ДОГОВОР № _______
на выполнение опытно – конструкторской работы

г. Озерск         							  «___» _________ 2013 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице технического      директора  - первого заместителя генерального директора Баторшина Георгия Шамилевича, действующего на основании доверенности № 500-Юр от 26.12.2012, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________
                                                       полное наименование организации-исполнителя
_________________________________ , именуемый (ое) в дальнейшем Исполнитель, 
       свидетельство о регистрации
в лице _________________________________________ , действующего на основании
                            должность, фамилия, имя, отчество
________________________ , с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
наименование документа и его реквизиты
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно в порядке, установленном настоящим договором, сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую опытно – конструкторскую работу (ОКР) по теме «Изготовление опытно-промышленного образца сепаратора для регенерации экстрагента» (далее - работы) в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение № 2).
1.2. Основание для заключения  договора – Протокол _________________ от ___.____.2013г. № _____________.

 II Условия договора
2.1. Работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического  задания (далее – ТЗ) (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Полный объем ОКР и сроки выполнения ОКР определяются календарным планом (далее - КП) (приложение № 2) , который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Разработанная Исполнителем согласно настоящему договору документация должна отвечать требованиям ТЗ. 
2.3. Изменения Заказчиком в процессе выполнения работ требований, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего договора, оформляют дополнительным соглашением Сторон.

III Права и обязательства Сторон
3.1. При заключении и реализации договора Заказчик и Исполнитель руководствуются законодательством Российской Федерации.
3.2. Исполнитель вправе:
а) привлекать по согласованию с Заказчиком на договорной основе к исполнению настоящего договора соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. К отношениям Исполнителя с соисполнителями применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст.706 ГК РФ);
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора; 
б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работы информацию, консультативную и иную помощь;
в) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только при наличии письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком;
г) разрабатывать и представлять Заказчику в соответствии с законодательством предложения о размерах, порядке и сроках платежей, связанных с правовой охраной результатов научно-технической деятельности, полученных по настоящему договору;
д) в случае необходимости за 30 дней до завершения работ в сроки, указанные в календарном плане, направлять предложения по корректировке сроков и содержанию работ Заказчику. 
е) требовать возмещения убытков, причиненных по вине Заказчика, в порядке, установленном настоящим договором.
3.3. Заказчик вправе:
а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работы;
б) в течение 10 дней с момента представления результатов работы предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;
в) отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным в ТЗ, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя;
г) в случае отступления Исполнителя от условий настоящего договора назначить срок, согласованный с Исполнителем, для приведения результатов работы в соответствие с указанными условиями;
д) требовать возмещения в соответствии с настоящим договором убытков, причиненных по вине Исполнителя;
е) в десятидневный срок с момента получения от Исполнителя предложения об изменении сроков выполнения и содержания работ принять его либо оставить прежние сроки и содержание работ, установленные календарным планом;
ж) осуществлять проверки организации работы по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.
3.4. Исполнитель обязан:
а) выполнить работу в соответствии с утвержденным  заказчиком ТЗ и календарным планом в пределах структуры цены  (приложение № 4), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и представить Заказчику результаты, в том числе разработанную согласно настоящему договору отчетную документацию в предусмотренный настоящим договором срок;
б) представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по договору;
в) в десятидневный срок с момента приостановления работы информировать Заказчика о приостановлении работы с соответствующими обоснованиями;
г) не заключать на время действия настоящего договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету договора;
д) согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;
е) при необходимости проводить в процессе выполнения работ по настоящему договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и на дату завершения работы обеспечить защиту используемых при выполнении работ авторских прав и прав патентообладателей;
ж) уведомлять Заказчика в двадцатидневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего договора результате работы, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны; а также представлять  заказчику по окончании работ перечень ноу-хау, полученных при выполнении работ по настоящему договору;
з) предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав от третьих лиц на результаты работ, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Российской Федерации и используемые при реализации настоящего договора;
и) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности;
к) включать в договоры с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему договору обязательств;
л) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе;
м) представлять по требованию Заказчика документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе документы, подтверждающие наличие у Исполнителя и привлекаемых соисполнителей систем менеджмента качества и их соответствие установленным требованиям;
н) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую работу;
о) приостановить работу по настоящему договору, поставив в известность Заказчика в десятидневный срок с момента приостановления работы, в случае:
1) выявления невозможности достижения результатов работы, установленных требованиями ТЗ;
2) выявления нецелесообразности дальнейшего выполнения работы вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.
п) в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора, предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчика в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:
· копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 
копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

3.5. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты работы в соответствии с настоящим договором или направить мотивированный отказ в приемке работы;
б) в двадцатидневный срок после поступления от Исполнителя уведомления о получении при выполнении настоящего договора способного к правовой охране результата работы сообщить Исполнителю решение о порядке его использования и форме правовой охраны;
в) возместить понесенные Исполнителем затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения работ, возникших не по вине Исполнителя;
г) в случае невозможности достижения результатов работы, установленных требованиями ТЗ, в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ на проведение работы и календарный план  либо принять решение о её прекращении;
д) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в цене работы, в случае досрочного прекращения работ по настоящему договору;
е) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию, оказывать консультативную и иную помощь.

IV Сроки исполнения
4.1. Работа выполняется в сроки, указанные в календарном плане.
При этом устанавливаются:
начало работ   - в течение одного рабочего дня с момента подписания договора,
окончание работ -  16 декабря 2013 года. 
4.2. В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы производится в течение 15 дней после подписания оригинала акта сдачи – приемки выполненных работ.
4.3. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работ является дата утверждения Заказчиком акта сдачи - приемки  этапа работы. Датой исполнения работы по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи – приемки последнего этапа работы при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане.

V Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. При завершении выполнения работы Исполнитель обязан в письменной форме уведомить  заказчика о готовности работы к сдаче.
5.2. При завершении работы  Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3 экземплярах, отчетные документы, указанные в календарном плане в количестве 4 экземпляров (в том числе в электронном виде – 1 экземпляр).
5.3. Заказчик обязан ознакомиться с результатами работ в течение 10 дней от даты их представления и принять результаты работ по акту сдачи – приемки, подписать и возвратить один экземпляр акта сдачи – приемки работ Исполнителю. Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы в случае отступления Исполнителя от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок, в течение которого необходимо привести результаты работы в соответствие с указанными условиями.
Замечания и претензии устраняются Исполнителем за собственный счет, если они не выходят за пределы условий настоящего договора.
В этом случае акт сдачи – приемки работ подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем замечаний и претензий.
5.4. Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и др.), приобретенные Исполнителем на средства Заказчика в целях выполнения работ или созданные Исполнителем в результате выполнения настоящего договора, остаются у Исполнителя на ответственном хранении до принятия решения Заказчиком.

VI Цена договора и порядок расчетов
6.1 За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора работу Заказчик уплачивает Исполнителю сумму в размере _____ (______________) рублей, в соответствии с утвержденным Сторонами  протоколом согласования договорной цены работы, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 3).
6.2 Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему договору в следующем порядке:
- предоплата 30% от стоимости работ, что составляет ________ (__________) рублей ___ копеек с учетом НДС по ставке 18% __________ (______________) рублей ___ копеек, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней  с момента заключения договора на основании выставленного Исполнителем счета на предоплату;
- остальные 70% от стоимости работ, что составляет ____________ (_______) рублей ___ копеек с учетом НДС по ставке 18% __________ (______________) рубля ___ копейки в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами без замечаний акта о приемке выполненных работ, получения от Исполнителя всех предусмотренных условиями Договора отчетных документов и оригинала счета-фактуры.
6.3. Оплата работы (этапа работы) производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы (этапа работы), оформленной актом сдачи – приемки, исходя из стоимости работы (этапа работы), на основании счета, счета-фактуры Исполнителя. 
Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки оплачиваются Заказчиком в порядке, установленном нормативными правовыми актами, в течение 10 дней после подписания оригинала акта сдачи – приемки работ.
6.4. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполненной работы или прекращения работы проводится Заказчиком в сорокапятидневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками и ак-тов инвентаризации материальных ценностей, являющихся собственностью Заказ-чика.
По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования факти-ческих затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемле-мой частью настоящего договора.

VII Права на результаты
7.1. Все полученные при выполнении работы результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении работы охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.
7.2. Права на результаты работ, созданные при выполнении работы  по настоящему договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав, секреты производства (ноу – хау), принадлежат Заказчику.
7.3. Использование Исполнителем созданных в рамках настоящего договора результатов работ, в том числе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Заказчику единолично или совместно с Исполнителем, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускаются только по согласованию с Заказчиком.
VIII Дополнительные условия договора
8.1. Исполнитель работ по согласованию с Заказчиком имеет право перераспределять затраты между отдельными статьями, указанными в структуре цены, в пределах согласованной договорной цены, а также изменять состав соисполнителей и объемы работ между соисполнителями.
8.2. После завершения работ по этапам Исполнитель представляет Заказчику отчетную калькуляцию по фактически произведенным затратам за отчетный период, документы, подтверждающие командировочные расходы (копии командировочного удостоверения, авансового отчета, первичных документов)  в течение одного месяца, следующего  после окончания работ по договору.
IX Условия о раскрытии сведений
	9.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров ( в том числе конечных) Исполнителя, направление Исполнителем в составе заявки участника __________ (указать наименование и реквизиты процедуры закупки) на электронную торговую площадку _________ (указать наименование электронной площадки) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
	При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
	Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением к Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
	Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	В случае заключения договора с организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», раздел X договора читать в следующей редакции:
IX Условия о раскрытии сведений
9.1. Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, направленные с адреса электронной почты Заказчика ______________ на адрес электронной почты Исполнителя ______________, а также представленные Исполнителем в составе заявки на участие в ___(указать наименование процедуры закупки)___ №__________ на выполнение работ по  ______________________ на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
либо Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, переданные Заказчиком Исполнителю по акту от «___» _________ 2013 года, а также представленные Исполнителем в составе заявки на участие в ___(указать наименование процедуры закупки)___ №__________ на выполнение работ по  ______________________ на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
(необходимо выбрать один из вариантов).
При изменении Сведений, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.
Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений обеими Сторонами, а также на раскрытие ими Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам либо одной из Сторон претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Стороны подтверждают, что условия настоящего раздела договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны, не получившей Сведения другой Стороны, от исполнения договора и предъявления Стороной, не получившей Сведения, другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, инициировавшей расторжение договора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА
10.1. Исполнитель до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок – со дня подписания протокола), на основании которого заключается настоящий Договор, предоставляет Заказчику обеспечение возврата аванса в форме ____________________________ (указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере ___  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет ____% цены настоящего Договора (размер обеспечения возврата аванса должен быть равен сумме выплачиваемого аванса). 
10.2. Предоставляемое обеспечение должно покрывать все обязательства Исполнителя по возврату авансового платежа.
10.3. В случае предоставления обеспечения возврата аванса в форме безотзывной банковской гарантии, то она (банковская гарантия) должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам, а также условиям документации о размещении заказа. 
 В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует возврат аванса по Договору, заключаемому по результатам процедуры закупки, которая должна быть равна сумме выплачиваемого аванса.
Банковская гарантия должна содержать указание на договор, возврат аванса по которому она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол подведения итогов процедуры закупки (наименование, номер, дату), как основание заключения договора. 
Банковская гарантия должна содержать условие о том, что она обеспечивает  обязательства Исполнителя по возврату авансового платежа.
В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара (Заказчика) на истребование суммы банковской гарантии  полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по договору на сумму выплаченного аванса и/или расторжения Договора и (или) отказа Исполнителя вернуть полученный аванс.
При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения возврата аванса, Бенефициар (Заказчик) направляет Гаранту только письменное требование с приложением заверенных Бенефициаром (Заказчиком)  копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.
Срок действия Банковской гарантии должен складываться из срока исполнения Исполнителем обязательств по договору на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней. 
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Банковская гарантия должна быть безотзывной.
Банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром (Заказчиком) за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по банковской гарантии не должна ограничиваться суммой, на которую выдана банковская гарантия.  
Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней (исходя из пятидневной рабочей недели) после обращения Бенефициара (Заказчика). 
Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии будет считаться исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара (Заказчика).
Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара (Заказчика) об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.
Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.
Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения возврата аванса по решению Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору на сумму выплаченного аванса и (или) расторжения Договора и (или) отказа Исполнителя вернуть полученный аванс.
В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.
10.4. С целью снижения финансовых рисков ФГУП «ПО «Маяк» принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:
- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;
- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);
- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.
Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.
Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.
10.5. Банковская гарантия на возврат авансовых платежей может быть возвращена Исполнителю в следующих случаях:
1. истек срок действия банковской гарантии;
1. сумма аванса, выплаченного Исполнителю, погашена полностью в соответствии с условиями договора, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов по авансовым платежам, подписанным сторонами;
1. сумма аванса, выплаченного Исполнителю, погашена частично, Исполнителем предоставлена согласованная Заказчиком новая банковская гарантия на сумму, подтвержденную актом сверки взаимных расчетов по авансовым платежам, подписанным сторонами.
10.6. Возврат банковских гарантий в случаях, не указанных в пункте 11.5. настоящего Договора, производится при предъявлении лицом, выдавшим обеспечение, соответствующего требования при условии прекращения обеспечения по основаниям, установленным законодательством.
10.7. В случае предоставления обеспечения возврата аванса в форме денежных средств, Исполнитель перечисляет денежные средства Заказчику по следующим реквизитам:
ФГУП «ПО «Маяк»
ИНН 7422000795 КПП 742150001
Р/С 4050 2810 2723 7000 0001
в Отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск
К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.
БИК 047501602
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по Договору (наименование процедуры, номер на официальном сайте) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».
10.8. Обеспечение возврата аванса, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Исполнителю не позднее, чем через 60 дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору на сумму выплаченного аванса.
10.9. Обеспечение возврата аванса, предоставленное в форме денежных средств, не возвращается Исполнителю и удерживается в пользу Заказчика полностью или частично в следующих случаях:
	- неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору на сумму выплаченного аванса и (или) отказа вернуть полученную сумму аванса;
	-  расторжения Договора и (или) отказа вернуть полученную сумму аванса.
10.10. В случае предоставление обеспечения возврата аванса в форме договора поручительства, поручитель должен удовлетворять следующим требованиям:
- поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;
- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами;
- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.
10.11. Срок действия договора поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, должен составлять срок исполнения Исполнителем обязательств по договору на сумму выплаченного аванса плюс 1 (один) год.
10.12. Обеспечение возврата аванса, предоставляемое в форме безотзывной банковской гарантии или договора поручительства, подлежит обязательному предварительному согласованию Заказчиком в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами.
10.13. К обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:
1. заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;
1. заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);
1. подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
1. подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).
10.14. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору на сумму выплаченного аванса, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение возврата аванса перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре.

XI Ответственность Сторон
11.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
11.2. В случае выявления Заказчиком нецелевого использования средств при проверке документов, представленных Заказчику по п. 6.3, Исполнитель возвращает Заказчику средства в сумме, использованной по нецелевому назначению. Возврат средств производится Исполнителем на основании претензии Заказчика в течение 15 дней со дня ее получения в порядке, согласованном с Заказчиком, предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора.
11.3. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работы, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных (исполненных с нарушением установленного договором срока) обязательств за каждый день просрочки исполнения.
11.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
11.5. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению работы  соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.
11.6. В случае некачественного выполнения Исполнителем предусмотренных настоящим Договором работ, Исполнитель выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ.
11.7. Заказчик вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном п.12.3. договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Исполнителю по договору.
11.8. Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, а также иными пунктами настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке:
· в случае нарушения Подрядчиком сроков поставки товара предусмотренных спецификацией более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней. 
· при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.4. п) в срок, установленный пунктом 3.4. п), либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года)
Уведомление о принятом решении направляется Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в п. XVI договора. Датой уведомления Подрядчика об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в п. XVI договора. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
XII Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
12.2. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.
12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
12.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный настоящим договором, срок исполнения отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.
12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор и, в этом случае, ни одна из Сторон не вправе требовать возмещение убытков.
X III Рассмотрение и разрешение споров
13.1. Все споры между Сторонами подлежат урегулированию в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 20 дней с момента получения ее Стороной.
13.2. Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области (при заключении договора с организацией, не подведомственной ГК «Росатом»).
13.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в порядке, предусмотренном в п. 14.1 настоящего договора, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным (при заключении договора с организацией, подведомственной ГК «Росатом»).
XIV Срок действия договора
14.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств.
14.2. В случае необходимости согласования сделки в государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», п. 15.1. читать в следующей редакции: «Настоящий Договор действует с момента подписания до полного исполнения обязательств обеими сторонами.
Права и обязанности Сторон настоящего договора возникают только после его согласования Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
14.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 
XV Заключительные положения
15.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на ___ листах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются Заказчик и Исполнитель.
16.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в пятнадцатидневный срок с момента их изменения.
15.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1) техническое задание (приложение № 1);
2) календарный план (приложение № 2);
3) протокол согласования договорной цены  (приложение № 3);
4) структура цены  (приложение № 4) с приложениями:
 - расшифровка затрат по статье «Расходы на оплату труда»  (приложение №  );
- расшифровка затрат по статье «Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ»  (приложение №  );
- расшифровка затрат по статье «Материалы»  (приложение №   );
- расшифровка затрат по статье «Прочие расходы»  (приложение №  );
- расшифровка затрат по статье «Работы, выполняемые сторонними организациями»  (приложение №  ).
XVI Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты Сторон

	Исполнитель - 
 ____________________ 
    полное наименование

Юридический адрес:
Банковские реквизиты
Коды: ОКПО, 
ИНН, КПП

	Заказчик - 	
Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк"
Юридический адрес: Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр.Ленина,31, 456780
ИНН: 7422000795  КПП: 742150001
ОКПО 07622740
Р/с № 40502810272370000001
в Отделении № 8597  Сбербанка России г. Челябинск
кор. счёт № 30101810700000000602 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 
области 
БИК: 047501602


	Исполнитель



________________
         МП
	Заказчик
Технический директор
ФГУП «ПО «Маяк»

______________            Г.Ш. Баторшин  
МП





 Приложение № 1
к договору №__________
от «     »                2013 г.



	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Технический директор – первый 
заместитель генерального директора
ФГУП «ПО «Маяк»

	
___________________ 
	
	
___________________ Г.Ш. Баторшин

	«____» _____________ 2013 г.
	
	«____» _____________ 2013 г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение опытно – конструкторской работы по теме
«Изготовлению опытно-промышленного образца сепаратора для регенерации экстрагента»
















г. Озёрск – 2013 г.

1. Общие положения

Наименование работы (предмет договора):  Выполнение работ по изготовлению опытно-промышленного образца сепаратора для регенерации экстрагента.
Заказчик: ФГУП «ПО «Маяк».
Сроки выполнения работы: с даты заключения договора по 16.12.2013. 

2. Цель выполняемых работ

Целью является создание сепаратора для отработки процесса регенерации оборотного экстрагента применительно к действующему производству.
Оборудование предназначено для исследования, отработки и испытаний режимов процесса регенерации оборотного экстрагента, полученного при экстракционной переработке ОЯТ на заводе РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк».

3. Содержание работ

3.1 Изготовить сепаратор в соответствии с конструкторской документацией:
Сборка_000 СБ;
Спецификация_000;
Устройство смесительное_200;
Крышка_300 СБ;
Дно_400 СБ.
3.2 Осуществить доставку оборудования заказчику.


4. Технические требования

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям конструкторской документации, действующим в России нормативным документам, стандартам (ГОСТ, ОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться паспортом завода-изготовителя на оборудование с отметкой ОТК.
Узлы оборудования должны быть новыми, выпущенными не ранее 2013г (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). 
После изготовления Исполнитель доставляет оборудование Заказчику. Консервация и упаковка составных частей оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями рабочей конструкторской документации. Транспортная тара должна обеспечивать сохранность оборудования при перевозке с учетом используемых видов транспорта.
Оборудование должно поставляться с комплектом эксплуатационной документации, соответствующей требованиям ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006.

5. Требования безопасности

Промышленная и радиационная безопасность должны обеспечиваться выполнением работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, включая:
–	 Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ) НП 016-05.
–	 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла. НП-070-06;
–	 Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии. НП-043-03;
–	 Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1. 
2523-09);
– 	Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10);
–	 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования, приемка, эксплуатация и ремонт. ОСТ 95-10439-2002;
–	 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений. ОСТ 95-10440-2002;
–	 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения. ОСТ 95-10441-2002;
–	 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля. ОСТ 95-39-2002;
–	 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. ПН АЭ Г-002-87;
– Специальные условия поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики;
–	 Условия поставки импортного оборудования, изделий материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации. РД-03-36-2002;
– Правила устройства электроустановок ПУЭ, издания 7;
– Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
–	 Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации. Система разработки и постановки продукции на производство. ГОСТ 15.005-86.

6.	Стадии и этапы работ:

	№
	Наименование этапа
	Срок исполнения
	Отчетность

	1.
	Изготовлению опытно-промышленного образца сепаратора для регенерации экстрагента.
	16.12.2013
	Акт изготовления оборудования



	7. Режимное обеспечение
	В данной работе использование и получение сведений, составляющих государственную тайну, служебной информации ограниченного распространения не предусматривается.
      Приложение № 2
к договору №__________
от «     »                2013 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение опытно-конструкторской работы
«Изготовление опытно-промышленного образца сепаратора для регенерации экстрагента»

	№
этапа
	Наименование этапов 
и их содержание
	Результаты
работ
	Срок исполнения
	Стоимость,
тыс. руб., (c НДС)

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Изготовление опытно-промышленного образца сепаратора для регенерации экстрагента
	Акт изготовления оборудования
	
	16.12.2013
	

	
	Итого
	
	
	
	




	Исполнитель
	
	Заказчик

	

	
	

	________________  
«___» ___________ 2013 г.
МП
	
	________________  Г.Ш. Баторшин
«___» ___________ 2013 г.
МП



Приложение № 3
к договору № __________
от «      »                 2012 г.



ПРОТОКОЛ  СОГЛАШЕНИЯ  О ТВЕРДОЙ  ДОГОВОРНОЙ  ЦЕНЕ 
на выполнение опытно – конструкторской работы  
«Изготовление опытно-промышленного образца сепаратора для регенерации экстрагента»


	Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _______________________________________, и от лица Исполнителя –__________________________________________  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене ОКР, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________ (___________________) рублей (включая НДС) 
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком.



Заказчик 							 Исполнитель

 __________________ Г.Ш.. Баторшин    			___________________________
                 (подпись)                                                              (подпись)          
 М.П.   							 М.П.

«____»______________ 2013 г.        			       «____»__________ 2013 г.





	
