ДОГОВОР № __________

на выполнение ремонтных работ

г. Москва							      	         «__»_________2014 г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (ОАО «НИИТФА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора управляющей организации Закрытого акционерного общества «Наука и инновации» Колоскова Сергея Алексеевича, действующего на основании доверенности от 27.12.2013 № 125, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  ______________________________________________действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Сметой (Приложение № 2 к Договору) выполнить ремонтные  работы защитного слоя стропильных ферм и плит покрытия кровли, замене покрытия пола и капитального ремонта электроосвещения производственного корпуса в осях: 1-3; (далее – «работа»), расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.46, стр.2 (далее – «объект»), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Содержание работы по п. 1.1 Договора, ее объемы приведены в Техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Срок выполнения работы по Договору:

начало: с даты подписания Договора Сторонами;

окончание: 30 рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.

1.4. Ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работы несет Подрядчик.

1.5. Работа выполняется иждивением Подрядчика – его силами и средствами, без права привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (Субподрядчиков). Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работы по Договору составляет –___________ (__________________), в том числе НДС (18%) –_____________(_____________).

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.3. Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения суммы оплаты выставить счет-фактуру, оформленный согласно ст.169 НК РФ, либо возместить Заказчику расходы по уплате НДС.

2.4. За выполненную по Договору работу Заказчик производит оплату в размере 100% (ста процентов) от стоимости работы в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии получения от Подрядчика счета на оплату.

2.5. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, прибыль Подрядчика, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Все расчеты по Договору осуществляются денежными средствами.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Качественно выполнить все работы в объеме, определенном Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Сметой (Приложение № 2 к Договору), в сроки, предусмотренные Договором, сдать работу Заказчику.

3.1.2. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

3.1.3. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости дополнительных работ.

3.1.4. Обеспечить поддержание чистоты на рабочих местах и своевременную уборку ремонтной территории по окончании работ.

3.1.5. Обеспечивать выполнение работы материалами и оборудованием. По согласованию Сторон необходимые материалы могут быть предоставлены Заказчиком.

3.1.6. Предоставить для выполнения работ собственные материалы и оборудование надлежащего качества.

3.1.7. После выполнения работ по Договору вывезти свое имущество с территории Заказчика.

3.1.8. По окончании выполнения работы по Договору передать Заказчику следующие документы:

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением необходимых расчетов и документов;

- счет-фактуру;

- график производства работ;

- иную отчетную документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору);

- иные документы, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

3.1.9. При обнаружении в ходе выполнения работы по Договору не учтенные в Техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работы, сообщить об этом Заказчику. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные данным пунктом, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

3.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполняемой Подрядчиком работы, в том числе для последующей эксплуатации объекта;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо способных привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ. В этом случае после получения извещения Подрядчика сроки выполнения работы продлеваются в соответствии с Дополнительным соглашением, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью Договора.

3.1.11. Обеспечить выполнение работы по Договору квалифицированным персоналом.

3.1.12. Выполнить работу с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работы.

3.1.13. Сообщить о готовности сдачи результатов работы.

3.1.14. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.15. В согласованный Заказчиком срок и за свой счет устранять недоделки при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты работы, выполняемой Подрядчиком.

3.1.16. Обладать допуском СРО.

3.1.17. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работу, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за ее выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика действующего законодательства РФ.

3.1.18. Незамедлительно сообщать Заказчику по его требованию информацию о ходе исполнения обязательств по Договору и расходования денежных средств, полученных по Договору.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Организовать отключение необходимого оборудования в согласованные сроки, а также осуществить допуск работников Подрядчика к объекту.

3.2.2. Принять и оплатить Подрядчику работу в размерах и в сроки, установленные Договором.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать участия своего представителя при приемке работ Заказчиком.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от Договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.4.3. Вносить изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) и Смету (Приложение № 2 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в Договоре работ.

3.4.4. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

3.4.5. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

3.4.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.4.7. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору и расходования денежных средств, полученных по Договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненной по Договору работы, обязан немедленно приступить к ее приемке.

4.2. Сдача результата работы Подрядчиком и его приемка Заказчиком оформляется Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписываемыми уполномоченными представителями обеих сторон.

4.3. Заказчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписать их или предоставить обоснованный отказ от подписания.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. Доработки в данном случае производятся Подрядчиком за свой счет при условии, что они не выходят за пределы содержания работы в целом.

В случае не выполнения Подрядчиком своей обязанности по устранению недостатков работы, Заказчик вправе привлечь для этой цели третьих лиц с возложением понесенных расходов на Подрядчика.

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от Договора или иные недостатки, которые не могли быть учтены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика при их обнаружении.

4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или причин недостатков, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

4.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работу.

## 5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ  ПОДРЯЧИКА

5.1. Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации за:

- некачественное, несвоевременное и неполное выполнение работ;

- выполнение работы в соответствии с Договором, Приложениями, а также действующим законодательством Российской Федерации;

-недостатки (дефекты), обнаруженные в период выполнения работ и в течение гарантийного периода.

- неисполнение иных обязанностей, предусмотренных Договором.

5.2. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.3. Гарантийный срок на результат работы устанавливается в 60 (шестьдесят) месяцев от даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненной работы и затрат по форме КС-3 по Договору.

5.4. Подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

5.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен немедленно заявить о них Подрядчику в письменном виде.

5.6. Если в ходе выполнения работ  или в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (недостатки) выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, что является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком, Подрядчик обязан за свой счет, своими средствами в разумный срок устранить выявленные дефекты (недостатки). При этом гарантийный срок продлевается на то время, на протяжении которого устранялись дефекты (недостатки).

5.7. В случае, указанном в п.5.6. Договора, Заказчик совместно с Подрядчиком в 3 (Трех)-дневный срок с момента их обнаружения (выявления) составляют Акт о недостатках (дефектах), в котором указывают сроки их устранения. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

5.8. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение таких недостатков, а также возмещения понесенных убытков.

5.9. Все поставляемые для  работ материалы, изделия, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы или надлежаще заверенные поставщиком (производителем) копии этих сертификатов, технических паспортов, других необходимых документов, удостоверяющих их качество, должны быть предоставлены Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от суммы не оплаченных в срок работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от стоимости не оплаченных в срок работ по Договору.

6.4. Уплата штрафа не освобождает сторону от исполнения обязательств по договору.

6.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.

6.6. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере цены невыполненной работы. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены невыполненной работы.

6.7. В случае обнаружения после сдачи результата работы соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, а также требованиям Технического задания) Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 8% (восьми процентов) от цены некачественно выполненной работы.

6.8. Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств.

6.9. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в выполненной работе.

6.10. За нарушение Подрядчиком условий Раздела 3 Договора, Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый установленный случай нарушения условий указанного Раздела.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии законодательством РФ и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Заказчиком и Подрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора. Заказчик имеет право сообщать условия Договора Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», ЗАО «Наука и инновации». Такое разглашение не является  нарушением условий конфиденциальности.

7.2. Данные сведения не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

7.3. Подрядчик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения Договора.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а именно: пожаров, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, а также действий и решений государственных органов, делающих невозможным исполнение Договора.

8.2. В случае наступления указанных в п. 8.1. Договора обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно действия таких обстоятельств. Другие обстоятельства, в том числе наложение ареста на счета Сторон, не являются основанием для освобождения от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно, но не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления указанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Несоблюдение данного условия лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

8.4. В случае если действия форс-мажорных обстоятельств продлятся более 3 (трех) месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по Договору путем заключения дополнительного соглашения либо расторгают Договор.

8.5. Доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, решаются путем совместных переговоров.

9.2. Все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком, в том числе в следующих случаях:

- нарушения Подрядчиком существенных условий Договора;

- несоблюдения Подрядчиком нормативно-технических документов, государственных стандартов;

- введения в отношении Подрядчика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Подрядчика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- не соблюдения условий, указанных в указанных в п. 3.4.2., п. 3.4.4. - 3.4.6;

- выявленного существенного отступления Подрядчика от Технического Задания (Приложение №1), Сметы (Приложение №2 к Договору) и/или нормативных документов, не согласованных с Заказчиком; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

10.3. В случае одностороннего расторжения Договора Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора. При этом Стороны составляют акт сверки взаимных расчетов.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Подрядчик обязан во исполнение поручения Председателя Правительства № ВП-П24-1269 от 05.03.2012 г. по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной деятельности в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику информацию (по форме Приложения № 3 к Договору) в отношении всей цепочки собственников организации, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением  надлежащими и заверенными документами.

В отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, предоставить данные об их учредителях и т.д., включая бенефициаров, в том числе конечных. Надлежащими  документами признаются: учредительный договор/решение учредителей о создании общества; устав; выписка из ЕГРЮЛ; выписка из реестра акционеров/учредителей; договор купли продажи акций; договор доверительного управления; свидетельство о праве на наследство и др. документы, и другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (акционеров/учредителей), доля которых в уставном капитале Подрядчика составляют 5% и более.

11.2.  Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика _______________ на адрес электронной почты Заказчика kancelaria@vniitfa.ru (далее  - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных им Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, органам государственной власти (Правительству Российской Федерации, в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу), Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами и Госкорпорацией «Росатом» (далее – Раскрытие).

11.4. Подрядчик освобождает Заказчика и/или Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику и/или Госкорпорации «Росатом» убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику и/или Госкорпорацию «Росатом» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.5.  Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

11.6.  При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

11.7.  Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Подрядчик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне.

12.2. В случае изменений у Сторон по Договору реквизитов, в том числе при смене наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, она должна информировать об этом другую Сторону путем направления в течение 5 (пяти) рабочих дней письменного уведомления. Уведомление должно быть передано нарочным под расписку или направлено заказным письмом с уведомлением о вручении.

12.3. Официальный документооборот в рамках Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством факсимильной связи. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению Договора, полученные посредством факсимильной связи и с обязательной отправкой оригиналов по почте в 3 (трех) дневный срок, имеют юридическую силу до получения оформленных оригиналов.

12.4. Несоответствие отдельных положений Договора, действующему законодательству РФ не влечет к недействительности Договора в целом. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ и сложившейся практикой делового оборота.

12.5. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами, теряют силу.

12.6. Все изменения и дополнения к Договору будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору.

12.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.8. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

12.8.1. Техническое задание (Приложение № 1 к Договору).

12.8.2. Смета (Приложение № 2 к Договору).

12.8.3. Форма справки о цепочке собственников (Приложение № 3 к Договору).

13. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК:                                                      ПОДРЯДЧИК:

| ОАО «НИИТФА» ИНН 7726606316, КПП 772601001 Адрес: 115230, Россия, Москва, Варшавское шоссе, 46 р/с 40702810738060051708 Московский банк Сбербанка России (ОАО) г. Москва к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 ОГРН 5087746235825 ОКПО 08625082 |  |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК      					ПОДРЯДЧИК

| ____________________/С.А. Колосков/ М.П. | ______________________ /___________/ М.П. |
| --- | --- |