ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на выполнение работ по установке гидроакустических буев
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
Техническое задание 

1. Предмет договора:

Выполнение работ по установке двух гидроакустических буев в пределах акватории базы ФГУП «Атомфлот» для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству работ, гарантии качества: 
	1. Основание для выполнения работ 
	1.1 Техническое задание.

	2. Заказчик
	2.1 ФГУП «СНПО «Элерон».

	3. Подрядчик
	3.1 Будет выбран по результатам открытого запроса предложений.

	4. Субподрядные организации
	4.1 Выбираются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

	5. Место расположения объекта
	 5.1 Порт Мурманск в зоне ответственности ФГУП «Атомфлот» с удалением от лицевой стенки причалов до 100 метров и глубиной установки 16-18 метров к НТУ (наименьший теоретический уровень).

	6. Вид работ
	6.1 Подводно-технические работы по установке двух гидроакустических буев

	7. Цель работ 
	7.1 Выполнение подводно-технических работ по установке двух гидроакустических буев с точностью координирования места установки 2м относительно системы координат WGS-84 (места установки уточняются  на подготовительном этапе работ).

7.2 Прокладка кабеля по грунту с пригрузами от основания гидроакустических буев по грунту  до оголовка причала.

	8. Особые условия строительства
	8.1 Работа в условиях действующего морского порта. 

8.2 Район Крайнего севера.

	9. Особые требования
	9.1 Наличие допуска к гидромеханизированным и дноуглубительным работам от саморегулируемой организации в области строительства. 

9.2 Опыт производства аналогичных работ не менее 3-х лет.

	10. Задачи работ
	10.1. На подготовительном этапе:

10.1.1 Определение места установи гидроакустических буев;
10.1.2 Разработка технологии выполнения работ, проекта производства работ (ППР) и согласования с надзорными органами;

10.1.3 Подбор и подготовка средств, для выполнения работ по установке двух гидроакустических буев;

10.1.4 Изготовление 2-х бетонных оснований общим обьемом 5м3 с заранее вмонтированными закладными для крепления основания гидроакустических буев, подъемными рымами и проходной трубой для кабеля;

10.1.5 Устройство выравнивающей подсыпки из гравия на дне – 22м3;

10.1.6 Прокладка  кабеля с пригрузами в кабель-канале длиной 200м;

10.1.7 Соединение кабель-канала с вмонтированной проходной трубой основания;

10.1.8 Вывод кабеля в кабель-канале на оголовок причала.

	
	10.2  На этапе проведения работ: 

10.2.1 Гидроакустические буи смонтировать на поверхности  заранее изготовленного бетонного основания, представляющем собой плиту бетонную с заранее вмонтированными закладными для крепления основания гидроакустического буя, подъемными рымами и проходной трубой для кабеля;

10.2.2. После подготовки основания на грунте, монтаж производится плавкраном с использованием системы высокоточной навигации на мачте ПК по координатам снятым с карты промеров;

10.2.3 Прокладка кабеля осуществляется в трубе с пригрузами, труба стыкуется с вмонтированной проходной трубой основания с выводом на оголовок причала.

	11. Исходные данные


	11.1 Количество установок- 2 шт.

	
	11.2 Глубина установки 16-18 метров.

	
	11.3 Вес установки в сборе с основанием 6,4 тонны. 

	
	11.4 Удаленность от оголовка причала – до 100 метров.

	12. Сроки выполнения работ 
	12.1 Начало работ:_не ранее 05.05.2014 г.

12.2 Окончание: не позднее 30.06.2014 г.

	13. Вид исполнительной документации
	13.1  Акт выполненных работ – 3 экз. 

13.2 Видеосъемка смонтированной установки и прохождения кабеля с пригрузами.

13.3 Отчет координирования монтажа установки


3. Порядок  формирования цены: 

Цена договора включает затраты на выполнение работ с учетом затрат на материалы, эксплуатацию машин, накладных расходов; НДС 18% и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:  
Аванс не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится Заказчиком в течение 10 дней с момента подписаниями сторонами Акта выполненных работ. 

5. Гарантийные обязательства:

Не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

Начальник ОВ СФЗ-16       ____________                         А.Е. Гродецкий                                                                                                                                                             
Ответственный                    ____________                         А.С. Богачев                                                                                                                                 
