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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-46.13 «Подготовка к вводу в опытную эксплуатацию системы управления жизненным циклом АЭС «АККУЮ, на примере машинного зала»
том 2 «техническая часть»

2013 год
1. Перечень принятых сокращений

АЭС - атомная электростанция

ВВЭР-ТОИ - проект Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России «Создание Типового Проекта оптимизированного и информатизированного энергоблока технологии ВВЭР (ВВЭР-ТОИ)»
ЖЦ - жизненный цикл
ИМ - информационная модель
ОФМ - организационно-функциональная модель
SPPID - Smart Plant P&ID
SP3D - Smart Plant 3D

SPF - Smart Plant Foundation

2. Название (тема) работы
Подготовка к вводу в опытную эксплуатацию системы управления жизненным циклом АЭС «Аккую», на примере машинного зала.

3. Основание для заключения договора

Договор № 40/41-1/5915 от 15.11.2012 г. между ОАО «НИАЭП» и Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «АЭС Аккую» в Турецкой Республике (далее - Генеральный Заказчик).
4. Срок выполнения работы по договору
	Этап
	Наименование работ
	Срок выполнения
	Перечень результатов, передаваемых Заказчику

	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	Подготовка к опытной эксплуатации, включая:

· анализ исходных данных;

· формирование детального плана тестирования Системы;

· проведение тестирования системы;

· формирование Сценария передачи информационной модели в Multi‑D.
	С момента заключения договора
	30.07.2013
	1. Детальный план тестирования системы.

2. Протокол проведения испытаний.

3. Отчет о выполненном тестировании Системы.

4. Сценарий передачи информационной модели в Multi-D;

5. Аннотационный отчет;

6. Акт сдачи-приемки работ.

	2
	Настройка Системы, включая:

· установка и настройка Системы на комплексе технических средств Заказчика;

· настройка Системы в соответствии со Сценарием;

· настройка пользовательских интерфейсов Системы;

· разработка методического обеспечения для работы в Системе.
	С момента заключения договора


	31.10.2013
	1. Технический отчет по настройке Системы;

4. Методическое обеспечение, включая:

· Регламент передачи данных в Multi-D;

· Методические указания по настройке правил обнаружения коллизий и верификации данных;
3. Виртуальные машины Системы, настроенные в соответствии со Сценарием;

4. Аннотационный отчет;

5. Акт сдачи-приемки работ.


5. Заказчик
Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (сокращенное наименование – ОАО «НИАЭП») 603006, Россия, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3.
6. Исполнитель 
Определяется проведением открытого конкурса.

В ходе выполнения работ, Исполнитель может изменять структуру цены договора, не меняя общую цену, выполняя работы собственными силами или привлекая дополнительных Соисполнителей по согласованию с Заказчиком. Технические задания Соисполнителей должны быть согласованы с Заказчиком.
7. Цели выполнения работ
Целью работ является подготовка к вводу в опытную эксплуатацию элементов системы управления жизненным циклом АЭС «АККУЮ», на примере машинного зала, включая:
· подготовку к опытной эксплуатации Системы для реализации сценария передачи информационной модели в инструменты Multi-D;
· дополнительную настройку и адаптацию Системы, в случае выявления замечаний и возникновения дополнительных требований, в ходе подготовки к опытной эксплуатации.
8. Исходные данные для проведения работ
8.1. Исходными данными (далее - комплекс исходных данных) для проведения работ по настоящему Техническому заданию являются:
· информационная модель (далее - ИМ) машинного зала АЭС «Аккую», разрабатываемая с помощью программных средств, входящих в программный комплекс SPE компании Intergraph (SPPID, SP3D, SPF);

· репозиторий ИМ ЖЦ энергоблока АЭС на основе Проекта ВВЭР-ТОИ и интеграционное решение по передаче ИМ в репозиторий ИМ ЖЦ, разработанные на основе ПО Dassault Systemes ENOVIA V6/CATIA V6, NOUMENON XMpLant;

· сопроводительная документация, необходимая для установки, администрирования и работы с Системой;

· дистрибутивы, необходимые для разворачивания Системы;

· архитектура комплекса технических средств для разворачивания Системы в рамках опытной эксплуатации;

· другие виртуальные машины информационных систем и исходные данные, необходимые для реализации и демонстрации сценария.

8.2. Исполнитель обязуется иметь необходимый набор лицензий для проведения работ в рамках настоящего ТЗ или проводить работу на территории Заказчика.

8.3. Исполнитель обязуется принять и использовать при выполнении работ комплекс исходных данных, передаваемых Заказчиком, предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на комплекс исходных данных, передаваемых Заказчиком, и на результаты работ;

8.4. Порядок передачи и возврата комплекса исходных данных

8.4.1. Передача комплекса исходных данных осуществляется сопроводительными документами Заказчика.

8.4.2. Возврат комплекса исходных данных, оформленного в установленном настоящим техническим заданием и договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

8.4.3. Исходные данные для выполнения работ передаются Исполнителю безвозмездно на период выполнения работ по договору, если иное не предусмотрено условиями договора и законодательством РФ.

8.4.4. По окончании работ Исполнитель обязуется уничтожить все локальные копии комплекса исходных данных, его частей, информации, полученной в результате использования комплекса исходных данных или его частей в ходе выполнения работ по договору, хранящихся (или обрабатываемых) у Исполнителя, если иное не предусмотрено условиями договора.
9. Основные требования к выполнению работ

9.1. В рамках подготовки к опытной эксплуатации Исполнитель должен выполнить тестирование Системы.

9.2. Исполнитель должен сформировать детальный план выполнения тестирования Системы на основе изучения комплекса исходных данных.

9.3. Исполнитель согласовывает детальный план тестирования Системы с Заказчиком, и, по предварительной договоренности, с другими заинтересованными сторонними организациями (например, разработчиком Системы или Генеральным Заказчиком);

9.4. Исполнитель выполняет тестирование Системы в соответствии с детальным планом совместно с Заказчиком. При необходимости к тестированию привлекается разработчик Системы или другие заинтересованные сторонние организации (например, Генеральный Заказчик);

9.5. По результатам проведенного тестирования Системы, Исполнитель должен составить отчет о прохождении тестирования, включающий перечень необходимых настроек и доработок Системы.

9.6. Исполнитель должен провести обследование подразделений Заказчика с целью формирования и согласования с Заказчиком подробного описания сценария  передачи информационной модели в инструменты Multi-D (далее – Сценарий), включая правила обнаружения коллизий, верификации данных, уведомления и др.;

9.7. В рамках настоящего ТЗ принимается, что в качестве инструментов Multi-D, используется ПО Dassault Systemes DELMIA/DPE.
9.8. По результатам обследования Исполнитель настраивает в Системе согласованный с Заказчиком Сценарий, если это не требует дополнительных программных разработок.
9.9. По результатам выполнения работ Исполнитель должен осуществить настройку Системы в соответствии с перечнем необходимых настроек, сформированном по результатам подготовки к опытной эксплуатации.

9.10. Исполнитель совместно с Заказчиком разворачивает систему на комплексе технических средств Заказчика.

10. Отчетные материалы 
Отчетные документы должны быть оформлены Исполнителем в соответствии со стандартом оформления документации, действующим на момент сдачи отчетных материалов (предоставляется Заказчиком Исполнителю).

Перечень отчетных материалов представлен в Таблице №1.
Таблица №1. Перечень отчетных материалов.

	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Перечень результатов, передаваемых Заказчику

	1
	Подготовка к опытной эксплуатации, включая:

· анализ исходных данных;

· формирование детального плана тестирования Системы;

· проведение тестирования системы;

· формирование Сценария передачи информационной модели в Multi‑D.

	1. Детальный план тестирования системы.

2. Протокол проведения испытаний.

3. Отчет о выполненном тестировании Системы.

4. Сценарий передачи информационной модели в Multi-D;

5. Аннотационный отчет;

6. Акт сдачи-приемки работ.

	2
	Настройка Системы, включая:

· установка и настройка Системы на комплексе технических средств Заказчика;

· настройка Системы в соответствии со Сценарием;
· настройка пользовательских интерфейсов Системы;
· разработка методического обеспечения для работы в Системе.
	1. Технический отчет по настройке Системы;

2. Методическое обеспечение, включая:

· Регламент передачи данных в Multi-D;
· Методические указания по настройке правил обнаружения коллизий и верификации данных;
3. Виртуальные машины Системы, настроенные в соответствии со Сценарием;

4. Аннотационный отчет;

5. Акт сдачи-приемки работ.


11. Порядок приема и передачи работ Заказчику

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом.































































































































































































































































































































































































































































