# Приложение № 3

к Договору на техническое обслуживание и ремонт оборудования систем

водоснабжения и водоотведения  №

от «     »       201 г.

Сроки выполнения сторонами обязательств по договору

1. Сроки выполнения Регулярных Работ

1.1. Исполнитель выполняет Регулярные работы в объеме и в сроки, предусмотренные ежемесячными План - графиками Регулярных работ оформленными по форме Приложения № 3.1 к настоящему Договору, составленными Заказчиком.

1.2. Заказчик в срок до <20 числа> текущего месяца,  предоставляет Исполнителю План-график Регулярных работ на следующий месяц. Исполнитель при выполнении Плановых работ в таком месяце обязуется руководствоваться предоставленным Заказчиком План - графиком Регулярных работ на соответствующий месяц.

2.  Сроки выполнения Дополнительных работ

2.1. Исполнитель обязан выполнять Дополнительные работы в течение 5 рабочих  дней с момента отправления Заявки о необходимости проведения Дополнительных работ Заказчиком, оформленной по форме Приложения №9 к настоящему Договору.

2.2. Заявка на проведение работ должна быть направлена Исполнителю  по адресу электронной почты, указанному в Приложении №4 к настоящему Договору.

3.  Сроки выполнения Аварийных работ

3.1. Срок прибытия Исполнителя по аварийному вызову не должен превышать 30 минут с момента отправления Заявки о необходимости проведения Аварийных работ Заказчиком, оформленной по форме Приложения №9 к настоящему Договору.

3.2. Заявка на проведение работ должна быть направлена Исполнителю  по адресу электронной почты, указанному в Приложении №4 к настоящему Договору.

3.3. Исполнитель должен обеспечить выполнение Аварийных работ в сроки, которые не должны превышать 1 календарного дня с момента оповещения о необходимости проведения Аварийных работ от Заказчика.

4.  Общий порядок производства и приёмки работ

4.1. Порядок производства Работ.

4.1.1. С момента начала Работ и до их завершения Исполнитель ведет Журнал работ по форме, согласно Приложению № 8 к настоящему Договору, в котором отражается весь ход производства Работ на объекте, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя. При производстве Работ, Исполнитель обязан придерживаться правила - при поступлении Заявки на проведение дополнительных/аварийных работ, оформленной по форме Приложения №9 к настоящему Договору, перед началом выполнения Работы заносится запись в Журнал Работ, в которой обязательно содержится номер заявки из АСУ РТО. Каждая запись в журнале подписывается лицом, сделавшим ее.

4.1.2. Порядок производства Регулярных  работ.

4.1.2.1. Исполнитель в срок за 24 часа до начала производства Регулярных работ, указанных в План-графике Регулярных Работ (Приложение №3 к настоящему Договору), информирует Заказчика о готовности Исполнителя к началу производства Работ.

4.1.2.2. Заказчик в срок за 3 часа до начала производства  Работы, указанной в План-графике Регулярных Работ, проверяет соблюдение Исполнителем требований к организации и производству Работ, изложенных в Требованиях заказчика. В случае отсутствия нарушений вносит в Журнал работ запись о разрешении производства Работ. В случае выявлении нарушения осуществляет действия, изложенные в п.4.1.2.5 настоящего Приложения.

4.1.2.3. Исполнитель приступает к выполнению Работы только при наличии в Журнале работ записи Заказчика о разрешении производства Работы.

4.1.2.4. Заказчик производит контроль выполнения Исполнителем всех Работ.

4.1.2.5. В случаях нарушения Исполнителем условий настоящего Договора, представитель Заказчика вносит соответствующую запись в Журнал работ, указывает сроки устранения.

4.1.3. Производство Дополнительных/Аварийных работ.

4.1.3.1. Производство Дополнительных/Аварийных работ осуществляется согласно п. 3.4 Требований Заказчика (Приложение №13 к настоящему Договору). Виды и стоимость Дополнительных/Аварийных работ согласована в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.1.3.2. Все Дополнительные/Аварийные работы в обязательном порядке заносятся в Журнал выполненных работ, оформляются согласно п. 4.1.1 настоящего Приложения.

4.1.1.3.3. В случае нарушения условий выполнения Дополнительных/Аварийных  работ, Заказчик осуществляет действия, изложенные в п. 4.1.2.5 настоящего Приложения к Договору.

4.2. Порядок сдачи – приемки Работ.

4.2.1. Приемка выполненных Работ осуществляется при условии окончания выполнения Работ.

4.2.2. Представитель Исполнителя, в течение (указывается срок не более 12 часов)  с момента окончания выполнения Работ, информирует представителя Заказчика об окончании производства Работ и готовности к сдаче выполненных Работ представителю Заказчика.

4.2.3. Приемка выполненных Работ производится Заказчиком в течение (указывается срок не более 12 часов) с момента получения информации от Исполнителя о готовности работ к приемке.

4.2.4. При отсутствии недостатков и замечаний к Работам, Заказчик вносит запись в Журнал работ (форма Приложения № 8 к настоящему Договору).

4.2.5. При наличии недостатков и замечаний к Работам, Заказчик в Журнал работ вносит запись о выявленных недостатках, указывает сроки их устранения, Работы не принимаются. В случае нарушения условий Договора при выполнении Работ, Заказчик оформляется Акт выявленных нарушений (форма Приложения № 10 к настоящему Договору).

4.2.6. Исполнитель за свой счет устраняет выявленные Заказчиком недостатки в срок указанный в Журнале работ (форма Приложения № 8 к настоящему Договору) и повторно предъявляет их Заказчику.

4.2.7. После проверки выполненых Работ Заказчик делает запись о принятии работ и ставит подпись о согласии с качественно выполненными Работами.

4.2.8. Исполнителем в Стейтмент за соответствующий отчетный период включаются только те Работы, относительно которых в Журнале Работ Заказчиком сделана отметка о приемке Работ.

4.2.9. Исполнитель обязан  направлять Заказчику проект Стейтмента за соответствующий Отчетный период согласно п 3.2.28. настоящего Договора.

4.2.10. Исполнитель  обязан направить Заказчику два подписанных экземпляра проекта Акта выполненных работ за отчетный период согласно п.3.2.29. настоящего Договора.

4.2.11. Заказчик обязан рассмотреть полученный проект Стейтмента за отчетный период согласно п.3.1.8. настоящего Договора.

4.2.12. Заказчик обязан рассмотреть проект Акта выполненных работ за отчетный период  согласно п 3.1.9. настоящего Договора.

4.2.13. Работы считаются принятыми с даты подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ.

Подписи Сторон:

| Заказчик: <Управляющий директор> /<(ФИО подписанта>/ < М.П.> | Исполнитель: __ <Генеральный директор> ____/<ФИО подписанта>/ < М.П.> |
| --- | --- |