Приложение №1

к Документации запроса предложений
ГРАФИК ЭКСПЕРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ Г/П КРАНОВ НА 2012 ГОД.

	№ п/п
	№ цеха
	№ пролета
	Тип крана
	Рег. №
	Инв.№
	Г/п, т
	Срок экспертного обследования, провести до

	1 этап

	1. 
	5
	3
	Мостовой
	9201
	3207
	20/5
	14.01.2012г.

	2. 
	14
	1
	Мостовой
	80402
	3036
	12,5
	Январь 2012г.

	3. 
	16
	5
	Мостовой
	53449
	3335
	30/5
	Январь 2012г.

	4. 
	16
	5
	Мостовой
	55661
	3402
	80/20
	Январь 2012г.

	5. 
	16
	6
	Мостовой
	53450
	3334
	30/5
	Январь 2012г.

	6. 
	16
	6
	Мостовой
	53712
	3416
	80/20
	Январь 2012г.

	7. 
	25
	7
	Мостовой
	16473
	3233
	20/5
	15.01.2012г.

	8. 
	25
	7
	Мостовой
	16475
	3236
	30/5
	18.01.2012г.

	9. 
	26
	8
	Мостовой
	16921
	3239
	20/5
	Январь 2012г.

	10. 
	26
	8
	Мостовой
	16927
	3240
	30/5
	14.01.2012г.

	11. 
	26
	9
	Мостовой
	16923
	3243
	20/5
	Январь 2012г.

	12. 
	30
	4
	Мостовой
	86532
	3004
	10
	12.01.2012г.

	13. 
	30
	3
	Мостовой
	83438
	3078
	50/12,5
	28.01.2012г.

	14. 
	8
	Осн.
	Мостовой
	104916
	3738
	5
	Январь 2012г.

	2 этап

	15. 
	8(15)
	1 д.
	Мостовой
	29223
	3223
	20/5
	19.02.2012г.

	16. 
	8(15)
	1 к.
	Мостовой
	30956
	3280
	32/8
	Февраль 2012г.

	17. 
	2
	1
	Мостовой
	30265
	3277
	50/10
	Февраль 2012г.

	18. 
	12
	5
	Мостовой
	27743
	3270
	50/10
	15.02.2012г.

	19. 
	26
	9
	Мостовой
	16477
	3242
	10
	12.02.2012г.

	20. 
	28
	КЖДЭ-25
	Ж/д кран
	90520
	3670
	25
	16.02.2012г.

	21. 
	30
	3-2яр.
	Мостовой
	83570
	3060
	400/20
	17.02.2012г.

	3 этап

	22. 
	3
	5-уз.
	Мостовой
	39202
	3453
	10
	Апрель 2012г.

	23. 
	5
	3
	Мостовой
	9204
	3202
	10
	29.04.2012г.

	24. 
	5
	3
	Мостовой
	12441
	3212
	15/3
	29.04.2012г.

	25. 
	8(15)
	1 д.
	Мостовой
	30300
	3279
	50/10
	30.04.2012г.

	26. 
	2
	3(68)
	Мостовой
	30815
	3445
	5+5
	30.04.2012г.

	27. 
	25
	Эстакада
	Мостовой
	33706
	3225
	20/5
	30.04.2012г.

	28. 
	65
	Эстакада
	Мостовой
	33705
	3224
	20/5
	30.04.2012г.

	29. 
	2
	1
	Мостовой
	27568
	3276
	15/3
	07.05.2012г.

	30. 
	28
	СМК-14
	Автокран
	97303
	-
	14
	07.05.2012г.

	31. 
	28
	КС-35714
	Автокран
	97291
	-
	16
	07.05.2012г.

	4 этап

	32. 
	2
	1(68)
	Мостовой
	30816
	3441
	5+5
	07.05.2012г.

	33. 
	5
	1
	Мостовой
	10166
	3215
	10
	28.05.2012г.

	34. 
	5
	1
	Мостовой
	10164
	3213
	30/5
	28.05.2012г.

	35. 
	5
	Эстакада
	Мостовой
	80400
	3028
	20/5
	28.05.2012г.

	36. 
	8
	Осн.
	Мостовой
	66662
	3522
	10
	21.05.2012г.

	37. 
	8
	Дробестр.
	Мостовой
	18201
	3248
	30/5
	21.05.2012г.

	38. 
	12
	4
	Мостовой
	27294
	3264
	50/10
	28.05.2012г.

	39. 
	168
	2(68)
	Мостовой
	30818
	3444
	5+5
	30.05.2012г.

	40. 
	2
	2(68)
	Мостовой
	30817
	3443
	5+5
	28.05.2012г.

	41. 
	19
	1
	Мостовой
	11055
	3045
	5
	Май 2012г.

	5 этап

	42. 
	12
	4
	Мостовой
	27355
	3266
	15/3
	04.06.2012г.

	43. 
	12
	4
	Мостовой
	27290
	3265
	20/5
	04.06.2012г.

	44. 
	33
	7
	Мостовой
	44138
	3412
	30/5
	04.06.2012г.

	45. 
	1
	3
	Мостовой
	10165
	3221
	10
	Июнь 2012г.

	46. 
	1
	3
	Мостовой
	6211
	3039
	15
	Июнь 2012г.

	47. 
	4
	4 н.
	Мостовой
	41518
	3456
	80/20
	10.06.2012г.

	48. 
	4
	5 с.
	Мостовой
	19951
	3226
	10
	Июнь 2012г.

	49. 
	5
	2
	Мостовой
	11188
	3208
	20/5
	Июнь 2012г.

	50. 
	7
	1 яр.
	Мостовой
	55068
	3014
	30/5
	18.06.2012г.

	51. 
	7
	3 яр.
	Мостовой
	20646
	3249
	50/10
	15.06.2012г.

	6 этап

	52. 
	16
	5(10)
	Мостовой
	53451
	3219
	50/10
	10.06.2012г.

	53. 
	12
	2
	Мостовой
	25721
	3256
	5
	18.06.2012г.

	54. 
	12
	3
	Мостовой
	27291
	3262
	20/5
	18.06.2012г.

	55. 
	12
	5
	Мостовой
	27183
	3271
	20/5
	18.06.2012г.

	56. 
	12
	5
	Мостовой
	27293
	3272
	10
	Июнь 2012г.

	57. 
	33
	7
	Мостовой
	44140
	3411
	200/32
	10.06.2012г.

	58. 
	33
	3
	Мостовой
	43288
	3413
	15/3
	09.07.2012г.

	59. 
	33
	3
	Мостовой
	43289
	3414
	5
	08.07.2012г.

	60. 
	26
	8
	Мостовой
	16476
	3237
	10
	Июль 2012г.

	61. 
	28
	ВС-18
	Автоподъёмник
	1660
	-
	0,25
	Июль 2012г.

	7 этап

	62. 
	14
	5
	Мостовой
	44703
	3399
	10
	11.08.2012г.

	63. 
	4
	4 н.
	Мостовой
	41519
	3457
	200/32
	Август 2012г.

	64. 
	4
	4 с.
	Мостовой
	16474
	3230
	15/3
	24.09.2012г.

	65. 
	4
	5 уз.
	Мостовой
	39203
	3454
	10
	16.09.2012г.

	66. 
	7
	2 яр.
	Мостовой
	21261
	3250
	250/30
	24.09.2012г.

	67. 
	14
	5
	Мостовой
	43128
	3421
	10
	30.09.2012г.

	68. 
	33
	3
	Мостовой
	43293
	3415
	80/20
	16.09.2012г.

	69. 
	11
	1
	Мостовой
	70080
	3057
	10
	Август 2012г.

	8 этап

	70. 
	ЗАО «Опыт»
	9
	Мостовой
	47352
	3397
	10
	Октябрь 2012г.

	71. 
	3
	6-1яр.
	Мостовой
	39200
	3451
	80/20
	03.11.2012г.

	72. 
	14
	5
	Мостовой
	41850
	3459
	20/5
	08.11.2012г.

	73. 
	14
	6
	Мостовой
	43129
	3422
	5
	08.11.2011г.

	74. 
	168
	Скл. тр.
	Башенный
	104702
	3744
	10
	Ноябрь 2012г.

	9 этап

	75. 
	ЗАО «Опыт»
	5 ст.
	Мостовой
	16479
	3227
	10
	23.12.2012г.

	76. 
	26
	Эстакада
	Мостовой
	33707
	3217
	100/20
	23.12.2012г.

	77. 
	28
	ВС-22П-ЭИ
	Автоподъёмник
	2313
	-
	0,25
	24.12.2012г.


