	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-35.14 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №1, №2. Разработка проекта освоения лесов в составе проекта на строительство Нижегородской АЭС и лесной декларации для получения разрешительных документов на строительство Нижегородской АЭС»

том 2 «техническая часть»

2014 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта освоения лесов и лесной декларации 
1. Наименование объекта: Нижегородская АЭС с энергоблоками № 1, 2. Проект освоения лесов.

2. Основание для проектирования:

 - распоряжение Правительства Российской Федерации №1937-р от 03 ноября 2011  года о размещении Нижегородской атомной станции на территории Навашинского муниципального района Нижегородской области;
- постановление Правительства РФ №1240-р от 11.07.2012 г. о переводе участка из лесных земель в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и земли иного специального назначения для строительства Нижегородской АЭС;
- договор аренды лесных участков №61 от 21.11.2011 г.;

- договор аренды лесных участков №62 от 21.11.2011 г.;

Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке и передаче документации, необходимой и достаточной для получения разрешительных документов на строительство энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС.

3. Стадии и этапы проектирования – проектная документация.

4. Вид строительства – новое строительство.

5. Заказчик - ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

6. Исполнитель - определяется по итогам проведения конкурса по выбору исполнителя работ в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» № 583 от 21.08.2009.

7. Цель проектирования – разработка проекта освоения лесов  в составе проекта на строительство Нижегородской АЭС и лесной декларации для получения разрешительных документов на строительство Нижегородской АЭС.

8. Месторасположение и кадастровая характеристика лесного участка. 

Лесной участок общей площадью 250,9 га расположен в Дедовском участковом лесничестве Навашинского районного лесничества Департамента лесного хозяйства Нижегородской области: 

- квартала № 9, 10, 11 (часть), 82, 84 (часть) защитных лесов (нерестоохранные полосы);

- квартала № 11(часть), 84 (часть) защитных лесов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей и федеральных автомобильных дорог общего пользования).

Участок передан в аренду для выполнения изыскательских работ ОАО «Концерн Росэнергоатом".
Кадастровые номера земельных участков: 52:37:0200012:313, 52:37:0200012:314, 52:37:0100003:183, 52:37:0100003:182, 52:37:0100003:181, 52:37:0100003:180, 52:37:0700003:18.

9. Перечень выполняемых работ:

9.1 Разработка ТЗ на выполнение Проекта освоения лесов.

9.2 Сбор исходных данных, получение технических условий.
9.3 Разработка проекта освоения лесов на лесной участок в Дедовском участковом лесничестве Навашинского районного лесничества Департамента лесного хозяйства Нижегородской области, переданный в аренду ОАО «Концерн Росэнергоатом";

9.4 Согласование проектной документации с заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством.

9.5 Получение положительных заключений государственной и ведомственных экспертиз, участие без дополнительной оплаты в защите проектной документации и результатов инженерных изысканий в органах государственной экспертизы с представлением пояснений, документов и обоснований по требованию экспертизы, внесение в проектную документацию по замечаниям экспертизы изменений и дополнений, не противоречащих данному заданию.

9.6 Разработка лесной декларации с приложениями в объеме, регламентируемом действующими нормативными документами на весь декларируемый период. 

10. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации

10.1 При разработке проектной документации руководствоваться следующей законодательной и нормативно-правовой базой:

- Лесной Кодекс РФ (с изменениями на 28 июля 2012 года) и нормативно-правовая база, разработанная в соответствии с Лесным Кодексом.;

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства  от 17.01.2012 г. №18 «О Лесной декларации»;

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства  от 29.02.2012 г. №69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства  от 22.02.2011 г. №545 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов».

10.2 Состав проектной документации принять в соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства  от 29.02.2012 г. №69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки».
10.3 Технические решения при разработке проектной документации должны соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ, и обеспечивать при эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей.
10.4  В проектной документации представить дополнительные разделы:

- организация производства работ;

- охрана окружающей среды;

- внедрение и применение новых технологий, техники при вырубке и разделке древесины (без сжигания).

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- выполнить в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчеты убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием указанных земельных участков.

10.5 Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001(выпуск 2009-2010г), разработанных для Нижегородской области, и в текущем уровне цен в соответствии с условиями субподрядного договора.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; .xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

10.6 Содержательную часть разрабатываемой документации оформлять в соответствии с СТО СМК-ПКФ-018.

10.7 Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

10.8 При разработке проекта использовать ранее выполненные работы: «Проект освоения лесов на лесной участок, прердоставленный в аренду ОАО «Российский Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» для выполнения изыскательских работ в Дедовском участковом лесничестве Навашинского районного лесничества Департамента лесного хозяйства Нижегородской области», Филиал ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ» «Поволжский леспроект» Инв. № 2002 (арх. номер ОАО «НИАЭП» А-113103пм).
10.9 Исходные данные: при осуществлении проектирования Заказчик обеспечивает Исполнителя имеющимися исходными данными по запросу.
10.10 Разрабатываемая проектная документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется ОАО "НИАЭП" для выполнения входного контроля и дальнейшей отправки ее Заказчику.
10.11 Количество выдаваемых заказчику экземпляров принимается в соответствии с условиями договора на выполнение работ.
11 Сроки выполнения работ: в течении 3 месяцев с даты подписания договора.



























































































































































































































































































































































































































































































