Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку и пуско-наладочные работы двух компрессоров воздушных CECCATO на ресивере с осушителем и фильтрами, модель CSA 10/10–500 D для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен в электронном виде:

Заключение договора на поставку и пуско-наладочные работы двух компрессоров воздушных CECCATO на ресивере с осушителем и фильтрами, модель CSA 10/10–500 D для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Срок поставки и выполнения пуско-наладочных работ:

1 этап: -   поставка двух компрессоров воздушных CECCATO на ресивере с осушителем и фильтрами, модель CSA 10/10–500 D, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора поставки. Обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) считаются исполненными с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе.

2 этап: - пуско-наладочные работы, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента монтажа Покупателем Товара (оборудования). Обязательства Поставщика по выполнению пуско-наладочных работ Товара (оборудования) считаются исполненными с момента подписания Акта приема-сдачи выполненных работ по пуско-наладке Товара (оборудования).

- Место поставки:

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенное по адресу: Ленинградская область, город Сосновый Бор, промзона.

- Цена поставляемого Товара (оборудования):

Цена включает стоимость Товара (оборудования), доставки и разгрузки товара, страхование, экспедирование, пуско-наладочные работы (с учетом командировочных расходов), полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, с учетом НДС, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.

- Модель и технические характеристики компрессора:

Настоящее техническое задание разработано с целью закупки двух винтовых компрессоров CECCATO серии CSA позволяющих осуществлять подачу сжатого воздуха к месту потребления.

Компрессор должен быть смонтирован на собственной силовой раме, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. В состав компрессора должен входить компрессорный элемент, полностью закрытый электродвигатель, система охлаждения, регулирования и контроля, ресивер и осушитель.

| Компрессор воздушный на ресивере с осушителем и фильтрами. Модель CSA 10/10–500 D |  |
| --- | --- |

- Длина:						1750 мм

- Ширина:						670 мм

- Высота: 						1750 мм

- Вес:							435 кг

- Мощность:						7,5 кВт

- Напряжение сети:				             380В,50 Гц, 3 фазы

- Производительность:				             1000 л/мин

- Рабочее давление:				              10 бар

- Уровень мощности шума:			             64 дБ

- Осушитель						CDX 12

- Объем ресивера					500 литров

- Прочие условия:

- поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым  (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость;

- поставляемый Товар (оборудование) должен поставляться полностью укомплектованным в соответствии с заводской  документацией;

- наличие заводской гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию оборудования специалистами Поставщика;

- наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке;

- возможность  организации гарантийного и послегарантийного обслуживания по месту эксплуатации Товара (оборудования);

- монтаж Товара (оборудования) производится силами Покупателя, в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента приёмки Товара (оборудования) на своём складе.