РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«СПб-ГИПРОШАХТ»

ЗАО «ЭЛЬКОНСКИЙ ГМК»

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ СИСТЕМ

РАЗАРАБОТКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНОЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО

БЛОКА, ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ОБОСНОВАНИЮ СПОСОБА

РАЗРАБОТКИ, ПОРЯДКА ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ И

СХЕМЫ ВСКРЫТИЯ

ОТЧЕТ ПО ДОГОВОРУ С ЭГМК

(№ЭГМК-11/61 ОТ 24.10.2011)

1161-ТЭО

Генеральный директор                                                              Е.А. Ренев

Главный инженер проекта                                                       А.С. Баранов

Санкт-Петербург

2011

- Содержание

Содержание	2

Информация об исполнителе работы	4

Список исполнителей	6

Состав работы	7

Перечень приложений	8

Запись о соответствии проектной документации действующим нормам и правилам	9

1	Общие сведения	10

1.1	Цель работы	10

1.2	Требования и условия технического задания	10

2	Общие сведения об Эльконском горно-металлургическом комбинате	10

3	Сырьевая база Эльконского ГМК. Рудная Зона Южная и месторождение Северное	13

3.1	Краткая геологическая характеристика месторождений	13

3.1.1	Внутреннее строение зоны Южная	13

3.1.2	Внутреннее строение зоны Старая	17

3.1.3	Внутреннее строение зоны Знакомая	17

3.1.4	Внутреннее строение месторождения Северное	17

3.2	Морфология рудных тел и их типизация для условий разработки	18

3.3	Горнотехнические и геомеханические условия разработки	20

3.4	Гидрогеологические условия разработки	22

3.5	Вещественный состав руд и их технологические свойства	25

3.6	Балансовые запасы руды и металлов	26

3.7	Эксплуатационные запасы руды и металлов	30

3.8	Геолого-математическая модель месторождений	37

3.8.1	Анализ геолого-математической модели Зоны Южной	37

3.8.2	Анализ представленной информации по Северной Зоне	45

4	Способ разработки запасов	54

4.1	Открытый способ разработки	54

4.2	Подземный способ разработки	63

4.3	Комбинированный способ разработки	63

4.3.1	Открытые горные работы	65

4.3.2 Производительность карьеров. Календарный план открытых горных работ	88

4.3.3 Вскрытие месторождения. Горно-капитальные работы	96

4.3.4 Система разработки	98

4.3.5 Механизация технологических процессов	99

4.3.7. Осушение карьерного поля	116

4.3.8. Охрана труда и техника безопасности	117

4.3.10 Подземные горные работы	126

5	Системы разработки	126

5.1	Определение параметров систем разработки по горно-геологическим и горнотехническим условиям	126

5.2	Удароопасность пород рудной зоны Южная	131

5.3	Криолитозону	131

5.4	Радоновыделение	131

5.5	Условия применения	132

5.6	Параметры применяемых систем разработки	142

5.7	Дать рекомендации по условиям применения нескольких систем разработки в одном эксплуатационном блоке;	145

5.8	Закладке (виды закладки, области применения, укрупненные описания технологических схем, соотношения, ТЭП);	150

5.8.1	Твердеющая закладка	150

5.8.2	Инъекционная закладка	153

5.8.3	Бутобетонная закладка	159

5.8.4	Гидравлическая закладка	161

5.8.5	Породная закладка	164

5.9	Погашению пустот методом полной изоляции. Метод погашения пустот полной изоляцией.	165

5.10	Предварительные объемы. Технико-экономическая оценка снижения затрат на закладку.	168

6	Параметры эксплуатационного блока. Производительность блока	168

6.1	Определить оптимальные размеры выемочных единиц	170

6.2	Максимальное количество выемочных единиц в блоке в одновременной отработке;			170

6.3	Укрупненное определение производительности эксплуатационного блока	170

6.3.1	Определение производительности по камерной системе	170

6.3.2	Горизонтальные слои с закладкой	174

6.3.3	Общая производительность блока	176

7	Эксплуатационная блокировка запасов месторождения	176

7.1	Эксплуатационная блокировка запасов Зоны Южная	176

7.2	Эксплуатационная блокировка запасов Зоны Северная	181

7.3	Предварительная оценка годовой производительности рудника по горнотехническим возможностям	185

8	Порядок отработки запасов	186

8.1	Очистные работы	190

8.2	Безопасность ведения работ	192

9	Схема вскрытия	193

9.1	Варианты схем вскрытия	194

9.1.1	Варианты внутришахтного транспорта (ВШТ)	224

9.1.2	Укрупненный расчет вентиляции	227

9.2	Технико-экономическое сравнение вариантов схем вскрытия	237

10	Выводы и рекомендации	238

Приложение 1. Техническое задание на проектирование	244

Приложение 2. Исходные данные для ТЭО возможности применения комбинированного способа разработки Эльконской группы месторождений	247

Приложение 3. Заключение по гидрологическим и гидрогеологическим условиям отработки месторождений зоны Южная (Элькон, Эльконское плато, Курунг, Непроходимое, Дружное)			248