ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работы

г. Обнинск





                      «____» ___________ 2013 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Говердовского А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________, действующего (ей) на основании _______________ (наименование и реквизиты документа), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим  договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу:   ___________________________________________________
1.2.  Основанием для заключения договора является договор от ________________ № 5845 между ОАО «ОКБМ Африкантов» (далее – Генеральный заказчик) и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и протокол _______________________________.

1.3. Сроки выполнения работ: 
                  -  начало – c 18.11.2013;

                  -  окончание –  02.12.2013 

II. Условия договора

2.1. Работы по настоящему договору выполняются в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1), (КД, ОСТ, ТУ, ГОСТ и др.).
            2.2. Содержание и сроки выполнения работ по договору определяются   календарным  планом (приложение № 2),  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  договора

III. Права и обязанности Сторон

3.1.  Исполнитель вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультационную и иную помощь.

3.2. Исполнитель обязан:
а) выполнить работы в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ в предусмотренный настоящим договором срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;

в) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в техническом задании (КД, ОСТ, ТУ, ГОСТ и др.)

г) выполнять все предусмотренные настоящим договором работы лично и не вправе привлекать для их выполнения третьих лиц;

д)  обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы; 
е) обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» при производстве работ по договору;
ж) сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» дежурному инженеру-диспетчеру по телефону 9-80-08.  

3.3. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ;

б) в течение 15 дней с момента приемки результатов работ предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата работ в соответствие с указанными условиями;

3.4.  Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты работ в соответствии с настоящим  договором;

б) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию.
IV. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 4-х экз. с указанием результатов работы и технический акт с приложением всех необходимых документов (сертификаты качества, протоколы контроля сварных швов и др.).

Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.2.  Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ предоставляет Заказчику счет-фактуру. Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещение убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
4.3. Заказчик вправе в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ в случае отступления Исполнителя от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями. Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается  Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

4.4. Датой исполнения работ  по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

V. Цена договора и порядок расчетов

 5.1.  За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора работу Заказчик уплачивает Исполнителю в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3) в сумме в размере  (______________ рублей (цифрами и прописью), в том числе НДС (___%) – ______________ рублей (цифрами и прописью).
Цена настоящего договора включает расходы связанные с выполнением договора, включая страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
           5.2.  Работа выполняется без перечисления аванса.

           5.3.  Оплата за выполненные по договору работы производится в течение 30-ти рабочих дней  после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной актом сдачи-приемки работы, предоставлении счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ при условии поступления денежных средств от Генерального заказчика.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки работ оплачиваются Заказчиком в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

             5.5.  Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения работы проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

5.6. Ежеквартально, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, в течение срока действия настоящего договора, Исполнитель направляет Заказчику подписанный акт сверки взаимных расчетов, составленный на последнее число месяца отчетного квартала. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо при наличии разногласий направляет в адрес Исполнителя протокол разногласий.
VI. Условия конфиденциальности

6.1. Предмет договора, ход его исполнения и полученные результаты не являются конфиденциальными. 

VII. Ответственность Сторон

7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7.2 В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.
7.3 За нарушение Исполнителем срока выполнения работы (этапа работы) он уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от договорной цены этапа работы за каждый день просрочки.

7.4 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

7.5 Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения этапа работ не может превышать установленной договорной цены этапа работ.
7.6. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель в течение 3 (трех) дней со дня его расторжения возвращает Заказчику полученную, в соответствии с п. 5.2 настоящего договора, сумму аванса.
7.7 В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

IX. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), направляются в письменной форме.

Срок рассмотрения претензий – 30 дней с момента получения претензий одной из Сторон.

9.2. В случае невозможности урегулирования претензий путем переговоров  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы»  в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

X. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон  и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

XI. Условия о раскрытии Сведений об Исполнителе

11.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные в рамках запроса предложения (далее – Сведения),  являются  полными,  точными  и достоверными на дату подписания договора. Сведения предоставляются по форме, установленной в Приложении № 4   к Договору (образец заполнения). 

11.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя и информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме, установленной в Приложении № 3 к договору (образец заполнения).
11.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской  Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
XII. Гарантийные обязательства
12.1. Срок действия гарантии на выполненные по настоящему договору работы составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Выявленные Заказчиком дефекты подтверждаются соответствующим актом. Исполнитель устраняет выявленные Заказчиком дефекты в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.
XIII. Заключительные положения

13.1. Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995, Закона «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнителя по решению Заказчика Исполнитель предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» от 06.02.2010 № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.2. Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

13.3. Настоящий  договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 

13.4. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.
13.5.  Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

        - Техническое задание (приложение №1);
        - Протокол соглашения о договорной цене (приложение № 2);

        - Информации о контрагенте (приложение № 3).

XIV. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Исполнитель
	
	Заказчик

	
	
	ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 

	
	
	Адрес:

249033 , Калужская область,

г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1

тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68

ИНН 4025024829

КПП 402501001

БИК 042007835

Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж

р/с 40502810024250000564

к/с 30101810100000000835


	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Исполнитель:

	
	Заказчик:
Генеральный директор 
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

	
	
	

	_____________________
	
	
	____________________ А.А. Говердовский
	


МП
МП

  Приложение № 1

к договору №_____________
от «___»___________2013 г.
	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Генеральный директор 

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»



	_________________
«___»____________2013 г.

    М.П.
	________________ А.А. Говердовский
«___» _____________ 2013 г.

М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

«Работы по обвязке оборудования и контролю герметичности натриевого контура стенда СПРУТ»
Обнинск

2013

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результата выполняемых работ

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	«Работы по обвязке оборудования и контролю герметичности натриевого контура стенда СПРУТ»


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

1. Обвязка оборудования натриевого контура трубопроводами. 

2. Контроль сварных соединений на прочность и плотность.

3. Технологические работы на стенде.

4. Участие в пуско-наладочных работах.

	Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

	Работа выполняется в помещении стенда СПРУТ, здание ТФК-1, ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». 

Обвязка оборудования натриевого контура стенда трубопроводами осуществляется по месту расположения стенда. 

Неразрушающий контроль сварных соединений натриевого контура и контура воды высокого давления выполняется согласно ПНАЭ Г-7-019-89. Контроль сварных соединений на прочность и плотность проводится в соответствии с ПНАЭ Г-7-019-89.

На стенде должны быть проведены следующие технологические работы:

- установка газосборника и запорной арматуры на контуре воды высокого давления, подсоединение входа и выхода однотрубной модели к контуру воды высокого давления;

- подсоединение натриевого контура к газо-вакуумной системе стенда;

- установка на оборудовании и трубопроводах натриевого контура и контура воды высокого давления электронагревателей, теплоизоляции и защитных кожухов;

- сооружение площадки для обслуживания модели на отметке 3.5м в колпаке на крыше здания. 


Для оперативного устранения выявляемых неисправностей представители Исполнителя принимают участие в пуско-наладочных работах. 



	Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки 

	Объем услуг по пп.1 и 3 подраздела 1 приведен в Приложении 1.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 Общие требования

	Общие требования к работе – в соответствии с ПБ 03-576-03.
При выполнении работы необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок», ПН АЭ Г-7-008-89.При невозможности применения рентгенографического метода неразрушающего контроля допускается использования методов ультразвуковой дефектоскопии и акустической эмиссии.



	Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

	Работа выполняется с соблюдением нормативно-технических и нормативно-правовых документов, действующих в Российской Федерации.

Специалисты Исполнителя  должны иметь все необходимые допуски и аттестации в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями.


Контроль  качества основных материалов, применяемых при работах должен производиться на соответствие сертификатных данных требованиям нормативно-технических документов, указанных в ПБ 03-576-03 и таблице контроля качества основных материалов.


Контроль и приемка качества сварочных материалов и сварных соединений производится в соответствии с таблицей контроля качества сварных соединений.


Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров должен
выполняться стандартным инструментом.


Контроль качества сварных соединений должен проводиться в соответствии с требованиями ЧКД.


В организационной структуре организации Исполнителя должна быть аттестованная Лаборатория неразрушающего контроля.


Исполнитель должен быть сертифицирован на соответствие Системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008.



	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

	Срок гарантийных обязательств Исполнителя на выполненные работы – не менее 12месяцев.



	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Предмет договора, ход его исполнения и полученные результаты не являются конфиденциальными.



	Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результата выполненных работ

	При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране труда, электро- и пожарной безопасности. Общие требования по безопасности - по ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.1.004-91.
Работы должны проводиться с соблюдением Инструкции №29 по безопасности труда при работе со щелочными металлами ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». На каждый вид работ на оборудовании и трубопроводах с натрием оформляется наряд-допуск.

Исполнитель несет ответственность за безопасность результата оказания услуг в соответствии с законодательством РФ.


	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не предъявляются.



	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	
В состав технического предложения участника должны входить следующие документы:

1.Свидетельство об аттестации Лаборатории неразрушающего контроля на право выполнения работ по проведению контроля:

- Объектов котлонадзора;

- Оборудования взрывоопасных и химически опасных производств.

Методы контроля:

- Радиационный (рентгенографический);

-Ультразвуковой (ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия);

- Проникающими веществами (капиллярный,  течеискание);

- Визуальный и измерительный.

2.Сертификат соответствия Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008): система менеджмента качества применительно к предоставлению услуг в области строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, монтажу, пусконаладочным работам и техническому обслуживанию инженерного оборудования зданий и сооружений.



	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995, Закона «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и нормативными актами Исполнителя о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнитель по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» от 06.02.2010 № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ РАБОТ
	Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

	В результате выполненных работ натриевый контур стенда СПРУТ будет подготовлен к проведению экспериментов.



	Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

	Приемка выполненной работы производится на территории ГНЦ РФ-ФЭИ, здание ТФК-1, в установленном порядке.



	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

	По результатам выполнения работы Исполнитель предоставляет Заказчику технический акт с приложением необходимых документов (сертификаты качества, протоколы контроля сварных швов и др.).


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Объем работ по обвязке оборудования и технологическим работам на стенде


	


От Исполнителя: 






От Заказчика:
Приложение №1 
к техническому заданию
Объем работ по обвязке оборудования и технологическим работам на стенде
	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Количество
	Примечание

	п/п
	 
	измерения
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	отм.+10.90
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж обечайки
	т
	0,13
	 

	2
	Разборка железобетонных конструкций  размером 900*1600*600 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	м3
	0,9
	 

	3
	Очистка от строительного мусора
	100 т
	0,02
	 

	4
	Устройство ж/б перекрытия с устройством несъемной металлической опалубки
	100 м3
	0,009
	 

	5
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной до 6 мм
	т
	0,06
	 

	 
	отм.+3.54
	 
	1
	 

	6
	Вырезка технологических отверстий в площадках
	т
	0,075
	 

	7
	Демонтаж несущих балок
	1 т
	0,054
	 

	8
	Монтаж несущих балок
	1 т
	0,054
	 

	9
	Изготовление воздуховода и перехода
	т
	0,022
	 

	10
	Прокладка воздуховодов  из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром 280 мм
	100 м2
	0,014
	 

	11
	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т
	шт.
	2
	 

	12
	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т
	шт.
	2
	 

	13
	Изготовление опор №№1-8
	к-т
	1
	 

	14
	Монтаж опорных конструкций
	1 т
	0,218
	 

	15
	монтаж нагревательной петли ф20мм из материала 08х12Н10Т
	100 м
	0,12
	 

	 
	Установка 2-х монтажных площадок с лестницами для обслуживания и монтажа
	 
	 
	 

	16
	Изготовление площадки для обслуживания оборудования
	т
	0,5
	 

	17
	Профилированный настил 
	т
	0,416
	 

	18
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0,1
	 

	19
	Вырезка проемов в стальном проф. настиле
	1 м
	6,4
	 

	20
	Изготовление лестницы
	т
	0,2
	 

	21
	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением
	1 т
	0,2
	 

	22
	Изготовление рамы
	т
	0,22
	 

	23
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5
	т
	0,227
	 

	24
	Монтаж рамы
	1 т
	0,22
	 

	 
	Закрепление модели ПГ по высоте на 3-х опорах
	 
	 
	 

	25
	Изготовление опор
	т
	0,044
	 

	26
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5
	т
	0,036
	 

	27
	Трубы стальные электросварные, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	3
	 

	28
	Монтаж опорных конструкций
	1 т
	0,044
	 

	 
	Изготовление опоры под расширительный бак
	 
	 
	 

	29
	Изготовление опоры под бак
	т
	0,204
	 

	30
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5
	т
	0,152
	 

	31
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0,058
	 

	32
	Монтаж опорной конструкции под расширительный бак
	1 т
	0,204
	 

	33
	Изготовление лестницы
	т
	0,038
	 

	34
	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением
	1 т
	0,038
	 

	 
	Монтаж газовакуумной системы
	 
	 
	 

	35
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали , диаметр наружный 32 мм
	т
	0,076
	 

	 
	Монтаж системы технической воды
	 
	 
	 

	36
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали, диаметр наружный 25 мм-(охлаждение насоса ВИН)
	т
	0,015
	 

	37
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали , диаметр наружный 20мм
	т
	0,019
	 

	38
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 14 мм
	т
	0,002
	 

	 
	Монтаж электронагревателей и тепловой изоляции
	 
	 
	 

	39
	монтаж нагревательной петли ф20мм из материала 08х12Н10Т на трубопровод ф32мм
	100 м
	0,8
	 

	40
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3
	1,52
	 

	41
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2
	0,41
	 

	 
	Подсоединение контура воды высокого давления к модулю ПГ
	 
	 
	 

	42
	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионно-стойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода до 25 мм(вентили-2шт+задвижка-2шт)
	шт.
	4
	 

	43
	Трубопроводы из коррозионно-стойкой стали, диаметр наружный 25 мм-(охлаждение насоса ВИН)
	т
	0,044
	 

	 
	Воздуховод к вентилятору в колпаке
	 
	 
	 

	44
	Изготовление воздуховода, фланцев и отвода ф330мм
	т
	0,03
	 

	45
	Оцинкованный лист б=до 2,5мм
	т
	0,032
	 

	46
	Прокладка воздуховодов  из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром 330 мм
	100 м2
	0,041
	 


Приложение № 2

к договору №__________
от «___»_________2013 г. 

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение работы:

«Работы по обвязке оборудования и контролю герметичности натриевого контура стенда СПРУТ»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика __________________, и от лица Исполнителя _________________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работы в сумме: ___________ рублей (цифрами и прописью), в том числе НДС(___%) – ___________ рублей (цифрами и прописью) рублей.

 Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком. 

	Заказчик
	Исполнитель

	
	

	__________________ 
	_________________ 

	«___» ____________ 2013г.
	«___» ____________ 2013г.

	М.П.
	М.П.


Приложение № 3

к договору №__________
от «___»_________2013 г. 

[image: image1.jpg]TLcIg 10

ndodh oIS el TLL90 e § HECEAL 1 HNIHIOLDK KDL KT XIOSMEAD W XCIRTHION 90 EaNAN Stges 8 SruTTaHd]]

o
[err— e e oo Lo ot gt | o vemio | souser
oo seednonos | (T oy | e opsmondsnassor r— oMo /mescnomaty Hato e R [Ty e, o) | stosoorsomaiy weene | osmondsmassork | oo g | . Haso Hin
R — i) : nsmkuon sy [ -
[Er—— It | gomn wndey domonwmdsy
Ceromonon i s ) o Savown [ e e —— [ e ———
5 5 v 3
(oo o834 RrRoEAEEdD SOROER)
TN €10T 10 dogosor

o omoxoundyy

auwasednos o sunvwdoduy





