Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Гл. Инженер СИЗ _________Е.А. Шаненко «__» апрель 2014 г | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________М.М. Капля «__» апрель 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на проведение одиночной смены шпал и переводных брусьев

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Форма торгов (ненужное зачеркнуть) | Открытая (закрытая) |
| --- | --- |
| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Одиночная смена шпал и переводных брусьев |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 4 000 100 руб., в т. ч. НДС |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | Оплата производится по факту каждого выполненного этапа работ. Этапом признается выполнение работ по смене шпал, брусьев на отдельном километре пути или стрелочном переводе с предоставлением отчетных документов. Допускается вариант предоплаты в размере 30% от стоимости договора, при условии предоставления исполнителем обеспечения уплаченного аванса в виде безотзывной банковской гарантии. |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | С 19.05.2014 по 01.12.2014 |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | Пути необщего пользования ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», расположенные на территории ЗАТО г. Саров. |
| Требования к участнику процедуры закупки | Наличие у исполнителя необходимого производственного и профессионального (кадрового) потенциала. Руководитель работ исполнителя должен иметь высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на должностях специалистов не менее 3 лет. Работники исполнителя должны проходить аттестацию, предусматривающую проверку знаний правил технической эксплуатации железных дорог, инструкций по движению поездов, маневровой работе и сигнализации на железнодорожном транспорте, а так же иных нормативных актов федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. С предоставлением заверенных копий документов. Представление информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров. Соответствие исполнителя требованиям п.12.5ЕОСЗ. В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд на территорию ЗАТО ограничен (пропускная система). На территории ЗАТО установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который предусматривает ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Обращаем Ваше внимание, что: - получение разрешения на въезд граждан для временного или постоянного пребывания на территории ЗАТО оформляется органами режимной службы Заказчика и ФСБ РФ, расположенных на территории ЗАТО. - минимальные сроки получения разрешения на въезд составляют два календарных месяца. - механизм получения разрешения для въезда на территорию ЗАТО, распространяется на все юридические и физические лица, являющиеся победителями процедур размещения заказов на поставку товаров, работ и услуг. Для оформления въезда на территорию ЗАТО Участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика указанному в Извещении, опубликованном на сайте. Заказчик не несет ответственности за действия уполномоченных лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию ЗАТО, по допуску или отказу в допуске Участнику. |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Одиночная смена шпал и переводных брусьев: Количество шпал-3850 шт., переводных брусьев-5 комплектов(315 шт.) Шпалы и переводные брусья поставляются заказчиком. |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Планируемые работы по видам ремонтов относятся к текущему содержанию железнодорожных путей. Тип шпал – IΙ, тип переводного бруса – ΙΙБ2. |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Работы должны производиться в соответствии с требованиями «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ» №ЦП-485 утв. 28.07.1997, «Правил и технологии выполнения основных работ при текущем содержании пути» №ЦПТ-52 |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Отремонтированные участки пути должны соответствовать требованиям «Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути» утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 № 2791р, «ПТЭ железных дорог РФ» утв. Приказом № 286 от 21.10.2010 г. |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | Предоставление гарантии не менее 1 года на выполнение работ по замене шпал и переводных брусьев. |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | Контроль осуществляется службой пути Управления 2590 СиЗ, путем проведения ежедневной сдачи-приемки участков производства работ. |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | Сдача по акту формы ПУ-48а, согласно «Технических условий на работы по ремонту и ППВ» №ЦПТ-53 утв. 30.09.2003, заполняется на каждый отремонтированный километр пути, стрелочный перевод. |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: