ПРОЕКТ ДОГОВОРА. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проект договора

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

между

Открытым акционерным обществом «ВНИПИпромтехнологии»

и

[ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА]

г. Москва, 2012 г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______________

г. Москва                                                                                                      «___» ________________ 2011 г.

Открытое акционерное общество «ВНИПИпромтехнологии», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Лобанова Н.Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________,

(наименование подрядной организации)

именуемая в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________, с другой стороны,

вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Стороны договорились, что указанные понятия имеют следующие значения, если иной смысл не следует из условий настоящего договора:

- Понятие «материалы» включает в себя все возможные для осуществления работ материалы, оборудование, конструкции, изделия.

- Понятие «объект» - административные, административно-бытовые, производственные, подсобные здания и помещения, инженерные сооружения, сети и коммуникации, оборудование и конструкции, принадлежащие Заказчику на праве собственности или используемые Заказчиком по договору аренды, на которых производятся работы по настоящему Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить, в установленный договором срок (графиком производства работ) работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием, сметой, руководствуясь СНиП и действующей нормативной документацией, собственными  силами, из собственных материалов, следующие виды работ: Ремонт помещений:

    - Комната  17, 2-ой этаж корпус 30 общей площадью 22,5 кв.м.

  - Работы по настоящему Договору производятся по адресу: г. Москва, Каширское шоссе д 33.

  - Право Подрядчика осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается лицензией, свидетельством о допуске к работам __________________________________________ №_______________ от "___"__________ 20__ г., выданной _______________________________________________________________________.

  - Техническое задание (Приложение №1) предоставляет Заказчик.

  - Подрядчик обязуется подготовить и согласовать с Заказчиком следующие документы: смету (Приложение №2) и график производства работ (Приложение №3).

  - Подготовленные Подрядчиком документы согласно п.1.4 настоящего Договора, становятся обязательными для Сторон с момента их утверждения Заказчиком.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена работ по настоящему Договору является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных п.п.2.2, 2.5, 4.2, 4.8, 5.1.10, 8.5, 10.5, 15.3 и определена сметой №____  являющейся неотъемлемой частью составляет ______________(__________________) рублей, в том числе 18% НДС: ________________(__________________) рублей. Указанная цена включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика, в том числе расходы на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, транспортные и прочие затраты. В цену договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору, а также работы, не детализированные в настоящем договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.

  - Цена, указанная в п.2.1. настоящего Договора подлежит снижению в случае уменьшения первоначально запланированных объемов работ (количества примененных материалов и т.д.), которое нельзя было предусмотреть при заключении Договора, а также в соответствии с другими статьями настоящего Договора.

  - Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в превышении цены работы (согласно п.2.1. настоящего Договора), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. При этом Заказчик, вправе расторгнуть настоящий договор. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы на основании подтверждающих документов.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика (в письменном виде) о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

  - Стоимость работ по п.1.1. настоящего Договора при расчетах Заказчика с Подрядчиком определяется с применением расчетных индексов перевода в текущие цены, предусмотренные сметой №___ к настоящему Договору (Приложение №2).

Не допускается определение стоимости выполненных работ, путем пересчета в текущие цены с учетом индексации сметной стоимости работ на дату подписания соответствующих Акта сдачи-приемки работ и Справки о стоимости выполненных работ и  затрат (формы КС-3).

  - Цена работы может быть изменена в сторону увеличения только по соглашению сторон на основании оформленного в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему договору.

  - Цена договора, предусмотренная п.2.1, оплачивается Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору, включая устранение выявленных недостатков, при условии, что работы выполнены с надлежащим качеством и в согласованные сроки, установленные настоящим Договором (или досрочно с согласия Заказчика),  на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ установленной формы, справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), оригинала счёта и счёта – фактуры (оформленного в соответствии со статьей 169 НК РФ), в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соответствующего Акта сдачи-приемки работ. До момента оформления соответствующего двустороннего Акта сдачи-приемки, работы считаются невыполненными.

  - Датой перечисления денежных средств, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

  - Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

- начало работ: «___»________ 2012г.

- окончание работ: «___»________2012г.

Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены графиком производства работ.

  - При возникновении обстоятельств, приостанавливающих выполнение работ и увеличивающих сроки их выполнения: а) не предоставление Заказчиком фронта работ; б) задержка выдачи Заказчиком исходно-разрешительной документации; в) внесение изменений в техническое задание  - Подрядчик совместно с Заказчиком определяет новые сроки, что должно быть оформлено в письменном виде Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  - Заказчик и Подрядчик перед началом производства работ оформляют передачу площадки или отдельного объекта Актом-допуском установленной формы в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Обеспечение работ необходимыми материалами осуществляет Подрядчик.

  - Заказчик вправе предоставлять Подрядчику необходимые для выполнения работ материалы. При этом цена работ согласно п. 2.1 настоящего договора уменьшается соразмерно стоимости предоставленного Заказчиком материала (исходя из стоимости материалов согласно смете №___).

  - Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы завода изготовителя, удостоверяющие их качество.

  - Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов (в том числе материалов, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик. Приемка материалов от Заказчика, а также от поставщиков Заказчика осуществляется Подрядчиком по двустороннему акту, в котором в обязательном порядке указывается наименование поставленного материала, его количество, ассортимент, комплектность и качество. В случае обнаружения каких-либо недостатков Подрядчик должен указать это в акте.

  - В случаях невыполнения Подрядчиком условий п.4.4, Подрядчик не вправе предъявлять требования к Заказчику в связи с недостатками и обязан устранить их за свой счет.

  - Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику, оборудование, инструмент, приспособления и установки, материалы, передвижные бытовые и складские помещения) несет Подрядчик.

  - Сторона, предоставившая материалы, отвечает за их соответствие техническому заданию, смете, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием государственным стандартам и техническим условиям.

  - Материалы, предоставленные Заказчиком, не использованные Подрядчиком при производстве работ на объекте, передаются (возвращаются) Заказчику по двустороннему акту, либо с согласия Сторон уменьшается цена работ (согласно п.2.1. настоящего Договора) с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

  - Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - До начала производства работ Подрядчик обязан:

      - Предоставить Заказчику следующие документы:

- копии свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями (СРО) на виды работ производимые Подрядчиком и привлеченными субподрядных организаций согласно п.1.1. настоящего Договора;

- копии сертификатов, паспортов и пр. на применяемую оснастку, инструменты, оборудование и механизмы;

- список лиц, допущенных к работам на объекте.

    - Согласовать с Заказчиком места складирования материалов, оборудования, инструментов, приспособлений и установки транспортных средств, передвижных бытовых и складских помещений, временных сооружений, а также другого имущества Подрядчика.

    - В течение 3 (трех) дней с момента вступления договора в силу назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, должность, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.

    - Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему Договору в полном соответствии с техническим заданием, сметой, строительными нормами и правилами (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.04.01-87 и т.д.), действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями  техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, безопасности дорожного движения и с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, в том числе монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные с объектом работы. Сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

    - Подрядчик выполняет своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, и сдает работы Заказчику по акту сдачи-приемки работ установленной формы. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядные организации, о чем в обязательном порядке письменно информирует Заказчика. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и юридический адрес субподрядчика, а также прилагаться копия свидетельства саморегулируемой организации (СРО). Ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников и работников субподрядных организаций, несет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельными исходами, в процессе выполнения работ персоналом Подрядчика.

    - Подрядчик извещает Заказчика за 5 (пять) дней до начала приемки о готовности скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был письменно информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

    - Подрядчик своевременно оформляет и передает Заказчику исполнительную документацию, акты освидетельствования скрытых работ и другую документацию, предусмотренную СНиП и действующей нормативной документацией, согласованную соответствующими надзорными органами Заказчика.

    - Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

    - Подрядчик обязан заблаговременно предоставить Заказчику до приемки выполненных работ товарные накладные, товарные и кассовые чеки (оформленные в соответствии с законодательством РФ) на примененные в процессе производства работ по настоящему Договору материалы (в том числе на расходные материалы), оборудование, конструкции, изделия и т.п.

    - По письменному согласованию с Заказчиком, Подрядчик имеет право использовать машины и механизмы Заказчика. В случае если стоимость эксплуатации предоставленных Заказчиком Подрядчику машин и механизмов входит в цену работ по договору согласно п.2.1, то Подрядчик обязан исключить стоимость эксплуатации данных машин и механизмов из акта сдачи-приемки выполненных работ.

    - Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

    - В период выполнения работ, Подрядчик обязан по окончании каждой рабочей смены производить очистку места производства работ, территории, прилегающей к передвижным помещениям Подрядчика от бытовых и производственных отходов.

    - По окончании выполнения работ по данному Договору (со дня подписания Акта сдачи-приемки работ), в течение 5 (пяти) дней за свой счет, Подрядчик обязан очистить территорию от строительного мусора, а также вывезти его и остатки материалов, транспортные средства, оборудование, передвижные бытовые и складские помещения, временные сооружения и другое имущество, ввезенное на территорию строительной площадки для выполнения работ по настоящему Договору.

    - Своевременно устранить своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

    - Предупредить Заказчика в письменной форме и до получения от него соответствующих указаний, приостановить работу при обнаружении Подрядчиком:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе или порядке выполнения работ;

- независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования.

    - Уведомить Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче выполненных Подрядчиком работ (их результата) в порядке, предусмотренном Договором.

    - Подрядчик обязан выполнять в полном объеме полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат Договору и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Подрядчик обязан производить возврат материалов и изделий, оставшихся после выполнения работ по Договору, стоимость приобретения и изготовления которых вошла в Акт сдачи-приемки работ, с обязательным предоставлением Заказчику подтверждающего документа (акта, подписанного начальником цеха, структурного подразделения предприятия).

    - При проведении работ на территории и объектах Заказчика (в дальнейшем Общества), предусмотренных настоящим Договором, соблюдать требования «Положения о пропускном и внутриобъектовом  режимах в Обществе», утвержденного и введенного в действие Приказом Генерального директора ОАО «ЗиО-Подольск» №361 от 27.11.2008г.:

      - Подрядчик обязан осуществлять ввоз (внос) материальных ценностей (строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и другого имущества) на территорию Общества, на основании оформленных в установленном порядке и с товарно-сопроводительными документами установленного образца (товарным накладным, товарно-транспортным накладным) оформленных в соответствии с законодательством РФ.

      - Запрещается производить фотографирование, кино- и видеосъемку или зарисовку территории Общества.

      - Запрещается вносить или выносить чертежи, документы, съемные носители электронной информации (дискеты, жесткие диски, флэш-накопители, CD-диски и т.д.).

      - Запрещается проносить (провозить) на территорию Общества все виды оружия (холодное, огнестрельное, газовое, пневматическое и т.д.) боеприпасы, взрывчатые, ядовитые и сильнодействующие вещества.

      - Запрещается проносить, провозить, передавать, употреблять спиртные напитки, наркотические, токсические вещества, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на территории Общества.

    - По окончании действия договора, Подрядчик должен вернуть Заказчику временные пропуска, являющиеся его собственностью.

    - Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить доступ сотрудников и техники Подрядчика на объект и выдать на весь период выполнения работ пропуска на право входа (выхода) на территорию Предприятия и разрешительную документацию.

    - Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ и приемки их результата.

    - Произвести оплату выполненных работ в сроки и на условиях предусмотренных Договором.

    - На момент окончания работ Заказчик  обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика письменного извещения об окончании работ осмотреть и принять результат работ, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также предназначенных для производства работ строительных и иных материалов (изделий, конструкций, комплектующих), оборудования, транспортных средств, передвижных бытовых и складских помещений, временных сооружений, строительной техники и инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования, инвентаря, переданных Заказчиком Подрядчику переходит на Заказчика после принятия их Заказчиком по Акту приема-передачи.

- СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Порядок  проведения  приемки работ, стадии приемки, объем контроля и методы испытаний принимаются в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, а также в соответствии с указаниями технологической документации.

  - Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами обязательств, которые в соответствии с настоящим Договором должны быть выполнены Сторонами к моменту завершения работ.

  - Приемка завершенного объекта производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности при условии соблюдения требований п.7.2.

  - Заказчик лично либо через своих представителей совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по Акту сдачи-приемки установленной формы.

  - Заказчик вправе отказаться  от приемки  выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению. В случае получения отказа Заказчика от приемки работ, Подрядчик обязан в срок, определенный п.8.3 настоящего договора, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ и повторно направить Акт сдачи-приемки работ Заказчику.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

  - Датой сдачи–приемки работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком двухстороннего Акта сдачи-приемки работ установленной формы.

  - При оформлении приемо-сдаточных документов Стороны руководствуются Унифицированными формами первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ от 11.11.1999г. и СНиП 3.01.04-87.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, сметой, действующими нормами, техническими условиями, СНиП, ГОСТ, заданиями Заказчика.

    - Надлежащее качество используемых им материалов, соответствие их техническому заданию, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами заводов-изготовителей, удостоверяющими их качество.

    - Устранение недоделок, недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока и при приемке работ, в сроки, предусмотренные п.8.3 настоящего Договора.

  - Гарантийный срок эксплуатации объекта (материалов и работ) устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

  - Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. Предельный срок обнаружения ненадлежащего качества выполненных подрядчиком работ – 5 (пять) лет, согласно ст. 756 ГК РФ. За счет своих средств Подрядчик устраняет дефекты, допущенные при производстве работ, вызванные некачественным их проведением Подрядчиком, применением некачественных материалов, возникшие в течение гарантийного срока. Наличие дефектов устанавливается двусторонним Актом дефектных работ. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты или недостатки за свой счет, в срок указанный в Акте дефектных работ, но не более 10 (десяти) календарных дней.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика или отказа от составления или подписания акта о выявленных дефектах в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, который обязателен для Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период, в течение которого объект не мог эксплуатироваться по причине устранения дефектов.

  - При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению недостатков в разумно необходимый для этого срок Заказчик вправе, уведомив Подрядчика, устранить собственными силами или привлечь для устранения недостатков другую организацию с последующим возмещением  Подрядчиком Заказчику понесенных в связи с этим расходов.

  - Подрядчик не несет гарантийных обязательств в случае преднамеренного повреждения результата работ Заказчиком либо третьими лицами, а равно вследствие неисполнения или нарушения Заказчиком либо третьими лицами норм технической эксплуатации результата работ.

- КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика производства работ), качеством и количеством применяемых материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента вступления договора в силу назначает распоряжением своего представителя на объекте, ответственного за технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения работ и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям договора, техническому заданию, смете и разрешает все организационные вопросы, связанные с работой Подрядчика на объекте. Также осуществляет контроль за количеством и качеством поставляемых Подрядчиком материалов.

  - Заказчик или представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

  - Подрядчик обязан вести «Журнал производства работ» на русском языке, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. Заказчик (представитель Заказчика, инженер) регулярно, один раз в день, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в срок, предусмотренный п.8.3 настоящего Договора принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

Порядок ведения общего журнала производства работ необходимо осуществлять по форме СНиП 12-01-2004 приложение «Г» или РД-11-05-2007 приложение №1 утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007г. №7.

- ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН В ПЕРИОД ПРИЗВОДСТВА РАБОТ

  - Дополнительные расходы и затраты Подрядчика, вызванные исправлением допущенных им в ходе выполнения работ ошибок и недостатков, возмещаются Заказчиком лишь в том случае, если Подрядчик докажет, что ошибки и недостатки были допущены Подрядчиком по вине Заказчика. Обнаруженные Подрядчиком либо Заказчиком ошибки и недостатки подлежат немедленному устранению.

  - Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по объекту, то Подрядчик будет вправе требовать продления срока выполнения работ на соответствующий период и освобождения на этот период от штрафных санкций за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

  - Превышение по вине Подрядчика первоначальных объемов и сметной стоимости работ без дополнительного соглашения Сторон, оплачивает Подрядчик за свой счет.

  - В случае если возникнет необходимость осуществить консервацию объекта, Подрядчик будет обязан осуществить своими силами работы по консервации объекта. Порядок, сроки и стоимость консервации объекта Стороны должны будут согласовать в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

  - Течение сроков, предусмотренных настоящим Договором, приостанавливается с момента получения Подрядчиком решения Заказчика о консервации объекта.

  - После устранения причин, вызвавших консервацию объекта, Подрядчик возобновляет работы не позднее чем через 5 (пять) дней после получения от Заказчика соответствующего извещения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:

    - За задержку оплаты выполненных работ – пеню в размере 0,04% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы соответствующего платежа.

  - При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать:

    - За несвоевременное окончание производства работ или срыв договорных обязательств по сроку исполнения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере   0,04% от цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 3% цены договора.

    - За нарушение сроков отдельных этапов работ (срыв графика производства работ) Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 3%  стоимости соответствующего этапа работ. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи объекта в целом уплаченная Подрядчиком сумма штрафа подлежит возврату.

    - Если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ более 10 (десять) календарных дней, Подрядчик уплачивает помимо пени согласно п.11.3.1 неустойку в размере до 10% цены договора. В этом случае Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем бесспорном порядке, о чём письменно уведомляет Подрядчика.

    - За выполнение Подрядчиком некачественных работ подлежит уплате штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый вид работ, выполненных Подрядчиком некачественно, в течение 14 (четырнадцати) календарных дне с момента выявления.

    - За задержку устранения недоделок и исправлений, допущенных Подрядчиком дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных п.8.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими или привлеченными силами.

    - В случае выявления Заказчиком завышений Подрядчиком объемов и стоимости выполненных работ в представленных Актах сдачи-приемки работ, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый выявленный  факт, в течение 14 (четырнадцати) календарных дне с момента выявления.

    - В случае выявления факта складирования материалов, оборудования, инструментов, приспособлений и установки транспортных средств, передвижных бытовых и складских помещений, временных сооружений, а также другого имущества Подрядчика в несогласованном с Заказчиком месте, Подрядчик обязан перечислить Заказчику  5 000 (пять тысяч) рублей за каждый выявленный случай (кроме мест, указанных в каждом выданном наряд-допуске для проведения работ).

    - В случае утери временного пропуска работником Подрядчика, а также не возврата временного пропуска по завершении работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 350 (трехсот пятидесяти) рублей за каждый пропуск, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента завершения работ.

    - При выявлении Заказчиком попыток работников Подрядчика пройти на территорию и объекты ОАО «ВНИПИпромтехнологии» (либо фактов нахождения) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, попытки вноса либо хранения алкогольных напитков, совершения хищения имущества Заказчика либо нанесения иного материального ущерба, Подрядчик обязуется перечислить Заказчику 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента выявления. При этом пропуск у указанного работника Подрядчика изымается, возврату не подлежит, и на территорию ОАО «ВНИПИпромтехнологии» такой работник более не допускается. В целях подтверждения факта нахождения в состоянии опьянения Заказчик предоставляет Подрядчику «Акт освидетельствования работника для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения», в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования, «Актом о нарушении трудовой дисциплины». Указанные Акты  подписываются уполномоченным представителем Подрядчика - __________________________________________________________________________________,

(Должность, Ф.И.О., контактный тел.)

который обязан прибыть в место  составления Акта в течение 30 минут с момента извещения. В случае если, уполномоченный представитель не прибыл в установленный срок, Акт составляется в его отсутствие и подписывается представителями Заказчика.

    - При выявлении Заказчиком нарушений требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в ОАО «ВНИПИпромтехнологии» за исключение случаев предусмотренных п.11.3.9, СНиП 12-03-2001 «Безопасности труда в строительстве. Часть I. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасности труда в строительстве. Часть II. Строительное производство», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.04.01-87,  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», ПОТ Р М 020-2001 «Межотраслевых правил по охране труда при электрогазосварочных работах», ПОР Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» Положения «Внутренний транспорт предприятия. Организация безопасной эксплуатации», Подрядчик обязуется перечислить Заказчику 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждого нарушителя в течение 14 (четырнадцати) дней с момента выявления. При этом пропуск у указанного работника Подрядчика изымается, возврату не подлежит, и на территорию ОАО «ВНИПИпромтехнологии» такой работник более не допускается. Документ, подтверждающий факт нарушения, является протокол-докладная, подписанный представителями Заказчика и уполномоченными представителями Подрядчика - __________________________________________________, который обязан прибыть в место составления

(Должность, Ф.И.О., контактный тел.)

протокола в течение 30 минут с момента извещения. В случае если уполномоченный представитель не прибыл в установленный срок, протокол (акт) составляется в его отсутствие и подписывается представителями Заказчика.

    - Нарушения, предусмотренные п.п.5.1.13 и 5.1.14 подтверждаются актом за подписями представителей Заказчика и представителем Подрядчика ___________________________________, который обязан прибыть в

(Должность, Ф.И.О., контактный тел.)

место  составления протокола в течение 30 минут с момента извещения телефонограммой. В случае если, либо уполномоченный представитель не прибыл в установленный срок, акт составляется в его отсутствие и подписывается представителями Заказчика. В случае неисполнения требований предусмотренных п.п.5.1.13 и 5.1.14 Подрядчик обязан перечислить Заказчику 5 000 (пять тысяч) рублей в течение 14 (четырнадцати) календарных дне с момента выявления.

    - В случае выявления факта несанкционированного (без письменного разрешения Заказчика)  использования Подрядчиком материалов и оборудования Заказчика, хранящиеся на территории и объектах ОАО «ВНИПИпромтехнологии», Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость несанкционированно использованных материалов (по среднерыночной цене на момент выявления) и  перечислить Заказчику  15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай в течение 14 (четырнадцати) календарных дне с момента выявления.

    - В случае причинения ущерба Заказчику, в частности, вследствие нарушения Подрядчиком правил техники безопасности, пожарной безопасности или строительных норм при проведении работ, Подрядчик возмещает Заказчику понесенный ущерб в полном объеме, в течение 14 (четырнадцати) календарных дне с момента выявления. Ответственность за соблюдение требований техники безопасности при производстве работ возлагается на Подрядчика. Акт по форме Н-1 о несчастном случае на производстве с персоналом Подрядчика составляет Подрядчик.

  - В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками и его работниками несет Подрядчик.

  - Ответственность за сохранность предназначенных для производства работ строительных и иных материалов (изделий, конструкций, комплектующих), оборудования, транспортных средств, передвижных бытовых и складских помещений, временных сооружений, строительной техники и инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящиеся на территории строительной площадки неиспользованные материалы и другое имущество принадлежащее Подрядчику), несет Подрядчик.

  - Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, даже если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, военные действия любого характера,  нормативно-правовые акты органов исполнительной и законодательной власти, носящие запретительный характер и другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора).

  - Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения договорных обязательств в виду наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления или с того момента, когда соответствующей стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

  - Если вышеуказанные обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, то стороны будут вправе расторгнуть настоящий Договор при отсутствии взаимных задолженностей и обязательств.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И СМЕТУ

  - Заказчик вправе вносить изменения в техническое задание и смету при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по цены не превышают 10% указанной в смете общей цены работ. Заказчик вправе дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в техническое задание и смету, исключить любую работу.

- изменить характер, качество или вид любой части работы.

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по объекту.

  - Подрядчик, обнаруживший в ходе производства работ не учтенные в техническом задании и смете работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ (предусмотренной п.2.1. настоящего Договора) более чем на 10%, обязан сообщить об этом Заказчику.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 2 (двух) рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

  - Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные в п.13.2, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.

- ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

  - Подрядчик обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

  - В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд  Московской области. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

  - В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставление Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполненные работы.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Расторжение Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа, вступившим в законную силу.

  - В случаях, установленных договором и законодательством, договор, может быть, расторгнут досрочно.

  - Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор в случаях:

    - Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

    - Если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ более 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, при соблюдении п.16.5 настоящего Договора, в одностороннем бесспорном порядке, о чём письменно уведомляет Подрядчика.

    - В случае если Подрядчик обнаружит в ходе производства работ неучтенные техническом задании и смете работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ (предусмотренной п.2.1. настоящего Договора) более чем на 10%.

    - Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи объекта более чем на 10 (десять) календарных дней.

    - Аннулирования свидетельств СРО на виды работ выполняемые Подрядчиком согласно настоящему Договору, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производства работ.

    - В случае неоднократного привлечения Подрядчика к ответственности, в виде штрафа в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

  - Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

    - Финансовой несостоятельности Заказчика, или задержки им расчета за выполненные работы более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

    - Остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней, за исключением случаев консервации объекта. А также в случае неоднократной остановки работ по вине Заказчика.

    - Изменения цены работ более чем на 10% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в техническое задание и смету.

  - При расторжении Договора по любым причинам, Заказчик обязан в срок согласно п.7.3 принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора работы, подписать предоставленный Подрядчиком соответствующий Акт приема-передачи фактически выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и  затрат (формы КС-3)  или дать мотивированный отказ в их подписании. Если по истечении данного срока Заказчик не представил подписанный акт или мотивированный отказ, работы считаются принятыми, а акт подписанным.

  - При  расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан после оформления документов, указанных в п.16.5, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, а Подрядчик в течение 5 (пяти) банковских дней обязан возвратить Заказчику неизрасходованные материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком.

  - Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, включая гарантийные обязательства.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

  - Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 года №98 «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам, не участвующим в разрешении совместных задач по настоящему Договору, опубликование или иное разглашение такой информации возможно только с письменного разрешения обеими Сторонами.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Подрядчик не имеет права продавать или передавать результаты работ (отдельную часть) никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

  - Договор и другие документы, относящиеся к исполнению настоящего Договора, полученные посредствам факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу до получения их оригиналов.

  - Каждая Сторона гарантирует, что в случае ее реорганизации, изменения юридической и организационной формы, новая организация будет являться полным правопреемником старой и должно выполнять все обязательства, в соответствии с условиями настоящего Договора. О таких изменениях сторона информирует другую сторону за 5 (пять) рабочих дней до их регистрации.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой, частью настоящего Договора.

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему  Договору.

  - Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, считаются оформленными надлежащим образом, если скреплены печатями и подписями Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьей Стороне без взаимного согласования.

  - После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из  Сторон находится один экземпляр настоящего  Договора.

  - Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

- ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

  - Приложение №1 - техническое задание на 2 листах.

  - Приложение №2 - смета №__  на ___ листах.

  - Приложение №3 – график производства работ (календарный план) – на 1 листе.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

| «Заказчик»: ОАО «ВНИПИпромтехнологии» Юридический адрес: 115409, г. Москва Каширское ш., д.33 Тел. (495) 324-82-65/(495)324-86-08 Р/сч. 40702810238060052812 В Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва К/сч. 30101810400000000225 БИК 044525225 ИНН 7724683379 КПП 772401001 «От Заказчика»: Директор ОАО «ВНИПИпромтехнологии» _____________________/Н.Ф.Лобанов/ М.П. | «Подрядчик»: Наименование организации:_________________ _________________________________________ Юридический адрес:_______________________ _________________________________________ Тел. _____________________________________ Р/сч._____________________________________ _________________________________________ К/сч._____________________________________ БИК_____________________________________ ИНН____________________________________ КПП____________________________________ «От Подрядчика»: _________________________________________ _____________________________/___________/ М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1:  Техническое задание

- Адрес объекта: г. Москва, Каширское шоссе, д .33. корп. 30, 2-й этаж, ком.17 (ЦОД)

- Требуемые работы и материалы:

- Разборка покрытий из линолеума и релина - 22,5 кв.м.

- Разборка деревянных плинтусов - 20 кв.м.

- Демонтаж кабеля -210 м.

- Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм - 20 м

- Демонтаж радиатора - 1 шт.

- Демонтаж осветительных приборов - 8 шт.

- Очистка поверхности щетками - 60 кв.м.

- Обеспыливание - 60 кв.м.

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм - 60 кв.м. (растворы цементно- известковые, марка 75 - 1,32 куб.м.)

- Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 - грунтовочный СЛОЙ - 60 кв.м. (СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЭПОКСИДНОГО ПОКРЫТИЯ, МАРКА "ЭПИСОЛ PRIMER" (ФИРМА "RESIPLAST") -12,48 кг, РАСТВОРИТЕЛИ, МАРКА Р-4 - 2,994 кг).

- Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 - покровный СЛОЙ - 60 кв.м. (СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЭПОКСИДНОГО ПОКРЫТИЯ, МАРКА "ЭПИСОЛ PRIMER" (ФИРМА "RESIPLAST") -12,48 кг, ПОРОШОК ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ ЗАМАЗКИ - 7,32 кг).

- Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм - 60 кв.м. (смеси сухие цементно-песчаные с полимерными

ДОБАВКАМИ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ, МАРКА 300 (БЕТОНИТ 1000) - 525,6 кг).

- Окраска - 60 КВ.М. (ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ - 30,6кг, ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, ЖЕЛЕЗООКИСНЫЕ - 0,2 кг., краска Denber Данбарглосс Антистатик (норма расхода - 1л на 15-18 м2 поверхности) - 4 л).

- Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей ТОЛЩИНОЙ 5 ММ - 22,5 КВ.М.(ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, МАРКА "ЦЕРЕЗИТ СТ 17"- 4,5 кг, СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 150 (CERESIT CN69) - 380 кг).

- Обеспыливание - 22,5 кв.м.

- Устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе - 22,5 кв.м. (Токопроводящий дисперсионный клей - 11,25 кг, Самоклеющаяся медная лента, Линолеум антистатический Tarkett Acczent Mineral AC 100003 - 24,1 кв.м.).

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 - 20 м (клей мастика (резиновый), кн-2 - 1,03 кг, плинтусы поливинилхлоридные электротехнические совмещенные -20,2 м)

- Снятие дверных полотен - 3,36 кв.м.

- Демонтаж дверных коробок в каменных стенах - 1 шт.

- Установка металлических дверных коробок в проемы перегородок из гипсокартонных листов с навеской металлических полотен - 3,36 кв.м.

- Установка дверного доводчика к металлическим дверям - 1 шт. (доводчики дверные, марка "DORMA TS/83", масса двери -150 кг-1 комп.).

- Установка врезных дверных замков- 1 шт. (замок врезной AL-700SH -1 комп.).

- Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок - 1 кв.м.

- Снятие оконных переплетов остекленных - 3 кв.м.

- Демонтаж оконных коробок в каменных стенах - 1 шт.

- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадью проема до 2 - 3 кв.м. (ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", МАРКА ЛТ (О), ШИРИНА 100 ММ -2,57 м, ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ДИФФУЗИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", МАРКА ЛТ(Д), ШИРИНА 100 ММ- 10,61 м, БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, МАРКА ОДШБ-39 "ПЛАСТАЛ", ШУМОЗАЩИТНЫЕ С ВЕНТИЛЯЦ.КЛАПАН., ОСТЕКЛЕН. ДВУХКАМЕРН. СТЕКЛОПАК., РАСПАШНЫЕ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, ПЛОЩАДЬ 2,25 М2 - 3 КВ.М., ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 10/3-6,21 м).

- Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами

- 3 КВ.М. (ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН-2, СЕЧЕНИЕ 50X40X0,55 ММ -0,00174 т., ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС-2, СЕЧЕНИЕ 50X50X0,55 ММ - 0,00699 т., ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПУ-2, ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ, СЕЧЕНИЕ 31X31X0,55 ММ - 0,00057 т., ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 8-10 ММ 3,64 кв.м.)

- ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,'ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 250 А - 1 шт.

- ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, ТИП ВА 57-35, НА ТОК 125, 160 А - 1 шт.

- ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ - 0,0384 т.

- ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОСТЫЕ, ТИП PNK-200, РАЗМЕРЫ 2500X200X50 ММ - 60 м.

- ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 185 ММ2 - 60 м.

- КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5X50 - 0,0618 км.

Дверь противопожарная двупольная - 1 шт

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Смета

к Договору №____________ от «___»______________ 20    г.

| ЗАКАЗЧИК: Должность: ______________________ ____________________ (ФИО) (подпись) [М.П.] | ПОДРЯДЧИК: Должность: ____________________ ____________________ (ФИО) (подпись) [М.П.] |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Календарный план

к Договору №____________ от «___»______________ 20__г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на производство ремонтных работ в помещениях комната 17, второй этаж, корпус 30

| №№ этапов | Наименование этапа работ и его содержание | Сроки выполнения работы |  |  | Результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | окончание |  |
| 1 | Производство ремонтных работ |  |  |  | Подписание актов КС-2, Кс-3 |
| ЗАКАЗЧИК: Должность: ______________________ ____________________ (ФИО) (подпись) [М.П.] |  |  |