
Раздел 8.
«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР № _____
город Саратов
«___» _______ 2012 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Ковылина А.А., действующего на основании Положения об отделении и доверенности №67-03 от 04.03.2011г., с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол _________ от ____________ №__________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения
1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) Договор - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по итогам размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами, со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией,  на которую в Договоре есть ссылки. 

б) Цена договора - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение всех обязательств Поставщика по Договору;

             в) Товар –  товар, указанный в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которого перечислены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и в Технических требованиях (Приложение №2 к настоящему Договору), поставляемый в рамках настоящего Договора;
г) Работы – монтажные работы, и работы по  гарантийному обслуживанию, выполняемые Поставщиком в отношении поставляемого Товара,                                определенного Сторонами, в соответствии с условиями Договора.
2. Предмет Договора
2.1 Предметом настоящего Договора является поставка и монтаж каркасно-тентового сооружения (не относится к объектам недвижимости в соответствии со ст.130 ГК РФ) для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», в обусловленные договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется обеспечить его оплату          

2.2 Наименование и номенклатура Товара, его количество, цена и сроки поставки, технические и качественные показатели Товара, перечень и стоимость работ по монтажу и его гарантийному обслуживанию определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на условиях доставки Товара Покупателю по адресу: 410076, г. Саратовская обл., Татищевский район, 1,7 км. к югу от д. Докторовка, ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».  Выполнение работ по монтажу Товара и его гарантийному обслуживанию осуществляется Поставщиком по указанному адресу.
2.1 Поставщик передает Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2.2 Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить номенклатуру и количество поставляемого Поставщиком Товара на сумму не более чем 10 (десять) процентов от стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
3. Цена ДОГОВОРА 
3.1 Цена договора составляет ________________________ руб., в том числе НДС  18% – ___________ руб.

В цену включены доставка товара, работы по монтажу товара, а также все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС 18%.
3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором. Установленная цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара                                     до Покупателя, упаковку, экспедирование, полный комплект документации, предоставляемый в соответствии с условиями Договора, выполнение работ по монтажу Товара и его гарантийному обслуживанию, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. НОрмы и стандарты
4.1 Товар,  поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), технической документацией, требованиями СНиП и ГОСТ, и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.
5. Права и обязанности сторон
5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар Покупателю и выполнить работы по его монтажу по адресу, указанному в п. 2.3 настоящего Договора, на условиях и в сроки, установленные в настоящем Договоре и приложениях к нему.
5.1.2 Обеспечить наличие у себя всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору;
5.1.3 Предоставить Покупателю счет-фактуру в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством. 
5.1.4. Контрагент   _____________ гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, направленные с адреса электронной почты Контрагента _____________ на адрес электронной почты  Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» sar.prto@rosrao.ru, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Контрагент обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить в Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.

Контрагент настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ФГУП «РосРАО», а также на раскрытие ФГУП «РосРАО» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Контрагент освобождает Госкорпорацию от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает ФГУП «РосРАО» убытки, понесенные в связи с предъявлением ФГУП «РосРАО» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Контрагент и ФГУП «РосРАО» подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ФГУП «РосРАО» от исполнения Договора и предъявления ФГУП «РосРАО» Контрагенту требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Контрагентом соответствующего письменного уведомления ФГУП «РосРАО», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Оплатить Товар и работы Поставщика по монтажу и гарантийному обслуживанию на условиях, определенных в настоящем Договоре.

5.2.2 Не препятствовать Поставщику при выполнении им работ, предусмотренных настоящим Договором.
5.3 Покупатель имеет право:

5.3.1 Осуществлять контроль и надзор за ходом  и качеством выполняемых  работ по монтажу с соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Поставщиком оборудования и материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.3.2 Предъявлять претензии в отношении качества монтажных работ, выполняемых по настоящему Договору.
6. Упаковка и маркировка
6.1 Товар  поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара , способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара  должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.                                 
6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение №2  к настоящему Договору).

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара  и документация
7.1 Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 

7.2 Отгрузка Товара  производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 5 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара  к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара , дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест.

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении №3 к настоящему Договору).
8. Порядок и условия выполнения работ по монтажу и гарантийному обслуживанию
8.1 Поставщик приступает к выполнению работ по монтажу Товара   в день его поставки на объект Заказчика по адресу, указанному в п. 2.3 настоящего Договора. Срок выполнения работ по монтажу – до 29.06.2012.
8.2 В случае если в ходе выполнения работ Поставщик обнаружит необходимость проведения дополнительных работ и, соответственно, увеличения стоимости работ, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя и согласовать с последним данные работы путем подписания дополнительного соглашения.
8.3 Если Поставщик не выполнит обязанности, установленной пунктом 8.2 настоящего  Договора, он лишается права требовать от Покупателя оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения понесенных в связи с их выполнением расходов.

8.4 Поставщик обязуется своими силами доставить к месту выполнения работ инструменты, материалы, оборудование и иные технические средства, необходимые для выполнения работ.
8.5 В целях обеспечения безопасности работы Поставщик не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ по Договору предоставляет Покупателю список сотрудников, работающих на объекте с приложением фотографий каждого сотрудника. По представленным спискам и документам Покупатель обеспечивает доступ сотрудникам Исполнителя на объект.
8.6 Поставщик несет ответственность за соблюдение своими работниками установленных на территории выполнения работ пропускного и внутриобъектного  режима, порядка вноса (ввоза) и выноса (вывоза) материальных ценностей, а также правил пожарной безопасности  и иных вопросов соблюдения режима.

8.7 Поставщик обеспечивает на месте выполнения работ соблюдение своими работниками правил по технике безопасности производственных работ, охране труда  и пожарной безопасности. В случае ненадлежащего выполнения работ Поставщик не вправе ссылаться на то, что Покупатель не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
8.8 Покупатель обязуется предоставить Поставщику место для монтажной сборки Товара, обеспечить освещение и электроснабжение в зоне монтажа.

8.9 Поставщик не менее чем за 3 (три) рабочих дня обязуется уведомить Покупателя о готовности к сдаче результата работ. Покупатель обязуется принять  работы  в течение 3 (трех) рабочих дней после получения им сообщения Поставщика о готовности к сдаче результата работ.
9. Порядок приемки 
Товара и выполненных работ
9.1 Товар передается Поставщиком после завершения монтажных работ и принимается Покупателем в собранном виде, готовым к использованию по назначению. 

9.2 Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а)
документы о сертификации Товара   (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке; 

б)
технический паспорт на Товар, руководство по эксплуатации Товара,                                инструкцию по монтажу  Товара  на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара  и гарантийного периода;

г)
товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

д)
акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

е) акт приема-сдачи выполненных работ  (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

9.3 Приемка Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара    в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня завершения монтажа, пуско-наладочных или ремонтных работ Товара.
9.4 Обязательства Поставщика по поставке и монтажу Товара по срокам, количеству и качеству считаются выполненными с момента  подписания Покупателем акта приема-передачи Товара, акта приема-сдачи выполненных работ, товарных накладных о приеме Товара                                    .
9.5 В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству, комплектности, маркировке, или качества выполненных работ по монтажу стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, либо устранить недостатки монтажных работ. Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара на Товар                                     надлежащего качества, а также выполнением работ по устранению недостатков  несет Поставщик.

9.6 При обнаружении недостатков совместно с представителем Поставщика Покупатель составляет акт проверки качества. В случае подтверждения представителем Поставщика несоответствия качества Товара                                     и/или выполненных работ, такого акта будет достаточно для замены некачественного Товара   или наступления других обязательств Поставщика в соответствии с условиями настоящего Договора.

              Если мнения Сторон относительно качества Товара  и выполненных работ расходятся, то Стороны привлекают специалистов независимой экспертизы, заключение которых признают окончательным.

9.7 В случае уклонения представителя Поставщика от совместной с Покупателем приемки-сдачи Товара  и выполненных работ, а также проверки качества, Покупатель самостоятельно составляет акт проверки качества, который имеет обязательную силу для Поставщика. Поставщик утрачивает право на предъявление претензий в связи с содержанием одностороннего акта проверки качества.  

9.8 По факту приемки Товара, а также выполненных монтажных работ, соответствующих по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении №3 к настоящему Договору) и Акт приема-сдачи выполненных работ (форма установлена в Приложении №4 к настоящему Договору) и заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

10. Гарантия
10.1  Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара                                     в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и Техническими требованиями (Приложение №2 к настоящему Договору).

10.2  Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара,                                 оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

10.3  Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара,                                   безупречное качество изготовления  Товара  и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара   условиям настоящего Договора;
- надлежащее качество выполненных работ по монтажу.

10.4  Гарантия на поставленный Товар составляет 24 месяца. Гарантия на качество работ по монтажу составляет  24 месяца. Гарантийный срок в отношении Товара   и Работ исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара и Акта приема-сдачи выполненных Работ.
10.5  Неисправный или дефектный Товар   будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с демонтажом, возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. Сроки замены, возврата и исправления товара не могут превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар  соответственно продлевается. Поставщик обязан в пределах гарантийного срока осуществлять исправлять допущенные при выполнении Работ недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме.

10.6  Гарантия качества работы или качества результата работы,  распространяется на все, составляющее результат работы, включая оборудование и материалы, поставленные Поставщиком. Сроки устранения недостатков в выполненных работах не могут превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме.
10.7  Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товар , если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

10.8  Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

10.9  Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара                                    . 
11. Порядок оплаты
11.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

11.2 Оплата за поставленный Товар  и Работы осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

11.3 Оплата за Товар  и Работы в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке:

100% оплата от цены договора производится по факту выполненных работ в течении 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами Акта приема-передачи Работ и представления документов, предусмотренных п.9.2
12. ответственность сторон
12.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2 В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.
12.3 В случае нарушения сроков выполнения работ, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пеню в размере 0,1 % от общей стоимости невыполненных в срок работ, за каждый день просрочки. 
12.4 В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.                                    
12.5 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 % процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

12.6 Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

12.7 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12.8 Предусмотренная настоящим разделом ответственность наступает в части, не покрытой Договором на поставку товара  между Покупателем и Поставщиком.

13. Срок действия Договора
13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами  и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
13.2 Все обязательства Поставщика по поставке Товара                                     и выполнению Работ должны быть исполнены не позднее 29.06.2012 г.

13.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
14. форс-мажор
14.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

14.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

14.3 Покупатель освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных Покупателю лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.

14.4 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

14.5 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

14.6 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договора продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
15. Уведомления
15.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
16. Прочие положения
16.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Саратовской области.
16.3 Стороны оговаривают вопрос о степени конфиденциальности, передаваемой в рамках исполнения настоящего Договора информации, письменно уведомив другу друга о пометке конфиденциальности – «Для служебного пользования».

16.4 Порядок защиты и доступа к конфиденциальной информации регламентируется соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.5 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.6 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1: Спецификация;
Приложение №2: Технические требования;
Приложение №3: Акт приема-передачи Товара ;
  Приложение №4: Акта приема-сдачи работ.
17. Реквизиты сторон
	ПОКУПАТЕЛЬ:


	ФГУП «РосРАО» 119017, Москва, 

Большая Ордынка, 24
Филиал «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
Адрес: 603950  г. Нижний Новгород, 

Московское шоссе, 302А

ИНН: 4714004270 КПП:525743002

р/сч: 40502810042070000046 в Волго-Вятский Банк Сбербанка России  г. Нижний Новгород

Сормовское отделение № 6652 г. Нижнего Новгорода

к/сч: 30101810900000000603

БИК: 042202603

Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

410076, г. Саратов, ул. Верхняя,17.

ИНН 4714004270   КПП 645145002
___________________

М.П.



	
	ПОСТАВЩИК:

__________________ 
М.П.




Приложение №1 к Договору № ___ от _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.Наименование и номенклатура Товара 

	№п/п
	Наименование Товара  (марка, модель и т.п.)
	Производитель/ страна происхождения
	Кол-во ед.
	Цена за ед. руб. (включая НДС)
	Общая стоимость руб. (включая НДС)

	1.
	каркасно-тентовое сооружение 
	Россия
	1
	
	


Итого: Цена договора составляет ___________________________ руб., включая НДС – 18% _________________________ руб.

2.Срок поставки   и монтажа - до 29.06.2012.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


Приложение №2 к Договору № ___ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Перечень и характеристики товаров:

	Наименование 
	ДГ 200×125

	Назначение
	Каркасно-тентовое укрытие предназначено для организации  работ по изъятию малоактивных ТРО  из хранилищ F1- F5 на ПХРО Саратовского отделения филиала «ПТО» ФГУП «РосРАО».

	Габаритные размеры (длина×ширина×высота, м)
	24 × 13 × 4,55 (м)

	Каркас
	Из металлический из взаимозаменяемых модулей

	Покрытие
	стеновые и кровельные светопроницаемые ткани ПВХ в виде дискретных полотен стандартной ширины, равных межрамному расстоянию

	Ворота ( Ш × В), м                                                  
	4х4         2шт

	Разделительное быстромонтируемое ПВХ 

полотно ( Ш × В), м                                                           
	3 × 4,5

	Опорная система
	должна обеспечивать             без фундаментную установку, а также возможность перемещения на новое место с основным комплектом здания.

	Прочностные характеристики 
	должны отвечать ветровым и снеговым нагрузкам климатической зоны Саратовской области

	Монтаж 
	Монтаж осуществляется поставщиком


	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


Приложение №3 к Договору
№___________ от «____»______________ года
ОБРАЗЕЦ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
№___ ОТ «___»_________20____ Г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ ОТ «___»______________20___ Г.

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», в лице директора Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Ковылина А.А., действующего на основании Положения о филиале и доверенности №67-03 от 04.03.011, другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар  согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара)

Стоимость поставленного Товара составляет:

Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара :

_____________________________________________(перечислить  документы)
	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


Приложение №4 к Договору
№___________ от «____»______________ года

АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№___ ОТ «___»_________200___ Г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ ОТ «___»______________200__ Г.

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________  , действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
1. В соответствии с условиями Договора _______ № ____ от «__»__________ 200_ г. Поставщик обязался осуществить следующие работы: ______________________________________ (далее – Работы), а Покупатель обязался принять и оплатить их.

2. Покупатель настоящим Актом подтверждает, что Работы выполнены Поставщиком качественно и в срок, соответствуют требованиям настоящего Договора и приложениям к нему.

3. Свои взаимные обязательства по приемке - сдачи выполненных работ Стороны считают исполненными полностью и надлежащим образом.

4. Стороны не имеют друг к другу претензий по поводу приемки - сдачи упомянутых в настоящем Акте Работ.

5. Настоящий акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, один из которых хранится у Поставщика, а второй экземпляр у Покупателя.
	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.

	
	


53
Покупатель__________________
                                        Поставщик__________________

Общая, коммерческая и техническая части

Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на приобретение и монтаж каркасно-тентового сооружения для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

