Договор № САП/10/12/2011/1
г. Москва                                                                            «___»___________ 20__ года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Суханова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Союзатомприбор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Назарова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол подведения итогов электронного редукциона «Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку и монтаж оборудования и программного обеспечения пускового комплекса «Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Пусковой комплекс 1-го этапа)» от 13 декабря 2011 г. №AB00531) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения

1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) Договор - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора на поставку, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией,  на которую в Договоре есть ссылки. 

б) Цена договора - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение всех обязательств Поставщика по договору;

 в) Товар, оборудование - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и в Технических требованиях (Приложение №2 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора;
г) Работы – работы, выполняемые Поставщиком в отношении поставляемого оборудования (монтажные работы, работы по пуско-наладке оборудования, по обучению персонала работе с оборудованием), работы выполняемые в пределах гарантийного срока.
2. Предмет Договора
2.1 Предметом настоящего Договора является поставка и монтаж оборудования и программного обеспечения пускового комплекса «Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки  Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Пусковой комплекс 1-го этапа) в обусловленные Договоре сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также выполнение работ по монтажу и пуско-наладке оборудования, по обучению персонала работе с оборудованием, гарантийному обслуживанию. Поставщик обязуется передать Товар (оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется обеспечить его оплату. 

2.2  Наименование и номенклатура Товара (оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), технические и качественные показатели – Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.3 Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком на условиях доставки Товара Покупателю по адресу: склад Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 1.
2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (оборудование), свободный от прав третьих лиц.
2.5 Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить номенклатуру и количество поставляемого Поставщиком Товара не более чем на 10 (десять) процентов от стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
3. Цена ДОГОВОРА 

3.1 Цена Договора составляет 7 988 482,00 рублей (семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два рубля 00 копеек), включая НДС 18%: 1 218 582,00 рублей (один миллион двести восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 00 копеек).
3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (оборудования) до Покупателя, стоимость Работ, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1.1 Поставщик обязуется:

5.1.2 Доставить Товар (оборудование) Покупателю по адресу: склад Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 1, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
5.1.3 Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору;
5.1.4 В течение 30 дней с даты доставки Товара (оборудования) выполнить Работы.

5.1.5 Предоставить Покупателю счет-фактуру в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством. 
5.1.6 Покупатель обязуется:

5.1.7 Оплатить Товар и услуги Поставщика на условиях, определенных в настоящем Договоре.
5.1.8 Не препятствовать Поставщику при выполнении им Работ, предусмотренных настоящим Договором.
6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования). 

6.2 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение №2  к настоящему Договору).
6.3 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 
7.2 Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 3 календарных дня до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата подписания Акта приема-передачи Товара (оборудования) Покупателем.

7.5 При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке;

б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);
д) акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

е) товарно-транспортную накладную;

ж) транспортная накладная.
8. Порядок приемки Товара (оборудования)
8.1 Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки. 
8.2 Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

8.3 В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным. Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества  несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
9. Порядок и условия выполнения работ 

9.1 Поставщик приступает к выполнению Работ не позднее пяти дней с даты его поставки на объект Заказчика по адресу, указанному в п. 2.3 настоящего Договора. 

9.2 В случае если в ходе выполнения Работ Поставщик обнаружит необходимость проведения дополнительных работ, влекущих увеличение стоимости, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя и согласовать с последним данные работы путем подписания дополнительного соглашения.

9.3 Если Поставщик не выполнит обязанности, установленной пунктом 9.2 настоящего  Договора, он лишается права требовать от Покупателя оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения понесенных в связи с их выполнением расходов.

9.4 Поставщик обязуется своими силами доставить к месту выполнения работ инструменты, материалы, оборудование и иные технические средства, необходимые для выполнения работ.

9.5 В целях обеспечения безопасности Работ Поставщик не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней предоставляет Покупателю список своих сотрудников, непосредственно занятых на Работах на объекте Покупателя с приложением фотографий каждого сотрудника. По представленным спискам и документам Покупатель обеспечивает доступ сотрудникам Поставщика на объект.

9.6 Поставщик несет ответственность за соблюдение своими работниками установленных на территории выполнения работ пропускного и внутриобъектного  режима, порядка вноса (ввоза) и выноса (вывоза) материальных ценностей, а также правил пожарной безопасности  и иных вопросов соблюдения режима.

9.7 Поставщик обеспечивает на месте выполнения работ соблюдение своими работниками правил по технике безопасности производственных работ, охране труда  и пожарной безопасности. В случае ненадлежащего выполнения работ Поставщик не вправе ссылаться на то, что Покупатель не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

9.8 Покупатель обязуется предоставить Поставщику место для монтажной сборки и выполнению работ по пуску-наладке Товара (оборудования), обеспечить освещение и электроснабжение в зоне монтажа и пуска-наладки.

9.9 Покупатель по окончании выполнения Работ осуществляет приемку Товара (оборудования) по качеству и работоспособности, после чего подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) либо направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара (оборудования) с указанием недостатков и срока их устранения.
9.10 Гарантия

9.11 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и Техническими требованиями (Приложение №2 к настоящему Договору).

9.12 Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (оборудования) условиям настоящего Договора.

9.13 Гарантия на поставленный Товар (оборудование) составляет 12 месяцев со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Работ.
9.14 Неисправный или дефектный Товар (оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. Сроки замены, возврата и исправления товара не могут превышать 60 дней с даты получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме. В случае замены или исправления дефектного Товара (оборудования) гарантийный срок на данный Товар (оборудование) соответственно продлевается. Поставщик обязан в пределах гарантийного срока осуществлять исправлять допущенные при выполнении Работ недостатки в течение 60 дней с даты получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме.
9.15 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.16 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.17 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (оборудование) и Работы осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (оборудование) и Работы в рамках Договора будет осуществляться по факту поставки Товара (оборудования) и выполнения Работ в следующем порядке:

100 % от цены Договора оплачивается в течение 5 банковских дней после подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара (оборудования), при условии предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г), д), е) ж) пункта 7.5 Договора и счета-фактуры.
11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), с учетом сроков выполнения Работ, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (оборудования), за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (оборудования).
11.3 В случае поставки Товара (оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (оборудования).

11.4 В случае нарушения сроков оплаты Товара (оборудования), согласно актов приема-передачи и актов выполненных работ, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости неоплаченного в срок Товара (оборудования) или работ, за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости недоплаты.
11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора
12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами (за исключением случаев, предусмотренных п. 13.2 Договора) и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
12.2 В случае, если сделка подлежит предварительному согласованию Покупателем с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», настоящий Договор вступает в силу не ранее получения Покупателем согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на его заключение. 
12.3 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) и выполнению Работ должны быть исполнены не позднее «13» января  2012 г.
12.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
13.3 Покупатель освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных Покупателю лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.

13.4 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.5 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.6 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договора продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
15. Прочие положения

15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

15.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1: Спецификация;
Приложение №2: Технические требования;
Приложение №3: Акт приема-передачи Товара (оборудования) (образец).
16. Реквизиты сторон

	ПОКУПАТЕЛЬ

ФГУП «РосРАО»
Тел.: (495) 710-76-48
факс: (495) 710-76-50
	ПОСТАВЩИК

ОАО «Союзатомприбор»

т./ф.: (495) 549-84-53



	ИНН 4714004270
КПП 770601001
Юридический адрес:119017, г. Москва, 

Пыжевский пер., д. 6.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва,

Большая Ордынка, д. 24
Реквизиты банка:

Р/с 40502810938090000004

Название банка:  Московский банк 

Сбербанка России ОАО г. Москва

БИК  044525225

К/с  30101810400000000225

	ИНН 7714577639 

КПП 771401001
Юридический адрес: 

127083, Москва, Россия

ул. Верхняя Масловка д.10, стр. 4

Реквизиты банка:

р/с 40702810302790000004
в филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» в  г. Москва 

к/с 30101810000000000771, в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России
БИК 044585771
ИНН 7703023935 КПП 775001001




17. Подписи сторон

	От Покупателя:

[image: image1.png]


[image: image2.png]



______________ И. А. Суханов

«_____»________2011 г.

М.П.


	От Поставщика:
______________В.А. Назаров

«_____»________2011 г.

М.П.




Приложение №1 к Договору
№ САП/10/12/2011/1 от «____»______________ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Наименование и номенклатура Товара (Оборудования)
	№ п/п
	Шифр
	Наименование оборудования
	Производитель / страна происхождения/
	Ед. измерения
	Кол-во, ед
	Цена за ед. руб.
(включая НДС 18%)
	Общая стоимость руб.
(включая НДС 18%)

	 
	Базовая приемная станция SkyLINK  (SkyLINK Base Station)

	1
	1200 BS
	 Высокочастотный преобразователь (UHF Downconverter) на расширенный температурный диапазон: -40°C - +50°C; 
	Saphymo GmbH, Германия
	шт
	1
	1 416 000,00
	1 416 000,00

	
	
	Блок УКВ приемника в 19" крейте (SkyLINK IFP) с устройством  сигнального цифрового процессора (Double Digital Signal Processor Unit for Enhanced Channel Capacity);
	Saphymo GmbH, Германия
	шт
	1
	1 888 000,00
	1 888 000,00

	
	
	Блок цифрового сигнального преобразователя в 19" крейте (SkyLINK   DSC);   Бесперебойный источник питания (85-255 VAC IN); 19" монтажная офисная стойка.


	Saphymo GmbH, Германия
	шт
	1
	944 000,00
	944 000,00

	 
	Комплект АФУ (Antenna Set)

	2
	1200 AS
	Всенаправленная антенна с коаксиальным кабелем длинной  для соединения с высокочастотным преобразователем; Комплект молниезащиты в конструктиве и кабель для подключения;  Двойной коаксиальный кабель с приспособлениями для крепления.
	Saphymo GmbH, Германия
	шт
	1
	354 000,00
	354 000,00

	 
	Оборудование и программное обеспечение верхнего уровня ВУ1 АСКРО  (ЦПК)

	3
	 
	Сервер приложений ЦПК HP ProLiant ML350 G6, Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27 GHz, СБД: 6Gb DDR-3/HDD 2*500Gb/DVDRW/ LAN NC360T / ,  19” TFT; APC Smart-UPS 1500;  Коммутатор  Cisco SF 200-24
	Россия
	шт
	1
	306 800,00
	306 800,00

	4
	 
	Автоматизированное рабочее место оператора ЦПК (АРМО) в составе: HP 7200E MT i52400 500G 3.0G 8 PC  Core i5 2400, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW Multicard Rdr, 3GB PC3-10600 Memory \DIMM DDR III 2Gb PC3-10600 \HDD 1 Tb SATA-II 300  WD Caviar Green  64Mb\1Gb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte GV-R545D3-1GI (RTL) +DVI+HDMI <Radeon HD5450>\Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Рус.(OEM), монитор HP TFT 24" LCD
	Россия
	шт
	1
	74 930,00
	74 930,00

	5
	 
	Прикладное программное обеспечение DataExpert, включая:
Программный модуль администрирования, анализа, графического представления и документирования данных (DataEXPERT-BASIC). Многооконное представление данных, построение диаграмм, масштабирование и математические преобразования, организация обмена данны-ми, их сохранение в интегрированной базе данных, включая модули для представления и учета баз данных и оперативного контроля,  на русском языке. Программный модуль для  представления террито-риального расположения  измерительных станций, включенных в сеть на картах контролируемой зоны. Представление данных в режи-ме реального времени  (статус, объем и качество измерений в системе, а так же визуальная сигнализация о предупредительных и аварийных уровнях). (MapVIEW - модуль). Программный модуль для автоматической обработки поступающих протоколов измерения и импорта в базу данных, а так же  для автоматического выполнения ежедневной  проверки системы с целью определения  функ-ционального статуса и качества данных и системных компонентов (Online-модуль).
 
	Saphymo GmbH, Германия
	шт
	1
	708 000,00
	708 000,00

	 
	Системное программное обеспечение

	6
	 
	Системное ПО состоящий из ОС  Windows 2008 Server (5 лицензий);  MS-SQL-Server 2008 (5 лицензий).
	Россия (дилер)
	шт
	1
	76 700,00
	76 700,00

	7
	 
	Программные лицензии для интеграции инструментов в различные модули прикладного ПО
	Saphymo GmbH, Германия
	шт
	3
	71 744,00
	215 232,00

	 
	Оборудование нижнего уровня АСКРО СЗЗ и ЗН

	 
	Стационарные посты радиационного контроля 

	8
	1181 GT-XL-exT
	 Датчик радиационного контроля со встроенным радио - модемом и с расширенным температурным диапазоном (GammaTRACER-XL(XL-2)-extended temperature range).
	Saphymo GmbH, Германия
	шт
	2
	467 280,00
	934 560,00

	 
	Переносные  посты радиационного контроля 

	9
	 
	MiniTrace S-100
	Saphymo GmbH, Германия
	шт
	1
	191 160,00
	191 160,00

	 
	Эксплуатационная документация и работы по системе

	10
	 
	Получение временного разрешения на радиочастоты  в ГКРЧ
	Россия
	шт
	1
	76 700,00
	76 700,00

	11
	 
	Заводские испытания пускового комплекса
	Россия
	шт
	1
	177 000,00
	177 000,00

	12
	 
	Эксплуатационная документация  пускового комплекса
	Россия
	шт
	1
	177 000,00
	177 000,00

	13
	 
	Выполнение монтажных и пусконаладочных работ
	Россия
	шт
	1
	354 000,00
	354 000,00

	14
	 
	Проведение обучения персонала
	Россия
	шт
	1
	94 400,00
	94 400,00

	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	7 988 482,00


  Итого: Цена Договора составляет 7 988 482,00 рублей (семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два рубля 00 копеек), включая НДС 18%: 1 218 582,00 рублей (один миллион двести восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 00 копеек).
2. Специальные условия гарантийного обслуживания

Отсутствуют.
3. Поддержка пользователя

Осуществляется на протяжении гарантийного срока. 
4. СРОКИ ПОСТАВКИ
	Наименование Товара (оборудования)
	период

(количество)

	
	С даты заключения Договора до ______________

	Поставка и монтаж оборудования и программного обеспечения пускового комплекса «Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки  Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Пусковой комплекс 1-го этапа).
	С даты заключения договора до 13 января 2012 года


	От Покупателя:


______________ И. А. Суханов

«_____»________2011 г.

М.П.


	От Поставщика:
______________В.А. Назаров

«_____»________2011 г.

М.П.




Приложение №2 к Договору
№ САП/10/12/2011/1  от «____»______________ года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Поставка и монтаж оборудования и программного обеспечения пускового комплекса «Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки  Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Пусковой комплекс 1-го этапа)

1.1 Перечень и характеристики товаров и услуг:

	Наименование 
	Поставка и монтаж оборудования и программного обеспечения пускового комплекса «Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки  Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Пусковой комплекс 1-го этапа).

	Назначение
	Создание «Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки  Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Пусковой комплекс 1-го этапа).

	Состав работ
	Поставка и монтаж оборудования и программного обеспечения пускового комплекса «Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки  Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Пусковой комплекс 1-го этапа).

	Спецификация оборудования
	1.Базовая приемная станция SkyLINK  (SkyLINK Base Station) в составе:

- высокочастотный преобразователь (UHF Downconverter) на расширенный температурный диапазон: -40°C - +50°C;

- блок УКВ приемника в 19" крейте (SkyLINK IFP) с устройством  сдвоенного сигнального цифрового процессора (Double Digital Signal Processor Unit for Enhanced Channel Capacity);

- блок цифрового сигнального преобразователя в 19" крейте (SkyLINK   DSC);   Бесперебойный источник питания (85-255 VAC IN); 19" монтажная офисная стойка.

2. Комплект АФУ (Antenna Set) в составе:

- Всенаправленная антенна с коаксиальным кабелем длиной 10 м. для соединения с высокочастотным преобразователем; Комплект молниезащиты в конструктиве и 100 м кабеля для подключения;  Двойной коаксиальный кабель (150м) с приспособлениями для крепления.

3. Оборудование и программное обеспечение верхнего уровня ВУ1 АСКРО  (ЦПК) в составе (с техническими характеристиками не хуже):

- сервер приложений ЦПК  HP ProLiant DL160 G6 490427-421 СБД: 8Gb DDR-3/HDD 2*500Gb/DVDRW/ LAN NC360T / ,  19” TFT; APC Smart-UPS 1500 SUA1500RMI2U; GPS приемник GlobalSat BU-353, Серверный шкаф AESP Black Premium, 27U; Коммутатор Linksys/Cisco SLM224G; Оптический трансивер Allied Telesis  AT-MC103XL;

- автоматизированное рабочее место оператора ЦПК (АРМО) и РЦПК в составе: системный блок - HP 7200Elite MT Core i5-2400 4GB DDR3 PC10600(dl chnl), 750GB HDD SATA 3.0 HDD,DVD+/-RW,CardReader, ATI Radeon HD 5450 512GB, GigEth,keyboard,mouse,Win7 Pro 64bit+ MSOf 2010 prel.St., 1-1-1 Wty, монитор HP TFT LP2475w 24" LCD;

- прикладное программное обеспечение DataExpert, включая:

Программный модуль администрирования, анализа, графического представления и документирования данных (DataEXPERT-BASIC). Многооконное представление данных, построение диаграмм, масштабирование и математические преобразования, организация обмена данными, их сохранение в интегрированной базе данных, включая модули для представления и учета баз данных и оперативного контроля,  на русском языке. Программный модуль для  представления территориального расположения  измерительных станций, включенных в сеть на картах контролируемой зоны. Представление данных в режиме реального времени  (статус, объем и качество измерений в системе, а так же визуальная сигнализация о предупредительных и аварийных уровнях). (MapVIEW - модуль). Программный модуль для автоматической обработки поступающих протоколов измерения и импорта в базу данных, а так же  для автоматического выполнения ежедневной  проверки системы с целью определения  функционального статуса и качества данных и системных компонентов (Online-модуль).

4.Системное программное обеспечение в составе:

-системное ПО состоящий из ОС  Windows 2008 Server (5 лицензий);  MS-SQL-Server 2008 (5 лицензий);

-программные лицензии для интеграции инструментов в различные модули прикладного ПО.

5. Оборудование нижнего уровня АСКРО СЗЗ и ЗН в составе:

5.1 Стационарные посты радиационного контроля в составе:

-датчик радиационного контроля со встроенным радио - модемом и с расширенным температурным диапазоном. (GammaTRACER-XL-extended temperature range)-2 шт.

5.2 Переносные  посты радиационного контроля в составе:

- MiniTrace S-10-1 шт.

6. Эксплуатационная документация.

7. Выполнение пусконаладочных работ в том числе:

- монтаж поставленного оборудования на территории ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;

- получение временного разрешения на радиочастоты  в ГКРЧ;

- заводские испытания пускового комплекса;

- выполнение пусконаладочных работ;

-проведение обучения персонала.

	Технические характеристики: 


	 Система должна обеспечивать:

- работоспособность в интервале температур -40С°до +50С°;

- диапазон измерения мощности эквивалентной дозы GammaTRACER Basic от 0,02мкЗв/час до 10 000 мкЗв/час;

-диапазон регистрируемых энергий от 48КэВ до 1,25МэВ;

- диапазон измерения мощности эквивалентной дозы MiniTRACE Gamma S10 от 0,5 до 10 000 мкЗв/ч.

- передачу информации в диапазоне частот- 459,55МГЦ;

-общую скорость передачи данных не ниже 254бод;

-расширение – не менее 100 измерительных устройств;

- предотвращение потерь при передачи информации;

- передачу данных:

      - в прямой видимости без препятствий не менее 100км;

       - при прохождении через территорию промышленных предприятий не менее 10 км.




1.2 Требования к наличию лицензий, сертификатов качества и т.д.:

Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Поставляемое оборудование должно соответствовать КД и нормативной документации. Оборудование должно иметь необходимые  маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются  действующим законодательством Российской Федерации. 

Оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Средства связи должны иметь декларацию соответствия Федерального агентства связи.

Средства измерений должны иметь сертификат об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Поставщик должен обладать лицензией изготовителя основного оборудования (SkyLINK, GammaTRACER, MiniTRACE) на право проведения работ по внедрению, наладке, обслуживанию, ремонту данного оборудования и обучению персонала эксплуатирующей организации.

1.3 Требования к предоставлению гарантий качества оборудования и выполняемых работ:

Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев. Гарантийный  срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи оборудования.

1.4 Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расхода:

В цену включены все расходы, в том числе доставка, налоги, сборы, другие обязательные платежи.

1.5 Срок поставки:

Дата начала поставки – со дня подписания договора; окончание – не позднее 30 декабря 2011 года.

1.6 Адрес поставки оборудования:

Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка ПХРО  Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
	От Покупателя:


______________ И. А. Суханов

«_____»________2011 г.

М.П.


	От Поставщика:
______________В.А. Назаров

«_____»________2011 г.

М.П.


 Приложение №3 к Договору
№___________ от «____»______________ года
ОБРАЗЕЦ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№___ ОТ «___»_________200___ Г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ ОТ «___»______________200__ Г.

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________  , действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (оборудования)

Стоимость поставленного Товара (оборудования) составляет:

___________________________________________(сумма за поставленное оборудование)
Стоимость выполненных работ (Эксплуатационная документация и работы по системе) составляет:

___________________________________________(сумма за выполненные работы)
Товар (оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)
Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  Товара (оборудования) переходят к Покупателю.

	От Покупателя:


______________ И. А. Суханов

«_____»________2011 г.

М.П.


	От Поставщика:
______________В.А. Назаров

«_____»________2011 г.

М.П.


