	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-43.13 «Курская АЭС-2, блоки №1,2. Проведение мониторинга, инженерных и экологических изысканий на этапе разработки проектной документации по Курской АЭС-2. Выполнение специальной съемки проявлений негативных инженерно-геологических процессов (карст, оврагообразование, суффозия, заболачивание, подтопление, оползни и др.) на площади 300 км2 в масштабе 1:25 000 с комплексом минералого-петрографических исследований горных пород»
том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие положения

1.1 Наименование объекта: Курская АЭС-2 в составе 2х энергоблоков.

1.2 Основание для заключения договора:

1.2.1 Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2008г. № 705.

1.2.2 Проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 03 июня 2010 года;

1.2.3 Сводная инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2012 год (по состоянию на 21.03.2012) п. I.A.2.4.9.

1.2.4 Приказ генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.04.2012 №9/378-П «О введении в действие Плана мероприятий по подготовке сооружения э/б №1 и 2 Курской АЭС-2».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: №5885 от 15.11.2012
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Выполнение специальной съемки проявлений негативных инженерно-геологических процессов (карст, оврагообразование, суффозия, заболачивание, подтопление, оползни и др.) на площади 300 км2 в масштабе 1:25 000 с комплексом минералого-петрографических исследований горных пород
	С момента заключения договора – 30.08.2013
	Cводный технический отчёт

	I этап.

Инженерно-геологическая оценка  и прогноз опасности негативных инженерно-геологических процессов (ИГП)  для проектируемых зданий и сооружений АЭС
	С момента заключения договора – 28.07.2013
	Промежуточный отчет

	II этап.
Составление сводного технического отчёта по оценке и прогнозу опасности негативных инженерно-геологических процессов на площадке Курской АЭС-2  и прилегающей территории
	29.07.2013– 30.08.2013
	Cводный технический отчёт


2. Цель и задачи проведения работы

Целью работ является получение фактического материала по инженерно-геологическим условиям и разработка прогнозов их изменения под влиянием техногенных факторов для обоснования безопасности размещения и сооружения Курской АЭС-2».
Задачей работ является получение необходимой информации для разработки раздела ПООБ по оценке опасности инженерно-геологических процессов.

3. Перечень выполняемых работ

· Анализ, обобщение и оценка инженерно-геологических условий в районе предполагаемого размещения Курской АЭС-2;

· Оценка влияния техногенных факторов на инженерно-геологические условия;

· Комплексная специальная съёмка проявлений негативных инженерно-геологических процессов (ИГП)  в масштабе 1:25000 на площади 300км2; Площадь исследования ограничена с юга р. Сейм, с севера, востока и  запада границей Курчатовского района. В административном отношении она приурочена к Курчатовскому району Курской области. Отметки поверхности исследуемой территории меняются от 150м (пойма р.Сейм) до 261м (северная часть Курчатовского района). По территории протекают реки Сейм, Прутищи, Демина, Крупец. Многочисленные эрозионные овраги расчленяют водораздельную поверхность исследуемой территории;

· Геологическая документация буровых работ с отбором образцов на минералого-петрографические исследования – 100 образцов;

· Выполнение комплекса минералого-петрографических и рентгеноструктурных исследований - 100  образцов;

· Составление карты проявлений негативных инженерно-геологических процессов (ИГП)  в м-бе 1:25 000 на площади 300км2;

· Инженерно-геологическая оценка  и прогноз опасности негативных инженерно-геологических процессов (ИГП)  для проектируемых зданий и сооружений АЭС;
· Составление сводного технического отчёта по оценке и прогнозу опасности негативных инженерно-геологических процессов на площадке Курской АЭС-2  и прилегающей территории.
3. Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Графические материалы, как в бумажном, так и в электронном виде передаются в масштабе построений.
Оформление разрабатываемой документации принять в соответствии со стандартам серии СТО СМК ПКФ-018.
8. Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.
































































































































































































































































































































































































































































