

ДОГОВОР  №
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. ______________________                                                     «      »               2012 года

___________________________________________, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, 
и  Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________________ с другой стороны, на основании Протокола от ___________ рассмотрения/оценки _________________ № _______________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с требованиями настоящего Договора выполнить и сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить  комплекс работ по теме: «Разработка конструкторской документации и изготовление динамического стенда для проведения испытаний системы коррозионных процессов. Оснащение стенда средствами обеспечения теплофизических параметров нормальной эксплуатации. Гидравлические испытания» (далее – работы). 
1.2.	Технические и другие требования к работам, являющимся предметом Договора, изложены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору). 
1.3.	Содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

2.	ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена работ по Договору согласно структуре цены (приложение №3 к Договору) составляет  __________ (___________) рублей, кроме того  НДС 18% -  __________ (__________) рублей. 
ВСЕГО:  ___________ (___________) рублей.
2.2. Цена работ является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае, если составляется дополнительное соглашение к Договору.
2.3. В цену работ включены все издержки Исполнителя, необходимые для исполнения обязательств по Договору.
2.4. Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями в рублях со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 11 Договора, на основании соответствующих счетов Исполнителя. Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения сторонами  соответствующего дополнительного соглашения.
2.5. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Договора Заказчик обязуется перечислить Исполнителю аванс в размере 80 % от цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, при условии предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса. 
2.6.  Обеспечение возврата аванса:
  2.6.1. Обеспечение возврата аванса должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии кредитной организации, которая обеспечивает возврат аванса, перечисленного Заказчиком Исполнителю, в случае неисполнения последним обязательства по возврату аванса согласно Договору.
             2.6.2. Банковская гарантия должна быть представлена Заказчику не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора.
2.6.3. Банковская гарантия должна быть действительна в течение срока действия Договора, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.
2.6.4. В качестве гаранта рассматривается банк, входящий в сотню крупнейших банков России по величине активов согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА публикуемому на последнюю отчетную дату, и имеющий устойчивое финансовое положение.
2.6.5. Обеспечение должно содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующему обеспечению, если это не предусмотрено изменением/дополнением.
            2.6.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса.
2.7. Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса.
2.8. Зачет аванса производится при приемке выполненных работ.
2.9. Оплата выполненных работ производится Заказчиком с учетом авансового платежа, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12 и Протокола проведения испытаний, при наличии оригинала счета-фактуры.
2.10. Счета-фактуры оформляются в соответствии со статьями 168 и 169 НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
2.11. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

3.	ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Порядок выполнения работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).
3.2. Исполнитель по окончании изготовления и монтажа динамического стенда (далее – Стенд) направляет Заказчику письменное уведомление о готовности Стенда к сдаче и проведению  приемочных испытаний. После получения Заказчиком уведомления стороны согласовывают срок прибытия на территорию Исполнителя представителя (представителей) Заказчика для участия в проведения приемочных испытаний Стенда.
3.3. Приемка Стенда производится уполномоченными представителями сторон ,после подписания Сторонами Протокола проведения испытаний, по товарной накладной ТОРГ-12 с приложением счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ. Заказчик принимает Оборудование по комплектности и отсутствию внешних повреждений, согласно данным, указанным в товарной накладной ТОРГ-12. Одновременно Исполнитель передает Заказчику разработанную в рамках Договора конструкторскую документацию и иную отчетную документацию, предусмотренную Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
3.4. Проведение приемочных испытаний оформляется Протоколом проведения испытаний, который подписывается уполномоченными представителями сторон на основании соответствующих доверенностей.
3.5. В случае если по результатам проведенных испытаний будет выявлено несоответствие изготовленного Стенда условиям Технического задания (Приложение № 1 к Договору) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах договорной цены, если доработки производятся для выполнения требований Технического задания (Приложение № 1 к Договору).
3.6. Если при приемке результатов работ по Договору будет выявлена необходимость изменения отдельных условий Технического задания (Приложение № 1 к Договору) или проведения дополнительных работ, по согласованию сторон эти работы проводятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.
3.7. Право собственности на результат работ по Договору переходит от Исполнителя к Заказчику со дня подписания товарной накладной ТОРГ-12. 

4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения  Исполнителем сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
4.3. Все разногласия по Договору стороны решают путем переговоров. При не достижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на полученную претензию – 14 календарных дней с момента ее получения.
4.4. Для сторон, являющихся организациями атомной отрасли, при невозможности урегулирования в досудебном порядке спор, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

5.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. При выполнении Исполнителем работ по Договору Заказчик осуществляет научное руководство, оказывает консультационную и иную помощь.
5.2. Исполнитель разрабатывает конструкторскую документацию и изготавливает Стенд для проведения испытаний средств контроля коррозионных процессов на основе методов высокотемпературного коррозионного потенциала и поляризационного сопротивления, проводит гидравлические испытания. 
5.3. Знания и опыт (конструкторская документация), полученные при выполнении работ по Договору, являются совместной собственностью Заказчика и Исполнителя и могут быть переданы одной из сторон третьей стороне только с письменного согласия другой стороны.
5.4. Интеллектуальная собственность Заказчика/Исполнителя охраняется законом, любые попытки несанкционированного использованного интеллектуальной собственности преследуется по закону РФ.
5.5. После выполнения всего комплекса работ по Договору Исполнитель оставляет изготовленный Стенд у себя на ответственное хранение по Акту приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ‑1, утвержденной Постановлением Российского статистического Агентства от 09.08.1999 № 66 (далее – Акт приема-передачи ТМЦ), подписанному уполномоченными представителями сторон на основании соответствующих доверенностей.
5.6. Исполнитель обязуется принимать меры по сохранности переданного на хранение Стенда, обязательность которых предусмотрена действующим законодательством РФ, иными правовыми актами или установленным ими порядком (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).
5.7. Стоимость хранения Стенда входит в цену Договора.
5.8. Максимальный срок хранения Стенда – не более 6 (шести) месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи ТМЦ.
5.9.  По истечении срока ответственного хранения или ранее по письменному требованию Заказчика Исполнитель осуществляет доставку Стенда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.55.
5.10.  Доставка изготовленного Стенда Заказчику осуществляется Исполнителем за счет средств, предусмотренных Договором, с оформлением соответствующих товарно-сопроводительных документов и акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № МХ‑3, утвержденной Постановлением Российского статистического Агентства от 09.08.1999 № 66 (далее – Акт о возврате ТМЦ).
5.11. Риск случайной гибели или повреждения Стенда переходит от Исполнителя к Заказчику с даты подписания сторонами Акта о возврате ТМЦ.
5.12. Передача кредитором прав требования долга третьему лицу допускается только по согласованию с Заказчиком.

6.	 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Участники Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые участники не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Участник Договора, ссылающийся на обстоятельства непреодолимой силы, обязан незамедлительно информировать другого участника о наступлении подобных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в письменном виде.   
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода и результатов его исполнения.
7.2. Каждая из сторон Договора в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Сведения о принадлежности информации к конфиденциальной должны быть отражены на соответствующем носителе указанной информации (например, путем проставления отметки «конфиденциально» на страницах документа, указанием на конфиденциальность в сопроводительном документе и пр.).
Стороны, по взаимному согласованию, в каждом конкретном случае определяют состав информации, относящийся к конфиденциальной, и оформляют соответствующий Протокол, обязательный к исполнению сторонами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, действующим на территории Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Ни одна из  сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по  Договору стороннему лицу без предварительного письменного согласия другой стороны.
9.2 В случае реорганизации сторон их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.
9.3 Передача кредитором прав требования долга третьему лицу допускается только по согласованию с Заказчиком.
9.4 Изменения и дополнения Договора имеют силу, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны сторонами, и вступают в силу со дня подписания, если в дополнительном соглашении не указано иное.
9.5 Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой стороны. 

10.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный план.
Приложение № 3 – Структура цены.

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК

	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия       
Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183

	
	ИНН 7814417371, КПП 783450001
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/с 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704
ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001

	
	Тел./факс(812) 430-01-34 / 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru



	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК

	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	








 
Приложение № 1
к договору №  _______
от _______________2012  г.

Техническое задание





















	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК

	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	


	
	

	
	





Приложение № 2
к договору №  _______
от _______________2012  г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по теме: ««Разработка конструкторской документации и изготовление динамического стенда для проведения испытаний системы коррозионных процессов. Оснащение стенда средствами обеспечения теплофизических параметров нормальной эксплуатации. Гидравлические испытания»». 

	№
п/п
	Наименование работ
	Предприятия
(организации)
исполнители и
соисполнители
	Сроки выполнения: начало-окончание (число, месяц, год)
	Что передается ЗАКАЗЧИКУ
	Стоимость 
руб., без НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка КД на стенд. Закупка материалов, комплектующих и средств оснащения. Изготовление и монтаж стенда на территории Исполнителя. Приемочные испытания стенда в том числе: гидравлические испытания, проверка работоспособности.
	Определяется в результате запроса предложений
	С даты заключения договора до 31.05.2013
	Конструкторская документация 
Товарная накладная ТОРГ-12 
Протокол  проведении испытаний 
Акт передачи на ответственное хранение
	________

	Итого:
	________

	В том числе НДС 18%
	________

	Всего с НДС:
	________



	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК
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Приложение № 3
к договору №  _______
от _______________2012  г.



СТРУКТУРА ЦЕНЫ









	ИСПОЛНИТЕЛЬ
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