|  | Приложение № 1 к Договору №___________________ от «____» __________ 2015 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы (НИР)

Исследование процесса кислотного вскрытия первичных концентратов с получением продукционного раствора, содержащего РЗМ».

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Права на результаты НИОКР

Подраздел 5.4 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Исследование процесса кислотного вскрытия первичных концентратов с получением продукционного раствора, содержащего РЗМ».

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Цель работы – определение оптимальных условий кислотного вскрытия первичных концентратов, содержащих РЗМ и скандий. В ходе работы должны быть решены следующие задачи: • исследование и обоснование выбора минеральной кислоты (серной или азотной) для эффективного растворения первичных концентратов, содержащих РЗМ и скандий; • исследование и разработка условий получения раствора скандия и РЗМ, пригодного для последующей переработки ионообменными и осадительными способами; • определение возможности разделения скандия и РЗМ от урана и тория на этапе кислотного вскрытия первичных концентратов, содержащих РЗМ и скандий.

Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

- Исследование процесса кислотного вскрытия первичных концентратов с получением продукционного раствора, содержащего РЗМ.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

- Размещение, оснащение и монтаж лабораторной установки по изучению процесса кислотного вскрытия первичных концентратов, содержащих РЗМ и скандий. - Экспериментальное изучение технологических параметров кислотного вскрытия первичных концентратов, содержащих РЗМ и скандий. - Исследование процесса вскрытия первичных концентратов, содержащих РЗМ и скандий серной кислотой; - Исследование процесса вскрытия первичных концентратов, содержащих РЗМ и скандий азотной кислотой; - определение возможности разделения скандия и РЗМ от урана и тория на этапе кислотного вскрытия первичных концентратов, содержащих РЗМ и скандий азотной или серной кислотами; - Определение оптимальных условий вскрытия первичных концентратов, содержащих РЗМ, обеспечивающих максимальную степень выщелачивания скандия и РЗМ при минимальном переходе тория и урана в выщелачивающий раствор. - Составление отчета о НИР.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

- Протокол химического анализа исходного первичного концентрата; - Технологическая схема получения первичного концентрата. Существенным осложняющим обстоятельством является наличие в черновом концентрате урана, тория и продуктов их распада. Это требует особого подхода к разработке процесса на каждом этапе технологии.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Оказание услуг должно проводиться с учетом жестких требований к радиационной и химической экологической безопасности, определяемых принципами экологической политики Росатома и составляющих один из главных приоритетов деятельности Федерального агентства по атомной энергии, а также требований международных стандартов к охране окружающей среды – ISO-14000.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Результаты работ будут использованы в разработке технологической инструкции (ТИ) на технологию попутного извлечения РЗМ и скандия при добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания с получением оксида скандия и суммарного концентрата РЗМ.

Подраздел 5.3 Права на результаты НИОКР

Права на результаты НИОКР, созданные при выполнении настоящей работы, принадлежат Заказчику. Под правами на результаты НИОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты НИОКР. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) принадлежит Заказчику.

Подраздел 5.4 Используемая нормативная документация

ГОСТ 7.32-91 ОСТ 95 18-2001 ISO-14001

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Должны быть обеспечены требования действующего законодательства РФ в области химической и экологической безопасности, определяемых принципами экологической политики Росатома и составляющих один из главных приоритетов деятельности Федерального агентства по атомной энергии, а также требований международных стандартов к охране окружающей среды – ГОСТ Р ИСО-14001-2007 (ISO 14001:2007). Научно-исследовательские испытания должны выполняться в соответствии с правилами НПАОП 73.1-1.06-77 и др. требованиями техники безопасности.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Предлагаемые технологические решения должны быть обоснованы и подтверждены экспериментальными исследованиями. Результаты исследований должны соответствовать прогнозируемому научно-техническому уровню на период до 2016 года. В работе должны быть исследованы, обоснованы и выбраны методы и средства, обеспечивающие решение поставленных задач, исследована и показана их эффективность для практического использования. Все средства измерения, применяемые в ходе выполнения НИР, должны пройти поверку в установленные сроки.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало и окончание работ определяется календарным планом.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Отчетная научно-техническая документация разрабатывается и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» Разработка технологической документации и технических условий должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1001-2011 (ЕСТД)

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Отчетная документация рассматривается и принимается Заказчиком. Результаты работы обсуждаются с Заказчиком и, при необходимости, корректируются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Перечень отчетной документации. - Отчет о НИР.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Выдать отчетную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и электронном виде (текстовая в форматах doc и pdf, графическая - pdf и dwg). В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | НИР | Научно-исследовательская работа |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |