| ____________ № ____________ | Утверждаю Главный инженер . ОАО «Сибирский химический комбинат» . (Наименование должности руководителя службы Заказчика) _______________________ / А.С. Козырев/ (подпись) (ФИО) « _____ » ____________________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по теме:

«Разработка комплексной технологии переработки монацитового концентрата, содержащего уран, торий, РЗМ»

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

1. Место выполнения работ г. Северск, Томская область, Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ОАО «СХК»), Радиохимический завод (РХЗ).

| 2. Сроки (периоды) выполнения работ Сроки выполнения работ: начало – с момента подписания договора в 2013 году; окончание – 10.12.2013 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа работы | Срок выполнения работ |  |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Исследование процесса экстракционного разделения концентрата РЗЭ на легкую, а также среднюю и тяжелую фракции. | С момента подписания договора | III квартал 2013 г. |
| 2. | Разработка технологии разделения концентрата РЗЭ на легкую, а также среднюю и тяжелые фракции. Подготовка и выпуск отчёта о НИР с рекомендациями. | II квартал 2013 г. | 10.12.2013 г. |

3. Порядок оплаты - Форма оплаты – безналичный расчёт. - Поэтапная оплата выполненных работ производится в течение 30 календарных дней после подписания АКТа сдачи–приёмки научно-технической продукции.

4. Требования к участникам закупки, предъявляемые в соответствии с главой 6 п.12.5.5 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям Участники должны обладать: - Опытом выполнения НИР в области разработки комплексной технологии переработки монацитового концентрата, содержащего уран, торий, РЗМ. - В качестве подтверждающих документов должны быть представлены: публикации о разработках по тематике НИР; перечень организаций заказчиков с указанием тематики НИР и внедрённых разработках.

5. Требования к участникам закупки, предъявляемые в соответствии с главой 6 п.12.5.1(б) ЕОСЗ Не требуется.

7. Установление требований к субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям), предъявляемых в соответствии с главой 6 п.12.6 ЕОСЗ Не допускаются.

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

1. Вид и цели выполнения работ Создание научно-технической продукции. Разработка комплексной технологии переработки монацитового концентрата, содержащего уран, торий, РЗМ: – исследование процесса экстракционного разделения концентрата РЗЭ на легкую, а также среднюю и тяжелую фракции; – разработка технологии разделения концентрата РЗЭ на легкую, а также среднюю и тяжелые фракции. Подготовка и выпуск отчёта о НИР с рекомендациями.

2. Наличие проектной документации Техническое задание на создание научно-технической продукции по теме: «Разработка комплексной технологии переработки монацитового концентрата, содержащего уран, торий, РЗМ».

3. Перечень и объёмы выполнения работ Создание научно-технической продукции заключается в следующем: 3.1 Исследование процесса экстракционного разделения концентрата РЗЭ на легкую, а также среднюю и тяжелую фракции. Техническая справка. 3.2 Разработка технологии разделения концентрата РЗЭ на легкую, а также среднюю и тяжелые фракции. Подготовка и выпуск отчёта о НИР с рекомендациями..

4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Нет требований.

5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ - Научно-техническая продукция, полученная по результатам НИР, должна быть оформлена в виде технической справки и научно-технического отчёта. - Отчётные материалы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТов, нормативных и руководящих документов и так далее) в части состава, содержания и оформления отчётных материалов.

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ Работы выполняются с соблюдением требований НРБ–99/2009 и ОСПОРБ–99/2010.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ По результатам работ (в 2–х экз. – в сброшюрованном виде) в соответствии с действующей НТД представляются: - Акт сдачи-приёмки научно-технической продукции, техническая справка по результатам исследований процесса экстракционного разделения концентрата РЗЭ на легкую, а также среднюю и тяжелую фракции. - Акт сдачи-приёмки научно-технической продукции, разработанная технология разделения концентрата РЗЭ на легкую, а также среднюю и тяжелые фракции. Подготовка и выпуск отчёта о НИР с рекомендациями

8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Нет требований.

9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Нет требований.

10. Требования по объёму гарантий качества работ Исполнитель гарантирует выполнения работ в соответствии с календарным планом и условиями выполнения работ по договору.

11. Установление требований к условиям договора, предъявляемые в соответствии с главой 6 п.12.3 ЕОСЗ Исполнитель гарантирует выполнения работ в соответствии с календарным планом и условиями выполнения работ по договору.

12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется.

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте

Договора

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ 1.1 Права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ принадлежат Заказчику. 1.2 Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на созданные при реализации Контракта (Договора) объекты интеллектуальной собственности принадлежат Заказчику. 1.3 Заказчик имеет право разрешать использование результатов научно-технической деятельности для государственных нужд на основе неисключительной, безвозмездной лицензии. 1.4 Заказчик имеет право использовать объекты интеллектуальной собственности в интересах национальной безопасности согласно действующему законодательству. 1.5 Режим правовой охраны выявленного изобретения определяется Заказчиком. 1.6 Передача третьим лицам прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие обеим сторонам, осуществляется по лицензионному договору по согласованию сторон. 1.7 Вознаграждение авторам созданных и использованных объектов интеллектуальной собственности и лицам, содействующим их исполнению, выплачивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) 2.1 Ответственность сторон: 2.1.1 Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по Контракту (Договору) в соответствии с действующим законодательством. 2.1.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (Договору) в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. 2.1.3 При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок с момента появления возможности такого извещения. В случае неисполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту (Договору). 2.1.4 В случае полного или частичного невыполнения Контракта (Договора) одной из сторон, последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки. 2.1.5 В случае нецелевого использования средств Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной не по целевому назначению в порядке, согласованном с Заказчиком. 2.2 Конфиденциальность: 2.2.1 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта (Договора) и полученным результатам. 2.2.2 Состав и объем сведений, изложенных в отчетных документах, признаются Исполнителем и Заказчиком конфиденциальными. 2.2.3 Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц, осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено правительственными документами). 2.3 Статус ЗАТО: ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы «Росатома», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Исполнитель предоставляет письменное согласие работников на проведение проверки их личных данных. 2.4 В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация о нем заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

3. Порядок сдачи и приёмки результатов работ При завершении этапов работы, Исполнитель с сопроводительными документами высылает Заказчику предусмотренные календарным планом отчетные документы с приложением акта сдачи-приемки работ и счета на оплату работы. Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки в течение 30 дней после его получения от Исполнителя. Если в указанный срок акт сдачи-приемки не оформлен и не поступили замечания, то выполненная работа считается принятой. В этом случае Исполнитель имеет право предъявить к оплате односторонний акт сдачи-приемки. Исполнитель в течение 5 дней со дня получения подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ предоставляет Заказчику счет-фактуру. Стороны устанавливают срок оплаты выполненной работы в течение одного календарного месяца со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки или наступления срока подписания акта сдачи-приемки. Исполнитель в течение 5 дней со дня получения подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст. 168 НК № 117-ФЗ от 05.08.2000).