Договор на выполнение НИР № 100-10-05/_________

г. Краснокаменск                                                                                               «__» ________ 2013 г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ОАО «ППГХО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем по тексту настоящего договора Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Исполнитель обязуется своими силами и(или) силами привлеченных субисполнителей выполнить работы для Заказчика на предмет: «Лабораторные испытания технологии очистки урановых шахтных вод» и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненной работы от  Исполнителя и оплатить его в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.2.	Исполнитель выполняет по настоящему договору следующие работы:

| Этап | Задачи | Длительность | Форма отчетности | Стоимость (тыс. руб., НДС 18 % не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. Приготовление модельных растворов имитирующих состав шахтных вод. 2. Подготовка программы лабораторных испытаний. 3. Выполнение лабораторных испытаний в лаборатории Исполнителя. 4. Подготовка отчета о лабораторных испытаниях на модельных растворах. 5. Подготовка программы лабораторных испытаний на шахтной воде. | 1 месяц с момента подписания договора | Отчет по выполнению этапа работы. |  |
| 2 | - 1. Выполнение лабораторных испытаний в лаборатории Заказчика. - 2. Подготовка отчета о лабораторных испытаниях на шахтной воде. 3. Подготовка данных по принципиальным технологическим решениям по очистке шахтных вод урановых рудников: - технологическая схема; - удельный расход реагентов, материалов и энергоресурсов; - состав образующихся отходов и класс опасности; - прогнозные показатели технологии очистки. - 4. Подготовка Технико-коммерческого предложения на проведение опытно-промышленных испытаний предложенной технологии очистки шахтных вод на производственной площадке ОАО «ППГХО», включая проектирование, изготовление, поставку и обслуживание модульной станции очистки контейнерного исполнения. | 1 месяца с момента окончания этапа 1 | Отчет по выполнению этапа работы, включающий описание технологии очистки шахтных вод и технико-коммерческое предложение на проведение опытно-промышленных испытаний |  |

1.3. Наименование, объем и специфика выполняемых работ, основные требования к выполняемым работам, а также требования к оформлению и передаче форм отчетности по каждому отдельному этапу определены  Сторонами в Приложении № 1 – «Техническое задание на проведение лабораторных испытаний технологии очистки урановых шахтных вод», являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работы определены Сторонами в п. 1.2. настоящего договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1.	Общая цена работы по настоящему договору составляет _________ (__________) рублей __ копеек, НДС 18 % не облагается.

При этом стоимость каждого отдельного этапа выполнения работы определена Сторонами в п. 1.2. настоящего договора.

2.2. Цена работы по настоящему договору является твердой и может быть изменена только путем подписания полномочными представителями обеих Сторон соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему договору.

2.3. Заказчик в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента завершения Исполнителем выполнения всего комплекса работ по настоящему договору, на основании подписанного полномочными представителями обеих Сторон Акта приемки – передачи выполненной работы и выставленного Исполнителем счета (Счета-фактуры) производит оплату Исполнителю за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

2.3.1. в случае признания результатов лабораторных испытаний успешными (удовлетворительными) в соответствии с условиями, определенными в Разделе 6 Технического задания, - в размере общей цены работ, определенной в п.2.1. настоящего договора.

2.3.2. при признания результатов лабораторных испытаний неуспешными (неудовлетворительными) в соответствии с условиями, определенными в Разделе 6 Технического задания, - в размере 20 (двадцати) % от общей цены работ, определенной в п.2.1. настоящего договора.

2.4. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1.	По настоящему договору Сторонами устанавливаются следующие сроки выполнения работы:

Начало выполнения работ – с момента подписания Сторонами настоящего договора.

Окончание выполнения работ – не позднее « 25 » декабря 2013 г.

3.2. Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работы определены Сторонами в п. 1.2. настоящего договора.

3.3. Результаты выполненной работы по настоящему договору определены в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.4. Обязательства Исполнителя по выполнению работы считаются исполненными с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон Акта приемки - передачи выполненных работ.

4. Обязательства Сторон

4.1.	Исполнитель обязуется:

4.1.1.	Выполнить надлежащим образом работу по настоящему Договору и сдать её Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Выполнять работу в полном соответствии с настоящим договором, Техническим заданием, а также действующими нормами и техническими условиями.

4.1.3. Своевременно принять от Заказчика в местонахождении Заказчика пробы шахтной воды, необходимые Исполнителю для надлежащего выполнения работы по настоящему договору.

4.1.4.	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения Исполнителем выполнения работы,  предоставить Заказчику под роспись комплект документов на оплату  фактически  выполненной  работы  в 3-х экземплярах  на  бумажных носителях и в электронном виде: Акт приемки-передачи выполненной работы, соответствующий счет (Счет-фактуру), а также техническую и иную документацию, подтверждающую выполнение работы.

4.1.5. Своевременно устранять за свой счет недостатки, выявленные при приемке результатов работы.

4.1.6.	Немедленно (не позднее 5 рабочих дней) письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

4.1.6.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

4.1.6.2. Непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком документации, нехватки необходимых данных для выполнения работ по настоящему договору;

4.1.6.3. Иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.7. Предоставить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора  информацию (сведения)  о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же сведения об исполнительных органах Исполнителя, с приложением подтверждающих документов (устава, учредительного договора, свидетельства о присвоении ОГРН (свидетельства о регистрации), выписки из единого государственного реестра юридических лиц, документа о назначении (избрании) руководителя и т.п.). Указанная информация (сведения) передаются в адрес Заказчика посредством электронного сообщения на адрес info@ppgho.ru  в сканированных копиях, за подписью руководителям (уполномоченного представителя), с последующим отправлением оригиналов на бумажном носителе по почте. В сообщении ссылка на номер и дату настоящего договора обязательны.

4.1.8. Об изменениях в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же в исполнительных органах Исполнителя, Исполнитель обязан информировать Заказчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений с приложением подтверждающих документов.

4.1.9. Настоящие условия является существенными для Сторон и обязательным для Исполнителя. Нарушение Исполнителем  указанных условий является основанием для расторжения настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

4.1.10. Обеспечить в ходе выполнения  работ соблюдение правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, правил по охране окружающей среды.

4.1.11.  Предоставлять по требованию Заказчика информационные отчеты о ходе выполнения работы по договору.

4.1.12. В процессе выполнения работы по договору согласовывать с Заказчиком основные технические и проектные решения.

4.2.	Заказчик обязуется:

4.2.1. В течение срока действия договора предоставлять Исполнителю пробы шахтной воды в месте проведения лабораторных испытаний на территории Заказчика, необходимые Исполнителю для надлежащего выполнения работы по настоящему договору, с обязательным составлением Акта приемки-передачи.

4.2.2.	Произвести оплату работ в порядке, предусмотренном п. 2.3. настоящего договора, по документам, указанным в п.п. 4.1.4. настоящего договора.

4.2.3.	Принять надлежащим образом выполненную работу у Исполнителя с обязательным составлением Акта приемки-передачи выполненной работы. При обнаружении недостатков и нарушений, препятствующих приемке результата работы, составить об этом Акт и направить его Исполнителю с мотивированным отказом от подписания Акта приемки-передачи выполненной работы.

4.2.4.	При обнаружении отступлений от условий настоящего договора или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Исполнителю.

4.3.  Исполнитель имеет право:

4.3.1. Для целей своевременного и качественного выполнения работы по настоящему договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц (Соисполнителей) при условии получения на это предварительного согласия Заказчика, а именно:

4.3.1.1. Для получения указанного согласия, Исполнитель должен направить в адрес Заказчика в письменном виде сведения о Соисполнителях, которых Исполнитель намерен привлечь, с указанием:

4.3.1.1.1. полного наименования, организационно-правовой формы, места нахождения и ОГРН каждого такого Соисполнителя;

4.3.1.1.2. конкретных работ, подлежащих выполнению Соисполнителем;

4.3.1.1.3. числа сотрудников такого Соисполнителя, подлежащих привлечению для выполнения работ по настоящему договору;

4.1.3.1.4. сведений об имеющихся у Соисполнителя действующих лицензий, допусках, разрешениях, иных документах, наличие которых является необходимым условием для правомерности выполнения Соисполнителем соответствующих работ по настоящему договору, с приложением копий указанных документов.

Согласие Заказчика на привлечение любого Соисполнителя должно быть исполнено в письменном виде и вместе с указанными выше сведениями о Соисполнителях, полученных от Исполнителя. При этом данное согласие Заказчика является неотъемлемой частью настоящего договора и в обязательном порядке должно быть приложено к настоящему договору.

4.3.1.2. Исполнитель не вправе привлекать Соисполнителей для выполнения работ по настоящему договору иначе чем в порядке и на условиях, указанных в п.п. 4.3.1.1. настоящего договора. Нарушение данного требования является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке без обращения в суд и без возмещения убытков Исполнителю, а также без какой-либо компенсации Исполнителю понесенных расходов с уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней.

4.3.1.3. Исполнитель самостоятельно и в полной мере несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемых им Соисполнителей.

4.3.2. Настоящие условия является существенными для Сторон и обязательным для Исполнителя. Нарушение Исполнителем  указанных условий, является основанием для расторжения настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

4.4.  Заказчик имеет право:

#### 4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

#### 4.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

#### 4.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет средств Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

#### 4.4.4. В одностороннем порядке  отказаться от исполнения настоящего договора в отношении части работы, порученной Исполнителем ненадлежащему Соисполнителю, и привлечь для их выполнения другого Соисполнителя с отнесением разницы в цене на Исполнителя.

5. Ответственность сторон

5.1.	В случаях неисполнения или не надлежащего исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.	Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполняемой им работы по настоящему Договору.  Ошибки, допущенные Исполнителем при выполнении работ по настоящему Договору, исправляются им за свой счет в течение 2 месяцев с момента направления замечаний Заказчиком.

5.3. Исполнитель самостоятельно в полной мере несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемых им Соисполнителей.

5.4.	Исполнитель за нарушение договорных обязательств Заказчиком имеет право взыскать:

5.4.1. за задержку расчетов за выполненную работу - пеню в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ.

5.5.	Заказчик при нарушении договорных обязательств Исполнителем имеет право взыскать:

5.5.1.	При задержке сдачи результата работы свыше 15 дней - пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый последующий день до фактического исполнения обязательств, но не более 20 % от стоимости несвоевременно выполненных работ по настоящему договору;

5.5.2. При предоставлении результата выполненных работ по настоящему договору с нарушением требований настоящего договора по качеству, включая форму, наполнение и достоверность, Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в размере 1 (Одного) % от цены работы по настоящему договору, определенной в п. 2.1. настоящего договора;

5.6.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору в натуре.

5.7.	Исполнитель несет ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ, за причинение вреда Заказчику и (или) третьим лицам, а также  окружающей среде при выполнении работ по настоящему договору.

5.8. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на разрешение в Арбитражный суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.9. До обращения в Арбитражный суд для разрешения споров между Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней со дня получения претензии стороной.

5.10. Исполнитель до заключения настоящего договора, но не позднее ____ (____) календарных дней с момента опубликования протокола по итогам процедуры закупки, предоставил Заказчику обеспечение исполнения настоящего договора.

В обеспечение исполнения настоящего договора Исполнитель предоставил:

копию безотзывной банковской гарантии (по форме Приложения № 3 к настоящему договору), направленную в адрес Заказчика посредством электронной и/или факсимильной связи, с приложением Перечня документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего соответствующее обеспечение (Приложение № 4 к настоящему договору), на следующих условиях:

- срок действия безотзывной банковской гарантии – до полного исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору плюс 60 дней;

- сумма безотзывной банковской гарантии – ________________( _________________________________) рублей, что составляет  10 (Десять) % от цены настоящего договора, определенной в п. 2.1. настоящего Договора.

Оригинал соответствующей безотзывной банковской гарантии направляется Исполнителем в адрес Заказчика по почте.

- В качестве банковской гарантии, предоставляющейся в обеспечение обязательств Исполнителя по настоящему договору или заявке, принимается  банковская гарантия одного из российских банков, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям на момент подачи заявки (проведения процедуры закупки) в рамках свободных лимитов, установленных на банки и действующих на дату получения обеспечение исполнения настоящего договора:

1) банк, предоставляющий в качестве обеспечения обязательств Исполнителя по настоящему договору или заявке банковскую гарантию, должен иметь лицензию Центрального Банка РФ (в случае, если банковская гарантия предоставляется российским банком) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу данной банковской гарантии;

2) банк, предоставляющий в качестве обеспечения обязательств Исполнителя по настоящему договору или заявке банковскую гарантию, должен иметь наличие в системе страхования вкладов (в случае, если банковская гарантия предоставляется российским банком);

3) банк, предоставляющий в качестве обеспечения обязательств Исполнителя по настоящему договору или заявке банковскую гарантию, должен иметь собственную величину капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности большую или равную 3 000 000 000 (Трем миллиардам) рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

- Гарантии, выданные Исполнителя иными банками, не соответствующими вышеназванным требованиям, в том числе некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, в качестве меры обеспечения настоящего договора или заявки, Заказчиком не принимаются, не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Исполнителя и подлежат возврату лицу, их предоставившим. В случае возврата банковской гарантии по основаниям, указанным в настоящем пункте, Исполнитель обязан заменить ее на надлежащую в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

- Основаниями для отказа Заказчика в принятии гарантии также могут послужить резкие изменения численных параметров деятельности банка, уполномоченного предоставлять в качестве обеспечения обязательств Исполнителя по настоящему договору или заявке банковскую гарантию, информация о нарушениях данным банком обязательных нормативов Банка России (в случае, если банковская гарантия предоставляется российским банком) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), отсутствие в открытом доступе отчетности банка. В данных случаях, гарантии, выданные Исполнителю в качестве меры обеспечения настоящего договора или заявки, Заказчиком не принимаются, не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Исполнителя и подлежат возврату лицу, их предоставившим. В случае возврата банковской гарантии по основаниям, указанным в настоящем пункте, Исполнитель обязан заменить ее на надлежащую в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика,

или

обеспечительный платеж в размере _____________ (____________________) рублей, что составляет  10 (Десять) % от цены настоящего договора, определенной в п. 2.1. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам Заказчика:

ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОГРН 1027501067747

р/с 40702810709030002781 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске

к/с 30101810200000000777, БИК 040407777

Назначение платежа: «Перечисление обеспечительного платежа по Договору на выполнение НИР № 100-10-05/_____________ от «____» _______ 2013 г., заключаемого в соответствии с процедурой закупки № _______________________, НДС не облагается».

При этом обеспечительный платеж считается предоставленным Исполнителем Заказчику с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Способ обеспечения исполнения настоящего Договора из перечисленных в настоящем пункте способов определен Исполнителем.

5.11. Заказчик вправе предъявить банку, выдавшему банковскую гарантию требование по уплате по банковской гарантии денежной суммы, исчисленной Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и(или) условиями настоящего договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

Документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии:

- копия соответствующей претензии, расчет денежной суммы, исчисленной Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору;

или

удерживать из суммы обеспечительного платежа денежную сумму, исчисленную Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

5.12. В случае если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения настоящего договора был предоставлен обеспечительный платеж (согласно п. 5.10. настоящего договора), то после полного и надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Заказчик обязуется в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон документов, подтверждающих факт выполнения Исполнителем всего комплекса работ по настоящему договору, вернуть Исполнителю ранее представленный им обеспечительный платеж в размере, определенном в п. 5.10. настоящего договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, обеспечительный платеж возвращается Исполнителю за вычетом денежной суммы, исчисленной Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

5.13. При этом, если Исполнитель является организацией Госкорпорации «Росатом», то в данном случае Исполнитель вправе до заключения настоящего договора, но не позднее ____ (____) календарных дней с момента опубликования протокола по итогам процедуры закупки, предоставить Заказчику, в качестве обеспечения исполнения настоящего договора (в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору или заявке/обязательств по возврату аванса и т.п.), Поручительство лица в виде Адресной безотзывной оферты (по форме Приложения № 5 к настоящему договору), с приложением Перечня документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего соответствующее обеспечение (Приложение № 4 к настоящему договору), на условиях, оговоренных в соответствующей Адресной безотзывной оферте, с соблюдением следующих требований:

- Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings Ltd. или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s Investors Service, Inc. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств, в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

- Поручительства, выданные Исполнителю в качестве меры обеспечения настоящего договора или заявки, не соответствующие вышеназванным требованиям, Заказчиком не принимаются, не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Исполнителя и подлежат возврату лицу, их предоставившим. В случае возврата поручительства по основаниям, указанным в настоящем пункте, Исполнитель обязан заменить его на надлежащее в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

5.14. Стороны признают существенным условие предоставления Исполнителем обеспечения исполнения настоящего договора.

### 6. Форс-мажор

### 6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения помимо воли Сторон обстоятельств непреодолимой силы, которых не существовало на момент заключения настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожары, эпидемии, аварии на железнодорожном  транспорте,  война  или  военные  действия.  О начале и прекращении форс – мажорных обстоятельств Стороны в письменной форме уведомляют друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления (прекращения) указанных обстоятельств, с предоставлением подтверждающего документа компетентного государственного органа.

6.2. В случае, если вследствие форс – мажорных обстоятельств просрочка в выполнении обязательств по настоящему договору составит более трех месяцев, любая из сторон вправе отказаться от выполнения своих обязательств с обязательной ликвидацией взаимной задолженности по согласованию Сторон.

7. Конфиденциальность сведений

7.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон,  предоставленная  ею  другой  Стороне  или  ставшая  известной  той в связи с подготовкой или исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лица.

7.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении  любой из сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона  обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной «Стороны» повлекли такие убытки.

7.3. Ограничение на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

8. Внесение изменений в договор

8.1.	Заказчик вправе вносить изменения в Техническое задание при условии, если эти изменения не меняют характера работы, предусмотренной в настоящем договоре, до момента внесения таких изменений. Внесение в Техническое задание изменений производится при взаимном согласии Сторон и оформляется Дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания  неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2.	Сроки начала и окончания работы по настоящему договору могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.3.	Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, подписанному полномочными представителями обеих Сторон.

9. Срок действия договора. Прекращение договорных отношений.

Расторжение договора. Условия расторжения Договора

9.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «___» _______ 201_ г., а в части обязательств Сторон, неисполненных или ненадлежащим образом исполненных по настоящему договору - до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.2.	Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор как в одностороннем порядке, без обращения в суд и без возмещения убытков Подрядчику, путем направления Подрядчику (посредством электронной и/или факсимильной связи) соответствующего уведомления о расторжении Договора, так и в судебном порядке (с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в следующих случаях:

#### 9.2.1. если Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего договора не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

#### 9.2.2.   если Исполнитель в течение 3 (трёх) календарных дней с момента обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ и выставления Исполнителю соответствующего требования об их устранении не устранил выявленные Заказчиком недостатки  выполненных работ;

9.2.3. если Исполнитель не предоставит Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора  информацию (сведения)  о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же сведения об исполнительных органах Исполнителя, с приложением подтверждающих документов (устава, учредительного договора, свидетельства о присвоении ОГРН (свидетельства о регистрации), выписки из единого государственного реестра юридических лиц, документа о назначении (избрании) руководителя и т.п.) (п. 4.1.7. настоящего договора).

9.2.4. если Исполнитель не предоставит Заказчику сведения об изменениях в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же в исполнительных органах Исполнителя, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений (п. 4.1.8. настоящего договора).

9.2.5. если Исполнитель привлек к выполнению работ по настоящему договору Соисполнителей с нарушением порядка и условий, предусмотренных п. 4.3.1. настоящего договора.

В данном случае компенсация Исполнителю Заказчиком понесенных расходов не производится.

9.2.6. Исполнитель не предоставил Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения сторонами настоящего договора оригинал безотзывной банковской гарантии (п. 5.10. настоящего договора).

При этом способ расторжения настоящего Договора определяется Заказчиком.

В случае направления Исполнителю уведомления о расторжении договора, настоящий договор будет считаться расторгнутым в день получения Исполнителем соответствующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора. Стороны обязуются произвести окончательную сверку и взаиморасчет в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления.

9.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае, если в течение срока действия настоящего договора Исполнитель будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли. Настоящий договор будет считаться расторгнутым в день получения Исполнителем соответствующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора.

В случае направления Исполнителю уведомления о расторжении договора, Стороны обязуются произвести окончательную сверку и взаиморасчет в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления.

9.4. В случаях, перечисленных в п.п. 9.2., 9.3. настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения убытков.

10. Права на результаты интеллектуальной деятельности

10.1. В случае если Исполнитель планирует использовать в научно-технической продукции результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране, а также ноу-хау и другие сведения, составляющие коммерческую тайну (далее – «РИД»), созданные до заключения настоящего договора, то Исполнитель обязан своевременно уведомить об этом Заказчика. Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты предоставить Заказчику право на использование указанных РИД на основе неисключительной лицензии, включающей возможность их передачи аффилированным лицам и контрагентам Заказчика при условии соблюдения конфиденциальности, что при необходимости должно быть оформлено отдельным лицензионным договором.

10.2. Исполнитель обязуется не привлекать к выполнению работ по настоящему договору работников, с которыми Исполнителем заключены соглашения, предусматривающие право работника на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.

10.3. Исполнитель несет ответственность за урегулирование отношений с работниками Исполнителя – авторами способных к правовой охране РИД, созданных при  выполнении работ, причем Исполнитель настоящим признает, что стоимость работ по настоящему договору включает в себя все возможные издержки, расходы и выплаты, которые могут быть понесены Исполнителем, включая авторские вознаграждения и вознаграждения за содействие созданию изобретений.

10.4. В случае создания работниками Исполнителя при выполнении работ по настоящему договора РИД, потенциально способных к правовой охране, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика в течение пяти рабочих дней с даты, когда Исполнитель узнал или должен был узнать о таком созданном РИД. Не позднее трех месяцев со дня указанного уведомления о созданном РИД Исполнитель обязан предоставить Заказчику его подробное описание в объеме сведений, достаточных Заказчику для подготовки заявки на выдачу патента в соответствии с действующими правилами составления заявки, утверждёнными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, с приложением полного перечня авторов.

10.5. Настоящим Исполнитель обязуется передать Заказчику без дополнительной оплаты права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные в процессе выполнения работ работниками Исполнителя самостоятельно или совместно с работниками Заказчика, а также обязуется сообщить Заказчику все необходимые сведения, оформить и передать все документы и совершить иные юридические и фактические действия, необходимые для обеспечения передачи и реализации прав на получение патента.

10.6. Все исключительные права на результаты научно-технической деятельности, полученные в процессе выполнения работ по настоящему договору, включая технологию очистки шахтных вод и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе РИД (как выявленные Исполнителем в соответствии с п. 10.4. настоящего договора, так и выявленные Исполнителем или Заказчиком в течение трех лет с даты передачи научно-технической продукции), принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Исполнитель не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты работ, в том числе, для собственных нужд.

10.6.1. Исполнитель вправе использовать результаты работ по настоящему договору только при условии письменного разрешения Заказчика и сохранения конфиденциальности информации.

10.7.  В случае привлечения Исполнителем к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков Исполнитель обязуется обеспечить включение в договоры с субподрядчиками положений аналогичных положениям пп. 10.2 - 10.6 настоящего договора, при этом сроки исполнения обязанностей субподрядчиков должны указываться с учетом необходимости соблюдения Исполнителем сроков, предусмотренных настоящей статьей.

10.8. Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами за использование при выполнении работ принадлежащих им прав на РИД. Исполнитель обязуется возместить Заказчику в полном объеме убытки, понесенные Заказчиком в результате каких-либо действий третьих лиц (включая авторов РИД, в том числе работников Исполнителя), в связи с каким-либо нарушением или обвинением в нарушении Заказчиком прав третьих лиц на РИД вследствие нарушения Исполнителем положений настоящей статьи, а также за свой счет урегулировать все связанные с этим претензии.

10.9. В случае нарушения Исполнителем условий настоящей статьи Заказчик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без ущерба для своих прав и без ущерба для обязанностей и ответственности Исполнителя, предусмотренных настоящей статьей, и без возмещения Исполнителю каких-либо убытков, путем направления Исполнителю соответствующего письменного уведомления, при этом Исполнитель обязан вернуть Закачку все полученное по настоящему договору.

10.10. В случае нарушения Исполнителем положений п. 10.1, 10.5 или 10.6 настоящего договора Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, равном общей стоимости работ по настоящему договору.

11. Дополнительные условия

11.1. Стороны обязаны выполнять требования «Антикоррупционной оговорки» -Приложение № 2 к настоящему договору.

11.2. В случае расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим договором, в том числе по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий настоящего договора, информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций  Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

11.3. Настоящий договор, подписанный Сторонами и скрепленный печатями, Сторон имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи до обмена оригиналами. При этом сторона, от которой исходит оферта, обязана подписать, заверить печатью и выслать оригинал договора другой стороне для подписания и заверения печатью, а другая сторона в течение 10 (десяти) дней с момента получения оригинала договора обязана его подписать, заверить печатью и направить соответствующие экземпляры договора в адрес стороны, от которой исходит оферта.

11.4.	 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.

11.5.	 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленному в письменной форме.

11.6. Настоящий договор составлен и подписан на __ листах в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего договора находится у Исполнителя, а два экземпляра – у Заказчика.

11.7. Контроль за надлежащим исполнением настоящего договора со стороны Заказчика осуществляет _____________________________________________________________________.

11.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание на проведение лабораторных испытаний технологии очистки урановых шахтных вод» - на __ л.;

Приложение № 2 – «Антикоррупционная оговорка»;

Приложение № 3 – Форма безотзывной Банковской гарантии;

Приложение № 4 – «Перечень документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего обеспечение» - на 1 л.;

Приложение № 5 – Форма Адресной безотзывной оферты.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| «Исполнитель» | «Заказчик» |
| --- | --- |
| ___________________________________ Юридический адрес:__________________ Почтовый адрес: _____________________ ОГРН ИНН ___________ КПП ___________ Банк плательщика: ____________________ Плательщик: _________________________ Счет _________________ БИК ________, ОКПО _________. | ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск E-mail: info@ppgho.ru ИНН 7530000048, КПП 753001001, р/с 40702810974000102890 в Читинском ОСБ № 8600, г. Чита, к/с 30101810500000000637 БИК 047601637. |

| От «Исполнителя»: ______________________________________________ _________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: _____________________________________________ ___________________ /_______________/ М.п. |
| --- | --- |