Договор

генерального подряда на выполнение инженерных изысканий

№099/2012/12-03/____

с. Уксянское

Далматовский район, Курганская область		                           «___» ________ 2012 г.

Закрытое акционерное общество «Далур», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дементьева Алексея Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________ именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании  __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить и передать Заказчику комплекс инженерных изысканий для разработки проектной документации "Прирельсовая база и площадка Управления для ОПУ на Хохловском месторождении"  (далее – «Проект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить готовый Проект.

1.2. Виды, содержание, объемы, научные, технические, экономические требования к Проекту определены в Техническом задании (Приложение № 3 к настоящему договору).

1.3.  Генподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

1.4. Проект должен быть выполнен с соблюдением требований, содержащихся в Техническом задании Заказчика и других исходных данных, предоставленных для выполнения работ Заказчиком в полном соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на момент передачи Проекта Заказчику.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения (начала и окончания) работ определены сторонами в Календарном плане (Приложение № 1 к настоящему договору).

2.2. Предельная продолжительность исправления Проекта по замечаниям Заказчика (органов экспертизы) составляет 15 календарных дней с момента их обнаружения, если соглашением сторон не установлено иное.

2.3. Подрядчик в месячный срок после заключения договора обязан представить Заказчику наименование и реквизиты субподрядчиков и привлекаемых консультантов.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Стоимость работ по Договору составляет_____________________________________ рублей_____ копеек, в том числе НДС (18%)__________________, согласно смете на выполнение работ по разработке Проекта (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2. Стоимость работ по Договору включает общую стоимость работ по разработке Проекта, выполняемой Генподрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками, согласно п.1.1. договора, а также все действующие в Российской Федерации налоги. Заказчик не несет ответственности за неуплату налогов Генподрядчиком.

3.3. При выявлении в ходе выполнения работ по договору необходимости внесения изменений в Техническое задание и в другие исходные данные, а также при необходимости корректировки уже принятого Заказчиком Проекта, по Инициативе Заказчика, составляется дополнительное соглашение к Договору.

3.4. Расчеты за выполненные Работы производятся Заказчиком поэтапно, в соответствии с Календарным планом (Приложение 1), в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами соответствующего промежуточного Акта сдачи-приемки выполненного этапа Работ, который аналогичен по форме итоговому Акту сдачи-приёмки, указанному в п.3.5. Договора.

3.5. Окончательный расчет (оплата последнего этапа) производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления подписанного Сторонами акта сдачи-приемки результата работ, счета и счета-фактуры.

3.6. Основанием для расчетов являются подписанный сторонами акта сдачи-приемки результата работ, счет-фактура и счет на оплату результата выполненных работ с обязательным указанием величины НДС на момент выполнения работ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ и порядком, установленным пунктом 5.1 ст.169 Налогового кодекса РФ. Генподрядчик в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 168 и статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 02 декабря 2000 года № 914 обязуется своевременно выставлять Заказчику надлежащим образом оформленные счета-фактуры, выписанные Генподрядчиком на имя Заказчика.

Счета-фактуры и счет на оплату выполненных работ направляются по фактическому адресу Заказчика работ (услуг): 641750, Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, с. Уксянское, улица Ленина, дом 42., с обязательным указанием в графе 1 счета-фактуры «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права» описания фактически выполненных работ.

В случае ненадлежащего оформления счета-фактуры Генподрядчик несет ответственность в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

3.7.Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с даты списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика.

3.8. Генподрядчик обязан письменно известить Заказчика о намерении сменить обслуживающий банк в течение одного дня с момента начала организации Подрядчиком работы по смене обслуживающего банка, а об изменении своих банковских реквизитов в день закрытия счета в обслуживающем банке.

При невыполнении Генподрядчиком данного обязательства, в случае перечисления Заказчиком денежных средств согласно условиям договора и по указанным в договоре реквизитам, обязательства Заказчика считаются исполненными, и Генподрядчик обязан исполнить свои обязательства по договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Генподрядчик передает Заказчику, предусмотренный договором Проект в альбомном варианте на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и один экземпляр в электронном виде на оптическом носителе. Документация на оптическом носителе передается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (текстовая часть – Microsoft Word, таблицы с расчетами  - Microsoft Excel с сохранением формул расчетов, графические материалы – AutoCAD, сметы – Гранд Смета), а также в растровом виде в форматах TIF или PDF. Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе и положений в электронном виде, не допускается. По просьбе Заказчика Генподрядчик выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры с оплатой их изготовления по отдельному счету.

4.2. В случае, если Стороны в Календарном плане, приложенном к Договору, согласовали поэтапное выполнение Работ, сдача-приемка каждого их этапа осуществляется Сторонами в соответствии с условиями Технического задания.

Сдача-приёмка Работ по результатам отдельных этапов Работ осуществляется, если иное не определено Техническим заданием, исключительно для целей оплаты соответствующей части Работ на основании отчётов Генподрядчика без передачи и проверки результатов Работ по существу. Подписание Заказчиком промежуточного акта приёмки-передачи Работ по результатам выполнения соответствующего этапа Работ не ограничивает Заказчика в его праве заявлять претензии связанные с ненадлежащим качеством Работ по факту передачи результата Работ.

4.3. После выполнения каждого этапа Работ согласно Календарному плану (Приложение № 1), Генподрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- отчет о выполненных Работах

- промежуточный Акт сдачи-приемки по соответствующему этапу

- счет для оплаты Работ

- документы, обосновывающие стоимость выполненных Работ такие как:

- подтверждающие документы по стоимости материалов и оборудования, использованных при выполнении Работ

- перечень договоров с третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ (в случае одобрения такого участия Заказчиком), и счетов для оплаты Работ соисполнителей

- подтверждающие документы по командировочным расходам, непосредственно связанным с выполнением Работ (копии авансовых отчетов).

4.4. В случае, если в отношении результата работ потребуется проведение экспертиз, получение каких-либо заключений, разрешений или выполнение иных формальностей, успешность которых будет зависеть от качества проекта, то сдача-приемка выполненных работ будет проводиться в 2-а этапа:

-	на первом этапе результат работ принимает Заказчик;

-	на втором этапе результат работ передается в соответствующую организацию, учреждения и органы государственной власти или местного самоуправления.

В случае получения каких-либо отказов, отрицательных решений или заключений Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить все замечания, после чего результат представляется в соответствующую организацию, учреждения или органы власти повторно. При этом Генподрядчик компенсирует Заказчику все понесенные им убытки, включая расходы на повторное проведение согласования, подтвержденными финансовыми и иными документами.

Часть работ в размере 10% от общей стоимости работ оплачивается только после получения положительных решений или заключений в отношении результата работ всех экспертиз и согласований.

4.5. Передача Проекта осуществляется Генподрядчиком сопроводительными документами (по накладной, по письму или нарочным под расписку).

4.6. Готовый Проект и акт сдачи-приемки результата работ Генподрядчик направляет в адрес Заказчика одним из способов, перечисленных в п.4.1. Договора. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки результата работ обязан направить Генподрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки Проекта. Одной из причин отказа может быть некомплектность документации или несоответствие ее Техническому заданию Заказчика.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Проекта сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.8. В случае неполучения Генподрядчиком акта сдачи-приемки результата работ или мотивированного отказа от принятия Проекта в течение 5 (пяти) календарных дней после окончании срока рассмотрения результата Работ, установленного п.4.3, Работа считается принятой Заказчиком и подлежит оплате по оформленному Генподрядчиком одностороннему акту сдачи-приемки результата работ.

4.9. Заказчик, принявший Проект без проверки, не лишается права ссылаться на явные и скрытые его недостатки.

4.10. Заказчик, обнаруживший после приемки Проекта отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Генподрядчика в десятидневный срок со дня их обнаружения.

4.11. При возникновении между Заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генподрядчика настоящего договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Генподрядчик вправе:

5.1.1. Для целей своевременного и качественного выполнения работ по настоящему договору, Генподрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков) при условии получения на это предварительного согласия Заказчика. При этом Генподрядчик несет ответственность за выполнение третьими лицами всех условий настоящего договора.

Для получения указанного согласия, Генподрядчик до заключения настоящего договора направит Заказчику в письменном виде сведения о Субподрядчиках, которых Генподрядчик намерен привлечь, с указанием:

- полного наименования, организационно-правовой формы, места нахождения и ОГРН каждого такого Субподрядчика;

- конкретных услуг (работ), подлежащих выполнению Субподрядчиком;

- числа Сотрудников такого субподрядчика, подлежащих привлечению для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору.

Согласие Заказчика на привлечение любого Субподрядчика должно быть исполнено в письменном виде и вместе с указанными выше сведениями о Субподрядчике, полученными от Генподрядчика, составляет единое Приложение к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью. За нарушение согласования Генподрядчиком привлекаемых Субподрядчиков, Заказчик имеет право удерживать с Генподрядчика штрафные санкций в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки согласования.

Генподрядчик не вправе привлекать Субподрядчиков для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору иначе, чем в порядке и на условиях, указанных в предыдущем пункте. Нарушение данного требования является основанием для расторжения Заказчиком договора в одностороннем порядке с уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней, без какой-либо компенсации Генподрядчику понесенных расходов.

Генподрядчик самостоятельно в полной мере несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств   привлекаемыми им субподрядчиками.

5.1.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения принятых по настоящему договору обязательств;

5.1.3.Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ.

5.2. Генподрядчик обязан:

5.2.1.Своевременно и надлежащим образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора;

5.2.2. Разработать Проект в соответствии с Техническим заданием Заказчика, иными исходными данными и Договором;

5.2.3. Предоставлять еженедельный (по требованию заказчика) отчеты  о ходе выполнения работы в течение всего срока выполнения работ по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

5.2.4. Передать Заказчику Проект  в сроки, установленные в Календарном плане. Риск случайной гибели или случайного повреждения средств и материалов, документов используемых для исполнения настоящего договора, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Генподрядчик.

5.2.5  Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора,  действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

5.2.6. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по исполнению настоящего договора.

5.2.7. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять Проект по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты Проекта, разрабатываемого Генподрядчиком, или его несоответствия условиям настоящего договора.

5.2.8. Согласовывать Проект с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком – с компетентными государственными органами, организациями и в минимально возможные сроки за свой счет вносить изменения в документацию по замечаниям указанных органов и организаций.

5.2.9. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недоработки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании или в договоре.

5.2.10. Не позднее 10-ти рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора передать последнему по Акту приема-передачи фактически выполненный результат работ, документы и любое другое имущество, полученное от Заказчика в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, счет-фактуру на фактически выполненный объем работ, и стоимостью фактически выполненных работ;

5.2.11. Не разглашать сведения, касающиеся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов;

5.2.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором;

5.2.13.В течение 15 дней с момента заключения Договора Генподрядчик обязуется предоставить Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору одну из следующих форм:

5.2.13.1. Безотзывная банковская гарантия, выданная банками/или Поручительство юридического лица (далее – Гарантия/Поручительство).

Гарантия/Поручительство должно быть оформлено по типовым формам Приложения №7 к Договору.

Гарантия должна быть выдана банком, который соответствует следующим условиям:

наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации, разрешающей выдачу банковских гарантий;

наличие в системе страхования вкладов;

величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Поручительство должно быть выдано юридическим лицом, имеющим действующий долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной или национальной валюте, присвоенный одним из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard&Poor's и FitchRatings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody's. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

Гарантии, выданные Генподрядчику банками или поручительства, предоставленные юридическими лицами, не соответствующими вышеуказанным критериям, в качестве меры обеспечения исполнения обязательств по договору, не принимаются и не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Генподрядчика и подлежат возврату.

В случае несогласия Заказчика с Гарантией/Поручительством по указанным причинам Генподрядчик обязан заменить ее на надлежащую в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика.

Сумма Гарантии/Поручительства должна составлять не менее 10% от стоимости договора, с условием выплаты по этой Гарантии/Поручительству денежных средств по предоставлению в уполномоченный банк/юридическое лицо письменного требования Заказчика, с указанием суммы, подлежащей оплате. Генподрядчик должен предоставить Гарантию/Поручительство на обеспечения исполнения обязательств по договору со сроком действия, равным сроку исполнения обязательств плюс не менее 60 дней.

5.2.13.2. В форме денежных средств путем их перечисления.

Денежные средства перечисляются Генподрядчиком в размере 10% от суммы настоящего договора, по следующим реквизитам:

ЗАО «Далур»

ИНН 4506004751

р/с №40702810511280019058

БИК 046577952

к/с №30101810400000000952

ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ в г. Екатеринбурге, г. Екатеринбург

Назначение платежа: «Перечисление обеспечительных платежей по Договору №099/2012/12-03/____ от «___»________2012г., заключаемого в соответствии с процедурой закупки №________________. НДС не облагается».

Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в настоящем пункте способов определяется Генподрядчиком.

В случае, если предусмотрена гарантия, Заказчик осуществляет возврат обеспечительного платежа в следующем порядке:

Возврат обеспечительного платежа осуществляется в следующем порядке:

- 100 % от суммы обеспечительного платежа в размере ____ руб. перечисляются Генподрядчику в срок не ранее исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), плюс 60 дней.

При отсутствии нарушений п. 1.1. Договора возможен досрочный возврат обеспечительного платежа по Заявке Генподрядчика, но не ранее исполнения обязательств по договору Генподрядчиком в объеме, предусмотренном условиями Договора.

Заказчик вправе удерживать из суммы обеспечительного платежа суммы неустойки, убытков исчисленных Заказчиком в соответствии с действующим законодательством или настоящим Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Генподрядчиком своих обязательств.

В случае не предоставления надлежащих гарантии и/или поручительства в указанный срок  Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. На данном основании Генподрядчик может быть включен в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации.

По требованию любой из Сторон должна быть проведена сверка взаиморасчетов.

5.2.14. Редакция 1. Генподрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Генподрядчика, представленные Генподрядчиком в рамках конкурентной процедуры на право заключения договора подряда на выполнение проектных работ, являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Генподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление (Приложение № 5) с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Генподрядчика.

Генподрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).Генподрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Генподрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части  второй  Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Генподрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Генподрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Редакция 2 (Применяется, если Генподрядчик является организацией ГК «Росатом»)

Каждая Сторона обязана не позднее даты заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору) разместить в электронных системах Госкорпорации «Росатом» ЕОС НСИ и ИС СКД (либо аналогичных системах, действующих одновременно или вместо указанных) и в течение срока действия Договора поддерживать актуальной информацию в отношении всей цепочки своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее - Сведения). В случае, если выбор контрагентов по Договору и Сопутствующим договорам осуществляет Заказчик, он обеспечивает предоставление вышеуказанной информации также в отношении Генподрядчика и контрагентов по Сопутствующим договорам до момента заключения соответствующих договоров.

Условия настоящего пункта о размещении Сведений и о поддержании их актуальности признаются Сторонами существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от размещения, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное размещение Сведений и/или не поддержание их актуальности одной Стороной является основанием для другой Стороны для одностороннего отказа во внесудебном порядке от заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору) и/или Сопутствующего договора, исполнения Договора и предъявления пострадавшей Стороной требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Каждая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений другой  Стороной, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Каждая Сторона освобождает другую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает другой Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением пострадавшей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

5.2.15. Незамедлительно поставить в известность Заказчика, в случае если в процессе исполнения договора обнаружит следующее:

- ошибки, неточности в техническом задании или условия, противоречащие каким либо нормативным документам, актам, Постановлениям Российской Федерации или законодательству Российской Федерации;

- нехватку необходимых данных для выполнения работ или неточность представленных Заказчиком данных.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Генподрядчика надлежащего исполнения принятых по настоящему договору обязательств;

5.3.2.Во всякое время проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика;

5.3.3. Назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков, допущенных и/или выявленных в ходе выполнения и/или приемки работ (этапа работ) и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Генподрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.3.4. 	Отказаться от договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Генподрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Генподрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

5.3.5.Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ.

5.3.6. В соответствии со ст.762 ГК РФ, привлекать Генподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Осуществлять расчеты с Генподрядчиком в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;

5.4.2. Утвердить Техническое задание до начала работ по разработке Проекта.

5.4.3. Своевременно передать Генподрядчику исходные данные необходимые для выполнения работы, в соответствии с перечнем, указанным в приложении к Техническому заданию;

5.4.4. Оказывать содействие Генподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем договоре;

5.4.5. В соответствии со ст.762 ГК РФ, возместить Генподрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением Заказчиком исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Генподрядчика.

5.4.6. Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ГАРАНТИИ

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,5 процентов от стоимости не сданных, либо сданных с нарушением сроков сдачи работ, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки обязательства и до дня фактической сдачи результата выполненных работ, определяемого по дате подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результата работ.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему договору Генподрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности, за каждый день просрочки, начиная с дня следующего за днем наступления обязательства по оплате и до дня совершения платежа.

6.4. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.5. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в результатах работы Генподрядчика Заказчик вправе потребовать взыскания с Генподрядчика неустойки в размере 1% от стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки исполнения обязательства по устранению выявленных недостатков в результатах работы и до дня их сдачи Заказчику, определяемого по дате подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результата работ.

6.6.  В случаях, когда работы выполнены Генподрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.6.1.  Потребовать от Генподрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.6.2.  Потребовать от Генподрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.6.3.  Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Генподрядчика. Генподрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы.

6.7. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.8. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.4 Генподрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность (утеря, приведение в негодность, уничтожение) предоставленных Заказчиком документов, материалов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Генподрядчика в связи с выполнением настоящего договора. В этом случае Генподрядчик обязан за свой счет восстановить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику его стоимость и убытки

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и  наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, министерств и ведомств, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору.

Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 5 рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, исполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

Если действия обстоятельств непреодолимой сил продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. В таком случае настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной в извещении.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору.

8.2. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.

8.3. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.

8.4.	Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

8.4.1. 	По письменному соглашению сторон.

8.4.2. 	В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

8.4.3. Немотивированного превышения Генподрядчиком сроков выполнения работ по разработке Проекта,

8.4.4.  При аннулировании свидетельства о допуске Генподрядчика на право осуществлять проектную деятельность (СРО).

8.4.5. Если в процессе выполнения работ по разработке Проекта выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Генподрядчик должен приостановить Работу и незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в 3-хдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

8.4.6.	В иных случаях, предусмотренных настоящим договором, законом или соглашением сторон.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.6.  Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Генподрядчика.

# 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.	Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и использования настоящего Договора.

9.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу и о которых условлено,  что они имеют конфиденциальный характер,  т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать  каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу третьих лиц (Приложение №4 к настоящему Договору).

9.3. Уступка прав требования по настоящему договору в пользу третьего лица, а также перевод долга по настоящему договору возможны только с письменного согласия Заказчика, полученного в ответ на письменный запрос Генподрядчика.

9.4. Право собственности на результаты работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, принадлежит Заказчику. Результаты работ не могут быть использованы Генподрядчиком без согласования с Заказчиком.

9.5. В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Генподрядчика условий договора, информация о Генподрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.	При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

10.2. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Курганской области.

(для подрядчиков, подведомственных Госкорпорации «Росатом»)разрешение споров звучит в следующей редакции

10.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон.

11.3.	Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.4.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЮТСЯ КАК ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ЧАСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение №1 – Календарный план.

- Приложение №2 – Сводная смета стоимости инженерных изысканий.

- Приложение №3 - Техническое задание на выполнение инженерных изысканий.

- Приложение №4- Соглашение о конфиденциальности.

- Приложение №5- Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

- Приложение №6 -Предоставление еженедельной отчетности о ходе выполнения работ.

- Приложение №7 – Типовые формы Гарантии/Поручительства.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ЗАО «Далур» 641750, Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, с. Уксянское, улица Ленина, дом 42 телефон: 8(3522) 60-00-36, 60-00-39 факс: 8(3522) 60-00-34 e-mail: info@dalur.ru | Генподрядчик: |
| --- | --- |
| Банковские реквизиты: ИНН 4506004751, КПП 450650001, ОКПО 51137700, ОКОНХ 12314, ОКВЭД 12.00.11, р/с 40702810932090100157 в Отделение № 8599 Сбербанка России г. Курган БИК 043735650, к/с 30101810100000000650 ОГРН 1024501452140 | Банковские реквизиты: |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ЗАО «Далур» __________________ А.А. Дементьев М.П. | ГЕНПОДРЯДЧИК _________________________________ ___________________ _____________ М.П. |
| --- | --- |

# ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Договору № ______________

от «___» _______2012г.

Соглашение о конфиденциальности

с.Уксянское,

Далматовского р-на, Курганской обл.                                        «___»	2012 г.

Закрытое акционерное общество «Далур» (ЗАО «Далур»), в лице генерального директора Дементьева Алексея Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________, в лице _____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем по отдельности именуемые Сторона, а совместно - Стороны, заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее - Соглашение) о нижеследующем:

- Настоящее Соглашение регулирует отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне Сторон или служебной информации ограниченного распространения (служебной тайне), передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности.

- В рамках настоящего Соглашения термины «коммерческая тайна», «информация, составляющая коммерческую тайну», «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну», «передача информации, составляющей коммерческую тайну» и «разглашение информации, составляющей коммерческую тайну» соответствуют их определениям, данным в статье 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Термин «конфиденциальность информации» соответствует его определению в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Термин «служебная информация ограниченного распространения» соответствует его определению в ст. 1.2 Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233 (далее - Положение 1233).

3. Под режимом коммерческой тайны в данном Соглашении понимаются договорно-правовые, организационные, технические и иные меры, принятые Стороной по защите информации, составляющей коммерческую тайну Стороны.

- Под режимом служебной тайны понимаются правовые, организационные, технические и иные меры, принимаемые Стороной для обеспечения ограничения на распространение сведений, составляющих служебную тайну, и на доступ к этим сведениям;

- Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит обладателю такой информации в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

- Право на отнесение информации к информации, составляющей служебную тайну, предоставлено должностным лицам, определенным руководителем федерального органа исполнительной власти в соответствии со статьей 1.5 Положения 1233.

- При отнесении передаваемой информации к информации, составляющей служебную тайну, Стороны руководствуются указаниями лиц, перечисленных в п. 6 Соглашения.

- На носителях информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, должны быть нанесены соответствующий гриф или пометка:

- На материальные носители (бумажные, магнитные и иные носители), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, передаваемые одной Стороной другой Стороне, должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации. Каждая Сторона считает полученную от другой Стороны или иной организации информацию, составляющей коммерческую тайну, если на носителях информации проставлен гриф «Коммерческая тайна» или при устной передаче информации (п. 9 Соглашения) сделано соответствующее сообщение.

- На материальные носители, содержащие информацию, составляющую служебную тайну, передаваемые одной Стороной другой Стороне, должна быть нанесена пометка «Для служебного пользования». Каждая Сторона считает полученную от другой Стороны или иной организации информацию, составляющей служебную тайну, если на носителях информации проставлена пометка «Для служебного пользования» или при устной передаче информации (п. 9 Соглашения) сделано соответствующее сообщение.

9.	В случае устной передачи информации, составляющей коммерческую или служебную тайну (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), принимающей Стороне сообщается, что эта информация составляет коммерческую или служебную тайну. Факт передачи информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, отражается в протоколе беседы (переговоров), принимающая Сторона в кратчайшие сроки (но не позднее пятнадцати дней с даты передачи) должна представить письменное подтверждение о получении указанной информации передающей Стороне.

10.	Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну, от другой Стороны, обязуется с момента ее получения:

- Принять меры по охране ее конфиденциальности.

- Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима исключительно для достижения целей, определяемых договорными отношениями Сторон.

- Не использовать ее полностью или частично в иных, не предусмотренных договорными отношениями, целях.

- Не передавать третьей стороне информацию, составляющую коммерческую тайну, без получения предварительного письменного согласия обладателя информации, составляющей коммерческую тайну; информацию, составляющую служебную тайну, - без получения	предварительного письменного согласия федерального органа исполнительной власти, отнесшего указанную информацию к служебной тайне. Стороны при передаче информации, составляющей коммерческую или служебную тайну третьей стороне, должны убедиться, что последней приняты меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, не ниже мер, установленных настоящим Соглашением.

- Не разглашать ее и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим лицам, а также лицам, не указанным в п. 10.2 Соглашения.

- Не копировать и не изменять без письменного разрешения передавшей Стороны.

10.7.	По окончании срока действия настоящего Соглашения, а также в случае, указанном в п. 22 Соглашения, обеспечить возврат информации, составляющей коммерческую или служебную тайну и зафиксированной на материальных носителях, Стороне, предоставившей указанную информацию.

11.	Информация, составляющая служебную тайну, может быть передана одной Стороной другой Стороне в том случае, если Сторона, получающая указанную информацию, соответствует условиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, решением которого указанная информация отнесена к служебной тайне.

Информация, отнесенная к служебной тайне Госкорпорацией «Росатом», может быть передана Стороне (третьей стороне), если Сторона (третья сторона) имеет лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. К указанной информации могут быть допущены работники из числа граждан Российской Федерации, имеющих допуск к государственной тайне и принявших согласно п. 17 Соглашения обязательства о неразглашении информации ограниченного доступа (далее - обязательства о неразглашении конфиденциальной информации).

- При передаче информации, указанной в п. 11 Соглашения, Сторона, передающая информацию, обязана довести в части касающейся до Стороны, получающей данную информацию, установленные порядок и условия доступа к ней.

- В отношении сведений, изложенных в статье 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и в статье 1.3. Положения 1233, Сторонами не могут быть установлены режимы коммерческой или служебной тайны.

- Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная одной Стороной от другой Стороны, может быть передана получившей Стороной органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

- Информация, составляющая служебную тайну, полученная одной Стороной от другой Стороны, может быть передана получившей Стороной органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления с учетом положений п. 1.7 Положения 1233.

- В отношении информации с грифом «Коммерческая тайна» или пометкой «Для служебного пользования» и ее материальных носителей (воспроизведений), переданных одной Стороной другой Стороне, действует режим коммерческой или служебной тайны за исключением информации, указанной в п. 13 Соглашения.

- Работниками, допускаемыми к информации, составляющей коммерческую или служебную тайну и привлекаемыми согласно п. 10.2 Соглашения к выполнению договорных обязательств, должны быть приняты обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Сторона, получающая в соответствии с настоящим Соглашением информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну, гарантирует, что ее работники, получившие доступ к этой информации, приняли (подписали) обязательства о неразглашении конфиденциальной информации.

- Стороны несут ответственность за действия своих работников, приведшие к разглашению информации, составляющей коммерческую или служебную тайну другой Стороны.

- Обязательства Сторон о неразглашении конфиденциальной информации в отношении информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, действуют в течение срока ее нахождения в режиме коммерческой или служебной тайны.

- Стороны обязуются не использовать для обработки и передачи информации, составляющую коммерческую или служебную тайну, вычислительную технику и каналы связи не соответствующие установленным требованиям по технической защите информации.

- В случае своей реорганизации Стороны примут меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, не ниже мер, установленных настоящим Соглашением.

- В случае ликвидации Стороны она обязана в согласованный Сторонами срок до своей ликвидации обеспечить возврат информации, составляющей коммерческую или служебную тайну и зафиксированной на материальных носителях, Стороне, предоставившей указанную информацию.

- Окончание срока действия настоящего Соглашения не будет освобождать Сторону, получившую информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну, от обязательств, указанных в п. 10 настоящего Соглашения.

24. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, приведшего к разглашению информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, и ущербу для другой Стороны, Сторона, права которой были нарушены, вправе требовать от виновной Стороны возмещения причиненного ущерба в полном объеме, а при наличии достаточных оснований - привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Все разногласия и споры, возникающие при исполнении Соглашения или в связи с ним, Стороны будут решать путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия споры будут рассмотрены в судебном порядке.

- Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2010 г. Если ни одна из Сторон не заявила о прекращении действия настоящего Соглашения за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока, Соглашение считается пролонгированным на один год, пролонгация возможна неограниченное количество раз.

27.	Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его   действия путем заключения дополнительных соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

28. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ЗАО «Далур» __________________ А.А. Дементьев М.П. | ГЕНПОДРЯДЧИК _________________________________ ___________________ _____________ М.П. |
| --- | --- |