Приложение № 1

к Договору №_________________

от «___» ___________ 2014  года

Календарный план

На выполнение работ  по устройству временной  площадки хранения  ТУК -143  в Центре по обращению с РАО  отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО»  филиала ФГУП «РосРАО»

| № этапа | Наименование работ | Предприятие-исполнитель | Отчётные документы |  | Срок выполнения работ | Стоимость работ с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по устройству временной площадки хранения ТУК -143 в Центре по обращению с РАО отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО», в том числе: |  | Проект производства работ согласованный с Заказчиком, Акт выполненных работ, Акт выполненных работ КС-2, Справка о стоимости работ КС-3, Акты на скрытые работы, Исполнительные схемы, Результаты лабораторных испытаний, Копии сертификатов или паспортов на материалы, изделия, конструкции, Счет, Счет-фактура. |  | Начало - с момента подписания договора обеими Сторонами Окончание - не позднее 30 июля 2014г. |  |  |
| 1.1 | - работы по обследованию и подготовке территории под устройство площадки временного хранения ТУК-143на площади =154м2, в том числе: вынос осей площадки относительно подкранового пути, привязка по месту на расстоянии 7,4 м от восточного рельса |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - разработка проекта производства работ на устройство временной площадки хранения ТУК -143 в количестве 10 штук. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - согласование с эксплуатирующей организацией проекта производства работ на устройство временной площадки хранения ТУК -143 в количестве 10 штук. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | - строительно – монтажные работы по устройству временной площадки хранения ТУК -143 в количестве 10 штук |  |  |  |  |  |  |
| - ОТ ЗАКАЗЧИКА |  |  | - ОТ ПОДРЯДЧИКА |  |  |
| - И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - - филиала ФГУП «РосРАО» - - заместителя генерального директора |  |  |  |  |  |
| - __________________ В.Н. Пантелеев - «___»________2014 г. - МП |  |  | - ____________________ - «___»________2014 г. - МП |  |  |