Приложение №2

к договору № от _____

Календарный план

на выполнение работ по теме

«Подтверждение технических характеристик  форсунок спринклерной системы для АЭС-2006 на площадке Ленинградской АЭС-2»

| № эта-па | Наименование работ по этапу | Срок начала выполнения работ по этапу | Срок окончания выполнения работ по этапу | Результаты работ (перечень отчетной документации, представляемой с актом сдачи-приемки работ) | Стоимость работ, без НДС, руб | НДС (18%), руб. | Стоимость работ, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Исследования влияния борной кислоты на параметры факела распыла на маломасштабном стенде | С момента вступления договора в силу | 20.11.2014 | Отчет Аннотационный отчет |  |  |  |
| 2 | Участие в испытание форсунок спринклерной системы ЛАЭС-2 на стенде «Ф1» заказчика | С момента вступления договора в силу | 20.12.2014 | Отчет Аннотационный отчет |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| м.п. | Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» _____________________ В.А. Василенко «_____» _____________201 г. м.п. |