Часть 2 «Проект договора»

Договор №

| г. Санкт-Петербург | «____» ___________ 2014 года |
| --- | --- |

Открытое  акционерное  общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора по проектированию Кузина Александра Семеновича, действующего на основании доверенности от  26.12.2013 №46/230/2013-ДОВ, с одной стороны, и

______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола ___________ № __________ от ___________ по закупке № 05-96/14,  заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1.  Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

  - Договор – Согласованный Сторонами настоящий документ, со всеми Приложениями к нему, перечисленными в статье 11.

  - Тема Договора – «Проведение комплекса инженерных изысканий по объекту: «Дизель-генераторная станция на три дизель-генератора для электроснабжения объектов в губе Андреева Мурманской области».

  - Техническое Задание – Техническое задание на выполнение работ, утвержденное Заказчиком (приложение № 1  к  Договору).

  - Результат Работ - созданная в ходе выполнения работ по настоящему Договору отчетная документация, а также материальные и нематериальные активы.

  - Генеральный Заказчик – СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО».

  - Заказчик - Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»).

  - Генеральный Договор – договор, заключенный между ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» и СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО»,                                                                               № Т08-1/ИФ12/3/14/38/0332/100 от 13.01.2014г.  на выполнение работы по объекту: «Разработка проектной и рабочей документации дизель-генераторной станции на три дизель-генератора для электроснабжения объектов в губе Андреева Мурманской области».

  - Исполнитель - ___________________________.

  - Акт сдачи-приемки работ  – двусторонний документ о выполнении работ по Этапу Договора, составленный Исполнителем, и подписанный Заказчиком.

  - Этап Работ – объем работ, выполняемых к определенному сроку в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

  - Документация – документация, разрабатываемая в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение №2 к Договору), в объеме Этапов работ по Календарному плану.

  - Конфиденциальная информация – особо выделенная информация в документе, которая должна иметь отметку «конфиденциально» на каждой странице либо на отдельно выделенном фрагменте.

Статья 2. Предмет Договора

- Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется выполнить определенные Техническим заданием и Договором работы по теме: «Проведение комплекса инженерных изысканий по объекту: «Дизель-генераторная станция на три дизель-генератора для электроснабжения объектов в губе Андреева Мурманской области», в дальнейшем «Работы», с достижением требуемых Заказчиком Результатов Работ.

- Местом выполнения Работ по Договору признается Российская Федерация.

- Исполнитель обязан провести работы собственными силами без привлечения к исполнению Договора сторонних организаций (далее – Субподрядчики).

Статья 3. Сроки

- Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами.

- Срок выполнения Работ по Договору – согласно Календарному плану (Приложение №2 к Договору).

- Сроки выполнения отдельных Этапов Работ по Договору определяются в соответствии с этапами Календарного плана (Приложение №2 к Договору).

Статья 4. Цена и порядок расчетов

- Цена Работ по Договору (в дальнейшем «Цена»), подлежащая оплате Заказчиком  за Результат Работ, в соответствии с Расчетом цены Договора (Приложение № 3 к Договору) составляет ________________________ (____________________________) руб. __ коп., в том числе НДС 18%________________________(____________________) руб. ___коп.

- Цена работ является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае, если составляется дополнительное соглашение к Договору.

- В цену Работ включены все издержки Исполнителя необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору.

- Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями в рублях со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 12 Договора. Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами  соответствующего дополнительного соглашения.

- Оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно,  при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ Исполнителя и оригинала счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ, в течение 10 рабочих дней с даты оплаты Генеральным Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки работ по Генеральному Договору.

- Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

- Счет-фактура оформляется в соответствии со статьями 168 и 169 НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

- Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

Статья 5. Сдача и приемка работ

- Перечень Результатов работ, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работ по настоящему Договору, содержится в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Календарном плане (Приложение № 2 к Договору).

- После выполнения Этапа работ Исполнитель  сопроводительными письмами направляет  Заказчику:

- Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора, оформленный по форме Приложения № 5 к Договору - в двух экземплярах.

- Документацию в соответствии с Календарным планом и п. 5.4 Договора.

- Передача Документации осуществляется в полном объеме Этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана (Приложения №2 к Договору).

- Документация передается Заказчику в бумажном виде в 5-и экземплярах  и в электронном виде в 2-х экземплярах на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF. Подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде изложены в Техническом задании (Приложении № 1 Договору).

- Приемка Документации завершается оформлением Акта сдачи-приемки работ по Этапу Договора, который подписывается Заказчиком при условии подписания Генеральным Заказчиком  Акта сдачи-приемки работ по  соответствующему этапу Генерального Договора.

- В случае получения Исполнителем мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки работ, Сторонами Договора в течение 10 дней с момента его получения составляется двухсторонний протокол с перечнем необходимых доработок и  сроков их выполнения.

- Исполнитель  обеспечит Заказчику техническую возможность для ознакомления с документацией, использованной Исполнителем  при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.

- Исполнитель  по требованию надзорных органов предоставит документацию, использованную им при выполнении работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.

Статья 6.  Документация и интеллектуальная собственность

- Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем  до заключения Договора, принадлежат  Исполнителю.

- Исполнитель  освободит Заказчика от любых претензий и требований в отношении нарушения патентных, регистрационных и других подобных прав, которые могут возникнуть в связи с использованием технической информации и данных, переданных по Договору.

- Право на использование Результатов Работ принадлежит Заказчику  с  даты их фактической передачи.

- Право собственности на Результаты Работ, созданные Исполнителем  и в ходе выполнения Договора, принадлежит Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

- Исполнитель гарантирует Заказчику:

- что Исполнитель обладает исключительными правами на все результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по Договору передаются Заказчику в полном объеме и такая передача не нарушает прав третьих лиц;

- что Исполнитель надлежащим образом урегулировал с авторами - гражданами, чьим творческим трудом были созданы результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по Договору передаются Заказчику в полном объеме, все вопросы выплат авторского вознаграждения и личных неимущественных прав указанных авторов.

- В случае если гарантии, содержащиеся в п. 6.5. Договора будут нарушены, Исполнитель обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику приобретение в полном объеме прав на результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по Договору передаются (отчуждаются) Заказчику в полном объеме или (по согласованию с Заказчиком) обеспечат беспрепятственное использование указанных результатов.

- Даже в случае признания недействительными отдельных положений Договора, а также срока его действия, Стороны обязаны не разглашать третьим лицам, не являющимся Сторонами Договора, любую информацию, являющуюся конфиденциальной, без получения  предварительного письменного согласия обеих Сторон.

Статья 7. Ответственность. Споры

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

- За нарушение сроков выполнения Работ, установленных в Договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

- За нарушение сроков оплаты работ, установленных в Договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01 % (Одна сотая процента) от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

- По письменному требованию Заказчика Исполнитель предоставляет информацию, связанную с исполнением обязательств по Договору в сроки, указанные в требовании  Заказчика.

- Датой исполнения денежных обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по Договору считается дата отправки денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Фактом исполнения денежных обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по Договору считается зачисление денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.

- Исполнитель несет ответственность за целевое использование средств, полученных на выполнение Работ по Договору.

- В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 37 Федерального закона от 21.11.1995 № 170- ФЗ «Об использовании атомной энергии» Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество результатов работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе экспертиз, лицензирования, строительства, а также в процессе эксплуатации в течение всего проектного срока службы объекта, созданного на основе документации, являющейся результатом работ по настоящему Договору.

При обнаружении соответствующих недостатков результатов работ Исполнитель обязан безвозмездно устранить их по требованию Заказчика а также уплатить штраф в размере 8 % (восьми процентов) от цены некачественно выполненных Работ.

- Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.

Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20 (Двадцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию.

1 вариант

При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2 вариант Для сторон, являющихся организациями атомной отрасли

При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Статья 8. Особые условия

- В случае проведения государственным органом проверки деятельности  Исполнителя в связи с Договором, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика  в течение следующего рабочего дня.

- В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода и результатов его исполнения.

- Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Сведения о принадлежности информации к конфиденциальной, должны быть отражены на соответствующем носителе указанной информации (например, путем проставления отметки «конфиденциально» на страницах документа, указанием на конфиденциальность в сопроводительном документе и пр.).

Стороны, по взаимному согласованию, в каждом конкретном случае определяют состав информации, относящийся к конфиденциальной, и оформляют соответствующий Протокол, обязательный к исполнению Сторонами.

- Заказчик (включая уполномоченные им для проведения аудита лица) имеет право проводить аудиты обеспечения качества Исполнителем, в том числе и с привлечением Консультантов Заказчика (полномочных представителей Заказчика). Заказчик имеет право провести повторный аудит для проверки проведения корректирующих действий и их эффективности.

- При предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов Стороны руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №4 к Договору).

- В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения, указанные в Приложении № 6 к Договору «Форма предоставления информации об отнесении к субъектом малого и среднего предпринимательства»

- В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Статья 9. Изменение, приостановление, прекращение работ и расторжение Договора

- Договор подлежит изменению или расторжению в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

- Изменения и дополнения  Договора имеют силу, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами, и вступают в силу со дня подписания, если в дополнительном соглашении не указано иное.

- При выявлении в ходе выполнения Работ по Договору необходимости изменений или дополнений его отдельных пунктов, а также при необходимости корректировки, принятого Заказчиком Результата работ, в связи с изменением исходных данных или другим причинам, оформляется дополнительное соглашение к Договору, в котором оговариваются изменение объема работ, суммы и порядок оплаты.

- Если в ходе выполнения Работ по Этапу Договора и/или Договору обнаруживается возникшая невозможность или нецелесообразность продолжения работ,  Сторона в течение 3 (трех) дней с момента установления таких обстоятельств направляет  другой стороне Договора соответствующее Уведомление.

Сторона, обнаружившая  такие обстоятельства или получившая Уведомление обязана приостановить выполнение работ по Этапу Договора и/или Договору до решения Заказчиком вопроса о возможности дальнейшего продолжения работ, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя.

- Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В указанном случае Заказчик обязан оплатить все фактические понесенные и документально подтвержденные Исполнителем затраты на дату получения уведомления о расторжении Договора после получения соответствующих денежных средств от Генерального Заказчика.

- В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Договора.

Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 рабочих дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должно содержаться описание характера обстоятельств непреодолимой силы, а также к нему должно быть приложено свидетельство Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации (или ее регионального подразделения) о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, и определяют порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

- Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не предоставления Исполнителем документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, в соответствии с п. 8.7 Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 8.7 Договора.

Статья 10. Заключительные положения

- Ни одна из  Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по  Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

- В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по настоящему Договору переходят к их правопреемникам.

- Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

- Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

- Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны.

Статья 11. Приложения к Договору

Приложение №1 Техническое задание

Приложение № 2 Календарный план

Приложение № 3 Расчет цены Договора, либо Смета, либо Структура цены.

Приложение № 4 Условия предоставления сведений о контрагенте.

Приложение № 5 – Форма «Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора».

Приложение № 6 – Форма предоставления информации об отнесении  к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Статья 12. Адреса и банковские реквизиты

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия | Место нахождения: |
| Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 | Почтовый адрес: |
| ИНН 7814417371, КПП 783450001 | ИНН _____________, КПП ___________ |
| Р/с 40702810655070000762 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России»г.Санкт-Петербург к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 г.Санкт-Петербург, Богатырский пр. д.41, лит.А, корп.1 SWIFT: SABRRU2P | Банковские реквизиты: р/сч _______________________ в _________________________ КОР/СЧ ___________________ БИК ______________________ |
| ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 | ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ |
| Тел. 8 (812) 430-01-34 Факс 8 (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение №1

к договору № ______________________

от ________________

Техническое задание может быть откорректировано (улучшено) в соответствии с предложением участника закупочной процедуры.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Техническое задание

на проведение комплексных инженерных изысканий по объекту:

«Дизель-генераторная станция на три дизель-генератора для электроснабжения объектов в губе Андреева Мурманской области»

| - Наименование объекта | Дизель-генераторная станция на три дизель-генератора для электроснабжения объектов в губе Андреева Мурманской области |
| --- | --- |
| - Местоположение объекта | Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск, Техническая территория отделения гб. Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» |
| - Основание для выполнения работ | - Федеральная целевая программа «Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)», подпрограмма «Промышленная утилизация АПЛ и НК с ЯЭУ, судов атомного технологического обслуживания и реабилитация береговых технических баз (2005-2010 годы)». Распоряжение правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. №2355-рс; - Рамочное Соглашение «Многосторонняя ядерно-экологическая программа в Российской Федерации» (МНЭПР) и протокола к нему с приложением от 21 мая 2003 года; - Контракт от 25.11.2013г. № 2013/4525 между Шведским агентством по радиационной безопасности («SSM») и ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» «SSM 2013\4525 Разработка проектной и рабочей документации дизель-генераторной станции на три дизель-генератора для электроснабжения объектов в губе Андреева Мурманской области» |
| - Заказчик | Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») от лица Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), г. Мурманск |
| - Вид строительства | Новое строительство |
| - Цель работ | - Изучение процессов, явлений и факторов природного происхождения, влияющих на безопасность проектируемых объектов; - Установление факторов, связанных с влиянием проектируемого объекта на окружающую среду; - Установление событий и воздействий, связанных с деятельностью человека (техногенные воздействия, в т.ч. от существующих зданий). - Получение значений, в том числе расчётных, параметров, процессов, явлений, и т.д., их характеристик для обеспечения проектных проработок; - Обоснование расчетов оснований, фундаментов и конструкций проектируемых зданий и сооружений. |
| - Перечень изысканий | 1 Инженерно-геодезические изыскания; 2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 3 Инженерно-геологические изыскания, включая обследование грунтов основания существующего здания № 13; 4 Инженерно-экологические изыскания; Подготовить программу комплексных инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативной документации приведенной в п. 21 настоящего ТЗ (СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104 97, СП 11-105-97, и др). Программу комплексных инженерных изысканий представить в Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» и в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» для согласований. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2012. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик зданий и сооружений, а также проектируемых мероприятий по обеспечению их безопасности. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз изменения из значений в процессе строительства и эксплуатации объекта. |
| - Инженерно- геодезические изыскания | - Сбор и обработка материалов инженерно-геодезических изысканий прошлых лет (топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и др.); - Обновление топографических и инженерно-топографических планов; - Топографическая съемка площадки размещения объекта масштаба 1:500 (включая съемку подземных и наземных сооружений и коммуникаций на площадке проектируемых зданий и сооружений) (согласно Приложению А); - Представить материалы согласования плана сетей подземных сооружений со службой эксплуатации/иной уполномочееной службой; - Создание инженерно-топографических планов (в графической и цифровой) в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5; - Создание геодезической съемочной сети (основы) с составлением абрисов закрепленных пунктов, каталога их координат и высот. Количество пунктов (реперов) и их расположение должно обеспечить работы по созданию разбивочной основы зданий и сооружений в период строительства и дальнейшей их эксплуатации. Общая площадь топографической съемки ~0,96 га. Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате .dwg. Инженерно-геодезические изыскания должны выполняться в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и СП 11-104-97, ч. I и II. Окончательный состав и объемы инженерно-геодезических работ определяются Программой комплексных инженерных изысканий. |
| - Инженерно-гидрометеорологические изыскания | - сбор, анализ и обобщение фондовых материалов и материалов предшествующих изысканий (номенклатура процессов и явлений подлежащих определению приведена в отраслевом нормативном документе НП-064-05, п. 2, в СНиП 22-01-95 и в общем виде прописана в п. 3.4 СП 11-103-97); - определение гидрометеорологической изученности территории; - рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий; - определение опорной, репрезентативной к площадке гидрометеорологической станции; - годовые оценки вероятности опасных гидрометеорологических процессов и явлений; - запрос в соответствующем территориальном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сведений о прохождении смерчей в районе за период с 2001 года по н.в. с указание качественных (характер разрушений) и/или количественных (класс интенсивности по шкале Фуджиты) характеристик смерча; - годовые оценки вероятности опасных гидрометеорологических процессов и явлений; - камеральная обработка материалов с определением расчетных гидрологических и метеорологических характеристик. Специальные исследования (устанавливаются и обосновываются Исполнителем инженерных изысканий в Программе работ при наличии сложных и неблагоприятных гидрометеорологических факторов). Состав и содержание технического отчёта должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 и СП 11-103-97. Окончательный состав и объемы инженерно-гидрометеорологических работ определяются Программой комплексных инженерных изысканий. |
| - Инженерно-геологические изыскания | Инженерно-геологические изыскания провести для зданий, сооружений, инженерных сетей, дорог, согласно таблице 1 и Приложению А. - сбор обработка, анализ и систематизация литературных и фондовых данных об инженерно-геологических условиях; - маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование); - обследование грунтов оснований проходкой горных выработок; - детализация инженерно-геологического разреза; - опытно-фильтрационные работы, включая зону аэрации; - полевые исследования грунтов (в т.ч. статическое зондирование*, штамповые испытания* и др.); - инженерно-геофизические работы (наземные СЭЗ, ВЭЗ, ЭП, ЕП и скважинные); - гидрогеологические исследования; - лабораторные исследования грунтов и подземных вод; - определение физико-механических свойств вмещающих и несущих грунтов; - наличие неблагоприятных и/или опасных процессов (оползневые подвижки, карстово-суффузионные процессы, др.); - наличие специфических грунтов и оценка их влияния на неравномерные осадки зданий и сооружений; - прогноз изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объекта (прогноз подтопления, прогноз миграции радионуклидов в подземных водах, прогноз изменения свойств грунтов). В районах распространения специфических грунтов и опасных геологических и инженерно-геологических процессов необходимо дополнительно установить параметры предусмотренные п 6.7.2 СП 47.13330.2012 (обоснование рассматриваемых процессов и явлений необходимо привести в программе работ). Привести для района описание тектоники, новейшей тектоники, современных движений, геофизических полей сейсмичности, активных разломов, оценки их тектонической активности зон возникновения очагов землетрясений, удаления от зон ВОЗ и тектонических активных структур. - Обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений ; Для обследования состояния грунтов под фундаментами, предусмотреть проходку шурфа в месте входа кабеля в здание с отбором проб грунтов из под фундаментов ненарушенного сложения (монолиты) для физико-механических испытаний (с характеристиками насыпных грунтов). Шурф проходить в непосредственной близости от фундамента. Выполнить развертку шурфа с фотофиксацией. Виды и способы проходки горных выработок должны обеспечивать возможность детального обследования грунтов основания ниже подошвы фундамента и отбора образцов для определения показателей физико-механических свойств грунтов, подвергшихся воздействию техногенных нагрузок. Инженерно-геологические изыскания должны выполняться в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и СП 11-105-97, ч. I-VI. *Окончательный состав и объемы инженерно-геологических работ определяются Программой комплексных инженерных изысканий. |
| - Инженерно-экологические изыскания | Сведения о существующих источниках вредных экологических воздействий и их показателях предоставляет Заказчик. В ходе проведения инженерно-экологических изысканий необходимо: - Провести маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения; - Выполнить: - определение токсичности почв; - проходку горных выработок для установления условий распространения загрязнений и геоэкологического опробования; - опробование почво-грунтов, поверхностных и подземных вод и определение в них комплексов загрязнения, условий залегания, параметров водовмещающих пород, наличие водоупоров; - эколого-гидрогеологические исследования (оценка влияния техногенных факторов на изменение гидрогеологических условий); - санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования; - оценку радиационной обстановки (поисковая гамма-съёмка территории, определение мощности дозы гамма-излучения, активности природных радионуклидов; - микробиологические и паразитологические исследования; - геоботанические исследования; - газо-геохимические исследования; -предоставить данные об исследовании радоноопасности площадки; - представить данные о животном и растительном мире; - оценку внешних воздействий; - выполнить определение токсичности почв в границах зданий и сооружений проектируемого объекта, подлежащих экскавации, последующему складированию и утилизации; - представить археологические исследования (разведки) участка строительства, выполненные силами профильной организации; - представить результаты инженерно-экологических изысканий на площадке строительства объекта, в том числе протоколы выполненных исследований и выводы по результатам исследований; - представить аттестаты Государственной аккредитации лабораторий, участвующих в выполнении исследований; - представить сведения о фоновом загрязнении атмосферы; - представить сведения о наличии (отсутствии) на землях намечаемого строительства и в зоне влияния объекта особо охраняемых природных территории Федерального значения от уполномоченного органа; -привести сведения о почвенном покрове с указанием типов почв и мощности слоев с учетом положений ГОСТ 17.5.3.05-84, ГОСТ 17.4.2.02-83, ГОСТ 17.5.3.06-85. Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований, условия их взаимозаменяемости и сочетания с другими видами изысканий устанавливаются в программе инженерно-экологических изысканий. Состав и содержание технического отчёта о результатах инженерно-экологических изысканий должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97 применительно к проведённым видам работ. Окончательный состав и объемы инженерно-экологических работ определяются Программой комплексных инженерных изысканий. |
| - Система координат | Местная |
| - Система высот | Балтийская/Другие отметки с приведением переходного коэффициента к балтийской системе высот |
| - Стадия проектирования | Проектная документация. |
| - Участок проведения работ | Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск |
| - Исходные данные и требования | Проектируемые здания и сооружения приведены в таблице 1. Инженерные изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и с учетом положений настоящего ТЗ. Возможные изменения и дополнения к данному техническому заданию направляются исполнителю изысканий в рабочем порядке с сопроводительным письмом. Все изменения и дополнения должны быть отражены в технических отчетах по инженерным изысканиям. Инженерные изыскания должны выполняться специализированными проектно-изыскательскими организациями имеющими свидетельство, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, объектов капитального строительства, с учетом их технической сложности и потенциальной опасности. Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию. Используемые в ходе работ программные и аппаратные средства должны быть кратко описаны, должны иметь наименования и сведения об аттестации или верификации в соответствии с назначением. Информация о выполненных расчетах, расчетных анализах должна подтверждать достаточность и полноту объема выполненных расчетов. Материалы на основании которых выполнены расчеты (например: ряды гидрометеорологических величин) должны быть представлены в полном объеме. В табличном виде в качестве приложения к соответствующему техническому отчету. Объем проведенных комплексных инженерных изысканий и отчетные материалы по видам изысканий должны быть достаточными для принятия обоснованных проектных решений и получения положительного заключения государственной экспертизы. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2012. Состав, виды, объемы, порядок проведения работ и сметную стоимость Исполнитель обязан изложить в Программе комплексных инженерных изысканий. Предусмотреть в программе фотофиксацию работ. Программу комплексных инженерных изысканий подготовить в соответствии с требованиями нормативной документации (СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11 104 97, СП 11-105-97 и др). Программу комплексных инженерных изысканий представить до начала работ в Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» и в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» для согласований. Исполнитель обязан принимать участие в работе по устранению возможных замечаний от экспертов ФАУ «Главгосэкспертиза России», по отчетным материалам Исполнителя. |
| - Сроки выполнения работ | Начало полевых работ – по графику работ в соответствии с договором. Окончание полевых работ – по графику работ в соответствии с договором. Окончание камеральных работ – по графику работ в соответствии с договором. Выдача отчета – в соответствии с договором. |
| - Срок действия задания | В течение срока выполнения работ |
| - Особые условия изысканий | Участок расположен на режимной территории, при проведении работ соблюдать требования норм и правил при нахождении на территории режимного предприятия. |
| - Перечень нормативных документов | ФЗ № 190 от 29.12.2004 Градостроительный кодекс ФЗ № 384 от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ № 33 от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных территориях» ПП № 20 от 19.01.2006 Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства ПП № 145 от 05.03.2007 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий Распоряжение Правительства российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания ГОСТ 17.5.3.06-85Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства (ч. I и II) СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I - VI) СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства СНиП 2.02.01-83* (СП 22.13330-2011) Основание зданий и сооружений МДС 11-5.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов СТО 95-101-2013 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования» |
| - Состав и количество экземпляров, передаваемых Заказчику | Подрядчик передает Заказчику материалы изысканий: технические отчеты (по каждому из указанных в настоящем ТЗ видов работ), в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, в 5-и экземплярах на бумажных носителях заверенных копий и в 2-х экземплярах на электронном носителе (в файлах создания, а также *.tif или *.pdf). Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате .dwg в масштабе 1:500. |
| - Прилагаемые материалы | - Приложении А (обязательное) Схема размещения зданий и сооружений с границами топографической съемки. - Приложение Б (рекомендуемое) Приложение Приложение 5 Приложение 5 к Техническому заданию. |

Таблица 1 Технические характеристики проектируемых зданий и сооружений

| Номер по генплану | Наименование здания, сооружения | Размеры* (длина ширина, высота), мм | Этажность | Планировочная отметка, м | Фундаменты |  |  | Подвал (размеры, глубина заложения) | Уровень ответственности сооружений (по ПиНАЭ-5.6/ ОСПОРБ 99/2010) | Воздействие объекта на природную среду (п.4.12 СП 47.13330. 2012) | Категория сейсмостой-кости сооружений | Уровень ответственности (№384-ФЗ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тип | глубина заложения, м, от планировочной отметки | нагрузка, т/м2 |  |  |  |  |  |
| 168А | Емкость запаса дизельного топлива | Длина 5100 мм Диаметр 2300 мм | подземная | 23,55 | Анкерный фундамент (9200×3700×600) | - 3,00 | 4 | - | нормальный | Выбросы ВВ от дыхательной трубки, масляные стоки, взрыв, пожар | III | нормальный |
| 168Б | Емкость запаса дизельного топлива | Длина 5100 мм Диаметр 2300 мм | подземная | 23,55 | Анкерный фундамент (9200×3700×600) | - 3,00 | 4 | - | нормальный | Выбросы ВВ от дыхательной трубки, масляные стоки, взрыв, пожар | III | нормальный |
| 169А | Дизель-генераторная установка | 11500×3000×3000 | контейнер-ное исполнение | 23,55 | Монолитный (12600×2900×100) | - | 2 | - | нормальный | Выбросы ВВ с выхлопными газами, пожар | III | нормальный |
| 169Б | Дизель-генераторная установка | 11500×3000×3000 | контейнер-ное исполнение | 23,55 | Монолитный (12600×2900×100) | - | 2 | - | нормальный | Выбросы ВВ с выхлопными газами, пожар | III | нормальный |
| 169В | Дизель-генераторная установка | 11500×3000×3000 | контейнер-ное исполнение | 23,55 | Монолитный (12600×2900×100) | - | 2 | - | нормальный | Выбросы ВВ с выхлопными газами, пожар | III | нормальный |
| 170 | Блок управления и синхронизации (в том числе РУ-6 кВ) | 9200×2500×3000 | контейнер-ное исполнение | 23,55 | Монолитный (8600×3650×100) | - | 2 | - | нормальный | - | III | нормальный |
| Проектируемые кабельные линии* – 130 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- могут корректироваться в процессе проектирования

Приложение А

(обязательное)

Схема размещения зданий и сооружений с границами топографической съемки.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Приложение 5

(обязательное)

Приложение 5

(обязательное)

Приложение к Техническому заданию

на проведение комплексных инженерных изысканий по объекту:

«Дизель-генераторная станция на три дизель-генератора для электроснабжения объектов в губе Андреева Мурманской области»

- Местоположение объекта, район работ: Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск, Техническая территория  отделения гб. Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО».

- Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений: Технические характеристики проектируемых зданий и сооружений приведены в таблице 1;

- Цель изысканий: получение необходимых и достаточных материалов (данных), о природных и техногенных условиях, влияющих на безопасность размещения проектируемых объектов. Прогноз их изменения, оценка инженерно-геологических условий строительства, получение материалов инженерных изысканий для проектирования и строительства. Результаты изысканий должны обеспечить получение достаточного объема исходных данных для проведения строительных расчетов связанных с основаниями фундаментов объекта и др..

(* - в случае выявления опасных процессов, явлений и факторов на границах указанного участка, влияние которых может оказать негативное влияние на площадку строительства, требуется при соответствующем обосновании, обследовать прилегающую территорию на предмет влияния опасного процесса на территорию размещения объекта).

- Рекомендуемый перечень выполняемых работ:

Перечень и объем выполняемых работ необходимо изложить в Программе комплексных инженерных изысканий, которую необходимо представить для согласования в  Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»  и в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

Программа комплексных инженерных изысканий должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативной документации (СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11 104 97, СП 11-105-97,  и др).

- Контроль полевых работ:

текущий, периодический, окончательный, приемочный.

- Представляемые материалы:

а) Отчет об инженерно-геодезических работах

(с приложениями)

б) Отчет об инженерно-гидрометеорологических работах

(с приложениями)

в) Отчет об инженерно-геологических работах, включая обследование грунтов оснований фундаментов существующего здания

(с приложениями)

г) Отчет об инженерно-экологических работах

(с приложениями)

- Состав и содержание технических отчетов:

Отчет об инженерно-геодезических работах:

Текстовая часть технического отчета:

общие сведения;

краткая физико-географическая характеристика района;

топографо-геодезическая изученность района;

сведения о методике и технологии выполненных работ;

-  состав, объем (в табличном виде) и методы производства работ;

сведения о проведении технического контроля и приемке работ;

ведомость обследования исходных геодезических пунктов;

заключение.

Приложения к  техническому отчету:

Текстовые приложения:

техническое задание, программа работ;

уведомление;

копия свидетельства СРО;

копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;

копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке измерительных приборов;

ведомость обследования исходных геодезических пунктов;

выписка из каталога координат и высот точек, закрепленных постоянными знаками;

ведомость координат и высот горных выработок и др. точек;

акты приемки полевых материалов.

Графические приложения:

картограмма топографо-геодезической изученности;

схемы созданной планово-высотной опорной и съемочной геодезической сети;

абрисы закрепленных пунктов и каталог их координат и высот;

инженерно-топографические планы;

планы сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями;

продольные профили по внешним инженерным сетям;

материалы фотофиксации работ

Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате  .dwg в масштабе 1:500.

Отчет об инженерно-гидрометеорологических работах

Текстовая часть технического отчета:

введение;

гидрометеорологическая изученность района;

природные условия района (климат, гидрологический режим водных объектов);

состав, объем (в табличном виде) и методы производства работ;

сведения о методике и технологии выполненных работ;

сведения об опасных процессах и явлениях согласно классификации НП-064-05 и СНиП 22-01-95;

результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий;

Материалы изысканий должны обеспечивать возможность достижения целей, прописанных в СП 47.13330.2012; решения целей, прописанных в разделе 7 СП 11-103-97.

Состав и объемы инженерно-гидрометеорологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий. При этом состав и объём определяемых расчетных характеристик приводятся согласно п. 9 настоящего Технического задания.

Исключение из рассмотрения какого-либо параметра должно быть обосновано в  Программе работ и в техническом отчёте.

Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 и СП 11-103-97.

Приложения к  техническому отчету:

Текстовые приложения:

техническое задание, программа работ;

уведомление;

копия свидетельства СРО;

копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;

копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке измерительных приборов;

акты приемки полевых материалов;

привести в табличном виде ряды гидрометеорологических данных;

методы расчета и используемое программное обеспечение с сертификатом соответствия.

материалы фотофиксации работ

Отчет об инженерно-геологических работах

Текстовая часть технического отчета:

введение;

изученность инженерно-геологических условий;

-  состав, объем (в табличном виде) и методы производства работ;

рекогносцировочные работы;

разведочные работы;

результаты обследования грунтов основания существующего здания;

полевые опытные работы;

сейсморазведочные работы;

электроразведочные работы;

лабораторные исследования;

камеральные работы;

физико-географические и техногенные условия;

геологическое строение;

гидрогеологические условия;

свойства грунтов;

специфические грунты;

геологические и инженерно-геологические процессы;

сведения об опасных геологических и инженерно-геологических процессах, явлениях, факторах природного и техногенного происхождения, влияющих на безопасность размещения объекта;

параметры, описывающие опасные процессы, явления и факторы;

коррозионные свойства грунтов, поверхностных и подземных вод;

инженерно-геологическое районирование;

инженерно-геологические условия строительства технических сооружений (трасс);

выводы и рекомендации;

список использованной литературы.

Приложения к  техническому отчету:

Текстовые приложения:

техническое задание, программа работ;

уведомление;

копия свидетельства СРО;

копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;

копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке, аттестата об аккредитации испытательной лаборатории;

акты приемки полевых материалов;

каталог горных выработок;

сводные ведомости лабораторных анализов грунтов и химического анализа воды;

протоколы лабораторных испытаний и определений свойств грунтов и воды;

протоколы полевых испытаний грунтов;

протоколы опытных работ;

таблица статистической обработки лабораторных анализов грунтов;

таблицы нормативных и расчетных характеристик грунтов с выделением инженерно-геологических элементов.

Графические приложения:

карта фактического материала (с контурами проектируемых зданий, сооружений и экспликацией по ГП);

геофизические разрезы и графики;

инженерно-геологические разрезы по скважинам, колонки скважин (с нанесенными контурами проектируемых зданий и сооружений и их подземных частей);

совмещенные продольные профили по внешним инженерным сетям

материалы фотофиксации работ.

Отчет об инженерно-экологических работах

Текстовая часть технического отчета:

введение;

изученность экологических условий;

состав, объем (в табличном виде) и методы производства работ;

краткая характеристика природных и техногенных условий;

почвенно-растительные условия;

животный мир;

хозяйственное освоение территории;

социальная сфера;

объекты историко-культурного наследия (включая археологические исследования или справочный материал о наличии-отсутствии раскопок);

предварительный прогноз неблагоприятных изменений;

оценка или расчет концентрации радионуклидов в окружающей среде (поверхностные и подземные воды, грунт) (согласно положению РБ-011-2000, п.3, примечание 2);

рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий.

Приложения к  техническому отчету:

Текстовые приложения:

техническое задание, программа работ;

уведомление;

копия свидетельства СРО;

копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;

копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке, аттестата об аккредитации испытательной лаборатории;

акты приемки полевых материалов;

каталог и описание горных выработок;

сводные ведомости лабораторных анализов грунтов и химического анализа воды;

таблица загрязненности компонентов природной среды;

результаты исследований (включая археологические исследования или справочный материал о наличии-отсутствии раскопок);

статистические данные медико-биологических и санитарно-эпидемиологических исследований.

Графические приложения:

карты современного и прогнозируемого  экологического состояния, районирования, фактического материала от   М 1:5000 до М 1:1000

материалы фотофиксации работ.

- Предложения по срокам выполнения видов и этапов работ:

Срок проведения работ - в течение 2-х месяцев с даты подписания договора.

Выдача отчетов – в соответствии с договором

- Перечень нормативно-технических документов и литературных источников:

| №7 – ФЗ от 10 января 2002 г. | Об охране окружающей природной среды; |
| --- | --- |
| №52-ФЗ от 30 марта 1999 г | О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 30.12.2001 №196-ФЗ |
| №3-ФЗ от 9 января 1996 г | О радиационной безопасности населения |
|  | Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации Утверждено Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды Приказом №372 от 16 мая 2000 г |
| ПП № 20 от 19.01.2006 | Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| ФЗ № 384 от 30.12.2009 | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
| ФЗ № 190 от 29.12.2004 | Градостроительный кодекс |
| ФЗ № 33 от 14.03.1995 | Об особо охраняемых природных территориях |
| ПП № 145 от 05.03.2007 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий |
| ГОСТ 5686-94 | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
| ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию |
| ГОСТ 17.4.2.02-83 | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания |
| ГОСТ 17.5.3.06-85 | Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| НП-064-05 | Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии |
| СП 47.13330.2012 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения |
| СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства (ч. I и II) |
| СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I –III, V- VI) |
| СП 11-102-97 | Инженерно-экологические изыскания для строительства |
| СП 11-103-97 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства |
| СНиП 2.02.01-83* (СП 22.13330-2011) | Основание зданий и сооружений |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| СНиП 22-01-95 | Геофизика опасных природных воздействий |
| СНиП 22-02-2003 | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения |
| СТО 95-101-2013 | Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования |
| МДС 11-5.99 | Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов |

Примечание к приложению ТЗ: В процессе согласования Программы работ, составленной по ТЗ, а также в процессе выполнения изысканий в Программу могут вноситься изменения, которые согласуются должностными лицами, завизировавшими программу и Заказчиком.

Приложение №2

к договору № ______________________

от ________________

Календарный план

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 3

к договору № ______________________

от ________________

Расчет цены договора

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 4

к договору № ______________________

от ________________

Вариант 1 (Для контрагентов, входящих в контур «Росатом»).

Условия предоставления сведений о контрагенте

- Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что Сведения, переданные Заказчику, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиями на электронный адрес email@givnipiet.ru с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

- Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Исполнителем, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Исполнителя Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Исполнитель и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Вариант 2(Для контрагентов, входящих в контур «Росатом»).

Условия предоставления сведений о контрагенте

- Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), переданные Исполнителем Заказчику письмом №__________________ от __________________, используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что Сведения, переданные Заказчику, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиями на электронный адрес email@givnipiet.ru с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

- Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Исполнителем, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Исполнителя Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Исполнитель и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

Приложение № 5

к договору № ______________________

от ________________

Форма «Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора»

С Формой «Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора» СОГЛАСЕН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 6

к договору № ______________________

от ________________

Форма предоставления

информации об отнесении

к субъектам малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подготовленном документе.

2. Если Субподрядчики не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Субподрядчик не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение № 6 к Приложению № 6 к договору

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микропредприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. - микропредприятия |  |  |