Приложение №4

к заявке рег. №___________

ПРОЕКТ ДОГОВОРа

г. Москва						 « ____»  _____________201__г.

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), (далее – Заказчик), в лице заместителя Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам В.А.Зубакова, действующего на основании Доверенности № Д-163-13 от _01.07.2013, с одной стороны, и _____________ (_______________) (далее – Подрядчик), в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее - Договор), о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по прокладке кабельной линии 0,4кВ от ТП 1279 до  корпуса 4Б,4 согласно Техническому заданию (Приложение №2) (далее – Работы) и сдать результаты Работ Заказчику, в порядке и сроки, установленные Договором и Календарным планом (Приложение №1).

  - Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы и оплатить их в установленном Договором порядке.

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами или с помощью субподрядчиков, включая возможные Работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта, указанного в Техническом задании.

Основанием для заключения Договора является:

- Протокол закупочной комиссии от __ ________2014 №___________

- права и Обязанности сторон

  - Обязанности и права Подрядчика

    - Подрядчик обязан выполнить Работы с качеством и в сроки, в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

    - Подрядчик обязан организовать производство Работ в соответствии с Техническим заданием и  действующим законодательством Российской Федерации.

    - Подрядчик обязан до начала Работ согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. В случае, если Подрядчиком будут использованы материалы и оборудование не согласованные с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика заменить такие материалы и оборудование на материалы и оборудование, удовлетворяющие условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. В случае если Подрядчик не заменит материалы и оборудование по требованию Заказчика, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика, выполненные с использованием материалов и оборудования, не согласованных с Заказчиком. В случае невозможности и/или нецелесообразности замены материалов и/или оборудования, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать разницу в стоимости заявленных материалов и/или оборудования и фактически использованных из причитающегося Подрядчику вознаграждения либо направить Подрядчику требование о возмещении такой разницы. Такое требования Подрядчик обязан исполнить в течение пяти рабочих дней с момента его получения.

    - Подрядчик обязан в ходе производства Работ предоставить Заказчику технические паспорта, Сертификаты соответствия и другие документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на используемые материалы и оборудование.

    - Подрядчик осуществляет доставку, разгрузку, складирование и охрану материалов и оборудования в месте выполнения Работ своими силами и за свой счет.

    - До начала производства Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве Работ по Договору, с указанием паспортных данных, профессии и, при необходимости, подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. В случае отсутствия у сотрудников Подрядчика подтверждения квалификации, необходимой для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены таких сотрудников. В случае отказа или неспособности Подрядчика выполнить указанные требования по истечению 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком требований по замене сотрудников Подрядчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке.

    - Подрядчик подтверждает, что имеет все необходимые документы, перечисленные в Техническом задании. В случае отсутствия необходимых для выполнения работ документов Договор считается незаключенным.

    - Подрядчик обязан провести необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ (в том числе скрытых), конструкций, систем и оборудования с участием представителей Заказчика. В случае, если Подрядчик не произведет необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования или произведет, но без уведомления Заказчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика произвести/повторно произвести необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования с участием представителей Заказчика, в течение 5 (пять) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. В случае если Подрядчик не произведет необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика.

    - Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

В случае неполучения Заказчиком оформленного со стороны Подрядчика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Подрядчиком, данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Подрядчиком без замечаний.

    - Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность завершения Работ в срок.

    - Подрядчик обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, нормативов по охране окружающей среды, установленные для  производственной деятельности Заказчика  и требования режима, действующего на территории Заказчика. В случае несоблюдения Исполнителем вышеуказанных требований последний обязан нести ответственность  и  возместить Заказчику убытки, возникшие в результате такого несоблюдения.

    - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, используемых для выполнения Работ по Договору, и оборудования Заказчика либо третьих лиц, а также риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ до их сдачи-приемки Заказчику несет Подрядчик.

    - Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком. В случае несогласованного привлечения подрядных организаций по договору субподряда, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

  - Обязанности и права Заказчика

    - Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента окончания Работ (этапа Работ), принять их в порядке предусмотренном Договором, или направить Подрядчику мотивированный отказ от их приемки с указанием причин отказа.

    - Заказчик обязан произвести платежи по Договору в сроки и на условиях, указанных в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты (Приложение №3).

    - Заказчик обязан ежеквартально направлять Исполнителю акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах

    - Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно – хозяйственную деятельность.

    - При необходимости Заказчик вправе назначить на место выполнения Работ представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет строительный контроль, включая проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

    - Заказчик вправе согласовывать все материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком для выполнения Работ по Договору.

    - Заказчик вправе согласовывать списки сотрудников Подрядчика, планируемых к участию в производстве Работ по Договору.

    - Заказчик в любое время вправе приостановить выполнение Работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении Работ в письменной форме направляется Подрядчику за 3 (три) дня до планируемой даты приостановления Работ.

    - Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы Подрядчика, на которые отсутствуют Акты освидетельствования скрытых работ, согласованные уполномоченным представителем Заказчика и другая исполнительная документация, в соответствии с условиями Договора и нормами Российской Федерации.

- ПОРЯДОК выполнения И СДАЧИ-ПРИЕМКИ работ

  - Подрядчик организует и выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом. Необходимость подготовки сметы, состав и содержание технической документации, необходимых для выполнения Работ, а также порядок их подготовки и предоставления (кем предоставляется и в какой срок) определяется в Техническом задании.

  - Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать Техническому заданию и действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие обязательные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - При приемке Работ (этапа Работ) Заказчиком производится оценка качества Работ (этапа Работ). В случаях, когда Работы (этап Работ) выполнены с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Подрядчика устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика.

  - Подрядчик обязан за 5 (пять) рабочих дней письменно известить Заказчика о дате окончания Работ (этапа Работ) и готовности к сдаче-приемке Работ (этапа Работ).

  - Приемка Работ (этапа Работ) производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Работ (этапа Работ).

  - Заказчик вправе отказаться от приемки Работ (этапа Работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность дальнейшей эксплуатации Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.

  - Работы (этап Работ) считаются принятыми после подписания отчетных документов по Работе (этапу Работ), указанных в Календарном плане.

  - Работы в целом считаются принятыми после подписания Сторонами  Акта о приёмке  выполненных работ (унифицированная форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) последнего этапа Работ.

3.9	В случае непредоставления Подрядчиком отчетных документов, указанных в календарном плане и/или Акта о приёмке выполненных Работ (по форме №КС-2), и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме №КС-3)  Работы (этап Работ) считаются невыполненными до момента предоставления всех необходимых документов и Акта о приёмке выполненных Работ (по форме №КС-2), и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме №КС-3).

3.10	Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ (этапа Работ) считается дата подписания Акта о приёмке выполненных Работ (этапа Работ) (унифицированная форма №КС-2).

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Работ (этапов Работ) (Цена Договора) и порядок оплаты указаны в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты.

  - Цена Договора включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ, в том числе налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации, стоимость материалов и оборудования, вывоз мусора, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины и формальности, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком.

  - В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Цены договора, полученная Подрядчиком экономия подлежит распределению между Сторонами в следующем соотношении: Заказчику 100 (сто) процентов, Подрядчику 0 (ноль) процентов.

  - Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Сроки выполнения работ

  - Работы выполняются в сроки, указанные в Календарном плане.

  - В случае досрочного выполнения Работ (этапа Работ) Заказчик вправе осуществить их приемку.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

  - Срок гарантии на выполненные Работы определяется Техническим заданием.

  - Гарантия качества результата Работ распространяется на всё, составляющее результат Работ.

  - Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - При нарушении Подрядчиком сроков окончания Работ (этапа Работ) по Договору, а также иных сроков, установленных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1% (одного) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

  - При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от цены Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате за Работы.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Расторжение договора допускается:

    - по соглашению Сторон;

    - в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, при нарушении Подрядчиком сроков начала и/или окончания Работ (этапа Работ) более чем на 10 (десять) календарных дней, а также в иных предусмотренных Договором случаях. При этом Заказчик не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней письменно уведомляет Подрядчика об отказе от Договора (о расторжении Договора), а Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата, указанная в уведомлении о расторжении Договора;

    - по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

- Разрешение споров

  - Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.

  - Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если Подрядчик входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» вышеуказанный пункт 9.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 9.2:

9.2. 	Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

- обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли Сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.

  - Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

  - Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны обязаны пересмотреть условия договора с учетом возникших обстоятельств путем подписания дополнительного соглашения либо принять решение о расторжении Договора и осуществлении взаиморасчетов.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе

  - Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любому основанию.

  - Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

  - Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 11.1.-11.3. Договора, обязана возместить другой стороне возникшие с таким нарушением убытки.

- Прочие условия

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.

  - Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.

  - Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов направляются способом, позволяющим подтвердить их доставку адресату в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания.

  - При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.

  - Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.

  - В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

  - Неотъемлемой частью Договора являются следующие документы:

Приложение №1 – Календарный план;

Приложение №2 – Техническое задание;

Приложение №3 – Соглашение о цене Договора и порядке оплаты;

Приложение №4 – Соглашение по охране труда;

Приложение №5 – Особые условия;

Приложение №6 – Порядок подтверждения налоговой добросовестности.

- адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: ОАО «НИКИЭТ» | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Место нахождения: 107140, Россия, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8 Адрес для переписки: 101000, г. Москва,Главпочтамт, а/я 788 ИНН 7708698473 / КПП 997850001 Р/с №40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва К/с. №30101810400000000225 БИК 044525225 ОКТМО: 45378000 |  |
| ЗАКАЗЧИК: ____________________ МП | ПОДРЯДЧИК: _______________________ _______________________ ____________________ ___________ МП |

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 К Договору № ___________ от «____»____________201_г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарный план выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  | ОАО "НИКИЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало выполнения работ: Со дня, следующего за днём заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание выполнения работ: В течение 30 рабочих дней с начала выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  | Календарные сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | начало |  |  | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП 1279 до корпуса 4Б,4 |  | Со дня,следующего за днём заключения договора |  |  | В течение 30 рабочих дней с начала выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель Директора - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генерального контруктора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по экономике и финансам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________В.А.Зубаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Договору № _______________ от «____» _____________201_ г УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ОАО «НИКИЭТ» _____________________П.И. Факеев «___»__________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП 1279 до корпуса 4Б, 4

Москва 2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.  НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2. Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1.  НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП 1279 до корпуса 4Б,4

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП 1279 до корпуса 4Б,4

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы должны быть выполнены в соответствии: - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - ПП РФ №309 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; -ПУЭ, седьмое издание 2005г. «Правила устройства электроустановок»; -ПОТРМ-016-2001 «Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности ) при эксплуатации электроустановок». При организации работ, размещение участков работ, рабочих мест, следует указывать опасные зоны для людей, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями в соответствии с ГОСТ1.5.4026-78. Все рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (специальной одеждой, обувью, инструментами и др.), ознакомлены с правилами их использования, обучены безопасным методам и приёмам выполнения работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п; Наименование работ и зарплат; Единица измерения; Кол-во единиц. 1; Выполнить демонтаж двух кабельных линий КГ 4х95-1; м.; 720. 2; Демонтаж металлических коробов 1800х500х100 мм по фасаду здания на высоте выше 5 м (толщина металла 2 мм); м.п.; 160. 3; Демонтаж водоотливов из труб на фасаде здания Нтрубы=5 м d=200 мм с системой антилед; шт.; 9. 4; Демонтаж кабельных стоек и полок; шт.; 15. 5; Монтаж металлических коробов 1800х500х100 мм по фасаду здания на высоте выше 5 м (толщина металла 2 мм); м.п.; 160. 6; Монтаж кабельной лестницы с крышкой 3000х500х100 мм по фасаду; м.; 5. 7; Монтаж новых кабельных стоек и полок; шт.; 60. 8; Монтаж водоотливов из труб на фасаде здания Нтрубы=5 м d=200 мм; шт.; 9. 9; Прокладка четырёх кабельных линий 0,4 кВ, кабель ВВГнг-LS 5х120-1; м.; 990. 10; Прокладка двух кабельных линий 0,4 кВ, кабель ВВГнг-LS 1х185-1; м.; 1320. 11; Установка распределительных щитов ШСР 630/400А Mic5.3А LSI (проходного типа) на ТП 1279 (600 А); шт; 2. 12; Установка автоматических выключателей: (250А) EasyPact CVS 250F 36kA 3P TM250D EasyPact CVS 160F 36kA 3P TM100D (160А) Расширители полюсов 3П (медные шины); шт шт шт; 2 2 4. 13; Бурение d=160 мм, толщина стены 200 мм; шт; 20. 14; Устройство стальных гильз в стенах d=133 мм; м.п.; 8. 15; Нарезка швов в асфальтовом покрытии; м.; 22. 16; Разборка старого асфальтового покрытия; м3; 1. 17; Разборка щебеночного основания; м3; 5. 18; Разработка грунта вручную; м3; 14. 19; Устройство песчаного основания; м3; 1. 20; Прокладка труб ПНД d=160 мм L=10 м; шт; 8. 21; Устройство герметизации; м2; 4. 22; Засыпка траншеи песком; м3; 5. 23; Устройство подстилающего основания из щебня; м3; 3. 24; Асфальтировка, толщина асфальта 12 см (S=10 м2); м3; 1. 25; Вывоз скола и грунта; т; 27. 26; Проверка и наладка автоматических выключателей до 1000 В; исп.; 36. 27; Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и аппаратов; изм.; 54. 28; Петля «фаза-ноль»; исп.; 24. 29; Проверка качества выполнения болтовых сварочных контактных соединений; исп.; 40. 30; Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств; изм.; 4. 31; Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённых установок; точек; 20.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении. № п.п.; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; Распределительные щиты ШСР 630/400А Mic5.3А LSI (проходного типа) на ТП 1279 (600 А); шт.; 2. 2; Автоматические выключатели: EasyPact CVS 250F 36kA 3P TM250D (250А) EasyPact CVS 160F 36kA 3P TM100D (160А) Расширители полюсов 3П (медные шины); шт. шт. шт.; 2 2 4. 3; Кабель медный ВВГнг-LS 5х120 (с учётом 5% запаса); м; 990. 4; Кабель медный ВВГнг-LS 1х185 (с учётом 5% запаса); м; 1320. 5; Кабельная лестница с крышкой 3000х500х100; м; 6. 6; Труба стальная d=133 мм; м.п.; 8. 7; Труба ПНД d=160 мм L=10 м; шт.; 8. 8; УКПТ; шт.; 8. 9; Заглушки под трубы; шт.; 8. 10; Щебень; м3; 3. 11; Песок; м3; 6. 12; Асфальт; м3; 1. 13; Кабельные полки; шт.; 60. 14; Концевые муфты 5 КВт 0П 70/120-1; шт.; 12.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

30 рабочих дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Производство работ в стесненных условиях.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Срок гарантии на выполненные строительно-монтажные работы – 2 года с момента подписания акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Отчетную документацию, в том числе исполнительную документацию предоставлять в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Отчетную документацию предоставлять на бумажном носителе на русском языке в количестве 3-х едениц.

Заместитель начальника

отдела капитального строительства						Н.В. Баландин

Приложение № 3

к Договору № _______________

от «____» _____________201_ г.

СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица _________________________________ (далее - Сторона 1) –

(Исполнителя/Поставщика и т.д.)

____________________________, действующего на основании _______________________________

(должность, ФИО)                                                                           (Устав/доверенность, дата, №)

и от лица Заместителя директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности от 01.07.2013 № Д-163-13

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение:

1. О величине договорной цены:

в сумме _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек (или НДС не облагается на основании ст.  _______ НК РФ).

2.О порядке оплаты по договору:

Оплата по настоящему Договору производится Стороной 2 по факту выполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней после документального подтверждения, выполнения Стороной 1  своих обязательств по Договору, по выставленному Стороной 1 счету и счету-фактуре (в случае наличия).

Сторона 1 несет ответственность за своевременность и качественность оформления счетов-фактуры по Договору, в случае закрепления за Стороной 1 обязанности по их выставлению в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

ПОДПИСИ СТОРОН

| СТОРОНА 1 ___________________ |  |  | СТОРОНА 2 __________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №  4

# к Договору №_____

# от «__»_______.201_г.

# СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), (далее – Заказчик), в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________ (_______________) (далее – Подрядчик), в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение, далее «Соглашение», о нижеследующем:

# 1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. При необходимости разрабатывать и выполнять дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда работников.

1.4. Выполнять требования правил охраны труда при производстве работ с повышенной опасностью.

1.5. Перед началом работ:

1.5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за производство работ.

1.5.2. Назначить ответственных лиц за выполнение требований:

- охраны труда;

- электробезопасности;

- пожарной безопасности.

1.6. Выполнять работы силами персонала:

- обученного и аттестованного по охране труда и электробезопасности;

- имеющего соответствующую квалификацию;

- прошедшего медицинское освидетельствование и не имеющего противопоказаний для выполнения предусмотренных работ.

1.7. Выполнять работы с использованием технически исправного и проверенного оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, а также сертифицированных материалов.

1.8. Обеспечить документальное подтверждение выполнения п.п. 1.5 – 1.7. настоящего соглашения.

1.9. Перед началом работ направлять своих работников в отдел охраны труда для проведения вводного инструктажа по охране труда и в пожарную часть для проведения инструктажа по пожарной безопасности.

1.10. Проводить в установленном порядке все виды инструктажей с регистрацией в соответствующем журнале.

1.11. В установленном порядке оформлять наряды – допуски на выполнение работ с повышенной опасностью.

1.12. Обеспечивать своих работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1.13. Обеспечивать условия для проведения проверок состояния условий  и охраны труда уполномоченными представителями Заказчика.

1.14. Участвовать в совместных с Заказчиком проверок условий и охраны труда.

1.15. Устранять нарушения требований охраны труда, выявленных проверками (см. п.п. 1.13 и 1.14 данного Соглашения).

1.16. Обязательно информировать Заказчика о всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.

1.17. Предоставлять Заказчику дополнительную информацию по охране труда, необходимую для повышения уровня обеспечения безопасности труда.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

2.2. Проводить вводный инструктаж по охране труда для работников Подрядчика.

2.3. Проводить  инструктаж по пожарной безопасности для работников Подрядчика.

2.4. Оформлять разрешения на производство работ.

2.5. Участвовать в разработке планов производства работ.

2.6. Информировать Подрядчика о состоянии условий труда, наличии возможных опасных или вредных производственных факторов на участках, выделенных для производства ремонтно – строительных  работ.

2.7. Участвовать в совместных с Подрядчиком проверках состояния безопасности и охраны труда.

2.8. Информировать руководство подрядной организации о выявленных нарушениях требований безопасности и охраны труда работниками Подрядчика.

2.9. Оказывать методическую помощь в организации работы по обеспечению безопасности и охраны труда.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: _______________________ _______________________ ______________________ МП | ПОДРЯДЧИК: _______________________ _______________________ ____________________ ___________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 5
к Договору №_____ 
от «__»________2013г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  - При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

  - Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

| Сторона 1 |  | Сторона 2 ОАО «НИКИЭТ» Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам |
| --- | --- | --- |
| ____________________ |  | _______________________ В. А. Зубаков |

Приложение №6

к Договору №____________

от «__»________201__г.

- Порядок подтверждения налоговой добросовестности

- Сторона 1 до выплаты первого авансового платежа, а при отсутствии в договоре положений о выплате аванса в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора, обязана предоставить Стороне 2 копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (далее – Справка), выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

- В течение срока действия договора, но не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с даты предыдущего предоставления Справки, Сторона 2 вправе потребовать от Стороны 1 предоставления Справки, выданной не ранее чем за 60 дней до даты ее предоставления. Сторона 1 обязана предоставить Справку в срок не позднее 15 дней с даты получения соответствующего требования Стороны 2.

- При наличии в Справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Сторона 1 в тот же срок дополнительно представляет Стороне 2:

- приложение к Справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность;

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Стороны 1.

- В случае если Договором предусмотрена выплата Стороне 1 аванса Стороной 2, то такая выплата не может быть произведена ранее предоставления Стороной 1 и проверки Стороной 2 вышеуказанных документов.

- Сторона 2 может отказаться от Договора (расторгнуть в одностороннем порядке) при непредставлении Стороной 1 вышеперечисленных документов в указанный срок либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

- ПОДПИСИ СТОРОН

| Сторона 1 |  | Сторона 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «НИКИЭТ» |
| ____________________ |  | _______________________ |