Приложение № 2 к Договору

Календарный график

выполнения работ / оказания услуг по разработке проекта предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух

| № этапа | Содержание | Сроки выполнения | Объем этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта ПДРВ | С момента заключения – 20.12.2015 г. | 70 % |
| 2 | Сопровождение проекта (устранение замечаний) при получении: - экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектных материалов в Региональном Управлении ФМБА РФ; - санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проектных материалов санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в Региональном Управлении ФМБА РФ; - документ об утверждении проекта ПДРВ Территориальным Управлением Ростехнадзора. | С 21.12.2015 г. – 30.06.2016 г. | 30 % |

От Заказчика                                                                       От Исполнителя

Генеральный директор АО «Хиагда»

____________ А.А. Дементьев