«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

на выполнение НИР

г. Обнинск						                      «____» ___________ 2013 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Говердовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

  - В соответствии с условиями настоящего договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по теме «__________________________________» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить  их на условиях настоящего договора.

  - Перечень Работ, сроки их выполнения и требования к результату Работ определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору) и Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему договору).

  - Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 2 (двух) дней с момента подписания договора. Работы должны быть выполнены в срок до ____________________. Продолжительность выполнения отдельных этапов Работ определяется Календарным планом.

  - Результатами выполнения Работ по настоящему договору являются отчетная документация Подрядчика, которая определена Техническим заданием и Календарным планом, составленная в письменной форме на русском языке в 3 (трех) экземплярах.

  - Подрядчик обязуется передать Заказчику за вознаграждение исключительное право в полном объеме на объекты авторского права, созданные Подрядчиком в ходе выполнения каждого  этапа работ по настоящему Договору.

  - Подрядчик обязан передать Заказчику результаты Работ не позднее дня, следующего за днем окончания сроков, определяемого в соответствии с п.1.3. договора и этапами Календарного плана.

  - Основанием для заключения договора является договор от 26.07.2013 № 5858, заключенный между ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» и ОАО «АКМЭ-инжиниринг» (далее «Генеральный заказчик»), протокол №____________________________________.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Общая стоимость работ и вознаграждения за передачу исключительного права, указанного в пункте 1.5 настоящего договора, составляет - _________________________  (______________________) рублей _____копеек, в т.ч. НДС (___%) - ________________ (________________) рублей  копеек.

  - Оплата выполненных работ по каждому этапу Календарного плана осуществляется после подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня получения счета-фактуры Подрядчика и на основании выставленного Подрядчиком счета.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

  - Подрядчик обязуется:

    - выполнить Работы с надлежащим качеством, в установленные сроки и передать Заказчику результаты Работ, свободным от прав третьих лиц;

    - за свой счет и в течение 10 (десяти) дней исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки (замечания), если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий договора;

    - выполнить Работы лично.

  - Заказчик обязуется:

    - принять результаты Работ в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;

    - оплатить результаты Работ в соответствии с разделом 2 настоящего Договора;

  - Заказчик имеет право:

    - в любое время проверять ход и качество Работ, оказываемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

    - отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены за фактически выполненные Работы.

- ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ.

  - Сдача выполненных Работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания. Перечень отчетных материалов и документации, подлежащей оформлению и передаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения Работ, определяется Техническим заданием и Календарным планом.

  - По завершении каждого этапа выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт  сдачи-приемки выполненных Работ  в трех экземплярах и результаты соответствующего этапа работ  согласно Календарному плану.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных Работ и отчетных материалов, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ. Отказ Заказчика составляется в письменной форме и должен содержать перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Подрядчика.

  - Срок для устранения Подрядчиком замечаний по настоящему договору не должен превышать 10 (десять) дней.

  - Ежеквартально, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, в течение срока действия настоящего договора, Подрядчик направляет Заказчику подписанный акт сверки взаимных расчетов, составленный на последнее число месяца отчетного квартала. Заказчик в течение 5 (пяти)  рабочих дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчику, либо, при  наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика протокол разногласий.

  - Имущественные права на результаты работ принадлежат Генеральному заказчику.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае задержки сроков сдачи результата Работ, в том числе по отдельным этапам, предусмотренных Календарным планом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости соответствующего этапа за каждый день просрочки.

  - В случае задержки сроков принятия выполненных Работ и их оплаты, Подрядчик, вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости соответствующего этапа за каждый день просрочки.

  - Все споры, разногласия или требования, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, Стороны будут стараться решить путем переговоров. При невозможности урегулирования споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

  - Исключительное право на созданные в процессе выполнения работ по Договору результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность) (далее – РИД) и право на получение патентов на такие РИД принадлежат Генеральному заказчику. Подрядчик гарантирует, что на момент передачи (отчуждения) исключительных прав на РИД будет являться законным правообладателем исключительных прав, для чего обязуется заключить необходимые договоры с соответствующими правообладателями. Такие договоры Подрядчик обязуется представить одновременно с подписанием Акта приема-передачи.

  - Подрядчик принимает на себя обязательства по урегулированию всех возникающих вопросов, в том числе финансовых, связанных с имущественными и личными неимущественными правами авторов РИД (граждан, чьим творческим трудом такие РИД созданы), созданных в процессе выполнения работ по Договору. Документы, подтверждающие совершение действий, предусмотренных в настоящем абзаце, предоставляются Подрядчиком, в случае если они не были приложены к Акту приема-передачи, по письменному требованию Заказчика в течение 30 дней с момента получения такого требования. Заказчик вправе самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц проводить мероприятия по выявлению и оформлению РИД. Подрядчик обязан оказывать Заказчику и/или иным уполномоченным ими лицам содействие в проведении указанных мероприятий, путем предоставления дополнительной информации и данных и организации переговоров с авторами соответствующих РИД.

  - Подрядчик обязуется не предпринимать действий, направленных на ограничение прав  Заказчика на РИД, а в случае, если такие действия будут предприняты им или другими лицами (в частности, авторами РИД, аффилированными лицами Подрядчика и другими), устранить возникшие ограничения прав Заказчика и компенсировать Заказчику причиненный ущерб.

  - В случае если Заказчик примет решение о сохранении каких-либо результатов интеллектуальной деятельности как секретов производства (ноу-хау) в режиме коммерческой тайны, Подрядчик обязуется предпринять все необходимые действия по исключению возможности получения третьими лицами от него сведений, составляющих данный секрет производства (ноу-хау), а в случае, если по его вине такой секрет производства станет известен третьим лицам, обязуется возместить понесенные Заказчиком убытки.

  - Подрядчик гарантирует Заказчику, что переданные ему результаты работ по договору не нарушают интеллектуальных прав третьих лиц на территории предполагаемого использования этих результатов. В случае предъявления третьими лицами к Заказчику претензий, связанных с нарушением интеллектуальных прав при использовании результатов работ на оговоренной территории, Подрядчик принимает на себя обязанности по урегулированию таких претензий и компенсации Заказчику убытков, понесенных вследствие предъявления таких претензий.

  - Подрядчик согласовывает с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и в случае согласия Заказчика обеспечивает приобретение прав на их использование в порядке, установленном действующим законодательством.

  - Подрядчик не вправе заключать на время действия настоящего Договора договоры с третьими лицами на выполнение в качестве Подрядчика работ, относящихся к предмету настоящего Договора и использовать РИД, созданные в процессе выполнения работ по Договору для собственных нужд.

  - В течение срока действия  настоящего договора, а также в случае его досрочного прекращения, Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода и результатов его исполнения.

  - Каждая из Сторон по настоящему договору, обязуется сохранять конфиденциальность  информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон.

6.10. Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в ЗАО «Гринатом» на условиях сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа на основании соглашения о конфиденциальности                   № 22/2582-Д от 09.11.2012 между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ЗАО «Гринатом», без предварительного согласия Подрядчика.

- ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

  - Изменения, дополнения к Договору оформляются в письменной форме дополнительным соглашением и подписываются полномочными представителями Сторон.

  - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1  Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

  - Во всём остальном, что не предусмотрено условиями договора, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.3.  Подрядчик гарантирует и подтверждает Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), переданные в рамках запроса предложений,  являются  полными,  точными  и сохраняют актуальность на дату подписания Договора.

9.3.1. При изменении Сведений  Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом и информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) по согласованной сторонами форме (приложение № 4) к настоящему договору.

9.3.2. Подрядчик  настоящим   выдает   свое   согласие   и   подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых  в Сведениях, заинтересованных – или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими   органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

9.3.3. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.3.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений  (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами)  является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления требования Заказчиком Подрядчику о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После  письменного уведомления   соответствующая Сторона   имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло и не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В случае установления достоверных фактов, дающих основание считать о наличии в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.

9.5 Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995, Закона «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчика по решению Заказчика Подрядчик предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.6. Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

  - Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

- Техническое задание (Приложение № 1);

- Календарный план (Приложение № 2);

- Структура цены (Приложение №3);

- Информация о контрагенте (Приложение №4).

- МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик ___________________ мп | Заказчик ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» Место нахождения: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 ИНН 4025024829, КПП 402501001 Филиал ОАО БАНК ВТБ в г.Воронеж Р/с № 40502810024250000564 К/с № 30101810100000000835 БИК 042007835 Телефон (48439)987562, Факс (48439)68225 __________________А.А. Говердовский мп |
| --- | --- |

Приложение 1

к договору №

№ _________________________

от « __ » _________ 2013г.

| СОГЛАСОВАНО ______________ « __ » ___________ 2013г |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ФГУП ГНЦ «РФ-ФЭИ» ______________Говердовский А.А. « __ » ___________ 2013г |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Оптимизация геометрии сборной камеры МБР для уменьшения температурной неравномерности»

# Обнинск

2013

Техническое задание

на выполнение работ

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ……………………………………………..... | 3 |
| РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТ | 3 |
| Подраздел 2.1 Цель и задачи ………………………………………………….. | 3 |
| Подраздел 2.2 Стадийность……………………………………………………. | 3 |
| РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ | 4 |
| РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | 4 |
| Подраздел 4.1 Исходные данные …………………………………………….. | 4 |
| Подраздел 4.2 Прочие материалы ……………………………………………. | 4 |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ | 4 |
| Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работ | 4 |
| Подраздел 5.2 Внедрение результатов работ ……………………………… | 5 |
| Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация…………………. | 5 |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАН- НЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ……………………………………………… .. | 5 |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ...……………... | 5 |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ………………….. | 6 |
| РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ……………………………………………………. | 6 |
| Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки ………………….. | 6 |
| Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы …… | 6 |
| РАЗДЕЛ 10. СОСТАВ И ОБЪЁМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ………... | 6 |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ………………………………………. | 6 |
| Подраздел 11.1 Отчетные материалы ………………………………………... | 6 |
| РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ ……………………………. | 7 |

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Оптимизация геометрии сборной камеры МБР для уменьшения температурной неравномерности

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Основной целью выполнения работ является проведение математического моделирования гидравлических и тепловых процессов в сборной камере реакторного моноблока (МБР) с РУ СВБР-100 для улучшения перемешивания теплоносителя и уменьшения температурной неравномерности на выходе из реактора. Основные задачи, которые необходимо решить для достижения цели выполнения работы: - разработать геометрическую модель ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов, отражатели и сборную камеру; - разработать математическую модель теплогидравлического процесса течения свинцово-висмутового теплоносителя для использования в программном комплексе вычислительной гидродинамики FlowVision; - выполнить исследование сходимости по расчетной сетке разработанной математической модели; - выполнить математическое моделирование в программном комплексе FlowVision на основе разработанной математической модели; - определить распределение температуры, поля скоростей и давления свинцово-висмутового теплоносителя в сборной камере МБР.

Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

Работа проводится в несколько этапов, представленных в данной таблице. № п/п; Наименование работ; Срок выполнения работ; Стоимость тыс. руб. (с НДС). начало; окончание. 1; Работа по оптимизации геометрии сборной камеры МБР для уменьшения температурной неравномерности. 1.1; Математическое моделирование работы реактора в начальном варианте ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов, отражатели и сборную камеру.. 1.2; Математическое моделирование работы реактора в альтернативных вариантах ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов, отражатели и сборную камеру.. Итого:.

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Основанием для проведения работ является пункт №4 Календарного плана договора №5858 от 26 июля 2013г. «Научное руководство проекта реакторной установки СВБР» между ФГУП ГНЦ«РФ-ФЭИ» и ОАО «АКМЭ-инжиниринг».

# РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: - проектные данные по РУ СВБР-100 в виде конструкторской документации, достаточной для описания проточной части первого контура реактора; - теплофизические свойства свинцово-висмутового теплоносителя в диапазоне параметров работы РУ СВБР-100; - продольный и поперечный коэффициенты сопротивления трения в активной зоне реактора; - распределение энерговыделения по высоте и радиусу активной зоны реактора для одного номинального режима; - гидравлические сопротивления нижней и верхней опорных решеток; - характеристики главного циркуляционного насоса (ГЦН) для задания граничных условий при 50% и 100% мощности реактора; - описание вариантов геометрического исполнения сборной камеры в количестве не более 8 (восьми) шт.

Подраздел 4.2 Прочие материалы

При необходимости Исполнитель может получить дополнительную информацию у Заказчика.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работ

5.1.1 Технические требования - Геометрические размеры модели сборной камеры МБР должны соответствовать технической документации по РУ. - Для исследования принимается к работе ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов, отражатели и сборную камеру. - В процессе математического моделирования должны быть определены поля скоростей и температур в сборной камере в требуемом объеме. - Размерность расчетной сетки используемой математической модели должна составлять не менее 2,5 млн и не более 5 млн ячеек. В процессе математического моделирования сборной камеры МБР должны быть рассмотрены варианты изменения ее геометрии: - уменьшение диаметра периферийных рядов отверстий с 22мм до 20мм в верхней опорной решетке (два варианта: 50% и 100% уровня мощности); - Увеличение высоты вытеснителя по оси на 70мм (два варианта: 50% и 100% уровня мощности); - Уменьшение высоты вытеснителя по оси на 70мм (два варианта: 50% и 100% уровня мощности); 5.1.2 Стадии и этапы разработки Работа выполняется в два этапа: - Математическое моделирование работы реактора в начальном варианте ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов, отражатели и сборную камеру. - Математическое моделирование работы реактора в альтернативных вариантах проточной части первого контура реактора.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работ

Результаты работы будут использованы для исполнения обязательств перед ОАО «АКМЭ-инжиниринг» по договору №5858 от 26 июля 2013г.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

ГОСТ 7.32-2001.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1 Должна быть выполнена расчетная оптимизация геометрии выходной камеры МБР для уменьшения в ней температурной неравномерности СВТ. Требования к используемому CFD-коду: Расчеты должны быть выполнены с использованием отечественного CFD-кода FlowVision. CFD-код должен иметь препроцессор, способный импортировать геометрию, созданную в CAD-системе (форматы stl, wrml, iges и др.); автоматически исправлять возможные ошибки импорта геометрии; автоматизированно проводить разбиение расчетной области на контрольные объемы (создание расчетной сетки) с автоматическим исправлением ошибок разбиения; иметь модели турбулентности k-ε, k-ω для замыкания уравнений движения и k-θ модель (-и) для замыкания уравнения энергии (описания турбулентного числа Прандтля и турбулентных пульсаций). Обоснование применимости к расчету полей скоростей и температур в жидких металлах. В соответствии с Техническим заданием к договору №5858 от 26 июля 2013г. «Научное руководство проекта реакторной установки СВБР» между ФГУП ГНЦ«РФ-ФЭИ» и ОАО «АКМЭ-инжиниринг». Требования к исполнителю: Специалисты организации Исполнителя должны иметь соответствующую квалификацию и опыт использования CFD-кода FlowVision не менее чем 6 лет. В соответствии с Техническим заданием к договору №5858 от 26 июля 2013г. «Научное руководство проекта реакторной установки СВБР» между ФГУП ГНЦ «РФ-ФЭИ» и ОАО «АКМЭ-инжиниринг».

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Работа должна быть закончена _______ 2013 г.

# РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Результатом выполнения работы являются: - геометрические математические модели ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов и отражатели; - геометрические математические модели ¼ части сборной камеры первого контура реактора; - математическая модель первого контура реактора в FlowVision для определения граничных условий на входе в сборную камеру реактора и для моделирования процесса течения свинцово-висмутового теплоносителя в проточной части реактора; - математическая модель сборной камеры первого контура реактора в FlowVision для определения температурного режима в проточной части реактора; - результаты расчетных исследований сборной камеры полученные с использованием данных моделей. В том числе Исполнителем должна быть разработана следующая научно-техническая документация: - по этапу 1.1 – научно-технический отчет с описанием расчетных моделей; - по этапу 1.2 – научно-технический отчет с описанием расчетных моделей и обобщением результатов работы.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работ

Приёмка выполненной работы осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

# РАЗДЕЛ 10. СОСТАВ И ОБЪЁМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

В соответствии с разделом 6 Договора №5858 от 26 июля 2013г. «Научное руководство проекта реакторной установки СВБР» между ФГУП ГНЦ «РФ-ФЭИ» и ОАО «АКМЭ-инжиниринг».

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 11.1 Отчетные материалы

Отчётная документация по этапам работы должна соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001. Исполнитель передает Заказчику отчетную техническую документацию в следующем виде: - На бумажном носителе: 1 экземпляр учтенной копии в сброшюрованном виде. - В электронном виде: 1 экземпляр в виде электронных копий в формате исходных файлов. Документ в электронном виде должен быть записан на лазерном диске. Электронный носитель должен быть без механических повреждений, не содержать файлов, не относящихся к сдаваемым документам, не содержать вирусов и вредоносных программ, иметь этикетку с наименованиями документов и номерами договоров, в соответствии с которым они разработаны. Электронный носитель возврату не подлежит. Документ на бумажном носителе должен быть: - пригоден для хранения; - оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, межведомственных и ведомственных нормативных документов, правил и инструкций, иметь титульный лист, список исполнителей, содержание; - подписан нормоконтролером; - укомплектован в соответствии со спецификацией, содержанием томов, альбомов, книг; - помещен в папку. Текст документа в электронном и бумажном видах должен быть идентичен. Должно быть обеспечено правильное форматирование документа (фиксация страниц в соответствии содержанием).

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГЦН | Главный циркуляционный насос |
|  | РУ | Реакторная установка |
|  | СВБР | Свинцово-висмутовый быстрый реактор |
|  | МБР | Моноблок реакторный |
|  | СВТ | Свинцово-висмутовый теплоноситель |

# Приложение 2

к договору №

№ _________________________

от «___» ____________ 2013г.

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Оптимизация геометрии сборной камеры МБР для уменьшения температурной неравномерности»

(проект)

| № этапа | Наименование этапа и его содержание | Результат работы | Срок исполнения |  | Стоимость, % от цены договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Работа по оптимизации геометрии сборной камеры МБР для уменьшения температурной неравномерности |  |  |  |  |
| 1.1 | Математическое моделирование работы реактора в начальном варианте ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов, отражатели и сборную камеру. | Технический отчет |  |  |  |
| 1.2 | Математическое моделирование работы реактора в альтернативных вариантах ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов, отражатели и сборную камеру. | Технический отчет |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

| Генеральный директор ______________________ « __ » __________ 2013г. | Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» _____________________А.А.Говердовский « __ » __________ 2013г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору № __________/

от «___» _________ 2013 г.

|  | СТРУКТУРА ЦЕНЫ |  |
| --- | --- | --- |
|  | на выполнение работ по теме: |  |
| № п/п | Предметные статьи расходов | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | Материальные затраты | 0,00 |
|  | в т.ч.: |  |
| 1.1 | Сырье и основные технологические материалы |  |
| 1.2 | Полуфабрикаты и комплектующие изделия | 0,00 |
| 1.3 | Спецоборудование | 0,00 |
| 1.4 | Работы производственного характера, выполняемые сторонними организациями | 0,00 |
| 1.5 | Услуги производственного характера, выполняемые вспомогательными производствами | 0,00 |
| 1.6 | Прочие услуги производственного характера | 0,00 |
| 2 | Расходы на заработную плату |  |
| 3 | Страховые взносы | 0,00 |
| 4 | Амортизационные отчисления | 0,00 |
| 5 | Прочие затраты | 0,00 |
|  | в т.ч.: |  |
| 5.1 | Расходы на командировки | 0,00 |
| 5.2 | Представительские расходы | 0,00 |
| 5.3 | Прочие | 0,00 |
| 6 | Накладные расходы | 0,00 |
| 7 | Себестоимость работ | 0,00 |
| 8 | Прибыль | 0,00 |
| 9 | Цена договора | 0,00 |
| 10 | Налог на добавленную стоимость |  |
| 11 | Цена договора | 0,00 |

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» ________________А.А. Говердовский «___» _______________ 2013г. М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________ «___» _______________ 2013г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4

к договору № __________/

от «___» _________ 2013 г.

Информация о контрагенте

__________________________________________________________________

(наименование организации, представляющей информацию)

| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН |  | ОГРН | Наименование краткое |  | Код ОКВЭД |  | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации |  | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) |  | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность руководителя) |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала, для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала согласно учредительных документам организации по состоянию на дату представления настоящей информации для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату представления настоящей информации.

В случае, если доля участия в уставном капитале составляет менее 10 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.

Для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, для юридических лиц – полное наименование и организационно-правовая форма на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если английским таковым не является, организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).