ДОГОВОР  № 
г. Москва






                    «___»___________2012 года

 Закрытое акционерное общество «РУСБУРМАШ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Риоса Эспиносы Джованни Ролдана, действующего на основании Устава с одной стороны ___________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны в  лице __________________________, действующего на основании ____________ совместно именуемые «Стороны», по результатам проведенной процедуры закупки (Протокол № ______________ от «_____» ___________ 2012 г.) заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по бурению разведочных скважин на месторождении  Кореткондинское (далее «работы») в Республике  Бурятия, Баунтовский район, Хиагдинское рудное поле, месторождение Кореткондинское, а Заказчик обязуется принять выполненные работы, оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
 1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с требованиями Технического (Геологического) задания (Приложения № 1 к настоящему Договору), Прогнозным планом выполнения работ (Приложение № 3) и Соглашением по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности при производстве работ заключенным между Сторонами. 

1.3. Работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, правилами и стандартами по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами и охране окружающей природной среды.  
            1.4. Результатом работ по настоящему Договору является:
- керн скважин; 
- иная документация, полученная при проведении работ.
            1.5.    Сроки  выполнения работ: начало выполнения работ – I квартал 2012 г. – окончание выполнения работ II квартал 2012 г. 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
2.1. Приемка и оценка качества результатов работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч. нормативной документации Министерства природных ресурсов Российской Федерации (далее МПР РФ), Государственной комиссией по запасам (далее ГКЗ) и условиями настоящего Договора.


2.2. Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ. Акт сдачи-приемки  работ содержит сведения о наличии (отсутствии) претензий у Сторон по поводу выполнения требований Договора.

2.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания выполнения этапа работ предусмотренного прогнозным графиком выполнения работ (Приложение № 3), Исполнитель предоставляет Заказчику, счет, счет-фактуру оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ № 914 от 02.12.2000 года, Акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах и информационный отчет Исполнителя о выполненных в соответствии с Заявкой Заказчика работах.    

2.4. В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 2.3. Договора, Заказчик рассматривает их и осуществляет приемку выполненных  работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет Исполнителю 1 (один) подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.  
2.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный  Исполнителем Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

2.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о представлении разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 2.4. Договора. 

2.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон,- обе Стороны поровну.

2.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки работ является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.
2.9.  В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить работы досрочно в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.10. Если в процессе выполнения работ выявляется невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 10-ти дней принять решение о целесообразности и направлениях продолжения работ.
2.11. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в них от настоящего Договора или иные недостатки по вине Исполнителя, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения. Исправление указанных недостатков осуществляется Исполнителем за счет собственных средств, в срок не более 2 (двух) месяцев.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена Протоколом о цене (Приложение № 2) и составляет: _________________________ руб., в том числе НДС-18% в сумме ___________________________ руб., ____ копеек. 

3.2. Оплата выполненных работ, осуществляется Заказчиком в течение 25 (двадцати пяти)  рабочих дней, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счёта, счет-фактуры Исполнителя. 
3.3. В случае увеличения объема работ по причине изменения исходных данных утвержденного Технического (геологического) задания (Приложение 1) вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, стоимость Договора изменяется согласно увеличенному объему работ. Все изменения утвержденной договорной стоимости оформляются Сторонами соответствующим дополнительным соглашением к Договору.

3.4. В случае увеличения объема работ вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения таких обстоятельств письменно уведомить Заказчика. В случае наличия согласия Заказчика на увеличение объема работ, стоимость Договора подлежит изменению, согласно увеличенному объему работ на основании соответствующего дополнительного соглашения к Договору. В случае если Исполнитель не уведомил, либо уведомил Заказчика о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для увеличения объема и, соответственно, цены работ, после начала выполнения таких работ, указанные работы оплате не подлежат. 
3.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Надлежащим образом и в установленные сроки выполнить работу, предусмотренную настоящим Договором, своими силами и/или с привлечением других лиц.
4.1.2. Равномерно выполнять объем работы, в рамках начального и конечного сроков выполнения работ.

4.1.3. Соблюдать требования к проведению работ, изложенные в настоящем Договоре и вправе отступить от них только по согласованию Сторон.
4.1.4. Соблюдать требования действующего законодательства по рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр, по промышленной безопасности и охране труда, по охране окружающей природной среды и др. при выполнении работ;

4.1.5. Выполнить работу с использованием своих материалов и средств, если иное не согласовано Сторонами;

4.1.6. Ежемесячно информировать Заказчика о ходе выполнения работ; представлять отчет о результатах, выполненных работ. Объем и содержание представляемой ежеквартально информации уточняется представителями Сторон в рабочем порядке.
4.1.7. В случае расторжения Договора передать всю информацию и результаты работ, выполненных на момент расторжения Договора.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения им принятых на себя обязательств по настоящему Договору;

4.2.2. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Привлекать к исполнению работ по Договору третьих лиц. При этом ответственность за результаты работы привлеченных третьих лиц несет Исполнитель.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Своевременно принимать и оплачивать выполненные работы; 
         4.3.2. Оформить всю необходимую разрешительную документацию на выполняемые работы Исполнителем до начала выполнения работ. 
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору;

4.4.2. Проверять ход и качество выполняемых работ, предусмотренных настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

4.4.3. В случае если Исполнитель не выполняет своих обязанностей в установленные настоящим Договором сроки - приостановить оплату работ до момента выполнения Исполнителем своих обязательств;

4.4.4. В случаях, если работа будет выполнена Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.4.5. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

5.2. Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.3. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

5.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю, часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

5.4.1. Заказчик обязан направить извещение об отказе  от исполнения Договора не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от исполнения Договора. При этом датой прекращения Договора будет дата, указанная в извещении Заказчика.  

5.5. Последствия расторжения настоящего Договора определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.l. Bo всех случаях нарушения договорных обязательств  Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,01% от стоимости работ, подлежащих выполнению, за каждый день просрочки, до фактического завершения работ, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору.

6.3. 3а невыполнение Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% от просроченной суммы, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки платежа, за каждый день просрочки до фактического погашения задолженности, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору. 
6.4. Стороны несут ответственность за нанесение вреда третьим лицам, окружающей природной среде. Ущерб, нанесенный третьему лицу, компенсируется виновной Стороной. 
6.5. Уплата штрафных пеней не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств и  возмещения убытков.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами.

7.2. При ведении  Сторонами  претензионной работы срок рассмотрения претензии  и  предоставления  ответа  на нее  составляет 5 (пять) рабочих дней  с даты получения претензии.

      
7.3. Если Стороны не достигнут согласия, то спор решается в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ФОРС – МАЖОР

            8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
           8.2. Сроки исполнения обязательств, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
           8.3. Сторона Договора, в отношении которой наступили или прекратились указанные обстоятельства, обязана в пятидневный срок известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
          8.4.  Если указанные обстоятельства действуют более трех последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой Стороны путем направления уведомления другой Стороне.
          8.5.Сторона Договора, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, по требованию другой Стороны должна подтвердить наличие указанных обстоятельств официальным заключением компетентного государственного органа.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязаны держать в тайне любую предоставленную друг другу информацию в течение срока действия Договора, а также по истечении 2-х лет с момента окончания срока действия Договора. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1.В обеспечение исполнения обязательств по Договору Исполнитель должен предоставить:

 - безотзывную банковскую гарантию по форме, удовлетворяющей Заказчика, на следующих условиях:

а) срок действия гарантии – не ранее полного исполнения сторонами обязательств по Договору плюс два месяца;

б) сумма гарантии – 5% от суммы Договора;

в) гарант – российский банк, входящий в 50 крупнейших по размеру активов, имеющий офис в Москве;

г) документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, – копия претензии, расчет неустойки и/или убытков;

или

обеспечительный платеж в размере 5% от суммы по Договору путем перечисления на счет Заказчика.
Срок возврата Исполнителю обеспечительного платежа: не ранее полного исполнения сторонами обязательств по Договору плюс два месяца.
10.2. Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в настоящем разделе определяется Исполнителем. 
10.3.  В случае непредставления Исполнителем обеспечения исполнения Договора с течение 2-х недель с момента подписания Договора, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления, а также потребовать уплаты штрафа в размере 5% от стоимости Договора, указанной в п. 3.1. Договора. При этом датой расторжения Договора будет считаться дата получения Исполнителем уведомления Заказчика.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Право собственности на полученную геологическую информацию (включая первичную), а также на все результаты работ принадлежит Заказчику, который использует их по своему усмотрению. 
11.2. Исполнитель несет ответственность за качество и соответствие выполненных работ требованиям действующей нормативной документации МПР РФ и ГКЗ и условиям настоящего Договора. 

11.3. В случае изменения своего почтового адреса или других реквизитов Сторона должна в течение пяти дней уведомить об этом другую сторону. При отсутствии такого уведомления, сообщение, направленное по последнему известному другой Стороне адресу, будет считаться полученным по истечении трех дней с момента отправки курьерской почтой и пятнадцати дней - обычной почтой.

11.4. Исполнитель не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты работ, в том числе - для собственных нужд.

11.5. Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
11.6. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

11.7. Все иное, не предусмотренное в настоящем Договоре, подлежит урегулированию в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.8. Любые уведомления, сообщения, документы в рамках настоящего Договора направляются Сторонами друг другу по следующим реквизитам:

для Заказчика:   117036, г. Москва, ул. Гримау, д.6, тел/факс (495) 981-02-21/(495) 981-02-21.

         для Исполнителя: _____________________________________________________________
До получения оригиналов Сторонами могут использоваться факсимильные копии надлежащим образом оформленных документов.

11.9. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения:

1. Техническое (геологическое) задание;
2. Протокол о цене;
3. Прогнозный план выполнения работ.
12. РЕКВЕЗИТЫ И ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:                                                                                 

 ЗАО «РУСБУРМАШ»

Юридический адрес: 

127434, г. Москва, ул. Немчинова, д. 10, 

пом. правл. ЖСК «Дубки»

ИНН/КПП  7713190205/771301001

Почтовый адрес: 

117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 6

Банк: ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва

Р/с  40702810601200001575

БИК 044525593

К/с № 3010181020000000059
От Заказчика






Генеральный директор

ЗАО «РУСБУРМАШ»

______________(Э.Д.Р. Риос)


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

От Исполнителя



Приложение № 1

к Договору  № ___________
от «_____» ____________ 2012 г.

	«СОГЛАСОВАНО»


	УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «РУСБУРМАШ»
______________Э.Д.Р. Риос

.


	г.
	УТВЕРЖДАЮ:

 Генеральный директор 

ЗАО «РУСБУРМАШ»

______________Риос Э.Д.Р.

«   » _______________2009 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ)  ЗАДАНИЕ

на проведение буровых работ на месторождении Кореткондинское

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение  работ.

Бурение разведочных скважин, строительство временных зданий и сооружений и другие сопутствующие бурению работы.

1.2. Пространственные границы объекта.

Республика Бурятия, Баунтовский район, Хиагдинское рудное поле, месторождение Кореткондинское, входящее в контур лицензии УДЭ № 01227 ТЭ на площади 18,6 кв.км 

1.3. Основные оценочные параметры и технические условия:

Соответствие выполняемых работ Проекту и требованиям нормативной документации по проведению буровых работ; Требования к обоснованию достоверности опробования рудных месторождений. М., 1992;

2. Виды, объемы работ и условия их проведения

2.1.  Бурение разведочных скважин

Бурение разведочных скважин, общим объемом 8055 п.м., проводится с целью оценки параметров уранового оруденения месторождения Кореткондинское, в том числе разведочное бурение - 8055 п.м.

2.1.1. Буровая установка

Для бурения скважин необходимо использование станков, отвечающих современным требованиям, глубины скважин составляют до 320м.

2.1.2. Выход керна

Выход керна для разведочных скважин в интервале рудной зоны должен составлять не менее 85%, по вмещающим породам не менее 60%., при диаметре керна  не менее 63 мм.

2.1.3. Строительство, сопутствующее бурению

Субподрядчик осуществляет строительство технологических дорог на участке работ, строительство площадок под буровые установки, а также строительство подбаз (подбазы) для проживания собственного персонала.

2.1.4.  Последовательность проведения буровых работ и отчетность:



Работы проводятся в соответствии с Прогнозным планом  выполнения работ (Приложение № 3).

Ежемесячно и ежеквартально Исполнитель не позднее 25 числа каждого месяца направляет Заказчику информационные отчеты о проделанной работе, а по завершению работ - информационный отчет с материалами согласно п. 1.4 Договора.


3. Охрана окружающей среды.

При проведении буровых и сопутствующих работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды, включающие в обязательном порядке контроль за состоянием ОС (мониторинг), выполнение мероприятий по профилактике лесных пожаров, по уменьшению выбросов в атмосферу, по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод, по обращению с отходами производства и потребления. Провести ликвидационный тампонаж скважин и рекультивацию буровых площадок по окончанию бурения. 


4. Сроки выполнения работ:

· начало работ

–  I квартал   2012 года;

· окончание работ 
–  II квартал 2012 года.
Главный геолог






А.А. Новгородцев
Главный геотехнолог                                                                       А.А.Руденко

Приложение № 2
к Договору  № ________от «_____» ____________2012 г.

ПРОТОКОЛ О ЦЕНЕ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика генеральный директор ЗАО «РУСБУРМАШ» Риос Эспиноса Джованни Ролдан, действующий на основании Устава и от лица Исполнителя _____________________________, действующий на основании ___________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о:

- стоимости работ по бурению разведочных скважин на месторождении Корреткондинское в сумме:_____________ в том числе НДС-18%,
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем. 

Заказчик




                   Исполнитель 



Генеральный директор                                       

ЗАО «РУСБУРМАШ»                                        

_______________   Риос Э.Д.Р.                           

Приложение № 3
к Договору  № ___________от «_____» ____________ 2012 г.

Прогнозный план-график выполнения работ

по бурению разведочных скважин 

на месторождении Кореткондинское
	Выполнение работ
	Этапы выполнения работ 2012 г.
	Всего, п.м        



	
	I кв.
	II кв
	

	Бурение разведочных скважин и работы сопутствующие бурению, п.м.
	7000
	1055
	8055

	Итого выполнение, тыс.руб.
	
	
	

	Объем финансирования, тыс.руб.
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	От Заказчика
	
	От Исполнителя

	
	
	
	
	

	Генеральный директор 
	                       
	

	ЗАО "РУСБУРМАШ"
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	____________Э.Д.Р. Риос
	
	


