ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
	№ эта-па
	Перечень этапов работы и документации, предоставляемой Исполнителем при сдаче этапов
	Ед. изм.
	Кол-во (образ., эскиз., докум.)
	Стои-мость,

Руб. 

(без НДС)
	Срок выпол-нения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1.1 Уточнение фактических условий эксплуатации колец  С4102109690-01 в составе  захлопок с гидроприводом стальных Ду700 (черт. 02130.492435.001) в оборудовании Заказчика.
	-
	-
	
	Май
2014 г.

	
	1.2 Анализ гарантийной и конструкторской документации на кольца  С4102109690-01.  Выбор  показателей долговечности резины, ответственных за работоспособность колец.
	
	-
	
	

	
	1.3 Оценка по методикам ОАО «НИИРПИ» ответственных за работоспособность колец показателей долговечности резины 51-2090 на конец увеличенного до 31.12.2020 срока службы с учетом фактических условий эксплуатации колец в оборудовании Заказчика.
	
	-
	
	

	
	1.4 Получение от Заказчика кольца С4102109690-01 после эксплуатации в составе  захлопки. Проведение внешневидового осмотра и замера геометрических размеров кольца на соответствие КД. Определение типа полимера резинового материала кольца. Оценка физико-химических, физико-механических и релаксационных (по возможности)  свойств материала кольца.
	
	-
	
	

	
	1.5 Анализ данных по п. п. 1.3-1.4. Оформление и согласование с ВП МО РФ Исполнителя технического заключения о возможности продления до 31.12.2020 срока службы колец  С4102109690-01 в составе захлопок с гидроприводом стальных Ду700 (черт. 02130.492435.001).
	
	1
	
	


	Заказчик
                ФГУП «НИТИ им. Александрова»

                
	                            Исполнитель



	                 
	


