Договор №__________________________________

на проведение изыскательских работ и разработку проектной документации,

| Москва | «___»_________ 2013 г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ____________, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол от «___»_______2013 № ______________), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

## 1. Определения

  - В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами. Акт сдачи-приемки выполненных работ составляется по форме, являющейся Приложением №4 к настоящему Договору;

б) «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке на участие в конкурсе и конкурсной документации;

в) «Календарный план выполнения работ» – календарный план выполнения Работ по Объекту, устанавливающий начальные, промежуточные и конечные сроки выполнения Работ по Договору и являющийся неотъемлемым Приложением №3 к Договору;

г) «Несоответствие» - любые несоответствия результата Работ требованиям Договора и/или нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству Работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата Работ, которые делают качество Работ ненадлежащим;

д) «Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой, графической и расчетной форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, исходные технические требования к оборудованию, Сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, а также консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов;

е) «Рабочая документация» - совокупность документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификаций материалов, оборудования и изделий, локальных смет, разрабатываемых в целях реализации архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации на данный Объект;

ж) «Работы» - комплекс работ, включающий в себя все работы, являющиеся предметом настоящего Договора и перечисленные в п. 2.1 настоящего Договора;

з) «Результаты работ» - полученные по итогам выполнения Работ документация, согласованная с Заказчиком, и иные документы, непосредственно связанные с выполняемыми Работами, указанные в Техническом задании (Приложение № 5 к Договору);

и) «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Заказчиком Подрядчику за полное выполнение всех предусмотренных настоящим Договором Работ и устранение всех и любых Несоответствий в них в соответствии с положениями настоящего Договора. Указывается как в базисных, так и в текущих ценах;

к) «Одобрение» - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их полномочными Представителями;

л) «Инженерные изыскания» - комплекс полевых, лабораторных и камеральных работ по сбору и обработке данных о геологических, геодезических, экологических и иных характеристиках территории строительства;

м) «Инвестор» - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

н) «Объект» - «Технологический комплекс по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)».

## 2. Предмет Договора

- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными и/или привлеченными силами выполнить работы по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации (стадия «Проект») на строительство «Объекта», а также получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию (далее - работы).

- Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными Заданием на проектирование (Приложение № 6 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение № 5 к настоящему Договору), требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления документации.

- Сроки выполнения Работ, а также сроки начала и окончания отдельных этапов Работ по Договору, определяются Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору).

При этом:

Начало работ – дата подписания настоящего Договора.

Окончание срока выполнения работ - 25.09.2014 г.

- Источник финансирования - собственные средства Заказчика, консолидированный инвестиционный ресурс Госкорпорации «Росатом».

    - С момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ и оплаты Работ,  Заказчику принадлежат все права (в т.ч. интеллектуальные) на созданную Проектную документацию.

    - Представление или рассылка Заказчиком в ходе выполнения работ, отдельных документов (чертежей, технических условий и др.), выполненных Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией запроектированных объектов, не рассматривается как ущемление прав Подрядчика и не подлежит дополнительной оплате.

    - Подрядчик не имеет права распоряжаться и/или пользоваться полученной в результате исполнения настоящего Договора Проектной документацией, за исключением ее использования для собственных нужд.

## 3. Цена Договора и порядок расчётов

  - 3.1. Цена Работ по Договору определена на основании Расчета цены работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Протокола соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет в базисном уровне цен 2001 г. - _____________ (_____________________________) рублей, в текущем уровне цен – ______________ (______________________) рублей, кроме того НДС 18% - _____________ (______________________) рублей, всего с НДС - _____________________ (_______________________) рублей.

### 3.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

### Цена договора включает вознаграждение Подрядчика, все расходы, связанные с выполнением работ по договору, расходы на приобретение у третьих лиц исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, все налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться подрядчиком при выполнении договора, а также вознаграждение за передачу (отчуждение) Заказчику в полном объеме прав на все результаты интеллектуальной деятельности, передаваемые по Договору.

3.3. Оплата выполненных работ (этапов работ) осуществляется в течение 15 дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 5.2 настоящего Договора на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору) и счета на оплату работ.

3.4. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Подрядчиком Работ (этапа работ) до устранения следующих обстоятельств:

- задержки выдачи органами, проводящими экспертизу, заключения на разработанную по Договору Проектную документацию, до получения положительного заключения;

- получения отрицательного заключения органов, проводящих экспертизу на разработанную по Договору Проектную документацию - до получения положительного заключения.

3.5. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счет-фактуру ко всем Актам сдачи-приемки этапа работ в соответствии с настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.6. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 16 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

- Выполнить Работы собственными силами и силами привлеченных организаций в полном соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение № 5 к Договору), Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору).

- Передать Заказчику результаты Работ в предусмотренные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) сроки.

- Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность Работ.

- Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие Результатов работ требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения Работ.

- Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации.

- Информировать в письменной форме регулярно (не реже 1 раза в месяц) Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

- В срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет устранять недоделки и дополнять Проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора.

- Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.

- Уведомлять при выполнении работ по настоящему Договору в 5-дневный срок Заказчика о каждом созданном результате работ по Договору, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с  приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности, полученного в рамках настоящего Договора.

- Письменно уведомить Заказчика о намерении заключения договоров субподряда. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. При нарушении порядка привлечения субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

- Включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия в отношении прав на созданные результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.

- Назначить в пятидневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

- Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору в порядке, установленном п.4.1.10 настоящего Договора, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ, в том числе на работы, выполняемые привлеченными субподрядными организациями.

- Подрядчик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на разработанную документацию по настоящему Договору.

4.2. Подрядчик имеет право:

- Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

- Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.

4.3. Заказчик обязан:

- Назначить в пятидневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

- Предоставить Подрядчику в течение 10 рабочих дней c даты заключения Договора исходно-разрешительные материалы.

- Принять результаты выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с требованиями статьи 5 настоящего Договора.

- Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке, установленном в п.3.3 настоящего Договора.

- Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.

- Направить в адрес Подрядчика решение о правовой охране полученного результата интеллектуальной деятельности и порядке его использования в течение 10 рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности.

4.4. Заказчик имеет право:

- Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком и/или привлекаемыми им субподрядчиками, требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 5 к Договору), Заданием на проектирование (Приложение № 6 к Договору) и действующим законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации.

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.

- Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложениям к нему, в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 3 к Договору).

- В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по  настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.

## 5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

- Результаты Работ оформляются в соответствии Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору).

- Все результаты Работ по настоящему Договору разрабатываются и представляются Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в Установленном порядке, в том числе с организациями-разработчиками смежных разделов проекта.

- Сдача-приемка Результатов работ осуществляется по Актам сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) в следующем порядке:

5.3.1. В сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик передает Заказчику 1 (Один) оригинальный комплект Результатов работ (на бумажном носителе и в электронном виде) по накладной. Дата подписания накладной Заказчиком (в случае передачи Результатов работ нарочным), либо дата вручения Результатов Работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления Результатов работ по почте), подтверждает получение Заказчиком разработанных Подрядчиком Результатов работ на рассмотрение.

- Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания накладной о передаче Результатов работ или даты вручения Результатов Работ Заказчику по данному этапу реализации Договора. В указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику Одобрение, либо мотивированный отказ от приемки Работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком своими силами и за свой счет.

Акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапов Работ) оформляется Подрядчиком и передается Заказчику в количестве 2 (двух) экземпляров с приложением 4 экземпляров оригинальных комплектов Результатов работ на бумажном носителе и 1 экземпляра в электронной версии, на оптических носителях после получения Одобрения. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате T1F).

Основанием для отказа в приемке Работ является несоответствие Результатов работ, разработанной Подрядчиком, требованиям, перечисленным в пункте 2.2 Договора, и прочим положениям Договора.

- В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа от приемки Результатов работ, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней устранить за свой счет Несоответствия, из-за которых был получен отказ, и повторно направить Заказчику откорректированные Результаты работ.

- После приемки Заказчиком откорректированных Результатов работ и получения Одобрения Подрядчик передает Заказчику 4 (четыре) оригинальных комплекта Результатов работ на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.

- Датой выполнения работ по этапу является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа Работ).

- Подрядчик предоставляет Заказчику документы (в отсканированном виде в форматах TIF) использованные Подрядчиком и/или его субподрядчиками при выполнении Работ по настоящему Договору, на которые имеются ссылки в Результатах работ по его запросу в течение 4 (Четырех) рабочих дней.

5.6 Право собственности на Результаты работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежит Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Результаты работ могут использоваться Подрядчиком для выполнения работ по Договору. Заказчик вправе использовать Результаты работ, либо разрешать ее использование третьим лицам, реализовывать Результаты работ, а так же заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой результатов работ, разработанных Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

  - Подрядчик не имеет право передавать Результаты работ третьим лицам без письменного I согласия Заказчика.

  - Подрядчик может передать Результаты работ в целях выполнения настоящего Договора своим субподрядчикам по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика при наличии в договорах субподряда условия, запрещающего передачу субподрядчиками таких Результатов работ третьим лицам.

  - Согласование Результатов работ Представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество Результатов работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

  - Все дополнительные Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенных Подрядчиком Результатов работ, даже в случае, если Результаты работ были согласованы Представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

## 6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

- Все полученные при выполнении Работ (этапа Работ) по настоящему Договору результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении Работ (этапа Работ) по Договору охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

- Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Договору принадлежат в полном объеме Заказчику со дня подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ.

- Подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Подрядчик.

При этом любые расходы со стороны Заказчика, связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов осуществляются из средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Договору.

- В отношении результатов интеллектуальной деятельности, права на которые переданы Заказчику в полном объеме, в т ом числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Договору, Подрядчик обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

- Подрядчик передает (отчуждает) в полном объеме Заказчику исключительные права на все объекты авторских прав созданные в рамках настоящего Договора, в том числе являющиеся Результатами работ. Исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта сдачи- приемки выполненных работ.

- Подрядчик гарантирует Заказчику:

что Подрядчик обладает исключительными правами на все результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются Заказчику в полном объеме и такая передача не нарушает прав третьих лиц;

что Подрядчик надлежащим образом урегулировал с авторами - гражданами, чьим творческим трудом были созданы результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются Заказчику в полном объеме, все вопросы выплат авторского вознаграждения и личных неимущественных прав указанных авторов;

- В случае если гарантии, содержащиеся в п. 7.6 настоящего Договора будут нарушены, Подрядчик обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику приобретение в полном объеме прав на результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются (отчуждаются) Заказчику в полном объеме или (по согласованию с Заказчиком) обеспечат беспрепятственное использование указанных результатов.

- В случае невозможности обеспечить выполнение условий, указанных в п. 7.7 настоящего Договора Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные убытки, возникшие в связи с нарушением гарантий, изложенных в п. 7.7 настоящего Договора.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Результатов работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Результатов работ. При обнаружении недостатков в Результатах работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

  - За нарушение сроков выполнения этапов Работ, предусмотренных Календарным планом (Приложение № 3 к Договору), в том числе согласованных сроков доработок, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ или сроков доработок. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 процента от цены невыполненной в срок Работы (этапа Работы) за каждый день просрочки.

  - В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере цены невыполненных Работ, а также выплатить штраф в размере 10 % от цены невыполненных Работ.

  - В случае обнаружения после сдачи Результатов работ соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, исходным данным, а также требованиям Технического задания), подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика.

  - В случае задержки срока оплаты выполненных Работ, установленного в статье 3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.

  - Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик имеет право удерживать неустойку из последующих платежей.

  - Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб в следствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств.

  - Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в результатах работ, а также нарушением Подрядчиком при выполнении обязательств по настоящему Договору прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками объекту, Заказчику или третьим лицам.

  - В случае подачи Подрядчиком в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Договору, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Заказчика или получения Подрядчиком патента на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе патентообладателей Заказчика, Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай подачи Подрядчиком такого заявления или получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Договору.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Качество выполненных Генеральным подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

  - Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе разработанной Подрядчиком документации и данных изыскательских работ.

  - При обнаружении недостатков в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении недостатков с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных недостатков и подписания акта о выявленных недостатках. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных недостатках, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

  - В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению недостатков, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

  - Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных недостатках, оформленном в порядке, определенном настоящим Договором, в котором фиксируется дата обнаружения недостатка и дата его устранения..

  - В случае если Генеральный подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных недостатках, окончательным документом по фиксированию обнаруженного недостатка и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

  - Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить недостатки и собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

  - Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Подрядчика, не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

  - После устранения Подрядчиком недостатков, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

  - По завершении Гарантийного срока, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых недостатков, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.

  - В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик в течение 3 (трех) дней со дня его расторжения возвращает Заказчику полученную, в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора, сумму аванса.

## 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

  - Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных Государственному заказчику (Госкорпорации «Росатом») лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.

  - Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

  - Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для действия этих обстоятельств и их последствий.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

  - Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

## 11. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Споры по настоящему Договору, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

11.2 Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

## 12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Расторжение настоящего Договора производится по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

  - В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик до даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику всю документацию, переданную ему Заказчиком.

  - Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения настоящего Договора, а также возмещение убытков Заказчиком не производятся.

  - Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по настоящему Договору после его расторжения и урегулирования взаимных платежей.

## 13. Условия конфиденциальности

13.1. Выполнение работ, предусмотренных  настоящим государственным контрактом, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

13.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

13.3. Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

13.4. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются Договором о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (форма приведена в Приложении № 7 к настоящему Договору).

14. Раскрытие сведений об исполнителе

14.1. Подрядчик предоставляет Заказчику справку об отсутствии изменений в сведениях и документах в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные в рамках запроса предложений (далее – Сведения), и гарантирует, что Сведения являются полными, точными и достоверными.

14.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

14.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

14.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомление.

## 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. В течение срока действия настоящего Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода и результатов его исполнения.

15.2. Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой Информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

15.3. Подрядчик может передавать полученную конфиденциальную информацию по настоящему договору третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

15.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.

  - Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 - Протокол соглашения о твердой договорной цене;

Приложение № 2 - Расчет цены работ по договору;

Приложение № 3 - Календарный план;

Приложение № 4 - Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение № 5 – Техническое задание

Приложение № 6 – Задание на проектирование.

Приложение № 7 – Договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (форма)

16. адреса и банковские реквизиты СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	                                                             ПОДРЯДЧИК:

| Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») Адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24 ИНН 4714004270 КПП 770601001 р/с 40502810938090000004 кор.сч 30101810400000000225 Сбербанк России (ОАО) Московский банк Сбербанка России (ОАО) БИК 044525225 |  |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: ФГУП «РосРАО» | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _______________________ «___»________________ (подпись) М.П | _______________________ «___»________________ (подпись) М.П |

Приложение  № 1 к Договору

от  «__» ______ 20__ г. №____

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

на выполнение Работ по объекту

«____________________________________________________________________________________»

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _________________________________, и от лица Подрядчика –_________________________ - удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % ______________________ (__________________) рублей.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

(подпись)                                                                                               (подпись)

«____»______________ 2013 г.                                                «____»______________ 2013 г.

Приложение  № 2 к Договору

от  «__» ______ 20__ г. №____

Расчет цены работ по договору

на проведение изыскательских работ и разработку проектной документации

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

(подпись)                                                                                               (подпись)

«____»______________ 2013 г.                                               «____»______________ 2013 г.

Приложение  № 3 к Договору

от  «__» ______ 20__ г. №____

Календарный план выполнения работ

| № | Этапы работы | Дата начала и окончания | Результаты работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изыскательские работы | с даты заключения договора до 25.03.2014 г. | Отчеты по инженерным изысканиям |
| 2 | Проектные работы стадии «П». Прохождение экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. | с 26.03.2014 г. до 25.09.2014 г. | Проектная документация Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». |

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

(подпись)                                                                                               (подпись)

«____»______________ 2013 г.                                                «____»______________ 2013 г.

Приложение  № 4 к Договору

от  «__» ______ 20__ г. №____

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ

по  Договору от __________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»_________________________________

с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы (этапы работ) удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.

Краткое описание выполненных работ (этапов работ) ____________________________________________________________________________

Представлены следующие документы: ____________________________________________________________________________

Стоимость выполненных работ (этапа работ)  составляет __________________________

рублей, в том числе НДС 18% -___________рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Работу сдал:						                       Работу принял:

от Подрядчика			                      		           от  Заказчика

_______________________	 		            	            ________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)	              		                (подпись)         (Ф.И.О.)

«____»__________________				            «____»________________

М.П.                                                                                              М.П.

Приложение № 7

К договору от «__»______2012г. №__________

ДОГОВОР

о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации

г. Москва                                                                                                          «____» ________ 200_ г.

________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице_____________________________, действующего на основании доверенности _________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального Директора ________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые также в отдельности "Сторона" и совместно "Стороны", заключили настоящий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении сведений, именуемый в дальнейшем «Договор о конфиденциальности» или «Договор», о нижеследующем:

- Предмет Договора

Данный Договор о конфиденциальности регулирует порядок передачи  одной Стороной («Раскрывающая сторона») другой Стороне («Получающая сторона») информации ограниченного доступа и определяет обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех этапах их договорных отношений.

1.1. В рамках настоящего Договора не предполагается передача сведений, составляющих государственную тайну.

1.2. Раскрывающая сторона, являющаяся собственником информации или обладателем прав по распоряжению информацией, отнесенной ею к категории ограниченного доступа и/или распространения, включая служебную или иную защищаемую информацию (далее – «конфиденциальная информация»), передает (или обеспечивает в каком-либо виде доступ) Получающей стороне информацию в целях выполнения договорных отношений.

1.3. Получающая сторона может получить эту информацию только для целей полного и качественного оказания услуг в целях выполнения договорных отношений, но ни для каких-либо других целей.

- Обязательства Сторон по  Договору

Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя следующие обязательства:

2.1. Получающая сторона в рамках договорных отношений Сторон считает информацию, полученную прямо или косвенно от Раскрывающей стороны, конфиденциальной и не использует ее без письменного разрешения Раскрывающей стороны в иных, кроме указанных в п. 1.3. Договора, целях.

2.2. Получающая сторона соглашается считать информацию, полученную ею от Раскрывающей стороны, конфиденциальной на срок использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений, за исключением оговоренных настоящим Договором случаев, и обеспечить обращение и защиту конфиденциальной информации в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.

2.3 Получающая сторона не будет разглашать никакой конфиденциальной информации, полученной ею от Раскрывающей стороны, какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели указанной в п. 1. Договора.

2.4 К конфиденциальной информации и ее носителям допускаются работники Получающей стороны из числа российских граждан, имеющих допуск к государственной тайне.

- Условия реализации  Договора

3.1 Информация и ее передача Сторонами

3.1.1. В настоящем Договоре под Конфиденциальной информацией понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и прочая информация, переданная Раскрывающей стороной Получающей стороне, либо созданная в ходе выполнения договорных отношений, включая информацию:

а) которую Раскрывающая сторона предоставила, сообщила или предоставит позднее Получающей стороне как в письменной (электронной) форме – в виде текстов, компьютерных кодов (программ), чертежей, схем или рисунков, так и устно (или визуально), путем демонстрации, либо любым другим образом, в зафиксированной форме или нет;

б) которую Получающая сторона получила от Раскрывающей стороны путем обозрения (предоставления доступа к носителям информации) или любым другим способом, что, однако, не ограничивает содержания вышесказанного.

3.1.2. Раскрывающая сторона передает носители конфиденциальной информации либо из рук в руки уполномоченному представителю Получающей стороны (Ответственному за конфиденциальность), либо в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.

3.1.3. В случае если  конфиденциальная информация обрабатывается исключительно на рабочих местах, предоставляемых Заказчиком Исполнителю в офисе Заказчика на время выполнения Исполнителем обязательств, по соответствующим хозяйственным договорам, такая информация в электронном виде, может быть передана внутри периметра корпоративной сети Заказчика с использованием  системы электронного документооборота или специализированных сетевых ресурсов, выделенных для этой цели.

Рабочие места, предоставляемые Заказчиком Исполнителю будут специально аттестованы для обработки конфиденциальной информации и исключать выход в локальную ведомственную сеть, сети общего пользования и сеть Интернет.

Программное обеспечение, устанавливаемое на этих рабочих местах, определяется Заказчиком.

3.1.4. Конфиденциальная информация может обрабатываться в информационных сетях Исполнителя только в случае, если эта сеть аттестована по классу 1Г и не имеет выхода в локальную сеть Исполнителя, сети общего пользования и сеть Интернет.

В этом случае для приема-передачи Конфиденциальной информации между   Заказчиком и Исполнителем может использоваться защищенная сеть «Деловая почта» (VipNet). Абонентский пункт («Деловая почта») для приема-передачи Конфиденциальной информации устанавливается у Исполнителя Заказчиком, за счет средств Исполнителя. Порядок обработки и приема-передачи такой информации определяется Заказчиком.

3.2 Конфиденциальная и неконфиденциальная информация

3.2.1 При передаче конфиденциальной информации в форме материальных носителей Раскрывающая сторона обязана нанести соответствующую пометку при их передаче Получающей стороне.

В случае обращения Получателя к базе данных Раскрывающей стороны и произведения распечатки материалов, он также обязан нанести на материальный носитель информации соответствующую пометку.

3.2.2. Информация Раскрывающей стороны не будет считаться конфиденциальной и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:

а) общедоступна;

б) является или становится публично известной, в том числе в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;

в) легально получена от третьей стороны, не связанной обязательствами соблюдать конфиденциальность перед Раскрывающей стороной, без ограничения и без нарушения Договора;

г) представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;

д) разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;

е) раскрыта в соответствии с действующим законодательством  по требованию государственного органа, и Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной.

3.2.3 На Получающую сторону возлагается обязательство доказательства своего права на любое исключение, подпадающее под действие настоящего параграфа Договора.

3.3 Защита информации и гарантии неразглашения

3.3.1 Получающая сторона соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать к оказанию услуг в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию с Раскрывающей стороной, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде и согласованные Раскрывающей стороной.

3.3.2 Привлечение Получающей стороной третьей стороны к выполнению работ в качестве субподрядчика должно быть письменно согласовано с Раскрывающей стороной. После согласования третья сторона заключает соответствующий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации напрямую с Раскрывающей стороной, а договор о выполнении работ в качестве субподрядчика – с Получающей стороной.

3.3.3. Получающая сторона назначает Ответственного за конфиденциальность для получения по ее поручению всей конфиденциальной информации согласно договору, о чем письменно уведомляет Раскрывающую сторону. Получающая сторона может сменить своего Ответственного после предварительного уведомления Раскрывающей стороны в 5-дневный срок после его назначения.

3.3.4. Получающая сторона должна заключить соответствующие письменные соглашения о неразглашении конфиденциальной информации Раскрывающей стороны с сотрудниками своей организации, привлекаемыми в целях выполнения договорных отношений.

3.3.5. Для подтверждения выполнения принятых мер по защите конфиденциальной информации Получающая сторона обязуется представить Раскрывающей стороне:

а) список сотрудников своей организации и сотрудников субподрядных организаций, которые непосредственно участвуют в оказании услуг по договору, либо, в силу различных обстоятельств, будут ознакомлены с конфиденциальной информацией, а также,

б) заверенные печатью копии их обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по прилагаемому образцу (Приложение №1).

3.3.6. Получающая сторона обязуется не вывозить и не направлять конфиденциальную информацию за пределы Российской Федерации.

3.3.7 Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей пометку «Для служебного пользования», и её защиту в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233.

3.3.8.Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей гриф «Коммерческая тайна» и её защиту в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

3.3.9 Конфиденциальность персональных данных обеспечивается Получающей стороной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.4 Возврат информации

3.4.1. В случае досрочного прекращения по каким-либо причинам договорных отношений Сторон и расторжения настоящего Договора Получающая сторона вернет Раскрывающей стороне все информационные материалы, представленные ей Раскрывающей стороной и произведенные в ходе выполнения договорных отношений, а также сделанные с них копии. Возвращение материалов и их копий не будет влиять на обязательства Получающей стороны по сохранению конфиденциальности этой информации.

3.4.2. Если в договорных отношениях между Сторонами специально не оговорены права собственности или особые условия передачи информации, то Получающая сторона после официального завершения договорных отношений или по требованию Раскрывающей стороны:

а) вернет все материалы (оригиналы и копии на любых видах носителя информации), содержащие конфиденциальную информацию, либо

б) обеспечит подтверждение факта их уничтожения.

3.5 Срок защиты и неразглашения информации

Стороны не должны разглашать никакую конфиденциальную информацию третьим сторонам в течение срока использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений за исключением строго оговоренных настоящим Договором случаев.

3.6 Права на информацию

3.6.1 Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в какой-либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью Раскрывающей стороны или ей принадлежит исключительное право распоряжаться ею от имени собственника.

3.6.2 Получающая сторона не приобретает право на информацию, а лишь получает право на ее использование, исключительно в целях, упомянутых в настоящем Договоре.

3.6.3 Раскрывая сведения Получающей стороне, Раскрывающая сторона не предоставляет Получающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Раскрывающей стороне.

3.6.4 Получающая сторона не может видоизменять, разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Договора любые программные продукты или материальные объекты, содержащие информацию Раскрывающей стороны.

3.7 Средства защиты

3.7.1 Стороны согласны, что все споры и разногласия между Раскрывающей Стороной и Получающей стороной, возникающие из и/или связанные с настоящим Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством РФ. Место судопроизводства определяется в соответствующем договоре на оказание услуг.

3.7.2 Стороны признают, что денежная компенсация ущерба может являться недостаточным средством защиты в случае нарушения настоящего Договора и, что Раскрывающая сторона должна иметь право, без отказа от других прав и средств защиты, на такие средства судебной защиты в виде судебного запрещения, которые могут быть сочтены судом правильными.

- Раскрытие информации

4.1 Получающая сторона может разгласить конфиденциальную информацию в соответствии с судебным или иным решением, предусмотренным законодательством РФ, при условии, что:

а) заблаговременно уведомит Раскрывающую сторону о требовании такого разглашении, чтобы у Раскрывающей стороны было достаточно времени для опротестования разглашения либо принятия компенсационных мер,

б) предоставит Раскрывающей стороне данные о перечне, содержании и объеме конфиденциальной информации, подлежащей разглашению,

в) примет меры к ограничению объема разглашаемых сведений и количества лиц, которым они разглашаются и

г) обеспечит в соответствии с требованиями законодательства РФ по защите конфиденциальной информации соответствующие процедуры ее разглашения.

- Ответственность и права Сторон

5.1 Получающая сторона будет ответственна за:

а) несанкционированное или умышленное разглашение конфиденциальной информации Раскрывающей стороны лицами Получающей стороны, которые работают или работали на нее по найму, а также

б) несанкционированное использование этими лицами конфиденциальной информации,

в) несоблюдение столь же высокой степени осторожности пользования конфиденциальной информацией, какую бы соблюдала в разумных пределах Получающая сторона в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности,

г) непрекращение несанкционированного или неумышленного разглашения конфиденциальной информации Раскрывающей стороны, либо не прекращение нарушений пользования ею после обнаружения (выявление) фактов разглашения или нарушения мер осторожности пользования.

5.2 В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной информации Раскрывающая сторона имеет право по своему усмотрению взыскать убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием этой информации, либо получить от Получающей стороны штраф в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Статус и условия действия Договора

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты  подписания настоящего Договора.

6.2 Договор является полным соглашением между Сторонами и отменяет любые и все предыдущие устные или письменные соглашения в отношении предмета данного Договора. Договор не подлежит изменению иначе как письменным соглашением, подписанным позднее даты подписания данного Договора и заверенного подписями обоих Сторон. Никакое из положений данного Договора не должно считаться отмененным никаким действием или с молчаливого согласия любой Стороны, ее агентов или сотрудников иначе как путем подписания уполномоченными лицами обоих Сторон соответствующего документа. Названия разделов данного Договора используются только для информационных целей и не должны влиять на толкования любого положения Договора.

6.3 С учетом ограничений, установленных данным Договором, он будет действовать в интересах Сторон, будет обязательным для них, их разрешенных правопреемников, при условии, однако, что ни одна из Сторон не должна передавать права по данному Договору или любые другие обязанности, обязательства и права, указанные в Договоре, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.4 Настоящий Договор составлен на основе действующего законодательства РФ и подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Статья 29 Конституции РФ.

- Закон РФ "О государственной тайне" № 5485-1 от 21 июля 1993 г.

- Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ

- Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»   № 188 от 06.03.1997 г.

- Федеральный закон РФ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации» N 79-ФЗ от 27 июля 2004 г.

- «Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденное Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.

- Статьи 183 и 285 Уголовного кодекса РФ.

- Статьи  57, 81, 193,  238,  243  Трудового кодекса РФ, введенного в действие с 1 февраля 2002г.

6.5 Если любое положение настоящего Договора будет признано судом надлежащей юрисдикции незаконным, недействительным или не могущим быть принудительно осуществленным, то остальные положения должны сохранять полную юридическую силу и действие.

- Юридические адреса и реквизиты Сторон

| _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ | _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ |
| --- | --- |
| Генеральный Директор _________________________. «_____»___________200 г. М.П. | Генеральный Директор _____________________________ «_____»___________200 г. М.П. |

Приложение № 1 к «Договору о конфиденциальности»

Экз. №_____

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Я ________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

паспорт № ____________________, выдан ____________________________________________ дата  выдачи _______________ зарегистрирован по адресу  _____________________________

должность и наименование организации _____________________________________________

________________________________________________________________________________,

участвуя в качестве исполнителя (эксперта) в работах по Договору (Соглашению) № ____________ от «____» ____________ 200__г. шифр работы ____________, ознакомлен с правилами и условиями работы с конфиденциальной информацией, а также с условиями "Договора о конфиденциальности" между ________________________________________________________, в части касающейся моей работы, и

О Б Я З У Ю С Ь:

- Обеспечивать сохранность, не передавать третьим лицам и не разглашать письменно или устно конфиденциальную информацию, указанную в "Договоре о конфиденциальности”, которая мне будет доверена или станет известна в процессе выполнения работ.

- Использовать знания конфиденциальной информации, а также данных (сведений), полученных путем ее обработки (анализа), только для выполнения указанной работы.

Выполнять правила и условия работы с конфиденциальной информацией, установленные для информации, составляющей служебную и коммерческую тайну (ограниченного доступа) в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.94 №1233, Федеральным Законом о коммерческой тайне от 29.07.2004 № ФЗ-98, а также требованиями приказов, инструкций и положений по защите конфиденциальной информации в организации.

- Не использовать информацию, которая мне доверена или стала известной в связи с выполнением работ по Договору (Соглашению) № _______ от_______, для занятия в качестве конкурентного действия любой деятельностью, которая может нанести ущерб Корпорации.

- Не копировать в любом виде и не делать выписок из конфиденциальных материалов без разрешения руководителя организации (или руководителя организации-работодателя). При прекращении выполнения мною служебных обязанностей по данной работе, независимо от причины, передать все материалы, содержащие конфиденциальную информацию, лицу ответственному за их хранение (уничтожение).

- Немедленно сообщить руководителю организации (или руководителю организации-работодателя) об утрате материалов, содержащих конфиденциальную информацию.

Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства должен(а) в полной мере возместить причиненный ущерб или буду привлечен к дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с действующими законодательством РФ.

Я обязуюсь выполнять данное обязательство в течение трех лет после исполнения обязательств по Договору (Соглашению) № _______ от_______, и окончания использования мною конфиденциальной информации.

------------------------------------------------------------ подпись, дата

По поручению администрации _________________________________инструктаж провел:

------------------------------- должность	----------------------------------------- подпись, дата	М.П. организации-работодателя