# Проект

# Встречные предложения участников

# по проекту договора не допускаются

Договор № _______

г. Санкт-Петербург                         						«___» ________ 201__ г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий» (АО «АТОМПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности от 19.02.2015 № 46/30/2015-ДОВ, с одной стороны,

и ____________________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ___________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола ________________№ ____ от __________ по закупке № 03-85/15 (ГПЗ 7537/460) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы по обследованию и составлению рабочего проекта по ремонту отдельных участков дворовой канализации по адресам: ул. Савушкина д.82, ул. Дибуновская д.55 (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных Работ.

  - Технические и другие требования к результатам Работам, количество и формат отчетной документации отражены в Техническом задании (Приложение №1).

- Обязанности сторон.

  - Заказчик обязан:

    - Своевременно представлять Исполнителю документы, сведения и информацию, необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по Договору.

    - Принять выполненные Работы и оплатить их своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

  - Исполнитель обязан:

    - Выполнить Работы качественно, в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), на высоком профессиональном уровне и в установленные Договором сроки.

    - По требованию Заказчика информировать последнего о ходе выполнения Работ.

    - Своевременно сообщать Заказчику о возникновении обстоятельств, способных негативно повлиять на выполнение Работ по Договору.

    - В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие), а именно:

- Копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней со дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При  наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляется:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

    - В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения об отнесении Исполнителя к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору.

    - Исполнитель обязан обеспечить выполнение Работ на территории Заказчика сотрудниками, имеющими гражданство Российской Федерации.

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение пропускного и внутриобъектового режима, а также  трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика.

Заказчик вправе требовать от Подрядчика замены работников, направляемых Подрядчиком для выполнения работ на территории Заказчика. При этом Заказчик вправе отказать работнику Подрядчика, требование, о замене которого было заявлено ранее, в возможности пройти на территорию Заказчика. Заказчик не обязан мотивировать требование о замене работника Подрядчика.

    - Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

    - Исполнитель гарантирует качественное выполнение Работ в соответствии действующими ГОСТами, ТУ и другими нормативными документами, принятыми для данного вида Работ.

- Сроки выполнения и порядок сдачи-приемки работ.

  - Срок выполнения Работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора.

  - Перечень документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику по окончании выполнения Работ по Договору, определен в Техническом задании (Приложение № 1).

  - В срок, установленный п.3.1 Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию, предусмотренную Техническим заданием (Приложение № 1), с приложением подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки Работ в 2 (двух) экземплярах.

  - Заказчик обязан принять выполненные Работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя отчетной документации и Акта сдачи-приемки Работ, или в тот же срок представить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ.

  - При мотивированном отказе от приемки Работ Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Все доработки осуществляются за счет Исполнителя.

  - После устранения замечаний Исполнитель предоставляет Заказчику откорректированную отчетную документацию и Акт сдачи-приемки Работ, который оформляется в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ.

  - Исполнитель в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ  предоставляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с НК РФ.

- Стоимость работ и порядок расчетов.

  - Стоимость Работ по Договору в соответствии со Сметой № ___ (Приложение № 2) составляет  ________________ руб. (_______________________ руб. ___ коп.), в том числе НДС 18 % - ______________ руб. (______________________ руб. ____ коп.).

  - В стоимость Работ входит вознаграждение Исполнителя за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсация всех его издержек, в том числе командировочные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательств по Договору.

  - Стоимость Работ по Договору является твердой (ст. 709, п. 4ГК РФ) и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение Сторон, связанное с изменением объема Работ.

  - Авансирование по Договору не предусматривается.

  - Оплата по Договору осуществляется в валюте Российской Федерации путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставленного Исполнителем. Заказчик оплачивает выполненные Работы в размере 100% от стоимости Работ, указанной в п. 4.1 Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ.

  - Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Стороны обязаны произвести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

Исполнитель обязан представить подписанный акт сверки расчетов (далее – акт сверки), составленный в 2-х экземплярах, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения оплаты за выполненные по Договору Работы.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя акт сверки, подписанный с разногласиями.

При наличии разногласий по акту сверки Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания такого акта сверки урегулируют разногласия.

- Ответственность сторон.

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать уплаты штрафной неустойки в размере 1% от стоимости Работ, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

  - В случае нарушения Исполнителем срока устранения замечаний и выполнения необходимых доработок отчетной документации, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Работ по Договору.

  - В случае если просрочка Исполнителем сроков выполнения Работ составляет более 5 (пяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Исполнителя без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 30% от стоимости Работ по Договору, а также потребовать от Исполнителя возмещения убытков, непокрытых таким штрафом.

  - Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ в случаях, если нарушение сроков произошло в связи с ненадлежащими действиями или бездействием Заказчика (непредставление или несвоевременное предоставление информации, предоставление недостоверной информации и т.п.).

  - В случае ненадлежащего оформления счета-фактуры, а также несвоевременного его предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - Взыскание пеней и штрафов является правом, а не обязательством Сторон.

  - В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не предоставления Исполнителем документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, пеней и штрафов в соответствии с п. 2.2.4 Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 2.2.4 Договора. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

- Разрешение споров.

  - Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны будут стараться урегулировать путем проведения совместных переговоров.

При невозможности урегулирования разногласий в ходе переговоров Сторонами обязательно соблюдается претензионный порядок.

Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде и направляются по почте или нарочным. Срок ответа на претензию составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты ее получения.

При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Заключительные положения

  - Право собственности на созданные по Договору результаты Работ принадлежит Заказчику с даты подписания им Акта сдачи-приемки Работ.

  - Право на использование созданных по Договору результатов Работ принадлежит Заказчику с даты их фактической передачи.

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора, являющиеся основанием для предъявления любой из Сторон требований к другой Стороне, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим выполнением обязательства по Договору, продолжают действовать до полного выполнения Стороной, допустившей неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение, соответствующего обязательства.

  - Дополнения и изменения Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительного соглашения к Договору, подписываемого уполномоченными представителями Сторон.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

  - Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

  - В случае реорганизации Сторон их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.

  - Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

  - Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

- Перечень приложений к договору

  - Приложение № 1 – Техническое задание.

  - Приложение № 2 –  Смета №____

  - Приложение № 3 – Форма предоставления информации об отнесении организации к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| --- | --- |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Банковские реквизиты: 40702810655070000762 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург Кор/счет 30101810500000000653, БИК 044030653 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел./факс: 8 (812) 339-15-15 e-mail: info@atomproekt.com | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Банковские реквизиты: Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч ___________________ БИК ______________________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам АО «АТОМПРОЕКТ» ____________________/Корнильев В.Б./ М.П. | ______________________ Ф.И.О. М.П. |

Приложение № 1

к Договору № __________________ от «___»  ________201__ г.

| УТВЕРЖДАЮ Директор по общим вопросам АО «АТОМПРОЕКТ» _________________В.Б. Корнильев «____» _______________201__ год | СОГЛАСОВАНО _________________ «____»___________201__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию и составлению рабочего проекта по ремонту отдельных участков дворовой канализации по адресам: ул. Савушкина д.82, ул. Дибуновская д.55

# Санкт-Петербург

2015

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по обследованию и составлению рабочего проекта по ремонту отдельных участков дворовой канализации по адресам: ул. Савушкина д.82, ул. Дибуновская д.55

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Работы выполняются на основании акта аварийного состояния отдельных участков дворовой канализации по адресам: ул. Савушкина д.82, ул. Дибуновская д.55 от ___.___.2015 г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Требования к работам по обследованию: - Работы по обследованию системы дворовой канализации выполнить без отключения систем водоснабжения здания Общества. - Провести обследование дворовой канализации на отдельных участках (указанных на топографической съемке) и выполнить исполнительную документацию с указанием технического состояния: а) колодцев: состояние бетонных колец; наличие трещин и разломов; герметичность швов между кольцами; степень засорения и прочие повреждения. б) трубопроводов: определение материала труб; диаметры; степень загрязнения; герметичность мест соединения с кольцами колодцев; целостность труб. в) люков: целостность люков и крышек; соответствие их друг другу; герметичность установки на кольца. - Дать рекомендации по устранению дефектов участков канализации. В состав рабочего проекта входит: - Исполнительная съемка, где должны быть указаны: длины и диаметры трубопроводов ремонтируемых участков; глубина залегания трубопроводов; высотные отметки лотков выпусков из зданий; высотные отметки лотков трубы (колодцев) в местах подключения ремонтируемых участков к существующей сети. - Документация, которая должна содержать: планы ремонтируемых участков сетей; профили ремонтируемых участков сетей; спецификацию материалов; ведомость земляных работ; объемы демонтажа; смету на ремонт отдельных участков дворовой канализации (указанных на топографической съемке) с восстановлением асфальтового покрытия.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

При составлении рабочего проекта все материалы и изделия согласовываются с Заказчиком. Предлагаемые в рабочем проекте материалы и изделия должны соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Местом выполнения работ является дворовая территория Заказчика по адресу: ул. Савушкина д.82, ул. Дибуновская д.55

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При разработке рабочего проекта предусмотреть природоохранные мероприятия.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

30 календарных дней с даты заключения договора

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

### Работы выполнить в соответствии с СП 32.11330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При проектировании и разработке рабочей документации руководствоваться требованиями по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретного вида работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результаты обследования и рабочая документация должны соответствовать СП 32.11330.2012, СНиП 2.04.03-85. Работы должны сдаваться с предоставлением всего комплекса исполнительной документации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выдать рабочую и исполнительную документацию в 3-х экземплярах в печатном и электронном виде. Чертежи должны быть предоставлены в формате читаемом и редактируемом программой autocad (выполненные в официальной версии с отметкой (номером лицензии и т.д.) об этом на чертежах).

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный акт | 2 |
| 2 | Топографическая съемка 1:500 | 2 |

Начальник УРиЭ								 С.В. Еремин

Начальник отдела 5.223							 М.А. Пряников

Ведущий специалист отдела 5.223					             А.В. Дементьев

Приложение № 2

к Договору № _____________________ от «___» _______201__ г.

| УТВЕРЖДАЮ Директор по общим вопросам АО «АТОМПРОЕКТ» _________________В.Б. Корнильев «____» _______________201__ год | СОГЛАСОВАНО _________________ «____»___________201___ г. |
| --- | --- |

СМЕТА № ____

на выполнение работ по обследованию и составлению рабочего проекта по ремонту отдельных участков дворовой канализации по адресам: ул. Савушкина д.82, ул. Дибуновская д.55

Смету составил: _____________________________/____________________/

Смету проверил:  ___________________________/____________________/

Приложение № 3

к Договору № ___________________ от «___» ________201__ г.

ФОРМА

Информация об отнесении организации к субъектам

малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подготовленном организацией документе.

2. Если организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

Приложение №1 к Приложению №3

к договору № ___________________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микро-предприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. – микро-предприятия |  |  |