- Проект договора

- ДОГОВОР № _____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Москва	«___»_______ 20   г.

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР) Вуколова Валерия Константиновича, действующего на основании Положения, доверенности № 27/1-10185 от 10.12.2012 г. и доверенности №9/63/2013-ДОВ от 25.01.2013г. с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить следующие работы: «Разработка положения о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб по сопровождению безопасной эксплуатации АЭС», а Заказчик обязуется принять и оплатить работу Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

  - Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Программе работ (Техническом задании, Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

  - Исполнитель выполняет работы в интересах Заказчика на основании согласованного Технического задания (Приложение №1), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Наименование, начальный и конечный срок выполнения отдельных этапов работ по Договору определяются календарным планом на выполнение работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Материальные (нематериальные) активы отсутствуют.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет: без НДС в сумме: _______руб. коп. кроме того НДС (__ %): _______________ руб. ___ коп. всего:_________________________ руб. ___ коп.

2.2. Основанием для проведения расчетов являются акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактура, оформленные в установленном порядке.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по факту их выполнения на основании акта сдачи – приемки выполненных работ и счета-фактуры Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

2.4.	Исполнитель обязуется выставить Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения сумм оплаты в соответствии с порядком, установленным пунктом 5.1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.5. Расчеты по Договору могут осуществляться как перечислением денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Исполнитель обязуется:

- выполнить работы с надлежащим качеством;

- выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего договора;

- безвозмездно, в течение 	 дней исправить по требованию Заказчика все

выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ.

3.1.1 Исполнитель обязан провести работы лично или может привлекать к исполнению договора на выполнение работ третьих лиц исключительно с согласия Заказчика.

  - Заказчик обязуется оплатить работы по цене, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

  - Заказчик имеет право:

    - Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

    - Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта сдачи - приемки выполненных работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены за фактически выполненные работы до

4. Порядок приема и передачи выполненных работ

4.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом и Техническим заданием.

4.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.3. При выполнении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта документации, предусмотренного Календарным планом и Техническим заданием в срок до 20 числа отчетного месяца.

4.4. Созданные в процессе выполнения работ по договору материальные активы: опытные образцы, испытательные стенды, макеты и т.п., специальное оборудование, приобретенные основные средства и иное имущество, а также нематериальные активы, в том числе программный продукт, подлежат передаче и оприходованию в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и документации, указанных в пунктах 4.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

4.6. В случае досрочного выполнения работ по договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

4.7. Этапы выполнения договора оплачиваются в соответствии с Календарным планом после оформления акта сдачи-приемки выполненных работ в порядке, установленном настоящим разделом.

4.8. Отказ Заказчика от приема выполненных работ составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

4.9. Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановки выполнения работ.

4.10. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 	 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.11.При выявлении в период гарантийного срока дефектов (браков, неисправностей) в результатах работ, выполненных по настоящему договору, Заказчик направляет Исполнителю приглашение принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях). Представитель исполнителя (с надлежаще оформленными полномочиями) должен прибыть в место и в срок, указанные в приглашении, который не может составлять менее (пяти) дней с момента получения приглашения.

В случае не явки представителя Исполнителя для составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) в сроки и в место, указанное в приглашении Заказчика, и/или в случае не надлежащего оформления полномочий такого представителя, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных дефектах (браках, неисправностях). При этом такой односторонний акт признается Исполнителем надлежащим подтверждением выявленных дефектов (браков, неисправностей).

В случае не явки представителя Исполнителя для составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) также наступают последствия, указанные в пункте 6.4 настоящего договора.

5. Прочие условия

5.1. Патентообладателем изобретений и промышленных образцов, созданных в ходе выполнения работ по договору, является Заказчик. Знания и опыт (ноу-хау), полученные при выполнении работ по договору, являются совместной собственностью Заказчика и Исполнителя и могут быть переданы одной из сторон третьей стороне только с письменного согласия другой стороны.

5.2. Право собственности на результаты работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, принадлежит Заказчику и не может быть использовано Исполнителем без согласования с Заказчиком.

5.3. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Разработанные материалы не должны раскрывать действия силовых структур.

5.4. Сведения о лицензии на право выполнения работ согласно пункту 1.1 договора – рег. № ___________________, действует до ________ 201_ г.

5.5. Уступка требования по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Исполнителя.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ и сроков предоставления отчетной документации согласно п. 4.3 настоящего договора, последний, обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (пять сотых процента) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения выполнения работ, определяемого по дате составления акта сдачи-приемки выполненных работ.

- за нарушение Исполнителем предусмотренного законодательством Российской Федерации срока представления счета-фактуры контрагент уплачивает неустойку в размере ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного счета-фактуры.

В случае представления не надлежаще оформленного счета-фактуры контрагент обязан возместить заказчику не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему договору последний обязан выплатить Исполнителю пени в размере 0,03 % (три сотые процента) от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.

6.3. В том случае если в результате нарушения Исполнителем условий договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации расторг настоящий договор или настоящий договор был расторгнут по решению суда, даже если расторжение имеет место за пределами срока действия настоящего договора, а работы, являющиеся предметом настоящего договора, так и не будут выполнены (частично или в полном объеме), Исполнитель обязан оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные пунктами 6.1, настоящего договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.

6.4. В случае если представитель Исполнителя не явился для составления акта, как это указано в пункте 4.11 настоящего договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости настоящего договора.

6.5. В случае если имуществу Заказчика либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:

- ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными Исполнителем в ходе выполнения работ по настоящему Договору,

- дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых Исполнителем для проведения работ по настоящему договору,

Исполнитель обязан за свой счет выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае его гибели или утраты).

6.6. В случае если Исполнитель не приступит к работам, указанным в последнем абзаце пункта 6.5 настоящего договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях), Заказчик вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на оплату выполненных работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случае его гибели или утраты), указанным в последнем абзаце пункта 5.5 настоящего договора, производится Исполнителем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

6.7. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

6.8. В случае, если договор будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком (Исполнителем) условий договора, информация о Поставщике (Исполнителе) будет внесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года.

7. Разрешение споров

7.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

7.2. В случае если в ходе внесудебного разрешения спора. Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, спор передаётся на разрешение в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы». Спор рассматривается в соответствии с регламентом Третейского суда. Решение Третейского суда является окончательным.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства)

8.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменений в действующем законодательстве, принятия нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2.При наступлении обстоятельств, указанных в пункте настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по данному договору.

8.3.В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в настоящем пункте договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.4.Если наступившие обстоятельства, перечисленные в настоящем пункте договора, и их последствия продолжают действовать более 	 месяцев, стороны проводят дополнительные

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора

9. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с «__» _______ 201_ г и действует до полного исполнения обязательств, но не позднее «__» _______ 201_ г.

10. Заключительные положения

10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих сторон.

10.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.3.Исполнитель не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего Договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора и составляющую коммерческую тайну Заказчика, а также другую информацию ограниченного распространения.

10.4.Уступка требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса Исполнителя.

10.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

10.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю документально подтверждённых им расходов.

10.7.Если Заказчик принимает решение о прекращении действия договора из-за отсутствия финансирования, то Исполнитель оповещается об этом в письменном виде.

10.8.Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке:

- неоднократного нарушения (два и более раза) Исполнителем условий Договора;

- наложения ареста на имущество Исполнителя и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10.9.Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 10.8 Договора, осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления Исполнителю. Датой расторжения Договора считается дата получения указанного уведомления Исполнителем, если иная дата не указана в уведомлении.

10.10.Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.

10.11.Стороны обязуется выполнять Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), являющееся неотъемлемой частью договора (Приложение 4).

10.12.Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

- Техническое задание, (приложение 1);

- Календарный план (приложение 2);

- Расчет цены договора (приложение 3).

- «Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (приложение 4).

13. Места нахождения, адреса и банковские реквизиты сторон.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ОАО «Концерн Росэнергоатом» Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР) Адрес места нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25. Адрес почтовый: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25. ИНН 7721632827, КПП 770431001, ОГРН 5087746119951, ОКПО 18626579 ОКВЭД 74.20.14 Р/С 40702810492000000279 в ГПБ (ОАО) г. Москва, БИК 044525823 К/С 30101810200000000823 |
| От ИСПОЛНИТЕЛЯ | От ЗАКАЗЧИКА |
| _________________ М.П. | Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР __________________ В.К. Вуколов М.П. |

Приложение 1

к договору №________________

от «___»  ___________  2012 г.

| СОГЛАСОВАНО Исполнитель |  | УТВЕРЖДАЮ Заказчик |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: «Разработка положения о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб по сопровождению безопасной эксплуатации АЭС».

1. Наименование работы

«Разработка положения о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб по сопровождению безопасной эксплуатации АЭС».

2. Основание для заключения договора:

Резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций (Программа мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации АЭС концерна «Росэнергоатом», п.3.3.5     ПМЯРТиПБ – 2012);

Решение № Р-243/12 от  30.08.2012 о поручении выполнения работ отраслевого раздела «Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации АЭС на период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.».

3. Срок выполнения работы по договору

начало: «__» ___________ 20__г.       окончание: не позднее «20» августа 2013 г.

4. Исполнитель

5. Цель и исходные данные для проведения работ:

5.1. Целью работы является:

Обеспечение ядерной, радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций ОАО «Концерна Росэнергоатом» в части, касающейся поддержания сил и средств профессиональных аварийно-спасательных формирований ФГУП АТЦ СПб в постоянной готовности к реагированию и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций на них.

5.2. Исходными данными для выполнения работ являются:

5.2.1 «План мероприятий по разработке специальных технологий и технических средств для ликвидации последствий нештатных ситуаций на АЭС» №АЭС ПМ-11К(04-02)2012 от 23.01.2012г.;

5.2.2 Программа мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации АЭС на период 01.12-12.12 г. п.3.3.5

6. Основные требования к выполнению работ:

В результате выполнения работ должно быть разработано положение о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб по сопровождению безопасной эксплуатации АЭС.

Документ должен быть согласован в установленном порядке с ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб.

По результатам выполненных работ должен быть подготовлен и оформлен приказ по ГК «Росатом» о вводе в действие положения о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб по сопровождению безопасной эксплуатации АЭС.

7. Способ применения выполненных работ:

В результате выполнения работы  будет разработан документ: положение о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб по сопровождению безопасной эксплуатации АЭС.

8.Место внедрения работы:

Объекты ОАО «Концерн Росэнергоатом».

9. Перечень документации, представляемой по окончании работ:

При завершении работ Исполнитель передает Заказчику на электронном носителе в одном экземпляре и на бумажном носителе в двух экземплярах Положение о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб по сопровождению безопасной эксплуатации АЭС. Исполнитель по окончании каждого отчётного периода в соответствии с Календарным планом представляет Заказчику разработанную редакцию документа и аннотационный отчёт о выполненных работах.

10. Порядок приема и передачи работ:

Окончательная приемка выполненных работ производится на основании отчетных материалов в виде окончательной редакции документа, который Исполнитель передает Заказчику на бумажном и электронном носителе.

| Заместитель директора по производству НТЦ АТР | __________________________В.Г. Рябцев |
| --- | --- |

«____»_____________________2013 г.

Примечание:

Техническое задание со стороны Заказчика и Исполнителя утверждают должностные лица, подписавшее настоящий договор, или иные уполномоченные лица.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к договору №__________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от ______________ 2013 г. |  |  |  |  |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Разработка положения о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб по сопровождению безопасной эксплуатации АЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Наименование работы |  |  | Предприятия (организации) исполнители и соисполнители |  | Срок выполнения. Начало. Окончание (число, месяц, год) |  |  | Документация, передаваемая Заказчику. |  | Стоимость работ в тыс. руб. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Разработка окончательной редакции положения о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб по сопровождению безопасной эксплуатации АЭС. Подготовка приказа о вводе в действие положения о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб по сопровождению безопасной эксплуатации АЭС. |  |  |  |  | --.--.13 20.08.13 |  |  | Аннотационный отчет. Согласованная окончательная редакция положения о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб по сопровождению безопасной эксплуатации АЭС. |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  | От ЗАКАЗЧИКА: |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ должность __________________ личная подпись ________________ расшифровка подписи “_____”________________ 2013 г. М.П. |  | ______________________ должность ______________________ личная подпись _____________________ расшифровка подписи “_____”______________ 2013 г. М.П. |

Приложение 3

к договору №________________

от «___»  ___________  2013 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

«Разработка положения о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» СПб по сопровождению безопасной эксплуатации АЭС».

| Номер показателя | Наименование показателей |  | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1 | Материальные расходы |  |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) |  |  |  |
| 1.2 | Комплектующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации |  |  |  |
| 1.3 | Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями |  |  |  |
| 1.4 | Другие обоснованные материальные расходы |  |  |  |
| 1.5 | Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ |  |  |  |
| 2 | Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда) |  |  |  |
| 2.3 | Страховые взносы (____ % от п.2.1 + ____% от п. 2.2) |  |  |  |
| 2.4 | Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве (_______ % от п. 2.1) |  |  |  |
| 3 | Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции |  |  |  |
| 4 | Накладные расходы (_______ % от п.2.1) |  |  |  |
| 5 | Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг), ( п. 1+п. 2+п. 3+п. 4) |  |  |  |
| 6 | Прибыль ______ % от (п.5 – п.1.3 – п.3) |  |  |  |
| 7 | Цена договора |  |  |  |
| 8 | Налог на добавленную стоимость (НДС) |  |  |  |
| 9 | Цена договора с учетом НДС |  |  |  |
| Руководитель работ |  | ________________ ____________________ подпись расшифровка подписи |  |
| Начальник планово-экономической службы |  | ________________ ____________________ подпись расшифровка подписи |  |

Приложение 1

к расчету цены договора

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

| Номер позиции | Наименование материальных расходов с указанием типа, марки, модели | Количество единицы измерения | Стоимость без НДС |  | Обоснование стоимости материальных расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За единицу руб. | Всего, графа 3 х графу 4 руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Примечание:

- Стоимость материальных расходов формируется исходя из цен их приобретения (без НДС).

- Указать в гр. 6 и представить копии документов, подтверждающих стоимость материальных

расходов (калькуляция, каталог, прайс-лист, прейскурант).

| Руководитель (работы, темы и т.д.) | __________ ______________ подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |
| Гл. бухгалтер (начальник планово-экономической службы) | __________ ______________ подпись расшифровка подписи |

Приложение 2

к расчету цены договора

Работы производственного характера,

выполняемые сторонними организациями

| Номер позиции | Наименование сторонних организаций – соисполнителей | Краткое содержание выполняемых работ | Стоимость работ (услуг) по договору, заключаемому с организацией – соисполнителем без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИТОГО |  |  |  |

Примечание:

В случае, если объем работ производственного характера, выполняемых сторонними организациями, превышает 40 % цены договора (без НДС), то настоящее Приложение необходимо согласовать с директорами соисполнителей (подписи заверить печатью).

| От Исполнителя: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| Руководитель работ |  |
| _______________ ____________________ подпись расшифровка подписи |  |
| Начальник планово-экономической службы |  |
| _______________ ____________________ подпись расшифровка подписи |  |

Приложение 3 к расчету цены договора

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

| Номер позиции | Наименование должностей профессий, категорий работников | Численность, чел. | Кол-во месяцев работы по теме | Трудоемкость выполняемых работ, чел/мес. графа 3 х графу 4 | Заработная плата работников за месяц с учетом надбавок и премий из себестоимости, руб. | Расходы на оплату труда, руб. графа 6 х графу 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Начальник планово-экономической службы    _____________         _________________________

подпись                                            расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Трудоемкость выполнения работ (услуг)  составляет ____________  чел. / мес.

| От Исполнителя: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| Руководитель работ |  |
| _______________ _________________________ подпись расшифровка подписи |  |
| Руководитель структурного подразделения |  |
| _______________ _________________________ подпись расшифровка подписи |  |

Приложение 4

к расчету цены договора

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

| N п/п | Наименование работы | Пункт команди-ровки | Кол-во команди-руемых работников | Продолжительность пребывания в командировке одного работника |  | Расходы по видам, руб. |  |  |  |  |  | Итого расходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суточные |  | Проживание |  | Проезд |  |  |
|  |  |  |  | поездки | дни | в день | всего | в день | всего | стоимость проезда в оба конца | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель работ

Гл. бухгалтер (начальник планово-экономической службы)

Приложение 5

к расчету цены договора

Плановые экономические показатели

__________________________________________________ на 2013 г.

наименование организации (предприятия)

| Номер позиции | Наименование показателей | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материальные расходы (за вычетом стоимости возвратных отходов) |  |
| 1.1 | Сырье и (или) материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) |  |
| 1.2 | Комплектующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации |  |
| 1.3 | Работы (услуги) производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями |  |
| 1.4 | Другие обоснованные материальные расходы |  |
| 2 | Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ |  |
| 3 | Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда |  |
| 3.1 | Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции |  |
| 3.2 | Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда) |  |
| 3.3 | Страховые взносы (______ % от п. 3.1 + ______ % от п. 3.2) |  |
| 3.4 | Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве (_______ % от п. 3.1) |  |
| 4 | Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции |  |
| 5 | Накладные расходы ( ______% от п. 3.1) |  |
| 6 | Расходы, связанные с производством и реализацией работ, услуг (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) |  |
| 7 | Прибыль _____ % от (п.6- п.1.3) |  |
| 8 | Собственный объем (п.6-п.1.3)+ п.7) |  |
| 9 | Общий объем (п.6+п.7) |  |
| 10 | Численность штатных работников, всего (чел.) |  |
| 10.1 | Численность штатных работников (ПП), непосредственно участвующих в процессе производства и реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг), чел. |  |
| 11 | Уровень рентабельности (факт за отчетный год ) |  |
| 12 | Уровень накладных расходов (факт за отчетный год ) |  |

Примечание:

1. В пп. 1, 2 расходы указываются без учета сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

2. Организации, имеющие государственную аккредитацию по науке и образованию, освобождены от уплаты НДС, налога на имущество и земельного налога.

| Руководитель предприятия/ заместитель руководителя | _______________ _________________________ подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |
| Начальник планово-экономической службы | _______________ _________________________ подпись расшифровка подписи |
| М.П. |  |

Приложение 6

к расчету цены договора

Накладные расходы

_________________________________________________на 2012 год

наименование предприятия, организации

| Номер позиции | Наименование статей расходов | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Амортизационные начисления |  |
|  | В том числе: |  |
| 1. | Амортизация основных средств |  |
| 2. | Амортизация нематериальных активов |  |
| 2 | Прочие расходы |  |
|  | В том числе: |  |
| 1 | Расходы на оплату труда работников аппарата управления. |  |
| 2 | Страховые взносы (_______ % от п. 2.1) |  |
| 3 | Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве (_______ % от п. 2.1) |  |
| 4 | Налоги и сборы, начисленные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |
| 5 | Расходы на оплату услуг по охране имущества, пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности |  |
| 6 | Арендные (лизинговые) платежи |  |
| 7 | Расходы на содержание служебного автотранспорта |  |
| 8 | Расходы на командировки работников аппарата управления |  |
| 9 | Расходы на оплату юридических и информационных услуг |  |
| 10 | Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг |  |
| 11 | Расходы на оплату аудиторских услуг |  |
| 12 | Представительские расходы |  |
| 13 | Расходы на подготовку и переподготовку кадров |  |
| 14 | Расходы на канцелярские товары |  |
| 15 | Расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги |  |
| 16 | Расходы на рекламу |  |
| 3 | Другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией |  |
| 4 | ИТОГО: |  |
| 5 | Численность АУП |  |

Примечание:

В п.2.4. указываются налоги сборы, включаемые в издержки производства и обращения (налог на пользователей автодорог, местные налоги и т.д.), за исключением перечисленных в статье 270 главы 25 налогового кодекса РФ.

| Руководитель предприятия (или заместитель руководителя) | _______________ _________________________ подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |
| Начальник планово-экономической службы | _______________ _________________________ подпись расшифровка подписи |
| М.П. |  |