	[image: image1.emf]
	
	УТВЕРЖДАЮ

Технический директор АО «СХК»
В.Н. Крутых
_10_      ____03___2015 г.

	Акционерное общество

«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(АО «СХК»)
     10. 03.2015 г  №  02-57/357 

	
	


Техническое задание 

на выполнение научно-исследовательской работы 

«Исследование и отработка технологических режимов кондиционирования, подготовки и захоронения водно-хвостовых растворов плутониевого производства»
АО «СХК» 
2015 г.
Техническое задание 

на выполнение научно-исследовательской работы 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы
Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы 

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
	«Исследование и отработка технологических режимов кондиционирования, подготовки и захоронения водно-хвостовых растворов плутониевого производства» 


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
	Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

	Инвестиционный проект "Совершенствование технологий ХМЗ"

	Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

	            Целью работы является обоснование условий включения ВХР ХМЗ в действующую на АО «СХК» схему подготовки РАО к подземному захоронению.

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

	№ п/п

Наименование этапов и их содержание

Результаты работ

Срок выполнения

Начало

Окончание

1

Корректировка режимов оксалатной очистки ВХР ХМЗ.
Техническая справка.
С даты

заключения договора
30.12.2015
2

Регламентация норм и параметров подготовки к захоронению РАО ХМЗ и РХЗ, обеспечивающих длительную локализацию РАО в глубинном хранилище.
Отчет 




РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	           В рамках проведения НИР необходимо показать возможность реализации подземного захоронения методом кондиционирования с использованием технологии РХЗ АО "СХК" и оформить отчет с обоснованием условий включения ВХР ХМЗ в схему подготовки и захоронения РАО на пл.18а.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
	Подраздел 4.1 Исходные данные

	Необходимым условием включения водно-хвостовых растворов плутониевого производства ХМЗ в схему подготовки и глубинного захоронения радиоактивных отходов (РАО), является снижение уровня (-активности. В качестве метода очистки ВХР от (-нуклидов был выбран метод оксалатного осаждения, экспериментальная проверка которого в лабораторных условиях на реальных пробах и в период опытно-промышленных испытаний показала удовлетворительные результаты. 

Следующей стадией подготовки к подземному захоронению определен метод кондиционирования с использованием технологии РХЗ, так же апробированной в период опытно-промышленных испытаний и показавшей удовлетворительные результаты.
Исходными данными для проведения работы являются физико-химические свойства ВХР ХМЗ, водно-хвостовых растворов уранового производства ХМЗ и РАО РХЗ.

	Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

	ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы «Росатома», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 30 суток, для жителей Томской области – 10 дней) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами (тел. для справок: (3823) 52-04-02, 52-34-60 ОФЗОиСП АО «СХК»).

Исполнитель предоставляет письменное согласие работников на проведение проверки их личных данных.
Контактное лицо: Тараканов Петр Иванович, тел.:(3823) 52-61-37.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	Основные требования к выполнению  и результатам НИР
Работы должны проводиться по месту нахождения Исполнителя и Заказчика.
Результаты выполнения НИР должны удовлетворять требованиям настоящего ТЗ и нормативно-технической документации. 
Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями:

- действующего законодательства РФ;

- федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;

- принципов, критериев и требований безопасности, установленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и другими органами государственного регулирования безопасности, посредством правил и норм, руководств, постановлений и иных правовых нормативных документов;

- государственных отраслевых стандартов и правил, технологической документации, нормативных документов АО «СХК», определяющих требования к безопасности и качеству работ, инструкций АО «СХК» по вопросам безопасности труда, промышленной санитарии, пожарной, ядерной, радиационной и технической безопасности;
- отчётные материалы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 СИБИД «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
Требования по обеспечению конфиденциальности при выполнении НИР
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.
Ознакомление с конфиденциальной информацией (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц, осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, предоставление которой не может быть ограничено согласно законодательству РФ).

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Результаты НИР позволят осуществить промышленное внедрение технологии подготовки ВХР ХМЗ к глубинному захоронению.

	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	В соответствии с действующим законодательством РФ


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Нет требований.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.
1. Соответствие ТЗ, требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, действующей, нормативной и технической документации.

2. Отчётные материалы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов в части состава, содержания и оформления отчётных материалов, в том числе: ГОСТ 7.32-2001 СИБИД Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
Требования по объёму гарантий качества работ.
Исполнитель обязан:
- выполнить работы в соответствии с техническим заданием и календарным планом в пределах сметы затрат (структуры цены), являющейся неотъемлемой частью Контракта (Договора);

- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- определять и представлять Заказчику перечень конфиденциальной информации ограниченного распространения, образующейся в результате научно-технической деятельности при выполнении работ, Контракта (Договора);

- уведомлять Заказчика о созданных при реализации Контракта (Договора) объектах интеллектуальной собственности;

           - своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании.
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Работы выполняются с соблюдением требований НРБ–99/2009 и ОСПОРБ–99/2010.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Гарантийный период – 12 месяцев с момента окончания работ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начальный срок выполнения работ – с даты заключения договора.

Конечный срок выполнения работ – 30.12.2015.


РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	Отчётные материалы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов в части состава, содержания и оформления отчётных материалов, в том числе:
- ГОСТ 7.32-2001 СИБИД Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	1. При завершении работ (этапа) по контракту (договору) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему отчетной научно-технической документации, предусмотренной техническим заданием и календарным планом, контрактом (договором), а также сведения о результатах научно-технической деятельности, в т. ч. об объектах интеллектуальной собственности и ноу-хау, полученных при выполнении контракта (договора), и предложения по их использованию.
2. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.

3. Если при приемке работ будет выявлена необходимость проведения изменения отдельных условий технического задания, то по требованию Заказчика эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.

4. В случае досрочного выполнения работ согласно техническому заданию сумма договора остается неизменной.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Предоставляется отчетная документация в соответствии с Подразделом 2.3 настоящего технического задания.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	Комплект технической документации передается на русском языке в 2 (двух) печатных копиях и 1 (одной) электронной копии. Все текстовые документы должны быть подготовлены с использованием платформы Microsoft Office (при необходимости с использованием AUTOCAD (чертежи) и Microsoft Project (графики)).


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ВХР
	водно-хвостовые растворы

	2
	НИР
	научно-исследовательская работа

	3
	НРБ
	нормы радиационной безопасности

	4
	АО «СХК»
	акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

	5
	ОСПОРБ
	основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

	6
	РАО
	радиоактивные отходы

	7
	РФ
	Российская федерация

	8
	ТЗ
	техническое задание

	9
	ХМЗ
	химико-металлургический завод


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	
	


6

