|  | УТВЕРЖДАЮ Президент ОАО «НИАЭП» В.И. Лимаренко ____________________________ подпись «___» ________ 2013 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

по лоту № 196ИТ/ЗП-013

Право заключения договора на доработку системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части создания функционала для Центра Управления Проектами

том 2 «техническая часть»

Содержание

1	Термины и определения	6

2	Общие сведения	7

2.1	Полное наименование системы и ее условное обозначение	7

2.2	Наименование разработчика и заказчика системы	7

2.3	Перечень документов, на основании которых создается система	7

2.4	Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы	8

2.5	Сведения об источниках и порядке финансирования работ	8

2.6	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы	8

3	Назначение и цели создания системы	9

4	Характеристика объектов автоматизации.	10

4.1	Краткие сведения об объекте автоматизации	10

5	Требования к системе	11

5.1	Требования к системе в целом	11

5.1.1	Требования к структуре и функционированию системы	11

5.1.1.1	Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы	11

5.1.1.2	Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы	12

5.1.1.3	Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией	12

5.1.1.4	Требования к режимам функционирования системы	12

5.1.1.5	Требования по диагностированию системы	12

5.1.1.6	Перспективы развития, модернизации системы	12

5.1.2	Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы	13

5.1.2.1	Требования к численности персонала (пользователей) системы	13

5.1.2.2	Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков	13

5.1.2.3	Требуемый режим работы персонала системы	13

5.1.3	Показатели назначения	13

5.1.3.1	Степень приспособляемости Системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления	13

5.1.3.2	Допустимые пределы модернизации и развития системы	14

5.1.3.3	Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы	14

5.1.4	Требования к надежности	14

5.1.4.1	Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем	14

5.1.5	Требования безопасности	15

5.1.6	Требования к эргономике и технической эстетике	15

5.1.7	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы	15

5.1.8	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	16

5.1.9	Требования по сохранности информации при авариях	16

5.1.10	Требования к защите от влияния внешних воздействий	16

5.1.11	Требования к патентной чистоте	17

5.1.12	Требования по стандартизации и унификации	17

5.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым системой	17

5.2.1	Требования к функциям и задачам подсистемы «Сводная аналитика»	17

5.2.2	Требования к функциям и задачам подсистемы «Управление поручениями»	18

5.3	Требования к видам обеспечения	19

5.3.1	Требования к математическому обеспечению системы	19

5.3.2	Требования к информационному обеспечению системы	20

5.3.2.1	Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе	20

5.3.2.2	Требования к информационному обмену между компонентами системы	20

5.3.2.3	Требования к информационной совместимости со смежными системами	20

5.3.2.4	Требования по использованию общесоюзных и зарегистрированных республиканских, отраслевых классификаторов, унифицированных документов и классификаторов, действующих на данном предприятии	21

5.3.2.5	Требования по применению систем управления базами данных	21

5.3.2.6	Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы	21

5.3.2.7	Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных	22

5.3.2.8	Требования к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым техническими средствами системы	22

5.3.3	Требования к лингвистическому обеспечению системы	22

5.3.4	Требования к программному обеспечению системы	22

5.3.5	Требования к метрологическому обеспечению системы	24

5.3.6	Требования к организационному обеспечению системы	24

5.3.6.1	Общие требования к организационному обеспечению Системы	24

5.3.6.2	Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании системы или обеспечивающих ее эксплуатацию	24

5.3.7	Требования к методическому обеспечению системы	25

6	Состав и содержание работ по созданию системы	26

6.1	Создание подсистемы «Сводная Аналитика»	26

6.2	Создание подсистемы «Управление Поручениями»	27

6.3	Подготовка функциональности «Центр управления проектами» к опытной эксплуатации	27

6.4	Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и этапов работ	28

6.5	Программа работ, направленных на обеспечение требуемого уровня надежности разрабатываемой системы	28

6.6	Перечень работ по метрологическому обеспечению на всех стадиях создания системы с указанием их сроков выполнения и организаций-исполнителей	28

7	Порядок контроля и приемки системы	29

7.1	Общие требования к приемке работ по стадиям	29

7.2	Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей	29

7.3	Состав приемочной комиссии	29

8	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	30

8.1	Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ	30

8.2	Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации	30

9	Требования к документированию	31

9.1	Перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов	32

9.1.1	Требования к документированию по работе «Доработка системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части создания функционала для Центра Управления Проектами»	32

9.1.2	Требования к документированию подсистемы «Сводная Аналитика»	33

9.1.3	Требования к документированию подсистемы «Управление поручениями»	33

9.2	Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения	34

9.3	Требования к составу и содержанию документов	34

10	Источники разработки	35

Термины и определения

| Сокращение, термин | Значение |
| --- | --- |
| НИАЭП, Заказчик | Открытое акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» |
| Исполнитель | Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям конкурсной документации, победившее в конкурсе на выполнение работ, указанных в настоящем техническом задании |
| Функциональный заказчик | Внутренний заказчик проекта в ОАО «НИАЭП», определяющий требования к содержанию и результатам проекта |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТЗ | Техническое задание |
| АЭС | Атомная электростанция |
| ИС | Информационная система |
| АСУ | Автоматизированная система управления |
| АС | Автоматизированная система - система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций |
| СЗИ | Система защиты информации автоматизированной системы - совокупность всех технических, программных и программно-технических средств защиты информации и средств контроля эффективности защиты информации |
| Обработка информации | Совокупность операций сбора, накопления, ввода, вывода, приема, передачи, записи, хранения, регистрации, уничтожения, преобразования, отображения информации |
| ЦУП | Центр управления проектами ОАО «НИАЭП» |
| Центр Мониторинга | Альтернативное наименование Центра управления проектами ОАО «НИАЭП» |
| Подсистема «Сводная Аналитика» | Подсистема агрегирования, обработки и предоставления информации по ключевым показателям, характеризующим процесс сооружения объектов капитального строительства (портфеля проектов), основанная на аналитических данных локальных систем мониторинга. |
| Локальная система мониторинга | Раздел системы мониторинга, созданный для конкретного объекта капитального строительства. |
| ОКС | Объекты капитального строительства |

Общие сведения

Полное наименование системы и ее условное обозначение

Наименование работ: «Доработка системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части создания функционала для Центра Управления Проектами».

Полное наименование системы: «Система мониторинга и оперативного управления капитальным строительством. Центр Управления Проектами».

Краткое наименование системы: Система.

Наименование разработчика и заказчика системы

Заказчик: Открытое акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

Исполнитель: определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Перечень документов, на основании которых создается система

Работы по доработке Системы производятся с учетом следующих документов:

Приказ ОАО «НИАЭП» от 08.02.2013г. №40/91-П «Об актуализации реестра проектов управления информационных проектов развития на 2013г.»;

Проектные решения модуля «Аналитика» системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

Регламенты подготовки исходных данных для Системы «Аналитика» системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

Техническое задание на создание «Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством».

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 22 декабря 2013г.

Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источник финансирования – бюджет ОАО «НИАЭП».

Финансирование выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Срок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по совершенствованию Системы определяется договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением - календарным планом.

По итогам работ, выполняемых в рамках данного технического задания, предоставляются отчетные материалы, описанные в разделе «Требования к документированию» настоящего технического задания.

Приемо-сдаточное тестирование проводится в соответствии с «Программой и методикой испытаний», разработанной Исполнителем в ходе выполнения проекта в соответствии с ГОСТ 34.603-92 и согласованной с Заказчиком.

Назначение и цели создания системы

Система предназначена для сбора, систематизации, предоставления в графическом виде аналитической информации о ходе сооружения ОКС.

Целями доработки являются:

Предоставление аналитической информации о ходе сооружения объектов капитального строительства;

Автоматизация процессов управления поручениями в ходе сооружения ОКС.

Для достижения поставленных целей Система должна решать следующие задачи:

Сбор исходных данных из модуля «Аналитика» системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством, обработка, систематизация и хранение исходных данных;

Предоставление исходных данных в виде информационных панелей с интерактивными диаграммами, графиками, и таблицами и индикаторами, как по портфелю проектов в целом (в виде сводных показателей), так и по каждому объекту капитального строительства;

Предоставление возможности руководству оперативно создавать и передавать (доводить) поручения, исходя из своих полномочий.

Характеристика объектов автоматизации.

Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является процесс получения информации, связанной с сооружением объектов капитального строительства, руководством и принятия по ней оперативных решений.

Исполнитель производит работы по установке и настройке серверной части информационной Системы на серверах, расположенных в ОАО «НИАЭП», а также по установке клиентских мест в ОАО «НИАЭП» и Московском филиале ОАО «НИАЭП» (не более 30).

Требования к системе

Требования к системе в целом

Требования к структуре и функционированию системы

Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы

Дорабатываемая функциональность (рисунок 1) должна состоять из следующих подсистем:

Подсистема «Сводная аналитика», предназначенная для консолидации и предоставления (визуализации) сводных аналитических данных конечным пользователям Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством;

Подсистема «Управление поручениями», обеспечивающая создание, учет, управление и контроль над выполнением поручений.

Рисунок 1. Дорабатываемая функциональность Центра Управления Проектами

Доступ пользователей к функциям и данным подсистем должен осуществляться из единого интерфейса, совмещенного с интерфейсом Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством, а так же посредством веб-браузера.

Должна быть обеспечена возможность работы с подсистемами «Сводная Аналитика» и «Управление Поручениями» на планшетных устройствах (с учетом перспективы развития функциональности). Детали реализации данного требования будут описаны на стадии эскизного проекта.

Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Подсистема «Аналитика» и «Управление поручений» являются полностью независимыми и не требуют организации связи между ними. Требования не предъявляются.

Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией

Исходные данные по аналитике должны консолидироваться в подсистеме «Сводная Аналитика» системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством и импортироваться в автоматическом режиме.

Требования к режимам функционирования системы

Система должна функционировать в круглосуточном режиме за исключением времени, необходимого для ее планового и внепланового технического обслуживания. В соответствии с требованиями, описанными в разделе 5.1.4 Требования к надежности.

Требования по диагностированию системы

Диагностирование работы Системы должно осуществляться встроенными инструментами Системы и средствами операционной системы, администратором Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством совместно с администратором сети ОАО «НИАЭП».

Перспективы развития, модернизации системы

Система должна допускать возможности по наращиванию функционала по сбору исходных данных для аналитики в части настройки на различные источники данных, а также по визуализации новых данных.

Система должна быть масштабируема. Должно быть предусмотрено расширение Системы на любое количество ОКС без доработки программного обеспечения.

Система должна допускать возможность работы с подсистемами «Сводная Аналитика» и «Управление Поручениями» с планшетных устройств.

Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Требования к численности персонала (пользователей) системы

Численность персонала Системы должна быть достаточной для реализации автоматизированных функций Системы во всех режимах ее работы.

Количество и состав пользователей Системы определяется на этапе подготовки персонала пользователей и администраторов и фиксируется в списке пользователей Системы.

Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков

Пользователи Подсистемы должны иметь базовые навыки работы на персональном компьютере.

Администраторы Подсистемы должны обладать навыками конфигурирования окружения SAS и умением администрировать систему мониторинга и оперативного управления капитальным строительством, иметь навыки администрирования ОС Windows Server 2008.

Проводимые Исполнителем консультации пользователей и администраторов Системы, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, должны быть достаточными для последующего полного и своевременного исполнения ими предусмотренных рабочими инструкциями функциональных действий и не требовать первоначальной либо дополнительной подготовки пользователей.

Требуемый режим работы персонала системы

Пользователи и администраторы Подсистемы должны работать с Подсистемой в режиме подключения из внутренней сети ОАО «НИАЭП».

Показатели назначения

Степень приспособляемости Системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления

Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения.

Допустимые пределы модернизации и развития системы

Требования не предъявляются.

Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы

Аппаратно-программный комплекс Системы должен обеспечивать:

полноту покрытия функциональных требований к Системе;

отсутствие повторного ввода информации, если это не противоречит требованиям проверки достоверности информации;

одновременную работу всех подключенных к Системе пользователей (многопользовательский режим работы), в т.ч. территориально удаленных друг от друга;

продуктивное использование Системы не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию без необходимости перехода на новую версию.

Требования к надежности

Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем

В соответствии с ГОСТ 24.701-86 Основным комплексным показателем безотказности и ремонтопригодности системы в отношении выполнения ею i-й Д-функции является вероятность успешного выполнения системой заданной процедуры при поступлении запроса Li. То есть, для процесса перегрузки данных, основной показатель надежности – вероятность успешного выполнения процесса перегрузки данных по запросу.

Данный показатель напрямую зависит от показателя степени оперативной готовности (в соответствии с ГОСТ 27.002-89).

Для проектируемой Системы степень оперативной готовности должна быть не менее чем 95%.

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла Системы;

при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС;

при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

Требования безопасности

При монтаже аппаратной части должны соблюдаться требования, предъявляемы техникой безопасности для данного вида работ.

Требования к эргономике и технической эстетике

К функциональности, создаваемой в рамках доработки Системы, предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявленным к Системе в техническом задании на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе сетевой инфраструктуры Заказчика и учитывать разделение ИТ-инфраструктуры Заказчика на внутреннюю и внешнюю. Техническая и физическая защита аппаратных компонентов системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, предусмотренными в ИТ-инфраструктуре Заказчика.

Обслуживающий персонал Системы (Администраторы Системы) должен обеспечивать поддержание технических и программных средств Системы в работоспособном состоянии во всех режимах функционирования, а также выполнять периодическое обслуживание и ремонтные работы:

Задачи, выполняемые обслуживающим персоналом:

администрирование БД (базы данных SAS STM, ,базы данных Microsoft SharePoint Foundation);

администрирование аппаратно-программного комплекса Системы и прикладных программных средств;

обслуживание технических средств;

обеспечение выполнения резервного копирования данных и восстановление данных в случае сбоев;

централизованная поддержка пользователей Системы.

Численность персонала должна быть достаточной для реализации задач по обслуживанию Системы.

Количество и состав администраторов Системы определяется на этапе подготовки администраторов Системы и фиксируется в Списке обслуживающего персонала Системы.

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Требования по защите информации от несанкционированного доступа приведены в ранее разработанном ТЗ на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

Для получения данных из модуля Аналитики системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством сервер Системы и сервер модуля Аналитики системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством должны находиться в одной IP-подсети, либо сервер Системы должен иметь доступ к серверу модуля Аналитики системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством по TCP/IP протоколу, в соответствии с документацией производителя к Системе.

Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность информации при авариях оборудования должна обеспечиваться за счет создания резервных копий данных с помощью собственных средств и инструментов, встроенных в используемое для реализации Системы программное обеспечение. Настройка резервного копирования должна проводиться компанией Подрядчиком, по требованиям, выставленным Заказчиком.

Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования не предъявляются.

Требования к патентной чистоте

Для реализации Системы должно использоваться только лицензионное программное обеспечение.

Требования по стандартизации и унификации

Требования по стандартизации и унификации программных средств Системы должны быть обеспечены за счет применения унифицированных компонентов и средств из состава:

операционных систем;

систем управления базами данных;

базового и прикладного программного обеспечения;

стандартных графических интерфейсов разрабатываемых компонентов Системы.

Требования по стандартизации и унификации технических средств Системы должны быть обеспечены за счет использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.

Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Требования к функциям и задачам подсистемы «Сводная аналитика»

Подсистема должна иметь следующую функциональность:

- веб-интерфейс модуля «Сводная аналитика» должен быть реализован на платформе SAS Visual Analytics;

- работа с витринами данных SAS, подготовленными средствами SAS Data Integration (перечень данных приводится в проектном решении «Сводные аналитические показатели ЦУП»);

- расчет сводных аналитических показателей портфеля проектов по заданным алгоритмам (данные алгоритмы описаны в проектном решении «Сводные аналитические показатели ЦУП»);

- накопление истории данных;

- настройка аналитических отчетов для визуального представления данных в виде индикаторов, графиков, диаграмм и т.п. (описаны в проектном решении «Сводные аналитические показатели ЦУП»);

- вывод сводных аналитических показателей портфеля проектов на отдельной панели;

- печать отчетов и сохранение в формате растрового изображения.

Сводная аналитическая информация должна формироваться путем агрегирования аналитической информации по всем объектам капитального строительства из модуля «Аналитика» системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

Процессы агрегации должны проходить в автоматическом режиме и в реальном времени, а так же иметь возможность масштабирования.

Механизмы агрегации должны быть разработаны и описаны в рамках документа «Проектное решение «Сводные аналитические показатели», являющегося приложением к пояснительной записке технического проекта дорабатываемой функциональности.

Требования к функциям и задачам подсистемы «Управление поручениями»

Подсистема контроля поручения должна представлять собой web-портал на базе Microsoft Sharepoint 2013, обеспечивающий выполнение следующих функций:

Создание объекта «Протокол» с заполнением следующих полей:

название - текст;

дата проведения – дата;

место проведения – текст;

председатель – иерархический справочник организаций/сотрудников/должностей;

секретарь – иерархический справочник организаций/сотрудников/должностей;

присутствовали -    иерархический справочник организаций/сотрудников/должностей (возможность выбора нескольких сотрудников);

заслушали – текст (предусмотреть возможность форматирования текста: маркированные и нумерованные списки).

Создание поручений со ссылкой на объект «Протокол» с заполнением следующих полей:

содержание поручения – текст;

ответственный - иерархический справочник организаций/сотрудников/должностей (предусмотреть возможность выбора: нескольких ответственных, только организации);

срок выполнения - дата.

Формирование документа – протокола совещания в формате MS Word.

Прикрепление подписанного протокола в формате pdf в систему.

Смена статуса протокола на «Утвержден». При этом все поручения протокола должны блокироваться для всех пользователей системы, включая администратора. Также по данному действию должна происходить автоматическая рассылка поручений на e-mail ответственных исполнителей, а также всех остальных участников совещания с указанием URL-ссылки на pdf файл подписанного протокола.

Внесение информации по исполнению поручений:

индикатор выполнения - chekbox;

комментарий – текст;

дата выполнения – дата.

Полномочия по вводу информации по исполнению поручений должны быть предоставлены пользователям в зоне их ответственности.

Информация по исполнению поручений должна быть акцептована администратором.

Подсистема должна иметь возможность открытия интерфейса отображения списка поручений со следующими полями:

содержание поручения;

исполнитель;

срок исполнения плановый;

срок исполнения фактический;

примечание;

индикатор выполнения (красный либо зеленый цвет).

Процесс контроля поручений и состав функций должен быть разработан и описан в рамках документа «Описание процесса «Управление поручениями».

Требования к видам обеспечения

Требования к математическому обеспечению системы

Требования не предъявляются.

Требования к информационному обеспечению системы

Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены на этапе технического проектирования.

Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы.

В состав Системы должна входить специализированная подсистема резервного копирования и восстановления данных.

Требования к информационному обмену между компонентами системы

Подсистема «Сводная Аналитика» и «Управление поручениями» являются полностью независимыми и не требуют организации информационной связи между ними.

Требования к информационной совместимости со смежными системами

Система должна взаимодействовать со следующими информационными системами для получения исходных данных:

модуль аналитики системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

Взаимодействие с модулем аналитики должна осуществляться стандартными средствами ПО SAS.

Модуль «Аналитика» системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством, в свою очередь, взаимодействует с системами-источниками исходных данных. Требования к данному взаимодействию описаны в рамках технического задания на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством (рисунок 2).

Рисунок 2 Схема взаимодействия программных модулей, входящих в состав дорабатываемого функциональности с информационными ресурсами ОАО «НИАЭП»

Требования по использованию общесоюзных и зарегистрированных республиканских, отраслевых классификаторов, унифицированных документов и классификаторов, действующих на данном предприятии

Требования не предъявляются.

Требования по применению систем управления базами данных

Данные должны храниться и обрабатываться в Системе с использованием средств СУБД, входящих в состав функциональных подсистем «Сводная Аналитика» и «Управление Поручениями».

Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

Требования не предъявляются.

Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Система должна предоставлять средства для следующих операций:

организация бесперебойного электропитания серверов;

резервного копирования данных;

контроля целостности хранимых данных;

восстановления данных при их утере в случае сбоя.

Требования к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым техническими средствами системы

Требования не предъявляются.

Требования к лингвистическому обеспечению системы

Подсистема должна предоставлять интерфейс пользователя на русском языке. Для административных и настроечных интерфейсов, используемых техническими специалистами Заказчика, допускается использование англоязычного интерфейса.

Требования к программному обеспечению системы

Для реализации Системы, обеспечивающей реализацию функциональных возможностей всех частей, приведенных в данном документе, необходимо использовать программные средства, описанные в таблице 1. На рисунке 3 представлена схема взаимосвязи программных компонентов Системы.

Таблица 1. Программные средства компонентов Системы

| № | Компонент/модуль | Наименование компонента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подсистема «Сводная Аналитика» | SAS Visual Analytics |
| 2. | Подсистема «Управление поручениями» | Microsoft SharePoint 2013 |

Рисунок 3. Инфраструктурная схема взаимосвязи программных компонентов Системы.

К существующим и функционирующим в рамках системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством компонентам необходимо добавить:

- сервер с компонентами SAS Visual Analytics;

- сервер данных Microsoft SharePoint Foundation;

- веб-сервер Microsoft SharePoint Foundation.

Программное обеспечение, которое должен использовать Исполнитель для реализации подсистем, является законченными коммерческими продуктами компаний-производителей. Исполнитель должен установить и настроить соответствующее ПО. Исполнитель несет ответственность за техническую настройку ПО в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Аппаратная часть подсистемы «Сводная Аналитика» должна быть установлена внутри корпоративной сети ОАО «НИАЭП». Доступ к функциональности ЦУП должен быть организован только из корпоративной сети ОАО «НИАЭП».

Аппаратная часть подсистемы «Управление Поручениями» устанавливается в соответствии с Отраслевым требованиям по информационной безопасности, вх. от 18.07.2012 № 40/32264-дсп.

В случае если, в ходе настроек ПО будет выявлена техническая невозможность реализации конкретной функции, то по согласованию с Заказчиком данная функция реализуется другим технически доступным способом или не реализуется вообще.

Требования к метрологическому обеспечению системы

Требования не предъявляются.

Требования к организационному обеспечению системы

Общие требования к организационному обеспечению Системы

Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом Системы возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы с учетом их распределения по организационным уровням.

В эксплуатационную документацию Системы должны быть включены положения, регламенты и инструкции, определяющие общие принципы функционирования Системы и порядок взаимодействия пользователей при использовании Системы, нацеленный на достижение целей создания Системы.

Инструкции обслуживающего персонала Системы должны включать указания о действиях в условиях нарушения работоспособности Системы.

Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании системы или обеспечивающих ее эксплуатацию

Подразделения, обеспечивающие эксплуатацию Системы, должны выполнять следующие функции:

организация приема Системы в опытную и промышленную эксплуатацию;

обеспечение сопровождения и развития функционирующей Системы;

организация контроля работы Системы и подготовки информации о функционировании Системы;

администрирование системного и прикладного ПО Системы;

техническое и сервисное обслуживание оборудования Системы.

Подразделения, участвующие в функционировании Системы, должны выполнять следующие функции:

работа в Системе на уровне квалифицированных пользователей в соответствии с утвержденными регламентирующими документами и инструкциями пользователей, а также знаниями, полученными в процессе подготовки к работе в Системе;

поддержка инструкций пользователей в актуальном состоянии;

подготовка информации о функционировании Системы.

Требования к методическому обеспечению системы

Требования не предъявляются.

Состав и содержание работ по созданию системы

Доработка Системы происходит в три этапа, в соответствии с календарным планом, являющимся приложением к Договору:

создание подсистемы «Сводная Аналитика»;

создание подсистемы «Управления поручениями»;

подготовка к опытной эксплуатации.

Создание подсистемы «Сводная Аналитика»

В рамках создания подсистемы «Сводная Аналитика» должны быть выполнены следующие работы:

разработка проектного решения «Сводные аналитические показатели». Выполняется исполнителем;

согласование проектного решения «Сводные аналитические показатели». Выполняется исполнителем;

реализация сводных аналитических показателей в модуле «Сводная Аналитика». Выполняется исполнителем;

встраивание SAS Visual Analytics в функционал ЦУП Системы. Выполняется исполнителем;

обновление версии SAS STM для совместимости с SAS Visual Analytics. Выполняется исполнителем;

обучение пользователей и администраторов Системы. Выполняется Заказчиком, комплект методических материалов для обучения предоставляется Исполнителем подсистемы «Сводная аналитика».

Подсистема «Сводная Аналитика» должна строиться на агрегировании аналитических данных локальных систем мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

Аналитические данные локальных систем мониторинга должны поступать в подсистему сводной аналитики по мере их появления в локальных системах.

В результате выполнения работ по этапу, описанному в п. 6.2 настоящего технического задания, должны быть разработаны панели сводных аналитических показателей, отображающих информацию по проектам сооружения ОКС ОАО «НИАЭП», данные по которым доступны для загрузки из модуля «Аналитика» системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

Создание подсистемы «Управление Поручениями»

В рамках создания подсистемы «Управление Поручениями» должны быть выполнены следующие работы:

разработка организационной модели подсистемы. Выполняется исполнителем;

согласование организационной модели подсистемы. Выполняется исполнителем;

разработка модели бизнес-процесса «Управление поручениями». Выполняется исполнителем;

согласование модели бизнес-процесса «Управление Поручениями». Выполняется исполнителем;

настройка портала Microsoft SharePoint под функционал подсистемы «Управление Поручениями». Выполняется исполнителем;

разработка программной надстройки над MS Word. Выполняется исполнителем;

обучение пользователей и администраторов Системы. Выполняется Заказчиком, комплект методических материалов для обучения предоставляется Исполнителем.

Подготовка функциональности «Центр управления проектами» к опытной эксплуатации

Перечень работ по подготовке к вводу функциональности ЦУП в опытную эксплуатацию:

- развертывание сервера SAS Visual Analytics. Выполняется исполнителем;

- развертывание серверов Microsoft SharePoint Foundation. Выполняется исполнителем;

- тестирование компонентов SAS Visual Analytics в КИС НИАЭП. Выполняется исполнителем;

- тестирование компонентов Microsoft SharePoint Foundation в КИС НИАЭП. Выполняется исполнителем;

- настройка портала Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством под функционал ЦУП в КИС НИАЭП. Выполняется исполнителем;

- тестирование функционала ЦУП в КИС НИАЭП. Выполняется исполнителем.

Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и этапов работ

Перечень документов, предъявляемых по окончанию соответствующих стадий работ, описан в разделе 9.

Программа работ, направленных на обеспечение требуемого уровня надежности разрабатываемой системы

Требования не предъявляются.

Перечень работ по метрологическому обеспечению на всех стадиях создания системы с указанием их сроков выполнения и организаций-исполнителей

Требования не предъявляются.

Порядок контроля и приемки системы

Общие требования к приемке работ по стадиям

Объем и последовательность проведения испытаний Системы должны быть согласованы с Заказчиком.

Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей

Предварительные испытания проводятся с целью определения готовности Системы к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию.

В ходе испытаний оценивается соответствие разработанной системы требованиям настоящего Технического задания и ее работоспособность.

Для проведения испытаний Исполнителем должна быть подготовлена Программа и методика проведения испытаний (ПМИ), утверждаемая Заказчиком.

Результаты испытаний должны оформляться протоколами и актами испытаний. В протоколах отражаются результаты проведенных проверок по каждому пункту программы, выводы и рекомендации по ним.

Испытания Системы должны производиться на территории Заказчика на развернутых и настроенных программно-технических средствах Системы.

Состав приемочной комиссии

Состав приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить работы по подготовке к вводу Системы в промышленную эксплуатацию.

Для ввода в промышленную эксплуатацию следует провести опытно-промышленную эксплуатацию Системы, обеспечив следующие требования:

Заказчик должен определить подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытно-промышленной эксплуатации Системы;

Исполнитель совместно с Заказчиком должен подготовить план развертывания системы на технических средствах Заказчика;

Заказчик совместно с Исполнителем должен провести опытную и опытно-промышленную эксплуатацию Системы;

Заказчик, по итогам опытной и опытно-промышленной эксплуатаций, должен сформировать перечень замечаний, которые должны быть рассмотрены, согласованы и устранены Исполнителем.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в промышленную эксплуатацию, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей, должны быть уточнены на стадии подготовки рабочей документации и по результатам опытно-промышленной эксплуатации.

Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Исполнитель совместно с Заказчиком разрабатывает нормативно-правовую базу по сбору и внесению аналитической информации в Систему.

Требования к документированию

Отчетные документы должны быть переданы Заказчику в бумажном виде в количестве 2 (двух) экземпляров, по одному для Заказчика и Исполнителя, каждый из которых должен содержать на титульной странице подписи лиц, ответственных за утверждение, и фирменные печати организаций Заказчика и Исполнителя. А так же в электронном виде (широко используемом редактируемом формате MS Office, Open Office и т.д.) на CD/DVD-диске в количестве 1 (одного) экземпляра.

Отчетные документы должны быть оформлены с учетом требований нормативно-методических документов, приведенных в пункте 2.3. Вся документация, разрабатываемая Исполнителем, должна быть на русском языке.

Исполнитель обязан использовать терминологию и формулировки, официально приводимые в текстах российского законодательства и нормативно-методических документах российских регуляторов.

Датой начала выполнения работ является дата подписания Договора между Заказчиком и Исполнителем.

В течение 10 рабочих дней от начала каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику проекты отчётных документов по этапу.

Уточнение и согласование отчётных документов с Руководством и ИТ - подразделениями, подразделениями САПР головного офиса ОАО «НИАЭП», филиалов и представительств выполняется Исполнителем в ходе непосредственного выполнения работ в местах их размещения.

Утверждение отчётных документов осуществляется в головном офисе ОАО «НИАЭП» в течение этапа. Утверждению подлежат отчётные документы, ранее согласованные на этапе. Данные документы являются приложением к Акту выполненных работ.

Акт выполненных работ согласовывается с Руководством и ИТ - подразделениями головного офиса ОАО »НИАЭП», филиалов и представительств.

Утверждение Заказчиком Акта выполненных работ означает завершение работ на каждом отдельном этапе.

Приёмка выполненных работ осуществляется на каждом этапе отдельно.

Если в ходе работ по этапу будет установлено, что дальнейшее выполнение работ Исполнителем без дополнительных финансовых вложений Заказчика является невозможным (выполнение Заказчиком дополнительных конкурентных процедур закупки; приведение состояния помещений в соответствие с действующими нормами по электропитанию, заземлению и кондиционированию), официально уведомлённый об этом Заказчик в течение 10 рабочих дней обязан принять решение о целесообразности увеличения срока завершения работ по Договору на период выполнения им необходимых работ и процедур и согласовать скорректированный Календарный план Исполнителя.

Окончательная приёмка работ осуществляется в головном офисе ОАО «НИАЭП» с участием заинтересованных подразделений ОАО «НИАЭП».

Перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов

Требования к документированию по работе «Доработка системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части создания функционала для Центра Управления Проектами»

Документация стадии «эскизный проект»:

пояснительная записка к эскизному проекту по теме «Доработка системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части создания функционала для Центра Управления Проектами»;

ведомость эскизного проекта;

схема организационной структуры;

диаграмма функциональности системы;

Документация стадии «технический проект»:

пояснительная записка к техническому проекту по теме «Доработка системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части создания функционала для Центра Управления Проектами» с приложениями;

программа и методика испытаний;

ведомость технического проекта;

Проектное решение «Сводные аналитические показатели Центра Управления Проектами»;

схема организационной структуры.

Рабочая документация:

инструкция пользователя;

инструкция администратора.

Документация стадии «ввод в эксплуатацию»:

Акты и протоколы приемки.

Требования к документированию подсистемы «Сводная Аналитика»

общее описание подсистемы «Сводная аналитика»;

документ «Проектное решение «Сводные аналитические показатели систем мониторинга и оперативного управления капитальным строительством»» проектов, включающий:

описание источников данных для модуля «Сводная аналитика систем мониторинга и оперативного управления капитальным строительством»;

описание алгоритмов обработки информации и расчета показателей;

описание интерфейсов модуля «Сводная аналитика систем мониторинга и оперативного управления капитальным строительством».

инструкция пользователя подсистемы «Сводная Аналитика»;

инструкция администратора подсистемы «Сводная Аналитика»;

матрица ролей подсистемы «Сводная Аналитика»;

программа и методика испытаний;

презентационные материалы по подсистеме;

паспорт информационной системы (подсистемы «Сводная Аналитика»);

регламент администрирования подсистемы;

методические материалы для обучения.

Требования к документированию подсистемы «Управление поручениями»

общее описание подсистемы «Управление Поручениями»;

регламент использования подсистемы «Управление Поручениями»;

регламент администрирования модуля «Управление поручениями»;

описание функциональности модуля;

матрица ролей пользователей;

программа и методика испытаний;

инструкция пользователя (в соответствии с матрицей ролей);

презентационные материалы по подсистеме;

инструкция администратора;

методические материалы для обучения.

Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения

Требования не предъявляются.

Требования к составу и содержанию документов

Требования к комплектности документации определяются ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

Требования к содержанию разрабатываемых документов должны соответствовать документу РД 50-34.698-90 «Методические указания. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Источники разработки

ГОСТ 24.701-86 «Надежность автоматизированных систем управления».

ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения».

ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения».

ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».

ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем».

ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов;

ГОСТ 2.601-95. «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;

ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;

РД 50-34.698-90 «Методические указания. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

«Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)»;

Отраслевой стандарт по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом»;

Руководящий документ. «Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации»

Руководящий документ. «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей»

Руководящий документ. «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации».

Календарный план
на выполнение работ по "Доработке системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части создания функционала для Центра Управления Проектами"

| № п/п | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения: |  | Перечень документации, передаваемой Заказчику, Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Работы по созданию сводной аналитики и настройке Системы |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и согласование перечня сводных показателей и интерфейсов |  | 18.12.2013 | - Общее описание подсистемы «Сводная аналитика»; - Проектное решение «Сводные аналитические показатели Центра Управления Проектами»; - Общее описание подсистемы «Сводная аналитика»; - Инструкция пользователя подсистемы «Сводная Аналитика»; - Инструкция администратора подсистемы «Сводная Аналитика»; - Матрица ролей подсистемы «Сводная Аналитика»; - Программа и методика испытаний; - Презентационные материалы по подсистеме; - Паспорт информационной системы; - Регламент администрирования подсистемы; - Пояснительная записка к эскизному проекту; - Пояснительная записка к техническому проекту; - Акты, протоколы проведения испытаний. |
| 1.2 | Реализация сводных аналитических показателей в подсистеме «Сводная Аналитика» |  | 21.12.2013 |  |
| 1.3 | Встраивание SAS VA в Систему |  | 21.12.2013 |  |
| 1.4 | Обновление версий Системы для совместимости с SAS Visual Analytics |  | 20.12.2013 |  |
| 1.5 | Развертывание сервера SAS Visual Analytics |  | 18.12.2013 |  |
| 1.6 | Тестирование компонентов SAS Visual Analytics в КИС НИАЭП |  | 22.12.2013 |  |
| 1.7 | Настройка портала Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством под функционал ЦУП в КИС НИАЭП |  | 22.12.2013 |  |
| 2 | Настройка подсистемы «Управление поручениями» | С момента заключения договора |  |  |
| 2.1 | Разработка и согласование организационной модели подсистемы |  | 18.12.2013 | - Регламент использования подсистемы «Управление Поручениями»; - Регламент администрирования модуля «Управление поручениями»; - Описание функциональности модуля; - Матрица ролей пользователей; - Программа и методика испытаний; - Инструкция пользователя (в соответствии с матрицей ролей); - Презентационные материалы по подсистеме; - Инструкция администратора; - Акты, протоколы проведения испытаний. - Исходный код программной надстройки MS Word - Описание исходного кода программной надстройки MS Word. |
| 2.2 | Разработка и согласование модели бизнес-процесса «Управление поручениями. |  | 18.12.2013 |  |
| 2.3 | Настройка портала Microsoft SharePoint под функционал подсистемы «Управление Поручениями» |  | 21.12.2013 |  |
| 2.4 | Разработка программной надстройки над Microsoft Word для реализации функций подсистемы «Управление |  | 21.12.2013 |  |
| 2.5 | развертывание серверов Microsoft SharePoint Foundation |  | 18.12.2013 |  |
| 2.6 | тестирование компонентов Microsoft SharePoint Foundation в КИС НИАЭП. Выполняется исполнителем |  | 22.12.2013 |  |