Д О Г О В О Р № ________________

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

г. Балаково                                                                                      		« ___ » ________  20__ г.

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,                              наименование организации

в лице ______________________________________________, действующего на основании

должность, фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________________________,

наименование документа (Устав, Положение, доверенность, номер, дата), на основании которого предоставлены полномочия на подписание           с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажное управление №1» (ООО «СМУ №1»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Карибова Садияра Бабаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1   Исполнитель обязан по заданию Заказчика оказать следующие услуги (далее – услуги) Инженерное сопровождение при осуществлении работ по протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №4 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet».

1.2   Исполнитель оказывает услуги Заказчику на основании согласованного Графика оказания услуг (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3   Наименование, начальный и конечный срок оказания услуг по договору определяются Приложением №1.

1.4. Наличие материальных (нематериальных) активов: отсутствуют

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора, в соответствии с «Расчетом цены договора» (приложение № 3) составляет без НДС в сумме:________(__________________) руб.,

цифрами и прописью

кроме того НДС (_______%) _____________________(__________________________) руб.,

цифрами и прописью

всего: ________________________(____________________________________) руб.

цифрами и прописью

2.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком по факту их оказания на основании акта сдачи – приемки оказанных услуг, табеля учета рабочего времени и счета-фактуры Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2.3. Расчеты по Договору осуществляются путем перечислением денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.  Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

-  оказывать услуги с надлежащим качеством;

-  оказывать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего договора;

-  безвозмездно, в течение 10 (десяти) дней исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество оказываемых услуг.

- информировать Заказчика о полученных предписаниях федеральных органов исполнительной власти, актов прокурорского реагирования, судебных постановлений по устранению нарушений требований по безопасности и предупреждению повторения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Исполнитель обязан оказывать услуги лично.

3.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по цене, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2.. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены за фактически оказанные услуги, оказанные до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора. Заказчик в месяце, следующим за отчетным кварталом, представляет Исполнителю акты сверки расчетов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки по форме, предоставленной Заказчиком, и возвращает один экземпляр Заказчику. При наличии разногласий составляется протокол разногласий, который в указанный срок направляется Исполнителем в адрес Заказчика.

4. Порядок приема и передачи оказываемых услуг

4.1. Прием и передача оказанных услуг осуществляются в соответствии с требованиями настоящего договора. Исполнитель обязан оформлять и передавать Заказчику ежемесячно, акты сдачи – приемки оказанных услуг, табеля учета рабочего времени.

4.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.3. При выполнении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему табелем учета рабочего времени и счета-фактуры, и комплекта документации, предусмотренного настоящим договором в день завершения оказания услуг.

4.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг и документации, указанной в пункте 4.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема оказанных услуг.

4.5. В случае досрочного оказания услуг по договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги.

4.6. Отказ Заказчика от приема оказанных услуг составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

4.7. Если в процессе оказания услуг выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 3-х дневный срок после  приостановки оказания услуг.

5. Обеспечение исполнения обязательств по договору – не требуется

6. Прочие условия

6.1. Право собственности на результаты оказания услуг принадлежит Заказчику и не может быть использовано Исполнителем без согласования с Заказчиком.

6.2. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

6.3. Исполнитель передает Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя в соответствии с Соглашением о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение 3).

6.4. Сведения о лицензии на право оказания услуг согласно пункту 1.1 договора:

__________________________________________________________________________

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг и сроков предоставления отчетной документации согласно п. 4.3 настоящего договора, последний, обязан выплатить Заказчику:

-  неустойку в размере 0,05 % (пять сотых процента) от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения оказания услуг (представления документации), определяемого по дате составления акта сдачи-приемки оказанных услуг;

- неустойку за нарушение сроков и порядка предоставления сопроводительных документов, указанных в п.4.3 настоящего договора в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от оказанных услуг за каждый день просрочки и до фактического представления надлежаще оформленных документов.

В случае представления не надлежаще оформленного счета-фактуры контрагент обязан возместить заказчику не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Исполнителем услуг по настоящему договору Заказчик, при наличии соответствующего письменного обращения Исполнителя, обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере 0,03 % (три сотых процента) от суммы не оплаченных в срок услуг, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены договора.

7.3. В случае, если договор будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе будет внесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года.

8. Изменение, дополнение и расторжение договора

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в т.ч. изменение общей стоимости по договору, сроков оказания услуг и др.) оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон, с приложением нового Графика оказания услуг и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, известив об этом Исполнителя в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость оказанных услуг на момент прекращения действия договора при наличии документов, подтверждающих фактические расходы Исполнителя.

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

9.   Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменений в действующем законодательстве, принятия нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств.

#### 9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем разделе договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по данному договору.

#### 9.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в настоящем разделе договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

#### 9.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в настоящем разделе договора, и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

10.   Разрешение споров

10.1.  При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. Под мерами к внесудебному разрешению спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что её права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

10.2. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Ростовской области.

11. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами, но не позднее «__» ______ 20__г.

12. Заключительные положения

12.1.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2.   Исполнитель не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего Договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора и составляющую коммерческую тайну Заказчика, а также другую информацию ограниченного распространения.

12.3.   Уступка требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса Исполнителя.

12.4. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов, об изменении системы налогообложения, статуса налогоплательщика НДС.

12.5. Стороны обязуется выполнять Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), являющееся неотъемлемой частью договора.

12.6. Допускается подписание сканированных договоров и договорной документации, полученных по техническим средствам связи (электронная или факсимильная почта), с последующим обменом оригиналами договоров и договорной документации.

12.7.  Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

-   График оказания услуг (Приложение 1);

-   Расчет цены договора (Приложение 2);

-   Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение 3).

-   Форма предоставления информации по цепочке собственников (Приложение №4).

13.  Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| ООО «СМУ №1» Местонахождение: 347388 г. Ростовская обл., Волгодонск -28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, пом.27 ИНН 5260234539 КПП 614301001 ОГРН 1085260013189 ОКПО 88594800 р/сч 40702810452160002790 в Юго-Западном Банке Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону к/сч 30101810600000000602 БИК 046015602 Тел.8(8639)243783 Эл. почта uo.smu01@yandex.ru |  | ___________________________________ наименование юридического лица _________________________________ почтовый индекс, адрес, телефон, факс, телетайп _________________________________ ИНН,КПП. р/cчет, кор/счет, БИК, коды ОКВЭД,ОКПО |
| От Заказчика: |  | От Исполнителя: |
| Директор ______________________С.Б. Карибов «____»___________20___г. М.П. |  | ____________________________________ должность ____________________________________ личная подпись ____________________________________ расшифровка подписи «____»___________________20__г. М.П. |

- Приложение 1 - к договору №______________________ - от «___» ___________ 20___г. ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №; Наименование услуг; Количество рабочих дней; Сроки оказания услуг. 1.; Инженерное сопровождение инъектирования растворами цемента G4 и цемента «Фрейссифло»; 10; С 01.04.2016г. по 10.04.2016г.. 2.; Инженерное сопровождение инъектирования раствора цемента «Фрейссифло»; 20; С 11.04.2016г. по 30.04.2016г.. 3.; Инженерное сопровождение работ по натяжению пучков каната арматурного; 27; С 10.05.2016г. по 06.06.2016г.. 4.; Инженерное сопровождение работ по инъектированию защитных колпаков нефтяным парафином; 15; С 06.06.2016г. по 21.06.2016г.. 5.; Инженерное сопровождение по протягиванию арматурных канатов в каналообразователи; 35; Начало в течение 5 дней с даты заключения договора в течение 35 дней. От Исполнителя: Руководитель предприятия (или заместитель руководителя); ________________ ____________________ подпись расшифровка подписи. Начальник планово-экономической службы; ________________ ____________________ подпись расшифровка подписи. От Заказчика:

- Приложение 2 к договору №______________________ от «___» ___________ 20___г.

- РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

__________________________________________________________________

предмет договора

| Номер позиции | Наименование услуг | Количество рабочих дней | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

От Исполнителя:

| Руководитель предприятия (или заместитель руководителя) | ________________ ____________________ подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |
| Начальник планово-экономической службы | ________________ ____________________ подпись расшифровка подписи |

От Заказчика:

Приложение №3

к договору №______________________

от _______________

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя ____________@_________ на адреса электронной почты Заказчика uo.smu01@yandex.ru, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2.  При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федераций.

5.  Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика  от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

| От Заказчика: |  | От Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| Директор ______________________С.Б. Карибов «____»___________20___г. М.П. |  | _____________________________________ должность ____________________________________ личная подпись ____________________________________ расшифровка подписи «____»___________________20__г. М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К договору от _______________ 20___г. №____________________________ |  |  |  |  |  |
| Форма предоставления информации по цепочке собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН |  | Наименование / ФИО |  | Адрес регистрации |  | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |  |  |  |

________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

| От Заказчика: |  | От Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| Директор ______________________С.Б. Карибов «____»___________20__г. М.П. |  | ____________________________________ должность ____________________________________ личная подпись ____________________________________ расшифровка подписи «____»___________________20__г. М.П. |