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ЧАСТЬ 2 
2.1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА с приложениями»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___
г. Москва







                       «___» __________ 2013 г. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (ФГУП «УАЗ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства № СРО-С-016-00351/4-23112012 от 23.11.2012 г., с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по итогам открытого запроса предложений в электронной форме проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «___»_____2013 г. №___) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по созданию структурированной кабельной сети на 2-м этаже и монтаж освещения рабочих мест на 3-м этаже в здании по адресу:  г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 93, (далее - «Объект») и передать их результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.

1.2. Объем и стоимость работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, определяется Локальным сметным расчетом выполняемых работ и составляет ___________ рублей ___ коп. (_______________ рублей ___ коп.), в т.ч. НДС 18% - _________ рублей ___ коп. (_____________ рублей ___ коп.), определенную сметным расчетом (Приложение №1).
2.2. Генеральный подрядчик перечисляет Подрядчику, по выставленному счету Подрядчиком, аванс в размере 30% от общей суммы Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, что составляет ________ (_________) рублей ______ копейки, в том числе НДС 18% ________ (_______) рублей ___ копеек. Счет на выплату аванса должен быть представлен Подрядчиком в адрес Генерального подрядчика в течении 3-х (трех) дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
2.3. Окончательный расчет по настоящему Договору производится на основании счета, выставленного Подрядчиком Генеральному подрядчику с учетом вычета выплаченного аванса, в течение 3-х (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ - КС-2, справки о стоимости работ - КС-3 и счет-фактуры.
2.4. Оплата по настоящему Договору (п.2.2. и п.2.3. настоящего Договора) производится Генеральным подрядчиком в течении 3-х (трех) банковских дней со дня получения счета в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика. 
2.5. Стоимость за единицу продукции является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.
2.6. В случае увеличения объема работ (скрытые работы), с согласия Сторон, возможно увеличение первоначальной стоимости Договора не более 30% от первоначальной цены настоящего Договора, с сохранением начальных цен за единицу продукции, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.7. Стоимость услуг Генерального подрядчика (п. 4.1.1. настоящего Договора) составляет 4% (четыре процента) от стоимости выполненных работ по Договору (п. 2.1. настоящего Договора), что составляет __________ (__________ __________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % – ___________ (__________ ____________) рублей ___ копеек. Оплата генподрядных услуг осуществляется на основании актов на предоставленные Генеральным подрядчиком услуг и счетов-фактур.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ СДАЧИ-ПРИЕМКИ.

3.1. Начало выполнения работ – в течение 3-х календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
Окончание работ – через 30 (тридцать) календарных дней после подписания Договора. 

3.2. По завершении работ по настоящему Договору:

3.2.1. Подрядчик предоставляет всю необходимую исполнительную документацию, согласно «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006»
3.2.2. Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, или Генеральный подрядчик предоставляет в письменном виде мотивированный отказ в подписании Акта в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения от Подрядчика. В случае мотивированного отказа Генеральным подрядчиком от подписания Акта, Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генеральный подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, согласно п. 2.4. настоящего Договора.

3.3. В случае перерыва работ по инициативе Генерального подрядчика по данному факту составляется двухсторонний Акт о приостановлении строительства КС-17, а сроки выполнения работ по настоящему Договору соответственно продлеваются. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Генеральный подрядчик обязан:

4.1.1 Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:

- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;

- обеспечить Подрядчика помещениями для складирования и хранения оборудования, строительных материалов и инструментов, необходимых для производства работ по настоящему Договору;

-  предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить энергетическими ресурсами (электроэнергия, вода) на период выполнения работ;

- предоставить Подрядчику всю необходимую для выполнения техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика  в получении и уточнении исходных данных.
4.1.2. Получить согласие собственника здания и разрешение городских служб, в случае необходимости выполнения работ на фасадной части здания или других внешних частях объекта Заказчика;

4.1.3. Своевременно принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, согласно раздела 2. настоящего Договора.

4.2. Генеральный подрядчик имеет право:

4.2.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его финансовую деятельность;

4.2.2. Выявлять недостатки в работе и требовать от Подрядчика их устранения.

4.2.3. Проверять соблюдение Подрядчиком норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

4.2.4. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не изменяют стоимость договора.

 4.3. Подрядчик обязан:
 4.3.1. Выполнить обусловленные настоящим Договором работы в полном объеме, в установленные сроки и c надлежащим качеством в соответствии со СНиПами, ПУЭ и НПБ.

 4.3.2. Выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, на своем оборудовании, своими инструментами, своими силами. 

4.3.3. Нести ответственность за соблюдение норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта и имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением обязанностей по настоящему Договору.

4.3.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Генерального подрядчика.

4.3.5. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается _____ месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке готового объекта, при условии правильной эксплуатации объекта.

4.3.6. Обеспечить соответствие качества выполняемых работ, по настоящему договору, нормам СЭС, а так же положениям, в том числе рекомендуемым, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.
4.3.7. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
4.3.8. Подрядчик обязан не позднее 2 (двух) дней  с момента наступления события, указанного в пункте 4.3.7. настоящего Договора представить, подписанный со своей стороны, Проект Дополнительного соглашения, вносящий изменения в настоящий Договор в части приложения № 3 «Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров» и приложения № 4 «Гарантия и согласия по представлению сведений», актуальных на дату подписания Дополнительного соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п.3.1. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику пени в размере 0,3% от стоимости невыполненных работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости невыполненных работ.

5.3. При нарушении Генеральным подрядчиком сроков оплаты работ, предусмотренных п. 2.4. настоящего Договора, Генеральный подрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы.
5.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре. 

5.5. Генеральный подрядчик имеет право предъявить мотивированную претензию к Подрядчику по качеству выполненных, согласно условиям настоящего Договора, работ в течение гарантийного срока (п.4.3.5. настоящего Договора).

5.6. Подрядчик несет материальную ответственность за причинение вреда и порчи имуществу Генерального подрядчика и третьим лицам.

5.7. В случае порчи материалов и оборудования Подрядчиком, он обязан возместить Генеральному подрядчику их стоимость или произвести замену за свой счет.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору явилось следствием действия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К данным обстоятельствам не могут относиться нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника или отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по настоящему договору, обязана не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Сторона, ссылающая на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

 
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. По взаимному согласию сторон в рамках данного договора, конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета договора, хода его выполнения и полученных результатов, а также любая другая информация, полученная сторонами друг о друге в ходе выполнения работ. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной друг от друга информации и не допускать ее разглашения.

7.2. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его согласования с Государственной Корпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным Законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

8.2. Настоящий договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Все споры и/или разногласия, возникшие у Сторон в процессе реализации условий настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

9.2. В случае если путем переговоров Стороны не пришли к соглашению, споры и/или разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

9.3. До представления иска в Арбитражный суд Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана выставить контрагенту претензию, которую другая Сторона обязана рассмотреть и сообщить о результате рассмотрения в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии.

9.4. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

9.5. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, лишь в случае их подписания обеими Сторонами.

9.6. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1: Локальный сметный расчет
Приложение №2: Техническое задание
Приложение №3: Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров
Приложение №4: Гарантия и согласия по представлению сведений
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями (ФГУП "УАЗ")
ОКПО 08626584   ОКОНХ 90230

ИНН 7706008935   КПП 770601001

ФГУП «УАЗ» 

Р/сч. № 40502810338250121051

ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Московский банк ОАО "Сбербанка России" г.Москва
Кор/сч. № 30101810400000000225

БИК 044525225

119017 г. Москва ул. Б. Ордынка д.24

8-(499) 949-46-00 – секретарь 

факс 8-(499) 949-41-16

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
	«ПОДРЯДЧИК»



	Генеральный директор  

________________________________ /В.Н.Жадушкин/

 МП
	_________________________________  /___________ /

  МП           


                                 Приложение №1
к договору  №_______

от «___» _______ 2013г.

	
	
	

	
	
	


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Локальный сметный расчет представляется участником самостоятельно. Образец формы приведен в виде отдельного файла «Приложение №1 к Проекту договора» в формате Exsel.
                                  Приложение №2
к договору  №_______

от «___» _______ 2013г.

	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «УАЗ»
	
	УТВЕРЖДАЮ

___________________________

	__________________В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по созданию структурированной кабельной сети  на 2-м этаже и монтаж освещения рабочих мест на 3-м этаже в здании по адресу: 
 г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 93

1. Общие данные

1.1. В рамках данного технического задания предполагаются работы по созданию структурированной кабельной сети на 2 этаже и монтаж освещения рабочих мест на 3 этаже по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Ленина д. 93.
1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы, применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. 

1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.
2. Кроссовая – 2 эт.
2.1.  СКС

2.1.1. Выполнить прокладку лотка проволочного шириной не менее 400/50 мм в количестве 56 (пятьдесят шесть) метров в запотолочном пространстве с разборкой и восстановлением подвесного потолка высотой 4 м.

2.1.2. Выполнить монтаж кабель - каналов Legrand 105х50 с разделительными перегородками в количестве 141 (сто сорок один) метр, в соответствии со схемой расстановки рабочих мест

2.1.3. Выполнить установку и подключить розетки информационные Legrand     RJ-45 в установленные кабель - каналы в количестве 306 (триста шесть) штук.

2.1.4. Выполнить монтаж кабельных трасс от помещения кроссовой до розеток используя установленные кабель - каналы и вновь монтируемые проволочные лотки.

2.1.5. Прокладку выполнить кабелем UTP Cat.5 е в количестве 16 775 (Шестнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) метров.

2.1.6. Установить в помещении кроссовый напольный шкаф.

2.1.7. Выполнить разделку и включение кабелей в патчпанель кроссового шкафа напольного, расположенного в помещении серверной.

2.1.8. Выполнить прокладку 2-х магистральных кабелей от существующей серверной, расположенной в соседнем здании. Концы кабелей разделать и включить в патч-панели, которые расположены в кроссовых  комнатах обоих зданий. Прокладку выполнить кабелем типа UTP Cat.5e для наружной прокладки.

2.1.9. Выполнить монтаж Шкафа напольного Hyperline (TTC-4281-SR-RAL9004) 19-дюймовый (19"), 42U, 2055х800х1000, передняя и задняя перфорированные двери (72%), ручка с замком, цвет черный (RAL 9004) - 1шт.

2.1.10. Смонтировать в шкаф патч-панели Hyperline PP2-19-48-8P8C-C5e-110D 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC - 7 шт.
2.2.  Провести пуско-наладочные работы, тестирование кабельных сетей СКС,  в том числе: 
2.2.1. Провести осмотр горизонтальных кабельных каналов. Проверить целостность оболочки кабеля, правильность расположения и крепления кабельных жгутов, а также местоположение кабельных трасс относительно источников помех. 

2.2.2. Провести осмотр рабочих мест. Проверить правильность прокладки кабеля в месте расположения розеточного модуля, целостность оболочки и изоляции, а также правильность подсоединения проводников к контактам модульного разъема и наличие маркировки

2.2.3. Провести осмотр коммутационного оборудования. Проверить целостность оболочки и изоляции проводников кабеля, правильность его расключения, наличие маркировки и соответствие текущего состояния системы информации, указанной в документации. 

2.2.4. Проверить соответствие кабельной системы требованиям стандартов: 
	· обычное и суммарное переходное затухание на ближнем конце (NEXT и PS-NEXT); 

· возвратные потери (return loss); 

· затухание; 

· защищённость на ближнем и дальнем конце (ACR и ELFEXT); 

· суммарная защищённость на ближнем и дальнем конце (PS ACR и PS ELFEXT); 

· длина кабеля; 

· правильность подсоединения проводников к контактам модульного разъема (Wiremap).


3.1. Электромонтажные работы

3.1.1. Выполнить прокладку силовых кабелей для потребителей СКС и питания кондиционеров в установленных кабель - каналах Legrand.

3.1.2. Прокладку выполнить кабелем ВВГ нг-LS 3x2,5-660 В, ВВГ нг-LS 3x4-660 В.

3.1.3. Выполнить монтаж заземления.

3.1.4. Выполнить установку и подключить розетки электрические в установленные кабель - каналы в количестве 281 (двести восемьдесят одна) штука.

3.1.5. Выполнить монтаж двух щитов распределительных.
3.1.6. Выполнить сборку, установку, подключение и тестирование Источника бесперебойного питания HP R5KVA UPS 3U IEC309-32A, в помещении кроссовой.
3.1.7. Выполнить монтаж двух блоков розеток HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular PDU.
4.1. Вентиляция и кондиционирование.

4.1.1. Выполнить сборку, установку, подключение и тестирование Сплит - системы в помещении кроссовой в количестве 1 (одна) шт.

4.1.2. Сплит - системы должны обеспечивать подачу воздуха в помещении в диапазоне от +40 до-30°С.

4.1.3. Модель устанавливаемых сплит - систем – DAIKIN или аналогичная, не уступающая по характеристиками. 

4.1.4. Установку внешних блоков и трассу прохождения соединительных трубок по зданию предварительно согласовать с собственником.

5.1.  Требование к документированию.
После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику исполнительную документацию на СКС в составе:

5.1.1. Пояснительная записка.

5.1.2. Рабочие чертежи основного комплекта, в том числе:

5.1.2.1. Структурная схема СКС;

5.1.2.2. Однолинейные схемы электроснабжения;

5.1.2.3. Планы расположения рабочих мест и кабельных трасс на этажах

здания;

5.1.3. Таблицы соединений и подключений кабелей СКС.

5.1.4. Программа, методика и результаты испытаний кабельных линий СКС.

3. Серверная – 3 эт.
3.1. Выполнить сборку, установку, подключение и тестирование блока питания АРС АР7553 Rask PDU, Basic. Zero U. 32 A, 230V, (20)C13, (4) C19 в помещении серверной на 3-м этаже.

4. Рабочая зона на 3-ем этаже.

4.1. Произвести монтаж освещения основных рабочих зон на 3-ем этаже.

Заместитель генерального директора-

руководитель службы эксплуатации зданий                 ____                        ______________О.А.Ханыков

                                                                                                                              Приложение №3
к договору  №_______

от «___» _______ 2013г.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).
________________________________________________________

наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору  №_______

от «___» _______ 2013г.
Гарантия и согласия по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «___» ______ 20_ г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_____ от «___» _____ 20_ г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП
