ДОГОВОР № ____________

г. Москва                                                                              «____» ____________2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ядерные медицинские технологии - Снежинск» (ООО «ЯМТ-Снежинск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Нефедова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный проектировщик», в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые «Стороны»,

на основании Извещения о проведении _______________________________, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке _______________ «__» ________ 2015г. №_____________ и протокола _______________ от «__» _______2015 г. № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Определение и толкование терминов:

«Договор» - означает настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и Генеральным проектировщиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией,  на которую в Договоре есть ссылки.

«Инженерные изыскания» - комплекс полевых, лабораторных и камеральных работ по сбору и обработке данных о геологических, геодезических, экологических и иных характеристиках территории строительства.

«Несоответствие» - любые несоответствия Результата работ требованиям Договора и (или) нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству Работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата Работ, которые делают качество Работ ненадлежащим.

«Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой, графической и расчетной форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, исходные технические требования к оборудованию, Сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, а также консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов.

«Проектно – сметная документация» - комплекс документов, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. Содержание и объём проектно-сметной документации для отдельных объектов строительства определяются нормативными документами, инструкциями по разработке проектов и смет.

Градостроительный кодекс РФ устанавливает обязательность разработки проектной и сметной документации для планируемого строительства, реконструкции, капитального ремонта (если при проведении ремонта изменяются конструктивные и несущие элементы, а также объемные характеристики и безопасность здания) объектов коммерческой и промышленной недвижимости, в границах земельного участка, на который должным образом оформлены имущественные права инвестора или застройщика.

«Работы» - комплекс работ, указанный в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

«Рабочая документация» - совокупность документов в текстовой форме, рабочих  чертежей, спецификаций материалов, оборудования и изделий, локальных смет, разрабатываемых в целях реализации архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации  на данный Объект.

«Результаты работ» - полученные по итогам выполнения Работ Документация, а также иные документы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), согласованные с Заказчиком и, при необходимости, с соответствующими государственными органами.

«Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях» - отчет Генерального проектировщика по итогам инженерных изысканий, подготовленный в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства.

«Государственная экспертиза» – оценка соответствии Технической документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно - эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности для выполнения Проектной документации на строительство объекта «Центр ядерной медицины на территории Дальневосточного Федерального Университета». Государственная экспертиза проводится органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

«Цена Договора» - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Заказчиком Генеральному проектировщику за полное выполнение всех предусмотренных настоящим Договором Работ и устранение всех и любых несоответствий в них в соответствии с положениями настоящего Договора.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

- Предмет Договора

1.1. Генеральный проектировщик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить  работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт части здания с модернизацией оборудования, включая проведение инженерных изысканий и комплексное обследование технического состояния здания по объекту: «Корпус 200/1 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д.13. (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Договора.

1.2. В рамках настоящего договора Генеральный проектировщик вправе привлекать сторонние организации на объём Работ, не превышающий в ценовом выражении 25% от общего объёма работ, предусмотренном Договором и Техническим заданием (приложение № 1 к Договору). Генеральный проектировщик несет полную ответственность за привлекаемых субподрядчиков.

1.3. При выполнении Работ Генеральный проектировщик выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), действующими нормативными актами, техническими условиями, ГОСТами и иным требованиями, определяющими объем и содержание Работ.

1.4.Работы выполняются поэтапно. Сроки выполнения  этапов установлены в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, при этом общие сроки Работ устанавливаются следующие:

Начало Работ – «___»__________ 2015г.;

Окончание Работ – «___»__________2015г.

Стороны по взаимному согласию вправе корректировать начало и окончание отдельных этапов Работ, без изменения установленных общих сроков выполнения Работ.

- Права и обязанности Сторон при выполнении Работ

2.1. Права и обязанности Заказчика

- 2.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Генеральным проектировщиком Работ, требовать отчет о ходе выполнения Работ, при необходимости письменно запрашивать документы и иную информацию, относящуюся к настоящему Договору, выдавать письменные предписания, распоряжения, претензии.

- 2.1.2. В любое время приостановить выполнение Работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий их выполнения.

- 2.1.3. Отказаться от приемки Работ в случае их несоответствия условиям настоящего Договора.

- 2.1.4. Обеспечить в установленном порядке доступ специалистов Генерального проектировщика к месту выполнения Работ и исследований.

- 2.1.5. Привлекать независимых экспертов для определения соответствия качества Работ условиям Договора.

- 2.1.6. При выявлении фактов отступлений Генеральным проектировщиком от требований по качеству Работ, предусмотренных Заданием на проектирование и условиями Договора, уполномоченный работник Заказчика даёт предписание Генеральному проектировщику о приостановке Работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов).

- 2.1.7. Передать Генеральному проектировщику по акту приема-передачи имеющиеся у Заказчика исходные данные для проектирования в срок от 5 (пяти) до 14 (четырнадцати) календарных дней  с даты получения официального запроса Генерального проектировщика.

2.1.8. Отказаться от приемки и оплаты Работ в случае несоответствия Работ условиям Договора и требованиям Заказчика относительно качества Работ до момента устранения Генеральным проектировщиком замечаний Заказчика.

2.1.9. Требовать от Генерального проектировщика уплаты неустойки и возмещения убытков в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

2.1.10. Принять Работы при условии соответствия выполненных Работ условиям Договора, и своевременно оплатить выполненные Работы в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

2.2. Права и обязанности Генерального проектировщика

2.2.1. Выполнить все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с условиями Договора, в объеме, установленном Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также действующей нормативной документацией.

2.2.2. Передать результаты Работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные Договором. Качество выполняемых Работ и содержание документации должно соответствовать требованиям нормативных правовых документов Российской Федерации, условиям Договора и требованиям Задания на проектирование.

- 2.2.3. Требовать оплаты счетов, выставленных за выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.4. По запросу Заказчика предоставлять отчет о ходе выполнения Работ.

2.2.5. Согласовывать с Заказчиком промежуточные результаты выполняемых Работ по настоящему Договору.

2.2.6. Устранить за свой счет и в возможно короткие сроки все выявленные в процессе Работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.7. Незамедлительно уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход и качество Работ или сроки завершения Работ.

2.2.8. Уведомлять в пятидневный срок Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору о каждом созданном результате Работ по Договору, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат, нуждающийся в правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности, и предоставлять Заказчику по окончании Работ перечень секретов производства (ноу-хау), полученных при выполнении Работ по настоящему Договору.

Все права на полученные в результате выполнения Работ результаты интеллектуальной деятельности, а также исключительные права на разработанные технологические и объемно-планировочные решения, принадлежат Заказчику.

2.2.9. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права, на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности.

2.2.10. Генеральный проектировщик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц и собственных прав на Результаты работ по настоящему Договору.

2.2.11. Генеральный проектировщик имеет право использовать полученные в процессе исполнения Работ по настоящему Договору результаты для собственных нужд. Использование указанных результатов для выполнения обязательств перед третьими лицами допускается только при наличии письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных совместно Заказчиком и Генеральным проектировщиком.

2.2.12. Требовать уплаты неустойки в соответствии с условиями Договора.

2.2.13. Сдать разработанную проектно-сметную документацию, согласованную с Заказчиком, в государственную экспертизу и получить положительное заключение государственной экспертизы. Вносить необходимые исправления и изменения в проектную документацию, учитывающие замечания государственной экспертизы. Участвовать без дополнительной   оплаты в защите проектно-сметной документации в органах государственной экспертизы, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проектно-сметную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения.

В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации по вине Генерального проектировщика, повторная экспертиза проектно-сметной документации проводится за счет средств Генерального проектировщика.

2.2.14. Первичные учетные документы должны быть составлены Генеральным проектировщиком по унифицированным формам, утвержденным, согласно законодательству Российской Федерации, правовыми актам уполномоченных органов исполнительной власти, а документы, формы которых не унифицированы, должны соответствовать требованиям п. 7  Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных  (муниципальных) учреждений, утвержденной  приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений» и Инструкции по его применению.

2.2.15. Передать Заказчику готовую проектную документацию в порядке и в срок, установленный настоящим Договором и Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

2.2.16. Генеральный проектировщик вправе приступить к выполнению  каждого следующего этапа Работ только после окончания приемки  предыдущего этапа.

Генеральный проектировщик приступает к выполнению Работ по четвертому этапу только после получения положительного заключения экспертного органа.

2.2.17. По требованию Заказчика уплатить неустойку в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.18.	По мере исполнения настоящего Договора, и дополнительно по требованию Заказчика, а также по окончании исполнения Генеральным проектировщиком своих обязательств по настоящему Договору, для выверки Сторонами взаимных расчетов, Генеральный проектировщик представляет Заказчику  акт сверки взаимных расчетов по настоящему Договору в течение 1 (одного) рабочего дня.

2.2.19. В  течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего  Договора  Генеральный проектировщик обязан предоставить в письменном виде перечень лиц, действующих от имени и в интересах Заказчика, с указанием представленных им полномочий, в том числе ГИП и ГАП Генерального проектировщика, с приложением образцов подписей указанных лиц. В случае изменений состава уполномоченных лиц, предоставленных им полномочий, подписей, Генеральный проектировщик должен уведомить об этом в письменной форме Заказчика не позднее 3 (трех)  календарных дней.

2.2.20. Генеральному проектировщику необходимо собрать все недостающие исходные данные для проектирования,  согласовать  их с Заказчиком  и  со всеми заинтересованными организациями.

2.2.21. После завершения Работ вернуть Заказчику по акту приема – передачи исходные данные, которые предоставлялись Генеральному проектировщику на время выполнения  Работ.

2.2.22. В случае изменения данных, указанных в разделе «Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон», Сторона, у которой изменились соответствующие сведения, в течение 10 (десяти) рабочих дней информирует об этом другую Сторону при помощи средств почтовой или факсимильной связи.

2.2.23. Стороны вправе пересмотреть уменьшение общей стоимости и объема Работ только при наличии оснований и в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Заказчика, в том числе Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом».

2.2.24. До начала выполнения работ  Генеральный проектировщик обязан представить Заказчику следующую документацию (заверенные копии):

- свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии при выполнении работ по подготовке проектной документации выданное саморегулируемой организацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 и Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011г. № 356.

­	свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии при выполнении работ по инженерным изысканиям выданное саморегулируемой организацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 и Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011г. № 356.

­	свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии при выполнении строительно-монтажных работ выданное саморегулируемой организацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 и Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011г. № 356.

­	Официальный документ, выданный органом надзора за саморегулируемыми организациями, прямо подтверждающий право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ;

­	Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) в т.ч. виды работ (услуг), - размещение источников ионизирующего излучения, проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения;

­	Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1	 Заказчик  и Генеральный проектировщик в течение 5 (пяти) дней с даты заключения Договора назначают уполномоченных представителей для решения и согласования вопросов по исполнению настоящего Договора, а также указывает их контакты.

3.2. Генеральный проектировщик за 2 (два) рабочих дня до окончания выполнения Работ (и каждого этапа Работ) уведомляет Заказчика о готовности результата Работ (этапа Работ) путем направления письменного уведомления по адресу электронной почты  aanefedov@uicorp.ru и/или по почте.

3.3. Генеральный проектировщик в течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения работ (этапа работ) передает Заказчику следующие документы:

-сопроводительное письмо;

-счет;

-счет-фактуру;

- разработанную проектную документацию на бумажном носителе (6 экземпляров) и на электронном носителе в форматах: dwg., doc., gsf.; экземпляр проектной документации, передаваемой Заказчику на электронном носителе, должен быть идентичным экземпляру, выполненному на бумажном носителе;

- акт сдачи - приемки выполненных Работ (этапа Работ) в 3 (трех) экземплярах, подписанный Генеральным проектировщиком, в котором указывается объем выполненных работ;

- акт передачи проектной документации в 2 (двух) экземплярах, подписанный Генеральным проектировщиком.

Передача проектно-сметной документации производится непосредственно уполномоченному сотруднику Заказчика под подпись. Датой предоставления Генеральным проектировщиком результата выполненных Работ является дата получения уполномоченным сотрудником Заказчика вышеперечисленных документов.

3.4.  В случае передачи любой документации иным способом, кроме указанного в п.3.3 настоящего Договора, она считается не принятой Заказчиком. Стороны не вправе ссылаться на такие документы, как принятые Заказчиком  и/или  обязательные к исполнению в отношениях между собой.

3.5. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты получения от Генерального проектировщика результата выполненных Работ (этапа Работ) осуществляет приемку выполненных Работ (этапа Работ), и в случае соответствия результата работ (этапа Работ) условиям настоящего договора и требованиям Задания на проектирование подписывает акт сдачи - приемки выполненных работ (этапа Работ) и передает один экземпляр акта сдачи – приемки выполненных работ (этапа Работ) Генеральному проектировщику.

Работы (этап Работ) считаются выполненными Генеральным проектировщиком с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) Заказчиком.

3.6. В случае обнаружения недостатков в Работах Заказчик направляет Генеральному проектировщику мотивированный отказ в принятии Работ (этапа Работ). Основаниями для отказа в приемке результатов Работ является их несоответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Заданию на проектирование, условиям договора.

3.7. При наличии замечаний Заказчик направляет Проектировщику мотивированный отказ с приложением перечня замечаний  и сроков их устранения.

3.8. После устранения замечаний Генеральным проектировщиком приемка Работ (этапа) осуществляется в соответствии с п.3.3 настоящего Договора.

После устранения имеющихся недостатков в Работах Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) и передает один экземпляр акта Генеральному проектировщику для выставления счета на оплату и счета-фактуры.

3.9. Устранение Генеральным проектировщиком в согласованные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

3.10. Обязательства Генерального проектировщика по выполнению Работ по договору считаются исполненными после предоставления Заказчику разработанной проектной документации и подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных Работ по последнему этапу работ, согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору).

4. Качество Работ

4.1. Генеральный проектировщик гарантирует Заказчику выполнение Работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, Задания на проектирование и условий Договора, в соответствии с исходными данными, которые Заказчик предоставляет Генеральному проектировщику для выполнения Работ.

4.2. Генеральный проектировщик гарантирует Заказчику устранение недостатков в Работах как в ходе их выполнения, так и сдачи-приемки выполненных Работ Заказчику. Все недостатки Работ Генеральный проектировщик обязан устранить своими силами и за свой счет.

- 4.3. В случае если уполномоченный работник Заказчика обнаружил в ходе выполнения Работ недостатки, он дает Генеральному проектировщику письменное предписание о необходимости их устранения, в котором указывается перечень недостатков Работ, содержание Работ по их устранению, а также сроки их устранения. Срок устранения недостатков не может составлять более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Генеральный проектировщик несет ответственность за соблюдение сроков выполнения Работ по договору.

5. Цена договора и порядок расчетов

- 5.1. Цена настоящего Договора в соответствии с расчетом стоимости согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору) составляет __________ рублей __ копеек, в том числе  НДС (18%) – ________ рублей __копеек. Указанная цена является фиксированной на весь срок действия  настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и включает в себя все расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, в т. ч. компенсацию издержек Генерального проектировщика и причитающееся ему вознаграждение, а также подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

- 5.2. Цена настоящего Договора складывается из стоимости отдельных этапов Работ, однако достижение цели настоящего Договора и возникновение права Генерального проектировщика на выплату цены настоящего Договора возникает только при условии получения конечного результата Работ, предусмотренного Заданием на проектирование. До получения конечного результата Работ, произведенных в порядке пункта 5.3. настоящего Договора выплаты по окончании отдельных этапов Работ признаются авансом.

5.3. Оплата выполненных Генеральным проектировщиком и принятых Заказчиком Работ (этапа работ) осуществляется после выполнения Работ (этапа Работ) в полном объеме, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки  выполненных Работ (этапа Работ), при наличии счета, выставленного Генеральным проектировщиком, и счета – фактуры.

  - 5.4. Счета-фактуры оформляются Генеральным проектировщиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации.

- 5.5. Генеральный проектировщик несет ответственность за достоверность и качество оформления предоставляемых заказчику документов.

- 5.6. Работы, выполненные Генеральным проектировщиком с отклонениями от требований Задания на проектирование, медико-технического  задания, условий договора, нормативно-правовых актов Российской Федерации в области подготовки проектной документации, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

- При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Генеральному проектировщику, вправе удерживать суммы штрафных санкций и иных санкций, которые Генеральный проектировщик обязан уплатить Заказчику в соответствии со статьей 6 Договора за ненадлежащее исполнение условий Договора.

- 5.7. Все суммы, подлежащие уплате Сторонами по договору или в связи с ним, должны быть уплачены одной Стороной в российских рублях банковским переводом на счет другой Стороны, указанный в договоре.

5.8. Датой осуществления платежа Заказчиком является дата списания денежных средств на соответствующую сумму, подлежащую оплате по договору, с лицевого счета Заказчика.

5.9. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала. Генеральный проектировщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписать его и возвратить один экземпляр Заказчику. При наличии разногласий Генеральный проектировщик направляет в адрес Заказчика протокол разногласий.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ (этапа Работ) Генеральный проектировщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от стоимости соответствующего этапа Работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение Заказчиком обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным проектировщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Генерального проектировщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от стоимости соответствующего этапа Работ.

Генеральный проектировщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае если в ходе исполнения Договора Заказчиком установлено, что Генеральный проектировщик выполнил Работы с ненадлежащим качеством или не устранил недостатки в Работах, выявленные Заказчиком в ходе выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Генерального проектировщика уплатить, помимо неустойки согласно п. 6.3. договора, штраф в размере 7 % от цены договора.

6.5. Заказчик вправе потребовать от Генерального проектировщика сверх неустойки возмещения убытков в полном объеме, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

В случае нарушения пунктов 2.2.5, 2.2.6 настоящего Договора Заказчик  вправе потребовать от Генерального проектировщика уплаты штрафа в размере 5 % от цены настоящего Договора за каждое нарушение.

6.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

6.8. Выполнение Генеральным проектировщиком Работ, не соответствующих по объему, срокам и качеству условиям настоящего Договора, стороны решили считать существенным нарушением условий Договора.

6.9. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Генеральным проектировщиком условий Договора информация о Генеральном проектировщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

7. Дополнительные условия

7.1. Заказчик вправе запрашивать от Генерального проектировщика любую документацию, необходимую для реализации настоящего Договора.

7.2. Если в процессе выполнения Работ выясняется нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Генеральный проектировщик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок с момента приостановления. Заказчик совместно с Генеральным проектировщиком обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

## 7.3. Обеспечение исполнения договора.

Генеральный проектировщик не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии  на сумму  10%  (десять процентов) от цены Договора, что составляет _________________________ (________) руб, в форме безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме депозита (вклада) (по выбору Генерального проектировщика). Обеспечение исполнения  Договора (безотзывная банковская гарантия или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме депозита (вклада), в размере обеспечения исполнения Договора) возвращается только в случае надлежащего исполнения Генеральным проектировщиком  своих обязательств не позднее 10-ти дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон соответствующих актов сдачи-приемки по  Договору.

Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате  Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным проектировщиком своих обязательств по Договору. Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно быть возращено Генеральному проектировщику не позднее чем через 30 (тридцать) банковских дней после даты завершения им своих обязательств по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, включая: пожар, наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия и другие обстоятельства (далее - обстоятельства непреодолимой силы), если они непосредственно повлияли на исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Договора, любая из Сторон должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

8.3. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только действие этих обстоятельств не препятствовало отправке такого сообщения.

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 8.1 договора, и их последствия продолжают действовать более тридцати календарных дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

9. Споры и разногласия

9.1. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.  Под претензионным порядком в рамках настоящего Договора понимается обязанность Стороны в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Договору направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Договора или положения действующего законодательства Российской Федерации, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

9.2. Соблюдением претензионного порядка для Стороны, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в семидневный срок и незамедлительное направление стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью), либо об отклонении претензии.

9.3. При невозможности урегулирования споров в порядке, предусмотренном п. 9.1-9.2 Договора, споры подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» (г. Москва) в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

10.	Порядок изменения и расторжения договора

## 10.1. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, надлежащим образом на то уполномоченными.

11. Положения о конфиденциальности и обязательном раскрытии информации

11.1. Вся информация, полученная в ходе реализации Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия Договора, так и по окончании его действия.

11.2. В случае причинения Заказчику ущерба разглашением конфиденциальной информации Заказчика Генеральным проектировщиком, Генеральный проектировщик возмещает Заказчику убытки, возникшие в результате такого разглашения, в размере суммы реального ущерба.

11.3. Условия о раскрытии Сведений о Генеральном проектировщике:

Генеральный проектировщик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Генерального проектировщика, переданные Заказчику в составе заявки на участие в закупочной процедуре, по итогам которой заключается настоящий Договор (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Генеральный проектировщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Генерального проектировщика.

Генеральный проектировщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Генеральный проектировщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Генеральный проектировщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Генеральному проектировщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Генеральным проектировщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.4. Генеральный проектировщик в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Договора обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Генерального проектировщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Генеральный проектировщик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Генерального проектировщика.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Генеральным проектировщиком документов, указанных выше в срок, установленный настоящим пунктом, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Генерального проектировщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

12.	Заключительные положения

12.1 Отношения сторон, не урегулированные в тексте настоящего Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

12.3. Уступка права (требования) по Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия одной из Сторон, полученного на основании письменного запроса от другой Стороны.

12.4. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми стороны обмениваются в ходе исполнения Договора, могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от стороны Договора.

12.5.	 После оплаты Заказчиком этапов Работ по настоящему Договору, Заказчик приобретает исключительные имущественные права на разработанную документацию по соответствующему этапу.

12.6.	 Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

12.7. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.8. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1– Задание на проектирование.

Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ (этапов).

13. Юридические адреса и банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ООО «Ядерные медицинские технологии -Снежинск» Российская Федерация, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева 13тел. 8(495) 995-78-54 ИНН: 7459003496 КПП: 745901001 ОГРН 1157459000027 Р/с 40702810172000008642 в ОАО «Сбербанк России», г. Челябинск к/с 30101810700000000602 БИК: 047501602 Генеральный директор ____________________А.А.Нефедов | Генеральный проектировщик Генеральный директор ___________________ |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору №____

от «__»_________2015г.

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  РАБОТ

| № этапа |  | Наименование работ по этапу |  | Стоимость работ (этапа), тыс.руб. | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 |  | Комплексные инженерно-изыскательские работы, в объеме достаточном для получения положительного заключения экспертизы. |  |  | Начало этапа работ: Дата заключения Договора Окончание этапа работ:________ |  |
| Этап 2 |  | Разработка проектной документации (стадия « П») Проектная документация (в соответствии с Постановлением от 16 февраля 2008 г. №87 Правительства РФ и ГрК РФ) Состав проектной документации должен быть в объеме, достаточном для получения положительного заключения экспертизы. |  |  | Начало этапа работ: Дата заключения Договора Окончание этапа работ:________ |  |
| Этап 3 |  | Получение положительного заключения экспертизы ГК «Росатом» и других экспертных организаций в случае необходимости. |  |  | Начало этапа работ:___________ Окончание этапа работ:________ |  |
| Этап 4 |  | Разработка рабочей документации (стадия « Р») |  |  | Начало этапа работ: Дата получения положительного заключения экспертизы Окончание этапа работ:________ |  |
| ООО «Ядерные медицинские технологии -Снежинск» Российская Федерация, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева 13тел. 8(495) 995-78-54 ИНН: 7459003496 КПП: 745901001 ОГРН 1157459000027 Р/с 40702810172000008642 в ОАО «Сбербанк России», г. Челябинск к/с 30101810700000000602 БИК: 047501602 Генеральный директор ____________________А.А.Нефедов |  | Генеральный проектировщик Генеральный директор ___________________ |  |  |