ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по научному сопровождению эксплуатации ядерных установок судов с ядерными энергетическими установками (далее – ЯЭУ) и судов атомного технологического обслуживания (далее – АТО) ФГУП «Атомфлот» и выдать рекомендации по эксплуатации ядерных установок (номенклатурная группа ФГУП «Атомфлот» № 21.2 – прочие работы) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству

	____________________
	Н.В. Мантула

	«___» ___________ 2014г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по научному сопровождению эксплуатации ядерных установок судов с ядерными энергетическими установками и судов атомного технологического обслуживания ФГУП «Атомфлот» и выдаче рекомендаций по эксплуатации ядерных установок
1. Предмет договора
Работы по научному сопровождению эксплуатации ядерных установок судов с ядерными энергетическими установками (далее – ЯЭУ) и судов атомного технологического обслуживания (далее – АТО) ФГУП «Атомфлот» и выдаче рекомендаций по эксплуатации ядерных установок (номенклатурная группа ФГУП «Атомфлот» № 21.2 – прочие работы):
· атомных ледоколов «Советский Союз»; «Ямал»; «50 лет Победы»; «Таймыр»; «Вайгач»;
· атомного лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть»; 
· судов атомно-технологического обслуживания «Имандра»; «Лотта».
2. Основание для оказания работ:
· Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
-  Р 31.20.40-04 «Правила технической эксплуатации атомных судов и судов АТО. Основное руководство»;

- РД 31.21.61-94 «Правила технической эксплуатации судовых ядерных энергетических установок»;

-   Отраслевой стандарт ОСТ.95 10002-95 «Нормы качества воды первого и третьего контуров реакторной установки судов Департамента морского транспорта Российской Федерации с водо-водяными реакторами типа КЛТ-40. Технические требования к качеству воды, его контроль и способы обеспечения»;

-  РД 95.10484-92 «Установки паропроизводящие. Порядок осуществления авторского надзора в процессе эксплуатации», утвержденного Министерством атомной энергетики и промышленности от 01.10.1992 года (справочно).

3. Задачи, предъявляемые к выполняемым работам и перечень получаемой технической документации:
	№
этапа
	Содержание работ (этапов работ)
	Сроки выполне​ния работ (этапов работ)
	Перечень тех. документации

	
	
	начальный
	конечный
	

	1.
	· Проведение научного анализа основных эксплуатационных параметров ядерных установок (включая показатели водно-химического режима) судов с ЯЭУ и судов АТО, характеризующих безопасную работу ядерных установок.
· Согласование технической документации при эксплуатации ядерных установок в части установления пределов и условий нормальной эксплуатации.
· Решение текущих вопросов по эксплуатации ядерных установок судов с ЯЭУ и судов АТО. Выдача рекомендаций по водно-химическим режимам АППУ судов с ЯЭУ и АТУ судов АТО, позволяющим продлить срок достижения предельных значений параметров, характеризующих водно-химические режимы, при эксплуатации АППУ и АТУ.
	Следующий день после вступления договора в силу
	20.06.2014 г.
	· Аннотационный отчет.
· Протокол; техническое решение; письмо о согласовании технической документации в части установления пределов и условий нормальной эксплуатации ядерных установок.
· Техническое решение; письмо по эксплуатации ядерных установок судов с ЯЭУ и судов АТО с выдачей рекомендаций.


	2.
	· Проведение научного анализа основных эксплуатационных параметров ядерных установок (включая показатели водно-химического режима) судов с ЯЭУ и судов АТО, характеризующих безопасную работу ядерных установок.

· Согласование технической документации при эксплуатации ядерных установок в части установления пределов и условий нормальной эксплуатации.

· Решение текущих вопросов по эксплуатации ядерных установок судов с ЯЭУ и судов АТО. Выдача рекомендаций по водно-химическим режимам АППУ судов с ЯЭУ и АТУ судов АТО, позволяющим продлить срок достижения предельных значений параметров, характеризующих водно-химические режимы, при эксплуатации АППУ и АТУ.
	21.06.2014 г.
	20.12.2014 г.
	· Аннотационный отчет.
· Протокол; техническое решение; письмо о согласовании технической документации в части установления пределов и условий нормальной эксплуатации ядерных установок.
· Техническое решение; письмо по эксплуатации ядерных установок судов с ЯЭУ и судов АТО с выдачей рекомендаций.


	
	Итого:
	-
	-
	-


4. Порядок формирования цены


В стоимость работ по договору включены все расходы, связанные с выполнением работ (в том числе стоимость пересылки (доставки) в адрес Заказчика документации, командировочные расходы Исполнителя), уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей. 
5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг


Заказчик производит оплату выполненных работ (этапов работ) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и  счета-фактуры Исполнителя и в течение 10 банковских дней с момента получения счета-фактуры. Датами оплаты по настоящему Договору считаются дни списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6. Условия оказания работ, услуг
         6.1. Необходимо подтверждение наличия у участника процедуры закупки опыта научного сопровождения эксплуатации ядерных установок и правоустанавливающих документов на право проведения научного сопровождения эксплуатации ядерных установок за период с 2011г. по 2013гг. (259 600,00р.).
         6.2. Требования к условиям оказания услуг, не раскрытые в настоящем техническом задании, изложены в проекте договора, который является неотъемлемой частью документации.

7. Место выполнения работ и условия допуска
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
8.  Сроки выполнения работ
Работы выполняются поэтапно: 

1-й этап: Следующий день после вступления договора в силу по 20.06.2014г.

2-й этап: с 21.06.2014г. по 20.12.2014г.

Срок действия договора начинается с момента подписания обеими Сторонами и действует по 20.12.2014 г., а в части исполнения Сторонами взятых на себя обязательств - до их полного исполнения.

Начальник отдела ЯБ                                   



         А.В. Пономаренко
Начальник УПБН







         О.Х. Халимуллин
