| УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» _______________ В.Г. Асмолов «_____»_______________ 2012 г | СОГЛАСОВАНО Директор департамента информационных технологий ОАО «Концерн Росэнергоатом» _______________ Е.Г. Аксенов «_____»_______________ 2012 г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

Создание информационной модели АЭС в части разработки подсистемы визуализации MultiD проектов в центре виртуального прототипирования. НИОКР.

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _______________ С.В. Егоров «_____»_______________ 2012 г | Главный специалист отдела интеграции данных САПР Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _______________ Е.В. Пятаков «_____»_______________ 2012 г |

Москва, 2012

УТВЕРЖДАЮ

Директор Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

"Создание информационной модели АЭС в части разработки подсистемы визуализации MultiD проектов в центре виртуального прототипирования. НИОКР."

- Название (тема) работы

"Создание информационной модели АЭС в части разработки подсистемы визуализации MultiD проектов в центре виртуального прототипирования. НИОКР."

- Основание для заключения договора

- Программа трансформации ИТ проектов информатизации ключевых технологий и объектов атомной энергетики и процессов их жизненных циклов (выписка из протокола заседания правления ГК "Росатом" от 22.12.2011 г. № 62)

- Календарный план плана мероприятий 32/12.

- Срок выполнения работы по договору

Окончание работ 03.06.2013

- Исполнитель

Определяется проведением открытого запроса предложений

- Цель работ и ожидаемые результаты

Информационной моделью АЭС является модель, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величины АЭС, связи между ними, входы и выходы процессов и позволяющая путём подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния АЭС.

Настоящая работа является частью по созданию информационной модели АЭС. Полностью интегрирована с результатами предшествующих работ. Настоящая работа должна соответствовать требованиям стандарта системной иженерии ISO 15288 и является частью единого информационного пространства АЭС. Данная работа является продолжением работ по созданию ИМ АЭС, все вновь возникающие коллизии должны быть разрешены в пользу материнских работ. Основные платформами учета, которые приняты в ОАО «Концерн Росэнергоатом» являются исходными данными и уточняются в ходе работы.

В рамках реализации настоящего технического задания необходимо разработать программную систему (программный модуль) позволяющий проводить демонстрацию MultiD проектов в центре вирутального прототипирования, обеспечивая визуализацию планируемых процессов на этапе строительства АЭС

Результаты работ должны соответствовать требованиям п. 7. настоящего технического задания и быть выражены в виде отчетных материалов указанных в п.9

- Исходные данные для проведения работ

Перечень необходимых исходные данные будет согласован и передан Исполнителю на этапе подписания договора.

Нормативные документы, обязательные при выполнении указанных работ.

Информация о процессах, объектах и пр. при строительстве АЭС.

- Основные требования к выполнению работ; требования и нормы, определяющие характеристики работ

В рамках выполнения настоящих работ необходимо обеспечить:

  - Разработку механизма импорта MultiD проекта в центр виртуального прототипирования, в объёме

    - визуализации процессов моделирования оптимизированных строительно-монтажных работ,

    - вывода разработанной организационно-технологической документации для сооружения энергоблока,

    - вывода планов использования материально-технических и людских ресурсов при сооружении энергоблока.

  - Разработку редактора MultiD проекта для целей улучшения визуализации, включающего подсистемы:

    - визуализации/скрытия объектов сооружения, визуально перекрывающих другие процессы сооружения

    - создания специализированных сценариев демонстрации по выбранным структурам/частям проекта сооружения

  - Функциональность динамического отражения проекта MultiD, включая перемещение машин и механизмов, спроектированное в MultiD

  - Функциональность управления показом в ходе динамического отражения проекта MultiD

    - применение коэффициента к скорости воспроизведения

    - работа с объектами (скрытие, визуализация, изменение цвета) в ходе динамического воспроизведения)

- Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ

Результаты работ по настоящему техническому заданию будут применяться в ОАО "Концерн Росэнергоатом".

- Отчетные материалы

Отчетные материалы должны соответствовать п.5 настоящего ТЗ, и должны включать:

  - Пояснительная записка

  - Программное решение "Подсистема визуализации MultiD проектов в центре виртуального прототипирования"

  - Аннотационный отчет по каждому этапу календарного плана

  - Акт сдачи-приемки работ по каждому этапу

  - Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

  - Исполнитель также передаёт Заказчику материалы, идентифицирующие каждую созданную или модернизированную программу для ЭВМ, в форме распечатки части исходного текста с приложением подготовительных материалов, полученных при её разработке, а также порождаемых ею аудиовизуальных отображений в любой визуально воспринимаемой форме. Указанные материалы должны быть представлены Заказчику по форме и комплектности, которые отвечают требованиям, предъявляемым соответствующим Административным регламентом Роспатента к заявке на государственную регистрацию программы для ЭВМ и депонируемым материалам, идентифицирующим программу для ЭВМ, и обеспечивают возможность её государственной регистрации в соответствии с указанным Административным регламентом.

  - Созданная база данных должна быть передана Заказчику с приложением материалов, обеспечивающих возможность идентификации базы данных, отражающих объективную форму представления совокупности содержащихся в ней самостоятельных материалов и принципы их систематизации, а также позволяющих осуществить нахождение и обработку этих данных с помощью ЭВМ. Указанные материалы должны быть представлены по форме и комплектности, которые отвечают требованиям, предъявляемым соответствующим Административным регламентом Роспатента к заявке на государственную регистрацию базы данных и депонируемым материалам, идентифицирующим базу данных, и обеспечивают возможность её государственной регистрации в соответствии с указанным Административным регламентом.

- Порядок приема и передачи работ Заказчику

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

| Начальник Центра управления результатами интеллектуальной деятельности | В.И. Алексеев |
| --- | --- |

Начальник отдела интеграции данных САПР 					А.Л. Нодель