ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР __________________

г. Москва







       «____»_________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Альянстрансатом» (ОАО «АТА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Размазина В. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по итогам запроса предложений от ._______._______.2013 № _______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.
«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется произвести проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре (далее установок пожарной автоматики) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, 4А., в следующем объекте: 

- строение № 1 – 1 этаж, паркинг.
«Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения предусмотренных в п.1.1. работ, принять их и оплатить по цене, определенной в настоящем Договоре.
1.2.
Выполнение работ «Подрядчиком» осуществляется собственными силами и средствами и из своих материалов. «Подрядчик» вправе привлекать к выполнению настоящего договора субподрядчиков, предварительно согласовав в письменной форме с «Заказчиком» выбор субподрядчика. В отношении субподрядчиков «Подрядчик» выполняет функции заказчика.

1.3.
Состав и объемы работ определяются в соответствии с техническим заданием (приложение №1), выполненном «Подрядчиком» на его основании локальным сметным расчетом (приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

2. Сроки выполнения работ.

2.1.
«Подрядчик» обязуется начать выполнение работ в течение пяти рабочих дней c момента заключения настоящего Договора и выполнить работы по проектированию, монтажу и пуско-наладке – не позднее 30 дней со дня заключения настоящего Договора.
2.2.
Работа считается выполненной после приемки выполненных работ «Заказчиком» и оформления отчетных документов: акта ввода в эксплуатацию, акта приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1.
Стоимость работ по настоящему Договору составляет________________________ _________________ рублей, включая НДС 18%__________________________________________

3.2.
Цена сформирована на основании технического задания и подтверждается сметой, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы «Подрядчика», связанные с исполнением обязательств по Договору выполнения работ с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3.
Выполнение работ производится за счет средств «Заказчика».

3.4.
Стоимость работ по Договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

3.5.
Оплата выполненных работ производится путем перечисления стоимости работ «Заказчиком» в течение 5 (пяти) банковских дней после:

- подписания акта вода в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, состоящей из представителей Заказчика, Исполнителя, Инспектора ГПН. 
-  после подписания сторонами акта приёмки выполненных работ (форма КС-2)
- справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

3.6.
В случае необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных технической документацией, «Заказчиком» принимается решение в соответствии с нормами Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом». 

4. Обязательства сторон.

4.1.
«Заказчик» обязуется:

4.1.1.
Передать «Подрядчику» надлежащим образом утвержденное техническое задание к дате начала работ.

4.1.2.
Передать по акту помещения для  проведения  работ к дате начала работ.

4.1.3.
Обеспечить технику безопасности общего порядка.

4.2.
«Подрядчик» обязуется:

4.2.1.
Выполнить работы в предусмотренные договором сроки, в соответствии с согласованной «Заказчиком» проектно-сметной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиПами. 

4.2.2.
В случае выявления скрытых дефектов «Заказчиком», устранять недостатки за свой счет. Срок предоставления претензий по скрытым дефектам два года со дня приемки объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами Акта о приемке установок пожарной автоматики в эксплуатацию.

4.2.3.
Обо всех изменениях и отступлениях от Договора, не ухудшающих результаты работ, уведомлять «Заказчика». Мероприятия «Подрядчика», вызывающие необходимость изменения технических решений, подлежат рассмотрению «Заказчиком».
4.2.4.
Обеспечить при проведении работ соблюдение требований противопожарной и экологической безопасности, требований других нормативно-технических документов. 

4.2.5.
Производить уборку рабочих мест с выноской мусора в отведенное «Заказчиком» место.

4.2.6.
Нести ответственность за качество работ.

4.2.7.
Предоставить «Заказчику» до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени «Подрядчика» осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативно решать вопросы, возникающие в процессе выполнения работ по настоящему договору.

4.2.8.
Предоставить «Заказчику» до начала работ копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы своего персонала в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании.
4.2.9.
Оформить необходимую исполнительную документацию, которая будет являться неотъемлемым приложением к Акту о приемке установок пожарной автоматики в эксплуатацию по настоящему договору работ.

4.2.10.
Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий от выполнения работ; 

- иных, не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
4.2.11.
При обнаружении в ходе выполнения договора неучтенных в технической документации «Заказчика» работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ сообщить об этом «Заказчику».
4.2.12.
При неполучении от «Заказчика» ответа на свое сообщение «Подрядчик» обязан приостановить работы.

4.2.13.
Использовать сертифицированные материалы, разрешенные для применения в строительстве. 

4.2.14.
Предоставить «Заказчику» копии действующих лицензий на право выполнения работ по настоящему договору.

4.2.15.
Нести ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения Акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию приемочной комиссией. 

4.2.16.
Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ Р), строительными нормами и правилами (СНиП), проектно-сметной документацией, другой нормативной документацией, относящейся к выполнению работ.

4.2.17.
Выполнять требования пожарной безопасности, техники безопасности и СанПиН. Обеспечить выполнение работ квалифицированными ИТР, укомплектованными бригадами квалифицированных рабочих, строительными машинами и механизмами, и по требованию «Заказчика», подтверждать это документально.

4.2.18.
Все выявленные в процессе приемки в эксплуатацию установок пожарной автоматики недоработки устранить за свой счет.

4.2.19.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.2.20.
Обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и на объектах ОАО «АТА» при производстве работ по договору.

4.2.21.
Сообщать немедленно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах дежурному инженеру-диспетчеру по телефону: +7 (985) 922-35-76.
5. Ответственность сторон.

5.1.
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору подряда в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2.
При несоблюдении предусмотренного настоящим Договором сроков исполнения производства проектных, монтажных, пуско-наладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» пени в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки от суммы предусмотренной п. 3.1. настоящего Договора.
5.3.
Убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

5.4.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренным настоящим Договором.

5.5.
В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Подрядчиком к выполнению настоящего Договора субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед подрядчиком не освобождает подрядчика от выполнения условий настоящего Договора.
5.6.
Обеспечительные меры по настоящему Договору указаны в приложении № 3, являющееся неотъемлемой частью Договора.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2.
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3.
Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Срок действия договора

7.1.
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения, но не более 12 (двенадцати) месяцев и последующей пролонгации не подлежит.
8. Расторжение договора.

8.1.
Договор может быть расторгнут, если одна из сторон систематически нарушает порядок и условия Договора. При этом Сторона, инициирующая расторжение Договора, сообщает об этом другой Стороне за 15 дней до даты предполагаемого расторжения.
8.2.  В случае досрочного расторжения Договора, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» выполненные в соответствии с техническим заданием и принятые «Заказчиком» работы по договорной цене. 
8.3.
Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

8.4.
Расторжение Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

9. Разрешение споров

9.1.
Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10-и дней со дня получения претензии.

9.2.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

9.3.
В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения «Подрядчиком» условий Договора, информация о «Подрядчике» заносится в публичный Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

10. Прочие условия.
10.1.  «Подрядчик»  гарантирует «Заказчику», что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),  направленные с адреса электронной почты «Подрядчика» _____________ на адреса электронной почты «Заказчика» info@oaoata.ru (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.2.  При изменении Сведений «Подрядчик» обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить «Заказчику» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом «Заказчика».

10.3.  «Подрядчик» настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений «Заказчиком», а также на раскрытие «Заказчиком» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). «Подрядчик» освобождает «Заказчика» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает «Заказчику» убытки, понесённые в связи с предъявлением «Заказчику» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

10.4.  «Подрядчик» и «Заказчик» подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления «Заказчиком» «Подрядчику» требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения «Подрядчиком» соответствующего письменного уведомления «Заказчика», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.5.
Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.6.
Порядок движения материальных ценностей через КПП «Заказчика» определяется нормативными требованиями «Заказчика».

10.7.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

10.8.
Неотъемлемыми частями данного Договора являются:

10.8.1.
Техническое задание - приложение № 1;

10.8.2.
Локальный сметный расчет - приложение № 2;

11. Юридические адреса сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Открытое акционерное общество

«АТА»

Юр. адрес: 115230 Москва. Нагатинская ул., д.4А

Фактический адрес: 115230 Москва.    Нагатинская ул., д.4А         

Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Расчетный счет: 40702810438060132244

Кор/счёт: 30101810400000000225

БИК: 044525225

ИНН: 7724560930

КПП: 772401001

ОГРН: 1057749068002

ОКПО: 52827387

Тел./Факс: 8-495-645-82-66/77
/8-499-949-22-72
Генеральный директор 
ОАО «АТА»
____________________ В. В. Размазин
	Юридический адрес

Платежные реквизиты


Приложение № 1 

к договору

Техническое задание на разработку проектной документации, установку и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в здании (строение №1 - паркинг).
1. Основание выполнения работ.

Основанием для выполнения работ являются: Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями), Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция), и технические паспорта оборудования.

2. Цели и задачи выполнения работ.

2.1 Цели выполнения работ:

2.1.1. Разработка проектно-сметной документации, монтаж и проведение пуско-наладочных работ системы (далее установки пожарной автоматики), обеспечивающей пожарную безопасность, в здании  (строение №1 - 1 этаж, паркинг).  Приложение 1.
2.2. Требования к проектно-сметной документации.

2.2.1. Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с техническим заданием на проектирование и техническими условиями на подключение.
2.2.2. Проектные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями), «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации и правилами СП 5.13130.2009,                                    СП 3.13130.2009, ППБ 01-03 и РД 78.145-93, действующими на территории Российской Федерации. Рабочие чертежи должны содержать план с экспликацией помещения, в котором указываются: назначение помещение, его площадь и категория по пожарной опасности.

2.2.3. Рабочие чертежи и сметы должны быть согласованы и утверждены ОАО «Альянстрансатом», согласованы в ГУ МЧС России по г. Москве и переданы в трёх экземплярах с сопроводительным письмом в производственно-технический отдел. Дата передачи согласованных рабочих чертежей и смет в производственно-технический отдел считается сроком окончания разработки проектно-сметной документации. 
2.3. Требования к монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

2.3.1. Работы по монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция), ППБ 01-03 и РД 78.145-93. Материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы и соответствовать ГОСТ и ТУ.

2.3.2. Работы должны выполняться по согласованному с «Заказчиком» Графику производства электромонтажных и пусконаладочных работ; пусконаладочные работы выполняются в объеме, предусмотренном Программой пусконаладочных работ, также заранее согласованной с «Заказчиком».

2.3.3. Режим работы персонала «Подрядчика» на территории ОАО «Альянстрансатом»: c 900 до 1800  только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании.

3. Порядок выполнения работ.

3.1. График производства электромонтажных и пусконаладочных работ согласовывается в двухстороннем порядке между «Заказчиком» и «Подрядчиком» за 3 рабочих дня до начала выполнения этих работ «Подрядчиком». Он должен учитывать следующие мероприятия:

- выполнение электромонтажных работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с указанием срока их окончания;

- выполнение работ по наладке  системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с Программой пусконаладочных работ с указанием срока их окончания; 

- вывод сигнала системы автоматической пожарной сигнализации, на пункт охраны здание № 9 (1 этаж);

- предъявление смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией и необходимой исполнительной документации приёмочной комиссии; 

- устранение неисправностей смонтированной автоматической системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, выявленных в процессе работы приёмочной комиссии за счёт «Подрядчика» и в необходимые для того сроки;

- сдача в эксплуатацию смонтированной автоматической системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию. 

3.2. «Подрядчик» обеспечивает выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и  работ по электромонтажу и пуско-наладке персоналом соответствующей квалификации.

3.3. «Подрядчик» несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

3.4.«Подрядчик» несет ответственность за работоспособность автоматической системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев ( по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания  Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.
4. Порядок сдачи-приёмки выполненных работ.

4.1. Приемка выполненных работ по разработке проектно-сметной документации осуществляется при наличии всех разделов проекта, перечисленных в п. 2.2.1 и согласованных с ОАО «Альянстрансатом». Приемка выполненных работ оформляется  Актом приемки выполненных работ, который подписывается представителем «Подрядчика», выполнившим проект, и представителями «Заказчика»: заместителем генерального директора - главным инженером, начальником производственно-технического отдела, представителем территориального органа ГПН. Оплата выполненных работ производится согласно смете на выполнение проектных работ, утвержденной заместителем генерального директора – главным инженером ОАО «Альянстрансатом».

4.2. Приемка выполненных работ по монтажу и наладке  автоматической системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляется  «Заказчиком» на основании информационного письма «Подрядчика» об окончании электромонтажных и пусконаладочных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации, проверенной начальником производственно-технического отдела. «Подрядчиком» должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и (в случае необходимости) исправление исполнительной документации.

4.3. Исполнительная документация должна состоять их четырех разделов.

4.3.1. В первом разделе должны быть технические акты, подписанные в процессе выполнения электромонтажных работ:

ведомость смонтированного оборудования, акт проведения входного контроля, акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж, акты освидетельствования скрытых работ; акт об окончании электромонтажных работ, и т.д.

4.3.2. Во втором разделе прилагаются исполнительные чертежи и технические решения, в соответствии с которыми выполнены электромонтажные работы. 

4.3.3. Третий раздел должен содержать наладочную документацию:

программу комплексных испытаний системы  противопожарной защиты; акт проверки работоспособности пожарной сигнализации; акт комплексного опробования технических средств автоматической противопожарной защиты, протоколы измерения сопротивления изоляции, таблицу адресации лучей системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, акт об окончания пуско-наладочных работ.

4.3.4. Четвертый раздел должен содержать: ксерокопии лицензий, имеющихся у «Подрядчика», сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудование, технические паспорта и другую техническую документацию на всё оборудование системы.

4.3.5. Исполнительная документация составляется «Подрядчиком» в четырех экземплярах, три из которых передаются «Заказчику», а четвертый остается у «Подрядчика». Каждый комплект исполнительной документации должен быть подшит в отдельную папку, пронумерован и иметь в качестве первой страницы Перечень исполнительной документации. При этом технические паспорта на оборудование прилагаются только к одному из комплектов исполнительной документации, передаваемой «Заказчику». Передача оформленной в установленном порядке исполнительной документации по настоящему Договору осуществляется сопроводительными документами «Подрядчика».
4.4. Приёмка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией «Заказчика», созданной Указанием заместителя генерального директора – главным инженером ОАО «Альянстрансатом» с обязательным участием представителя «Подрядчика». В случае отсутствия замечаний по монтажу, наладке и работоспособности  смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, который является основанием для осуществления расчета. «Заказчик» в пятидневный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Срок выполнения работ: не позднее 30 дней со дня заключения договора.

 Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания приемочной комиссией «Заказчика» Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.

4.7. Датой окончания срока действия Договора является дата полной оплаты «Заказчиком» работ, выполненных «Подрядчиком». 

5.Требования к «Подрядчику» и качеству выполнения работ.

5.1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция) и техническим паспортам смонтированного оборудования.

5.2. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На момент подписания Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта по договору «Заказчику» должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.  

5.3. Сигнал со смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должен быть выведен на центральный пункт охраны.

5.4. Наличие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, СРО. Срок действия свидетельства должен распространяться на весь период действия договора.

5.5. Наличие лицензии на производство работ (оказания услуг) по монтажу, пуско-наладке, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора.

Контактное лицо: Плотников Игорь Николаевич (495) 645-34-09.

