Приложение № 1

к договору № ____________

от ___ _______ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка интеграционного решения IBM DOORS - Intergraph SPF»

Нижний Новгород

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ……………………………………………..3

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ……………………………………………….3

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы…………………………………...………3

Подраздел 2.3 Стадийность…………………………………………………..…3

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ…………………………………………………...…..4

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ……………....4

Подраздел 4.1 Исходные данные……………………………………………….4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ……….4

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы………………...4

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы…………………………...……7

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация……………………7

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ…………………………………………………..8

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ……………..…8

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ………………….….8

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ……………………………………………………..8

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки…………………….8

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы……...8

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ………………………………….…….9

Подраздел 9.1 Отчетные материалы…………………………………………....9

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации……………………………….9

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ……………………………..9

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Полное наименование: Разработка интеграционного решения IBM DOORS - Intergraph SPF Краткое наименование: Адаптер DOORS-SPF

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

2.1.1 В результате выполнения данных работ должно быть достигнуто существенное изменение метода обработки данных, входящих в объем СУТ, что позволит автоматизировать следующие новые бизнес-процессы по управлению требованиями: - трассировка требований и материалов Проекта непосредственно в СУИД; - верификация материалов Проекта и требований непосредственно в СУИД; - передача и актуализация информации о верификации требований между ИСУТ и СУИД. 2.1.2 Разрабатываемое решение должно обеспечить выполнение новых функций, связанных с автоматизацией бизнес-процессов управления требованиями: - автоматическое создание в СУИД связанной структуры (дерева) требований, идентичного структуре (дереву) требований в ИСУТ с сохранением всех взаимосвязей; - автоматическое отслеживание и актуализация в СУИД, связанных между собой требований в случае их изменения в ИСУТ; - автоматическое отслеживание при изменении документа или конкретного элемента информационной модели АЭС в СУИД, связанных с ним напрямую или опосредовано требований в ИСУТ; - автоматическое отслеживание при изменении требований в ИСУТ связанных с ним напрямую или опосредовано документов или конкретных элементов информационной модели АЭС в СУИД; - получение отчетов, содержащих исчерпывающую информацию по результатам верификации и трассировке требований к документам или элементам информационной модели АЭС в СУИД. 2.1.3 Проведенные работы должны обеспечить существенное расширение функциональной области применения как ИСУТ так и СУИД в части работы с требованиями за счет модернизации и совершенствования функций верификации требований в ИСУТ и материалов Проекта в СУИД.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

2.3.1 Работы по разработке интеграционного решения выполняются поэтапно. 2.3.2 Этапы проведения работ и отчетные документы, подтверждающие результат выполнения работ по каждому этапу, представлены в таблице 1. Таблица 1 – Этапы разработки и отчетные документы № п/п; Наименование работ; Отчетные документы. 1; Разработка технического задания на интеграционное решение; Техническое задание на Разработку интеграционного решения IBM Rational DOORS-Intergraph SPF. 2; Этап 1. Разработка функционала интеграционного решения IBM Rational DOORS-Intergraph SPF; - Описание разработанного функционала; - технологическая инструкция, исходный программный код. 3; Этап 2. Разработка инструкций по использованию функционала интеграционного решения IBM Rational DOORS-Intergraph SPF; - Инструкция по работе администратора с интеграционным решением IBM DOORS- Intergraph SPF; - инструкция по работе пользователя с интеграционным решением IBM DOORS- Intergraph SPF; - инструкция администратора по настройке и тиражированию интеграционного решения.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

3.1 В рамках выполнения работ по данному договору Исполнителю необходимо выполнить разработку интеграционного решения IBM Rational DOORS - Intergraph SPF, обеспечивающего поддержку процесса верификации и управления требованиями при разработке Проекта в СУИД, ввод, актуализацию, хранение информации о верификации требований и материалов Проекта в СУИД, автоматизированную подготовку отчетности по управлению требованиями на протяжении всего времени разработки проектной и рабочей документации в СУИД и устранением выявленных несоответствий в требованиях и их реализацией в Проекте. 3.2 Исполнитель должен выполнить работы по разработке решения, обеспечивающего автоматизацию процессов, описанных в разделе 5 настоящего Технического задания.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

В качестве исходных данных при работе системы должны использоваться текущие конфигурации ИСУТ, СУИД, InterView АО «НИАЭП».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

5.1.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 5.1.1.1 СУТ как комплексная информационная система, включает в себя основное и вспомогательное прикладное ПО, позволяющее участникам разработки и реализации Проекта выполнять весь спектр задач, связанных с управлением требованиями на всех этапах жизненного цикла Проекта. 5.1.1.2 Центральной частью архитектуры СУТ (основным ПО) является ИСУТ, реализованная на базе IBM Rational Doors. Ядро ИСУТ напрямую взаимодействует с репозиторием данных DOORS, являющимся функциональной базой данных требований Проекта. С сервером взаимодействуют пользовательские модули, отвечающие за интерфейсы между ядром и пользователем системы: - клиент DOORS; - Web-клиент DOORS (DOORS Web Access, DWA). 5.1.1.3 Вспомогательное прикладное ПО применяется для обеспечения процесса верификации/трассировки требований и материалов Проекта с обязательной передачей информации о трассировке требований в основное ПО. Вспомогательное ПО может служить источником данных для ИСУТ на каждом этапе жизненного цикла Проекта и может быть различным. На стадии разработки проектной и рабочей документации, когда хранение описаний проектных решений осуществляется в СУИД, интеграционное решение IBM DOORS-Intergraph SPF используется как вспомогательное прикладное ПО. 5.1.1.4 Основное требование к интеграционному решению IBM DOORS-Intergraph SPF – обеспечение возможности трассировки и проверки соответствия проектных решений, хранящихся в СУИД, требованиям, контролируемым ИСУТ. Адаптер DOORS-SPF должен позволять отслеживать выполнение требований для любого объекта, хранящегося в СУИД, и его характеристик: от энергоблока в целом до элемента информационной модели АЭС и его свойств, а также документов, описывающих данные объекты. 5.1.1.5 Адаптер DOORS-SPF должен автоматически создавать в СУИД связанную структуру (дерево) требований, идентичную структуре (дереву) требований в ИСУТ, но доступной «только для чтения». Формируемое в СУИД дерево требований должно формироваться с сохранением всех взаимосвязей требований, присутствующих в ИСУТ, т.е. должна осуществляться автоматическая передача связей между требованиями. Пользователям должна быть доступна возможность переходить по этим связям для отслеживания изменений. Для отражения дерева требований в СУИД должен создаваться класс объектов «требование», являющийся копией требования из ИСУТ. Адаптер DOORS-SPF должен создавать и поддерживать дерево требований СУИД в актуальном состоянии при его изменении в ИСУТ с автоматической актуализацией всех установленных ранее взаимосвязей. Адаптер DOORS-SPF должен позволять автоматически отслеживать изменения связанных требований, при этом должно формироваться уведомление об изменении и обеспечиваться контроль влияния изменения на все связанные требования. 5.1.1.6 Адаптер DOORS-SPF должен обеспечивать связывание объектов СУИД или их свойств с соответствующими требованиями из сформированного дерева требований в СУИД. 5.1.1.7 Адаптер DOORS-SPF должен обеспечивать в автоматическом режиме или по запросу пользователя передачу в ИСУТ полной и исчерпывающей информации о верификации требований в СУИД с возможностью перехода к связанному с требованием объекту в СУИД непосредственно из ИСУТ. Результаты верификации должны сохраняться во внутренней структуре данных СУИД в виде объектов СУИД. Результаты верификации должны отображаться в ИСУТ в удобном для пользователя графическом или ином виде. При этом должна быть реализована возможность детального ознакомления с результатами верификации в СУИД, в процессе которой пользователь ИСУТ может узнать, по каким причинам требование не прошло верификацию. 5.1.1.8 При изменении элемента информационной модели АЭС или документа, а также его свойств в СУИД, Адаптер DOORS-SPF должен изменять визуальное отображение (или акцентироваться любым другим способом) всех связанных с ним напрямую или опосредовано требований для контроля пользователем их корректности. Должна быть обеспечена передача данной информации в ИСУТ. Также должен поддерживаться и обратный процесс, когда при изменении требования в ИСУТ все связанные с ним элементы информационной модели АЭС или документы в СУИД изменяют визуальное отображение (или акцентируются любым другим способом). 5.1.1.9 Адаптер DOORS-SPF должен позволять получать отчеты, содержащие исчерпывающую информацию по результатам верификации требований к элементам информационной модели АЭС. Структура данных адаптера DOORS-SPF должна быть разработана таким образом, чтобы администратор СУИД имел возможность создавать произвольные отчеты по результатам верификации требований стандартными средствами SPF. Кроме того, должен быть реализован механизм создания графических отчетов (например, когда на технологической схеме или трехмерной модели выделяются все элементы информационной модели АЭС, которые не соответствуют требованиям, предъявленным к ним). Для реализации графических отчетов должен быть разработан отдельный программный модуль, реализующий данную функциональность в визуализаторе эксплуатируемом у Заказчика (решение на базе InterView) и поддерживающем формат данных VUE. 5.1.1.10 Адаптер DOORS-SPF должен поддерживать возможность передачи требований к конкретному элементу информационной модели АЭС (оборудование, трубопроводная арматура, трубопровод и пр.) из ИСУТ в компоненты SmartPlant Enterprise (SmartPlant P&ID и SmartPlant 3D). Передаваемые требования должны определять конкретные характеристики элементов информационной модели АЭС (давление, температура и пр.). В момент установки оборудования/арматуры в САПР, проектировщик должен иметь возможность получить доступ к требованиям для данного объекта. Связь требований с элементами информационной модели АЭС должна устанавливаться автоматически, на основании определяемых в процессе разработки решения характеристик (например, принадлежности к системе, кода KKS, классификации и пр.), чтобы проектировщик имел возможность просмотра требования в момент установки элемента информационной модели АЭС. Кроме того, автоматическая установка связей элементов информационной модели АЭС с требованиями должна позволить повысить эффективность и снизить трудозатраты по установке соответствий требований и объектов СУИД. Детальный подход по реализации указанного функционала должен быть выбран в рамках реализации интеграционного решения IBM DOORS-Intergraph SPF и согласован с Заказчиком. 5.1.2 ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ В качестве входных исходных данных при работе системы должны использоваться текущие конфигурации ИСУТ, СУИД, InterView АО «НИАЭП». 5.1.3 ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 5.1.3.1 Адаптер DOORS-SPF должен обеспечивать формирование следующих отчетов: - отчеты о ходе верификации требований и материалов Проекта в СУИД; - отчет об изменении требований и связанных с ними материалов Проекта в СУИД. Перечень отчетов может быть расширен в процессе создания адаптера DOORS-SPF по согласованию с Заказчиком. 5.1.3.2 Адаптер DOORS-SPF должен обеспечивать формирование электронных уведомлений (в формате e-mail с автоматической отправкой сообщения на электронную почту получателя): информация о событиях по предварительно настроенному алгоритму, контрольные уведомления о наступлении сроков этапов работ по управлению требованиями. Перечень электронных уведомлений может быть расширен в процессе разработки адаптера DOORS-SPF. Представленные в данном разделе форматы выходных данных должны быть определены в ТЗ на разработку интеграционного решения IBM Rational DOORS-Intergraph SPF. 5.1.4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 5.1.4.1 Интеграционное решение IBM DOORS-Intergraph SPF должно функционировать в следующих режимах: - просмотра требований; - верификации требований и материалов Проекта в СУИД; - контроль изменения требований и изменений связанных материалов Проекта в СУИД. 5.1.4.2 Зарегистрированные изменения в системе должны быть доступны всем пользователям в соответствии с правами доступа. 5.1.5 ТРЕБОВАНИЯ К ЭРГОНОМИКЕ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКЕ 5.1.5.1 Интеграционное решение IBM DOORS-Intergraph SPF должно обеспечивать эффективную и производительную работу через графический пользовательский интерфейс СУИД с использованием клавиатуры, мыши, монитора. 5.1.5.2 Интеграционное решение IBM DOORS-Intergraph SPF должно обладать логичной для пользователя навигацией, четкими для понимания текстами и значениями пользовательского интерфейса. 5.1.5.3 К разрабатываемому интерфейсу пользователя предъявляются следующие требования: - унификация расположения управляющих элементов; - подтверждения исполнения критических действий в системе.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Разрабатываем функционал будет внедрен при реализации СУТ проектов АЭС, разрабатываемых с использованием информационной модели ВВЭР-ТОИ.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

№ п/п; Обозначение документа; Название документа. 1; ГОСТ 34.201-89; «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем». 2; РД 50-34.698-90; «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». 3; ГОСТ 34.603-92; «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий не предъявляются.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями, изложенными в стандартах, перечисленных в подразделе 5.3 настоящего Технического задания.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание выполнения работ: 2 недели с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

По итогам работ, описанных и выполняемых в рамках данного технического задания, предоставляются отчетные материалы и документы. Состав документации должен соответствовать: ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем», а содержание подготовленных документов должно соответствовать РД 50-34.698-90. «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

9.2.1 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов выполнения работ по теме «Разработка интеграционного решения IBM DOORS-Intergraph SPF» определяется договором между Исполнителем и Заказчиком. - Приемо-сдаточное тестирование проводится в соответствии с «Программой и методикой испытаний», разработанной Исполнителем в ходе выполнения проекта в соответствии с ГОСТ 34.603-92 и согласованной с Заказчиком. Приемо-сдаточные испытания системы проводятся после каждого из этапов разработки с непосредственным участием предполагаемых пользователей системы. Программа и методика испытаний разрабатывается Исполнителем и утверждается Заказчиком отдельно для каждого этапа. Испытания проводятся с целью определения соответствия разработанного решения настоящему Техническому Заданию. В ходе испытаний оценивается соответствие разработанного решения требованиям настоящего Технического задания и его работоспособность. Результаты испытаний должны оформляться протоколами и актами испытаний. В протоколах отражаются результаты проведенных проверок по каждому пункту программы, выводы и рекомендации по ним. Испытания должны производиться на территории Заказчика на развернутых и настроенных программно-технических средствах Заказчика. 9.2.3 Вся документация, разрабатываемая Исполнителем, должна быть на русском языке. 9.2.4 Исполнитель обязан использовать терминологию и формулировки, официально приводимые в текстах российского законодательства и нормативно-методических документах российских регуляторов. 9.2.5 Уточнение и согласование отчётных документов с Заказчиком выполняется Исполнителем в ходе непосредственного выполнения работ в местах их размещения. 9.2.6 Утверждению подлежат отчётные документы, ранее согласованные на текущем этапе. Данные документы являются приложением к Акту выполненных работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

10.1.1 Для интеграционного решения IBM DOORS-Intergraph SPF на различных стадиях создания должны быть выпущены следующие документы из числа предусмотренных в ГОСТ 34.201–89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем» включая, но не ограничиваясь: - техническое задание на разработку интеграционного решения IBM Rational DOORS-Intergraph SPF; - регламенты по работе с интеграционным решением IBM Rational DOORSIntergraph SPF для пользователей и администраторов. Отчетные документы должны соответствовать требованиям ГОСТ34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» и должны быть согласованы Заказчиком. 10.1.2 При оформлении технических и отчетных документов должны быть учтены требования и рекомендации документов ИСМ АО «НИАЭП».

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Форма и формат передачи отчетной документации уточняются по факту заключения договора с Исполнителем.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЭС | Атомная электрическая станция |
| 2 | ИСУТ | Информационная система управления требованиями на базе платформы IBM Rational DOORS |
| 3 | НИАЭП | Акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» |
| 4 | ПО | Программное обеспечение |
| 5 | СУИД | Система управления инженерными данными на базе платформы Intergraph SPF |
| 6 | СУТ | Система управления требованиями Проекта. Система, состоящая из программно-технических средств и методологической поддержки, позволяющая управлять требованиями при реализации Проекта |
| 7 | Верификация | Подтверждение посредством предоставления объективных доказательств того, что требования исполнены |
| 8 | Исполнитель | Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям конкурсной документации, победившее в конкурсе на выполнение работ, указанных в настоящем техническом задании |
| 9 | Проект | Проект сооружения АЭС |
| 10 | Трассировка (Прослеживаемость) | Документируемая связь между двумя или более логическими объектами, такими, как требования, элементы системы, проверки, или задачи (ISO / IEC / IEEE 24765: 2010 Системная и программная инженерия. – Словарь) |
| 11 | Требование | Условие или характеристика, которому должен соответствовать или которую должен иметь продукт, услуга или результат в соответствии с договором или другой формально предписанной спецификацией (Руководство по управлению проектами органа знаний (PMBOK Guide (R)) - пятое издание). |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Исполнителя: _________________ / ./ подпись «____» _________________ 2015г. | От Заказчика: _________________ / ______________/ подпись «____» _________________ 2015г. |
| --- | --- |