Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения

Заказчика

______________ В.П. Соловьев

«      »                   2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку оказание услуг по разработке технологии конструкторского проектирования и технологической подготовки производства в АСЗИ на базе программного комплекса "Система управления жизненным циклом изделий ЛОЦМАН: PLM 2014"

том 2 «техническая часть»

г. Саров

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на РАЗРАБОТКУ технологии конструкторского

проектирования и технологической подготовки

производства В АСЗИ НА БАЗЕ программного комплекса
«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЙ ЛОЦМАН:PLM 2014»

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

| 3D | – | Трехмерный (англ. 3-Dimensional) |
| --- | --- | --- |
| PLM | – | Управление жизненным циклом изделия (англ. Product Lifecycle Management) |
| АСЗИ | – | Автоматизированная система в защищенном исполнении |
| БД | – | База данных |
| ЖЦИ | – | Жизненный цикл изделия |
| ВНИИЭФ | – | Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики |
| ГОСТ | – | Государственный стандарт |
| ЗИ | – | Защита информации |
| КП | – | Конструкторское проектирование |
| ПО | – | Программное обеспечение |
| ПС | – | Программные средства |
| РФЯЦ | – | Российский федеральный ядерный центр |
| СрЗИ | – | Средства защиты информации |
| ТЗ | – | Техническое задание |
| ТПП | – | Технологическая подготовка производства |
| ТС | – | Технические средства |
| ТУ | – | Технические условия |
| ФГУП | – | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| ФСТЭК | – | Федеральная служба технического и экспортного контроля |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование работы и ее условное обозначение:

Полное наименование работ: «Разработка технологии конструкторского проектирования и технологической подготовки производства в АСЗИ на базе программного комплекса «Система управления жизненным циклом изделий ЛОЦМАН:PLM 2014».

Плановые сроки начала и окончания работ

Дата начала работ: с даты заключения договора

Дата окончания работ: декабрь 2015 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 2.1 Целью выполнения работ является создание системы информационной поддержки этапов ЖЦИ (конструкторского проектирования и технологической подготовки производства), коллективной разработки и управления данными об изделии, удовлетворяющей требованиям информационной безопасности ФСТЭК России [1], в т.ч. в части разграничения доступа к информации и управления потоками данных, для многопользовательских АС, в которых одновременно обрабатывается информация разных уровней конфиденциальности.

- 2.2 Задачи:

- 2.2.1 Разработать методику (технологию) конструкторского проектирования и технологической подготовки производства на базе системы управления жизненным циклом изделий ЛОЦМАН:PLM 2014SP2 (далее - PLM-система) для применения согласно требованиям ФСТЭК России в многопользовательской АС, в которой одновременно обрабатывается информация разных уровней конфиденциальности;

- 2.2.2 Разработать описание технологического процесса обработки информации в PLM-системе, удовлетворяющее требованиям ФСТЭК России для многопользовательской АС, в которой одновременно обрабатывается информация разных уровней конфиденциальности;

- 2.2.3 Разработать методику (технологию) обновления, настройки ПО и миграции данных при переходе с версии ПО ЛОЦМАН:PLM 2013 на версию ПО ЛОЦМАН:PLM 2014SP2 в многопользовательской АС в соответствии с 2.2.1 и 2.2.2 (ПО ЛОЦМАН:PLM 2013 и ПО ЛОЦМАН:PLM 2014SP2 принадлежат ООО «АСКОН-Бизнес - решения»);

- 2.2.4 В соответствии с 2.2.1-2.2.3 провести работы по обновлению, настройке ПО и миграции данных версии ПО ЛОЦМАН:PLM 2013 на версию ПО ЛОЦМАН:PLM 2014SP2 в многопользовательской АС, предоставляемой Заказчиком.

- 3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

- 3.1 Описание технологического процесса обработки информации в PLM-системе в многопользовательской АС, в которой одновременно обрабатывается информация разных уровней конфиденциальности, должно учитывать структуру и состав программного обеспечения PLM-системы, системного и прикладного ПО, СрЗИ.

- 3.1.1 Структура ПО ЛОЦМАН:PLM 2014SP2 должна включать (но не ограничиваясь ими) указанные ниже модули:

- Сервер приложений системы «ЛОЦМАН:PLM 2014 SP2»;

- Клиентские модули системы «ЛОЦМАН:PLM 2014 SP2»;

- Модули управления и конфигурирования «ЛОЦМАН:PLM 2014 SP2»: ЦУК, «ЛОЦМАН Конфигуратор»;

- Модуль управления файловым архивом и файловый архив «ЛОЦМАН:PLM 2014 SP2»;

- Модуль управления БД MS SQL.

- 3.1.2 Системное программное обеспечение должно включать:

- Серверные ОС не ниже Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012;

- Клиентские ОС Windows 7 Professional x64 или Windows 8 Professional x64;

- Клиенты Microsoft SQL Server версии не ниже 2014;

- СУБД Microsoft SQL Server версии не ниже 2014;

- CAPICOM 2.1.0.1;

- Microsoft Visual C++ redistributable 2008;

- MSXML 6.0;

- Windows Installer не ниже чем 4.5;

- Microsoft .NET Framework 4.0.

- 3.1.3 СрЗИ должны включать:

- Наложенные средства защиты информации для ОС «Windows», обеспечивающие аутентификацию пользователей и разграничение доступа к файлам для многопользовательских АС, в которых одновременно обрабатывается информация разных уровней конфиденциальности.

- 3.1.4 Прикладное программное обеспечение должно включать:

- Систему автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ 2014SP2, включая систему «Расчет режимов резания»;

- Справочник Материалы и Сортаменты (МиС) 2014SP2;

- Справочник Единицы Измерения (ЕИ) 2014SP2;

- Справочник технолога (СТ) 2014SP2;

- Справочник Стандартные изделия 2014SP2, включая Справочник  Стандартных изделий  РЭА;

- Систему Нормирования материалов 2014SP2;

- Систему Нормирования трудозатрат 2014SP2;

- Систему Расчета режимов сварки 2014SP2;

- Систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D V15;

- Систему схемотехнического проектирования Altium Designer;

- 3.1.5 Система защиты программного обеспечения от несанкционированного копирования должна включать HASP SRM (производство Aladdin Knowledge Systems Ltd).

- 4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- 4.1 В ходе выполнения работ должна быть разработана программная документация, включающая следующие сведения:

- 4.1.1 Описание среды безопасности и целей безопасности информации для процессов КП и ТПП, включая:

- Описание границ и укрупненной структуры среды безопасности (условные подразделения и роли персонала, создающие и потребляющие информацию, процессы деятельности, программные средства и комплексы, участвующие в обработке информации в процессах деятельности);

- Описание состава обрабатываемой информации (защищаемых информационных ресурсов);

- Описание PLM-системы, ее структуры и ограничений применения;

- Описание взаимосвязей PLM-системы (ее компонент) с другими программными средствами и комплексами в среде безопасности;

- Описание технических и системных программных средств среды окружения, включая ограничения их применения (какие ПС и ТС должны применяться, какие не могут применяться по различным, внешним для данной работы причинам);

- Модель угроз в части функционирования процессов КП и ТПП;

- Описание положений политики безопасности информации в организации Заказчика, влияющих на функционирование процессов КП и ТПП;

- Описание целей безопасности для PLM-системы и компонентов среды безопасности (в привязке к модели угроз и политике безопасности информации).

- 4.1.2 Описание технологии конструкторского проектирования и технологической подготовки производства в условиях выполнения требований информационной безопасности.

- 4.1.2.1 Описание должно включать следующие группы процессов ЖЦИ:

- конструкторское проектирование (в том числе проектирование изделий РЭА), включая управление заданиями и проектами;;

- технологическая подготовка производства;

- согласование и утверждение технической документации;

- проведение изменений в технической документации;

- обмен данными с внешними системами;

- администрирование и защита информации;

- ведение нормативно-справочной информации.

- 4.1.2.2 Описание должно быть выполнено с учетом:

- выполнения процессов КП и ТПП в многопользовательской АС, в которой одновременно обрабатывается информация разных уровней конфиденциальности, без применения встроенных в PLM-систему механизмов разделения (контроля) потоков информации различных уровней конфиденциальности;

- выполнения процессов КП и ТПП в многопользовательской АС, в которой одновременно обрабатывается информация разных уровней конфиденциальности, с применением встроенных в PLM-систему механизмов разделением (контролем) потоков информации различных уровней конфиденциальности;

- взаимодействия вышеупомянутых АС (передача информации) в ходе выполнения процессов КП и ТПП.

- 4.1.2.3 Описание должно включать:

- описание ролей пользователей, выполняющих действия в прикладных процессах;

- описание типовых действий пользователей в их последовательности по обработке информационных ресурсов;

- описание обрабатываемых информационных ресурсов, включающее минимальный и максимальный уровень конфиденциальности обрабатываемой информации.

- 4.1.3 Описание архитектуры АС для функционирования процессов КП и ТПП.

4.1.3.1 Должны быть рассмотрены варианты реализации архитектуры в многопользовательской АС, в которой одновременно обрабатывается информация разных уровней конфиденциальности, согласно требований руководящего документа [1] для функционирования процессов КП и ТПП на базе PLM-системы для вариантов реализации механизмов разделения потоков информации согласно п. 4.1.2.2  .

- 4.1.3.2 Описание вариантов архитектуры АС (для каждого варианта согласно п. 4.1.3.1) должно включать:

- Описание структуры АС (состав и схема взаимодействия ТС, состав и схема взаимодействия ПС, размещение ПС по ТС) для АС;

- Описание субъектов и объектов доступа;

- Описание функций компонентов АС. Описание реализации компонентами АС требований руководящего документа [1] к функциям ЗИ для АС. Описание устранения компонентами АС угроз, которым подвержена АС. Модель защиты информации;

- Описание технологии обработки информации в АС (описание информационных потоков между компонентами АС в ходе выполнения прикладных процессов деятельности);

- Рекомендации по применению компенсирующих мер на уровне инфраструктуры для выполнения требований к АС данного класса;

- Рекомендации по применению операционных систем и СУБД в АС.

- 4.1.4 Описание технических требований к PLM-системе и среде окружения PLM-системы.

- 4.1.4.1 Описание функциональных требований к встроенным в PLM-систему средствам защиты информации, включая:

- Описание требований к функциям ЗИ, в том числе к подсистемам идентификации пользователей, разграничения доступа, регистрации событий;

- Описание требований к алгоритмам работы компонентов PLM-системы, обеспечивающих технологию обработки информации с реализованными механизмами разделения (контроля) потоков информации различных уровней конфиденциальности согласно требованиям руководящего документа [1];

- Описание требований по включению в состав PLM-системы дополнительных компонентов.

- 4.1.4.2 Описание требований к PLM-системе и ее жизненному циклу, включая:

- функциональные требования к PLM-системе;

- требования к документации PLM-системы;

- требования к сертификации PLM-системы;

- требования к жизненному циклу PLM-системы (версии, сертификации, инспекционный контроль, обновления и т.д.).

- 4.1.4.3 Описание ограничений среды окружения PLM-системы.

- 4.1.5 Описание методики (технологии) обновления, настройки ПО и миграции данных при переходе с версии ПО ЛОЦМАН:PLM 2013 на версию ПО ЛОЦМАН:PLM 2014 в многопользовательской АС, в которой одновременно обрабатывается информация разных уровней конфиденциальности. Описание должно содержать:

- Порядок развертывания серверной и клиентской частей ПО;

- Порядок миграции данных (документов, данных в БД, конфигурации БД, учетных записей пользователей, настроек, шаблонов, матрицы доступа и т.п.);

- Программа и методика испытаний новой версии ПО после обновления.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

- 5.1 В процессе проведения работ, требования к которым приведены в разделе 4, должны быть разработаны документы, приведенные в таблице 1.

- Таблица 1 – Распределение содержания результатов работы по документам

| Наименование результата работы | Наименование документа (по ГОСТ 34.201-89) |
| --- | --- |
| - Описание среды безопасности и целей безопасности информации | - Общее описание системы |
| - Описание вариантов архитектуры системы ЗИ для АС |  |
| - Описание технических требований к целевому функционалу встроенных в ПК средств защиты информации |  |
| - Описание технологии выполнения прикладных процессов | - Методика (технология) автоматизированного проектирования |
| - Описание технологии обработки информации в АС | - Описание технологического процесса обработки данных |
| - Описание методики (технологии) обновления, настройки ПО и миграции данных | - Технологическая инструкция по обновлению ПО и миграции данных; - Программа и методика испытаний. |

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа/подэтапа работ | Результаты | Дата завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка технологии конструкторского проектирования и технологической подготовки производства |  |  |
| 1.1. | Разработка описания среды и целей безопасности информации | - Общее описание системы в части описания среды и целей безопасности информации. | 10.12.2015 |
| 1.2. | Разработка технологии конструкторского проектирования и технологической подготовки производства, технологии обработки информации, вариантов архитектуры и функционирования АС и требований к PLM-системе | - Общее описание системы; - Методика (технология) автоматизированного проектирования; - Описание технологического процесса обработки информации; - Протоколы согласования; - Протоколы устранения замечаний(при необходимости) - Протокол приемки; | 20.12.2015 |
| 2. | Разработка методики (технологии) обновления ПО и миграции данных |  |  |
| 2.1. | Описание методики (технологии) обновления, настройки ПО и миграции данных, планирование обновления. | - Технологическая инструкция по обновлению и развертыванию ПО; - Протокол устранения замечаний(при необходимости). - Детальный план работ по обновлению ПО PDM-системы в многопользовательской АС | 10.12.2015 |
| 2.2. | Выполнение обновления ПО PDM-системы и миграции данных в соответствии с технологической инструкцией |  | 20.12.2015 |
| 2.2.1 | Отработка процедуры обновления БД PDM-системы (тестовые БД документов, конфигурации, учетных записей пользователей, настроек, шаблонов, матрицы доступа), выполнение работ по обновлению БД PDM-системы в многопользовательской АС Заказчика | - Отчёт по процедуре обновления ПО и миграции данных; | 20.12.2015 |
| 2.2.2. | Проведение испытаний в соответствии с программой и методикой | - Протокол испытаний; - Протокол устранения замечаний | 20.12.2015 |

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности к приемке результатов работ не позднее чем за 10 дней до завершения общего срока работ.

Контроль и приемка результатов работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Исполнителя. Состав комиссии фиксируется приказом по предприятию Заказчика.

Приемка результатов по этапу 1 и этапу 2.1 (см. таблицу 2) осуществляется путем предъявления комиссии  работы утвержденных отчетных документов.

Комиссия определяет соответствие результатов работ, представленных в соответствующих документах, настоящему ТЗ, комплектность предъявленных документов, а также их соответствие требованиям нормативной документации.

Замечания комиссии указывают в протоколе приемки результатов работы. Протокол приемки подписывают представители Заказчика и Исполнителя из состава комиссии.

Исполнитель  должен устранить замечания в срок не более 14 календарных дней со дня подписания протокола приемки. Устраненные замечания Исполнитель указывает в протоколе устранения замечаний, приводя документ, раздел (пункт) и новую редакцию текста устраняемого замечания. Протокол устранения замечаний и откорректированные по результатам этапа 1 приемки отчетные документы Исполнитель передает Заказчику.

Заказчик осуществляет проверку устранения замечаний.

- В случае согласия Заказчика с редакцией устранения замечаний Стороны подписывают акт сдачи-приемки работ.

- В случае несогласия Заказчика с редакцией устранения замечаний выполняются действия в соответствии с п.7.2, 7.2.1-7.2.4. Общий срок устранения замечаний не должен превышать 20 календарных дней.

Приемка результатов по этапу 2.2 (см. таблицу 2) осуществляет комиссия в соответствии с 7.3 путем проведения приемочных испытаний по Программе и методике испытаний, разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком.

Комиссия определяет соответствие  результатов работ, представленных в соответствующих документах, настоящему ТЗ, комплектность предъявленных документов, а также их соответствие требованиям нормативной документации

Замечания комиссии фиксируются в протоколе приемки результатов работы. Протокол приемки подписывают представители Заказчика и Исполнителя из состава комиссии.

Исполнитель должен устранить замечания в срок не более 14 календарных дней со дня подписания протокола приемки.

- Устраненные замечания, приводя документ, раздел (пункт) и новую редакцию текста устраняемого замечания, а также способ устранения замечаний к функционированию ПО, при наличии, Исполнитель указывает в протоколе устранения замечаний. Протокол устранения замечаний и откорректированные по результатам этапа 2 приемки отчетные документы Исполнитель передает Заказчику

# 7.3.4 Для подтверждения факта устранения замечаний проводят повторные испытания, в процессе которых Исполнитель демонстрирует результат устранения замечаний комиссии. По результатам повторных испытаний оформляется протокол.

# 7.3.5 В случае положительных результатов приемочных испытаний, в том числе удовлетворенности Заказчика  результатом устранения замечаний, Стороны подписывают акт сдачи-приемки работ.

# В случае отрицательных результатов и (или) неудовлетворенности Заказчика результатом устранения замечаний должны, быть повторно осуществлены действия в соответствии с 7.3, 7.3.1 – 7.3.4. Общий срок устранения замечаний не должен превышать 20 календарных дней.

ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

- Руководящий документ «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации». Утверждён решением председателя Гостехкомиссии России от 30.03.1992 №2/9-71Д.

- Руководящий документ «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации». Утверждён решением председателя Гостехкомиссии России от 30.03.1992 №2/9-71Д.

- ГОСТ 34.201-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

- ГОСТ 34.601-90. «Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания».

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ 34.603-92. «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1 – 2008 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения информационной безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий»

- РД 50-34.698-90. «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Исп. Муругов Роман Викторович

2-30-46  МР 30.10.2015г.