Договор №_____

г. Мурманск						                   «_____»  __________   2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице и.о. директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее именуемый СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 23/Ф-08 от 19.08.2014 с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________, действующего на основании _________________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, на основании Протокола заседания постоянно – действующей закупочной комиссии СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» №          от _______2014г. (Приложение № 5) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определение и толкование терминов

В  Договоре используются следующие термины:

  - «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком, подписываемый Сторонами и фиксирующий  выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период;

  - «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование работ» Календарного плана (Приложение № 1) и Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение № 2);

  - «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;

  - «Донор» - иностранная организация, уполномоченная от лица правительства своей страны проводить на территории  Российской Федерации программы технического содействия и осуществлять финансирование работ, выполняемых в рамках программ технического содействия;

  - «Дата окончания работ» - дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ;

  - «Несоответствие» - любые несоответствия результата Работ требованиям Договора и/или нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству Работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата Работ, которые делают качество Работ ненадлежащим.

  - «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора и проекта за исключением работ, которые Подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для выполнения работ;

  - «Проектно-сметная документация (ПД)» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на МТР, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ на Объекте;

  - «Цена Договора» - денежная сумма, подлежащая выплате Заказчиком Подрядчику за полное выполнение всех предусмотренных настоящим Договором Работ и устранение всех и любых несоответствий в них в соответствии с положениями настоящего Договора;

  - «Отчетный период» - календарный месяц;

  - «Объект» - техническая территории отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

  - «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

  - «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

  - «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: подготовка и сдача проектно – сметной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, авторское сопровождение, устранение Дефектов и Несоответствий.

  - «Рабочая документация» - совокупность документов в текстовой форме, рабочих  чертежей, спецификаций материалов, оборудования и изделий, локальных смет, разрабатываемых в целях реализации архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации  на данный Объект.

  - «Результаты работ» - полученная по итогам выполнения Работ Проектная документация и/или Рабочая документация, согласованная с Заказчиком и Государственными органами регулирования и надзора РФ и иные  документы, непосредственно связанные с выполняемыми Работами в том числе прошедшая экспертизу.

  - «Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта сдачи-приемки этапа работ/Акта сдачи приемки выполненных проектных работ;

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

2. Предмет Договора.

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях Договора собственными и/ или привлеченными силами выполнить работы по теме: «Разработка проектной и рабочей документации для единой системы слаботочных сетей (далее – ЕССС) на технической территории отделения губа Андреева Мурманской области (далее – Объект)». Работы включают в себя разработку проектной и рабочей документации ЕССС, согласование разработанной документации с ОАО «Атомпроект» (бывш. ОАО «ГИ «Внипиэт»), а также получение положительного заключения эспертизы на разработанную проектную документацию (далее – Работы).

- 2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями и сроками, установленными Техническим заданием (Приложение № 3) и Календарным планом (Приложение №1), а также в соответствии с  требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления Проектной документации и Рабочей документации.

- 2.3. Сроки выполнения этапов Работ определяются Календарным планом (Приложение №1).

- При этом:

- Начальный срок выполнение работ – С даты подписания Договора.

- Конечный срок выполнения работ   – «06» апреля  2015 года, в том числе полученное положительное заключение экспертизы.

2.4. Основанием для заключения Договора является Рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации (МНЭПР) и Протокол по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к Рамочному соглашению о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации (далее – Рамочное соглашение «МНЭПР») и международный контракт № 2014/1 от 16 мая  2014 г. на выполнение работ: «На разработку проектной и рабочей документации и закупку оборудования для единой системы слаботочных сетей на технической территории отделения губа Андреева Мурманской области», заключённого между Губернатором провинции Финнмарк (далее –Донор) и ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

2.5. Подрядчик определен решением постоянно действующей закупочной комиссии СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» на основании Протокола заседания

№                от _________2014г. (Приложение № 5).

3. Цена Договора и порядок расчётов.

3.1. Цена Договора устанавливается в норвежских кронах. Валюта платежа устанавливается в рублях.

3.2. Стоимость работ по Договору определяется согласно Протоколу соглашения о договорной цене (Приложение №2) и Сметному расчету стоимости работ (Приложение №4) и составляет сумму в размере                       NOK (___________________________) норвежских крон, но не более _____________________(______________) рублей ____ копеек  без НДС.

- 3.3. На основании п. п. 19, п.2, ст. 149 гл. 21, ч.II Налогового Кодекса Российской Федерации и ст. 1 Федерального закона от 04.05.1999г. № 95-ФЗ «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации» услуги по Договору НДС не облагаются.

3.4. Оплата работ осуществляется за счет средств международной технической помощи в рамках Контракта № 2014/1 от 16 мая 2014 г. на выполнение работ: «На разработку проектной и рабочей документации и закупку оборудования для единой системы слаботочных сетей на технической территории отделения губа Андреева Мурманской области», заключённого между Губернатором провинции Финнмарк и ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- 3.5. Оплата по Договору производится в течение 15 (пятнадцать) банковских дней после поступления финансовых средств от Донора в рублях Российской Федерации по курсу фактически сложившемуся при продаже валютной выручки в банке Заказчика, но не более суммы, установленной в п.3.2. Договора. По письменному запросу Заказчик предоставит справку из банка о курсе конвертации валюты

- 3.6. Оплата осуществляется платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

- 3.7. Оплата в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке:

Оплата выполненных этапов Работ осуществляется в соответствии с п. 3.5. Договора после предоставления и согласования с Заказчиком отчетных документов, предусмотренных определённым этапом Работ Календарного плана (Приложение №1), Акта выполненных работ, подписанного Сторонами, счета-фактуры и счета на оплату работ.

- Вся отчетная документация (Акт выполненных работ, счет, счет-фактура) должна быть составлена в валюте Договора.

- 3.8. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Подрядчиком Работ (этапа работ) до устранения следующих обстоятельств:

- - задержку получения согласования с ОАО «Атомпроект» (бывш. ОАО «ГИ «Внипиэт»)»;

- - задержки выдачи органами, проводящими экспертизу заключения на разработанную по Договору  Проектную документацию, до получения положительного заключения;

- - получения отрицательного заключения органов, проводящих  экспертизу на разработанную по Договору Проектную документацию - до полного устранения недочетов и получения положительных заключений экспертизы.

- 3.9. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает все пошлины, сборы, командировочные расходы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Опережение исполнения Календарного плана не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования, выделяемого Донором.

3.11. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты выполненных Работ по Договору, в случае не поступления денежных средств от Донора.

3.12. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2 (двух) экземплярах. Типовая форма акта сверки приведена в приложении № 8 к настоящему Договору.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

4. Состав, сроки и порядок выполнения работ.

4.1. Результаты Работ оформляются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3) 4.2.Подрядчик представляет Заказчику для рассмотрения результаты выполненной работы в виде проектной документации, чертежей, рабочих документов, отчетов и материалов  к  отчетам  (далее – «Документы»)  с  сопроводительным  письмом.

4.3. Вся Проектная документация по Договору разрабатывается и  представляется Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», согласованных в установленном порядке.

4.4. Состав, сроки начала и окончания выполнения этапов и работы в целом, а также состав отчетных материалов и сроки их передачи Заказчику представлены в Календарном плане (Приложение № 1) и Техническом задании (Приложение №3).

4.5. В сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 1), Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Одновременно с Актом сдачи-приемки работ, Подрядчик передает Заказчику 6 (шесть) комплектов Проектной и Рабочей документации (на бумажном носителе и в электронном виде) по накладной. Дата подписания накладной Заказчиком (в случае передачи результатов Работ нарочным), либо дата вручения результатов Работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов Работ по почте), подтверждает получение Заказчиком разработанной Подрядчиком Проектной и Рабочей документации на рассмотрение.

4.6. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания накладной о передаче Проектной и Рабочей документации по данному этапу реализации Договора и получения Акта сдачи-приемки работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки работ по данному этапу реализации Договора или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ  и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом замечания, которые могут быть выявлены впоследствии при согласовании с Донором, устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней. Основанием для отказа в приемке Работ является несоответствие Проектной и/или Рабочей документации, разработанной Подрядчиком, требованиям, перечисленным в пункте 2.2 Договора и прочим положениям Договора.

4.7. Если Проектная документация (равно как и ее части) будет признана по итогам проведения экспертизы некачественно выполненной или выполненной не в полном объеме и/или Рабочая документация (равно как и ее части) будет признана Заказчиком некачественно выполненной или выполненной не в полном объеме, Подрядчик обязуется выполнить корректировку Проектной и/или Рабочей документации за свой счет в разумные сроки.

4.8. После приемки Заказчиком откорректированной Проектной и/или Рабочей документации Подрядчик передает Заказчику 6 (Шесть) оригинальных комплектов разработанной Проектной и/или Рабочей документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.

4.9. Если по итогам проведения экспертизы Проектной документации или рассмотрения Заказчиком Рабочей документации установлена невозможность утверждения, согласования и доработки Проектной и/или Рабочей документации в связи с ее неудовлетворительным качеством, Заказчик не оплачивает выполненную Работу, а в случае произведённой ранее оплаты, Подрядчик обязан возвратить Заказчику ранее полученные суммы, которые будут оценивать как необоснованно полученные.

4.10. Подрядчик предоставляет Заказчику и надзорным органам документы (в отсканированном виде в форматах TIF или PDF) использованные Подрядчиком и/или его субподрядчиками при выполнении Работ по Договору, на которые имеются ссылки в Проектной и/или Рабочей документации по его запросу в течение 3 (Трех) рабочих дней.

4.11. Согласование Проектной и/или Рабочей документации Представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество Проектной и/или Рабочей документации, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

4.12. Все дополнительные Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком и связанные с качеством ранее выпущенной Подрядчиком Проектной и/или Рабочей документацией, даже в случае, если Проектная и/или Рабочая документация была согласована Представителем Заказчика, осуществляются Подрядчиком за его счет.

4.13. Подрядчик выполняет работы в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре и соответствующих Приложениях, при этом понимается, что ничто из содержащегося в Договоре не может быть истолковано как устанавливающее отношения соподчиненности между Заказчиком и Подрядчиком, и что Подрядчик не имеет никаких полномочий каким-либо образом накладывать юридические обязательства на Заказчика помимо установленных Договором.

4.14. Право собственности на результаты Работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору принадлежит Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ. Результаты работ могут использоваться Подрядчиком для выполнения работ по Договору. Заказчик вправе использовать Проектную и/или Рабочую документацию либо разрешать ее использование третьим лицам, реализовывать Проектную и Рабочую документацию, а также заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой Проектной и Рабочей документацией, разработанной Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

4.15. Подрядчик не имеет право передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.16.Случаи отклонения от запланированных сроков, объемов и качества выполненной работы фиксируются Сторонами в соответствующих Протоколах, которые утверждаются руководителями Сторон.

5. Права и обязанности Сторон.

- 5.1. Подрядчик обязан:

- 5.1.1 Выполнить Работы собственными силами и/или силами привлеченных организаций в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №3), Календарным планом (Приложение №1).

- 5.1.2.Передать Заказчику результаты Работ в предусмотренные Календарным планом (Приложение №1) сроки.

- 5.1.3.Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность Работ.

- Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие разработанной Проектной и Рабочей документации требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения Работ.

- 5.1.4. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную и/или Рабочую документацию, если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

- 5.1.5.Совместно с Заказчиком участвовать в проведении экспертизы Проектной документации и в минимально возможные сроки, за свой счет исправлять работу по замечаниям Заказчика и органов, осуществляющих согласование и экспертизу.

- 5.1.6.  Информировать в письменной форме регулярно (не реже 1 раза в месяц) Заказчика о состоянии дел по выполнению Договора.

- 5.1.7. В минимально возможный срок и за свой счет устранять недоделки и дополнять Проектную и/или Рабочую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее несоответствия условиям Договора.

- 5.1.8. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком по их письменному приглашению.

- 5.1.9. Уведомить Заказчика объекта о намерении заключения договоров субподряда и получить письменное согласие Заказчика на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения,  лицензии и допуски  на соответствующие виды работ.

- 5.1.10. Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по Договору всех разрешений, лицензий и допусков, необходимых для выполнения работ.

5.1.11. Подрядчик использует информацию, полученную в результате выполнения работ по Договору только для выполнения условий Договора, при соблюдении принципов конфиденциальности, изложенных в отдельном Соглашении о конфиденциальности (Приложение №6).

- 5.1.12. Включать в договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по Договору обязательств, включая условия соблюдения конфиденциальности информации, полученной в результате выполнения Работ по Договору.

- 5.1.13. Подрядчик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на разработанную Проектную документацию  по Договору.

5.1.14. Подрядчик обязан обеспечить контроль целевого расходования средств технической помощи. Подрядчик  обязуется вести раздельный учет средств и расходов средств международной технической помощи.

- Донор (Губернатор провинции Финнмарк) и СЗЦ "СевРАО" - филиал ФГУП "РосРАО" будет иметь доступ к бухгалтерской документации Подрядчика.

- Подрядчик предоставит международному аудитору, Счетной палате РФ и СЗЦ "СевРАО" - филиал ФГУП "РосРАО" доступ по запросу к отчетной и бухгалтерской (первичной) документации Подрядчика. Подрядчик предоставит заверенные копии отчётной и бухгалтерской (первичной) документации подрядчиков/субподрядчиков в части, касающейся работ по данному Договору.

5.1.15. В течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного запроса Заказчика предоставить надлежащим образом заверенные копии отчетной и бухгалтерской документации Подрядчика в части, касающейся выполнения Работ по Договору.

5.1.16. В срок не позднее 40 дней до предполагаемой даты посещения территории Объекта предоставить Заказчику списки участников на проезд посещения. Списки на проезд направляются Заказчику с официальным запросом с предоставлением копий паспортов с указанием государственных регистрационных номеров транспорта (при необходимости).

- 5.1.17. Осуществлять функции авторского надзора по отдельному Договору, заключенному Сторонами в дальнейшем при выполнении работ по строительству ЕССС.5.1.18. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ Подрядчиком на объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

5.1.19. Исполнитель обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- 5.2. Подрядчик имеет право:

- 5.2.1. Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований Договора.

5.2.2. В случае досрочного выполнения работы Подрядчик имеет право представить Документы Заказчику ранее срока, установленного в Календарном плане (Приложение №1).

- 5.3. Заказчик обязан:

- 5.3.1. Принять результаты выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с положениями статьи 4 Договора.

- 5.3.2. Обеспечить финансирование выполненных Работ Подрядчика за счет выделенных средств в рамках Контракта после получения денежных средств от Донора.

5.3.3. Заказчик обязан предоставить Подрядчику нотариально заверенную копию удостоверения о признании средств, товаров, работ и услуг технической помощью и заверенную Заказчиком копию Контракта № 2014/1 от 16 мая 2014 г. на выполнение работ: «На разработку проектной и рабочей документации и закупку оборудования для единой системы слаботочных сетей на технической территории отделения губа Андреева Мурманской области», заключённого между Губернатором провинции Финнмарк и ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

5.3.4. Обеспечивать доступ на техническую территорию Объекта персонала Подрядчика и/или его Субподрядчиков.

5.3.5. Оформлять разрешение на въезд и выезд транспорта Подрядчика с технической территории отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

5.3.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

- 5.4. Заказчик имеет право:

- 5.4.1. Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком и/или привлекаемых им субподрядчиком, требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 3) действующим законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации.

- Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков непосредственно Заказчиком либо уполномоченными им лицами.

- 5.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 1).

- 5.4.3. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.

- 5.4.4. Требовать от Подрядчика принимать участие в проведении государственных экспертиз, совещаний и согласований.

- 5.4.5. Проверять целевое использование денежных средств по Договору. Требовать у Подрядчика предоставление надлежащим образом заверенных копий отчетной и бухгалтерской документации Подрядчика в части, касающейся выполнения Работ по Договору.

5.4.5. В случае просрочки Подрядчиком выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) календарных дней.

5.5. Стороны обязуются в кратчайшие сроки информировать друг друга обо всех возможных изменениях или предложениях, способных оказать существенное воздействие на условия выполнения работ по Договору.

- 6. Ответственность Сторон

- 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 6.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных в Календарном плане (Приложение №1), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости Работ, за каждый день просрочки в течение всего периода просрочки.

- 6.3. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки, а также выплатить штраф в размере 10 % от цены невыполненных Работ.

- 6.5. В случае задержки срока оплаты выполненных Работ, установленные в статье 3 Договора (кроме п.3.11), Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.

- 6.6.Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик имеет право удерживать неустойку из последующих платежей.

- 67. Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

- 6.8. Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств по Договору.

- 6.9. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в технической документации, а также нарушением Подрядчиком при выполнении обязательств по Договору прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.

- 6.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками объекту, Заказчику или третьим лицам.

7. Обстоятельства, исключающие ответственность сторон.

- 7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность в случае невыполнения своих обязательств при обстоятельствах, которые она не могла ни предвидеть, ни предотвратить, таких как: стихийные бедствия (наводнение, пожар, землетрясение, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.), социальные конфликты (забастовки, гражданские войны, эпидемии и т.п.), а также издание органами государственной власти и управления нормативных и правовых актов, значительно усложняющих, ограничивающих или запрещающих осуществление деятельности, предусмотренной Договором.

- 7.2. Стороны обязуются незамедлительно в течение 5 (пяти) дней уведомлять друг друга о наступлении/прекращении действия перечисленных выше обстоятельств. Уведомление Стороны о наступлении обстоятельств должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана подтверждать по запросу другой Стороны наступление форс-мажорных обстоятельств соответствующими справками компетентных органов.

- 7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение одной Стороны другой о невозможности исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

8. Разрешение споров.

- 8.1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о затруднениях, которые препятствуют выполнению работы в установленные сроки и в указанных объемах. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, подлежат урегулированию посредством переговоров уполномоченных представителей Сторон.

- 8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ. Применимое право для урегулирования споров – право Российской Федерации.

В случае заключения настоящего Договора с организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», пункт 8.2 читать в следующей редакции: «Все споры и разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

9. Прочие условия.

9.1. Представление сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика.

9.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адресов электронной почты Подрядчика на адрес электронной почты Заказчика E-mail: sevrao@aspol.ru являются полными, точными и достоверными.

9.3. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

9.4. Подрядчик выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

9.5.Заказчик и Подрядчик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- 9.7. Во всех случаях, определенных в Договоре, направление уведомлений и извещений Сторонами, должно осуществляться с помощью факсимильной, почтовой и электронной связи по адресам, указанным Сторонами в Договоре.

- 9.8. Во всех случаях, определенных в Договоре, сроки, указанные в днях, подразумевают рабочие дни, за исключением положений, где прямо указано иное.

- 9.9. Если одна из Сторон изменит свой адрес, наименование или банковские реквизиты, а также если подвергнется ликвидации или реорганизации, то она обязана немедленно письменно информировать об этом другую Сторону.

- 9.10. В случае реорганизации одной из Сторон ее права и обязанности по Договору будут распространяться на ее правопреемников.

- 9.11. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по ним теряют юридическую силу.

- 9.12. Все изменения условий Договора оформляются дополнительным соглашением, совершенным в письменной форме, по необходимости согласованным с Донором, а также подписанным уполномоченными представителями Сторон.

- 9.13. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

- 9.14. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

9.15. Ответственный представитель «Подрядчика»:________________________, Тел/факс: 8(_______)_________________

- Ответственный представитель «Заказчика»: Начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - руководитель ситуационно – кризисного центра Лоза Виктор Александрович. Тел/факс: 8(8152) 48-84-64/ 22 - 42 - 93; моб.: 8 – 911-302-22-30.

- 10. Срок действия Договора

- 10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Все обязательства Подрядчика по выполнению Работ должны быть исполнены не позднее 06 апреля  2015 года.

11. Приложения:

Приложение № 1: Календарный план;

Приложение № 2: Протокол соглашения о договорной цене;

Приложение № 3: Техническое задание;

Приложение № 4: Сметный расчет стоимости работ;

Приложение № 5: Протокол заседания постоянно – действующей закупочной комиссии СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;

Приложение № 6: Соглашение о конфиденциальности;

Приложение №7: Соглашение по охране труда.

Приложение №8: Форма актов сверки взаимных расчетов.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Юридический адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО».

Почтовый адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д.100

Телефон/факс: (815-2) 22-42-93

ИНН 4714004270, КПП 519043002

р/сч 40502810241020000065 в Отделении №8627 Сбербанка России г. Мурманск

БИК 044705615

к/сч 30101810300000000615

Подрядчик:

Подписи сторон:

| - ОТ ЗАКАЗЧИКА | - ОТ ПОДРЯДЧИКА |
| --- | --- |
| - И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - - филиала ФГУП «РосРАО» |  |
| - ___________________ В.Н. Пантелеев - «___»________2014 г - МП | - ____________________ - «___»________2014 г. - МП |