Приложение №2

к Договору № _____

от «___» _______2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательской работы по теме:

«Проведение технико-экономических оценок кандидатных технологий с учетом технологических, компоновочных решений и планируемого оборудования»

	№ эта-па
	№ этапа,

Наименование этапа,

содержание работ этапа
	Результат (что предъявляется)


	Сроки выполнения с учетом времени на сдачу этапов и работы в целом (месяц, год)
	Стоимость этапа, (тыс. рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проведение анализа исходных данных (анализ варианта привязки к площадке, организации земельного участка, предложений по архитектурно-строительной части и технологическим решениям, анализ аппаратурно-технологических схем кандидатных технологий переработки ОЯТ БР, видов и количества образующихся РАО, принципов безопасности, схем оборудования, требований по ЯБ и РБ, технических вариантов обеспечения электроэнергией, теплом, рабочими средами) для кандидатных технологий
	Научно-технический отчёт (промежуточный)
	Дата подписания договора –31.09.2011
	10000,00

	2
	Проведение подготовки предварительных компоновок производственных цепочек, оценка строительных объемов, капитальных и операционных затрат (подготовка компоновочных решений по производственным цепочкам комплекса, компоновочных решений по инженерным системам, теплоснабжению, газовоздухоснабжению, компоновочных решений по системам отопления, вентиляции, электроснабжения, связи и сингнализации, требований к системам контроля и управления, подготовка предложений по соблюдению требований по ЯБ и РБ, оценка строительных объемов, капитальных и операционных затрат) для кандидатных технологий
	Научно-технический отчёт (промежуточный)
	Дата подписания договора –31.10.2011
	24500,00

	3
	Проведение сравнительного анализа кандидатных подходов с учетом полного жизненного цикла: капитальных затрат на сооружение объектов топливного цикла, операционных затрат, затрат на обращение с РАО (ТЭИ варианта привязки к площадке, организации земельного участка, предложений по архитектурно-строительной части и компоновочных решений по технологическим цепочкам комплекса и обращению с РАО, компоновочных решений по инженерным системам, теплоснабжению, газовоздухоснабжению, компоновочных решений по системам отопления, вентиляции, электроснабжения, связи и сингнализации)
	Научно-технический отчёт (заключительный)
	Дата подписания договора –31.11.2011
	10000,00

	
	Итого:
	
	
	44 500,00



Заказчик:


Директор


ОАО «ГНЦ НИИАР»








_________________В.М. Троянов


м.п.





Исполнитель:














__________________И.О. Фамилия


м.п.








