Договор  подряда № ______

г. Санкт-Петербург                                                                        «      » апреля 2015г.

Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (АО «НИИЭФА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующей на основании ____________________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании  ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем именуемый вместе со всеми приложениями «Договор») на перечисленных ниже условиях:

Особенные условия

А. Предмет Договора (статья 1 Общих условий)

На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Подрядчик обязуется выполнить Работы по заданию Заказчика и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять соответствующий положениям договора результат Работ и оплатить его.

А.1. По условиям настоящего Договора Заказчик  поручает,  а Подрядчик обязуется выполнить: Работы по устройству дорожного покрытия автостоянки у корпуса №22 АО «НИИЭФА», в соответствии с локальной сметой (Приложение №1).

А.2. Уточнение требований к Работам по инициативе Заказчика – допускается (пункт 1.2.1. Общих условий).

Б. Сроки работ (статья 2 Общих условий)

Б.1. Начальный срок – с момента подписания договора.

Б.2. Конечный срок – в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Б.3. Наличие календарного плана – нет.

Б.4. Запрет на выполнение работ до приемки предыдущего этапа – не предусмотрен (пункт 2.2. общих условий).

Б.5. Досрочное выполнение работ – разрешено.

Б.6. Особые условия – отсутствуют.

В. Условия выполнения Работ (права и обязанности сторон) (статья 3 Общих условий)

В.1. Привлечение субподрядчиков - по согласованию с Заказчиком.

Г. Цена Договора и порядок расчетов (статья 4 Общих условий)

Г.1. Цена Договора, включая НДС – _____________ (______________) рублей __ копеек.

Г.2. НДС 18% - ___________ рубля _____ копеек.

Г.3. Условия оплаты - оплата работ по данному договору производится  безналичным расчетом в течение 30 рабочих дней с даты подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

Г.4. Особые условия – отсутствуют.

Д. Приемка работ (статья 5 Общих условий)

Д.1. Особые условия – отсутствуют.

Е. Качество и гарантийный срок (статья 6 Общих условий)

Е.1. Гарантийный срок - 5 лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работ

Ж. Обеспечение исполнения договора

Не требуется.

З. Дополнительные особенные условия (статьи 7-10 Общих условий)

З.1. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях – применяются (пункты.10.1.1 – 10.1.5 Общих условий)

З.2. Досудебное урегулирование  - допускается (пункт10.8.2 Общих условий)

З.3. Положения о налоговой добросовестности Поставщика. Срок предоставления документов, перечисленных в пункте 10.2. Общих условий составляет не более 15 дней от даты подписания Договора.

З.4. Приложения к Договору:

Приложение № 1: Локальная смета

Приложение № 2: Соглашение по охране труда

И. Неотъемлемость Общих условий Договора

Подписывая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что они надлежаще и полноценно ознакомились с указанными Общими условиями Договора поставки, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и настоящих Особенных условий, а также то, что настоящие Особенные условия включают все согласованные Сторонами дополнения и изменения упомянутых Общих условий.

Реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «НИИЭФА» |  |
| Адрес:196641, Санкт- Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3 ИНН 7817331468 / КПП 781701001 Р/с 40702810615000004870 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург К/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 08626377, ОГРН 1137847503067 |  |
| От Заказчика: ________________/_____________/ | От Подрядчика: ________________/_____________/ |

М.П. «____»____________________2015г.	 М.П. «____»____________________2015г.

## Общие условия

- Предмет Договора

  - На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Подрядчик обязуется выполнить Работы по заданию Заказчика и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять соответствующий положениям Договора результат Работ и оплатить его.

  - Задание Заказчика.

Задание Заказчика определяется Локальной сметой к Договору (приложение № 1).                                                                                                                                       1.2.1. Уточнение задания Заказчика.

Стороны договорились, что общие и двусмысленные положения, допускающие колебания значения и параметры, а также аналогичные нормы Технического задания могут письменно уточняться Заказчиком, как по запросу Подрядчика, так и по собственной инициативе (если это не запрещено Особенными условиями).

Такие письменные уточнения считаются неотъемлемой частью Договора с момента вручения Подрядчику, если только подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после вручения не оспорил их в соответствии с пунктом 10.8 Договора (в этом случае они вступают в силу после досудебного урегулирования сторонами разногласий или после вступления решения суда в законную силу).

Подрядчик не вправе требовать изменения Договора (цены, сроков и т.д.) при получении уточнений, если только они прямо не противоречат Договору. Бремя доказывания такого противостояния лежит на Подрядчике.

Риск удорожания Работ вследствие реализации уточнений лежит на Подрядчике как специалисте, который, будучи более Заказчика компетентным в области квалифицированного выполнения работ, аналогичных тем, которые являются предметом Договора, не предпринял всех возможных разумных действий к конкретизации и формализации ожиданий Заказчика до заключения Договора.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении изменения цены, сроков, объема или содержания Работ. Данные изменения согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

- Сроки Работ

2.1. Перенос промежуточных сроков и (или) конечного срока по вине Заказчика.

2.1.1. Если Подрядчик не в состоянии завершить Работы в промежуточные сроки и (или) конечный срок (далее в пределах пункта 2.1 –«сроки» по причине неисполнения или не  надлежащего исполнения Заказчиком обязанностей, установленных Договором, Подрядчик  и вправе приостановить Работы. Письменное уведомление Подрядчика должно содержать дату и причину приостановления Работ.

2.1.2. Если Заказчика разумный срок после получения уведомления  Подрядчиком устранит причину приостановления Работ, Подрядчик обязан, возобновит работы не позднее, чем через 5 (пять) дней осле получения соответствующего письменного уведомления Заказчика.

2.1.3.После устранения причины приостановления Работ Подрядчик вправе требовать переноса сроков на количество дней, эквивалентное длительности периода начинания с даты приостановления Работ согласно пункту 2.1.1. и завершая датой возобновления Работ согласно пункту 2.1.2.

Перенос сроков оформляется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.2. Запрет на выполнение Работ до приемки предыдущего этапа (пункт применяется в случае, если это прямо предусмотрено Особыми условиями).

2.2.1. Если работы разделены на несколько этапов, Подрядчик не вправе приступать к следующему этапу, если Заказчик еще не осуществил приемку Работ, выполненных на предыдущем этапе, либо если у Сторон имеются разногласия касательно приемки предыдущего этапа Работ.

2.2.2. Если подрядчик считает, что, в результате задержки приемки согласно пункту 2.2.1, не сможет выполнить Работы по этапу в установленный срок, Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ до приведений сторонами условий Договора в соответствии с изменившимися обстоятельствами. Соответствующее письменное уведомление должно быть вручено Заказчику не позднее дня приостановления Работ.

2.3. Возмещение убытков от приостановления.

Ни одна из сторон не возмещает убытков другой стороне убытков, вызванных приостановлением Работ в соответствии с настоящей статьей.

Статья 3.  Условия выполнения Работ (права и обязанности Сторон)

3.1.Иждивение.

Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

3.2. Контроль за надлежащим исполнением Договора.

Заказчик вправе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, а подрядчик обязан предоставлять любую необходимую информацию и документацию Подрядчика и субподрядчика. Предоставление информации и документации осуществляется Подрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика, если более поздний срок не установлен таким требованием.

3.3. Привлечение субподрядчика.

3.3.1. Если Особенными условиями предусмотрены согласования субподрядчиков Заказчиком, Подрядчик обязан получить письменное согласование Заказчика до привлечения каждого субподрядчика. Заказчик не вправе давать немотивированный отказ от согласования субподрядчика. Подрядчик обязан также получить согласование Заказчика при увеличении объема обязательств, передаваемых уже согласованному Заказчиком субподрядчику.

3.3.2. Не допускается передача субподрядчику всех обязательств Подрядчика по Договору.

3.3.3. Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств по договору не зависимо от привлечения субподрядчиков. Подрядчик несет солидарную ответственность с субподрядчиками в случае причинения ими вреда Заказчику.

3.3.4. Положение Договора о возможности или запрете и условиях привлечения субподрядчиков распространяются также на привлечение Подрядчиком третьих лиц к исполнению своих обязательств по Договору на основании договоров возмездного оказания услуг (и других договоров, независимо от вида, если фактической целью их заключения является передача (прямая или косвенная) части обязательств по Договору).

3.4. Содействие Заказчика.

3.4.1. Под содействием Заказчика (далее в пределах пункта 3.4 – «содействие») понимаются необходимые Подрядчику для исполнения обязательств по Договору материалы (в том числе, разъяснения, информация и документация), силы или средства Заказчика.

3.4.2. Заказчик обязан предоставить содействие в пределах, установленных договором.

3.4.3. Если Договор не предполагает предоставления содействия или если Подрядчику требуется содействие сверх пределов, установленных Договором, Подрядчик вправе направить Заказчику мотивированный письменный запрос о предоставление содействия. Запрос должен содержать конкретные требования к содействию и предполагаемый срок его предоставления.

3.4.4. Подрядчик обязан осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своей деятельности по исполнению обязательств, предусмотренных Договором, и заблаговременно уведомлять Заказчика о необходимости предоставления содействия.

3.4.5. Заказчик обязан сделать все возможное с целью обеспечения Подрядчика содействием в объемах и в сроки, предусмотренные в запросе Подрядчика, и, если это невозможно, уведомить Подрядчика о невозможности или об иных условиях предоставления содействия.

3.4.6. Не предоставление содействия или предоставление содействия на условиях отличных от указанных в письменном запросе Подрядчика, если это напрямую не противоречит положениям Договора, не освобождает Подрядчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

3.4.7. Подрядчик вправе использовать содействие Заказчика без проверки его достоверности, но с разумной профессиональной осмотрительностью и внимательностью.

3.5. Риски.

3.5.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения:

- результатов полностью завершённых работ до их приемки Заказчиком;

- переданного Заказчиком Подрядчику имущества (в том числе, переданного для осуществления работ (ремонта, переработки и т.д.), любого содействия согласно пункту 3.4.)

3.5.2. Промежуточная (поэтапная) приемка результатов работ не влечет перехода рисков к Заказчику.

3.6. Дополнительные работы

При необходимости выполнения дополнительных работ Подрядчиком, порядок, организацию, условия и оплату таких работ Стороны согласовывают дополнительным соглашением к Договору.

Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком в отсутствие такого соглашения, не подлежат оплате. К дополнительным работам не относятся работы, выполняемые в соответствии с пунктом 1.2.1. Общих условий.

3.7. Наличие допусков, разрешений и лицензий.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, Подрядчик обязуется обеспечивать наличие у себя и своих субподрядчиков всех необходимых, действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

3.8. Соблюдение законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субподрядчиками, требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

3.9. Ограничение информационного обмена.

В рамках Договора осуществляется обмен и использование информации, не содержащих сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, и иных сведений ограниченного доступа.

3.10. Подрядчик обязан соблюдать внутри объектовый режим, установленный Заказчиком.

Статья 4. Цена Договора и порядок расчетов.

4.1. Цена Договора.

Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Состав Цены Договора.

Цена Договора включает в себя все и любые расходы, затраты и вознаграждения Подрядчика в связи с выполнением Работ иждивением Подрядчика (в том числе, стоимость материалов, необходимых для исполнения обязательств по Договору, расходы на их доставку в место выполнения Работ, сопутствующие погрузо-разгрузочные или складские расходы) все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Договора включает стоимость приобретения Подрядчиком прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для исполнения Договора.

Также Цена Договора включает вознаграждение Подрядчика за передачу в собственность Заказчику материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности.

4.3. Валюта платежа.

Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день осуществления платежа Заказчиком.

4.4. Стандартные условия оплаты

Оплата за Работу осуществляется безналичным расчетом на основании выставляемых Подрядчиком счетов на следующих условиях:

4.4.1. Стандартные условия оплаты при отсутствии аванса

100 % цены выполненных Работ выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

4.5. Банковские расходы.

Заказчик оплачивает расходы и издержки банка Заказчика, Подрядчик – любые другие банковские расходы и издержки.

4.6. Предоставление счета-фактуры.

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания актов приемки выполненных работ.

4.7. Зачет требований.

Заказчик вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного требования к Подрядчику о компенсации расходов по устранению недостатков работ, в том числе, предстоящих (пункт 6.7.).

4.8. Отказ от оплаты.

Заказчик вправе отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, не принятых Заказчиком в установленном порядке.

4.9. Изменение сметы

Если смета является приложением к Договору, Подрядчик не вправе в одностороннем порядке вносить в нее изменения, в том числе в цены по видам работ в пределах сметной стоимости без изменения Цены Договора.

Статья 5. Приемка работ.

5.1. Срок приемки.

5.1.1. Если иное не установлено Техническим заданием (или иными приложениями к Договору), приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за конечным (промежуточным) сроком. Стороны обязаны обеспечить присутствие наделенных необходимыми полномочиями представителей при приемке.

5.1.2. Срок приемки досрочно выполненных работ письменно согласовывается Сторонами (при отсутствии такого согласования действует пункт 5.1.1.)

5.2. Приемка.

5.2.1. По итогам приемки выполненных работ стороны подписывают акт приемки выполненных работ (в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон).

5.2.2. При подписании актов приемки выполненных работ с включением в них перечней подлежащих устранению несущественных недостатков, стороны вправе также определить срок устранения таких недостатков. При отсутствии согласованного срока, действуют сроки устранения недостатков, установленные статьей 6 Договора.

5.2.3. При неявке уполномоченного представителя Заказчика на приемку выполненных работ, Подрядчик составляет и вручает Заказчику две копии акта приемки выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан либо подписать акты и вернуть одну копию Подрядчику, либо вручить подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ. При не подписании акта приемки выполненных работ и не предоставлении письменного мотивированного отказа в установленный срок, работы считаются выполненными надлежащим образом, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате.

5.2.4. Заказчик не вправе отказать в приемке работ в следующих случаях:

5.2.4.1. Работы выполнены, в том числе, с несущественными недостатками (пункт 6.4.), существенные недостатки отсутствуют.

5.2.4.2. Заказчик фактически приступил к использованию результата работ, у которого отсутствуют существенные недостатки, по целевому назначению.

5.3. Отказ от приемки и устранение недостатков.

5.3.1. Если работы выполнены с существенными недостатками (а также в иных случаях, установленных Договором), Заказчик вправе отказаться от приемки выполненной работы, вручив Подрядчику мотивированный отказ.

5.3.2. Не передача Подрядчиком Заказчику информации, касающейся эксплуатации или иного использования результата работ, если это предусмотрено Договором либо характер информации таков, что без нее невозможно целевое использование результата работ, является основанием для отказа Заказчика от приемки работы как не выполненной надлежащим образом.

5.3.3. В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком замечания и привести результаты работ в соответствие с требованиями Договора.

5.3.4. Устранение недостатков (замечаний Заказчика) осуществляется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Устранение недостатков (замечаний Заказчика) не освобождает Подрядчика от ответственности за просрочку (несвоевременное выполнение работ).

5.3.5. При несогласии Подрядчика с отказом заказчика, бремя доказывания соответствия выполненных работ Договору лежит на Подрядчике.

5.3.6. При не согласии с мотивировкой отказа Подрядчик вправе потребовать повторной приемки с участием представителей Заказчика и Подрядчика в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного отказа Заказчика от приемки. День повторной приемки назначается Заказчиком, при этом письменное уведомление о дне повторной приемки должно быть вручено Подрядчику не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня повторной приемки. Результаты повторной приемки будут считаться окончательными при явке наделенных необходимыми полномочиями представителей с обоих сторон.

5.4.Порядок приемки скрытых работ.

5.4.1. Строительные узлы и конструкции, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика и Подрядчика (далее – Комиссия) непосредственно производящего работы.

5.4.2. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки скрытых работ письменно уведомляет Заказчика о проведении промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию.

5.4.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ при соблюдении указанных в актах условий.

5.4.4. При выявлении Комиссией по приемки скрытых работ несоответствий (дефектов) в скрытых Работах при их приемке, Подрядчик обязан за свой счет устранить эти несоответствия (дефекты) или выполнить скрытые Работы заново в соответствии с условиями Договора, и повторно предъявить Комиссии по приемке скрытых Работ.

Статья 6. Качество и гарантийный срок.

6.1. Гарантии качества (соответствия условиям Договора).

Подрядчик гарантирует следующее и, при условии использования результата работы в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

а. Результаты работы полностью соответствуют требованиям договора, приложений к нему;

б. Результаты работы могут использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

в. Результаты работы не имеют дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим.

6.2. Исчисление гарантийного срока.

Если иное не установлено Особенными условиями, гарантийный срок исчисляется с даты передачи результатов полностью завершённых работ Подрядчиком Заказчику по итоговому акту приемки выполненных работ.

6.3. Выявление недостатков.

6.3.1. Заказчик обязан письменно уведомить о недостатках работ (результатов работ) в кратчайший срок после выявления недостатка.

6.3.2. Приемка Заказчиком работ (результатов работ) (в том числе, частичная и (или приемка работ с несущественными недостатками) не лишает Заказчика права требовать устранения недостатков работ в соответствии с настоящей статьей.

6.4. Существенные и несущественные недостатки.

6.4.1. Если Техническим заданием не предусмотрено иное, перечисленные ниже недостатки работ считаются существенными:

а. Невозможность использования результатов работ по целевому назначению;

б. Несоответствие результатов работ требованиям Технического задания, минимальным значениям характеристик и параметров, установленных в Техническом задании;

в. Отсутствие положительного заключения государственной экспертизы выполненных работ, если такая экспертиза обязательна в силу закона или Договора, невыполнение требований закона или Договора относительно получения предшествующих сдаче результатов работ Заказчику разрешений или одобрений.

6.4.2. Недостатки, не перечисленные пунктом 6.4.1., относятся к несущественным.

6.5. Устранение недостатков.

Недостатки работ (результатов работ), обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Подрядчиком срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о недостатке.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Подрядчик обязан приступить к их устранению и представить Заказчику письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

6.6. Если Подрядчик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в сроки, установленные пунктом 6.5., Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Заказчик вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное права, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае некачественного выполнения работ Подрядчиком (включая право требовать соразмерного уменьшения цены работ)

6.7. Подрядчик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Заказчика на устранение недостатков согласно пункту 6.6. в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования.

6.8. Устранение Подрядчиком недостатков по требованию Заказчика или компенсация (авансирование) расходов согласно пункту 6.7. не лишает Заказчика права требовать возмещения иных убытков, причинённых ему некачественным выполнением работ. Требование о возмещении убытков, причиненных некачественным выполнением работ, может быть предъявлено Заказчиком Подрядчику как в связи с отказом от Договора, так и без предварительного заявления об отказе от Договора.

6.9. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Договором срок не были устранены (в том числе, Заказчиком согласно пункту 6.6.) либо являются существенными и (или) неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причинённых убытков.

6.10. Освобождение от гарантийных обязательств.

6.10.1. Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, прямо предусмотренных Договором или приложениями к нему.

6.10.2. В случае если Договором или приложениями к нему предусмотрено, что Подрядчик освобождается от ответственности за устранение недостатков результатов работ вследствие нарушения Заказчиком инструкций по эксплуатации или обслуживанию, то это освобождение применимо только в случае передачи Подрядчиком Заказчику таких инструкций в письменной форме.

Статья 7. Ответственность сторон.

7.1. Общая неустойка.

Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по требованию второй Стороны, выплатить второй Стороне неустойку. Неустойка составляет  две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и начисляется за каждый день просрочки на размер задолжности (не перечисленный платеж, стоимость не выполненной в срок работы и т.д.).

Неустойка не выплачивается при просрочке «виновной» Стороны исполнения обязательства по Договору, наличие которой наделяет «потерпевшую» Сторону (в соответствии с условиями Договора) правом встречного приостановления исполнения

собственного  обязательства по Договору.

  - Расчет неустойки при частичном исполнении.

В случае выполнения Работ с промежуточными этапами, неустойка начисляется на стоимость соответствующего просроченного промежуточного этапа в случае, если его стоимость определена Договором. В остальных случаях неустойка начисляется на стоимость Работ.

  - Убытки и неустойка.

В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

  - Убытки, неустойка и исполнение обязательства в натуре.

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.

  - В случае просрочки Подрядчиком выполнения работ результат работ признается некачественным и ответственность Подрядчика за пропуск срока наступает в соответствии ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непреодолимых и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

8.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Статья 9. Действие Договора.

9.1. Действие Договора

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Обратная сила Договора.

Если начальный срок выполнения работ (пункт Б.1.) предшествует дате заключения Договора, положения Договора признаются применяемыми к отношениям сторон, возникшим до заключения, - начиная с начального срока выполнения работ.

9.3. Отказ от исполнения Договора Подрядчиком.

Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать оплаты выполненных работ в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством, а также в случае, если Заказчик в течение 30 (тридцати) дней после получения письменного уведомления Подрядчика (пункт 2.1.1.) не устраняет причину приостановления Работ.

9.4. Отказ от исполнения Договора Заказчиком.

Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора:

- при внесении Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный  ст. 5 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ

- при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 10.2. в срок, установленный пунктом З.3., либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период (год/квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

9.5 Порядок и последствия отказа от исполнения Договора.

Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными ниже)  прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

Статья 10. Заключительные положения

10.1. Положение о раскрытии информации о собственниках и руководителях.

10.1.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика spsstroy-et@mail.ru на адреса электронной почты ОАО «НИИЭФА» korobova@kit.niiefa.spb.su, savina@kit.niiefa.spb.su Заказчику (далее-Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.1.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

10.1.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, правительству Российской Федерации) и последующую обработку сведений такими органами (Далее - Раскрытие).  Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

10.1.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.1.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное, и (или) неполное предоставление сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения  Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.2. Подтверждение отсутствия у Подрядчика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов

Подрядчик в срок, установленный в п. З.3. Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период (год/квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

10.3. Применение общих условий

Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.

  - Количество экземпляров, приложения к договору и язык

Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

При противоречиях между положениями Договора и положениями приложений к Договору, преимущество при толковании имеют положения Договора.

  - Изменение реквизитов

В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в Особенных условиях, Сторона письменно уведомляет об этом другую сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежним банковским реквизитам считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.

  - Применимое право

Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

10.7. Направление уведомлений

Любое уведомление в соответствии с Договором считается доставленным в момент вручения письменного уведомления уполномоченному представителю соответствующей Стороны. Направление уведомлений посредством факса или системы объединенных компьютерных сетей, включая интернет, допускается, если возможно достоверно установить, что документ исходит от Стороны. При этом риски, вытекающие из неполучения уведомления или получения представителем, не имеющим соответствующих полномочий, несет Сторона, направившая уведомление.

Если уведомление, направленное Стороной-отправителем Стороне-адресату почтой России или курьерской службой по адресу Стороны-адресата, указанному в Договоре, вернулось Стороне-отправителю, датой вручения уведомления Стороне-адресату будет считаться дата направления повторного уведомления по адресу Стороны-адресата, указанному в Договоре, на квитанции (или аналогичном документе) почты России или курьерской службы.

10.8. Подсудность

10.8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению:

- если Подрядчиком по Договору является организация Госкорпорации «Росатом», подведомственное Госкорпорации «Росатом» предприятие или учреждение или аффилированное лицо ОАО «Атомэнергопром» - в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным;

- в остальных случаях – в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.8.2. Если пункт З.2. Особенных условий предусматривает досудебное урегулирование, обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии второй Стороне и получения в 30-дневный срок письменного ответа на претензию второй Стороны либо пропуска второй Стороной указанного срока для ответа.

10.8.3. В случаях, когда Общими условиями предполагается осуществление обеими Сторонами какого-либо согласованного действия (в том числе, приведения положений Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами), любая из Сторон вправе передать разногласия, возникшие при согласовании такого действия, в суд только в том случае, если согласие в отношении такого действия не было достигнуто в течение 10 (десяти) календарных дней (после возникновения необходимости для этого). Возможность обращения в суд с требованием об урегулировании разногласий не лишает Сторону возможности реализовать иные права, предусмотренные Договором или действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, отказаться от исполнения Договора или требовать его расторжения).

10.9. О разумном сроке

Стороны договорились, что если обязательство, в отношении исполнения которого настоящими Общими условиями установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная Сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения в соответствии с пунктом 10.8. «Подсудность».

10.10. О пропуске сроков

Пропуск Стороной установленного Общими условиями срока для реализации какого-либо права (в том числе, права, реализуемого посредством направления или вручения письменного уведомления) лишает такую Сторону возможности в будущем ссылаться на соответствующие обстоятельства.

10.11. Стандартное рабочее время

Стандартным рабочим временем является время города Российской Федерации, в котором находится место выполнения работ, с 8:18 до 17:00 в рабочий день (не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.12. Наименования статей и пунктов и ссылки на них

Наименования присвоены статьям и пунктам Договора с целью структурирования текста и не влияют на толкование соответствующих положений.

Все ссылки на статьи, пункты или приложения, содержащиеся в тексте Договора, если иное не следует из самой ссылки, являются ссылками на статьи, пункты и приложения с соответствующим номером (буквенным идентификатором) в Общей или Особенной части Договора (со всеми содержащимися в них подпунктами, параграфами и пр.).

Приложение № 2

К договору № ________ от ______2015г.

Соглашение по охране труда

Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (АО «НИИЭФА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующей на основании ____________________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании  ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является определение обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1.Подрядчик обязуется:

1.1 обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, при производстве работ по устройству дорожного покрытия автостоянки у корпуса №22 АО «НИИЭФА» , а именно:

1.1.1 обеспечить выполнение перед началом работ мероприятий предусмотренных актом - допуском на производство работ в  АО «НИИЭФА»;

1.1.2 обеспечить выполнение организационно – технологической документации (ПОС, ППР и др.)

1.1.3 обеспечить выполнение работ персоналом исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда. Стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны труда;

1.1.4 обеспечить своих работников санитарно–бытовыми помещениями, исправными  средствами коллективной и индивидуальной защиты;

1.1.5 обеспечить применение исправного оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.1.6 обеспечить содержание участков производства работ и рабочих мест, в чистоте и порядке;

1.1.7 назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда;

1.1.8 обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду – допуску;

1.1.9 организовать обеспеченность строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию;

1.1.10 обеспечить наличие планов производства работ.

1.2 Выполнять требования действующей в Организации-заказчика системы управления безопасностью.

1.3 Нести ответственность по обеспечению безопасной организации работ персоналом Подрядчика и Субподрядчиков.

1.4 Обеспечить поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала, с учетом законодательства Российской Федерации и федеральных норм и правил, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации своих руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

1.5 Проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, допускаемого к производству работ на объектах Корпорации, а также осуществлять контроль проведения медосмотра персонала субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6 Обеспечить  проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и социального развития от 24.01.2014 № 33н;

1.7 Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, выполнения требований безопасности своим персоналом и персоналом субподрядчиков. При обнаружении нарушений, содержащих угрозу жизни и здоровью работников, приостанавливать работы до устранения нарушений.

1.8 Обеспечить разработку по каждому Объекту план − график совместных работ и график работ при организации сменной работы.

1.9 Обеспечить координацию действий субподрядчиков.

1.10 Резервировать денежные средства, предназначенные для устранения нарушений требований охраны труда при выполнении работ, в размере 0,005% от стоимости выполняемых работ.

1.11 Включать в договоры с субподрядчиками положения основных требований настоящего соглашения, а также в части страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работников субподрядчиков и третьих лиц.

1.12 Обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно:

по ограждению проемов;

по поставке и обеспечению работников спасательными и страховочными поясами;

по поставке и установке сетеполотен, улавливающих при падения с высоты;

по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;

по поставке и установке лесов и подмостей;

по поставке и монтажу автоматических сигнализирующих устройств и систем видеонаблюдения для контроля соблюдения правил и норм труда;

по устройству заграждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами;

по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности.

1.13 Включать в договоры с субподрядчиками положения о запрете найма субподрядчиками персонала по договорам заемного труда (аутсорсинг, аутстафинг и другие разновидности заемного труда).

1.14 Проводить с участием представителей Организации-заказчика (по согласованному графику) проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.

1.15  Незамедлительно (в течении часа) сообщать ответственному представителю Организации-заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем с работниками подрядной организации при выполнении работ по Договору.

1.16  Включать представителя Организации - заказчика в состав комиссии по расследованию несчастного случая;

1.17 Направлять копии материалов расследования несчастного случая в адрес руководства Организации-заказчика в трехдневный срок после окончания расследования.

2. Организация-заказчик обязуется:

2.1 Обеспечить ознакомление работников Подрядчика организации с действующей в Организации-заказчике системой управления безопасностью и проведение вводного инструктажа по охране труда с записью в журнале регистрации вводного инструктажа.

2.2  Оформить совместно с Подрядчиком акт-допуск для производства работ на объектах Организации-заказчика.

2.3 Представить Подрядчику необходимую для производства работ проектную, организационно-техническую и иную документацию.

2.4 Обеспечить своевременное отключение и/или подключение действующего оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы, обеспечивающих безопасное производство работ Подрядчиком, с оформлением актов разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ и допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его (включается при необходимости допуска Подрядчика к работе на оборудовании).

2.5 Разработать по согласованию с Подрядчиком график проверок состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории Организации-заказчика, контролировать выполнение требований охраны труда Подрядчиком и при необходимости приостанавливать работы до устранения нарушений.

3. Организация-заказчик имеет право:

3.1 Потребовать в письменном виде удаление Подрядчиком любого работника Подрядчика, занятого на объекте Организации-заказчика, в следующих случаях:

невыполнение требований договора подряда в области охраны труда;

появление на рабочем месте в нетрезвом виде; на основании акта медицинского освидетельствования;

нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы.

3.2  При выявлении нарушений Подрядчиком (Субподрядчиком) правил и норм охраны труда и прочих обязательных требований, потребовать от подрядчика устранения выявленных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

3.3 В случае не устранения Подрядчиком в установленном настоящим договором порядке нарушений требований по охране труда Организация-заказчик вправе устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчётов с Подрядчиком. При выявлении Организацией-заказчиком нарушений Подрядчиком правил и норм охраны труда, Организация-заказчик вправе потребовать от Подрядчика  уплаты неустойки в размере: 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждое нарушение;

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора

№_________	 от________

| От Заказчика: ________________/_____________/ | От Подрядчика: ________________/_____________/ |
| --- | --- |

М.П. «____»____________________2015г.	 М.П. «____»____________________2015г.