Договор №

на выполнение работ по обследованию строительных конструкций, разработке проектной и

рабочей документации

| г. Северск | «___» _________ 2014 г. |
| --- | --- |

ОАО «Сибирский химический комбинат» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «СХК» Волкова Игоря Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2013г. № 19/380Д, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице, ______________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол заседания комиссии от ________ 201_ г. № _____) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке на участие в конкурсе и документации о конкурсе;

б) «Разраб(атываемые/отанные) материалы» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отчёты о проведении работ.

в) «Работы» - комплекс работ, включающий в себя все работы, являющиеся предметом настоящего Договора и перечисленные в п.2.1 настоящего Договора и в Задании на проектирование (Приложение №1 к настоящему договору), Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).

г) «Результаты работ» - документация  по итогам выполнения работ по обследованию строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации по проекту «ОАО «СХК», ТЭЦ. Установка редукционного устройства  РУ 16/13ата», и иные документы, непосредственно связанные с выполняемыми работами.

д) «Объект» - главный корпус ТЭЦ расположен по адресу: ЗАТО Северск, Томская область, промышленная площадка ОАО «СХК», на котором выполняются Работы согласно условиям настоящего Договора;

е) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств по Договору.

2. Предмет Договора

2.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными и/или привлечёнными силами выполнить обследование строительных конструкций, разработать проектную и рабочую документацию по проекту «ОАО «СХК», ТЭЦ. Установка редукционного устройства  РУ 16/13ата» и получить положительное заключение экспертизы проектной документации в соответствии с действующим законодательством РФ, включая анализ и оценку Госкорпорации «Росатом».

2.2 Сроки выполнения работ (этапов) определяются Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору).

При этом:

Начальный срок выполнение работ - дата подписания настоящего Договора, но не ранее получения письменного уведомления от Заказчика о начале работ.

Конечный срок выполнения работ составляет 60 календарных дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика о начале работ.

В случае если Подрядчик приступит к выполнению работ без письменного уведомления Заказчика, Заказчик имеет право не принимать работы и не оплачивать их.

В случае принятия инвестиционным комитетом ОАО «ТВЭЛ» решения о не предоставлении финансирования инвестиционного проекта или об уменьшении финансирования, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора, о чем Подрядчик уведомляется в течение 10 рабочих дней.

При этом в случае уменьшения финансирования стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении условий договора, а при не предоставлении финансирования сторонами подписывается соглашение о расторжении договора, либо обязательства по договору прекращаются путем направления Подрядчиком письменного согласия на прекращение договорных обязательств в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика.

3. Цена Договора и порядок расчётов

3.1 Цена Договора составляет  __________ руб. (       ) в т.ч. НДС  18 % _____ (  )  руб..Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2 Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

- оплата выполненных работ (этапов работ) осуществляется на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком Актов приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору), в течение 30 календарных дней с момента получения  счетов и  счетов-фактур от Подрядчика. Счета- фактуры предоставляются Подрядчиком не позднее 5 дней с момента подписания сторонами Актов приема-передачи  выполненных работ.

3.3 Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

4.1 Подрядчик обязан:

4.1.1 Выполнить работы собственными силами и силами привлеченных организаций в полном соответствии с требованиями: Положения, утвержденного Постановлением  Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Задания на проектирование (Приложения № 1к настоящему договору), Технического задания (Приложение № 2) и Календарного плана (Приложение № 3 к настоящему договору), сводов правил и действующих нормативных актов Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления отчётных материалов).

4.1.2 Передать Заказчику результаты работ в предусмотренные Календарным планом сроки.

4.1.3 Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемые материалы, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

4.1.4 Недостатки в результатах работ будут устраняться в сроки указанные Заказчиком  за счет Подрядчика.

4.1.5 Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Разрабатываемые материалы, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки работ.

4.1.6 Информировать в письменной форме по запросу Заказчика о выполнении условий настоящего Договора.

4.1.7 В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки и дополнять Разработанные материалы по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора и требованиям действующего законодательства.

4.1.8 Уведомить Заказчика о намерении заключения договоров субподряда и получить письменное согласие Заказчика на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Во всех случаях Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за качество работы Субподрядчиков и убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

4.1.9 Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.1.10 Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору в порядке, установленном п.4.1.8 настоящего Договора, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ, в том числе на работы, выполненные привлеченными субподрядными организациями.

4.1.11. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках закупки, являются полными, точными и достоверными

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного  уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4.1.12 Убытки, причиненные третьему лицу в результате выполнения работ, возмещаются в установленном законодательством РФ порядке.

4.2 Заказчик обязан:

4.2.1 Обеспечить своевременную оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2х экземплярах.

Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

4.4 Заказчик имеет право проводить аудит системы менеджмента качества подрядной организации на соответствие стандарту ISO 9001 (ГОСТ Р ISO 9001) или системы управления качеством подрядной организации на соответствие законодательным, нормативным требованиям и требованиям договора, в случае ухудшения качества выполняемых работ (оказываемых услуг).

В случае уклонения подрядной организации от проведения аудита, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.

5. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

5.1 Результаты работ оформляются в соответствии с:  Положением, утвержденным Постановлением  Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Заданием на проектирование, Техническим заданием, законодательными и иными требованиями в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.

5.2  В сроки, установленные Календарным планом, Подрядчик представляет Заказчику комплект разработанных материалов,  и иную документацию, относящуюся к результатам работ. Документация передается по накладной  в 4х (четырех) экземплярах в сброшюрованном виде на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в формате PDF), на оптических носителях или носителе USB, а также в редактируемой форме в электронной версии, Акты приема-передачи выполненных работ.

5.3 Заказчик в 45-дневный срок со дня получения Актов приема-передачи выполненных работ направляет Подрядчику подписанные Акты приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Заказчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки     осуществляются за счет Подрядчика. Акты приема-передачи выполненных работ подписываются Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

5.5 Подписание Актов приема-передачи выполненных работ от имени Заказчика может быть осуществлено лицами, уполномоченными генеральным директором Заказчика. Заказчик предоставляет Подрядчику заверенные надлежащим образом копии доверенностей, выданные таким лицам.

6. Ответственность сторон

6.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Разрабатываемых материалов, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Разработанных материалов. При обнаружении недостатков в Разработанных материалах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.3 За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором, в том числе согласованных сроков доработок, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ. Размер неустойки устанавливается в размере 0,05 процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

6.4 В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15-ти дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10 % стоимости невыполненных работ.

6.5 В случае задержки оплаты в сроки, установленные в разделе 3 Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержку таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.

6.6 В случае расторжения договора с Подрядчиком по решению суда в связи с существенным нарушением им договора, сведения о Подрядчике будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

6.7 По настоящему договору Заказчик не осуществляет социальное страхование работников Подрядчика от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6.8 Подрядчик обязан назначить ответственных лиц за информационное взаимодействие с начальником смены ОАО «СХК» при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с несчастными случаями. Списки ответственных лиц направляются Заказчику (ОМРГОиЧС, уведомление в ОПДиПП ОАО «СХК») в течение 5 дней с даты заключения договора с указанием справочных данных (ФИО, должность, контактные телефоны в рабочее и нерабочее время, в выходные и праздничные дни). При изменении справочных данных актуализированную информацию Подрядчик обязан направлять Заказчику (ОМРГОиЧС, уведомление в ОПДиПП ОАО «СХК») незамедлительно.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

7.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы  понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7.4 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. Срок действия Договора

8.1 Договор вступает в силу с даты подписания договора Сторонами, но не ранее даты предварительного одобрения/согласования сделки общим собранием/советом директоров/иным уполномоченным органом юридического лица по основаниям, установленным законом, уставом юридического лица, и не ранее даты последней подписи \стороны договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

8.2. Договор, оформленный с помощью факсимильной связи или электронной почты, является действительным и имеет юридическую силу до обмена оригиналов.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

9.1 Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Актов приема-передачи выполненных работ.

10.	Прочие условия

10.1 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.

10.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3 Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, по возможности, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

10.4  Если Подрядчик является аффилированным лицом по отношению ОАО «СХК», то все споры, возникающие из настоящего Договора, и в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы».

10.5 В случаях, если Подрядчик не является аффилированным лицом по отношению ОАО «СХК», то аналогичные споры разрешаются в арбитражных судах с применением правил подсудности и подведомственности, установленных законодательством РФ.

10.6 В соответствии с законом от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 на территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию (т.е. после проверки и согласования Федеральной службы безопасности РФ). Порядок въезда командированных лиц по производственной необходимости определен инструкцией «Об организации въезда на территорию ЗАТО Северск» № 16-16/2010 от 10.10.2013г. (тел. для справок: (3823) 52-34-60 секретарь ОФЗОиСП ОАО «СХК»).

10.7 Подрядчик обязан в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику, документы подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно:

1) копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. При наличии в справке информации о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов неотъемлемой частью справки является приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Подрядчик имеет неисполненную обязанность;

2) при наличии в справке положений о неисполненной обязанности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчиком дополнительно предоставляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

10.8 В случае не предоставления Подрядчиком документов по пункту 10.7, либо в случае  выявления Заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой стоимости активов Подрядчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с уведомлением об этом Подрядчика в десятидневный срок.

10.9 Подрядчик гарантирует, что на дату заключения договора сделка предварительно согласована/одобрена общим собранием/советом директоров/иным уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным законом, уставом юридического лица.

10.10 Все перечисленные в разделе 12 приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11. конфиденциальность

11.1. Подрядчик соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе, с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать к выполнению работ в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию с Заказчиком, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде.

11.2. Привлечение Подрядчиком третьей стороны к выполнению работ в качестве субподрядчика должно быть письменно согласовано с Заказчиком. После согласования третья сторона заключает соответствующий договор о конфиденциальности, взаимном неразглашении информации и договор о выполнении работ в качестве субподрядчика с Подрядной организацией.

12.	 Приложение к договору

Приложение № 1 - Задание на проектирование №;

Приложение № 2 - Техническое задание №;

Приложение № 3 - Календарный план;

Приложение № 4 - Форма Акт приема-передачи выполненных работ;

Приложение № 5 - Соглашение о пожарной безопасности;

Приложение № 6 - Соглашение по охране труда.

#### 13. Юридические адреса и банковские реквизиты

| Заказчик: ОАО «Сибирский химический комбинат» 636039, г. Северск, ул.Курчатова,1; ИНН 7024029499; КПП 702450001 Расч.счет 40702810010000001510 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г.Томске корр.счет 30101810800000000758 БИК 046902758 | Подрядчик: |
| --- | --- |

#### Подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: Заместитель генерального директора ОАО «СХК» по капитальному строительству __________________/ Волков И.Е./ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | # ПОДРЯДЧИК: # ________________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору № ________________ от _______________

## КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

на выполнение работ по обследованию строительных конструкций, разработке проектной и

рабочей документации

| п/п | Наименование выполнения работ (этапов) | Результаты работ | Стоимость выполнения работ (этапов) (руб.) с НДС (18%) | Сроки выполнения этапов работ и предоставления результатов работ (число, месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расписать состав документации |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________/______________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | # ПОДРЯДЧИК: # ____________________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

#### Приложение № 4

к договору № ________________ от _______________

АКТ (ФОРМА)

приема-передачи выполненных работ

по Договору от __________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»__________________________

с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы (этапы работ) удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.

Краткое описание выполненных работ (этапов работ) (с указанием объема и качества): _________________________________________________________________

Представлены следующие документы (в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом), а именно: _______________________________________________________________________

Цена Договора составляет ___________________рублей, в том числе НДС__%___________рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Стоимость работ по этапу составляет ____________ рублей, в том числе НДС __% _______рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Следует к перечислению ____________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК: ____________________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | ПОДРЯДЧИК: ____________________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к договору № ________________ от _______________

Соглашение по пожарной безопасности

ОАО «Сибирский химический комбинат» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «СХК» Волкова Игоря Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2013г. № 19/380Д, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице, ______________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Права и обязанности Сторон" договора № ____________ от ____________ следующих условий по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности:

1. Подрядчик обязуется:

1.1 Соблюдать требования "Положения об организации пожароопасных работ в подразделениях комбината" П-ПБ-О-17-001-2010.

1.2 Соблюдать требования локальных нормативных актов по пожарной безопасности, действующих на комбинате.

1.3 Назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

1.4 Представлять списки лиц, имеющих право на оформление и подписание наряда-допуска.

1.5 Представлять списки лиц, имеющих право на производство огневых работ.

1.6 Выполнять пожароопасные работы только силами подготовленного персонала.

1.7 Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

1.8 Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, на которых производятся договорные работы, в пожаробезопасном состоянии, не допуская скопления сгораемых материалов.

1.9 Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10 Направлять персонал, привлекаемый для работы на территории подразделений комбината, на прохождение вводного инструктажа, в соответственных службах ОАО "СХК".

1.11 Своевременно обучать персонал мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума.

1.12 При производстве работ на территории подразделений комбината соблюдать установленный режим курения.

1.13 Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части выполнения требований пожарной безопасности в подразделениях Подрядчика, расположенных на территории ОАО "СХК", комиссиями Заказчика и ГК "Росатом".

1.14 Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и ГК "Росатом".

1.15 Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях загорания на территории Заказчика, происшедших по вине персонала Подрядчика.

1.16 Проводить расследование каждого случая загорания на территории Заказчика, происшедшего по вине персонала Подрядчика, и в течение 5 дней после расследования направлять материалы расследования Заказчику.

2. Заказчик обязуется:

2.1 Обеспечивать подготовку действующего оборудования для безопасного проведения пожароопасных работ Подрядчиком на нем или вблизи его на территории структурных подразделений ОАО "СХК".

2.2 Проводить вводный инструктаж по пожарной безопасности персоналу Подрядчика перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО "СХК".

3 Представлять необходимую нормативную и техническую документацию по пожарной безопасности для производства работ Подрядчиком.

4 Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № ___________ от ____________.

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № ____________ от _____________.

| ЗАКАЗЧИК: __________________/______________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | # ПОДРЯДЧИК: # ________________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к договору № ________________ от _______________

Соглашение по охране труда

ОАО «Сибирский химический комбинат» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «СХК» Волкова Игоря Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2013г. № 19/380Д, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице, ______________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Права и обязанности Сторон» договора № ____________ от ____________, следующих условий по обеспечению выполнения требований по охране труда:

1 Подрядчик обязуется:

- Соблюдать требования "Положения о взаимодействии между ОАО "СХК" и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината" П-ОТ-07-010-2012.

- Обеспечить безопасное производство работ.

- Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

- Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

- Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

- Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, охраны окружающей среды.

- Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.

- Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

- Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

- Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

- Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

- Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ОАО "СХК", для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах ОАО "СХК".

1.13 Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест, расположенных на территории Заказчика.

114 Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика на территории ОАО "СХК" комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".

- Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".

- Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, происшедших с персоналом Подрядчика на территории Заказчика.

1.17 В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Подрядчика на территории ОАО «СХК», направить Заказчику копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и  электронном (формат pdf) виде.

2 Заказчик обязуется:

- Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

- Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ Подрядчиком на нем или вблизи его на территории структурных подразделений ОАО "СХК".

- Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.

- Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности (при необходимости), охране окружающей среды персоналу Подрядчика перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО "СХК".

- Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Подрядчиком.

- Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Подрядчиком, разработанную в ОАО «СХК».

3 Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда № ____________ от ____________.

4 Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № ____________ от ____________.

| ЗАКАЗЧИК: __________________/______________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | # ПОДРЯДЧИК: # ________________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |