ДОГОВОР

на выполнение работ по сооружению технологических скважин

| Город Чита Забайкальского края | «__» ________ 2012 года |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Хиагда» (ОАО «Хиагда»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гонтаря Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. 	Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) выполнить работы по сооружению технологических скважин на залежи Х-3 (III этап) Хиагдинского месторождения урана в Баунтовском районе Республики Бурятия (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполнение Работ обусловленное Договором вознаграждение.

1.2. Работы выполняются в соответствии с согласованным Сторонами Техническим заданием, а также Положением о порядке сооружения и сдачи-приёмки технологических скважин, утверждённым Заказчиком (Приложение № 2).

1.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков.

1.4.	Объём выполняемых работ за весь срок действия Договора составляет 8 097,45 (Восемь тысяч девяносто семь и 45/100) погонных метра, общее количество скважин – 37 (Тридцать семь).

1.5. В состав работ входят:

- сооружение и освоение технологических скважин;

- оформление документации по скважинам (в том числе в электронном виде в формате программного комплекса ГеоИТ, разработанным СГТА).

2. Порядок исполнения Договора

2.1. Срок выполнения работ: начало – с момента заключения Договора; окончание – не позднее 31 декабря 2012 года. Сроки начала и окончания работ по Договору могут быть изменены вследствие невыполнения Заказчиком условий, изложенных в пункте 2.4 Договора, а также по взаимному согласию Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его заключения неотъемлемой частью Договора.

2.2. Подрядчик обязуется в срок до последнего числа текущего месяца передавать по Акту приёмки выполненных работ скважины Заказчику по мере их готовности и техническую документацию на каждую скважину (включая паспорт скважины).

Заказчик обязуется рассмотреть и принять предоставленную документацию в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня её представления, либо в тот же срок направить в адрес Подрядчика письменный мотивированный отказ от приёмки выполненных Работ и представленной документации.

2.3. Право на результат Работ переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных Работ. В случае выполнения Заказчиком несанкционированных работ на сооружаемой скважине до принятия её по указанному Акту, работы считаются принятыми.

2.4. Заказчик обязуется до начала выполнения Работ Подрядчиком подготовить площадки для проведения Работ (провести отвод земельных участков, очистить площадки от леса и пней, отсыпать (при необходимости) площадки под буровые станки), вынести и закрепить на местности проектное положение устья скважины и уведомить об этом Подрядчика в письменной форме. Ответственность за правильность выноски устья скважины, обозначаемое вешкой, на местности и сохранность вешки до начала буровых работ несёт Заказчик. Сдача площадок, подготовленных для основного и вспомогательного бурового оборудования, производится по отдельному акту, подписываемому уполномоченными представителями Сторон.

2.5. Подрядчик при выполнении Работ по сооружению технологических                   скважин обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, норм и правил по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли, требований пожарной безопасности во время проведения Работ на строительной площадке.

2.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов, результата выполненных Работ, несёт до их передачи по Акту приемки выполненных Работ Подрядчик, а с момента подписания Акта приёмки выполненных работ – Заказчик.

2.7. Стороны обязаны выполнять требования Антикоррупционной оговорки, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

3. Цена Договора и порядок расчётов

3.1. Общая стоимость Работ (цена Договора) составляет ______________________________________рублей ___ копейки, в том числе налог на добавленную стоимость по действующей на момент заключения Договора налоговой ставке ___ процентов (далее – «НДС») в сумме _____________________________ рубля __ копейки.

При этом:

- стоимость 1 (Одного) погонного метра технологической скважины составляет ____________________________________________ рублей __ копейки, включая НДС в сумме _______________________ рублей ______ копеек;

3.2. Цена Договора включает все издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, кроме затрат на расчистку, подготовку и планировку площадок, отсыпку (при необходимости) подъездных путей, платежей по потерям лесного хозяйства, сельхозпроизводителей и т.п.

3.3. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки Работ за отчётный месяц, на основании подписанных обеими Сторонами актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 и соответствующих счетов Подрядчика в размере 100 (Ста) процентов от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком объёмов Работ.

3.4. Подрядчик в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 168 и статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 02 декабря 2000 года № 914 обязуется своевременно выставлять Заказчику надлежащим образом оформленные счета-фактуры, выписанные Подрядчиком на имя Заказчика. Если счета-фактуры подписываются от имени Подрядчика не руководителем и главным бухгалтером Подрядчика, а иными уполномоченными лицами, то Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с первым же таким счётом-фактурой оригиналы или заверенные Подрядчиком копии действующих на дату выставления счёта-фактуры приказа (иного распорядительного документа) или доверенности Подрядчика с прямым указанием на полномочие данных лиц подписывать счета-фактуры от имени Подрядчика.

3.5. . Обязательство Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком и сданных в установленном Договором порядке Работ считается исполненным в момент поступления перечисленных им денежных средств на корреспондентский счёт банка Подрядчика.

4. Качество работ

4.1. Качество Работ должно соответствовать условиям Технического задания и удостоверяться паспортом на скважину, выданным Подрядчиком.

4.2. В случае отклонения отдельных показателей, установленных пунктом 4.1 Договора, решение о приёмке скважины принимается комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

4.3. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на сооруженные скважины.

4.3.1. Гарантийными случаями являются нарушение целостности элементов скважины, выявленные в результате проведенных геофизических исследований в течение гарантийного срока: обсадной колонны, фильтров скважин, цементного кольца скважин (далее – элементы скважины), возникшие в результате производственного дефекта, допущенного Подрядчиком.

На колонны и фильтр скважины гарантийный срок устанавливается – 1 (Один) год, на цементное кольцо скважины – 2 (Два) месяца с момента начала ведения работ  по закислению рудного тела посредством технологических скважин. При условии соблюдения Заказчиком технологического регламента, предусмотренного проектом на отработку месторождения (залежи).

Заказчик обязан в трехдневный срок уведомить Подрядчика о начале ведения работ по закислению рудного тела посредством технологических скважин, с обязательным указанием номеров скважин. В случае если Заказчик в трехдневный срок не уведомил Подрядчика о начале ведения работ по закислению рудного тела посредством технологических скважин, гарантийные обязательства на данные технологические скважины не распространяются.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- нарушение целостности элементов скважины произошло в результате виновных действий (бездействия) Заказчика или третьих лиц;

- нарушение целостности элементов скважины произошло вследствие непреодолимой силы - чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли Сторон.

При возникновении дефектов скважины, которые являются (могут являться) гарантийными случаями, Стороны создают комиссию, в которую включаются уполномоченные представители Заказчика, Подрядчика и Службы главного инженера ОАО «Атомредметзолото» с целью выявления причин возникновения дефектов и определения виновных лиц.

В случае наличия у Сторон (комиссии) разногласий о наличии (отсутствии) вины той или иной Стороны, Стороны обязуются провести экспертизу. Расходы на экспертизу Стороны несут поровну, а при установлении в результате проведения экспертизы вины той или иной Стороны, виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные ей расходы на экспертизу.

4.3.2. Течение указанного гарантийного срока начинается с момента начала ведения работ  по закислению рудного тела посредством технологических скважин. В случае наступления гарантийного случая  Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в срок согласованный Сторонами.

4.4. Заказчик имеет право в любое время  проверять ход и качество Работ выполняемых по Договору Подрядчиком.

5. Конфиденциальность сведений

5.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением Договора, считается конфиденциальной (далее – «конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

5.2. Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

5.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несёт ответственность за качество и сроки выполняемой им работы по Договору.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков расчёта за выполненные работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1 / 365 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более пяти процентов от указанной суммы.

6.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и передачи Заказчику результатов выполненных работ по Договору свыше 15 дней Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 1 / 365 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены работ по Договору за каждый последующий день до фактического исполнения обязательства, но не более пяти процентов от цены работ по Договору.

6.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору в натуре

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

6.7. Если в результате действия непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в пятидневный срок. В случае целесообразности дальнейшего продолжения строительства Сторонами составляется дополнительное соглашение, которое с момента его заключения становится неотъемлемой частью Договора. В дополнительном соглашении обязательно указываются новые сроки, порядок ведения и стоимость работ. В противном случае инициируется процедура расторжения Договора.

6.8. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до наступления обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

6.9. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора информация о Подрядчике заносится сроком на 2 (Два) года в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения своих обязанностей по уплате неустойки и возмещению убытков, связанных с нарушением обязательств по Договору.

7.2. В обеспечение исполнения Договора Подрядчик предоставляет:

- безотзывную банковскую гарантию по согласованной с Заказчиком форме на следующих условиях:

а) срок действия гарантии – не ранее полного исполнения Сторонами обязательств по Договору плюс два месяца;

б) сумма гарантии – 10 % от цены договора;

в) гарант – российский банк, входящий в 50 крупнейших по размеру активов, имеющий офис в Москве;

г) документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, – копия претензии, расчёт неустойки и/или убытков;

или

- обеспечительный платеж в размере – 10 % от цены договора.

7.3. Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в пункте 6.2 Договора способов определяется Подрядчиком.

7.4. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в течение 2 (Двух) недель с момента заключения Договора Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путём направления уведомления, а также потребовать уплаты штрафа в размере 5 (Пяти) процентов от цены Договора.

7.5. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта об исполнении обязательств по Договору. Акт о надлежащем исполнении обязательств по Договору должен быть подписан в течение 3 (Трёх) месяцев после окончания срока выполнения Работ по Договору и получения Заказчиком указанного Акта, подписанного со стороны Подрядчика. Денежные средства возвращаются Подрядчику за вычетом суммы неустойки, убытков исчисленных Заказчиком в соответствии с законом или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим выполнением) Подрядчиком своих обязательств. Заказчик вправе приостановить подписание указанного Акта до подписания Акта приёмки выполненных работ и (или) его экспертизы или окончания иных процедур, предусмотренных Договором для определения качества результатов выполненных работ.

8. Взаимодействие Сторон в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

8.1. Стороны договорились при выполнении работ по Договору  руководствоваться Регламентом взаимодействия в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда (далее – «Регламент»), прилагаемым к Договору и являющимся его неотъемлемой частью.

8.2. Стороны обязуются надлежащим образом исполнять все свои обязанности, вытекающие из Регламента при выполнении работ по Договору.

8.3. За ненадлежащие исполнение или неисполнение своих обязанностей, вытекающих из Регламента при выполнении работ по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его заключения (подписания) неотъемлемой частью Договора.

9.2. Не урегулированный таким путём спор может быть передан в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До обращения в арбитражный суд Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет тридцать дней со дня предъявления претензии.

10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента заключения, определяемого в соответствии с пунктом 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возникшие из условий Договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.

10.2. Условия Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. Соглашение Сторон об изменении Договора совершается в письменной форме путём составления документа, выражающего его содержание, подписанного уполномоченными представителями и скреплённого печатями обеих Сторон. Несоблюдение этого требования в соответствии с пунктом 2 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации влечёт недействительность вышеуказанного соглашения.

10.3. Документы, связанные с предметом Договора, признаются Сторонами конфиденциальными, поэтому такие документы и содержащиеся в них сведения могут быть переданы третьим лицам без согласия всех Сторон только в случаях, установленных законом. С целью обеспечения конфиденциальности этих сведений каждая из Сторон обязуется допустить к работе с вышеуказанными документами и сведениями только тех своих работников, которым они необходимы по роду служебных обязанностей.

10.4. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписан уполномоченными представителями и скреплён печатями обеих Сторон. Последняя из подписавших Договор Сторон обязана передать другой Стороне 1 (Один) экземпляр Договора.

10.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 - Техническое задание на сооружение технологических скважин.

Приложение № 2 - Положение о порядке сооружения и сдачи-приёмки технологических скважин.

Приложение № 3 - Регламент взаимодействия в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

Приложение № 4 - Форма банковской гарантии.

Приложение № 5 – Антикоррупционная оговорка

11. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ОАО «Хиагда» | ________________ |
| Местонахождение (юридический адрес): | Местонахождение (юридический адрес): |
| 671510, Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин | _________________________ _________________________ |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
| 672018, г. Чита, а/я 747 | _________________________ |
| ИНН 0302001219 | ИНН ____________________ |
| КПП 030201001 | КПП ____________________ |
| ОГРН 1020300523308 | ОГРН ___________________ |
| ОКПО 46104733 | ОКПО ___________________ |
| р/с 40702810874000104244 | р/с _______________________ |
| в Читинском ОСБ № 8600, г. Чита | __________________________ |
| к/с 30101810500000000637 | к/с _______________________ |
| БИК 047601637 | БИК _____________________ |
| Тел./факс: (3022) 35-47-61 | Тел./факс: ________________ |
| E-mail: referent@hiagda.ru | E-mail: ___________________ |
| Генеральный директор | _____________________________ |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. | ________________ |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |