Договор подряда № 100-10-05/ ________

г. Краснокаменск                                                                                  «___» ___________ 2013 года

Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ___________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по тексту настоящего договора «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1.	Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить для Заказчика работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненной работы от  Подрядчика и оплатить его в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором:

1.2.	Подрядчик выполняет по настоящему договору следующие работы:

1.2.1. Разработка рабочего  проекта модернизации электрической части клетевой подъемной установки шахты 3Р Рудника № 1 УГРУ ОАО «ППГХО» по  техническому проекту модернизации электрической части ШПУ 3Р с разработкой сводного сметного расчета стоимости оборудования, стоимости монтажных и пусконаладочных работ.

1.3. Наименование, объем и специфика выполняемых работ, основные требования к выполняемым работам определены Сторонами в Техническом задании - Приложение № 1 к настоящему договору, которое в обязательном порядке должно быть приложено к настоящему договору.

2. Цена работы и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет ________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18 % - ________ (_____________) рублей __ копеек.

2.2. Цена работы по настоящему договору может быть изменена по соглашению Сторон путем подписания полномочными представителями Сторон соотвтетствубщего Дополнительного соглашения к настоящему договору.

2.3. «Заказчик» в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки – передачи выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком соответствующего счета (Счета-фактуры), производит расчет за фактически выполненные Подрядчиком работы в размере 100 (Сто) % от цены настоящего договора, определенной в пункте 2.1. настоящего договора, а именно ________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18 % - ________ (_____________) рублей __ копеек, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

2.5.	Заказчик в срок до ___ (________) числа месяца следующего за месяцем, в котором фактически был выполнен весь комплекс работ, предусмотренных настоящим договором, составляет двухсторонний Акт сверки взаимных расчетов и направляет его в адрес Подрядчика, в том числе и по факсимильной связи. Подрядчик в течение __ (______) рабочих дней с момента получения Акта подписывает его, заверяет печатью и направляет его Заказчику, в том числе и по факсимильной связи.

Переданный по факсимильной связи Акт сверки взаимных расчетов подписанный Сторонами имеет юридическую силу до обмена оригиналами.

3. Порядок и сроки выполнения работ

3.1.	По настоящему договору Сторонами устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ        – с момента подписания Сторонами настоящего договора.

Окончание выполнения работ  – «31» декабря 2013 г.

3.2. Результатом выполненных работ по настоящему договору является:

3.2.1. Разработанный Подрядчиком Рабочий  проект модернизации электрической части клетевой подъемной установки шахты 3Р Рудника № 1 УГРУ ОАО «ППГХО» по  техническому проекту модернизации электрической части ШПУ 3Р, в том числе  разработанный сводный сметный расчет стоимости оборудования, стоимости монтажных и пусконаладочных работ.

3.3. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон Акта приемки - передачи выполненных работ.

3.4. Все исключительные права на данный результат работ по настоящему договору, включая результаты интеллектуальной деятельности, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты работ, в том числе, для собственных нужд.

3.5. Передача Подрядчиком Заказчику разработанного Рабочего проекта модернизации электрической части клетевой подъемной установки шахты 3Р Рудника № 1 УГРУ ОАО «ППГХО» по  техническому проекту модернизации электрической части ШПУ 3Р, в том числе  разработанного сводного сметного расчета стоимости оборудования, стоимости монтажных и пусконаладочных работ, осуществляется в местонахождении Заказчика.

4. Обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1.	Выполнить надлежащим образом работы в соответствии с настоящим Договором и сдать результат работ  Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Выполнять работы в полном соответствии с настоящим договором, Техническим заданием, а также действующими нормами и техническими условиями.

4.1.3. В срок до «___» ___________ 2013 г. предоставить Заказчику под роспись  комплект документов на оплату фактически выполненных работ в 3-х экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде: Акт приемки-передачи выполненных работ, счет (Счет-фактуру), а также разработанный Рабочий  проект модернизации электрической части клетевой подъемной установки шахты 3Р Рудника № 1 УГРУ ОАО «ППГХО» по  техническому проекту модернизации электрической части ШПУ 3Р, в том числе  разработанный сводный сметный расчет стоимости оборудования, стоимости монтажных и пусконаладочных работ (в ___ (______) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (в формате ___).

4.1.4. Своевременно устранять за свой счет недостатки, выявленные при приемке результатов работ.

4.1.5.	При готовности к сдаче результата работы письменно известить об этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.1.6.	Немедленно (не позднее 5 рабочих дней) письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

4.1.6.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

4.1.6.2. Иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.7. Предоставить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора  информацию (сведения)  о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же сведения об исполнительных органах Подрядчика, с приложением подтверждающих документов (устава, учредительного договора, свидетельства о присвоении ОГРН (свидетельства о регистрации), выписки из единого государственного реестра юридических лиц, документа о назначении (избрании) руководителя и т.п.). Указанная информация (сведения) передаются в адрес Заказчика посредством электронного сообщения на адрес info@ppgho.ru  в сканированных копиях, за подписью руководителям (уполномоченного представителя), с последующим отправлением оригиналов на бумажном носителе по почте. В сообщении ссылка на номер и дату настоящего договора обязательны.

4.1.7.1. Об изменениях в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же в исполнительных органах Подрядчика, Подрядчик обязан информировать Заказчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений с приложением подтверждающих документов

Настоящие условия являются существенными для Сторон и обязательным для Исполнителя. Нарушение Исполнителем  указанных условий, является основанием для расторжения настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

4.1.8. Представлять Заказчику еженедельные (по требованию Заказчика) и ежемесячные отчеты (в течение всего срока выполнения работ по настоящему договору) о ходе выполнения работ.

4.1.9. В процессе выполнения работ согласовывать с Заказчиком основные технические и проектные решения.

4.1.10. Предоставить Заказчику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копию справки об исполнении Подрядчиком (налогоплательщиком, плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения настоящего договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

Настоящие условия являются существенными для Сторон и обязательным для Подрядчика. Нарушение Подрядчиком  указанных условий, является основанием для расторжения настоящего Договора Подрядчиком в одностороннем порядке.

4.2.	Заказчик обязуется:

4.2.1.	Незамедлительно, по первому требования Подрядчика, предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для надлежащего выполнения работ по настоящему договору.

4.2.2.	Производить приемку и оплату фактически выполненных надлежащим образом результатов работы по документам, указанным в п. 4.1.3. настоящего Договора.

4.2.3.	Принимать надлежащим образом выполненный результат работы у Подрядчика с обязательным составлением Акта приемки-передачи выполненных работ.

При обнаружении недостатков и нарушений, препятствующих приемке результата работы, составить об этом Акт и направить его Подрядчику с мотивированным отказом от подписания Акта приемки-передачи выполненных работ.

4.2.4.	При обнаружении отступлений от условий настоящего договора или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

4.2.5. В случае отсутствия недостатков и нарушений принять от Подрядчика разработанный Рабочий  проект модернизации электрической части клетевой подъемной установки шахты 3Р Рудника № 1 УГРУ ОАО «ППГХО» по техническому проекту модернизации электрической части ШПУ 3Р, в том числе  разработанный сводный сметный расчет стоимости оборудования, стоимости монтажных и пусконаладочных работ.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Для целей своевременного и качественного выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков) при условии получения на это предварительного согласия Заказчика, а именно:

4.3.1.1. Для получения указанного согласия, Подрядчик до заключения настоящего договора должен направить в адрес Заказчика  в письменном виде сведения о субподрядчиках, которых Подрядчик намерен привлечь, с указанием:

4.3.1.1.1. полного наименования, организационно-правовой формы, места нахождения и ОГРН каждого такого субподрядчика;

4.3.1.1.2. конкретных работ, подлежащих выполнению субподрядчиком;

4.3.1.1.3. числа сотрудников такого субподрядчика, подлежащих привлечению для выполнения работ по настоящему договору.

Согласие Заказчика на привлечение любого субподрядчика должно быть исполнено в письменном виде и вместе с указанными выше сведениями о субподрядчиках, полученных от Подрядчика. При этом данное согласие Заказчика является неотъемлемой частью настоящего договора и в обязательном порядке должно быть приложено к настоящему договору.

4.3.1.2. Подрядчик не вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ по настоящему договору иначе чем в порядке и на условиях, указанных в п.п. 4.3.1.1. настоящего договора. Нарушение данного требования является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке без обращения в суд и без возмещения убытков Подрядчику, а также без какой-либо компенсации Подрядчику понесенных расходов с уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней.

4.3.1.3. Подрядчик самостоятельно в полной мере несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им субподрядчиками.

4.3.2. Настоящие условия является существенными для Сторон и обязательным для Подрядчика. Нарушение Подрядчиком  указанных условий, является основанием для расторжения настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

4.4. Заказчик имеет право:

#### 4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

#### 4.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

#### 4.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5. Ответственность сторон

5.1.	В случаях неисполнения или не надлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.	Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемой им работы по настоящему договору.

5.3.	Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до их приемки в порядке, установленном настоящим договором, несет Подрядчик.

5.4.	Подрядчик за нарушение договорных обязательств Заказчиком имеет право взыскать:

5.4.1.	за задержку расчетов за выполненные работы - пеню в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ.

5.5.	Заказчик при нарушении договорных обязательств Подрядчиком имеет право взыскать:

5.5.1.	При задержке сдачи результата работы свыше 15 дней - пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый последующий день до фактического исполнения обязательств, но не более 20 % от стоимости несвоевременно выполненных работ по настоящему договору;

5.5.2. При предоставлении результата выполненных работ по настоящему договору с нарушением требований настоящего договора по качеству, включая форму, наполнение и достоверность, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 1 (Одного) % от цены работы по настоящему договору, определенной в п. 2.1. настоящего договора;

5.5.3. При нарушении обязанностей Подрядчика по согласованию основных технических и проектных решений (п. 4.1.9. настоящего договора), если это не повлияло  на качество результата выполненных работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 1 (Одного) % от цены работы по настоящему договору, определенной в п. 2.1. настоящего договора, за каждый случай такого несогласования;

5.5.4. При нарушении обязанностей Подрядчика по согласованию основных технических и проектных решений (п. 4.1.9. настоящего договора), если это повлияло  на качество результата выполненных работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 5 (Пять) % от цены работы по настоящему договору. При этом устранение соответствующих недостатков результата выполненных работ осуществляется силами и средствами Подрядчика и за его счет.

5.6.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору в натуре.

5.7. Подрядчик до заключения настоящего договора, но не позднее ____ (____) календарных дней с момента опубликования протокола по итогам процедуры закупки, предоставил Заказчику обеспечение исполнения настоящего договора.

В обеспечение исполнения настоящего договора Подрядчик предоставил:

копию безотзывной банковской гарантии (по форме Приложения № 2 к настоящему договору), направленную в адрес Заказчика посредством электронной и/или факсимильной связи, с приложением Перечня документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего соответствующее обеспечение (Приложение № 3 к настоящему договору), на следующих условиях:

- срок действия безотзывной банковской гарантии – до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору плюс 60 дней;

- сумма безотзывной банковской гарантии – ________________( _________________________________) рублей, что составляет  десять (10) % от цены настоящего договора, определенной в п. 2.1. настоящего Договора.

Оригинал соответствующей безотзывной банковской гарантии направляется Подрядчиком в адрес Заказчика по почте.

- В качестве банковской гарантии, предоставляющейся в обеспечение обязательств Подрядчика по настоящему договору или заявке, принимается  банковская гарантия одного из российских банков, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям на момент подачи заявки (проведения процедуры закупки) в рамках свободных лимитов, установленных на банки и действующих на дату получения обеспечение исполнения настоящего договора:

1) банк, предоставляющий в качестве обеспечения обязательств Подрядчика по настоящему договору или заявке банковскую гарантию, должен иметь лицензию Центрального Банка РФ (в случае, если банковская гарантия предоставляется российским банком) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу данной банковской гарантии;

2) банк, предоставляющий в качестве обеспечения обязательств Подрядчика по настоящему договору или заявке банковскую гарантию, должен иметь наличие в системе страхования вкладов (в случае, если банковская гарантия предоставляется российским банком);

3) банк, предоставляющий в качестве обеспечения обязательств Подрядчика по настоящему договору или заявке банковскую гарантию, должен иметь собственную величину капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности большую или равную 3 000 000 000 (Трем миллиардам) рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

- Гарантии, выданные Подрядчику иными банками, не соответствующими вышеназванным требованиям, в том числе некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, в качестве меры обеспечения настоящего договора или заявки, Заказчиком не принимаются, не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Подрядчика и подлежат возврату лицу, их предоставившим. В случае возврата банковской гарантии по основаниям, указанным в настоящем пункте, Подрядчик обязан заменить ее на надлежащую в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

- Основаниями для отказа Заказчиком в принятии гарантии также могут послужить резкие изменения численных параметров деятельности банка, уполномоченного предоставлять в качестве обеспечения обязательств Подрядчика по настоящему договору или заявке банковскую гарантию, информация о нарушениях данным банком обязательных нормативов Банка России (в случае, если банковская гарантия предоставляется российским банком) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), отсутствие в открытом доступе отчетности банка. В данных случаях, гарантии, выданные Подрядчику в качестве меры обеспечения настоящего договора или заявки, Заказчиком не принимаются, не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Подрядчика и подлежат возврату лицу, их предоставившим. В случае возврата банковской гарантии по основаниям, указанным в настоящем пункте, Подрядчик обязан заменить ее на надлежащую в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика,

или

обеспечительный платеж в размере _____________ (____________________) рублей, что составляет  десять (10) % от цены настоящего договора, определенной в п. 2.1. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам Заказчика:

ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОГРН 1027501067747

р/с 40702810709030002781 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске

к/с 30101810200000000777, БИК 040407777

Назначение платежа: «Перечисление обеспечительного платежа по Договору подряда № 100-10-05/_____________ от «____» _______ 2013 г., заключаемого в соответствии с процедурой закупки № _______________________, НДС не облагается».

При этом обеспечительный платеж считается предоставленным Подрядчиком Заказчику с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Способ обеспечения исполнения настоящего Договора из перечисленных в настоящем пункте способов определен Подрядчиком.

5.8. Заказчик вправе предъявить банку, выдавшему банковскую гарантию требование по уплате по банковской гарантии денежной суммы, исчисленной Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и(или) условиями настоящего договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

Документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии:

- копия соответствующей претензии, расчет денежной суммы, исчисленной Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

или

удерживать из суммы обеспечительного платежа денежную сумму, исчисленную Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего договора был предоставлен обеспечительный платеж (согласно п. 5.7. настоящего договора), то после полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик обязуется в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон документов, подтверждающих объем фактически выполненных Подрядчиком надлежащим образом работ, вернуть Подрядчику ранее представленный им обеспечительный платеж в размере, определенном в п. 5.7. настоящего договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, обеспечительный платеж возвращается Подрядчику за вычетом денежной суммы, исчисленной Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

5.10. При этом, если Подрядчик является организацией Госкорпорации «Росатом», то в данном случае Подрядчик вправе до заключения настоящего договора, но не позднее ____ (____) календарных дней с момента опубликования протокола по итогам процедуры закупки, предоставить Заказчику, в качестве обеспечения исполнения настоящего договора (в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору или заявке/обязательств по возврату аванса и т.п.), Поручительство лица в виде Адресной безотзывной оферты (по форме Приложения № 4 к настоящему договору), с приложением Перечня документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего соответствующее обеспечение (Приложение № 3 к настоящему договору), на условиях, оговоренных в соответствующей Адресной безотзывной оферте, с соблюдением следующих требований:

- Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings Ltd. или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s Investors Service, Inc. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств, в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

- Поручительства, выданные Подрядчику в качестве меры обеспечения настоящего договора или заявки, не соответствующие вышеназванным требованиям, Заказчиком не принимаются, не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Подрядчика и подлежат возврату лицу, их предоставившим. В случае возврата поручительства по основаниям, указанным в настоящем пункте, Подрядчик обязан заменить его на надлежащее в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

5.11. Стороны признают существенным условие предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего договора.

6. Форс-мажор

### 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения помимо воли Сторон обстоятельств непреодолимой силы, которых не существовало на момент заключения настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожары, эпидемии, аварии на железнодорожном транспорте, война или военные действия. О начале и прекращении форс – мажорных обстоятельств Стороны в письменной форме уведомляют друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления (прекращения) указанных обстоятельств, с предоставлением подтверждающего документа компетентного государственного органа.

6.2. В случае, если вследствие форс – мажорных обстоятельств просрочка в выполнении обязательств по настоящему договору составит более трех месяцев, любая из сторон вправе отказаться от выполнения своих обязательств с обязательной ликвидацией взаимной задолженности по согласованию Сторон.

7. Конфиденциальность сведений

7.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лица.

7.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении  любой из сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона  обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

7.3. Ограничение на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

8. Порядок внесения изменений в договор

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих «Сторон» и скреплены печатями «Сторон».

8.2.	«Заказчик» вправе вносить изменения в Техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем договоре, до момента внесения таких изменений. При этом договорная цена и сроки выполнения работ, определенные настоящим договором, корректируются. Внесение в Техническую документацию изменений производится при взаимном согласии «Сторон» и оформляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.3.	Сроки  начала  и  окончания  работ  по  настоящему  договору  могут  быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.4.	Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору подписанному полномочными представителями Сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. При установлении нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы за экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

9.3.	Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 9.1 и 9.2 настоящего Договора, то он разрешается арбитражным судом Забайкальского края. До обращения в арбитражный суд Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения претензии стороной.

10. Срок действия договора. Прекращение договорных отношений.

Расторжение договора. Условия расторжения Договора

10.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2013 г., а в части обязательств Сторон, неисполненных или ненадлежащим образом исполненных по настоящему договору - до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

10.2.	Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор как в одностороннем порядке, без обращения в суд и без возмещения убытков Подрядчику, путем направления Подрядчику (посредством электронной и/или факсимильной связи) соответствующего уведомления о расторжении Договора, так и в судебном порядке (с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в следующих случаях:

#### 10.2.1. если Подрядчик в течение ____ календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего договора не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

#### 10.2.2.   если Подрядчик в течение ____ календарных дней с момента обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ и выставления Подрядчику соответствующего требования об их устранении не устранил выявленные Заказчиком недостатки  выполненных работ;

10.2.3. если Подрядчик не предоставит Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора  информацию (сведения)  о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же сведения об исполнительных органах Подрядчика, с приложением подтверждающих документов (устава, учредительного договора, свидетельства о присвоении ОГРН (свидетельства о регистрации), выписки из единого государственного реестра юридических лиц, документа о назначении (избрании) руководителя и т.п.) (п. 4.1.7. настоящего договора).

10.2.4. если Подрядчик не предоставит Заказчику сведения об изменениях в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же в исполнительных органах Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений (п. 4.1.7.1. настоящего договора).

10.2.5. если Подрядчик привлек к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков с нарушением порядка и условий, предусмотренных п. 4.3.1. настоящего договора.

В данном случае компенсация Подрядчику Заказчиком понесенных расходов не производится.

10.2.6. Подрядчик не предоставил Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения сторонами настоящего договора оригинал безотзывной банковской гарантии (п. 5.7. настоящего договора).

10.2.7. если Подрядчик не предоставил Заказчику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора документы, указанные в пункте 4.1.10. настоящего договора, либо в представленных Подрядчиком документах отражена задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика.

10.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае, если в течение срока действия настоящего договора Подрядчик будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли. Настоящий договор будет считаться расторгнутым в день получения Подрядчиком соотвествующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора.

В случае направления Подрядчику уведомления о расторжении договора, Стороны обязуются произвести окончательную сверку и взаиморасчет в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления.

10.4. В случаях, перечисленных в п.п. 10.2., 10.3. настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков.

11. Дополнительные условия

11.1. Стороны обязаны выполнять требования «Антикоррупционной оговорки» (Приложение № 5 к настоящему договору).

11.2.  В случае расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим договором, в том числе по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего договора, информация о Подрядчике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций  Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

11.3. Настоящий договор, все приложения к настоящему договору, дополнительные соглашения к настоящему договору подписанные полномочными представителями Сторон и скрепленные печатями Сторон, переданные по факсимильной или электронной связи (копии) имеют полную юридическую силу до получения Сторонами их оригиналов. Риск искажения информации несет сторона, направившая информацию.

11.4.	Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые права и (или) обязанности, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

11.5.	Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в соответствующем разделе настоящего договора.

Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 10 (десятый) день после отправления письма по почте.

11.6.	При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.7.	Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без согласия другой стороны, оформленного в письменной форме.

11.8.	Стороны обязаны информировать друг друга в течение не более чем пяти рабочих дней со дня, когда сторона узнала или должна была узнать о соответствующих событиях:

11.8.1.	об изменениях своих юридических адресов, платежных реквизитов,

11.8.2.	об изменениях полномочий руководителей и лиц, подписывающих от имени стороны документы, в целях исполнения настоящего договора,

11.8.3.	о решениях, принятых органами управления сторон о реорганизации или ликвидации.

11.9.	Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет  одинаковую юридическую силу. Два экземпляра настоящего договора находятся у Заказчика, а один экземпляр настоящего договора находится у Подрядчика.

11.10.	Контроль над надлежащим исполнением настоящего договора со стороны Заказчика осуществляет _______________________________________________________.

11.11. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения, содержащие существенные условия настоящего договора:

Приложение № 1 – Техническое задание - на __ л.;

Приложение № 2 – Форма безотзывной Банковской гарантии;

Приложение № 3 – «Перечень документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего обеспечение» - на 1 л.;

Приложение № 4 – Форма Адресной безотзывной оферты;

Приложение № 5 – «Антикоррупционная оговорка».

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| «Подрядчик» | «Заказчик» |
| --- | --- |
| _______________________________________ _______________________________________ Юридический адрес: ____________________ _______________________________________ Почтовый адрес: ________________________ _______________________________________ ОГРН _________________________________ ИНН _____________ КПП _______________ р/с ___________________________________ в _______________________________________ к/с ____________________________________ БИК __________________________________. | ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск ОГРН 1027501067747 ИНН 7530000048 КПП 753001001 р/с 40702810974000102890 в Читинском ОСБ № 8600 к/с 30101810500000000637 БИК 047601637 |

| От «Подрядчика»: ____________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: ____________________ /_________________/ М.п. |
| --- | --- |