ДОГОВОР № ___________

на выполнение опытно-конструкторской работы
г. Санкт-Петербург




«____»______________ 2012 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________,
                       (дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)
с одной стороны, и ______________________________________________________

(полное (сокращенное) наименование организации в соответствии с Уставом)
именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в лице 
______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ______________________________________________________________________
(дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуемая – ОКР) по теме: «Разработка технологии и изготовление оборудования для УЗ удаления брызг металла при лазерной сварке».
1.2. Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №____________ от «___»________2012г. 
1.3. ОКР выполняется в рамках договора № 82-Синтез/12 от 27.02.2012, заключенного между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР - Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», финансирование вышеуказанного договора осуществляется за счет средств государственного контракта от 28.04.2011 № Н.4к.52.90.11.1151 между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) и Частным учреждением «ИТЭР – Центр».
1.4. Настоящий договор заключается на выполнение ОКР в 2012 году.

II. Условия договора
2.1. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

Содержание и сроки выполнения ОКР определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

2.2. Разработанная согласно настоящему договору на выполнение ОКР научно-техническая документация должна отвечать требованиям 
ГОСТ 7.32.-2001 и ТЗ (Приложение № 1), содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами.

2.3. Изменение Заказчиком в процессе выполнения ОКР требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.
III. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего договора по согласованию с Заказчиком соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора; 

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию;

в) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
3.2. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения ОКР;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных  работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата ОКР (этапов ОКР) в соответствие с указанными условиями;
г) Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренным настоящим договором.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов от цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

д) отказаться от оплаты результатов ОКР (этапов ОКР) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом до исправления Исполнителем за свой счет выявленных недостатков.
3.3. Исполнитель обязан:
а) выполнить ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и предоставить Заказчику результаты ОКР, в том числе разработанные согласно настоящему договору отчеты, научно-техническую и иную документацию в предусмотренный настоящим договором срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе в сфере экспортного контроля;
в) представить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц по выполнению НИОКР по настоящему договору;

г) проводить в процессе выполнения НИОКР по настоящему договору патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и на дату завершения ОКР обеспечить защиту используемых при выполнении работ авторских прав и прав патентообладателей;
д) уведомлять при выполнении ОКР по настоящему договору в 
5-дневный срок Заказчика о каждом созданном результате ОКР, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат, способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности; а также предоставлять Заказчику по окончании работ перечень секретов производства (ноу-хау), полученных при выполнении работ по настоящему договору;

е) согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Генеральному заказчику, Заказчику или Сторонам совместно, производимых Исполнителем в ходе выполнения настоящего договора;
ё) уведомлять, как в начале выполнения ОКР, так и при выполнении ОКР по настоящему договору в 5 (пяти) дневный срок, Заказчика о предшествующей интеллектуальной собственности и предшествующей конфиденциальной информации, которые использовались, используются и будут использоваться при выполнении работ по настоящему договору. В письменном извещении должна быть указана форма правовой охраны предшествующей интеллектуальной собственности, правообладатель (правообладатели), а также правовые ограничения, наложенные на использование, о которых известно Исполнителю;
ж) включать в договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты ОКР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, за Российской Федерацией в лице Государственного заказчика в соответствии с условиями настоящего договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;
з) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов ОКР, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем ОКР, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ;

и) не заключать на время действия настоящего договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение ОКР, относящихся к предмету настоящего договора, и использованию результатов этих работ;

к) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

л) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам ОКР, уведомить Заказчика за 10 дней о готовности к их проведению;
м) предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты ОКР, принадлежащие Российской Федерации и используемые при реализации данного договора, от действий третьих лиц;
н) нести ответственность  за  получение всех разрешений, лицензий, необходимых для выполнения настоящего договора в соответствии с действующим законодательством места выполнения работ. Если Исполнитель не может получить любой из вышеупомянутых документов он незамедлительно  информирует об этом Заказчика;
о) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности;
п) компенсировать возможные убытки, которое понесет Заказчик, в случае использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности, принадлежащего третьему лицу при выполнении настоящего договора или при использовании результатов, полученных по настоящему договору, если будет подан иск о нарушении прав третьими лицами; 

р) Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую ОКР (этапов ОКР).
3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты ОКР (этапов ОКР) в соответствии с настоящим договором;

б) сообщить Исполнителю в 10-дневный срок после поступления от него уведомления о создании при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору результата интеллектуальной деятельности, в том числе результата, способного к правовой охране, в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, решение о форме его правовой охраны и порядке использования;

в) передавать Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию.
IV. Сроки исполнения
4.1. ОКР (этапы ОКР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане. 
При этом устанавливаются: начало ОКР – дата вступления в силу договора; окончание ОКР – 01.12.2012 г.

4.2. Досрочное выполнение ОКР (этапов ОКР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Датой исполнения ОКР по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения ОКР.
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения ОКР и по окончании срока действия договора, изготавливаемой в соответствии с договором, определен техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненной ОКР осуществляется в порядке, установленном техническим заданием.
5.2. При завершении выполнения ОКР (этапов ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапов ОКР). Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапов ОКР) к сдаче должно быть подписано ___________________________________________ .

(должность, фамилия, имя и отчество)
5.3. По окончании ОКР (этапов ОКР) Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз., прилагая к нему отчетные документы: отчет о  выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001 и его электронную версию и иные документы, определенные календарным планом.

5.4. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работы.

5.5. Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
VI. Цена договора и порядок расчетов

6.1. За выполненную ОКР в соответствии с условиями настоящего договора и в соответствии с утвержденным Сторонами Протоколом соглашения о договорной цене на ОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 3), Заказчик уплачивает Исполнителю ___________________(сумма указывается цифрами и прописью) рублей, без НДС.
6.2. Цена договора включает компенсацию издержек Исполнителя, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему договору работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Заказчику, а также стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ, и причитающееся Исполнителю вознаграждение.

6.3. Работа, выполненная по настоящему договору, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.4. Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 30 % от цены ОКР по настоящему договору в течение 15 рабочих дней от даты предоставления Исполнителем счета на аванс, а также при получении средств на оплату аванса, поступивших от Генерального заказчика.

6.5. Оплата выполненной ОКР производится поэтапно исходя из цен, указанных в календарном плане ОКР за вычетом ранее выданного аванса пропорционально объему выполненных и принятых работ в соответствии с календарным планом. 

Оплата этапа ОКР производится в течение 15 рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненного этапа ОКР, оформленного актом сдачи-приемки работ, предоставления счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ, а также при получении средств, поступивших на оплату выполненных ОКР от Генерального заказчика.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки работ оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения ОКР (этапов ОКР) проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками по основным статьям затрат.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

6.6. Объемы финансирования на выполнение ОКР по настоящему договору могут быть изменены в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя с последующей корректировкой условий настоящего договора.
VII. Права на результаты ОКР
7.1. Все полученные при выполнении ОКР (этапов ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапов ОКР) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2. Права на результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав (за исключением программ для ЭВМ и баз данных), секреты производства (ноу-хау), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на указанные результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. Исключительные права, на созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7.4. Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено настоящим договором, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. 

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Оплату пошлин, на поддержание патентов на указанные результаты интеллектуальной деятельности в силе, осуществляет Исполнитель из средств, предусмотренных настоящим договором.
7.5. В случаях закрепления права на подачу заявки и получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец за Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственный заказчик, подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Исполнитель.

При этом любые расходы со стороны Исполнителя связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов осуществляются из средств, предусмотренных на выполнение ОКР по настоящему договору.

7.6. Использование Исполнителем созданных в рамках настоящего договора результатов ОКР (этапов ОКР), в том числе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве  продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускаются только по согласованию с Заказчиком.
В отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных результатов интеллектуальной деятельности и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Российской Федерации  на созданные в рамках настоящего договора результаты интеллектуальной деятельности.
7.7. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

7.8. Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется Исполнителем с учетом требований законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
VIII. Условия конфиденциальности
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам (кроме Генерального и Государственного заказчиков) или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц (кроме Генерального и Государственного заказчиков) без согласия Сторон.

8.2. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему договору.
IX. Дополнительные условия договора.

9.1. Изменение условий и дополнения к настоящему договору вносятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2. Материалы и оборудование, являющиеся взносом Российской Федерации в натуральной форме в Международную организацию ИТЭР и подлежащие поставке в рамках проекта ИТЭР, после окончания срока действия настоящего договора, могут быть оставлены на хранение в организациях – изготовителях до начала поставки на площадку сооружения ИТЭР или в страны – участницы проекта ИТЭР по письменному указанию Заказчика на основании письменного указания Генерального заказчика.
X. Условие о раскрытии сведений об Исполнителе
10.1. Исполнитель гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), переданные Заказчику (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

10.3. Исполнитель настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Правительству Российской Федерации, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием и возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

10.4. Заказчик и Исполнитель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.5. Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами), является основанием для одностороннего прекращения договора со стороны Заказчика и предъявления Исполнителю требований о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего договора.

ХI. Ответственность Сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

11.2. В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи ОКР (этапов ОКР) Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов договорной цены соответственно этапа ОКР, в результатах которого выявлены недостатки.

11.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

11.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапов ОКР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от договорной цены ОКР (этапов ОКР) за каждый день просрочки.
11.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору
11.6. В случае нецелевого использования средств федерального бюджета Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по не целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.

11.7. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению ОКР (этапов ОКР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.
11.8. В случае нарушения Исполнителем прав Заказчика и (или) Государственного заказчика, предусмотренных разделом VII настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения. 

11.9. За нарушение Исполнителем условий пп. ж) п. 3.3. раздела III настоящего договора, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения условий указанного пункта.

11.10. В случае не исполнения Исполнителем своих обязательств по договору,  он обязан возвратить Заказчику полностью сумму полученного аванса и выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены настоящего договора.

XII. Обеспечение исполнения обязательств по договору

12.1. Исполнитель при заключении настоящего договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса.

12.2. Обеспечение возврата аванса по настоящему договору предоставляется Исполнителем в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику в размере суммы выплачиваемого аванса, а именно 30 (тридцати) процентов от цены работ по настоящему договору, т.е.: _____________________ рублей (сумма указывается цифрами и прописью);
12.3. Срок действия обеспечения обязательств по возврату аванса по настоящему договору должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса по договору плюс 60 (шестьдесят) дней.

12.4. Обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса, предоставленное в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, возвращается Исполнителю не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору на сумму выплаченного аванса.

12.5. Обеспечение возврата аванса по договору удерживается Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору на сумму выплаченного аванса.

12.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств на сумму аванса, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.  
XIII. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

13.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на два месяц.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше
2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.
XIV. Рассмотрение и разрешение споров
14.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров.

14.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 
Срок досудебного урегулирования - 30 дней.
Если Сторонами по договору являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия ил требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
XV. Срок действия договора
15.1. Настоящий договор вступает в силу с даты  подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
15.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
XVI. Заключительные положения
16.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

16.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок.

16.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

техническое задание (приложение № 1);

календарный план проведения ОКР (приложение № 2);

протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение № 3).

XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Исполнитель
	Заказчик

	Сокращенное наименование Исполнителя

ОКПО / ОКВЭД 
	ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

ОКПО 08626377, ОКВЭД 7310.

	Юридический и почтовый адреса:


	Юридический и почтовый адреса:

196641, Санкт-Петербург, 
п. Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3.

	ИНН /КПП
	ИНН 7817022928 КПП 781701001

	Банковские реквизиты
	Расчетный счет № 40502810936000000258

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 
в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

	Телефон 
Факс
	Кор/сч. № 30 101 810 200 000 000 704
БИК 044030704
Телефон (812) 464-45-97, (812) 464-44-70

Факс (812) 464-46-23


	Исполнитель

Должность
____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Должность

____________________ /Ф.И.О./
 «___» _______________ 2012 г.
МП


	Зам. ген. директора по экономике и финансам

	Юрист

	Главный бухгалтер

	Зам. ген. директора по качеству

	Начальник Финансового управления

	Начальник Договорного отдела

	Ведущий  специалист по теме

	Ведущий экономист


Приложение № 1

к договору № ____________

от «___» _________ 2012 г.

	УТВЕРЖДАЮ 
Наименование Заказчика

Должность 
___________________ Ф.И.О.

«____»______________ 2012 г.

м.п.
	СОГЛАСОВАНО
Наименование Исполнителя
Должность 
___________________ Ф.И.О.

 «____»______________2012 г.

м.п. 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на опытно-конструкторскую работу
по теме:

«Разработка технологии и изготовление оборудования для УЗ удаления брызг металла при лазерной сварке»
	«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель работ по направлению

Начальник отдела

______________ И.В. Мазуль
«___»__________2012 г.

	Начальник НИТ ЛНБ

_______________ П.Ю.Чайка

«___»__________2012 г.


Санкт-Петербург – 2012
1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
1.1. Проведение работ по теме: «Разработка технологии и изготовление оборудования для ультразвукового (УЗ) удаления брызг металла при лазерной сварке».

1.2. Область применения – производство центральной сборки дивертора (ЦСД) реактора ИТЭР.

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ выполнения работы

2.1. ОКР выполняется в рамках договора № 82-Синтез/12 от 27 февраля 2012г., заключенного между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР - Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» по теме «Доработка технологии изготовления панелей первой стенки и аттестация производства центральных сборок дивертора ИТЭР, опытное изготовление и тепловые испытания компонентов дивертора ИТЭР в 2012-2013 годах», п. 4.1 ТЗ.
______________________________________________________________________

(№ протокола заседания комиссии по размещению заказов)

2.2. Срок начала работы - с даты подписания договора, срок окончания работы - 01.12.2012.

2.3.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»).

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Цель работы – Разработка технологии и изготовление оборудования для УЗ удаления брызг металла, флюса и шлака после лазерной сварки с внутренних поверхностей и полостей элементов ЦСД.

3.2. В ходе работы требуется:

3.2.1.
Разработать технологию для УЗ удаления брызг металла после лазерной сварки из внутренних полостей элементов ЦСД.

3.2.2.
Разработать технологию для УЗ удаления флюса (ESAB OK Flux 10.93 и ESAB OK Flux 10.69) и шлака после лазерной сварки из внутренних полостей элементов ЦСД.

3.2.3.
Разработать и изготовить оснастку для УЗ очистки после лазерной сварки внутренних поверхностей элементов ЦСД ИТЭР: оснований и коллекторов купола, внутренней и наружной отражающих мишеней (Рис. 1 - 6).

3.2.4.
Сравнить эффективность механического и химического процессов УЗ очистки элементов ЦСД, учитывая, что они не должны повреждать основные металлы ЦСД (CuCrZr бронзу и 316 сталь).

3.2.5.
Разработать и изготовить технологическое оборудование для УЗ удаления брызг металла, флюса и шлака после лазерной сварки из внутренних полостей элементов ЦСД.

3.2.6.
Отработать режимы УЗ удаления брызг металла, флюса и шлака после лазерной сварки из внутренних полостей теплоотводящих элементов и коллекторов ЦСД. Изготовить, поставить, продемонстрировать работу оборудования и эффективность УЗ очистки на стенде Заказчика.
3.2.7.
Разработать и согласовать с Домашним агентством (ДА) РФ и Международной организацией (МО) ИТЭР технологическую инструкцию (ТИ) по УЗ удалению брызг металла, флюса и шлака после лазерной сварки из внутренних полостей элементов ЦСД на русском и английском языках.
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

4.1. Оснастка, режимы УЗ очистки и оборудование должны обеспечить полное удаление брызг металла, флюса и шлака с внутренних поверхностей и полостей элементов теплоотводящих элементов и коллекторов ЦСД.

4.2. Разработанные технологии УЗ очистки не должны повреждать основные металлы элементов ЦСД.

4.3. При использовании травильных растворов для УЗ очистки элементов ЦСД необходимо руководствоваться табл. 1 Приложения 1.
4.4. УЗ удаление брызг металла, флюса (ESAB OK Flux 10.93 и ESAB OK Flux 10.69) и шлака должно быть продемонстрировано на основаниях и коллекторах купола, внутренней и наружной отражающих мишенях (Рис. 1 - 6).

4.5. ТИ должна быть разработана по форме ГОСТ 3.1105, основная надпись должна быть выполнена согласно ГОСТ 3.1103. ТИ должна иметь обозначение в соответствии с ГОСТ 3.1201.

5. Стадии и этапы разработки
5.1.  Работа должна проводиться в три этапа. 

5.2.  Этап 1. Макетное моделирование технологии ультразвукового химико-механического метода удаления брызг металла после лазерной сварки с внутренних поверхностей.

5.3.  Этап 2. Разработка и изготовление оборудования и технологической оснастки для наложения ультразвуковых резонансных колебаний (УЗРК) на полноразмерные образцы.

5.4.  Этап 3. Отработка опытно-промышленной технологии ультразвукового удаления брызг металла после лазерной сварки с использованием изготовленного оборудования на стенде Заказчика. Разработка и согласование с ДА РФ и МО ИТЭР технологической инструкции по УЗ удалению брызг металла, флюса и шлака после лазерной сварки из внутренних полостей элементов ЦСД на русском и английском языках.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

В результате работы необходимо выпустить следующую отчетную документацию:

6.1 Описание технологии и ТИ по УЗ очистки внутренних полостей элементов ЦСД после лазерной сварки.

6.2 Руководство по эксплуатации и техническая документация на изготовленное оборудование для УЗ очистки.

6.3 Технический отчёт по выполненной работе.
7. ТРЕБОВАНИЯ К  ОТЧЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Отчетная техническая документация разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Единая Система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

7.2 Вся отчетная документация представляется Заказчику в печатанном и электронном виде.

8. Особые условия

8.1. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы, с утверждением в установленном порядке.

8.2. Образцы и макеты элементов ЦСД (Рис. 1 - 6) для отработки технологии УЗ очистки поставляет Заказчик.

	От исполнителя


	От заказчика

	
	Руководитель темы, начальник лаборатории 

______________ А.Н. Маханьков

«___»__________2012 г.

Ведущий инженер договора, снс

______________ С.Н. Мазаев

«___»__________2012 г.


[image: image1.emf]
Рис. 1– Основание купола 
[image: image2.emf]
Рис. 2 – Основание наружной отражающей мишени

[image: image3.emf]Рис. 3 – Основание внутренней отражающей мишени

[image: image4.emf]
Рис. 4 Коллектор наружной отражающей мишени

[image: image5.emf] Рис. 5 Коллектор купола

[image: image6.emf]
Рис. 6 Коллектор внутренней отражающей мишени

Приложение 1

Таблица 1. Допустимые травильные растворы.

	Материал 
	Раствор
	Концентрация
	Температура (oC)

	Нержавеющая сталь 
	Азотная кислота (SG 1.4)

Фтористоводородная кислота (52%) 
	200gl-1

40gl-1
	55-65

	
	Серная кислота  (SG 1.84) 
Фтористоводородная кислота (52%) 
Хромовая кислота - 60
	60gl-1

60gl-1

60gl-1
	комнатная

	
	Соляная кислота (SG 1.19)

Азотная кислота (SG 1.4)
	250gl-1

22gl-1
	60-70


Приложение № 2

к договору №______________

от _________________2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение ОКР по теме:

«Разработка технологии и изготовление оборудования для УЗ удаления брызг металла при лазерной сварке».

	№№ этапов
	Содержание выполняемых работ
	Результаты работы.

Отчетность
	Сроки выполнения работ по этапу
	Общая стоимость в тыс. руб.

	1
	Макетное моделирование технологии ультразвукового химико-механического метода удаления брызг металла после лазерной сварки с внутренних поверхностей.
	Промежуточный отчет
	Дата подписания договора – 
01.09.12
	

	2
	Разработка и изготовление оборудования и технологической оснастки для наложения ультразвуковых резонансных колебаний (УЗРК) на полноразмерные образцы.
	Акт испытаний
	Дата подписания договора – 
15.09.12
	

	3
	Отработка опытно-промышленной технологии ультразвукового удаления брызг металла после лазерной сварки с использованием изготовленного оборудования на стенде Заказчика. Разработка и согласование с ДА РФ и МО ИТЭР технологической инструкции по УЗ удалению брызг металла, флюса и шлака после лазерной сварки из внутренних полостей элементов ЦСД на русском и английском языках.
	Описание технологии и ТИ УЗ очистки внутренних полостей элементов ЦСД.

Поставка изготовленного оборудования для УЗ очистки. Руководство по эксплуатации и техническая документация на изготовленное оборудование.

Технический отчет по выполненной работе.
	15.09.12 
– 
01.12.12
	

	Итого:
	

	Сдача приемка работ по каждому этапу оформляется двусторонним актом.


	Исполнитель

(Должность)

_________________ (Ф.И.О.)

«____»___________2012 г.

м.п.
	Заказчик

(Должность)

_________________ (Ф.И.О.)

 «____»_________________ 2012 г.

м.п.


Приложение № 3

к договору №_____________

от «___»________2012г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Разработка технологии и изготовление оборудования для УЗ удаления брызг металла при лазерной сварке».
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – __________________________
___________________________________ (Должность, фамилия, имя, отчество), и от лица Исполнителя ______________________________________(Должность, фамилия, имя, отчество), удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение опытно-конструкторской работы в сумме _______________________________________ (Сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Приложение: Структура цены.
	Исполнитель

(Должность)
____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

(Должность)

____________________ /Ф.И.О./
 «___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 1

к протоколу согласования цены

по договору № ______________

от «___»__________2012г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

расходов на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Разработка технологии и изготовление оборудования для УЗ удаления брызг металла при лазерной сварке».

	№
	Предметные статьи расходов
	Сумма всего, 

 (в тыс.руб.)

	1
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.**
	- материалы
	

	1.2.**
	- специальное оборудование 
	

	1.3.**
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.**
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1.**
	- командировки
	

	2.
	Накладные расходы, в т.ч.:
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	

	4.**
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.
	Всего расходов
	

	6.
	Прибыль (___ % от расходов собственными силами)
	

	7.
	Стоимость 
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость
	

	9.
	Общая цена договора
	


Руководитель организации
_______________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер

_______________________________ Ф.И.О.

 





(подпись)

� Статьи расходов в структуре цены могут изменяться. К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по статьям расхода, которые отмечены - **.





