ОАО «ОКБМ Африкантов»

__________________________________________________________________________________


	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Директор - Генеральный конструктор

_____________ Д.Л. Зверев

«____» ___________ 2011 г.


РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ 354-579/237

открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора 

на право заключения договора на Выполнение СМР по проекту: "Техническое перевооружение участка сборки трубных систем здания 52 в осях Ж-М/16-20"

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru/.
общая, коммерческая и техническая части

2011
Содержание

31.
Термины и определения


62.
Общие положения


133.
Требования к участникам процедуры закупки, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в редукционе


174.
Порядок проведения редукциона в электронной форме


174.1.
Получение редукционной документации


174.2.
Разъяснение положений редукционной документации


174.3.
Внесение изменений в редукционную документацию


184.4.
Общие требования к заявке на участие в редукционе


194.5.
Срок действия заявки на участие в редукционе


194.6.
Официальный язык редукциона


194.7.
Валюта редукциона


204.8.
Начальная (максимальная) цена договора


204.9.
Обеспечение заявки на участие в редукционе


214.10.
Подача и прием заявок на участие в редукционе


244.11.
Изменение заявок на участие в редукционе или их отзыв


244.12.
Рассмотрение первых частей заявок на участие в редукционе. Допуск к участию в редукционе


284.13.
Процедура проведения редукциона в электронной форме.


294.14.
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в редукционе. Допуск к участию в редукционе


324.15.
Определение победителя редукциона и оформление итогов редукциона


334.16.
Заключение договора с победителем редукциона в электронной форме


354.16.
Обеспечение исполнения договора


5.
Информационная карта редукциона
37
6.
Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в редукционе
43
        ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ (форма 1)...................................43
         ЧАСТЬ 2  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ (форма 2)......................................44
Анкета участника процедуры закупки (Форма 3)
49
Техническое предложение (Форма 4)
51
Справка расшифровка строки 1230 (Форма 5)
52
План распределения работ (Форма 6)
54
7. Методика расчета обеспеченности финансовыми ресурсами………………..………………56
8.
Проект договора 
66
9.
Техническая часть
83



1. Термины и определения

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта редукциона», включая её законных правопреемников и иных лиц, действующих от её имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта редукциона», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение редукциона в электронной форме.

Редукционная комиссия – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения редукциона.

Редукцион в электронной форме – организуемая и проводимая организатором размещения заказа с использованием функционала электронной торговой площадки процедура закупки, при которой редукционная комиссия определяет победителя редукциона, предложившего наиболее низкую цену договора путем проведения торговли по снижению начальной (максимальной) цены договора.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – торговая система, указанная в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта редукциона», включающая программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение всех этапов процедур закупок в электронной форме в сети «Интернет».

Оператор электронной торговой площадки – организация, указанная в пункте 8 раздела  5 «Информационная карта редукциона», владеющая комплексом программно-аппаратных средств, предоставляющая технические решения, информационные и сервисные услуги для обеспечения проведения регламентированных процедур закупок в электронной форме в сети «Интернет» через электронные каналы связи.

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
Извещение о проведении редукциона в электронной форме – письменная информация о редукционе, публикуемая на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/.и на сайте ЭТП.

Редукционная документация – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом редукциона, об условиях участия и правилах проведения редукциона, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам редукциона договора. Редукционная документация, размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ одновременно с размещением на указанном сайте Извещения о проведении редукциона в электронной форме.

Заявка на участие в редукционе в электронной форме (далее – заявка на участие в редукционе) – комплект электронных документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное организатору размещения заказа через ЭТП по форме и в порядке, установленным редукционной документацией и регламентом ЭТП.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в редукционе. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос редукционной документации, разъяснения по документации, подача заявки на участие в редукционе.

Участник редукциона – юридическое или физическое лицо, представившее заявку на участие в редукционе и допущенное к участию в редукционе на основании решения редукционной комиссии.

Победитель редукциона – участник редукциона, предложивший наиболее низкую цену договора.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в извещении о проведении редукциона и редукционной документации.
Общие сведения об аукционе.
Редукцион проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» №518 от 29.07.2009г., а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».
1. Под редукционом в электронной форме (далее по тексту – электронный редукцион) на право заключить договор понимается редукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.

2. Под электронной торговой площадкой понимается сайт в сети Интернет, на котором проводятся процедуры закупок в электронной форме. 

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в редукционной документации. 

Госкорпорацией «Росатом» по согласованию с оператором электронной торговой площадки может быть установлен порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе. В таком случае данный порядок указывается заказчиком, организатором размещения заказа в документации об электронном редукционе.

4. При проведении электронного редукциона какие-либо переговоры заказчика с участником процедуры закупки не допускаются. Допускается давать разъяснения участникам по вопросам проведения процедуры закупки. При этом разъяснения персонала электронной торговой площадки участникам процедуры закупки не может противоречить требованиям, установленным в редукционной документации.

2. Общие положения

2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет редукциона

Редукцион проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» №518 от 29.07.2009г., а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».
2.1.1. Под редукционом в электронной форме (далее по тексту – электронный редукцион) на право заключить договор понимается редукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.

2.1.2. Под электронной торговой площадкой понимается сайт в сети Интернет, на котором проводятся процедуры закупок в электронной форме. 

2.1.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в редукционной документации. 

Госкорпорацией «Росатом» по согласованию с оператором электронной торговой площадки может быть установлен порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе. В таком случае данный порядок указывается заказчиком, организатором размещения заказа в документации об электронном редукционе.

2.1.4. При проведении электронного редукциона какие-либо переговоры заказчика с участником процедуры закупки не допускаются. Допускается давать разъяснения участникам по вопросам проведения процедуры закупки. При этом разъяснения персонала электронной торговой площадки участникам процедуры закупки не может противоречить требованиям, установленным в редукционной документации.

2.2. Форма и вид процедуры закупки, предмет редукциона

2.2.1. Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. Наименование количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в разделе 9 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей редукционной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей редукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

Предметом настоящего редукциона является право на заключение договора, согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

Состав и объем продукции, сроки и место поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

Частичная поставка продукции не допускается.

2.3. Участник процедуры закупки/Участник редукциона

2.3.1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.3.2. Для участия в процедуре редукциона участник процедуры закупки должен:

· получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации изложенными  в п.2.5.1. настоящей документации;
· удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 15.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

· быть правомочным на предоставление заявки на участие в редукционе и предоставить заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям настоящей редукционной документации.

2.3.3. Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в редукционе требований, не предусмотренных редукционной документацией, не допускается.

2.3.4. Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в редукционе принимает редукционная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.12.

2.3.5. Редакционная комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки или участника редукциона установленным настоящей редукционной документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить участника процедуры закупки или отстранить участника редукциона от участия в редукционе.

2.4. Правовой статус документов

2.4.1. Данная процедура редукциона проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа, указанного в пункте 2 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

2.4.2. Проведение процедуры редукциона не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура редукциона также не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура редукциона не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

2.4.3. Извещение о проведении редукциона в электронной форме, опубликованное на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/, а также на сайте ЭТП, вместе с настоящей редукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением организатора размещения заказа делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки/участниками редукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения редукциона.

2.4.4. Заявка на участие в редукционе участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

2.4.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении редукциона в электронной форме и настоящей редукционной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.5. Особые положения в связи с проведением редукциона в электронной форме через электронную торговую площадку

2.5.1. Аккредитации участника процедуры закупки на ЭТП
1.Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупки в электронной форме оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

2.Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

· заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений; 

· копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

· копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

· копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель)). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

· копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых редукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых редукционах), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов участника процедуры закупки, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

4. При принятии решения об аккредитации участника процедуры закупки электронная торговая площадка обеспечивает такому участнику процедуры закупки возможность участия в любых открытых редукционах в электронной форме, проводимых на электронной торговой площадке предприятиями атомной отрасли.

5. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

· непредставления им требуемых документов и сведений, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

· несоответствия требуемых документов и сведений, требованиям аккредитации электронной торговой площадки. 

6.При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки уведомление содержит указание на основании принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения для получения аккредитации на электронной торговой площадке.

7. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной площадки участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на электронной площадке.

8. В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в открытых редукционах в электронной форме такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

9. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях участника процедуры закупки, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

10. В течение двух суток с момента поступления изменений, замены документов  и сведений, оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение изменений в представленные документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. Оператор электронной площадки несет ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на электронной площадке или внесения изменений в представленные документы и сведения.

11. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех открытых редукционах в электронной форме, и прочих процедурах закупки, проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока своей аккредитации. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

12. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

13. В реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке, в отношении каждого участника процедуры закупки должны содержаться следующие документы и сведения:

1) наименование участника процедуры закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество участника процедуры закупки (для физических лиц);

2) дата направления участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации участника процедуры закупки;

3) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участника процедуры закупки об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

4) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации на электронной торговой площадке от имени участника процедуры закупки - юридического лица; 
6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица по участию в открытых редукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых редукционах в электронной форме);

7)  дата прекращения действия аккредитации участника процедуры закупки на электронной торговой площадке.

14. Оператор электронной торговой площадки вносит в реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке, документы и сведения, представляемые в соответствии с частью 2 настоящей статьи, в день принятия решения об аккредитации участника процедуры закупки на электронной торговой площадке.

15. В случае поступления от участника процедуры закупки документов и сведений, в том числе уведомления о прекращении действия документов, электронной цифровой подписи, оператор электронной торговой площадки в течение двух суток с момента поступления указанных документов и сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке, с указанием даты и времени их поступления.

16. Реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке, может размещаться оператором электронной торговой площадки на электронной торговой площадке.

17. Оператор электронной торговой площадки в трехдневный срок с момента истечения срока аккредитации участника процедуры закупки исключает такого участника из реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке, с направлением данному участнику соответствующего уведомления.

 2.5.2. Документооборот при проведении открытых редукционов в электронной форме
1.) Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых редукционов в электронной форме документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

2.) Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов либо размещаемые на официальном сайте о размещении заказов или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника процедуры закупки и Заказчика.

3.) Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику процедуры закупки, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, заверяются оператором электронной площадки с помощью программных средств.

4.) Наличие электронной цифровой подписи и автоматическое направление электронных документов электронной торговой площадкой с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно участника процедуры закупки, электронной торговой площадки, Заказчика, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

5.) С момента размещения информации, связанной с проведением  редукциона в электронной форме, на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

6.) В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения редукциона, изменений, внесенных в извещение о проведении редукциона, в редукционную документацию в электронной форме, разъяснения положений редукционной документации, электронная торговая площадка автоматически направляются уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом редукционе.

7.)В случае, если предусмотрено направление документов и сведений заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

8.) Документы и сведения, связанные с проведением редукциона и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форм, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.

2.6. Затраты на участие в редукционе

2.5.1.Участник процедуры закупки/участник редукциона несет все расходы, связанные с участием в редукционе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в редукционе, иной документации, а организатор размещения заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов редукциона, а также оснований их завершения.

2.5.2.Участники процедуры закупки/участники редукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к редукциону и проведения редукциона.

2.7.Отказ от проведения редукциона

2.6.1.Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте ЭТП извещение о проведении редукциона в электронной форме, вправе отказаться от проведения редукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения редукциона.

2.6.2.Извещение об отказе от проведения редукциона в электронной форме размещается организатором размещения заказа в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения редукциона, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ извещения о проведении редукциона в электронной форме. Все участники процедуры закупки, зарегистрированные на ЭТП и подавшие заявки на участие в редукционе через ЭТП, получат уведомления в порядке, предусмотренном регламентом работы торговой системы.

3. Требования к участникам процедуры закупки, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в редукционе

3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом редукциона, в том числе:

· быть правомочным заключать договор;

· должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего редукциона, указанные в пункте 15 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

· не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

· не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

· не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 15 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник процедуры закупки в составе заявки на участие в редукционе должен приложить следующие документы:

· полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении редукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона;

· копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

· документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в редукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

· решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

или письмо, подписанное участником процедуры закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

· копии документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего редукциона, указанные в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

· копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона.

3.3. Дополнительные требования к субподрядчикам/ соисполнителям и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта редукциона». 
3.4. Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей [в отношении любого лота редукциона]

Участники процедуры закупки могут привлекать субподрядчиков/ соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований. 

3.4.1. Участник процедуры закупки должен доказать редукционной комиссии, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков/ соисполнителей (т.е. выполняющий/оказывающий более объема поставок, работ / услуг, указанного в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта редукциона»):

1) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

3) требуемые товары/ работы/ услуги отвечают требованиям настоящей редукционной документации (пункты 15.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона») в объеме поставки товара /выполняемых работ /оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем.

3.4.2. В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит заявку на участие в редукционе с учетом следующих дополнительных требований:

1) во вторую часть заявки на участие в редукционе включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем, с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя;

2) вторая часть заявки на участие в редукционе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.4.1. требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 18 раздела 5 «Информационная карта редукциона». Соответствующие формы раздела 6 заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки в соответствии с пунктами 4.4.4, 4.4.5;

3) заявка на участие в редукционе должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма);

3.4.3. При рассмотрении субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к участнику процедуры закупки и субподрядчикам/ соисполнителям устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг.

4. Порядок проведения редукциона в электронной форме

4.1. Получение редукционной документации

4.1.1. Редукционная документация размещена одновременно с извещением о проведении редукциона в электронной форме на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП. Редукционная документация находится на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru в открытом доступе. Порядок получения редукционной документации на ЭТП установлен регламентом работы торговой системы.
4.1.2. Предоставление информации об изменениях и/или разъяснениях положений редукционной документации участникам процедуры закупки осуществляется ЭТП в порядке, установленном регламентом работы торговой системы.

4.2. Разъяснение положений редукционной документации

4.2.1. При проведении редукциона в электронной форме какие-либо переговоры организатора размещения заказа (уполномоченных лиц организатора размещения заказа) или редукционной комиссии по предмету редукциона с участником процедуры закупки/участником редукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, редукционной документацией и регламентом ЭТП.

4.2.2. Любой участник процедуры закупки, вне зависимости от наличия у него аккредитации на ЭТП, вправе направить организатору размещения заказа запрос о разъяснении положений редукционной документации в части, касающейся редукциона, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в редукционе через ЭТП в порядке, установленном регламентом торговой системы.

4.2.3. Организатор размещения заказа в течение 2 (двух) рабочих дней размещает разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.2., но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП. Разъяснение положений редукционной документации не изменяет ее суть
4.2.4. Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений редукционной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.2.

4.2.5. Участник процедуры закупки/участник редукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

4.3. Внесение изменений в редукционную документацию

4.3.1. Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе, по решению редукционной комиссии или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в редукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается.

4.3.2. Любое изменение редукционной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в редукционную документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении редукциона в электронной форме. 

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП внесенных изменений в редукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе, такой срок составлял не менее чем пять календарных дней.

4.4. Общие требования к заявке на участие в редукционе

4.4.1. Для целей настоящей редукционной документации под заявкой на участие в редукционе понимается предоставляемое участником процедуры закупки через ЭТП предложение на участие в редукционе, сделанное в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 19 раздела 5 «Информационная карта редукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей редукционной документации.

4.4.2. Участник процедуры закупки вправе подать по каждому лоту редукциона в электронной форме только одну заявку на участие в редукционе.

4.4.3. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей редукционной документации, а так же иные данные и сведения, предусмотренные редукционной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в редукционе должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительно формат *.pdf, в виде: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.6. Размещение на ЭТП архивов, состоящих из нескольких частей (томов), не допускается.
4.4.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в редукционе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника редукциона без доверенности, или, надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае, отсканированная копия доверенности прикладывается к заявке на участие в редукционе.

4.4.5. Каждый документ, входящий в заявку на участие в редукционе, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

4.4.6. Требования пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

4.4.7. Предоставляемые в составе заявки на участие в редукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки
4.5. Срок действия заявки на участие в редукционе

4.5.1. Заявка на участие в редукционе действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке (раздел 8, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

4.5.2. Срок действия заявки на участие в редукционе имеет правовой статус срока, установленного участником процедуры закупки для акцепта его оферты, содержащейся в заявке на участие в редукционе, и подтверждения правомочности его редукционного предложения.

4.6. Официальный язык редукциона

4.6.1. Редукцион в электронной форме, проводимый через ЭТП, проводится на русском языке, если в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта редукциона» не предусмотрено использование при проведении редукциона также иного языка.

4.6.2. Заявка на участие в редукционе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с редукционом, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники редукциона, оператор электронной торговой площадки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке. 

4.6.3. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

4.6.4. Использование других языков для подготовки заявки на участие в редукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1. - 4.6.3., может быть расценено редукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в редукционе требованиям, установленным редукционной документацией.

4.7. Валюта редукциона

4.7.1. Редукцион в электронной форме проводится через ЭТП в валюте, указанной в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта редукциона», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.7.2. Все суммы денежных средств в заявке на участие в редукционе в электронной форме и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта редукциона», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.7.3. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта редукциона», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.4. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1. - 4.7.3. может быть расценено редукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в редукционе требованиям, установленным редукционной документацией.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.9. Обеспечение заявки на участие в редукционе

4.9.1. В случае, если извещением о проведении редукциона в электронной форме и пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта редукциона» установлено требование обеспечения заявки на участие в редукционе, участник процедуры закупки должен предоставить в составе своей заявки на участие в редукционе обеспечение заявки на участие в редукционе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.9.2. В качестве обеспечения заявки на участие в редукционе используются только денежные средства.

4.9.3. Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

4.9.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта редукциона», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в редукционе, указанного в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.9.5. Обеспечение заявки на участие в редукционе возвращается организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

1) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком/организатором размещения заказа решения об отказе от проведения открытого редукциона в электронной форме;

2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору размещения заказа уведомления об отзыве участником процедуры закупки заявки на участие в редукционе;

3) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола редукциона – участнику процедуры закупки, заявка на участие в редукционе которого получена после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в редукционе;

4) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола редукциона – участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе и не допущенному к участию в редукционе;

5) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола редукциона – участникам редукциона, которые участвовали в редукционе, но не стали победителями редукциона, за исключением участника редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя редукциона;

6) победителю редукциона – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

7) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией, или с участником процедуры закупки, единственно допущенным к участию в редукционе и признанному участником редукциона;

8) участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем редукциона или с таким участником редукциона;

9) единственному участнику процедуры закупки, заявка на участие в редукционе которого была признана несоответствующей требованиям редукционной документации – в течение пяти рабочих дней со дня признания редукциона несостоявшимся;

4.9.6. Обеспечение заявки на участие в редукционе может быть удержано в следующих случаях:

1) уклонения победителя редукциона от заключения договора;

2) уклонение участника редукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора, в том случае, если победитель редукциона уклонился от заключения договора;

3) уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в редукционе от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией;

4) уклонения единственного допущенного участника редукциона от заключения договора.
4.9.7. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.7, организатор размещения заказа уведомляет такого участника процедуры закупки/участника редукциона об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, в пользу заказчика.

4.10. Подача и прием заявок на участие в редукционе

4.10.1. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном редукционе с срок и по форме, которые установлены документацией об электронном редукционе.

4.10.2. Заявка на участие в электронном редукционе состоит из двух частей.

4.10.2.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника процедуры закупки на поставку товара в случае:


если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об электронном редукционе или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об электронном редукционе;


если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об электронном редукционе, при условии содержания в документации об электронном редукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в электронном редукционе на товарный знак;


б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном редукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об электронном редукционе указания на товарный знак;

2) 
согласие участника процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об электронном редукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об электронном редукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об электронном редукционе, если участник процедуры закупки предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об электронном редукционе, при условии содержания в документации об электронном редукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в электронном редукционе на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном редукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об электронном редукционе указания на товарный знак используемого товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации об электронном редукционе в соответствии со статьей 11 настоящего Стандарта, в случае если такие требования были установлены;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.  

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае, если в документации об электронном редукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, или копию такого поручения) и документацией об электронном редукционе установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об электронном редукционе;

5) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в п.15 раздела 5 «Информационная карта редукциона» документации об электронном редукционе, если таковые требования были установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 % объема поставок, работ, услуг, участником привлекаться не будут.

4.10.3. Заявка на участие в электронном редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух электронных документов, содержащего все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей редукционной документации, оформленные в соответствии с подразделом 4.4.

4.10.4. В соответствии с регламентом работы ЭТП  в течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном редукционе оператор электронной торговой площадки обязан  присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в электронном редукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.10.5. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном редукционе в отношении каждого предмета электронного редукциона (лота).

4.10.6. Заявки на участие в редукционе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного извещением о проведении редукциона в электронной форме и пунктом 23 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.10.7. ЭТП не принимает подаваемые участниками процедуры закупки заявки на участие в редукционе в случаях:

· предоставления заявки на участие в редукционе, не подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки;

· подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в редукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны; 

· получения заявки на участие в открытом редукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

· получения заявки на участие в редукционе от участника процедуры закупки, до окончания срока аккредитации которого остается не более одного месяца.

4.10.8. Датой начала срока подачи заявок на участие в редукционе является день размещения на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ извещения о проведении настоящего редукциона.

4.10.9. Заявки на участие в редукционе должны быть поданы до истечения срока, установленного извещением о проведении редукциона и пунктом 23 раздела 6 «Информационная карта редукциона». 

4.10.10. По истечении срока подачи заявок на участие в электронном редукционе на ЭТП автоматически открывается заказчику доступ к заявкам на участие в электронном редукционе, размещенным участниками процедуры закупок на ЭТП.

4.10.11. Электронная торговая площадка обеспечивает конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, и конфиденциальность сведений, содержащихся в предусмотренной настоящей статьей  заявке, до подведения итогов электронного редукциона в порядке, установленном условиями функционирования электронной площадки
4.11. Изменение заявок на участие в редукционе или их отзыв

4.11.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в редукционе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в редукционе, в любое время после ее подачи, но не позднее окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в редукционе через ЭТП определяется правилами, установленными регламентом работы торговой системы

4.11.3. Подача изменений заявок на участие в редукционе осуществляется в соответствии с требованиями подразделов 4.4., 4.6, 4.7, 4.10.

4.12. Рассмотрение первых частей заявок на участие в редукционе. Допуск к участию в редукционе

4.12.1. Редукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта редукциона», но не более 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в редукционе, проверяет первые части заявок на участие в электронном редукционе, содержащие предусмотренные п.4.10.2.1.настоящей документации сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном редукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа, указанного в пункте 2 раздела 5 «Информационная карта редукциона», и настоящей редукционной документацией и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к участию в редукционе.

4.12.2. При рассмотрении заявок на участие в редукционе для проведения экспертизы заявок на участие в редукционе редукционная комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к участию в редукционе осуществляется редукционной комиссией.

4.12.3. Участники процедуры закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок на участие в редукционе, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок на участие в редукционе. Любые попытки участников процедуры закупки повлиять на редукционную комиссию при экспертизе заявок на участие в редукционе, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором размещения заказа для работы в редукционе, в случае, если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в редукционе таких участников процедуры закупки.

4.12.4. В ходе рассмотрения заявок на участие в редукционе организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в редукционе и приложениях к ней, информацию о достоверности указанных в заявке на участие в редукционе сведений.

4.12.5. Если в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта редукциона» содержится указание на преференции определенным группам участников процедуры закупки/ участников редукциона, то при рассмотрении заявок на участие в редукционе редукционная комиссия учитывает преференции, предоставляемые указанным группам участников процедуры закупки.

4.12.6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе, содержащих сведения, предусмотренные п.4.10.2.1.настоящей документации  редукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном редукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки  к участию в электронном редукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.

4.12.7. Заявка на участие в редукционе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей редукционной документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. Участник процедуры закупки не допускается редукционной комиссией к участию в редукционе  в следующих случаях:

1) непредставления требуемых согласно настоящей редукционной документации документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, в том числе о привлекаемых субподрядчиках/соисполнителях (в случае привлечения), или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

2) несоответствия участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей (в случае привлечения), требованиям, установленным в настоящей редукционной документации;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, в случае требования обеспечения заявки на участие в редукционе;

4) несоответствия заявки на участие в редукционе требованиям настоящей редукционной документации, в том числе представленного технического предложения. Если в заявке на участие в редукционе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта редукциона» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в редукционе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой проведения редукциона, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта редукциона» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 26 раздела 5 «Информационная карта редукциона».
4.12.8. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то редукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

4.12.9. В случае установления редукционной комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, редукционная комиссия отстранит такого участника процедуры закупки от участия в редукционе на любом этапе его проведения.

4.12.10. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе оформляется протокол, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе.

4.12.11. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе должен содержать:

1) сведения о порядковых номерах заявок на участие в электронном редукционе;

2) решение:

о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в электронном редукционе и о признании его участником электронного редукциона;

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в электронном редукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об электронном редукционе, которым не соответствует заявка на участие в электронном редукционе этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в электронном редукционе, которые не соответствуют требованиям документации об электронном редукционе. 

4.12.12. Указанный в п. 4.12.11 протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе направляется  Заказчиком,  оператору электронной площадки, а также размещается на официальном сайте о размещении заказов.

4.12.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка на участие в электронном редукционе или не подано ни одной заявки, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронном редукциона, в указанный в 4.12.11.настоящей статьи протокол вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся. 

4.12.14. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в п. 4.12.11 протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола ,оператор электронной площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником электронного редукциона заявки на участие в электронном редукционе решении.

4.12.15. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и редукционной комиссией принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в электронном редукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные в п. 19 раздела 5 «Информационная карта редукциона», в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в в п. 4.12.11 протокола.  

4.12.16. В  течение четырех дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном редукционе редукционная комиссия проверяет в порядке, установленном документацией, соответствие участника электронного редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе.

4.12.17. В случае, если принято решение о соответствии заявки на участие в электронном редукционе только одного участника процедуры закупки, признанного участником редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, в течение шести дней со дня принятия такого решения Заказчик, уполномоченный орган вправе направить такому участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе, без подписи договора Заказчиком, уполномоченным органом. 

4.12.18. Заключение договора с Участником электронного редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, осуществляется в соответствии с п.4.16. настоящей документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном редукционе, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора.

4.12.19. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в редукционе редукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в редукционе и признании участника процедуры закупки участником редукциона или об отказе в допуске к участию в редукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в редукционе. Указанный протокол в течение дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие в редукционе, размещается на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/, а также на ЭТП.

4.12.20. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в редукционе, организатор размещения заказа отражает на ЭТП рассмотрения заявок на участие в редукционе. Все участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в редукционе через ЭТП получат соответствующие уведомления о допуске к участию в редукционе и признании участника процедуры закупки участником редукциона или об отказе в допуске к участию в редукционе в порядке, установленном регламентом торговой системы.

4.12.21. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в редукционе, или о допуске к участию в редукционе и признании участником редукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе, редукцион признается несостоявшимся.

4.13. Процедура проведения редукциона в электронной форме.

4.13.1. В редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, допущенные к участию в редукционе и признанные редукционной комиссией участниками редукциона.

4.13.2. Редукцион в электронной форме проводится в день, во время и на сайте ЭТП, указанным в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта редукциона» согласно регламенту работу и инструкциям торговой системы.

4.13.3. Редукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме, на «шаг редукциона».

4.13.4. «Шаг редукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме.

4.13.5. Редукцион проводится оператором электронной торговой площадки на ЭТП. Поданные участниками редукциона предложения о цене договора автоматически фиксируются торговой системой.

4.13.6. В соответствии с регламентом работы торговой системы и инструкциями ЭТП, при проведении редукциона в электронной форме любой участник редукциона вправе подать предложение о цене договора при условии соблюдения следующих требований:

· участник редукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которое подано другим участником редукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

· участник редукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником редукциона.

4.13.7. Редукцион считается оконченным, если в течение 30 минут после поступления последнего предложения о цене договора, не поступило ни одного предложения о более низкой цене договора.

4.13.8. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником электронного редукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений

4.13.9. Результаты проведения электронного редукциона оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:

1) адрес электронной торговой площадки; 

2) дата, время начала и окончания  электронного редукциона;

3) начальная (максимальная) цена договора;

4) все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками электронного редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном редукционе, которые поданы участниками электронного редукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

 Протокол проведения электронного редукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного редукциона. 
4.13.10.В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона оператор электронной торговой площадки направляет заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных участниками электронного редукциона, предложения о цене договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном редукционе принимали участие менее десяти участников электронного редукциона, вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных такими участниками, а также документы и сведения указанных участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет уведомление указанным участникам электронного редукциона о направлении второй части заявки на участие в электронном редукционе на рассмотрение заказчику
4.14. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в редукционе. Допуск к участию в редукционе

4.14.1. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном редукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией об редукционе.

4.14.2. В ходе рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе организатор размещения заказа по решению редукционной комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена редукционной документацией, направить запросы участникам процедуры закупки (при этом организатором размещения заказа не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в электронном редукционе, и направлении организатору размещения заказа исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных организатором размещения заказа арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в электронном редукционе.

Решение редукционной комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов отражается в протоколе заседания редукционной комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами редукционной комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в течение дня, следующего за днем проведения заседания редукционной комиссии. Протокол заседания редукционной комиссии размещается на официальном сайте о размещении заказов Заказчиком, организатором размещения заказа, в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания редукционной комиссии. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются организатором размещения заказа в Журнале запросов – ответов.

Срок предоставления участником процедуры закупки документов устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в электронном редукционе.

Редукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения редукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном редукционе.

4.14.3. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном редукционе, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном редукционе требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе. 

4.14.4. В случае, если в электронном редукционе принимали участие менее десяти участников электронного редукциона и менее пяти заявок на участие в электронном редукционе соответствуют указанным требованиям, редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок всех участников электронного редукциона.

4.14.5. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном редукционе начинается с заявки участника электронного редукциона, предложившего наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в электронном редукционе.

4.14.6. В случае, если не выявлены пять заявок на участие в электронном редукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, из десяти заявок на участие в электронном редукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации оператор электронной площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию все вторые части заявок участников электронного редукциона, для выявления пяти заявок на участие в электронном редукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об электронном редукционе.

4.14.7. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе не может превышать десять  дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона. 

4.14.8. Заявка на участие в электронном редукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных п. 19 раздела 5 «Информационная карта редукциона», или их несоответствия требованиям документации об электронном редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), указанных в заявке участника, в случае, если требования к предоставлению документов на таких соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) были установлены в документации об электронном редукционе.

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае поступления на расчетный счет организатора размещения заказа денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном редукционе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в электронном редукционе. При этом, организатор размещения заказа обязан по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки; 

2) отсутствия документов, предусмотренных  п.3.2., или их несоответствия требованиям документации об электронном  редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;

3) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, в случае, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном редукционе, требованиям, установленным к ним в соответствии с п.3.1.;
4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

4.14.9. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным  п.4.14.9., не допускается.

4.14.10. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного редукциона, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном редукционе указанным требованиям редукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного редукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. 

4.14.11. Протокол, указанный в п.4.14.11., должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в электронном редукционе, которые ранжированы в соответствии с п.4.13.9.и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного редукциона, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном редукционе - о порядковых номерах таких заявок, которые ранжированы в соответствии с п.4.13.9 и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в электронном редукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Стандарта, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об электронном редукционе, которым не соответствует заявка на участие в электронном редукционе этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в электронном редукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об электронном редукционе.

4.14.12. Протокол, указанный в п.4.14.11.размещается заказчиком на электронной площадке в течение дня, следующего за днем его подписания.

4.14.13. Участник электронного редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, признается победителем электронного редукциона. 

4.14.14. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.4.14.11.и 4.14.6. протокола оператор электронной площадки направляет участникам электронного редукциона, вторые части которых рассматривались и в отношении которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, уведомления о принятом решении.

4.14.15. В случае, если редукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в электронном редукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в электронном редукционе, в протокол подведения итогов электронного редукциона вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся.

4.14.16. Любой участник электронного редукциона, за исключением участников электронного редукциона, заявки на участие в электронном редукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного редукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. 

4.14.17. В случае, если электронный редукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном редукционе, поданная участником электронного редукциона, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе направить такому участнику проект договора. 
4.14.18. Заключение договора в указанном в части 17 настоящей статьи случае осуществляется в соответствии с п.4.16. настоящей документации При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном редукционе, по цене, предложенной таким участником (в случае, если такой участник подал ценовое предложение) либо по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении редукциона (в случае, если такой участник не подавал ценовое предложение), либо по согласованной с указанным участником редукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора.

4.15. Определение победителя редукциона и оформление итогов редукциона

4.14.1. Победителем редукциона признается участник редукциона, предложивший наиболее низкую цену договора.

4.14.2. По результатам проведения редукциона оформляется протокол редукциона в электронной форме в двух экземплярах, содержащий сведения об адресе электронной торговой площадки, дате и времени начала и окончания редукциона в электронной форме, об участниках редукциона, о начальной (максимальной) цене договора, о последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя редукциона и участника редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

4.14.3. Протокол редукциона в электронной форме размещается на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/, а также на ЭТП, в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4.14.4. Любой участник редукциона после размещения протокола редукциона на ЭТП вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов редукциона. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику редукциона соответствующие разъяснения.

4.14.5. Редукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях:

а)
по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе не подана ни одна заявка на участие в редукционе;

б)
по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе подана только одна заявка на участие в редукционе;

в)
при рассмотрении заявок на участие в редукционе ни один из участников процедуры закупки не допущен редукционной комиссией к участию в редукционе;

г)
при рассмотрении заявок на участие в редукционе только один участник процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе, был признан участником редукциона;

д)
только один участник редукциона подал предложение о цене договора;

е)
ни один участник редукциона не подал предложение о цене договора в течение тридцати минут с момента начала проведения редукциона.

4.16. Заключение договора с победителем редукциона в электронной форме 

4.15.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола редукциона в электронной форме на ЭТП направляет победителю редукциона проект договора, который составляется путем включения предложенной таким победителем цены договора в проект договора, прилагаемого к редукционной документации.

4.15.2. Победитель редукциона, обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью договор в течение 10 (Десяти) дней со дня направления указанного договора.

4.15.3. Договор с победителем редукциона будет заключен в срок, указанный в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.15.4. В случае, если заключаемый по результатам редукциона договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. В случае отказа в одобрении договора органом управления, заказчик вправе заключить договор с участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене договора, предложенной таким участником или по иной согласованной цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, или редукцион, предметом которого являлось право на заключение такого договора, признается несостоявшимся. После получения одобрения договора победителю редукциона направляется подписанный со стороны заказчика договор.

4.15.5. В случаях, когда победитель редукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей редукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

· либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя редукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора таким победителем;

· либо заключить договор с участником редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. В проект договора включается цена договора, предложенная таким участником или иная согласованная с указанным участником редукциона цена договора, не превышающая начальную (максимальную) цену договора. При этом заключение договора для такого участника редукциона является обязательным. Порядок заключения договора – аналогично пунктам 4.15.2 - 4.15.4;

· объявить о проведении повторного редукциона в электронной форме;

· отказаться от проведения повторной процедуры закупки.

4.15.6. В случае уклонения участника редукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании редукциона несостоявшимся.

4.15.7. В случае, если редукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в редукционе, признан участником редукциона или только один участник редукциона подал предложение о цене договора, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.12.9. или 4.14.2., вправе передать данному участнику редукциона проект договора, прилагаемый к редукционной документации.

При этом договор с единственным подавшим заявку участником заключается на условиях, предусмотренных редукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме, или по иной согласованной с указанным участником и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор с участником редукциона, подавшим единственное предложение о цене договора, заключается по цене его предложения или иной, согласованной с указанным участником редукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник, которому передан проект договора, не вправе отказаться от его заключения

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/, а также на ЭТП, протокола, указанного в пункте 4.12.9. или 4.14.2.

4.15.8. В случае, если победитель редукциона или участник, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.7, в срок, определенный пунктом 4.15.2, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель редукциона или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

4.15.9. Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика по согласованию с разрешающими органами в порядке, установленном приказом Госкорпорации «Росатом».

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

4.15.10. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник процедуры закупки:

· будучи признанным победителем редукциона уклонился от заключения договора;

· будучи участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, уклонился от заключения договора; 

· будучи участником процедуры закупки, признанным единственным участником редукциона, уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником редукциона, подавшим предложение о цене договора, уклонился от заключения договора;

· будучи признанным победителем редукциона, или единственным участником редукциона, или являющимся единственным участником, подавшим предложение о цене договора, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;

2) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.16. Обеспечение исполнения договора

4.16.1. В случае, если указано в пункте 27 раздела 5 «Информационная карта редукциона», победитель редукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.7., должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (Приложение №1 к настоящей документации «Проект договора»).

4.16.2. Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть представлено по усмотрению победителя редукциона или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.7, в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

4.16.3. Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса указан в пункте 27 раздела 5 «Информационная карта редукциона». Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть предоставлено в сроки, установленные проектом договора (Приложение №1 к настоящей документации «Проект договора») или пунктом 27 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.16.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. 

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом – победитель редукциона или участник, с которым заключается договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

Выбор Гаранта должен быть согласован заказчиком.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам редукциона, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 27 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

5. Информационная карта редукциона 

Следующие условия проведения редукциона являются неотъемлемой частью настоящей редукционной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 редукционной документации.

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет редукциона

Состав и объем работ
	Право заключения договора на Выполнение СМР по проекту: "Техническое перевооружение участка сборки трубных систем здания 52 в осях Ж-М/16-20" 

Состав и объем продукции: 

В соответствии с томом 2 «Техническая часть»



	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки
	Процедура закупки проводится в соответствии с Единым Отраслевым Стандартом Закупок, утвержденным приказом  генерального директора Госкорпорации  «Росатом» от 29.07.2009. № 518 в редакции, на дату размещения извещения о проведении редукциона на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов.

	3. 
	Сроки выполнения работ
Место выполнения работ
Условия оплаты

	Сроки выполнения работ: 

Начало: 26.12.2011 Окончание: 15.05.2012

Место выполнения работ: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15 

Условия оплаты в соответствии с разделом 2 Договора, предлагаемого к заключению 



	4. 
	Количество лотов
	1 (один)

	5. 
	Заказчик
	«ОАО "ОКБМ Африкантов"»
Место нахождения: 603074 г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15
Почтовый адрес: 603074 г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15

	6. 
	Организатор размещения заказа
	«ОАО "ОКБМ Африкантов"»
Место нахождения: 603074 г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15
Почтовый адрес: 603074 г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15
Контактное лицо: Шелудяков Алексей Николаевич,                тел: (831)246-98-77, факс: (831)-241-87-72,                                             эл.почта: sheludyakov-an@okbm.nnov.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения редукциона
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении редукциона является сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/

	8. 
	Электронная торговая площадка

Оператор электронной торговой площадки
	ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», адрес в сети «Интернет»: http:// www.a-k-d.ru/

	9. 
	Дата опубликования извещения о проведении редукциона
	«16» Ноября 2011 года.

	10. 
	Отказ от проведения редукциона
	Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе

	11. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	20.547.209 (Двадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч двести девять) рублей 00 копеек, включая НДС. Порядок формирования цены договора: в соответствии с п. 1.5, 2.1, 2.5 Договора, предлагаемого к заключению.

	12. 
	Официальный язык редукциона
	русский

	13. 
	Валюта редукциона
	Российский рубль

	14. 
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в редукционе


	Не требуется 



	15. 
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки/субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг
	15.1 Требования к участникам процедуры закупки:

15.1.1 должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей редукционной документации;

15.1.2. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: 
· Лицензия ФСБ на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

· Свидетельство о допуске к работам  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по видам работ, указанным в Приложении № 8 к настоящей документации и являющихся предметом закупки, или при отсутствии допуска к каким- либо видам работ  иметь допуск к  работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), для привлечения субподрядной организации имеющей необходимые допуски к работам).
· Копия решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов; 

15.1.3. Должен обладать достаточными финансовыми ресурсами, предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами указан в пункте 16 настоящей документации;
15.1.4. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли 

15.2 Требования к субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ:
15.2.1 Должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации;

15.2.2. Должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: 

· Лицензия ФСБ на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

· Свидетельство о допуске к работам  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по видам работ, указанным в Приложении № 8 к настоящей документации и являющихся предметом закупки.
· Копия решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов; 

	16. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами
	Уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника процедуры закупки должен быть не ниже 15 единиц, согласно методике расчета, приведенной в разделе 7 редукционной документации.


	17. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам
	Требования к выполняемым работам приводятся в разделе 8 «Техническая часть».

Гарантийные сроки на выполненные работы - 5 лет с даты подписания Заказчиком Акта технической приемки и сдачи в эксплуатацию объекта. 

	18. 
	Состав первых частей заявки на участие в редукционе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в редукционе
	1. Часть 1 заявки на участие в электронном редукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 6, форма 1)

2. Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 6, соответствующая форма 4);

	19. 
	Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав вторых частей заявки на участие в редукционе
	18.1 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/ привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям, при предъявлении к ним соответствующих требований:

18.1.1 документы, указанные в пункте 3.2 настоящей редукционной документации;

18.2 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки:

18.2.1. Часть 2 заявки на участие в электронном редукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 6, Форма 2);
18.2.2. Анкета участника процедуры закупки (Форма 3);
18.2.3. Копии бухгалтерских балансов (Форма 1) и Копии отчетов о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года с отметкой налогового органа. В случае если в бухгалтерском балансе отсутствуют сведения о размере долгосрочной дебиторской задолженности, такая информация предоставляется в виде справки (форма 5);

18.2.4. План распределения выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками/соисполнителями (Форма 6)
18.2.5.  Лицензия ФСБ на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

18.2.6.  Свидетельство о допуске к работам  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по видам работ, указанным в Приложении № 8 к настоящей документации и являющихся предметом закупки, или при отсутствии допуска к каким- либо видам работ  иметь допуск к  работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), для привлечения субподрядной организации имеющей необходимые допуски к работам);
18.2.7. Копия решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;


	20. 
	Привлечение субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ/услуг, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков/ соисполнителей 
	допускается 5% 

	21. 
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг редукциона»)
	составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота)

	22. 
	Сведения о предоставлении преференций
	нет 

	23. 
	Срок окончания подачи заявок на участие в редукционе
	 10:00:00 (время московское) «28» Ноября 2011 года

	24.
	Место, дата и время начала рассмотрения  первых частей заявок на участие в редукционе

Место, дата и время окончания рассмотрения  первых частей заявок заявок на участие в редукционе

Место и дата окончания рассмотрения  второй части заявок на участие в редукционе
	ОАО "ОКБМ Африкантов", 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15

«28» Ноября 2011 года, 10:00:00 (время московское)

ОАО "ОКБМ Африкантов", 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15

«05» Декабря 2011 года, 10:00:00 (время московское)
ОАО "ОКБМ Африкантов", 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15

Не позднее «13» Декабря 2011 года, 10:00:00 (время московское)

	25.
	Дата и время проведения редукциона в электронной форме:
	 ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http:// www.a-k-d.ru/
 «08» Декабря 2011 года 10:00:00 (время московское)

	26.
	Дата заключения договора:
	В течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола редукциона.

	27.
	Обеспечение исполнения договора:
	Не требуется


6. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в редукционе

(формы 3 - 6 рекомендованы для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в редукционе, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)

Форма 1.

ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ
 (форма 1)

Настоящим организация/физическое лицо (без указания наименования участника), сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в электронном редукционе выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), принимая требования и условия, установленные в редукционной документации о проведении открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора на __________________________________ опубликованной на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке ________ на сайте ________ ,. 

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части редукционной документации, влияющими на стоимость выполнения поставок товара/ выполнения работ/ оказания услуг.

Мы согласны выполнить поставки товара/ выполнить работы/ оказать услуги, предусмотренные редукционной документацией в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на редукционе цене договора.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Предложение по уменьшению аванса, либо отказ от аванса, в случае, если участник процедуры закупки предлагает уменьшение или отказ от аванса.
Полное наименование и описание выполняемых работ, приведены в форме 4 «Техническое предложение» (внимание: в данной форме информацию о наименовании участника не указывается) 
Форма 2

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года № ______

ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ (Форма 2) 

Изучив извещение о проведении редукциона в электронной форме на право заключения договора на ______________________ __________________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке ________ на сайте _________, редукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия электронного редукциона, 

______________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

______________________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

направляет настоящую заявку.

Настоящая заявка на участие в электронном редукционе действует до «___» ________ 20___ года.

Мы согласны выполнить поставки товара/ выполнить работы/ оказать услуги, предусмотренные редукционной документацией в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на редукционе цене договора.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в электронном редукционе информации и подтверждаем право организатора размещения заказа запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящим подтверждаем, что против _________________________________________________________

(наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ________________________ [наименование участника процедуры закупки] банкротом, деятельность _________________ [наименование участника процедуры закупки] не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________ [значение указать цифрами и прописью] балансовой стоимости активов ______________________________ [наименование участника процедуры закупки] по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем электронного редукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашей заявки на участие в электронном редукционе, в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов.

В случае признания нас победителем электронного редукциона [по лоту], мы берем на себя обязательства предоставить организатору размещения заказа формы, приведенные в разделе 10 редукционной документации, определяющие наше коммерческое предложение в соответствие с предложенной нами ценой договора [ценой лота],

В случае, если наше предложение будет являться предпоследним предложением о цене договора, а победитель электронного редукциона [в отношении лота] будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями редукционной документации, условиями нашей заявки на участие в электронном редукционе и предложения по цене или иной, согласованной цене договора.

 Мы, ____________________________________ согласны с условием, что 

             (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если мы:

•
будучи признанным победителем электронного редукциона [в отношении лота], уклонимся от заключения договора;

•
будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в электронном редукционе [в отношении лота], либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником электронного редукциона [в отношении лота], уклонимся от заключения договора;

•
будучи признанным победителем или единственным участником электронного редукциона [в отношении лота], либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в электронном редукционе [в отношении лота], либо участником электронного редукциона, с которым заключается договор при уклонении победителя электронного редукциона [в отношении лота] от заключения договора, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;

б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего электронного редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором размещения заказа, нами уполномочен __________________________

                                                                          (Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в редукционной документации, информация по сути наших предложений в данном электронном редукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в электронном редукционе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 19 раздела 5 «Информационная карта редукциона» в формате.

	№

п/п
	Наименование документа 

[указываются документы, перечисленные в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта редукциона»]
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Выписка из ЕГРЮЛ (аналогичный документ согласно подпункту 1 пункта 3.2 настоящей редукционной документации)
	
	

	3. 
	Учредительные документы 
	
	

	4. 
	Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки
	
	

	5. 
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
	
	

	6. 
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справка о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней
	
	

	7. 
	Копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года
	
	

	8. 
	План распределения объемов поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма 4)
	
	

	9. 
	Субподрядчик _______________
	
	

	17.1.
	Соглашение о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем
	
	

	17.2…17.n
	Документы данного субподрядчика аналогично подпункту_____ данной описи
	
	

	10. 
	Субподрядчик _______________
	
	

	18.1.
	Соглашение о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем
	
	

	18.2…18.n
	Документы данного субподрядчика аналогично подпункту_____ данной описи
	
	

	19. 
	Техническое предложение (форма __)
	
	

	20. 
	Лицензии, свидетельства СРО
	
	

	21. 
	Копии сертификатов соответствия на товары (при наличии)
	
	

	22. 
	Другие документы…
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Письмо следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. 

3. Участник процедуры закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник процедуры закупки должен указать срок действия заявки на участие в редукционе согласно требованиям пункта 4.5.1.

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в редукционе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 19 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

7. Заявка на участие в редукционе должна быть подписана и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.4, 4.4.5.

Форма 3
Приложение к заявке на участие в редукционе

от «___» __________ 20___  г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на Выполнение СМР по проекту: "Техническое перевооружение участка сборки трубных систем здания 52 в осях Ж-М/16-20"
Анкета участника процедуры закупки (Форма 3)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения об участнике процедуры закупки

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О., номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает ___% [указывается процент, выше которого требуется предоставление сведений и документов] с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего редукциона и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл. почты 
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.
Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которой является данная анкета.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

5. Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Форма 4.

Приложение к заявке на участие в редукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на Выполнение СМР по проекту: "Техническое перевооружение участка сборки трубных систем здания 52 в осях Ж-М/16-20"

Техническое предложение (Форма 4)

Суть технического предложения
Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

4. Участник процедуры закупки в техническом предложении должен указать, в том числе сведения, указанные в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

5. Техническое предложение участника процедуры закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· полное наименование и описание выполняемых работ. Описывается, каким образом  будут выполняться требования Заказчика, изложенные в документации об редукционе;

· описание применяемых технологий и технических решений, методов производства работ;

· описание организационных решений (каким образом будет осуществлена подготовка производства работ, ведение какой документации планируется, каким образом будет осуществляться производство работ в условиях действующего учреждения и текущий контроль за их выполнением, какой режим работы;
· описание действующей у него системы контроля качества выполняемых работ, закупаемых материалов и изделий. Может быть подтверждено положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества и т.д.
Форма 5
Приложение к заявке о подаче Предложения от ___________ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на Выполнение СМР по проекту: "Техническое перевооружение участка сборки трубных систем здания 52 в осях Ж-М/16-20"
Справка расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса (Форма 4)

Участник процедуры закупки: _______________________________   

ИНН/КПП: ________________________________________________                     

Единица измерения: ________________________________________

	Наименование
	Код
	На отчетную дату отчетного периода
	На 31 декабря предыдущего года
	На 31 декабря года предшествующего предыдущему

	Дебиторская задолженность
	1230
	
	
	

	В том числе долгосрочная задолженность
	1231
	
	
	

	В том числе краткосрочная задолженность
	1232
	
	
	


М.П.

Руководитель             ___________      _____________________

                                             Подпись     (Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ___________      ______________________

                                            Подпись     (Расшифровка подписи)

Инструкции по заполнению:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

    4. Участник процедуры закупки должен  предоставить данные по общему размеру дебиторской задолженности (стр. 1230 бухгалтерского баланса) с разбиением на долгосрочную (стр. 1231) и краткосрочную (стр. 1232) дебиторскую задолженность.

5. Сумма показателей строк 1231 «долгосрочная задолженность» и 1232 «краткосрочная задолженность» равняется величине показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность» справки и соответствует показателю строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса

Форма 6.

Приложение к заявке о подаче Предложения от ___________ г. № ______

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на Выполнение СМР по проекту: "Техническое перевооружение участка сборки трубных систем здания 52 в осях Ж-М/16-20"
План распределения выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками/соисполнителями (Форма 5)

Участник процедуры закупки (генподрядчик): ________________________________ 

Субподрядчики/соисполнители 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ
	Стоимость работ
	Сроки выполнения/ (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(без НДС)
	в % от общей стоимости работ 
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.
Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков/соисполнителей.

4. В данной форме участник процедуры закупки указывает:

· перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];

· стоимость товара/ работ/ услуг по участнику (генподрядчику) и субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости (соответствующая форма);

· сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг участником (генподрядчиком) и каждым субподрядчиком/соисполнителем в соответствии с Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (соответствующая форма).

5. К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/соисполнителя, 

· документы на субподрядчиков/соисполнителей согласно пункта 16.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики/соисполнители, выполняющие более 5 % объема поставок, работ, услуг не планируются к привлечению».

7.МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК
Методика основана на расчете показателей обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия, характеризующих уровень риска деятельности предприятия с точки зрения сбалансированности или превышения доходов над расходами. Эти показатели, в том числе, позволяют заказчику оценить способность предприятия в сроки и в полном объеме исполнить свои обязательства по заключаемым с заказчиком договорам. Для общего расчета финансового состояния предприятия используются основные показатели его деятельности, содержащиеся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках:
По форме №1 (Бухгалтерский баланс)

Стр. 190 – итоговое значение по разделу I «Внеоборотные активы», указывается  на окончание отчетного периода. 

Стр. 230 – данные о дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев», указываются в разделе II «Оборотные активы», на окончание отчетного периода. 

Стр. 290– итоговое значение по разделу II «Оборотные активы», указывается  на окончание отчетного периода. 

Стр. 300 – Баланс, сумма итоговых значений раздела I «Внеоборотные активы» стр. 190 и раздела II «Оборотные активы» стр. 290, указывается  на окончание отчетного периода. 
Стр. 490 – итоговое значение по разделу III  «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса, указывается  на окончание отчетного периода.

Стр. 590 – итоговое значение по разделу IV «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, указывается  на окончание отчетного периода.

Стр. 610 – данные о займах и кредитах,  указывается в разделе V «Краткосрочные обязательства», на окончание отчетного периода.

Стр. 620– данные о кредиторской задолженности,  указывается в разделе V «Краткосрочные обязательства», на окончание отчетного периода.

Стр. 630 – данные о задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов, указывается в разделе V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на окончание отчетного периода.

Стр. 640 – данные о доходах будущих периодов, указывается в разделе V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на окончание отчетного периода.

Стр. 650 - данные о резервах предстоящих расходов, указывается в разделе V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на окончание отчетного периода.

Стр. 660– данные о прочих краткосрочных обязательствах, указывается в разделе V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса (форма №1) на окончание отчетного периода.
Стр. 690 – итоговое значение по разделу V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, указывается  на окончание отчетного периода.

По форме № 2 (Отчет о прибылях и убытках)

Стр. 010 – Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Стр. 070 – Проценты к уплате
Стр. 140 – Прибыль (убыток) до налогообложения

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Для общего расчета обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия используются основные показатели его деятельности, рассчитанные, в том числе, по формулам в соответствии с «Методическим положением по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса», утвержденным Распоряжением
№ 31-р от 12 августа 1994 г. ФУДН при Госкомимуществе РФ, такие как:

· Коэффициент автономии собственных средств;

· Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

· Коэффициент текущей ликвидности;

· Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора;

· Коэффициент покрытия процентов;

· Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала (для процедур закупок  по договорам, предполагающим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму более 500 млн.руб.).

Расчет показателей осуществляется за последний завершенный год и за последний отчетный период текущего года (за исключением 1 квартала).

В случае если последним отчетным периодом является 1 квартал текущего года, то расчет показателей осуществляется только по последнему завершенному году.

1. Коэффициент автономии собственных средств.

Показывает, в какой степени активы предприятия сформированы за счет собственного капитала, и насколько предприятие независимо от внешних источников финансирования.

К асс. = 
[image: image1.wmf]300

.

490

.

стр

стр


2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.

Показывает, в каком объеме оборотные активы сформированы за счет собственного капитала.

К осс. = 
[image: image2.wmf]290

.

)

190

.

490

.

(

стр

стр

стр

-


3. Коэффициент текущей ликвидности.

Показывает, какая доля текущих долговых обязательств может быть погашена в короткие сроки за счет ликвидных оборотных активов, рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

К ликв. = 
[image: image3.wmf](

)

(

)

660

.

630

.

620

.

610

.

230

.

290

.

стр

стр

стр

стр

стр

стр

+

+

+

-

,

4. Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора.
Характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам процедуры закупки договора с объемом выручки от основной деятельности за соответствующий период, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по формуле:
КСВ = 
[image: image4.wmf]S

В

P

стр

´

+

´

)

12

(

010

.

,

где стр.010 – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на отчетную дату;

Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),

В – количество месяцев в отчетном периоде текущего года (при этом В=0, если последним отчетным периодом является 1 квартал текущего года),

S – сумма договора без НДС. 
5. Коэффициент покрытия процентов.

Измеряет способность предприятия уплатить ежегодные проценты по своим обязательствам, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по формуле:
Кпп = 
[image: image5.wmf]070

.

070

.

140

.

стр

стр

стр

-


В случае, если значение по строке 070 равно «0», показателю присваивается максимальное количество единиц. 

6. Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала*.

* – для процедур закупок по договорам, предполагающим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму более 500 млн.руб. 

	Ц max
	 500 000 000,00

	C
	


где Цmax – начальная (максимальная) цена договора, руб. с НДС,

С – срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, год

Характеризует объем привлеченных заемных средств на единицу собственного капитала. Чем ниже значение коэффициента, тем больше заемных средств у предприятия, тем выше риск неплатежеспособности. Рассчитывается на основании данных бухгалтерского баланса (Форма № 1) по формуле:

Кссзк = 
[image: image6.wmf](

)

)

690

.

590

.

(

490

.

стр

стр

стр

+


КРИТЕРИИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для расчета финансового состояния предприятия используется следующая система:

Для закупок с по договорам, предполагающим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму не более 500 млн.руб. 

	Финансовый показатель
	Значение показателя и его расчет

	Коэффициент автономии собственных средств
	более 1,0 

20 единиц
	1,0 – 0,8 

10 единиц
	0,7 – 0,5 

5 единиц
	менее 0,5

0 единиц

	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
	более  0,2

20 единиц
	0,2 – 0,16

10 единиц
	0,15 – 0,1

5 единиц
	менее 0,1 

0 единиц

	Коэффициент текущей ликвидности 
	1,29 – 1,0

20 единиц
	0,99 – 0,7 

15 единиц
	0,6 – 0,3 

5 единиц
	менее 0,3 и 

более 2,5

0 единиц

	Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора
	более 1,5

25 единиц
	1,5 – 1,2

20 единиц
	1,19 – 0,5

15 единиц
	менее 0,5

0 единиц

	Коэффициент покрытия процентов
	более 1,0 

15 единиц
	0,9 – 0,6

10 единиц
	0,5 – (-3,9)

5 единиц
	более (- 3,9)

0 единиц


Для закупок по договорам, предполагающим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму более 500 млн.руб. в год. 

	Финансовый показатель
	Значение показателя и его расчет

	Коэффициент автономии собственных средств
	более 1,0 

15 единиц
	1,0 – 0,8 

10 единиц
	0,7 – 0,5 

5 единиц
	менее 0,5

0 единиц

	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
	более  0,2

15 единиц
	0,2 – 0,16

10 единиц
	0,15 – 0,1

5 единиц
	менее 0,1 

0 единиц

	Коэффициент текущей ликвидности 
	1,29 - 1,0

20 единиц
	0,99 – 0,7 

10 единиц
	0,6 – 0,3 

5 единиц
	менее 0,3 и 

более 2,5

0 единиц

	Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора
	более 1,5

20 единиц
	1,5 – 1,2

15 единиц
	1,19 – 0,5

10 единиц
	менее 0,5

0 единиц

	Коэффициент покрытия процентов
	1,0 и более

15 единиц
	0,9 – 0,6

10 единиц
	0,5 – (-3,9)

5 единиц
	более (- 3,9)

0 единиц

	Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала 
	более 1,0 

15 единиц
	1,0 – 0,6  

 10 единиц
	0,59 – 0,25

5 единиц
	менее 0,25

0 единиц


Полученные по каждому финансовому показателю единицы суммируются. При этом к сумме единиц по последнему завершенному году применяется удельный вес 0,6, а к последнему отчетному периоду текущего года удельный вес 0,4. Показателем обладания финансовыми ресурсами является сумма скорректированных на удельный вес итоговых значений за рассматриваемые периоды.
Пример:

	Участник
	Сумма единиц участника за последний завершенный год
	Сумма единиц участника за последний отчетный период текущего года
	Показатель обладания финансовыми ресурсами

	I
	Х
	Y
	Zi= X*0,6 + Y*0,4


Чем выше данный показатель (Zi), тем стабильнее и устойчивее финансовое состояние предприятия. Риски  неисполнения предприятием в сроки и в полном объеме своих обязательств по заключаемым с заказчиком договорам уменьшаются с ростом значения данного показателя.

Значение порогового значения показателя Zi  (при значении ниже которого участнику будет отказано в допуске к участию в конкурсе) устанавливается равным 15 единиц.
ДОПОЛНЕНИЕ К МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК.
Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н утверждены формы годовой бухгалтерской отчетности, применяемые с 2011г. Формы промежуточной бухгалтерской отчетности 2011 г. должны соответствовать формам годовой бухгалтерской отчетности за этот год (Письмо Минфина РФ от 24.01.2011 N 07-02-18/01).

Методикой расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участников процедур закупок используются основные показатели деятельности предприятия, содержащиеся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках (кодировка строк указана для отчетности, применяемой до 2011 г).

Соответствие строк форм отчетности, применяемых до и начиная с 2011 г., приведено в таблице:

	Отчетность, применяемая до 2011г.
	Соответствующие строки отчетности, применяемой с 2011 г.

	Код строки
	Используемое значение
	Код строки
	Используемое значение

	Бухгалтерский баланс

	Стр. 190
	Итоговое значение по разделу I «Внеоборотные активы»
	Стр. 1100
	Итоговое значение по разделу I «Внеоборотные активы»

	Стр. 230
	Данные о дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) в разделе II «Оборотные активы»
	Строка отсутствует
	

	Стр. 290
	Итоговое значение по разделу II «Оборотные активы»
	Стр. 1200
	Итоговое значение по разделу II «Оборотные активы»

	Стр. 300
	Баланс, сумма итоговых значений раздела I «Внеоборотные активы» стр. 190 и раздела II «Оборотные активы» стр. 290
	Стр. 1600
	Баланс, сумма итоговых значений раздела I «Внеоборотные активы» стр. 1100 и раздела II «Оборотные активы» стр. 1200

	Стр. 490
	Итоговое значение по разделу III «Капитал и резервы»
	Стр. 1300
	Итоговое значение по разделу III «Капитал и резервы»

	Стр. 590
	Итоговое значение по разделу IV «Долгосрочные обязательства»
	Стр. 1400
	Итоговое значение по разделу IV «Долгосрочные обязательства»

	Стр. 610
	Данные о займах и кредитах раздела V «Краткосрочные обязательства»
	Стр. 1510
	Данные о заемных средствах раздела V «Краткосрочные обязательства»

	Стр. 620
	Данные о кредиторской задолженности раздела V «Краткосрочные обязательства»
	Стр. 1520
	Данные о кредиторской задолженности раздела V «Краткосрочные обязательства»

	Стр. 630
	Данные о задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов раздела V «Краткосрочные обязательства»
	Строка отсутствует
	

	Стр. 640
	Данные о доходах будущих периодов раздела V «Краткосрочные обязательства»
	Стр. 1530
	Данные о доходах будущих периодов раздела V «Краткосрочные обязательства»

	Стр. 650
	Данные о резервах предстоящих расходов раздела V «Краткосрочные обязательства»
	Стр. 1540
	Данные о резервах предстоящих расходов раздела V «Краткосрочные обязательства»

	Стр. 660
	Данные о прочих краткосрочных обязательствах раздела V «Краткосрочные обязательства»
	Стр. 1550
	Данные о прочих обязательствах раздела V «Краткосрочные обязательства»

	Стр. 690
	Итоговое значение по разделу V «Краткосрочные обязательства»
	Стр. 1500
	Итоговое значение по разделу V «Краткосрочные обязательства»

	Отчет о прибылях и убытках

	Стр. 010
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
	Стр. 2110
	Выручка

	Стр. 070
	Проценты к уплате
	Стр. 2330
	Проценты к уплате

	Стр. 140
	Прибыль (убыток) до налогообложения
	Стр. 2300
	Прибыль (убыток) до налогообложения


С учетом данных таблицы показатели обеспеченности финансовыми ресурсами, формируемые по данным бухгалтерской отчетности с 2011 г., будут рассчитываться по следующим формулам:

1. Коэффициент автономии собственных средств
	К асс.=
	Стр.1300

	
	Стр.1600


2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
	К осс.=
	(Стр.1300 – стр.1100)

	
	          Стр.1200


3. Коэффициент текущей ликвидности.
При расчете коэффициента текущей ликвидности действующая методика предусматривает использование показателя строки 230 (бухгалтерский баланс до 2011г.) – данные о долгосрочной дебиторской задолженности. В форме бухгалтерского баланса, утвержденной Приказом Минфина России № 66н, показывается общая сумма дебиторской задолженности на отчетную дату без какой либо расшифровки.

· Раскрытие информации об активах организации может осуществляться путем детализации соответствующих показателей бухгалтерского баланса:

а) вводятся дополнительные строки в бухгалтерский баланс, например:

стр. 1231 – «в том числе долгосрочная» и

стр. 1232 – «в том числе краткосрочная»;

б) при использовании формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках в формате TIF, рекомендованной ФНС РФ, в разделе «Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса» приводится расшифровка «Дебиторской задолженности (стр. 1230), в том числе:», например:

стр. 12301 – долгосрочная и

стр. 12302 – краткосрочная.

В этих случаях, коэффициент текущей ликвидности будет рассчитываться по формуле:

	К ликв.=
	(Стр.1200 – стр.1231 (или стр. 12301)

	
	  (Стр.1510 + Стр.1520 + Стр.1550)


4. Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности с суммой договора:
	КСВ =
	Стр.2110 х Р

	
	(12 + В) х S


5. Коэффициент покрытия процентов:

	К пп =
	(Стр.2300 – стр.2330)

	
	          Стр.2330


6. Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала:

	К ссзк =
	          Стр.1300            .       

	
	(Стр.1400 – стр.1500)


8.ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № 
г. Нижний Новгород                                                                  "___"_______ 20__г.
Директора-Генерального конструктора Дмитрия Леонидовича Зверева

     
, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (ОАО «ОКБМ Африкантов») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

     
, действующего на основании 

     
), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  FORMTEXT 

     
 (, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам открытого редукциона (Протокол ___________ от _______ 20__ г. № ___ Лот №___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить обусловленную сметами № 2-1-1 от _________ (Приложение № 1), № 2-1-2 от _________(Приложение № 2), № 2-1-3 от _________(Приложение № 3), № 2-1-4 от _________(Приложение № 4), № 2-1-5 от _________(Приложение № 5), № 2-1-6 от _________(Приложение № 6), № 2-1-7 от _________(Приложение № 7), № 2-1-8 от _________(Приложение № 8), № 2-1-9 от _________(Приложение № 9), № 2-1-10 от _________(Приложение № 10), № 2-1-11 от _________(Приложение № 11), № 2-1-12 от _________(Приложение № 12), № 2-1-13 от _________(Приложение № 13), № 2-1-14 от _________(Приложение № 14), № 6-1-1 от _________(Приложение № 15) № 9-1-1 от _________ (Приложение №16), № 2-1-17 от ___________ (Приложение № 17) являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, работу: выполнение СМР по проекту "Техническое перевооружение участка сборки трубных систем здания 52 в осях Ж-М/16-20" на объекте здание корпус 52 (инв. № 36) ОАО "ОКБМ Африкантов", расположенном по адресу: 603074, г. Н. Новгород, Бурнаковский проезд, 15 и сдать ее результат Заказчику в предусмотренный настоящим Договором срок.
1.2. Заказчик обязуется принять результаты выполненной Подрядчиком работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Общий срок выполнения работ по настоящему Договору:

начало — "26" декабря 2011 года;

окончание — "15" мая 2012 года;
1.4. Технические требования, предъявляемые к работам, определяются:

а) Смета № 2-1-1 от ____________ (Приложение № 1 к настоящему Договору)

б) Смета № 2-1-2 от ____________ (Приложение № 2 к настоящему Договору)

в) Смета № 2-1-3 от ____________ (Приложение № 3 к настоящему Договору)

г) Смета № 2-1-4 от ____________ (Приложение № 4 к настоящему Договору)

д) Смета № 2-1-5 от ____________ (Приложение № 5 к настоящему Договору)

е) Смета № 2-1-6 от ____________ (Приложение № 6 к настоящему Договору)

ж) Смета № 2-1-7 от ____________ (Приложение № 7 к настоящему Договору)

з) Смета № 2-1-8 от ____________ (Приложение № 8 к настоящему Договору)

и) Смета № 2-1-9 от ____________ (Приложение № 9 к настоящему Договору)

к) Смета № 2-1-10 от ____________ (Приложение № 10 к настоящему Договору)

л) Смета № 2-1-11 от ____________ (Приложение № 11 к настоящему Договору)

м) Смета № 2-1-12 от ____________ (Приложение № 12 к настоящему Договору)

н) Смета № 2-1-13 от ____________ (Приложение № 13 к настоящему Договору)

о) Смета № 2-1-14 от ____________ (Приложение № 14 к настоящему Договору)

п) Смета № 6-1-1 от ____________ (Приложение № 15 к настоящему Договору)

      р) Смета № 9-1-1 от ____________ (Приложение № 16 к настоящему Договору)

      с) Смета № 2-1-17 от ___________ (Приложение № 17 к настоящему Договору)
1.5. Выполнение работ производится из материала и с использованием оборудования Подрядчика. Доставка материалов и оборудования на место проведение работ производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Ввоз (внос) и вывоз (вынос) материалов, оборудования, инструментов Подрядчика на территорию Заказчика осуществляется с предоставлением заверенной Подрядчиком накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), подтверждающей получение работниками Подрядчика указанного имущества в организации Подрядчика.

2. Стоимость и порядок расчетов.

2.1. Цена поручаемых Подрядчику работ по настоящему Договору определяется в соответствии с прилагаемым  сметами № 2-1-1 от _______, № 2-1-2 от _______, № 2-1-3 от _______, № 2-1-4 от _______, № 2-1-5 от _______, № 2-1-6 от _______, № 2-1-7 от _______, № 2-1-8 от _______, № 2-1-9 от _______, № 2-1-10 от _______, № 2-1-11 от _______, № 2-1-12 от _______, № 2-1-13 от _______, № 2-1-14 от _______, № 6-1-1 от _______, № 9-1-1 от _______, № 2-1-17 от ___________ и  составляет ______ (______) руб., в том числе НДС 18% - _____ (______) руб. 

 FORMTEXT 

     

2.2. Оплата работ производится Заказчиком в рублях РФ
2.3. Ежемесячно выполненные работы оплачиваются в течение 30 (тридцати) дней после подписания Заказчиком соответствующего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, и получения Заказчиком оригиналов счета и счета-фактуры от Подрядчика, оформленных надлежащим образом.
2.4. Дата оплаты – дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. В случае необходимости согласования (получения разрешений) выполняемых Подрядчиком работ с компетентными государственными органами и/или иными организациями, Подрядчик осуществляет указанные согласования (получение разрешения) самостоятельно

 FORMTEXT 
 в счет стоимости работ по настоящему Договору.   

 FORMTEXT 

     

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

3.1. Заказчик назначает своего ответственного представителя, который от имени Заказчика  осуществляет технический надзор и контроль над ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, качеством используемых Подрядчиком материалов, а также приемку выполненных работ.

3.2. Подрядчик ведет Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а и Общий журнал работ по форме № КС-6, в которых отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика. 

3.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством выполняемых работ, применяемыми материалами или действиями Подрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в Общий журнал работ по форме № КС-6, с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки в указанные сроки и после устранения указанных недостатков сделать соответствующею отметку об этом в Журнале.


4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

4.1. Отчетный период выполнения работ по настоящему договору составляет 1 (один) календарный месяц. Первым отчетным периодом является месяц начала работ.

4.2. При наличии выполненных работ в отчетном периоде, не позднее 1 (одного) дня после завершения каждого из данных отчетных периодов Подрядчик, на основании Журнала учёта выполненных работ по форме № КС-6а составляет Акт о приёмке выполненных работ по форме №КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (по 2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Подрядчика) и направляет Акт и Справку Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным с сопроводительным письмом (а также копии – по факсу (831) № 246-95-62). 

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты получения от Подрядчика документов указанных в п. 4.2. настоящего Договора, обязуется осмотреть результаты выполненных работ и, в случае удовлетворения количеством и качеством выполненных Подрядчиком работ, подписать акт выполненных работ по форме №КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и заверить их печатью. В случае отказа от приемки работ Заказчик в тот же срок должен направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным с сопроводительным письмом (а также копии – по факсу (
4.4. В течение 1 (одного) дня после завершения в полном объеме работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, Подрядчик письменно (по факсу (831) № 246-95-62) извещает Заказчика о готовности работ к сдаче-приемке и направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным с сопроводительным письмом (а также копии – по факсу (831) № 246-95-62) Акт о приёмке выполненных работ по форме №КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (по 2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Подрядчика), Акт технической приёмки и сдачи в эксплуатацию объекта.
4.5.  В течение 5 (пяти) дней с даты получения письменного извещения Подрядчика о готовности работы к сдаче-приемке и оригиналов документов, указанных в п. 4.4. настоящего Договора, Заказчик создает Рабочую комиссию из представителей обеих Сторон для приемки работ и подписания Акта технической приёмки и сдачи в эксплуатацию объекта. В случае, если Заказчика удовлетворяет количество и качество выполненных Подрядчиком работ и содержанием документации, полученной согласно п. 4.4. настоящего Договора, Заказчик в указанный выше срок подписывает и заверяет печатью Акт о приёмке выполненных работ по форме №КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и Акт технической приёмки и сдачи в эксплуатацию объекта. В случае отказа от приемки работ Заказчик в тот же срок должен направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным с сопроводительным письмом (а также копии – по факсу (     ) №      ) мотивированный отказ от приемки работ с указанием их недостатков (п. 4.8. настоящего Договора). 
4.6. В течение 3 (трех) дней после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и Акта технической приёмки и сдачи в эксплуатацию объекта, Заказчик направляет Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным с сопроводительным письмом, один оригинал указанных документов и копию - по факсу (     ) №      .

4.7. В течение 2 (двух) дней после получения по факсу от Заказчика копии подписанных документов (п. 4.6. настоящего Договора) Подрядчик направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным с сопроводительным письмом, оригиналы счета и счета-фактуры и копии - по факсу (831) № 246-95-62.

4.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двусторонний рекламационный акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае уклонения Подрядчика от подписания указанного рекламационного акта или не согласования его условий в разумный срок, устанавливается максимальный срок на устранение выявленных Заказчиком недостатков - 15 (пятнадцать) дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки в указанные выше сроки и повторно предъявить результаты работ к сдаче-приемке. В этом случае Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также в случае, предусмотренном п. 4.5. настоящего Договора и Акт технической приёмки и сдачи в эксплуатацию объекта подписываются Заказчиком в течение 5 (пяти) дней после полного устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков. В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Подрядчика.

4.9. Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению настоящего Договора субподрядчиков. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения договорных обязательств субподрядчиками.
5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему Договору составляет 5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком Акта технической приёмки и сдачи в эксплуатацию объекта.

5.2. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить гарантийный ремонт или иным образом устранить выявленные недостатки. В этот период при выявлении недостатков, Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с даты получения рекламации Заказчика направляет своих специалистов для проведения гарантийного ремонта в согласованный Сторонами срок. Максимальный срок устранения недостатков не может превышать 15 (пятнадцать) дней с даты получения рекламации Подрядчиком. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Подрядчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов работ.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. выполнить порученную ему работу согласно п.1.1 настоящего Договора надлежащим образом согласно действующим СНиП, самостоятельно организуя работу на объекте;

6.1.2. выполнить весь объем работ в  указанный срок;

6.1.3. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих выполнение работ невозможным, немедленно письменно (по факсу (813) № 246-95-62) известить об этом Заказчика;

6.1.4. безвозмездно и в установленные настоящим договором сроки устранять недостатки и дефекты в работе, в том числе в гарантийный период, допущен​ные по его вине;
6.1.5. самостоятельно определять последовательность проведения работ на объекте, график завоза на территорию Заказчика необходимого материала и оборудования, оставаясь ответственным за их сохранность;
6.1.6. своими силами и за свой счет обеспечивать сохранность и нести полную ответственность за причиненный ущерб объекту и иному имуществу Заказчика, доступ к которому получили работники выполняющие работу на объекте, а также материалам и оборудованию, необходимым для выполнения работ. В случае выявления фактов причинения указанного ущерба, Подрядчик обязуется либо своими силами и за свой счет привести поврежденное имущество в первоначальное состояние, либо оплатить Заказчику затраты по восстановлению указанного имущества; 
6.1.7. до начала проведения соответствующих работ письменно согласовать с Заказчиком цвет, фактуру и другие характеристики материалов, используемых для чистовой отделки.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделах 2, 3 и 4 настоящего Договора;

6.2.2. на время выполнения работ по настоящему Договору, без дополнительной оплаты обеспечить Подрядчика отдельным помещением для бытовых нужд, хранения стройматериалов и стройинвентаря, а также сжатым воздухом, электрической и тепловой энергией, хоз.питьевой водой в объемах, необходимых для выполнения работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За задержку сроков оплаты выполненных работ (п. 2.3. настоящего Договора) Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает Подрядчику пени в размере 0,03% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 
7.2. В случае несвоевременного устранения дефектов (п.п. 4.8., 5.2. настоящего Договора) и/или задержку сроков выполнения работ (п. 1.3 настоящего Договора) Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 5 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый факт нарушения, а также пени в размере 0,3% от стоимости, невыполненных работ  за каждый день просрочки, начиная с четвертого дня просрочки.
7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (п.1.3. настоящего Договора) более чем на 30 (тридцать) дней либо не устранения выявленных Заказчиком недостатков в сроки, установленные п. 4.8. и/или п. 5.2 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться, полностью или частично, от исполнения настоящего Договора, письменно (факсом) уведомив об этом Подрядчика, при этом настоящий  Договор считается расторгнутым, а Подрядчик обязуется не позднее 15 дней с даты получения такого уведомления возвратить Заказчику оплаченные по настоящему Договору суммы, за вычетом стоимости работ выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком, уплатить начисленные пени и штрафы, а также возместить все иные убытки, возникшие у Заказчика.

7.4. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, односторонний отказ от его исполнения вступает в силу с даты, указанной в соответствующем письме (факсе) Заказчика.

7.5. Уплата штрафов и пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в связи с исполнением настоящего Договора.

7.6. В случае, расторжения настоящего Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком  условий настоящего Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр 

 FORMTEXT 
недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.
8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты исполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.
9. Дополнительные условия.

9.1. Споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении, расторжении настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации  в Арбитражном суде Нижегородской области.       
9.2. Стороны признают, что настоящий Договор, а также сообщения, уведомления и иные документы, связанные с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, направляемые посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с оригиналами, если позволяют достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, а также его содержание и необходимые реквизиты. При этом каждая из Сторон обязуется направлять в адрес другой Стороны оригиналы таких документов в срок не позднее 3 (трех) дней с даты их направления по факсу.

9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, за исключением своих законных правопреемников и случаев, предусмотренных законом, без письменного согласия на это другой Стороны.

9.5. Настоящий Договор составлен на       (     ) лист     , включая приложения, подписан в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.6. Дополнения и изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, при условии их подписания обеими Сторонами.
9.7. При выполнении работ по настоящему Договору Стороны обязуются соблюдать режимные требования, а также требования по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, а также нести ответственность за их нарушение в объеме, указанном в Условиях выполнения работ (Приложение № 17), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.8. Список приложений к настоящему Договору:

1. Смета № 2-1-1 от ___________ на       (     ) лист     ;
2. Смета № 2-1-2 от ___________ на            (          ) лист         ;    

3. Смета № 2-1-3 от ___________ на            (          ) лист         ;   

4. Смета № 2-1-4 от ___________ на            (          ) лист         ;   

5. Смета № 2-1-5 от ___________ на            (          ) лист         ;   

6. Смета № 2-1-6 от ___________ на            (          ) лист         ;   

7. Смета № 2-1-7 от ___________ на            (          ) лист         ;   

8. Смета № 2-1-8 от ___________ на            (          ) лист         ;   

9. Смета № 2-1-9 от ___________ на            (          ) лист         ;   

10. Смета № 2-1-10 от ___________ на            (          ) лист         ;   

11. Смета № 2-1-11 от ___________ на            (          ) лист         ;   

12. Смета № 2-1-12 от ___________ на            (          ) лист         ;   

13. Смета № 2-1-13 от ___________ на            (          ) лист         ;   

14. Смета № 2-1-14 от ___________ на            (          ) лист         ;   

15 Смета № 6-1-1 от ___________ на            (          ) лист         ;   

16  Смета № 9-1-1 от ___________ на            (          ) лист         ;  

17. Смета № 2-1-17 от ___________ на          (          ) лист         ;

18. Условия выполнения работ на ___(____) лист__;

10. Реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК

ОАО «ОКБМ Африкантов»

Почтовый и юридический адрес: 

603074, г. Н. Новгород, Бурнаковский    проезд, 15

ИНН/КПП 5259077666/525350001 

р/с 40702810242020002953

к/с 30101810900000000603

Волго-Вятский банк Сбербанка РФ

БИК 042202603
   


	ПОДРЯДЧИК
      

     

	ОАО «ОКБМ Африкантов»

Директор-Генеральный конструктор 

___________________/Д. Л. Зверев/

«     »      20      г.

М.П. 
	      

      

___________________/     /

«     »      20      г.

М.П.











     Приложение № 18







                               к договору №__

от ______

Условия выполнения работ

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков с требованиями настоящего Приложения, в том числе с Экологической политикой ОАО «ОКБМ Африкантов» (размещена на сайте www.okbm.nnov.ru в разделе «Экологическая политика»);

1.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим природоохранным законодательством, а так же собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

1.3. Оповестить перед началом производства работ Заказчика о её начале и согласовать в письменном виде с экологической службой Заказчика (подразделение № 31) места временного хранения различных видов отходов производства и потребления, периодичность и порядок их утилизации. Запрещается размещать, утилизировать любые виды отходов вне согласованных отведённых мест, оговорённых в условиях настоящего Договора. Подрядчик является собственником отходов, образующихся при производстве работ по настоящему Договору;

1.4. За свой счёт обеспечивать сбор (в том числе и ежедневную уборку рабочего места), безопасное временное хранение, перемещение отходов в места временного хранения, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем которых он является;

1.5. Вносить платежи за негативное воздействие на окружающую среду, компенсировать за свой счёт вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;

1.6. Освободить по окончанию работ по настоящему Договору объект от собственного оборудования, остатков материалов, временных построек и строительного мусора, сдав Заказчику объект соответствующий экологическим и санитарным нормам, и готовый к эксплуатации;

1.7. Обеспечить безопасное производство работ;

1.8. При письменном согласовании с Заказчиком привлечения субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, предоставлять Заказчику документацию, подтверждающую наличие у привлекаемого субподрядчика Положения о системе управления охраны труда (далее «СУОТ»), Сертификата безопасности по охране труда (при наличии) а также соответствующих лицензий, свидетельств, разрешений и иных необходимых в соответствии с законодательством РФ документов;

1.9. Силами инспекционных служб Подрядчика осуществлять контроль соблюдения своими подразделениями и привлекаемыми субподрядчиками (не реже 1 раза в квартал):

- состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

- выполнения требований природоохранной деятельности;

- функционирования СУОТ;

- требований норм и правил природоохранного законодательства;

1.10. В течение 3 (трех) дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика предоставлять Заказчику документацию, подтверждающую проведение контрольных мероприятий, вытекающих из обязательств Подрядчика, указанных в п. 1.9. настоящего Приложения;

1.11. Приостанавливать либо запрещать производство работ субподрядчиками, выдавать соответствующие предписания и принимать иные необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий, несчастных случаев, нарушения субподрядчиками режимных требований, действующего законодательства в области недропользования, охраны труда, окружающей среды, и промышленной безопасности, с обязательным незамедлительным письменным уведомлением об этом Заказчика;

1.12. Обеспечить возможность и условия для проведения в любое время  (в том числе и без предварительного уведомления) проверок (в том числе внеочередных) комиссиями Заказчика выполнения Подрядчиком режимных требований, действующих на территории Заказчика, а также требований по промышленной безопасности, охране окружающей среды, функционированию СУОТ Подрядчика и субподрядчиков, а также организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика и совещаний по охране труда и безопасности  (Дни охраны) по рассмотрению результатов проверок с приглашением представителей Заказчика;

1.13. В течение 3 (трех) дней    с даты получения от Заказчика замечаний по результатам проверок, выполненных согласно п. 1.12. настоящего Приложения, осуществлять мероприятия по устранению таких замечаний и письменно сообщить Заказчику об их устранении;

1.14. Осуществлять в установленные сроки безусловное выполнение предписаний Заказчика, связанных с возникновением по вине Подрядчика условий, способствующих возникновению нарушений, а также с нарушениями Подрядчиком режимных требований, действующих на территории Заказчика, а также требований охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности;

1.15. В течение 3 (трех) дней с даты получения предписаний государственных надзорных и иных контрольных органов РФ письменно информировать Заказчика о таких предписаниях и принимаемых мерах по их выполнению;

1.16. В течение 1 (одного) дня  с даты возникновения любых неплановых событий и происшествий на объекте выполнения работ и/или каким-либо иным образом связанных с исполнением настоящего Договора (за исключением случаев, если настоящим Договором установлен иной срок на уведомление) уведомлять Заказчика о таких событиях.

1.17. Срок уведомления Заказчика об авариях, пожарах, возгораниях, запретах надзорных и контрольных органов РФ на производство работ и несчастных случаях - 1 (один) час с момента обнаружения;

1.18. В течение 7 (семи) дней после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов специального расследования с указанием мероприятий по предотвращению возникновения аналогичных событий;


1.19. В случае возникновения необходимости при выполнении работ по настоящему Договору – своими силами и за свой счет разработать и выполнять дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и защиты окружающей среды;

1.20. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ;

1.21. Перед работами на высоте и/или верхолазными работами предоставить Заказчику необходимые удостоверения на соответствующих работников;

1.22. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работе, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

1.23. За счет собственных средств обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием, смывающими и (или) обезвреживающими средствами и контролировать правильное их применение;

1.24. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства  работ, в чистоте и порядке;

1.25. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.26. Направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на территории Заказчика, для прохождения вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика в согласованное с Заказчиком рабочее время;

1.27. Самостоятельно и за свой счет проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда;

1.28. Согласовывать график комплексных проверок Заказчика (не реже 1 раза в квартал) и их проведение с участием представителей Подрядчика в работе итоговых совещаний; 
1.29. При выполнении строительно-монтажных работ за счет собственных сил и средств обеспечивать безопасное выполнение работ по настоящему Договору, в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», нести полную ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками, выполняющими работу на объекте, самостоятельно проводить их расследование и учет.

1.30. При осуществлении в рамках настоящего Договора деятельности в области промышленной безопасности соблюдать положения Федерального закона от 21.07.1997г № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и локальных нормативно-правовых актов Заказчика, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности.

1.31. Соблюдать режимные требования, действующие на территории Заказчика, а также требования по охране труда, окружающей среды и промышленной безопасности;

1.32. В случае если при выполнении работ по настоящему Договору существует или возникнет необходимость ознакомления работников Подрядчика со сведениями, составляющими государственную тайну, - направлять на территорию Заказчика лиц, имеющих справки о допуске не ниже чем по форме № 3.

1.33. При подписании настоящего Договора предоставить Заказчику список своих работников, направляемых на территорию Заказчика, с указанием их полномочий на объекте и письменное согласие указанных работников на проведение компетентными органами по инициативе Заказчика в отношении них проверочных мероприятий в объеме и порядке, установленном в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995г.

1.34. Включать аналогичные, содержащимся в настоящих Условиях, требования в договора с субподрядными организациями, в том числе ответственность за их нарушение, позволяющие обеспечить выполнение настоящих Условий и принять все меры для их исполнения.

1.35. Предоставлять по требованию Заказчика Сертификат безопасности по охране труда (при наличии).

2. Заказчик обязуется:

2.1. Провести в согласованное время с работниками Подрядчика вводные инструктажи, связанные с режимными требованиями, действующими на территории Заказчика, а также требованиями охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности;

2.2. Ознакомить руководителей и работников Подрядчика действующими на территории Заказчика локальными нормативными актами, в том числе:

- Системой управления охраной труда;

- Графиком комплексных обследований подразделений Заказчика по вопросам охраны труда, безопасного содержания и эксплуатации опасных производственных объектов, зданий и сооружений пожарной безопасности и производственной санитарии;

- Системой административно-общественного контроля;

- Порядком производства работ с повышенной опасностью;

- Экологической политикой ОАО «ОКБМ Африкантов» (размещена на сайте www.okbm.nnov.ru в разделе «Экологическая политика»);

2.3. Определять границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, представляемых Подрядчику для производства работ, с оформлением акта-допуска, подписываемого уполномоченными представителями Сторон;

2.4. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его;

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком;

2.6. В случае необходимости в согласованные сроки представить Подрядчику проектную и другую технологическую документацию для выполнения работ по настоящему Договору;

2.7. По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов;

2.8. Определить совместно с Подрядчиком до начала выполнения работ, предусматривающих образование отходов, места временного хранения отходов, периодичность и порядок их утилизации.

3. Заказчик имеет право:

3.1. Осуществлять контроль (проводить проверки) за выполнением Подрядчиком режимных требований, действующих на территории Заказчика (в том числе инициировать проведение проверочных мероприятий в отношении направляемых на его территорию работников Подрядчика), состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (не реже 1 раза в квартал), также выдавать Подрядчику обязательные для исполнения предписания в случае нарушения его подразделениями или его субподрядчиками вышеуказанных требований;

3.2. Приостанавливать работы в целом или на отдельных производственных участках и/или не допускать работников Подрядчика (субподрядчика) на свою территорию (а находящихся на ней - лишать права пребывания на территории предприятия Заказчика) при наступлении нижеуказанных фактов:

3.2.1. Обнаружение условий, которые могут привести к авариям (в том числе при выявлении работников Подрядчика и/или субподрядчика, не соответствующих квалификационным требованиям в области промышленной безопасности);

3.2.2. Обнаружение нарушений норм, правил и инструкций по промышленной, пожарной, радиационной, технической безопасности, охране труда и окружающей среды и/или иных требований настоящего Приложения;

3.2.3. Возникновение по вине Подрядчика (субподрядчика) аварий или инцидентов, вызванных несоблюдением требований настоящего Приложения;

3.2.3. Непредставление Подрядчиком списка, указанного в п. 1.33. настоящего Приложения, либо отсутствия письменного согласия указанных в данном пункте работников на проведение компетентными органами в отношении них указанных проверочных мероприятий;

3.2.4. Выявление компетентными органами в ходе проверочных мероприятий в отношении работников Подрядчика следующих обстоятельств:

- отсутствие сведений о постоянной регистрации на территории РФ;

- наличие неснятой или непогашенной судимости;

- состояние на учете в нарко-, психо-, кожно-венерологических диспансерах;

3.2.5. Нарушение работниками Подрядчика режимных требований, действующих на территории Заказчика, установленных его локальными нормативными актами и доведенных до сведения указанных работников при первоначальном инструктаже;

3.2.6. Выполнение Подрядчиком работ при отсутствии у него лицензий, свидетельств, разрешений и иных необходимых в соответствии с законодательством РФ документов;

3.2.7. Привлечение Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков, не имеющих лицензий, свидетельств, разрешений и иных необходимых в соответствии с законодательством РФ документов;

3.2.8. Неустранение Подрядчиком в определенные Заказчиком сроки предписаний и/или замечаний Заказчика (в том числе Технического надзора Заказчика или авторского надзора) либо государственных надзорных и иных контрольных органов РФ, связанных с нарушениями Подрядчиком режимных требований, норм и правил в области охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности. 

3.3. Требовать от Подрядчика замены его работников или работников субподрядчика за счет Подрядчика работниками соответствующей квалификации в следующих случаях:

3.3.1. появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

3.3.2. нарушением работником трудового распорядка;

3.3.3. несоответствия квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которым выполняются работы; 

3.3.4. нарушение нарядно – допускной системы;

3.3.5. выявление факта хищения.

3.4. Требовать от Подрядчика проведение внеочередной проверки знаний его персонала (персонала субподрядчика) при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях указанных работников в нормальной или аварийной ситуации.

3.5. Требовать от Подрядчика предоставление сертификата безопасности по охране труда (при наличии).

4. Ответственность

4.1. Всю ответственность за нарушение настоящих Условий выполнения работ, в том числе за нарушение режимных требований, действующих на территории Заказчика, требований по охране труда и промышленной безопасности, а также обязанность возмещения вреда, причиненного окружающей среде, несет Подрядчик, за исключением случаев, когда в таких нарушениях будет установлена вина Заказчика.

4.2. При нарушении Подрядчиком любого из требований настоящего Приложения Подрядчик в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего письменного требования от Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения, а также возмещает Заказчику убытки, вызванные  указанными нарушениями, в том числе штрафные санкции, наложенные соответствующими государственными надзорными и иными контрольными органами РФ на Заказчика, либо подлежащие взысканию с Заказчика в соответствии с договорами, заключенными Заказчиком с третьими лицами.

4.3. При нарушении Подрядчиком требований настоящего Приложения Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться, полностью или частично, от исполнения настоящего Договора, письменно (факсом) уведомив об этом Подрядчика, при этом настоящий  Договор считается расторгнутым, а Подрядчик обязуется не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения такого уведомления возвратить Заказчику оплаченные по настоящему Договору суммы, за вычетом стоимости работ выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком, уплатить начисленные пени и штрафы, а также возместить все иные убытки, возникшие у Заказчика. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, одностороннее изменение условий договора или односторонний отказ от его исполнения вступают в силу с даты указанной в соответствующем письме (факсе) Заказчика.
4.4. При несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и иных обязательных требований, указанных в настоящих Условиях, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере:

4.4.1. 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение вреда здоровью средней тяжести;

4.4.2. 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.
	ЗАКАЗЧИК
__________/Д. Л. Зверев/
М.П. 
	ПОДРЯДЧИК
__________/___________/
М.П.


                                9. Техническая часть

Техническое задание

На выполнение работ по выполнению СМР по проекту: «Техническое перевооружение участка сборки трубных систем здания 52 в осях Ж-М-/16-20

ОАО "ОКБМ Африкантов", расположенного по адресу: 603074, г. Н. Новгород, Бурнаковский проезд, 15

1. 
Технические требования, предъявляемые к работам определяются Приложениями № 1, № 2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16,№17 к Договору, предлагаемому к заключению.
2.
Подрядчик должен иметь Свидетельство о допуске к работам  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по видам работ, указанным в Приложении № 1 к настоящей заявке  и являющихся предметом закупки, или при отсутствии допуска к каким- либо видам работ  иметь допуск к  работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), для привлечения субподрядной организации имеющей необходимые допуски к работам). Подрядчик должен иметь Лицензию ФСБ на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
3.
Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечивать безопасное выполнение работ в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

4.
При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами:

1. Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности от 22  июня  2008г.

         2. СНиП 31-03-2001 «Производственные здания и сооружения» 

5.
Стоимость работ должна быть подтверждена локальными сметами. Сметы составляются с применением сборников ТЕР с применением накладных расходов и сметной прибыли согласно МДС 81-33.2004 и Письмом от 18.11.2004 №АП 5536/06,включая дополнения и пояснения к нормам, с коэффициентами пересчета из базисного в текущий уровень цен.
PAGE  

_1333983068.unknown

_1348322104.unknown

_1363099539.unknown

_1357730374.unknown

_1336548483.unknown

_1333982528.unknown

