ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ

ИМ. Н.Л. ДУХОВА

ВНИИА

№ 108-7507/93

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора

на право заключения договора на выполнение работ для нужд

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА	3

ЧАСТЬ 1	6

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	10

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	12

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА	29

6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАКЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	39

ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»	53

ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»	66

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

- Форма и способ процедуры закупки:

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора.

- Заказчик (организатор конкурса):

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Моспочтамт, а/я 918

Контактное лицо по закупочной документации, тел., e-mail: Ермолов Иван Валерьевич, 8 (499) 972-84-27, zakupki@vniia.ru Факс (499) 978-44-72

- Предмет договора:

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Создание многофункционального вычислительного комплекса (МВК) в техническом блок-контейнере (ТБК) на площадке «Новослободская»» (Далее «Работы»). Объем и перечень работ приведены в Части 3 «Техническая часть» конкурсной документации. Начало производства работ: с момента передачи помещений Подрядчику по Акту-допуску. Срок выполнения работ: не позднее 4 (четырех) месяцев с даты подписания Акта-допуска.

- Место выполнения работ:

ФГУП «ВНИИА», площадка «Новослободская», г. Москва, ул. Сущевская, д. 22

- Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс:

Конкурс проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации. Для участия в конкурсе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки. Победителем конкурса признается, по решению единой комиссии по размещению заказов, допущенный участник конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации.

- Начальная (максимальная) цена договора:

с НДС 18%– 20 046 470, 00 (Двадцать миллионов сорок шесть тысяч четыреста семьдесят) руб. 00 коп.

без НДС – 16 988 533, 90 (Шестнадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать три) руб. 90 коп.

Цена договора включает в себя: стоимость Работ, стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, зарплату рабочих, эксплуатацию оборудования, машин и механизмов, доставку материалов на территорию Заказчика, полный комплект документации, налоги, пошлины, прочие сборы, другие расходы и обязательные платежи, связанные с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации. Порядок получения конкурсной документации на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.

- Обеспечение заявки на участие в конкурсе (Форма и срок предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе приведены в Разделе 5 конкурсной документации «Информационная карта конкурса»):

5 % начальной (максимальной) цены договора.

- Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены:

Возможна.

- Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 09-00 (время московское) «09» июня 2015 г.

- Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе:

09-00 (время московское) «09» июня 2015 г., ФГУП «ВНИИА» 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22.

- Место и дата проведения отборочной стадии:

Не позднее «17» июня 2015 г., ФГУП «ВНИИА» 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22.

- Место и дата подведения итогов конкурса:

Не позднее «24» июня 2015 г., ФГУП «ВНИИА» 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22.

- Срок заключения договора после определения победителя конкурса:

Не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. В случае, если Заказчику требуется согласие собственника ГК «Росатом» на совершение крупной сделки - не позднее 7 (семи) дней с момента получения Заказчиком указанного согласия в соответствии с федеральным законом от 01.12.2007 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». С победителем конкурса будет заключен Договор, путем подписания его на территории ФГУП «ВНИИА» по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д. 22, лицом, имеющим право действовать от имени организации-победителя без доверенности.

- Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора:

25 % от стоимости договора, заключаемого с победителем отрытого конкурса в электронной форме. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору Подрядчиком, без учёта гарантийных обязательств, плюс 60 дней. Обеспечение исполнения обязательств по договору представляется в виде безотзывной банковской гарантии, либо путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования итогового протокола на официальном сайте, но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты подписания Договора. Обеспечение в виде банковской гарантии должно быть передано Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, дом 22 по акту приема-передачи в рабочее время не позднее последнего рабочего дня до истечения срока предоставления обеспечения договора. Рабочее время Заказчика: с 09:00 до 17:00 московского времени (понедельник – четверг), с 09:00 до 14:00 московского времени (пятница).

Реквизиты Заказчика: Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА») ИНН 7707074137; КПП 770701001 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22 Банковские реквизиты: р/с 40502810800400000002 ОАО Банк ВТБ к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525187 В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения договора (название предмета договора, ссылку на протокол по подведению итогов процедуры закупки как основание заключения договора)», а также «НДС не облагается».

- Организатор конкурса отказывается от проведения конкурса в случаях, указанных в п. 2.6.1 конкурсной документации, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отказ организатора от проведения конкурса не приводит к каким-либо последствиям для организатора.

- Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

# ЧАСТЬ 1

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Арбитражный комитет – орган, по досудебному урегулированию споров сторон закупки в рамках закупочной деятельности, регулируемой настоящим Стандартом.

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в п. 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Единая комиссия по размещению заказов – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в п. 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в конкурсной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Организатор конкурса – организация, указанная в п. 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения конкурса в электронной форме на электронной торговой площадке.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.

Победитель конкурса – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения условий договора по совокупности наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям конкурсной документации.

Поставщик товара/подрядчик/исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров/работ/услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Руководитель организации – единоличный исполнительный орган организации либо лицо, уполномоченное им на подписание договора по результатам проводимой процедуры.

Участник конкурса – поставщик товара/подрядчик/исполнитель или несколько поставщиков товара/подрядчиков/исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара/подрядчика/исполнителя в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе [в отношении какого-либо лота]. Участник конкурса утрачивает свой статус [в отношении какого-либо лота] после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту], если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе [в отношении данного лота].

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного конкурса.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

СОКРАЩЕНИЯ

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно п. 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭП — электронная подпись.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.	Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса.

2.1.1.	Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в п. 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.1.2.	Наименование, количество, объём и характеристики поставляемых по договору товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг указаны в Части 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в Части 2.

2.1.3.	Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора на поставку товаров/выполнение работ/оказание услуг согласно п. 1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Состав и объём товара/работ/услуг, сроки поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, количество лотов указаны в п.п. 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Частичная поставка товара/выполнения работ/оказание услуг не допускается.

  - Участие в процедуре конкурса.

    - Принять участие в конкурсе может любой поставщик товара/подрядчик/исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

    - Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

- удовлетворять требованиям, изложенным в п. 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- предоставить заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

    - Для всех участников конкурса устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

    - Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации принимает единая комиссия в порядке, определенном положениями п. 4.14.

    - В любой момент вплоть до подписания договора единая комиссия должна отстранить участника конкурса, в том числе допущенного до участия в конкурсе, в случаях:

- при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в конкурсе, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;

- при выявлении факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика, подкрепленного документами.

2.2.6.	В случае отстранения всех участников конкурса по основаниям, предусмотренным п. 2.2.5, конкурс признается несостоявшимся.

2.2.7.	Решение об отстранении участника конкурса оформляется протоколом заседания единой комиссии, который размещается организатором конкурса на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола, с учётом положений пункта 2.7.2.

2.2.8.	В случае отстранения всех участников конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.5, конкурс признается несостоявшимся.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно п. 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Извещение о проведении конкурса, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора конкурса и должны рассматриваться участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

  - Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП.

    - Участник конкурса должен в сроки, указанные в п. 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

    - Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

    - Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.

  - Затраты на участие в конкурсе.

    - Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе [в отношении лота], иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.

  - Отказ от проведения конкурса.

    - Организатор конкурса по решению заказчика отказывается от проведения конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и пункте 8 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в следующих случаях:

- изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в закупке;

- изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом.

    - Извещение об отказе от проведения конкурса размещается организатором конкурса в день принятия решения об отказе от проведения конкурса, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

    - Извещение об отказе от проведения конкурса размещается организатором конкурса в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

  - Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса.

    - На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация данной информации производится на сайте, указанном в п. 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Иные публикации указанных документов являются копиями.

    - Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе единой комиссии и данных о персональном голосовании членов единой комиссии.

    - Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях единой комиссии и организатора конкурса.

  - Прочие положения.

    - Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, единой комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

    - Заказчик, организатор конкурса, единая комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Предоставление этой информации другим участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или настоящей конкурсной документацией.

    - Заседания единой комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены единой комиссии, дистанционно участвующие в заседании единой комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов единой комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания единой комиссии.

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры единой комиссии по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и регламентом ЭТП.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Требования к участникам конкурса.

Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:

    - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

    - быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

    - обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок – действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации срока окончания подачи заявок), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

    - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

    - не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

    - соответствовать требованиям, указанным в п. 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

    - не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

  - Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в п. 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе.

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

    - отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), [или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)], надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

    - отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности). Если заявка на участие в конкурсе согласно п. 4.4.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

    - отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

    - отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в п. 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

    - отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих упрощенную систему налогообложения);

    - отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;

    - отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора являются сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.6, 3.3.7, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

    - отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пп. 2) п. 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.4.	Условия привлечения поставщиков/субподрядчиков/соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/субподрядчиков/соисполнителей указана в п. 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.5.	Привлечение субподрядчиков/соисполнителей.

3.5.1.	Если п. 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса» допускает привлечение субподрядчиков/соисполнителей и устанавливает требования к привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям, то участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/ выполняющее/оказывающее часть работ/услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий работы/услуги более объёма, указанного в п. 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

1)	осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя;

2)	согласен с выделяемым ему перечнем, объёмами и сроками выполнения работ/оказания услуг;

3)	отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (п. 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса») в объёме выполняемых работ/оказываемых услуг субподрядчиком/соисполнителем.

3.5.2.	В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учётом следующих дополнительных требований:

1)	для подтверждения соответствия требованиям, установленным пп. 1), 2) п. 3.5.1, в заявку на участие в конкурсе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объёма и сроков выполнения работ/оказания услуг, возлагаемых на поставщика/субподрядчика/соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика/соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;

2)	заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/соисполнителя установленным в пп. 3) п. 3.5.1 требованиям, в объёме выполняемых работ/оказываемых услуг субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно п. 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 6 заполняются субподрядчиком/соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/соисполнителя и участника конкурса и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4, 4.4.5;

3)	заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объёмов работ/услуг между участником конкурса и субподрядчиками/соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

В случае если участником конкурса является бюджетное учреждение, и порядок выбора субподрядчиков/соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», такой участник вправе не указывать в соответствующей форме наименования конкретных субподрядчиков/соисполнителей, указав на особый порядок их выбора. Участник конкурса, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в конкурсе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору субподрядчиков/соисполнителей и предоставить документы, указанные в пп. 1) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения субподрядчиков/соисполнителей. При этом, в случае выбора единой комиссией участника конкурса – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем конкурса, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии государственного или муниципального бюджетного учреждения по размещению заказа по определению субподрядчиков/соисполнителей. Согласие участника конкурса включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

3.5.3.	При рассмотрении субподрядчиков/соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника конкурса и поставщиков/субподрядчиков/соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объёма поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

## 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1.	Получение конкурсной документации.

4.1.1.	Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2.	Разъяснение положений конкурсной документации.

4.2.1.	Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в п. 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.2.2.	Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пп. 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее чем 3 (три) рабочих дней. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее суть.

4.2.3.	Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пп. 4.2.1.

4.2.4.	Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.

4.3.	Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.

4.3.1.	Руководитель заказчика или лицо, утвердившее конкурсную документацию, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.

4.3.2.	Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3.	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

4.3.4.	При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — такой срок должен быть равен или больше срока, на который было размещено извещение о проведении конкурса.

4.4.	Общие требования к заявке на участие в конкурсе.

4.4.1.	Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному п. 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.

4.4.2.	При наличии разночтений между суммой, указанной участником конкурса в электронной форме на ЭТП, и суммой, указанной в заявке на участие в конкурсе, преимущество имеет сумма, указанная в электронной форме на ЭТП.

4.4.3.	Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно п. 4.4.3.1, если в п. 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» разрешена подача альтернативных предложений). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, не рассматриваются.

4.4.3.1.	В случае, если организатором конкурса в п. 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность подачи альтернативного предложения, [при наличии соответствующего функционала на ЭТП] участник конкурса помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения в соответствии с правилами и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.

4.4.3.2.	Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в п. 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в конкурсной документации. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения этого участника отклоняются. Если подается предложение с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, такое предложение является основным.

4.4.3.3.	Максимальное количество альтернативных предложений, допустимое к подаче одним участником конкурса, указано в п. 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.4.3.4.	В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в конкурсе соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 6). При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям (п. 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса»).

4.4.3.5.	В случае подачи предложения с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в конкурсе должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.

4.4.4.	При подготовке заявки на участие в конкурсе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.

4.4.5.	Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был скреплен печатью участника конкурса.

4.4.6.	Рекомендации п.п. 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.4.7.	Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником конкурса, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

4.4.8.	При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе были пронумерованы.

4.4.9.	Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в п.п. 4.4.4 - 4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

4.4.10.	Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.11.	Заказчик/организатор конкурса вправе запросить у участника конкурса, с которым по итогам закупки заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в       п. 3.3 настоящей конкурсной документации.

4.5.	Срок действия заявки на участие в конкурсе.

4.5.1.	Заявка на участие в конкурсе должна быть действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе [по данному лоту].

4.6.	Официальный язык конкурса.

4.6.1.	Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке.

4.6.2.	Любые вспомогательные документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.

4.6.3.	Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.7.	Валюта конкурса.

4.7.1.	Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в п. 11 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в п. 11 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.7.2.	Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в п. 11 раздела 5 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.3.	Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных      п.п. 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.8.	Начальная (максимальная) цена договора [цена лота].

4.8.1.	Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении конкурса и в п. 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9.	Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе).

4.9.1.	В случае, если извещением о проведении конкурса и п. 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении конкурса и в п. 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса». [Если участник принимает участие в конкурсе по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется по каждому такому лоту].

4.9.2.	Обеспечение заявки на участие в конкурсе в форме денежных средств должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счёт организатора конкурса, указанный в п. 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», не позднее окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса в п. 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», с предоставлением в составе заявки на участие в конкурсе документов, подтверждающих факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника конкурса. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

4.9.3.	В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии она должна удовлетворять следующим требованиям:

4.9.3.1.	Банковская гарантия должна быть составлена с учётом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

- банковская гарантия должна быть безотзывной.

- сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

- банковская гарантия должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

- банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом - участник конкурса, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию.

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 4.9.8.

4.9.3.2.	В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.9.3.2.	Банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющем лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий.

4.9.4.	Обеспечение заявки на участие в конкурсе в форме банковской гарантии предоставляется в следующем порядке.

Копия банковской гарантии предоставляется в составе заявки не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа. Если банковская гарантия подписывается по доверенности, то доверенность также должна быть приложена в составе заявки на участие в конкурсе).

Оригинал банковской гарантии предоставляется организатору конкурса в запечатанном конверте (при предоставлении оригинала банковской гарантии до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок на участие в конкурсе по почтовому адресу организатора конкурса в соответствии с пунктом 0 раздела 0 «Информационная карта конкурса».

При предоставлении участником оригинала банковской гарантии организатор конкурса оформляет Акт приема-передачи банковской гарантии, подписываемый организатором конкурса и представителем участника при наличии документа, удостоверяющего личность такого представителя, или выдает расписку в получении конверта на данный конкурс (при получении оригинала банковской гарантии в запечатанном конверте).

4.9.5.	Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента:

- принятия решения об отказе от проведения конкурса (обеспечение возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);

- поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе (обеспечение возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку, в соответствии с условиями документации о закупке);

- подписания протокола подведения итогов закупки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого отклонена);

- заключения договора по результатам состоявшейся закупки и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору (обеспечение возвращается всем остальным участникам);

- после заключения договора с участником конкурса согласно п.п. 4.15.8 и (если требовалось в документации о закупке) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо после принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечение возвращается такому участнику конкурса);

- после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о незаключении договора по ее результатам (обеспечение возвращается участнику, которому обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях).

4.9.6.	В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии, срок в соответствии с пунктом 4.9.5, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.9.7.	Возврат обеспечения заявки на участие в конкурсе предоставленного в форме банковской гарантии осуществляется в следующем порядке.

Участник конкурса направляет официальный запрос в адрес организатора конкурса в соответствии с пунктом 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса» о способе возврата банковской гарантии (по адресу организатора конкурса или по почте).

Организатор конкурса осуществляет возврат банковской гарантии в сроки, указанные в пункте 4.9.5 способом, указанным участником в запросе на возврат обеспечения заявки. При этом возврат по адресу организатора конкурса осуществляется представителю участника, имеющему право на получение оригинала банковской гарантии на основании документов, подтверждающих полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенности, если оригинал банковской гарантии получается на основании доверенности, с оформлением Акта приема-передачи банковской гарантии, подписываемого организатором конкурса и таким представителем участника на основании документа, удостоверяющего личность такого представителя.

Все расходы, связанные с возвращением такого обеспечения, несет участник конкурса. Невостребованная участником конкурса банковская гарантия по истечении 90 (девяносто) дней со дня окончания срока действия банковской гарантии уничтожается.

4.9.8.	Обеспечение заявки на участие в конкурсе удерживается в следующих случаях:

- при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией;

- при уклонении победителя конкурса или участника конкурса, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.8, от заключения договора (пункт 4.15.17).

4.9.9.	При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4.10.	Подача и прием заявок на участие в конкурсе.

4.10.1.	Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.10.2.	Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в п. 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.10.3.	Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в п. 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.11.	Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв.

4.11.1.	Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в п. 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.11.2.	Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

4.11.3.	Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

- продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

- не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то единая комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.11.4.	Продление срока действия заявки в соответствии с пп. 2) п. 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии, и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

4.12.	Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

4.12.1.	В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в п. 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе [в отношении каждого лота] и содержащимся в них документам и сведениям.

4.12.2.	Оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. Данный протокол в день открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе подписывается секретарем комиссии и размещается протокол на официальном сайте и на ЭТП.

4.12.3.	При открытии доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания единой комиссии с оформлением протокола процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами единой комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учётом положений п. 2.7.2.

4.12.4.	В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

4.12.5.	В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

4.12.6.	Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в  п. 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в п. 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.12.7.	В связи с действующим Постановлением Правительства РФ № 1655-75 от 05 февраля 1999 г. «Об утверждении перечня особорежимных предприятий» на предприятие Заказчика могут быть допущены исключительно граждане Российской Федерации при наличии общероссийского паспорта.

На основании режимных требований, действующих на предприятии Заказчика, пронос аудио и видео устройств, средств сотовой связи (в том числе, со встроенными диктофонами и/или видеокамерами), ноутбуков и других средств хранения и передачи информации строго запрещен.

4.12.8.	Присутствующие на заседании единой комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе представители участников конкурса должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников конкурса [отдельно по лотам].

4.13.	Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

4.13.1.	У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.14.	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса.

4.14.1.	Общие положения.

4.14.1.1.	Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии (п. 4.14.2);

- проведение оценочной стадии (п. 4.14.4).

4.14.1.2.	После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно проведение переторжки, если в п. 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

4.14.1.3.	По решению единой комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

4.14.1.4.	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и п. 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.1.5.	Организатор конкурса, по решению единой комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При этом единая комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

4.14.1.6.	В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в конкурсе сведений.

4.14.1.7.	При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.14.1.8.	В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случаях, указанных ниже, конкурсная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в конкурсе, на основании которого организатор конкурса направляет уточняющие запросы:

4.14.1.8.1.	При отсутствии, представлении не в полном объёме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в конкурсе следующих документов:

- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса,

- учредительные документы,

- разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.),

- документы о крупной сделке,

- документы о сделке с заинтересованностью,

- документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами,

- документы, подтверждающие опыт участника конкурса, указанный им в своей заявке,

- документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником,

- документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

4.14.1.8.2.	При выявлении в заявке на участие в конкурсе арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником конкурса исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

        - В случаях, влияющих на допуск участника к конкурсу или оценку его заявки на участие в конкурсе:

- в представленных документах в составе заявки на участие в конкурсе отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

- участника конкурса требованиям конкурсной документации, указанным в п. 3.1.1, включая требования о наличии разрешительных документов, указанных в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса»,

- заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, указанным в пунктах 3, 10, 15, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- в заявке на участие в конкурсе имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в конкурсе или участника конкурса требованиям конкурсной документации или осуществить оценку и сопоставление заявок допущенных участников конкурса.

Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого конкурса, объёма и номенклатуры предлагаемой участником конкурса продукции, существа заявки на участие в конкурсе, включая изменение условий заявки.

4.14.1.9.	При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса. Предусмотренные пп. а) п. 4.14.1.8 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого документа), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

4.14.1.10.	Не направляются участнику конкурса запросы согласно п. 4.14.1.8, если в соответствии с п. 4.14.2.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

4.14.1.11.	Решение единой комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с        п. 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания единой комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учётом положений п. 2.7.2.

4.14.1.12.	В случае принятия единой комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с п. 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в п. 4.14.1.11. Все направленные участникам конкурса запросы и полученные ответы регистрируются организатором конкурса в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней и быть меньше, чем 2 (два) рабочих дня со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объёме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе по причине несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по существу.

4.14.1.13.	При рассмотрении заявок на участие в конкурсе единой комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.

4.14.1.14.	Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса продлеваются только по решению единой комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении и конкурсной документации срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

4.14.2.	Проведение отборочной стадии.

4.14.2.1.	В рамках отборочной стадии единая комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в п. 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» [по каждому лоту отдельно] осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей конкурсной документацией.

4.14.2.2.	При наличии основного и альтернативных предложений участника конкурса на оценочную стадию такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника конкурса отклоняются.

4.14.2.3.	Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.

4.14.2.4.	В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:

- соответствие заявки требованиям конкурсной документации по существу по своему составу, согласно п. 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса», и оформлению;

- соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в п. 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- соответствие предлагаемых участником конкурса товаров/работ/услуг требованиям, установленным в п. 15 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- соответствие предлагаемых участником конкурса договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в   п.п. 3, 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в п. 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.2.5.	По итогам отборочной стадии единая комиссия на своем заседании в отношении каждого участника конкурса принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:

- несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара/услуги/работы, срока поставки товара/выполнения работ/оказания услуг. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и п. 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара/выполнения работ/оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и п. 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и п. 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- несоответствие участника конкурса согласно критерию отбора пп. в) п. 4.14.2.4;

- несоответствие поставщиков/субподрядчиков/соисполнителей согласно критерию отбора пп. в) п. 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;

- несоответствие товара/работ/услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора пп. г) п. 4.14.2.4;

- несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора пп. д) п. 4.14.2.4;

- несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (пп. е) п. 4.14.2.4). Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, независимо от наличия в составе заявки на участие в конкурсе документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки проверяет поступление на расчётный счёт средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При отсутствии в составе заявки на участие в конкурсе документа, подтверждающего факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника конкурса, но своевременном поступлении на расчётный счёт организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника или представлении в том же размере оригинала банковской гарантии, выданной банком, в порядке, предусмотренном подразделом 4.9, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

4.14.2.6.	По итогам отборочной стадии единой комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

4.14.2.7.	В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

4.14.2.8.	Решения единой комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который вносятся следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса;

- объём закупаемых товаров, работ, услуг;

- начальная (максимальная) цена договора;

- срок исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам - перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с п. 4.14.1.8 (при необходимости);

- решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;

- информация о признании конкурса несостоявшимся (п. 4.14.2.7), если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса или ни один из участников конкурса и (или) поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям конкурса.

4.14.2.9.	Протокол заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания единой комиссии. Протокол заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учётом положений п. 2.7.2.

4.14.2.10.	Любой участник конкурса после размещения протокола заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.3.	Переторжка.

4.14.3.1.	Переторжка проводится по решению конкурсной комиссии, если в п. 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки. При проведении переторжки допущенным участникам конкурса предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены. Снижение цены заявки на участие в конкурсе не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.

4.14.3.2.	Форма переторжки, параметры, по которым она проводится, и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные единой комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в конкурсе.

4.14.3.3.	В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурса. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной/ыми в заявке на участие в конкурсе.

4.14.3.4.	Предложения участника конкурса по увеличению цены, указанной в заявке на участие в конкурсе не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, остается действующим с ранее объявленной ценой.

4.14.3.5.	Переторжка проводиться в режиме реального времени.

4.14.3.6.	При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:

1)	адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2)	дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

3)	первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;

4)	сведения об объёме закупаемых товаров, работ, услуг;

5)	сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6)	сведения о сроке исполнения договора.

Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора конкурса - в течение следующего рабочего дня после дня размещения протокола переторжки на ЭТП), такой протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в конкурсе цену, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учётом новой полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4. Данные документы предоставляются на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе. В случае непредставления откорректированных документов заказчик при подготовке договора к подписанию снижает все составные части цены, указанные в первоначальной заявке победителя конкурса, пропорционально снижению общей цены договора, представленной на переторжку.

4.14.3.7.	Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в п. 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.14.3.8.	Процедура по открытию доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

4.14.3.9.	После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.

4.14.4.	Проведение оценочной стадии.

4.14.4.1.	В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в п. 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса», единая комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учётом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в п. 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и их значимость указаны в п. 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.4.2.	В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в п. 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются.

4.14.4.3.	Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

4.14.4.4.	По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который вносятся следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса;

- объём закупаемых товаров, работ, услуг;

- начальная (максимальная) цена договора (если устанавливалась);

- срок исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке, и измененные условия заявок;

- о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки.

4.14.4.4.	Протокол заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания единой комиссии. Протоколы заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учётом положений п. 2.7.2.

4.14.4.5.	Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.5.	Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса.

4.14.5.1.	После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в конкурсе и переторжки (если проводилась) с учётом ее результатов единая комиссия определяет победителя конкурса. Единая комиссия присваивает место каждой заявке на участие в конкурсе, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов. При равенстве баллов, первое место получает допущенный участник конкурса, который раньше подал заявку на участие в конкурсе (или предложение с измененными условиями заявки на участие в конкурсе, если проводилась переторжка).

4.14.5.2.	По решению единой комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.

4.14.5.3.	Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место.

4.14.5.4.	Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник конкурса получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.

4.14.5.5.	По результатам конкурса оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса;

- сведения об объёме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протоколов проведения переторжки (если проводились) – перечень участников, принявших участие в переторжках, и измененные условия заявок;

- о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки.

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;

- о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

4.14.5.7.	Протокол заседания единой комиссии по подведению итогов конкурса оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания единой комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учётом положений п. 2.7.2.

4.15.	Заключение договора по результатам конкурса.

4.15.1.	Договор с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым принято заключить договор в соответствии с п.п. 4.15.8, 4.15.15, 4.15.16, заключается после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания единой комиссии по подведению итогов конкурса [по данному лоту] в срок и в порядке, указанные в п. 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса», путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса [по данному лоту] в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации с учётом преддоговорных переговоров (п. 4.15.10).

Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику:

  - обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в п. 16.13 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель конкурса [по данному лоту] представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации - не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон);

  - обеспечение договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

4.15.2.	Лицо, с которым заключается договор, после заключения договора до выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию п. 3.1.7 настоящей документации, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера лица, с которым заключен договор.

4.15.3.	В случае непредставления лицом, с которым заключается договор, документов в соответствие с п. 4.15.2 либо в случае выявления заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в п. 3.1.7 настоящей документации, заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

4.15.4.	В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

4.15.5.	Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.15.6.	В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса, заказчик заключает договор с таким единственным участником конкурса в срок и порядке, в соответствии с положениями настоящего подраздела.

4.15.7.	Если заказчиком принято решение о проведении между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, преддоговорных переговоров, то такие переговоры должны быть направлены на снижение цены договора или на уточнение его условий, не указанных в конкурсной документации или заявке лица, с которым заключается договор.

4.15.8.	Преддоговорные переговоры проводятся:

- по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

- по изменению объёмов продукции не более чем на 10% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены конкурсной документацией;

- по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

- направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор;

- направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК или в Федеральной антимонопольной службе России;

- обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.

4.15.9.	Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются.

4.15.10.	Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и лицом, с которым заключается договор. Протокол о результатах преддоговорных переговоров, если в их ходе поменялись объём, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе лица, с которым заключается договор, размещается организатором конкурса на официальном сайте и ЭТП не позднее, чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

4.15.11.	Если подписание договора затягивается по вине заказчика, (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно п. 4.15.1) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней задержки.

4.15.12.	Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам конкурса, за исключением следующих случаев:

- изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

- изменения потребностей заказчика;

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

4.15.13.	Извещение об отказе, содержащее также обоснование отказа от заключения договора, размещается на официальном сайте не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения.

4.15.14.	Лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с п. 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- не предоставление обеспечения договора в сроки и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора, либо несоответствие обеспечения договора требованиям конкурсной документации;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

- непредставление до заключения договора документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных документацией о закупке и в составе заявки участника до заключения договора.

4.15.15.	В случаях уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик:

- удерживает обеспечение заявки такого участника конкурса;

- направляет в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.15.16.	Сведения об участнике конкурса, по решению заказчика, будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

а)	если такой участник конкурса:

- будучи признанным победителем конкурса уклонился от заключения договора;

- будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с п. 4.15.6, уклонился от заключения договора;

- будучи победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

б)	если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.16.	Обеспечение исполнения обязательств по договору.

4.16.1.	В случае, если указано в п. 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с п.п. 4.15.6, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.2.	Заказчик предусматривает предоставление обеспечения возврата аванса, обеспечения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств в одной или нескольких из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

4.16.3.	Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в п. 25 раздела 5 «Информационная карта».

4.16.4.	Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть представлено в следующем виде:

4.16.4.1.	Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

4.16.4.2.	Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

4.16.4.3.	Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

4.16.4.4.	Договор поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно п.п. 4.16.4.3 и/или 4.16.4.2.

4.16.4.	К обеспечению исполнения договора в форме банковской гарантии или поручительства в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно - подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

4.16.5.	По решению заказчика, перечень документов, указанных в п. 4.16.4 может быть уменьшен в случае наличия у заказчика актуальных версий документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

4.16.6.	Лицо, выступающее в роли поручителя или банка-гаранта, должно соответствовать следующим требованиям:

4.16.6.1.	Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств:

1)	Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor's (www.standardandpoors.com), Moody's Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга РФ, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчёта принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчёта принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

4.16.6.2.	Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств:

1)	С целью снижения финансовых рисков Заказчик принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчётную дату по публикуемой отчётности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

2)	Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчётности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

4.16.7.	Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

- для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.

4.16.8.	В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара/подрядчик/исполнитель должен предоставить заказчику/организатору конкурса иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.9.	Если в заявке участника конкурса содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с п.п. 4.15.6 достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя конкурса или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

## 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 конкурсной документации

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет конкурса Состав и объём работ | Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Создание многофункционального вычислительного комплекса (МВК) в техническом блок-контейнере (ТБК) на площадке «Новослободская»» (Далее «Работы»). Объем и перечень работ приведены в Части 3 «Техническая часть» конкурсной документации. |
| 2. | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, с учетом изменений, утвержденных решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53, от 03.12.2013 № 54, от 10.04.2014 № 59, от 14.05.2014 № 61, от 04.06.2014 № 62, от 26.06.2014 № 63, от 17.10.2014 № 64, от 20.11.2014 № 66,от 31.03.2015 № 70, 29.04.2015 № 72. |
| 3. | Условия договора: Сроки выполнения работ | Начало производства работ: с момента передачи помещений Подрядчику по Акту-допуску. Срок выполнения работ: не позднее 4 (четырех) месяцев с даты подписания Акта-допуска. |
|  | Место выполнения работ | ФГУП «ВНИИА», площадка «Новослободская», г. Москва, ул. Сущевская, д. 22 |
|  | Условия оплаты | Выполненные работы оплачиваются ежемесячно на основании счета, счета-фактуры, выставленных Подрядчиком, по факту выполнения работ (оборудование должно быть смонтировано, подключено к инженерным сетям, проведены испытания на холостом ходу и полной нагрузке всех систем), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а так же предоставления обоснования стоимости используемых материалов и оборудования (счетов, счетов-фактур, товарных накладных), комплекта исполнительной и технической документации и документации о полной готовности оборудования к работе в соответствии со структурой технического задания (Приложение № 1 к Договору). Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. |
| 4. | Количество лотов | 1 лот |
| 5. | Заказчик/организатор конкурса | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА») Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22 Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Моспочтамт, а/я 918 Контактное лицо по закупочной документации, тел., e-mail: Ермолов Иван Валерьевич, 8 (499) 972-84-27, zakupki@vniia.ru Факс (499) 978-44-72 |
| 6. | Информационное обеспечение проведения конкурса | Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru). Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru |
| 7. | Дата опубликования извещения о проведении конкурса | «08» мая 2015 г. |
| 8. | Отказ от проведения конкурса | Организатор конкурса отказывается от проведения конкурса в случаях, указанных в п. 2.6.1 конкурсной документации, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отказ организатора от проведения конкурса не приводит к каким-либо последствиям для организатора. Информация об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте в день принятия решения об отказе. |
| 9. | Начальная (максимальная) цена договора | с НДС 18% – 20 046 470, 00 (Двадцать миллионов сорок шесть тысяч четыреста семьдесят) руб. 00 коп. без НДС – 16 988 533, 90 (Шестнадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать три) руб. 90 коп. Цена договора включает в себя: стоимость Работ, стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, зарплату рабочих, эксплуатацию оборудования, машин и механизмов, доставку материалов на территорию Заказчика, полный комплект документации, налоги, пошлины, прочие сборы, другие расходы и обязательные платежи, связанные с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 10. | Официальный язык конкурса | Русский |
| 11. | Валюта конкурса | Российский рубль |
| 12. | Обеспечение заявки на участие в конкурсе: Форма обеспечения Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Требуется. - денежные средства или безотзывная банковская гарантия. - 5% начальной (максимальной) цены договора. Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА») ИНН 7707074137; КПП 770701001 Банковские реквизиты: р/с 40502810800400000002 ОАО Банк ВТБ к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525187 Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе _________________________________________________________________», (наименование конкурса, номер извещения о проведении конкурса, номер лота) а также «НДС не облагается». Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счёт получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, оригинал банковской гарантии предоставляется в порядке, предусмотренном подразделом 4.9 настоящей конкурсной документации. |
| 13. | Требования, предъявляемые к участникам конкурса, поставщикам/субподрядчикам/соисполнителям | 13.1. Требования к участникам конкурса: 13.1.1. Должен отвечать требованиям, указанным в п. 3.1 настоящей документации; 13.1.2. Должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объёме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объёме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. Участник должен предоставить Заказчику в составе заявки подробные сведения о цепочке собственников/руководителей участника (с приведением данных, позволяющих однозначно идентифицировать указанных лиц: ИНН/ОГРН и/или паспортных данных), включая собственников/руководителей организаций-учредителей, вплоть до конечных бенефициаров - физических лиц, с обязательным приложением подтверждающих документов (Уставов, учредительных договоров, выписки из ЕГРЮЛ, выписки из реестра акционеров и т.д. – официальных документов, позволяющих однозначно определить состав собственников/руководителей/бенефициаров). Непредоставление/ неполное предоставление/ указанных данных, равно как и предоставление недостоверных данных, может являться основанием для отклонения заявки участника от участия в конкурсе. 13.1.3. Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами указан в п. 14 настоящей информационной карты; 13.1.4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). 13.1.5. Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. 13.1.6. Обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, опытом и репутацией: 13.1.6.1. Участник должен иметь опыт работы на рынке не менее 2-х лет. 13.1.6.2. Уставный вид деятельности участника должен соответствовать предмету закупки. 13.1.6.3. Участник не должен быть зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000. 13.1.6.4. Руководитель участника не должен быть дисквалифицирован. 13.1.6.5. Участник не должен быть внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 13.1.6.6. Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом». 13.1.6.7. Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов. 13.1.6.8. Участник не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). 13.1.7. Участник не должен иметь просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки, либо не оспаривается Участником в судебном порядке. 13.1.9. Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.13 № 867-р по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Участник должен предоставить Заказчику в составе заявки подробные сведения, подтверждающие принадлежность Участника к субъектам малого и среднего предпринимательства либо сообщить о том, что Участник не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также информацию о субподрядчиках 1-ого уровня с указанием объёма субподряда и их принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства. 13.1.10. Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме оказываемых услуг, в том числе: 13.1.10.1. Наличие Лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Виды работ: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 13.1.10.2. Наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией по следующим видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, утверждённым приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г.: п. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; п. 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ; п. 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 13.1.10.3. Наличие Сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011. 13.1.10.4 Наличие квалифицированного персонала в штате организации: - количество сертифицированных специалистов по оборудованию Cisco Systems не менее 3-х; - количество специалистов обученных и аттестованных по электробезопасности (группа не ниже II) не менее 3-х. 13.1.10.5. Наличие Лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Постановление Правительства РФ № 1655-75 от 05.02.1999 г. «Об утверждении перечня особорежимных предприятий». 13.1.11. Участник должен иметь опыт работ по реализации проектов по созданию Центров обработки данных (ЦОД) – не менее 5 реализованных проектов с ценой Договора не менее 10 млн. руб. Опыт оценивается на основании представленных участником документов, указанных в п. 16.20 «Информационной карты» Конкурсной документации. При непредоставлении документов опыт считается равным нулю. |
| 14. | Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами | Требуется. Уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника конкурса должен быть не ниже 30 единиц, согласно «Единым отраслевым методическим указаниям по расчету обеспеченности финансовыми ресурсами участников закупок», утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 13.12.2012 №1/1204-П в редакции приказа Госкорпорации «Росатом» от 17.09.2013 № 1/983-П, указанный в Приложении 4 к настоящей Конкурсной документации. |
| 15. | Требования к поставляемым товарам/выполняемым работам/оказываемым услугам | Требования к поставляемым товарам/работам/услугам приводятся в части 3 «Техническая часть». |
| 16. | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса и включаемые участником в состав заявки на участие в конкурсе | Отсканированные оригиналы обязательных документов и справок: 16.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения открытого конкурса. 16.2. Устав, учредительный договор (при его наличии). 16.3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе. 16.4. Свидетельство о государственной регистрации. 16.5. Информационное письмо об учёте в статрегистре Росстата. 16.6. Приказ о назначении руководителя организации. 16.7. Приказ о назначении главного бухгалтера организации. 16.8. Формы бухгалтерской отчётности (формы № 1,2) за 2014 г. (годовая отчётность) с отметкой ИФНС (в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме), за подписью руководителя и главного бухгалтера. 16.9. Документ, подтверждающий применение участником процедур закупки упрощенной системы налогообложения (если таковая имеется). 16.10. Форма-4 ФСС за предшествующий календарный год с отметкой территориального органа Фонда социального страхования РФ. 16.11. Подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в конкурсе» об отсутствии задолженности у участника конкурса по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника конкурса. 16.12. Сертификаты качества (соответствия), на поставляемую продукцию, если продукция входит в Единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, утвержденный Постановлением правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982, или в список Товаров для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации (Письмо Федеральной таможенной службы № 06-73/44906 от 19.12.2006 г.). 16.13. Сведения о цепочке собственников/руководителей участника (с приведением данных, позволяющих однозначно идентифицировать указанных лиц: ИНН/ОГРН и/или паспортных данных), включая собственников/руководителей организаций-учредителей, вплоть до конечных бенефициаров-физических лиц, с обязательным приложением подтверждающих документов (Уставов, учредительных договоров, выписки из ЕГРЮЛ, выписки из реестра акционеров и т.д. – официальных документов, позволяющих однозначно определить состав собственников/руководителей/ бенефициаров). 16.14. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности). 16.15. Лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Виды работ: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 16.16. Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией по следующим видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, утверждённым приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г.: п. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; п. 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ; п. 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 16.17. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011. 16.18. Копия штатного расписания, копии трудовых книжек сотрудников организации, копии документов, свидетельствующих об уровне квалификации*, заверенные печатью организации. (* - Документом, свидетельствующим об уровне квалификации, является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию: - реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии); - реквизиты документа об образовании; - вид обучения; - продолжительность обучения; - наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; - реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии; - подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии; - печать образовательного учреждения.) 16.19. Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Постановление Правительства РФ № 1655-75 от 05.02.1999 г. «Об утверждении перечня особорежимных предприятий». 16.20. В подтверждение п. 13.1.11. участник должен предоставить копии завершенных договоров и актов выполненных работ подписанных обеими сторонами договора. 16.21. Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе. |
| 17. | Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе | - заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма1); - анкета (раздел 6, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике конкурса», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах: *.pdf и *.xls; - спецификация оборудования (материалов) (раздел 6, Форма 4), заполненная в Adobe-форме в соответствии с формой, приведенной в Приложении 1 к настоящей конкурсной документации, и инструкцией, приведенной в Приложении 2 к настоящей конкурсной документации. - документы, указанные в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям; - техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по конкурсу (раздел 6, Форма 3), в том числе содержащее: - описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг); - указание количества предлагаемого товара, объёма работ или услуг или порядка его определения. В связи с тем, что пунктом «а» ст. 14.3.4. Единого отраслевого стандарта закупок прямо предусмотрено наличие в заявке описания характеристик Товара, не допускается указывать ссылку только на Техническое задание, размещенное в конкурсной документации. Участник обязан перечислить в заявке именно тот Товар, который предлагается Участником к поставке. Неуказание конкретного Товара, равно как и ссылка на соответствие Товару в документации без указания этого Товара в заявке, может быть расценено как существенное несоответствие документации закупки и быть основанием для отклонения Участника. 6) заполненный проект договора, указанный в Части 2 «Проект договора» данной документации, в части реквизитов участника, цены договора и Приложений (Спецификация, Техническое задание и т.п.). Заполненный проект договора должен быть подписан уполномоченным на подписание договоров от имени Участника лицом и скреплен печатью Участника. Указанный проект договора должен быть представлен через ЭТП в составе заявки в отсканированном виде (в цвете, разрешением не хуже 300х300 dpi) в форматах *.pdf или *.jpeg, а также в текстовом виде в формате *.doc. (Изменение иных разделов и условий проекта договора (встречные предложения) не допускаются. Представление участником закупки в составе заявки встречного предложения может быть расценено заказчиком как существенное несоответствие условиям процедуры закупки). В случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов – письмо с информацией об отсутствии оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции. |
| 18. | Альтернативные предложения: Возможность подачи Условия, по которым допускается подача Количество альтернативных предложений | Не допускается. |
| 19. | Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей, минимальный % от общего объёма поставок/работ/услуг по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей | Допускается с письменного согласования Заказчика и при условии предоставления в составе заявки договора(ов) о намерениях с потенциальным соисполнителем. |
| 20. | Возможность проведения процедуры переторжки Условия договора, по которым возможно проведение переторжки | Возможна. по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены |
| 21. | Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе) | Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе): ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru. срок в 09-00 (время московское) «09» июня 2015 г. |
| 22. | Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок | ФГУП «ВНИИА» 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22. Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «17» июня 2015 г. Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее «24» июня 2015 г. |
| 23. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса | Рейтинг заявки i-го участника закупки определяется по формуле: - оценка (балл) критерия «цена договора»; - значимость (вес) критерия «цена договора» равен 0,95; - оценка (балл) критерия «опыт работ сопоставимого характера и объема»; - значимость (вес) критерия «опыт работ сопоставимого характера и объема» равен 0,5. |
|  |  | Цена договора (значимость критерия – 95 %) (в связи с тем, что Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемой продукции, при сравнении ценовых предложений участников в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, используются ценовые предложения участников без учета НДС) Оценка заявки по данному критерию производится по следующей формуле: - рейтинг оцениваемой заявки по критерию «цена договора»; - минимальное предложение по цене договора из всех заявок на участие в запросе предложений - предложение участника запроса предложений по цене (в рублях) Итоговая оценка в баллах округляется до десятых. |
|  |  | Опыт работ сопоставимого характера и объема (значимость критерия – 5%) Оценка заявки по данному критерию производится по следующей формуле: где: – стоимость завершенных в 2012- 2014 гг. (за последние 3 года) работ в рамках договоров сопоставимого характера и объема, i-го участника закупки, руб. с НДС – максимальный опыт (стоимость завершенных в 2012 - 2014 гг. (за последние 3 года) работ в рамках договоров сопоставимого характера и объема) из представленного опыта всех допущенных участников, но не более предельного значения (в случае если более чем предельное значение, то принимается равным такому предельному значению), руб. с НДС. Предельное значение опыта участника принимается равной 2 НМЦ, руб. с НДС В случае не предоставления в составе заявки Участника справки по форме 4.2. и/или документов подтверждающих указанные сведения (первая страница договора и последняя страница договора с подписями и печатями сторон). Значение данного критерия при оценке заявки Участника принимается равным нулю. По критерию «опыт работ сопоставимого характера и объема» дополнительно устанавливается следующий порядок учета наличия санкций, примененных к участнику закупки за последние два года: - при оценке участника закупки данному критерию общее количество начисленных в соответствии с вышеуказанным порядком баллов за наличие опыта () уменьшается в соответствии с таблицей, приведенной ниже, в зависимости от общей суммы санкций по всем судебным решениям, в том числе мировым соглашениям, опубликованным в течение двух лет, предшествующих дате размещения извещения о проведении закупки на официальном сайте, вынесенным не в пользу участника закупки, выступавшего в качестве ответчика, которыми установлены обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), возникших из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с изготовлением, поставкой, эксплуатацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, заключенных с Госкорпорацией «Росатом». - под суммой санкций понимается совокупность взысканных, либо подлежащих взысканию, с участника закупки денежных средств по судебным решениям, в том числе мировым соглашениям (задолженность, неустойки, пени, штрафы, проценты за использование чужими денежными средствами, расходы по уплате госпошлин). - при расчете суммы санкций по судебным решениям учитываются опубликованные решения вышестоящих инстанций. Наличие санкций; Баллы (). Санкции не применялись; Количество баллов, присвоенное по опыту участника закупки, засчитывается в 100% размере. Размер санкции, примененных к участнику закупки, составляет менее 10% от НМЦ данной закупки; Количество баллов, присвоенное по опыту участника заявки уменьшается на 50%. Размер санкции, примененных к участнику закупки, составляет 10% от НМЦ или более; Участнику по данному критерию присваивается 0 баллов. Итоговая оценка (балл) критерия «опыт» принимается равной соответствующему значению (), полученному с учетом наличия указанных санкций. |
| 24. | Срок заключения договора: | Не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. В случае, если Заказчику требуется согласие собственника ГК «Росатом» на совершение крупной сделки - не позднее 5 (пяти) дней с момента получения Заказчиком указанного согласия в соответствии с федеральным законом от 01.12.2007 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». С победителем конкурса будет заключен Договор, путем подписания его на территории ФГУП «ВНИИА» по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д. 22, лицом, имеющим право действовать от имени организации-победителя без доверенности. |
| 25. | Обеспечение исполнения обязательств по договору: | Обеспечение исполнения обязательств по договору. 25 % от стоимости договора, заключаемого с победителем отрытого конкурса в электронной форме. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору Подрядчиком, без учёта гарантийных обязательств, плюс 60 дней. Обеспечение исполнения обязательств по договору представляется в виде безотзывной банковской гарантии, либо путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования итогового протокола на официальном сайте, но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты подписания Договора. Обеспечение в виде банковской гарантии должно быть передано Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, дом 22 по акту приема-передачи в рабочее время не позднее последнего рабочего дня до истечения срока предоставления обеспечения договора. Рабочее время Заказчика: с 09:00 до 17:00 московского времени (понедельник – четверг), с 09:00 до 14:00 московского времени (пятница) |
| 26. | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств | Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА») ИНН 7707074137; КПП 770701001 Банковские реквизиты: р/с 40502810800400000002 ОАО Банк ВТБ к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525187 В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения договора по договору (название предмета договора, ссылку на протокол по подведению итогов процедуры закупки как основание заключения договора)», а также «НДС не облагается». |
| 27. | Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, закупочной комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурс, закупочной комиссии при проведении конкурса цен могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru. Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурс, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса. Условия и положения конкурсной документации цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы. |
| 28. | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса | О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); 2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; 3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом». |

## 6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАКЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Форма 1

(на фирменном бланке организации)

№ документа

дата

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора на ____________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _______________ на сайте _____________, конкурс № ___, документацию по конкурсу, ____________________________________________________________________,

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника конкурса)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника конкурса)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника конкурса)

предлагает заключить договор на _______________________________________________________________,

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в конкурсе (сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам) | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена заявки, руб. с НДС | (указать цену договора с отражением НДС) |
| 2. | Цена заявки, руб. без НДС | (указать цену договора без НДС) |
| 3. | Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | (указать начало и окончание поставки товара/выполнения работ/оказания услуг оказания в формате исчисления сроков, указанном в п. 3 раздела 5 «Информационная карта») |
| 4. | Гарантийный срок, мес. | (указать гарантийный срок) |

Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «__» _______ 201_ г.

Настоящим подтверждаем, что:

Для юридических лиц:

[участнику конкурса необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

- - задолженность 	 (наименование участника конкурса) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

- задолженность 	 (наименование участника конкурса) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов ______________________ (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший______________ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).];

- против ____________________________ (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________________ (наименование участника конкурса) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника конкурса) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц:

Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

- ________________________________ (наименование участника конкурса) не зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы;

- руководитель ________________________________ (наименование участника конкурса) не дисквалифицирован;

- ________________________________ (наименование участника конкурса) не внесен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ;

- ________________________________ (наименование участника конкурса) не внесен в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом»;

- ________________________________ (наименование участника конкурса) не внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- ________________________________ (наименование участника конкурса) не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком (либо указать реквизиты договора, исполнение обязательств по которому оспаривается Участником в судебном порядке, и номер дела в арбитражном суде).

В случае признания нас победителем конкурса, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

а)	подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе;

б)	представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора (без учета гарантийных обязательств (в случае предоставления одной банковской гарантии)) в виде ________________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/передачи заказчику в залог денежных средств) не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования итогового протокола на официальном сайте, но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты подписания Договора на сумму __________________________ руб. __ коп.

Нами будут представлены в течение ___ с момента заключения договора (указать срок предоставления подтверждающих документов) документы, указанные в п. 4.15.2 документации и проекте договора (часть 2 конкурсной документации), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов.

Мы, __________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных п. 4.15.17 конкурсной документации, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных п. 4.15.19 конкурсной документации.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по конкурсу, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями п. 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в формате.

| № п/п | Наименование документа | Число страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Анкета (форма 2) |  |
|  | Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) |  |
|  | … |  |
|  | … |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

_____________________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса.

- Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям п. 4.5.1.

- Участник конкурса должен перечислить и указать объём каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса, согласно требованиям п. 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

- Участнику конкурса рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в конкурсе в соответствии с порядком, указанным в п.п. 4.4.4., 4.4.5.

Форма 2

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора

на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Участник конкурса: ________________________________

Таблица 1. Сведения об участнике конкурса.

| № | Наименование | Сведения об участнике конкурса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно - правовая форма |  |
| 3. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 4. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурс – физического лица |  |
| 5. | Виды деятельности |  |
| 6. | Срок деятельности (с учётом правопреемственности) |  |
| 7. | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
| 8. | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
| 9. | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
| 10. | Фактическое местоположение |  |
| 11. | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 12. | Факс (с указанием кода города) |  |
| 13. | Адрес электронной почты |  |
| 14. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 15. | Размер уставного капитала |  |
| 16. | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 17. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчётного счёта участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 18. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 19. | Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 20. | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл. почты |  |

_____________________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника конкурса.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.

- Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар |  |

В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_____________________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

- Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие конкурсе в двух форматах *.pdf и *.xls;

- В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 3 участнику конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 4 участником конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

- В столбце 5 участнику конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- Столбец 6 участником конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество.

- Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

- Столбец 8 заполняется согласно образцу.

- Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

- В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

- Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке.

- Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

- В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

- В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

Форма 3

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора

на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник конкурса: ________________________________

Суть технического предложения

______________________________________		______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

- описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

- указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

- указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

- описание комплектации предлагаемого товара;

- описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

- указание количества предлагаемого товара, объёма работ или услуг или порядка его определения.

Форма 4

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора

на ______________________

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ

Участник конкурса: ________________________________

| № п/п | Наименование, тип, марка продукции (с указанием попозиционной расшифровки: базовой или иной комплектацией оборудования, комплекты запасных частей и принадлежностей для эксплуатации в течение гарантийного срока, сопутствующих работ и услуг: доставка, шеф-монтаж, шеф-наладка, организация обслуживания в течение гарантийного срока) | Изготовитель продукции | Адрес поставки | Срок поставки | Стоимость за единицу, руб. без НДС | Кол-во, ед. | Всего стоимость, руб. без НДС | Итого стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________________		______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Форма 4.1

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Спецификация оборудования (материалов)

Форма в соответствии с Приложением № 1 к настоящей конкурсной документации

Участник конкурса:______________________________________________

_____________________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1.	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2.	Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная спецификация.

3.	Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4.	Участник конкурса должен заполнить и приложить к заявке на участие в конкурсе Adobe-форму Спецификации оборудования (материалов) (форма 4.1), которая должна быть заполнена в Adobe-форме в соответствии с формой (Приложение 1) и инструкцией, приведенной в Приложении 2 к настоящей конкурсной документации.

5.	Участник конкурса должен принять во внимание, что Итоговая стоимость по Спецификации оборудования (материалов) (Форма 4.1),

Форма 5

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Настоящая форма банковской гарантии

носит исключительно рекомендательный характер

и применяется с учётом экономической целесообразности.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _________

г. Москва		«__» __________ 201_ г.

___________________________________ (_____________), именуемое в дальнейшем
«Гарант», осуществляющее деятельность в качестве кредитной организации на
основании __________________________, выданной Банком России «__» ___________ 20__ г., адрес местонахождения: _________________________, ОГРН _______________, ИНН/КПП _______________/_______________, кор.счёт №___________________________ в _________________________, БИК ___________, в лице _____________________, действующей на основании _______________________ № _______ от ____________ г., во исполнение направленного в адрес Гаранта ходатайства _______________________________ (ИНН/КПП________________, местонахождение: _________________________________), именуемого в дальнейшем «Принципал», обязуется уплатить в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА») (ИНН/КПП _______________________, местонахождение: ______________________________), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», в порядке обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору ____________ № ____________ (далее -«Договор ___________»), подлежащему заключению между Бенефициаром и Принципалом на основании Протокола ______________________ № __________ от _________ г., по письменному требованию Бенефициара, платеж в пределах суммы, не превышающей ______________________ (____________________________) руб. __, на следующих условиях:

- Сумма гарантии по настоящему обязательству обеспечивает надлежащее
исполнение Принципалом своих обязательств по Договору _____________.

- Необоснованное предъявление Бенефициаром требований к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей гарантии является основанием для применения к Бенефициару мер гражданско-правовой ответственности, в соответствии с действующим российским законодательством.

- Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.

- Настоящая гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует по «__» _________ 201_ года включительно.

- Для выплаты средств по гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть представлены следующие документы:

- требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской гарантии, которое должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления суммы банковские реквизиты и идентификационные признаки Бенефициара и быть подписано полномочным представителем Бенефициара и скреплено печатью Бенефициара;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени Бенефициара.

- Гарант обязуется рассмотреть и удовлетворить требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей гарантии путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования Бенефициара.

- Основанием для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа являются:

- отсутствие приложенных к требованию документов, указанных в п. 5 настоящей Гарантии,

- предъявление Бенефициаром к Гаранту требования об исполнении платежа по настоящей гарантии по истечении срока ее действия.

Гарант обязуется незамедлительно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его требование посредством направления отказа заказным письмом с уведомлением о вручении.

- Основаниями прекращения настоящего обязательства являются:

- факт уплаты Гарантом в пользу Бенефициара суммы, на которую выдана настоящая гарантия;

- окончание срока действия настоящей гарантии;

- отказ Бенефициара от своих прав по настоящей гарантии и возвращение ее Гаранту;

- отказ Бенефициара от своих прав по настоящей гарантии, путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

- Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по настоящей Гарантии.

- Предусмотренные настоящей гарантией обязательства Гаранта считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счёта Гаранта в пользу Бенефициара, в соответствии с реквизитами, указанными в требовании Бенефициара.

- Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящей гарантии ограничивается суммой, на которую она выдана.

- Вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящей гарантии споры между Бенефициаром и Гарантом, неурегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.

- Утратившая силу гарантия возвращается Гаранту без каких-либо
дополнительных требований.

ГАРАНТ:

__________________(Должность)				___________________ (ФИО)

М.П.

Форма 6

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

«Форма представления информации о принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства»

| Бланк организации поставщика | Реквизиты заказчика/поставщика |
| --- | --- |

Настоящим подтверждаем, что наименование организации поставщика/субподрядчика продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учётом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Форма 7

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-участника закупки

(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва

_______________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:

_______________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _____________________

представлять Заказчику и подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе ______________________________________________________________________

(наименование конкурса) ______________________________________________________________________________________.

Подпись __________________________________ ____________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) 			(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «__» ___________________ 201_ г.

Руководитель организации ________________________ 		(___________________)

(ФИО) 					(подпись)

М.П.

Форма 8

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника закупки на процедуре открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в виде электронных документов

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник закупки:

_____________________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника закупки)

доверяет _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _____________

представлять интересы ________________________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом конкурсе _________________________________________________________________________

(наименование конкурса)

____________________________________________________________________________________________,

в том числе присутствовать на процедуре открытия доступа к заявкам на участие в вышеуказанном конкурсе.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________   ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) 				(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 201_ г.

Руководитель организации 		________________________ 		(___________________)

(ФИО) 				(подпись)

М.П.

Форма 9

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по ______________________________ для нужд

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»

## СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ, СОПОСТАВИМЫХ ПО ХАРАКТЕРУ И ОБЪЕМУ ПРЕДМЕТУ НАСТОЯЩЕГО КОНКУРСА, ЗАВЕРШЕННЫХ В ПЕРИОД С 2012 г. ПО 2014 г.

Участник конкурса: ________________________________

Сведения о завершенных в 2012-2014гг. договорах:

| № п/п | Реквизиты договора (номер и дата) | Сроки выполнения договора (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Содержание работ | Стоимость услуг |  | Срок завершения выполнения работ, (число, месяц и год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сумма договора, руб. с НДС | В т.ч. стоимость выполненных в 2011-2014 гг. работ по документам, подтверждающим исполнение, руб. без учета НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Участник ___________ [указываются организационно-правовая форма и наименование участника] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Договор №1 от дд.мм.гггг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт выполненных работ № 1 от дд.мм.гггг к Договору №1 |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Акт выполненных работ № 2 от дд.мм.гггг к Договору №1 |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Акт выполненных работ № 3 от дд.мм.гггг к Договору №1 |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Договор №2 от дд.мм.гггг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт выполненных работ № 1 от дд.мм.гггг к Договору №2 |  |  |  |  | Х |  |  |
|  |  | … |  |  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурса, приложением к которой является данная справка.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В данной форме отдельными строками применительно к каждому договору участнику необходимо указать сведения по документам, подтверждающим выполнение работ (акты выполненных работ и т.п.) в рамках указанных в данной справке договоров, а именно: реквизиты данного документа (номер и дату) (отдельная строка после описания договора), стоимость выполненных работ (столбец 8) и срок завершения выполнения работ (столбец 9).

- Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Участникам конкурса необходимо приложить копии указанных договоров с приложениями, определяющими состав и содержание услуг, а также документов, подтверждающих оказание услуг, включая стоимость (акты сдачи-приёмки услуг и т.п.).

# ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Встречные предложения участников не допускаются.

Проект Договора подряда № ______

г. Москва									« ___ » _______ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Дмитриева Вадима Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 825 от 22.07.2014 года, с одной стороны, и ______________________ в лице _________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, по итогам открытого конкурса в электронной форме (Протокол __________ №______________ от ______), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок своим иждивением выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Создание многофункционального вычислительного комплекса (МВК) в техническом блок-контейнере (ТБК) на площадке «Новослободская»» (далее Работы) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Сущевская д.22, площадка «Новослободская» ФГУП «ВНИИА» (далее Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Подрядчик выполняет работу в соответствии со Свидетельством, выданным саморегулируемой организацией _____________ № ____________ от ________________ , о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Виды работ, предусмотренные настоящим свидетельством: _____________. Сведения о саморегулируемой организации: ___________________ (наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства).

1.3. Подрядчик выполняет работу в полном соответствии с Календарным план-графиком работ (Приложение №3), действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, регламентирующими технический уровень, качество, объем работ.

1.4. Виды и объёмы Работ определяются на основании Технического задания (Приложение №1) и Сметного расчёта (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена договора составляет _________________ (______________) руб., в том числе НДС 18 % - __________ (________________).

Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

Цена договора включает: стоимость Работ, стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, зарплату рабочих, эксплуатацию оборудования, машин и механизмов, доставку материалов на территорию Заказчика, полный комплект документации, налоги, пошлины, прочие сборы, другие расходы и обязательные платежи, связанные с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Оплата по Договору производится следующим образом:

2.2.1. Выполненные работы оплачиваются ежемесячно на основании счета, счета-фактуры, выставленных Подрядчиком, по факту выполнения работ (оборудование должно быть смонтировано, подключено к инженерным сетям, проведены испытания на холостом ходу и полной нагрузке всех систем), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а так же предоставления обоснования стоимости используемых материалов и оборудования (счетов, счетов-фактур, товарных накладных), комплекта исполнительной и технической документации и документации о полной готовности оборудования к работе в соответствии со структурой технического задания (Приложение № 1 к Договору).

2.3. Стоимость строительства при выполнении работ определяется базисно-индексным методом на основании федеральных единичных расценок на строительные работы (ФЕР-2001), федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001), федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001), федеральных единичных расценок на капитальный ремонт оборудования (ФЕРмр-2001), федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001), федеральных средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ-2001), федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ-2001). Расчёты за выполненные работы по Договору в текущем  уровне цен производятся по индексам пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в Московском регионе разработанных федеральным автономным учреждением «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» (ФАУ ФЦЦС), г. Москва, Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»). Стоимость материальных ресурсов определяется по ФСЦЦ-01-2001 в редакции 2014г. и фактическим (рыночным) ценам на материальные ресурсы с предоставлением на них копий счетов, счетов-фактур и товарных накладных.

2.4. В случае увеличения объемов работ и/или использования более дорогостоящих материалов без согласия с Заказчиком, Подрядчик оплачивает понесенные в связи с этим расходы за свой счет

2.5. Датой осуществления платежа считается дата снятия денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, либо путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика в размере 25 % от цены Договора в сумме ________,__ (_________________________) рублей.

3.2. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору Подрядчиком, без учёта гарантийных обязательств, плюс 60 (шестьдесят) дней.

3.3. Банковская гарантия должна быть выдана банком-Гарантом, отвечающим следующим требованиям:

а) банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

б) банк должен быть участником системы страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк).

в) величина собственного капитала банка на последнюю отчётную дату по публикуемой отчётности должна быть больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

3.4. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные Договором сроки, или в случае расторжения Договора (в том числе одностороннего отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Договором). При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование Бенефициара с подтверждением полномочий лица, подписавшего данное требование.

3.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения Договора, в случае ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору, Заказчик имеет право в течение всего срока действия банковской гарантии потребовать от Гаранта по банковской гарантии уплаты суммы в размере 25 % от цены договора в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением Подрядчиком Договора.

3.6. В случае, если после заключения Договора по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

3.7. В случае, если Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения Договора, официально признанное банком-Гарантом, указанным в таком обеспечении, сфальсифицированным, Договор считается незаключённым.

3.8. В случае перечисления денежных средств Заказчику:

3.8.1. Подрядчик осуществляет перечисление денежных средств по следующим реквизитам Заказчика:

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

ИНН 7707074137; КПП 770701001

127055, г.Москва, ул. Сущевская д. 22

Банковские реквизиты:

р/с 40502810800400000002

ОАО Банк ВТБ

к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525187

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения договора (название предмета договора, ссылку на протокол по подведению итогов процедуры закупки как основание заключения договора)», а также «НДС не облагается».

3.8.2. В случае неисполнения и/ или ненадлежащего исполнения условий Договора Подрядчик несет ответственность, предусмотренную пунктами 7.2, 7.10, 7.11 настоящего Договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Составить, согласовать и утвердить у Заказчика Сметный расчёт (Приложение №2) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

4.1.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком Календарный план-график работ (Приложение №3) с указанием дат начала и окончания этапов (видов) Работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметным расчётом.

4.1.3. До начала производства Работ Подрядчик должен разработать и утвердить проект производства Работ (ППР), согласовав его с Заказчиком, а также предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте.

4.1.4. До начала производства работ принять по Акту-допуску помещения от Заказчика, в случае отказа, Подрядчик обязан выслать в адрес Заказчика мотивированный отказ в течении 3 (трех) рабочих дней.

4.1.5. Произвести Работы, предусмотренные Техническим заданием, согласно требованиям действующих технических стандартов и СНиПов.

4.1.6. Выполнить Работы в полном объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.7. Выполнить Работы на высоком профессиональном уровне в полном соответствии с требованиями Заказчика и законодательства Российской Федерации, строительными нормами, правилами и стандартами и в соответствии с требованиями нормативных актов органов власти и организаций, действующих на дату подписания Договора.

4.1.8. Производить Работы только в отведённой зоне работ. После окончания Работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования.

4.1.9. Осуществлять доставку и вывоз грузов транспортом Подрядчика.

4.1.10. Для выполнения Работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение Работ, являющихся гражданами РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ.

4.1.11. Подрядчик обязуется предусмотреть мероприятия, исключающие возможность травмирования людей, обеспечить необходимые условия для соблюдения технологического процесса, сохранности оборудования и материалов.

4.1.12. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.

4.1.13. Обеспечивать соблюдение требований режима и трудового распорядка ФГУП «ВНИИА», пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда сотрудниками Подрядчика, находящимися на объекте Заказчика. Работы должны выполняться с 8-00 до 17-00 в будние дни. Уборку и вывоз мусора производить ежедневно.

4.1.14. Своевременно подавать списки/заявки персонала, участвующего в работах по данному Договору, согласно требованиям режима Заказчика.

4.1.15. Немедленно предупредить Заказчика и, до получения его указаний, приостановить Работы при обнаружении обстоятельств, требующих изменений сметной документации и способных негативно повлиять на выполнение Работ, здоровье и безопасность людей, стоимость Работ.

4.1.16. Подрядчик учитывает все риски, связанные с предметом Договора, и обязуется выполнить заданные объёмы работ без увеличения стоимости и в заданные сроки в соответствии с проектом, Сметным расчётом и Календарным планом-графиком.

4.1.17. Представить Заказчику в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента заключения Договора, документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов за последний отчётный период (при этом отчётным периодом Стороны понимают последний отчётный квартал), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

- копию справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период.

При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

4.1.18. Приступить к выполнению Работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

4.1.19.  Привлекать Субподрядные организации для выполнения своих обязательств по настоящему Договору с письменного согласования Заказчика и при условии предоставления в составе заявки договора(ов) о намерениях с потенциальным Субподрядчиком. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за соблюдение сроков и качество результатов Работ, выполняемых привлеченными согласно настоящему пункту Субподрядчиками.

4.1.20. Обеспечить объект бытовыми помещениями (строительным городком) силами Подрядчика в границах данного объекта.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Передать по Акту-допуску помещения для выполнения работ Подрядчику.

4.2.2. Обеспечить объект электроэнергией и водой, необходимыми в процессе производства работ.

4.2.3. Назначить ответственного представителя технического надзора за всеми видами выполняемых работ и обеспечить приемку выполненных работ.

4.2.4. Обеспечить доступ на свою территорию, если это не противоречит требованиям режима, по предварительной заявке Подрядчика:

- персонала Подрядчика (граждане РФ).

- материалов и оборудования, необходимых для производства работ и средств их доставки.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Остановить Работы Подрядчика, если они проводятся с нарушением действующих норм и правил РФ, требований режима, сметной документации, требований пожарной охраны и техники безопасности.

4.3.2. Вносить изменения в проект и график производства работ, предварительно известив об этом Подрядчика.

4.4. При выполнении Работ по настоящему Договору, Заказчик и Подрядчик осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

Документом, свидетельствующим об уровне квалификации, является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство).

Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:

- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

- реквизиты документа об образовании;

- вид обучения;

- продолжительность обучения;

- наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

- реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;

- подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии;

- печать образовательного учреждения.

В случае отсутствия документа об образовании или не соответствия документа об образовании вышеуказанным требованиям, а так же в случае выявления фактов нарушений при выполнении работ на объекте, Заказчик предъявляет требования к Подрядчику о направлении соответствующих работников Подрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации, с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объёме и сданы Заказчику в срок не позднее _______________ в соответствии с Календарным планом-графиком работ (Приложение № 3).

5.2. Сроки начала и окончания работ переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по Договору (в том числе в связи с погодными условиями).

5.3. Допускается досрочное выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором, с письменного согласия Заказчика.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем/приемочной комиссией Заказчика после того, как оборудование будет смонтировано, подключено к инженерным сетям, проведены испытания на холостом ходу и полной нагрузке всех систем  и оформляется актом КС-2 , справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ по форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 , справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100,  акт законченного строительством объекта (форма КС-14) и документацию о полной готовности оборудования к работе в соответствии со структурой технического задания (Приложение № 1 к Договору), в срок, не позднее 2 (второго) рабочего дня, следующего за днем фактического выполнения соответствующих работ, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование.

6.2. Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы согласно СНиП 3.01.01.85.) в срок не позднее 2 (второго) рабочего дня, следующего за днем фактического выполнения соответствующих работ.

6.3. Подрядчик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке, в том числе:

- документы о сертификации установленных Подрядчиком материалов и оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.);

- технический паспорт на установленное Подрядчиком оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров установленного Подрядчиком оборудования и гарантийного периода.

6.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов, указанных в п.6.1 и 6.3. Договора, с участием Подрядчика осматривает выполненные работы.

6.5. По факту приемки работ Заказчик подписывает и возвращает Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо, в случае выявления несоответствия выполненных по Договору работ при приемке работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

6.6. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.

6.7. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.

6.8. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность ее дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.9. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения установленных настоящим договором сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 2.1. Договора за каждый календарный день просрочки до фактического их завершения но не более 10% от цены договора.

7.2. Неустойка должна быть уплачена Подрядчиком согласно претензии, выставленной Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты её получения Подрядчиком, а также Заказчик может удерживать неустойку из любых платежей, причитающихся Подрядчику, в том числе из предоставленного Подрядчиком в качестве исполнения условий договора обеспечения.

7.3. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

7.4. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации объекта после выполнения работ по Договору.

7.5. В случае неправильного оформления или несвоевременного предоставления счёта-фактуры Заказчику, повлекшего за собой убытки, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения упущенной выгоды в сумме НДС, излишне уплаченного в бюджет, в соответствии с налоговым законодательством РФ (Главы 16 и 21 НК РФ).

7.6. Подрядчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за качество выполненных работ.

7.7. В остальном за невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.8. Если в результате действий (бездействия) работников Подрядчика при выполнении Работ имуществу Заказчика будет причинен вред, то ликвидацию последствий причиненного вреда обязан осуществить Подрядчик в полном объёме и за собственный счёт в сроки согласованные с Заказчиком. Производство работ по ликвидации последствий причиненного вреда не является основанием для изменения сроков работ, выполняемых по настоящему договору.

7.9. Все штрафы, пени по настоящему Договору, равно как и убытки, причинённые ненадлежащим исполнением Договора Подрядчиком, могут быть в части, не превышающей сумму банковской гарантии, истребованы по выбору Заказчика, как у Подрядчика, так и у Гаранта по банковской гарантии. При этом в части, превышающей сумму банковской гарантии, штрафы, пени и убытки могут быть истребованы только у Подрядчика.

7.10. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Заказчик вправе в полном объёме удержать денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора.

7.11. По факту принятия решения Заказчиком об удержании неустойки из платежей, причитающихся Подрядчику по договору, а также по факту удержания пени и штрафных санкций из платежей, причитающихся Поставщику, Заказчик направляет Подрядчику письмо-уведомление с приложением ее расчёта. Подрядчик по результатам рассмотрения указанного уведомления, в течение 5 дней, обязан направить Заказчику письменное согласие с расчётом неустойки, либо направить в адрес Заказчика письменный мотивированный обоснованный контррасчёт неустойки. При отсутствии согласия с расчётом Заказчика и/или не предоставления контррасчёта неустойки от Подрядчика, Заказчик вправе приостановить расчёты по договору в целом, на срок, соразмерный сроку задержки получения ответа на уведомление. При этом допускается переписка между сторонами путём направления таких уведомлений по факсу, электронной почте с последующей досылкой оригиналов по почте.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

8.1. Гарантийный срок на используемые в работе материалы, оборудование и работы составляет ____ (не менее 12 месяцев) после утверждения Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-14.

8.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов поставляемых для выполнения Работ, соответствует требованиям строительных норм и правил, а также образцам, согласованным Заказчиком.

8.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору. Качество работ определяется нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ПУЭ и др.)

8.4. Если в течение срока гарантии выявятся недостатки в работах, и/или дефекты материалов Подрядчик обязан в сроки назначенные Заказчиком исправить недостатки путём замены материалов и/или выполнением работ для обеспечения надлежащего качества за свой счёт.

8.5. Гарантии имеют силу, если дефекты в материалах и/или результатах работ не вызваны следующими обстоятельствами:

- не соблюдением норм и правил эксплуатации объекта службами Заказчика;

- нарушениями при проведении на территории объекта, каких либо работ Заказчиком, либо третьими лицами, выполняющими работы по указанию Заказчика.

8.6. Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Подрядчиком без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствиями противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий, или нарушения правил эксплуатации зданий и сооружений.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА

9.1. В целях предотвращения несчастных случаев при производстве Работ Заказчик и Подрядчик определяют следующий порядок взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности и охраны труда:

9.2. Подрядчик обязан:

9.2.1. Обеспечить безопасные условия и охрану труда своих работников, как до начала, так и при производстве Работ, в том числе:

- ознакомиться с «Системой управления охраной труда ВНИИА», разработанными совместными мероприятиями по обеспечению безопасности и руководствоваться ими при производстве Работ;

- предоставить заказчику необходимые документы (удостоверения, протоколы проверки знаний и др.), подтверждающие своевременность прохождения персоналом исполнителя проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых Работ;

9.2.2. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты работников;

9.2.3. Осуществлять трёхступенчатый контроль с участием представителей Заказчика за соблюдением требований безопасности и охраны труда на отведенных территориях или участках производства Работ;

9.2.4. Немедленно информировать заказчика о нештатных ситуациях на строительно-монтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях;

9.2.5. При необходимости по фактам нарушения работниками и должностными лицами Подрядчика требований безопасности или охраны труда проводить с участием Заказчика «Дни охраны труда» с принятием конкретных мер к нарушителям.

9.3. Заказчик обязан:

9.3.1. Взаимодействовать с Подрядчиком по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда, как до начала, так и при производстве Работ, в том числе:

- ознакомить Подрядчика с «Системой управления охраной труда ВНИИА»;

- разрабатывать с участием Подрядчика мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ и оказывать помощь в их реализации;

- до начала Работ совместно с подрядными организациями провести комиссионную проверку соответствия выделенной территории или участка Работы требованиям проекта производства работ (решение санитарно-бытового обслуживания работников Подрядчика, состояние проездов, мест складирования материалов и оборудования, электробезопасности, ограждения и освещения, выполнение требований охраны окружающей среды и др.) с составлением соответствующего акта.

9.3.2. Участвовать в проведении Подрядчиком трёхступенчатого контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда на отведенных территориях или участках производства работ.

9.3.3. При получении информации от Подрядчика о нештатных ситуациях на строительно-монтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.), немедленно принимать меры для оказания помощи.

9.3.4. Участвовать в проводимых Подрядчиком «Днях охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами Подрядчика требований безопасности или охраны труда.

9.3.5. Заказчик вправе:

9.3.5.1. Требовать от подрядных организаций предоставления документов (удостоверений, протоколов проверки знаний и др.), подтверждающих квалификацию персонала исполнителя и своевременность прохождения им проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых Работ.

9.3.5.2. Приостанавливать Работу Подрядчика при выявлении грубых нарушений требований безопасности и охраны труда до их устранения.

10. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

10.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

10.2. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

11.2. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ, с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии 14 (четырнадцать) дней с момента ее получения.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию обеих Сторон, а так же в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным договором и действующим законодательством. Сторона обязана сообщить другой Стороне о расторжении договора за 10 дней до прекращения действия договора.

12.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ с включением Подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков, в случае не соблюдения Подрядчиком: пунктов данного Договора, сроков утвержденных в настоящем договоре, в случае нарушения персоналом Подрядчика требований режима, безопасности и охраны труда, а так же непредоставления Подрядчиком подтверждающих документов, предусмотренных п. 4.1.17. либо в случае выявления по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика.

12.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора, либо с 15 (пятнадцатого) дня с момента отправления такого уведомления по почтовому адресу, электронному адресу или факсу, указанным в настоящем Договоре, в зависимости от того, что наступит ранее.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 8 настоящего Договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. В случае расторжения Договора в связи с существенным его нарушением Подрядчиком, Подрядчик может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и приложений к нему действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и оформлены обеими сторонами.

14.3. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, переданные Подрядчиком в рамках закупки (№ закупки на сайте www.zakupki.rosatom.ru _____________________) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

14.4. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

14.5. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

14.6. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.7. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

14.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах и содержит __ (_____) страниц,. Договор вступает в силу с момента подписания Договора и приложений обеими сторонами.

14.9. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

14.9.1. Приложение №1 – Техническое задание на __ страницах.

14.9.2. Приложение №2 – Сметный расчет на __ страницах.

14.9.3. Приложение №3 – Календарный план-график работ на __ страницах.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: ФГУП «ВНИИА» |
| --- | --- |
|  | ИНН 7707074137; КПП 770701001 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22 Контактное лицо: _____________ Тел/Факс: _________________ Банковские реквизиты: р/с 40502810800400000002 ОАО Банк ВТБ к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525187 |
| __________________________ ______________ ___________ (______) | Заместитель директора ______________ Дмитриев В.Е. |

Приложение №1

к Договору № ____________ от ________20__г.

Техническое задание

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: ФГУП «ВНИИА» |
| --- | --- |
| __________________________ ______________ ___________ (______) | Заместитель директора ______________ Дмитриев В.Е. |

Приложение №2

к Договору № ____________ от ________20__г.

Сметный расчёт

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: ФГУП «ВНИИА» |
| --- | --- |
| __________________________ ______________ ___________ (______) | Заместитель директора ______________ Дмитриев В.Е. |

Приложение №3

к Договору № ____________ от ________20__г.

Календарный план-график работ

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: ФГУП «ВНИИА» |
| --- | --- |
| __________________________ ______________ ___________ (______) | Заместитель директора ______________ Дмитриев В.Е. |

# ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

В соответствии с Приложением № 3 к Документации.